Документ предоставлен КонсультантПлюс

ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 мая 2013 г. N 228-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ АДРЕСНЫХ ПРОГРАММ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ

ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

НА 2013 - 2017 ГОДЫ

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края

от 21.08.2013 N 408-п, от 17.10.2013 N 543-п, от 28.11.2013 N 624-п,

от 31.01.2014 N 26-п, от 06.05.2014 N 185-п, от 28.07.2014 N 314-п,

от 13.10.2014 N 488-п, от 05.12.2014 N 570-п, от 22.01.2015 N 23-п,

от 19.02.2015 N 54-п, от 18.03.2015 N 111-п, от 15.05.2015 N 231-п,

от 03.07.2015 N 344-п, от 20.10.2015 N 552-п, от 20.10.2015 N 553-п,

от 11.12.2015 N 641-п, от 23.12.2015 N 696-п, от 10.02.2016 N 53-п,

от 20.05.2016 N 242-п)

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", статьей 103 Устава Красноярского края постановляю:

1. Утвердить:

региональную адресную программу "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае" на 2013 - 2017 годы согласно приложению N 1;

региональную адресную программу "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства" на 2013 - 2015 годы согласно приложению N 2.

(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 28.11.2013 N 624-п, от 20.10.2015 N 553-п)

2. Опубликовать Постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Первый заместитель

Губернатора края -

председатель

Правительства края

В.П.ТОМЕНКО

Приложение N 1

к Постановлению

Правительства Красноярского края

от 6 мая 2013 г. N 228-п

РЕГИОНАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ" НА 2013 - 2017 ГОДЫ

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края

от 31.01.2014 N 26-п, от 06.05.2014 N 185-п, от 28.07.2014 N 314-п,

от 13.10.2014 N 488-п, от 05.12.2014 N 570-п, от 22.01.2015 N 23-п,

от 19.02.2015 N 54-п, от 18.03.2015 N 111-п, от 15.05.2015 N 231-п,

от 03.07.2015 N 344-п, от 20.10.2015 N 552-п, от 20.10.2015 N 553-п,

от 11.12.2015 N 641-п, от 23.12.2015 N 696-п, от 10.02.2016 N 53-п,

от 20.05.2016 N 242-п)

Региональная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае" на 2013 - 2017 годы (далее - программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон).

1. ПОСТАНОВКА ОБЩЕКРАЕВОЙ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯТИЯ ПРОГРАММЫ

1.1. Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" (далее - Указ Президента РФ) Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации до марта 2013 года было поручено разработать комплекс мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда.

С целью реализации Указа Президента РФ в декабре 2012 года в Федеральный закон внесены изменения, которыми предусматривается обязанность субъектов Российской Федерации обеспечить переселение граждан из всех жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее - аварийный жилищный фонд).

В Красноярском крае за период 2008 - 2012 годов реализовано восемь региональных адресных программ по переселению граждан из многоквартирных жилых домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2007 года, до 1 января 2010 года аварийными и подлежащими сносу, с привлечением средств финансовой поддержки государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд). Общий объем финансирования мероприятий составил 5116,5 млн рублей, в том числе за счет средств Фонда - 2820,0 млн рублей. Переселен 9141 человек, ликвидировано 144,15 тыс. кв. метров аварийного жилья.

1.2. В соответствии с требованиями Федерального закона субъекты Российской Федерации, в том числе Красноярский край, ежегодно, начиная с 2013 года, должны направлять в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации сведения об аварийном жилищном фонде. На начало 2012 года общая площадь аварийного жилищного фонда по Красноярскому краю, подтвержденная установленными документами, составила 239,2 тыс. кв. метров.

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 22.01.2015 N 23-п)

Учитывая наличие в Федеральном законе обязательства субъекта Российской Федерации обеспечить переселение граждан из всего аварийного жилищного фонда, расположенного на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, до 1 сентября 2017 года в случае подачи заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда после 1 января 2013 года, Красноярский край должен расселить 701 аварийный жилой дом, расположенный на территории 64 муниципальных образований.

Для расселения аварийного жилищного фонда необходимо построить или приобрести у застройщиков многоквартирных жилых домов не менее 311,0 тыс. кв. метров общей площади жилья.

1.3. Программа разработана в целях продолжения реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае.

1.4. Средства финансовой поддержки за счет средств Фонда и средств краевого бюджета предоставляются муниципальным образованиям Красноярского края:

которые соответствуют условиям, определенным статьей 14 Федерального закона;

по которым выделены средства бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов на долевое финансирование региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

в которых имеется аварийный жилищный фонд.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1. Целями программы являются:

финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде муниципальных образований Красноярского края;

повышение эффективности реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

2.2. Задачами программы являются:

строительство, в том числе участие в долевом строительстве многоквартирных домов (далее - строительство многоквартирных домов), для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, в том числе строительство, а также участие в долевом строительстве домов, перечисленных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - строительство малоэтажных домов), для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда;

приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе малоэтажных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) (далее - приобретение у застройщиков жилых помещений), для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда;

приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в малоэтажных домах, у лиц, не являющихся застройщиками домов (далее - приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками), для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда;

выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - возмещение).

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 20.10.2015 N 552-п)

Задачи программы обусловлены способами переселения граждан из аварийного жилищного фонда, предусмотренными статьей 16 Федерального закона.

(абзац введен Постановлением Правительства Красноярского края от 28.07.2014 N 314-п)

2.3. Программа реализуется в течение 2013 - 2017 годов в пять этапов:

1-й этап - 2013 - 2014 годы;

2-й этап - 2014 - 2015 годы;

3-й этап - 2015 - 2016 годы;

4-й этап - 2016 год - 1 сентября 2017 года;

абзац исключен. - Постановление Правительства Красноярского края от 11.12.2015 N 641-п.

3. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

3.1. Объем финансирования на проведение в рамках реализации программы мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда определен исходя из перечня аварийных многоквартирных домов, общей площади расселяемых жилых помещений, расчетной общей площади предоставляемых жилых помещений и стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с программой.

При определении объема финансирования на проведение в рамках реализации программы мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 1 - 2-м этапах программы учитывалась стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с программой в рамках реализации Федерального закона, утверждаемая федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства) и жилищно-коммунального хозяйства (далее - предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения). Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2012 N 554 "О стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения в 2013 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" на 2013 год утверждена стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения в размере 34600 рублей.

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.02.2014 N 67/пр "О стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения в 2014 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" на 2014 год утверждена стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения в размере 36430 рублей.

При определении объема финансирования на проведение в рамках реализации программы мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 3-м этапе программы учитывалась стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с программой в рамках реализации Федерального закона, утверждаемая федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства) и жилищно-коммунального хозяйства (далее - предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения). Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14.01.2015 N 5/пр "О нормативе одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2015 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2015 года" на I квартал 2015 года утверждена стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения в размере 39082 рублей, которая применяется для определения объема финансирования на проведение в рамках реализации программы мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2015 году.

(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 11.12.2015 N 641-п, от 20.05.2016 N 242-п)

При определении объема финансирования на проведение в рамках реализации программы мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 4-м этапе программы учитывалась стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с программой в рамках реализации Федерального закона, утверждаемая федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства) и жилищно-коммунального хозяйства (далее - предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения). Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.12.2015 N 951/пр "О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2016 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2016 года" на I квартал 2016 года утверждена стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения в размере 39238 рублей, которая применяется для определения объема финансирования на проведение в рамках реализации программы мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2016 году.

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 20.05.2016 N 242-п)

Абзац исключен. - Постановление Правительства Красноярского края от 15.05.2015 N 231-п.

При определении объема финансирования на проведение в рамках реализации программы мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда учитывалась: расчетная общая площадь предоставляемых жилых помещений, определенная как сумма общей площади расселяемых жилых помещений и тридцати процентов от общей площади расселяемых жилых помещений, кроме однокомнатных квартир, и расчетная общая площадь предоставляемых жилых помещений в однокомнатных квартирах, определенная как сумма общей площади расселяемых жилых помещений и шестидесяти процентов от общей площади расселяемых жилых помещений (далее - расчетная общая площадь предоставляемых жилых помещений).

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 10.02.2016 N 53-п)

Планируемая стоимость расселения одного квадратного метра общей площади аварийных жилых помещений по муниципальному образованию определяется как частное от планового объема средств, предусмотренных на строительство многоквартирных домов, строительство малоэтажных домов, приобретение у застройщиков жилых помещений, приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, для предоставления гражданам жилых помещений, выплату возмещения в соответствии с программой, и общей площади расселяемых жилых помещений и составляет:

(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 15.05.2015 N 231-п, от 20.10.2015 N 552-п)

2-й этап программы - 47359,0 рубля;

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 15.05.2015 N 231-п)

3-й этап программы - 50988,6 рубля;

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 15.05.2015 N 231-п)

4-й этап программы - 54047,5 рубля;

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 15.05.2015 N 231-п)

абзац исключен. - Постановление Правительства Красноярского края от 11.12.2015 N 641-п.

(п. 3.1 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 18.03.2015 N 111-п)

3.2. Планируемый объем средств на реализацию программы составляет 10213133103,61 рубля, в том числе:

1-й этап программы - 1373113540,86 рубля;

2-й этап программы - 2290326887,64 рубля;

3-й этап программы - 2998081491,63 рубля;

4-й этап программы - 3551611183,48 рубля;

в 2013 году - 1368544106,75 рубля;

1-й этап программы - 1368544106,75 рубля;

в 2014 году - 288212843,56 рубля;

1-й этап программы - 4569434,11 рубля;

2-й этап программы - 283643409,45 рубля;

в 2015 году - 2918722032,41 рубля;

2-й этап программы - 2006683478,19 рубля;

3-й этап программы - 912038554,22 рубля;

в 2016 году - 4568033055,82 рубля;

3-й этап программы - 2086042937,41 рубля;

4-й этап программы - 2481990118,41 рубля;

в 2017 году - 1069621065,07 рубля;

4-й этап программы - 1069621065,07 рубля,

в том числе:

средства Фонда - 3774932118,61 рубля;

1-й этап программы - 639465069,99 рубля;

2-й этап программы - 814542240,95 рубля;

3-й этап программы - 1088690081,32 рубля;

4-й этап программы - 1232234726,35 рубля;

в 2013 году - 639465069,99 рубля;

1-й этап программы - 639465069,99 рубля;

в 2014 году - 108402440,96 рубля;

2-й этап программы - 108402440,96 рубля;

в 2015 году - 1054799084,53 рубля;

2-й этап программы - 706139799,99 рубля;

3-й этап программы - 348659284,54 рубля;

в 2016 году - 1621937000,00 рубля;

3-й этап программы - 740030796,78 рубля;

4-й этап программы - 881906203,22 рубля;

в 2017 году - 305328523,13 рубля;

4-й этап программы - 350328523,13 рубля;

средства краевого бюджета - 5882626826,47 рубля, в том числе:

1-й этап программы - 722447922,49 рубля;

2-й этап программы - 1181864762,57 рубля;

3-й этап программы - 1687721201,05 рубля;

4-й этап программы - 2290592940,36 рубля;

в 2013 году - 717878488,38 рубля;

средства краевого бюджета, направляемые на финансирование строительства многоквартирных домов, строительства малоэтажных домов, приобретения у застройщиков жилых помещений, приобретения жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, для предоставления гражданам жилых помещений, выплат выкупной цены, рассчитанной исходя из общей площади, равнозначной ранее занимаемому гражданином жилому помещению (далее - средства краевого бюджета на долевое финансирование), - 443445791,06 рубля;

средства краевого бюджета, направляемые на финансирование стоимости разницы общей площади предоставляемого гражданам жилого помещения и общей площади ранее занимаемого жилого помещения, - 274432697,32 рубля;

1-й этап программы - 717878488,38 рубля;

в 2014 году - 162101794,17 рубля;

1-й этап программы - 4569434,11 рубля;

2-й этап программы - 157532360,06 рубля;

в 2015 году - 1558753901,98 рубля;

2-й этап программы - 1024332402,51 рубля;

3-й этап программы - 534421499,47 рубля;

в 2016 году - 2724600100,00 рубля;

3-й этап программы - 1153299701,58 рубля;

4-й этап программы - 1571300398,42 рубля;

в 2017 году - 719292541,94 рубля;

4-й этап программы - 719292541,94 рубля;

средства местного бюджета - 555574158,53 рубля, в том числе:

1-й этап программы - 11200548,38 рубля;

2-й этап программы - 293919884,12 рубля;

3-й этап программы - 221670209,26 рубля;

4-й этап программы - 28783516,77 рубля;

в 2013 году - средства местного бюджета, направляемые на финансирование строительства многоквартирных домов, строительства малоэтажных домов, приобретения у застройщиков жилых помещений, приобретения жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, для предоставления гражданам жилых помещений, выплат выкупной цены, рассчитанной исходя из общей площади, равнозначной ранее занимаемому гражданином жилому помещению (далее - средства местного бюджета на долевое финансирование), - 11200548,38 рубля;

1-й этап - 11200548,38 рубля;

в 2014 году - 17708608,43 рубля;

2-й этап - 17708608,43 рубля;

в 2015 году - 305169045,90 рубля;

2-й этап - 276211275,69 рубля;

3-й этап - 28957770,21 рубля;

в 2016 году - 221495955,82 рубля;

3-й этап - 192712439,05 рубля;

4-й этап - 28783516,77 рубля;

объем долевого софинансирования программы за счет средств бюджета субъекта и бюджетов муниципальных образований составляет:

2-й этап программы - 62,73%;

3-й этап программы - 62,25%;

4-й этап программы - 48,10%.

(п. 3.2 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 20.05.2016 N 242-п)

3.3. На первом этапе в 2013 году средства Фонда и краевого бюджета в соответствии с программой направляются на финансирование стоимости общей площади жилых помещений (без учета балконов, лоджий, веранд, террас) исходя из следующих условий:

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 19.02.2015 N 54-п)

при строительстве многоквартирных жилых домов, приобретении у застройщиков жилых помещений стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения не должна превышать предельную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения;

при приобретении жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, предельная стоимость одного квадратного метра общей площади таких жилых помещений не должна превышать трех четвертей предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения.

При направлении в рамках программы средств краевого бюджета на выплату выкупной цены предельная стоимость одного квадратного метра общей площади таких жилых помещений не должна превышать трех четвертей предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения.

Финансирование превышения предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения осуществляется за счет средств местного бюджета.

В 2013 году финансирование расходов на оплату стоимости разницы общей площади предоставляемого гражданам жилого помещения (без учета балконов, лоджий, веранд, террас) и общей площади ранее занимаемого жилого помещения (без учета балконов, лоджий, веранд, террас) осуществляется только за счет средств краевого бюджета.

На первом этапе в 2014 году средства Фонда и краевого бюджета в соответствии с программой направляются на строительство многоквартирных жилых домов, в том числе малоэтажных домов, приобретение у застройщиков жилых помещений, приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, выплату выкупной цены при условии финансирования стоимости общей площади жилых помещений (без учета балконов, лоджий, веранд, террас) в пределах предельной стоимости одного квадратного метра общей площади таких жилых помещений.

(абзац введен Постановлением Правительства Красноярского края от 19.02.2015 N 54-п)

При строительстве многоквартирных домов, приобретении у застройщиков жилых помещений, приобретении жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, превышение общей площади жилых помещений по муниципальным контрактам по отношению к расчетной общей площади предоставляемых жилых помещений допускается в пределах планируемого объема средств по муниципальному образованию.

(абзац введен Постановлением Правительства Красноярского края от 20.10.2015 N 552-п)

При строительстве многоквартирных жилых домов, расположенных в районах Крайнего Севера, в 4-м этапе программы стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения определяется в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение государственной экспертизы, но не должна превышать произведения общей площади жилых помещений и двукратной предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения.

(абзац введен Постановлением Правительства Красноярского края от 20.10.2015 N 553-п; в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 11.12.2015 N 641-п)

Расходование средств местного бюджета по долевому финансированию мероприятий программы осуществляется во втором году этапа, если планируемый объем средств Фонда и средств краевого бюджета предоставляется муниципальному образованию только во втором году этапа.

(абзац введен Постановлением Правительства Красноярского края от 20.10.2015 N 553-п)

3.4. Со второго этапа программы средства Фонда, средства краевого и местных бюджетов расходуются на строительство многоквартирных домов, строительство малоэтажных домов, приобретение жилых помещений у застройщиков, приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, на выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выплату выкупной цены (с 01.04.2015 выплату возмещения) за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 20.10.2015 N 552-п)

Планируемый объем средств на реализацию программы, предоставляемых муниципальному образованию в пределах этапа программы, определяется как произведение предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения и расчетной общей площади предоставляемых жилых помещений по муниципальному образованию (далее - планируемый объем средств).

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 13.10.2014 N 488-п)

Планируемый объем средств местного бюджета на реализацию программы в пределах этапа по муниципальному образованию определяется как один процент от произведения общей площади расселяемых жилых помещений и предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения.

Планируемый объем средств Фонда и средств краевого бюджета, предоставляемых муниципальному образованию, определяется как разница между планируемым объемом средств на реализацию программы в пределах этапа программы и планируемым объемом средств местного бюджета на реализацию программы в пределах этапа по муниципальному образованию и определен в разделе 6 программы.

Фактический объем средств Фонда и средств краевого бюджета определяется в соответствии с муниципальными контрактами, заключенными в целях реализации этапа программы, но не должен быть более планируемого объема средств Фонда и средств краевого бюджета, предоставляемых муниципальному образованию.

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 15.05.2015 N 231-п)

Фактический объем средств местного бюджета определяется в соответствии с муниципальным контрактом, но не должен быть менее планируемого объема средств местного бюджета.

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 15.05.2015 N 231-п)

Финансирование превышения планируемого объема средств осуществляется за счет средств местного бюджета.

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 15.05.2015 N 231-п)

Средства, образовавшиеся в результате возникновения разницы между ценой заключенного муниципального контракта и ценой муниципального контракта, рассчитанной в соответствии с планируемым объемом средств, уменьшаются пропорционально между средствами Фонда и средствами краевого бюджета.

(абзац введен Постановлением Правительства Красноярского края от 15.05.2015 N 231-п)

3.5. Планируемый объем средств в рамках программы направляется на финансирование мероприятий по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, указанных в разделе 6 программы.

3.6. Показатели реализации программы определены в разделе 8 программы.

3.7. Распределение средств финансовой поддержки между муниципальными образованиями - участниками программы по этапам определено в разделе 9 программы.

4. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

С УКАЗАНИЕМ СПОСОБОВ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН

ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

Объем средств на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках программы определяется в зависимости от выбранных способов переселения, указанных в разделе 7 программы, на основании предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения при строительстве многоквартирных домов, строительстве малоэтажных домов, приобретении у застройщиков жилых помещений, приобретении жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, выплаты возмещения расселяемой площади аварийных жилых домов.

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 20.10.2015 N 552-п)

Объем средств, необходимых для строительства многоквартирных домов, строительства малоэтажных домов, в рамках программы определен в соответствии с разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документацией, имеющей положительное заключение государственной экспертизы, а также на основании положительного заключения о достоверности сметной стоимости.

Объем средств, необходимых для приобретения у застройщиков жилых помещений, в рамках программы определен на основании проведенного анализа рынка строящегося жилья, объема предложений по продаже застройщиками жилых помещений в муниципальных образованиях, участвующих в реализации программы.

Объем средств, необходимых для приобретения жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, в рамках программы определен на основании проведенного анализа предложений по продаже жилых помещений лицами, не являющимися застройщиками, в муниципальных образованиях, участвующих в реализации программы.

Объем средств, необходимый для выплаты возмещения расселяемой площади аварийных жилых домов, в рамках программы определен на основании проведенного анализа предложений по продаже аналогичных жилых помещений в соответствующем районе муниципального образования.

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 20.10.2015 N 552-п)

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

5.1. Гражданам, переселяемым из занимаемого по договорам социального найма аварийного жилищного фонда, предоставляются жилые помещения, построенные и приобретенные в рамках программы, в соответствии со статьями 86, 87, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Собственникам жилья за изымаемое жилое помещение выплачивается возмещение в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, при достижении соглашения с собственником жилого помещения в соответствии с частью 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации предоставляется другое жилое помещение.

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 20.10.2015 N 552-п)

5.2. Финансирование мероприятий по строительству многоквартирных домов, строительству малоэтажных домов, приобретению у застройщиков жилых помещений и приобретению жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, выплате возмещения (далее - мероприятия программы) осуществляется за счет средств Фонда, средств краевого бюджета (далее - субсидии) и средств местных бюджетов.

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 20.10.2015 N 552-п)

Средства Фонда и средства местных бюджетов направляются на долевое финансирование мероприятий программы.

Средства краевого бюджета направляются:

на первом этапе программы:

на долевое финансирование мероприятий программы;

на финансирование стоимости разницы общей площади предоставляемого гражданам жилого помещения (без учета балконов, лоджий, веранд, террас) и общей площади ранее занимаемого жилого помещения (без учета балконов, лоджий, веранд, террас);

со второго этапа программы - на долевое финансирование мероприятий программы.

5.3. Главным распорядителем средств субсидий, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, является министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края (далее - министерство).

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 19.02.2015 N 54-п)

Министерство осуществляет руководство и контроль за ходом выполнения мероприятий программы, организует систему непрерывного мониторинга.

Исполнителями мероприятий программы являются министерство и муниципальные образования Красноярского края.

5.4. Условием предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края является выполнение обязательств по долевому финансированию муниципальными образованиями Красноярского края мероприятий программы в размере не менее 1 процента от произведения общей площади расселяемых жилых помещений и предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения в первый год реализации этапа программы.

5.5. Министерство осуществляет перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству.

Министерство перечисляет субсидии в бюджеты муниципальных образований Красноярского края на основании соглашений, заключенных между министерством и муниципальными образованиями Красноярского края.

Получателями субсидий являются бюджеты муниципальных районов, городских округов.

Органы местного самоуправления муниципальных районов в течение трех рабочих дней со дня получения субсидий перечисляют субсидии бюджетам городских, сельских поселений.

5.6. Для перечисления субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края муниципальные образования Красноярского края представляют в министерство следующие документы:

при строительстве многоквартирных домов, строительстве малоэтажных домов:

выписку из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, подтверждающего долевое участие в финансировании расходов на реализацию мероприятий программы;

копию положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию, полученного в установленном порядке в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

копию заключения о достоверности (положительное заключение) определения сметной стоимости объекта капитального строительства;

копию сводного сметного расчета утвержденной проектной документации;

копию муниципального контракта на строительство многоквартирных домов, строительство малоэтажных домов, иных муниципальных контрактов (договоров), заключенных для осуществления работ, связанных со строительством многоквартирного дома, малоэтажного дома;

копию разрешения на строительство в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

копии платежных документов, подтверждающих расходование муниципальным образованием Красноярского края в первый год реализации этапа программы средств местного бюджета в размере не менее 1 процента от произведения общей площади расселяемых жилых помещений и предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения. Расходование муниципальным образованием Красноярского края средств местного бюджета по долевому финансированию в размере, превышающем 1 процент от произведения общей площади расселяемых жилых помещений и предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, подтверждается копиями платежных документов до 15 декабря соответствующего финансового года;

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 15.05.2015 N 231-п)

при участии в долевом строительстве многоквартирных домов, малоэтажных домов:

выписку из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, подтверждающего долевое участие в финансировании расходов на реализацию мероприятий программы;

копии муниципальных контрактов (договоров) на участие в долевом строительстве многоквартирных домов, малоэтажных домов, зарегистрированных в установленном порядке Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю;

копии платежных документов, подтверждающих расходование муниципальным образованием Красноярского края в первый год реализации этапа программы средств местного бюджета в размере не менее 1 процента от произведения общей площади расселяемых жилых помещений и предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения. Расходование муниципальным образованием Красноярского края средств местного бюджета по долевому финансированию в размере, превышающем 1 процент от произведения общей площади расселяемых жилых помещений и предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, подтверждается копиями платежных документов до 15 декабря соответствующего финансового года;

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 15.05.2015 N 231-п)

при приобретении жилых помещений у застройщиков, приобретении жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, выплате возмещения:

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 20.10.2015 N 552-п)

выписку из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, подтверждающего долевое участие в финансировании расходов на реализацию мероприятий программы;

копии муниципальных контрактов, зарегистрированных в установленном порядке Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

копии разрешений на ввод объекта в эксплуатацию (при приобретении жилых помещений у застройщиков);

копию соглашения об изъятии недвижимости для государственных или муниципальных нужд, зарегистрированного в установленном порядке Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю, или решение суда об изъятии жилого помещения (при выплате возмещения).

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 11.12.2015 N 641-п)

копии платежных документов, подтверждающих расходование муниципальным образованием Красноярского края в первый год реализации этапа программы средств местного бюджета в размере не менее 1 процента от произведения общей площади расселяемых жилых помещений и предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения. Расходование муниципальным образованием Красноярского края средств местного бюджета по долевому финансированию в размере, превышающем 1 процент от произведения общей площади расселяемых жилых помещений и предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, подтверждается копиями платежных документов до 15 декабря соответствующего финансового года;

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 15.05.2015 N 231-п)

Копии документов представляются надлежащим образом заверенными главой муниципального образования Красноярского края (главой местной администрации муниципального образования Красноярского края) или уполномоченным им лицом.

(п. 5.6 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 13.10.2014 N 488-п)

5.7. Министерство в течение 10 рабочих дней с момента поступления документов, указанных в пункте 5.6 настоящего раздела, рассматривает их на соответствие требованиям, предъявляемым действующим законодательством, а также проверяет комплектность документов, представленных в соответствии с пунктом 5.6 настоящего раздела.

В случае соответствия представленных муниципальными образованиями Красноярского края документов, указанных в пункте 5.6 настоящего раздела, требованиям, предъявляемым действующим законодательством, комплектности представленных документов министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов направляет в казначейство Красноярского края платежное поручение о перечислении средств субсидии.

В случае несоответствия представленных муниципальными образованиями Красноярского края документов требованиям, предъявляемым действующим законодательством, и (или) некомплектности представленных документов министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов направляет муниципальным образованиям Красноярского края замечания для их устранения.

До устранения муниципальными образованиями Красноярского края замечаний перечисление средств субсидии из краевого бюджета не осуществляется.

После устранения муниципальными образованиями Красноярского края замечаний министерство в течение 3 рабочих дней направляет в казначейство Красноярского края платежное поручение о перечислении средств субсидии.

(п. 5.7 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 13.10.2014 N 488-п)

5.8. Муниципальные образования Красноярского края ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в министерство следующие документы о реализации программы:

при строительстве многоквартирных домов, строительстве малоэтажных домов:

копии актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) - при оплате строительно-монтажных работ, копии актов выполненных работ (оказанных услуг) - при оплате иных работ (услуг);

копию разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по окончании строительства;

копии платежных документов, подтверждающих расходование муниципальным образованием Красноярского края средств в соответствии с программой;

при участии в долевом строительстве многоквартирных домов, малоэтажных домов:

копии отчетов о стоимости незавершенного строительством объекта;

копии разрешений на ввод объекта в эксплуатацию по окончании строительства;

копии свидетельств о регистрации права собственности на жилые помещения муниципального образования Красноярского края;

копии платежных документов, подтверждающих расходование муниципальным образованием Красноярского края средств в соответствии с программой;

при приобретении жилых помещений у застройщиков, приобретении жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками:

копии муниципальных контрактов, зарегистрированных в установленном порядке Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

копии разрешений на ввод объекта в эксплуатацию (при приобретении жилых помещений у застройщиков);

копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на жилые помещения;

копии платежных документов, подтверждающих расходование муниципальным образованием Красноярского края средств в соответствии с программой.

Копии документов представляются надлежащим образом заверенными главой муниципального образования Красноярского края (главой местной администрации муниципального образования Красноярского края) или уполномоченным им лицом.

(п. 5.8 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 13.10.2014 N 488-п)

5.9. Органы местного самоуправления - получатели субсидий на реализацию программы:

представляют главному распорядителю средств субсидий отчет о расходовании субсидий в соответствии с порядком, утвержденным правлением Фонда, ежемесячно не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным, ежегодно не позднее 12 января года, следующего за отчетным, с приложением копий платежных документов и реестра платежных документов, подтверждающих расходование муниципальным образованием Красноярского края средств в соответствии с программой;

расходуют субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, предусмотренного в разделе 6 программы, в порядке, установленном Федеральным законом, программой и муниципальными адресными программами по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

(п. 5.9 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 13.10.2014 N 488-п)

5.10. Министерство на основании представленных муниципальными образованиями Красноярского края отчетов о расходовании субсидий составляет сводный отчет о расходовании субсидий и представляет в Фонд ежемесячно на 10-й рабочий день месяца, следующего за отчетным.

(п. 5.10 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 13.10.2014 N 488-п)

5.11. Министерство на основании представленных муниципальными образованиями Красноярского края отчетов о расходовании субсидий составляет ежегодно не позднее 25 января года, следующего за отчетным, сводный отчет о расходовании субсидий и представляет Губернатору Красноярского края для подписания и направления в Фонд в сроки, утвержденные правлением Фонда.

(п. 5.11 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 13.10.2014 N 488-п)

5.12. Исключен. - Постановление Правительства Красноярского края от 22.01.2015 N 23-п.

5.13. Ответственность за нецелевое использование предоставленных субсидий, несвоевременное представление отчетов, а также недостоверность сведений, представляемых в министерство, возлагается на муниципальные образования Красноярского края.

Служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края осуществляет внутренний государственный финансовый контроль за соблюдением бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

Счетная палата Красноярского края осуществляет внешний государственный финансовый контроль в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и законом о Счетной палате Красноярского края.

(п. 5.13 введен Постановлением Правительства Красноярского края от 13.10.2014 N 488-п)

6. ПЕРЕЧЕНЬ АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края

от 20.05.2016 N 242-п)

| N строки | N п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса/реконструкции МКД | Число жителей, всего | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе: |  | всего | в том числе: |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | номер | дата |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | дополнительные источники финансирования | внебюджетные источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв. м | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Всего по субъекту на 2013 - 2017 годы, в т.ч.: |  | х | х | х | х | 16065 | 13113 | 269062,60 | 5143 | 2489 | 2654 | 208803,37 | 102724,44 | 106078,93 | 10234046103,61 | 3774932118,61 | 5608194129,15 | 555574158,53 | 274432697,32 | 20913000,00 |
| 2 | Всего по субъекту на 2013 - 2017 годы с финансовой поддержкой Фонда |  | х | х | х | х | 14683 | 11819 | 240498,53 | 4571 | 2193 | 2378 | 184473,62 | 90362,51 | 94111,11 | 8816994999,03 | 3774932118,61 | 4223285600,55 | 544344582,55 | 274432697,32 | 0,00 |
| 3 | Всего по субъекту на 2013 - 2017 годы без финансовой поддержки Фонда |  | х | х | х | х | 1382 | 1294 | 28564,07 | 572 | 296 | 276 | 24329,75 | 12361,93 | 11967,82 | 1417051104,58 | 0,00 | 1384908528,60 | 11229575,98 | 0,00 | 20913000,00 |
| 4 | в том числе по другим программам |  | х | х | х | х | 333 | 333 | 5564,05 | 116 | 47 | 69 | 4964,75 | 1348,40 | 3616,35 | 20913000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20913000,00 |
| 5 | Всего по 1-му этапу, в т.ч.: |  | х | х | х | х | 3070 | 2511 | 48065,89 | 843 | 296 | 547 | 36302,71 | 11672,30 | 24630,41 | 1394026540,86 | 639465069,99 | 448015225,17 | 11200548,38 | 274432697,32 | 20913000,00 |
| 6 | Всего по 1-му этапу с финансовой поддержкой Фонда |  | х | х | х | х | 2795 | 2236 | 44477,74 | 761 | 252 | 509 | 32714,56 | 10406,50 | 22308,06 | 1373113540,86 | 639465069,99 | 448015225,17 | 11200548,38 | 274432697,32 | 0,00 |
| 7 | Итого по муниципальному образованию г. Боготол |  | х | х | х | х | 362 | 227 | 7291,60 | 92 | 0 | 92 | 4460,28 | 0,00 | 4460,28 | 148581434,00 | 77480552,32 | 54168514,14 | 1433297,54 | 15499070,00 | 0,00 |
| 8 | 1 | г. Боготол, ул. 1-я Зарельсовая, д. 21а | 64 | 01.11.2009 | III квартал 2014 | III квартал 2015 | 17 | 2 | 491,30 | 1 | 0 | 1 | 51,14 | 0,00 | 51,14 | 2249326,00 | 1322264,86 | 423734,64 | 23098,39 | 480228,11 | 0,00 |
| 9 | 2 | г. Боготол, ул. 1-я Зарельсовая, д. 23 | 65 | 01.11.2009 | III квартал 2014 | IV квартал 2014 | 14 | 14 | 474,50 | 8 | 0 | 8 | 474,50 | 0,00 | 474,50 | 15674028,00 | 8478002,04 | 6716603,53 | 155528,05 | 323894,38 | 0,00 |
| 10 | 3 | г. Боготол, ул. Вокзальная, д. 12 | 46 | 01.11.2009 | III квартал 2014 | IV квартал 2014 | 9 | 9 | 241,10 | 5 | 0 | 5 | 241,10 | 0,00 | 241,10 | 7523104,00 | 3541942,60 | 3915678,19 | 65483,21 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 4 | г. Боготол, ул. Вокзальная, д. 40а | 43 | 01.11.2009 | III квартал 2014 | III квартал 2015 | 9 | 7 | 200,30 | 2 | 0 | 2 | 146,72 | 0,00 | 146,72 | 4110480,00 | 2607393,71 | 1326521,39 | 38734,72 | 137830,18 | 0,00 |
| 12 | 5 | г. Боготол, ул. Вокзальная, д. 61 | 59 | 01.11.2009 | III квартал 2014 | III квартал 2015 | 21 | 2 | 323,80 | 1 | 0 | 1 | 42,48 | 0,00 | 42,48 | 1591540,00 | 752968,23 | 701495,32 | 14998,29 | 122078,16 | 0,00 |
| 13 | 6 | г. Боготол, ул. Кирова, д. 123 | 58 | 01.11.2009 | III квартал 2014 | IV квартал 2015 | 21 | 19 | 398,10 | 7 | 0 | 7 | 398,10 | 0,00 | 398,10 | 14283888,00 | 7381849,33 | 4375102,68 | 139202,98 | 2387733,01 | 0,00 |
| 14 | 7 | г. Боготол, ул. Комсомольская, д. 135 | 54 | 01.11.2009 | III квартал 2014 | IV квартал 2014 | 11 | 11 | 224,00 | 6 | 0 | 6 | 224,00 | 0,00 | 224,00 | 8552198,00 | 4676477,91 | 2972577,39 | 88325,60 | 814817,10 | 0,00 |
| 15 | 8 | г. Боготол, ул. Комсомольская, д. 137 | 31 | 01.11.2009 | III квартал 2014 | IV квартал 2014 | 14 | 14 | 208,90 | 6 | 0 | 6 | 208,90 | 0,00 | 208,90 | 7926168,00 | 3316879,18 | 2698218,85 | 68908,52 | 1842161,45 | 0,00 |
| 16 | 9 | г. Боготол, ул. Комсомольская, д. 7 | 57 | 01.11.2009 | III квартал 2014 | IV квартал 2015 | 29 | 28 | 280,10 | 9 | 0 | 9 | 280,10 | 0,00 | 280,10 | 10927990,00 | 6001153,21 | 3547687,90 | 104830,89 | 1274318,00 | 0,00 |
| 17 | 10 | г. Боготол, ул. Московская, д. 57 | 41 | 01.11.2009 | III квартал 2014 | IV квартал 2014 | 20 | 20 | 331,60 | 9 | 0 | 9 | 331,60 | 0,00 | 331,60 | 14102434,00 | 6686922,55 | 3760161,24 | 130105,28 | 3525244,93 | 0,00 |
| 18 | 11 | г. Боготол, ул. Садовая, д. 122 | 52 | 01.11.2009 | III квартал 2014 | IV квартал 2014 | 6 | 5 | 107,60 | 3 | 0 | 3 | 107,60 | 0,00 | 107,60 | 3026412,00 | 1402375,33 | 1092010,38 | 26903,99 | 505122,30 | 0,00 |
| 19 | 12 | г. Боготол, ул. Садовая, д. 59 | 36 | 01.11.2009 | III квартал 2014 | III квартал 2015 | 46 | 3 | 1384,80 | 1 | 0 | 1 | 79,30 | 0,00 | 79,30 | 2689804,00 | 1581185,51 | 874310,42 | 27621,41 | 206686,66 | 0,00 |
| 20 | 13 | г. Боготол, ул. Сибирская, д. 2 | 47 | 01.11.2009 | III квартал 2014 | IV квартал 2014 | 34 | 27 | 486,50 | 6 | 0 | 6 | 486,50 | 0,00 | 486,50 | 12003608,00 | 6610062,68 | 4604219,41 | 119977,69 | 669348,22 | 0,00 |
| 21 | 14 | г. Боготол, ул. Сибирская, д. 4 | 28 | 01.11.2009 | III квартал 2014 | IV квартал 2014 | 23 | 22 | 509,00 | 8 | 0 | 8 | 509,00 | 0,00 | 509,00 | 15804408,00 | 8551321,28 | 6615820,96 | 156848,93 | 480416,83 | 0,00 |
| 22 | 15 | г. Боготол, ул. Сибирская, д. 6 | 30 | 01.11.2009 | III квартал 2014 | IV квартал 2014 | 21 | 20 | 494,80 | 7 | 0 | 7 | 494,80 | 0,00 | 494,80 | 13145844,00 | 7046808,08 | 5472941,58 | 129977,34 | 496117,00 | 0,00 |
| 23 | 16 | г. Боготол, ул. Элеваторная, д. 13 | 39 | 01.11.2009 | III квартал 2014 | IV квартал 2014 | 20 | 20 | 317,00 | 11 | 0 | 11 | 317,00 | 0,00 | 317,00 | 13191762,00 | 6681585,66 | 4151109,39 | 125993,28 | 2233073,67 | 0,00 |
| 24 | 17 | г. Боготол, ул. Элеваторная, д. 17 | 50 | 01.11.2009 | III квартал 2014 | III квартал 2015 | 30 | 3 | 418,40 | 1 | 0 | 1 | 36,26 | 0,00 | 36,26 | 868460,00 | 410858,75 | 449417,39 | 8183,86 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 18 | г. Боготол, ул. Элеваторная, д. 19 | 51 | 01.11.2009 | III квартал 2014 | III квартал 2015 | 17 | 1 | 399,80 | 1 | 0 | 1 | 31,18 | 0,00 | 31,18 | 909980,00 | 430501,41 | 470903,48 | 8575,11 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Итого по муниципальному образованию г. Енисейск |  | х | х | х | х | 159 | 156 | 3591,60 | 60 | 36 | 24 | 2717,00 | 1717,30 | 999,70 | 114145746,00 | 54709442,00 | 38320616,00 | 940082,00 | 20175606,00 | 0,00 |
| 27 | 1 | г. Енисейск, ул. Куйбышева, д. 42 | 31 | 27.11.2006 | IV квартал 2014 | II квартал 2015 | 29 | 29 | 447,40 | 8 | 2 | 6 | 358,80 | 76,00 | 282,80 | 14444808,00 | 7227715,00 | 5062620,20 | 124144,80 | 2030328,00 | 0,00 |
| 28 | 2 | г. Енисейск, ул. Ленина, д. 11 | 9 | 24.06.2010 | IV квартал 2014 | II квартал 2015 | 12 | 12 | 323,30 | 6 | 6 | 0 | 247,70 | 247,70 | 0,00 | 9436112,00 | 4989702,00 | 3495013,80 | 85704,20 | 865692,00 | 0,00 |
| 29 | 3 | г. Енисейск, ул. Ленина, д. 146 | 4 | 25.09.2009 | IV квартал 2014 | I квартал 2016 | 6 | 3 | 417,80 | 2 | 1 | 1 | 96,00 | 48,40 | 47,60 | 3509824,00 | 1911686,45 | 1338637,55 | 33216,00 | 226284,00 | 0,00 |
| 30 | 4 | г. Енисейск, ул. Ленина, д. 160а | 13 | 24.12.2009 | IV квартал 2014 | II квартал 2015 | 27 | 27 | 735,40 | 11 | 11 | 0 | 669,00 | 669,00 | 0,00 | 27547828,00 | 13476421,00 | 9439505,00 | 231474,00 | 4400428,00 | 0,00 |
| 31 | 5 | г. Енисейск, ул. Молокова, д. 32 | 12 | 24.12.2009 | IV квартал 2014 | II квартал 2015 | 30 | 30 | 511,60 | 12 | 10 | 2 | 511,60 | 418,90 | 92,70 | 22422184,00 | 10305736,00 | 7218610,40 | 177013,60 | 4720824,00 | 0,00 |
| 32 | 6 | г. Енисейск, ул. Полевая, д. 1 | 9 | 24.12.2009 | IV квартал 2014 | II квартал 2015 | 8 | 8 | 332,80 | 3 | 0 | 3 | 127,70 | 0,00 | 127,70 | 4719786,00 | 2572397,25 | 1801838,55 | 44184,20 | 301366,00 | 0,00 |
| 33 | 7 | г. Енисейск, ул. Полевая, д. 12 | 33 | 27.11.2006 | IV квартал 2014 | II квартал 2015 | 32 | 32 | 516,70 | 11 | 6 | 5 | 474,30 | 257,30 | 217,00 | 21755442,00 | 9554360,00 | 6692312,20 | 164107,80 | 5344662,00 | 0,00 |
| 34 | 8 | г. Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 66 | 10 | 24.12.2009 | IV квартал 2014 | II квартал 2015 | 5 | 5 | 109,80 | 3 | 0 | 3 | 90,90 | 0,00 | 90,90 | 3967582,00 | 1831102,00 | 1282586,60 | 31451,40 | 822442,00 | 0,00 |
| 35 | 9 | г. Енисейск, ул. Фефелова, д. 83 | 17 | 27.11.2006 | IV квартал 2014 | II квартал 2015 | 10 | 10 | 196,80 | 4 | 0 | 4 | 141,00 | 0,00 | 141,00 | 6342180,00 | 2840322,30 | 1989491,70 | 48786,00 | 1463580,00 | 0,00 |
| 36 | Итого по муниципальному образованию г. Канск |  | х | х | х | х | 217 | 153 | 3957,80 | 60 | 35 | 25 | 2386,50 | 1526,20 | 860,30 | 98468140,00 | 48073942,38 | 33673228,62 | 825729,00 | 15895240,00 | 0,00 |
| 37 | 1 | г. Канск, городок Рабочий, д. 3 | 20 | 10.05.2009 | IV квартал 2014 | IV квартал 2016 | 26 | 22 | 463,40 | 6 | 3 | 3 | 199,00 | 117,30 | 81,70 | 8210926,00 | 4008679,88 | 2807866,12 | 68854,00 | 1325526,00 | 0,00 |
| 38 | 2 | г. Канск, пер. Подгорный, д. 1 | 11 | 22.04.2009 | IV квартал 2014 | IV квартал 2016 | 12 | 8 | 341,70 | 2 | 2 | 0 | 91,30 | 91,30 | 0,00 | 3766902,00 | 1839158,16 | 1288232,04 | 31589,80 | 607922,00 | 0,00 |
| 39 | 3 | г. Канск, ул. Герцена 9-я, д. 7 | 63 | 16.12.2011 | IV квартал 2014 | IV квартал 2016 | 14 | 13 | 266,50 | 7 | 0 | 7 | 198,30 | 0,00 | 198,30 | 8181862,00 | 3994579,00 | 2797989,20 | 68611,80 | 1320682,00 | 0,00 |
| 40 | 4 | г. Канск, ул. Горького, д. 110/1 | 23 | 29.06.2011 | IV квартал 2014 | IV квартал 2015 | 21 | 21 | 404,10 | 8 | 6 | 2 | 404,10 | 309,30 | 94,80 | 16673394,00 | 8140238,89 | 5701802,51 | 139818,60 | 2691534,00 | 0,00 |
| 41 | 5 | г. Канск, ул. Кайтымская, д. 155 | 81 | 16.12.2011 | IV квартал 2014 | IV квартал 2016 | 9 | 8 | 177,00 | 4 | 3 | 1 | 150,20 | 131,20 | 19,00 | 6197206,00 | 3025646,82 | 2119303,98 | 51969,20 | 1000286,00 | 0,00 |
| 42 | 6 | г. Канск, ул. Кайтымская, д. 193а | 82 | 16.12.2011 | IV квартал 2014 | IV квартал 2016 | 20 | 18 | 314,30 | 8 | 3 | 5 | 263,10 | 100,70 | 162,40 | 10855750,00 | 5299917,97 | 3712309,43 | 91032,60 | 1752490,00 | 0,00 |
| 43 | 7 | г. Канск, ул. Красноярская, д. 10 | 79 | 16.12.2011 | IV квартал 2014 | IV квартал 2015 | 20 | 20 | 530,70 | 12 | 11 | 1 | 530,70 | 491,30 | 39,40 | 21896956,00 | 10690484,48 | 7488113,32 | 183622,20 | 3534736,00 | 0,00 |
| 44 | 8 | г. Канск, ул. Рабочий городок ЛДК, д. 2 | 36 | 20.09.2010 | IV квартал 2014 | IV квартал 2016 | 33 | 3 | 467,50 | 1 | 1 | 0 | 30,40 | 30,40 | 0,00 | 1254250,00 | 612381,25 | 428940,35 | 10518,40 | 202410,00 | 0,00 |
| 45 | 9 | г. Канск, ул. Рабочий городок ЛДК, д. 28 | 18 | 14.04.2010 | IV квартал 2014 | IV квартал 2016 | 31 | 9 | 526,40 | 4 | 1 | 3 | 223,80 | 55,50 | 168,30 | 9234048,00 | 4508254,06 | 3157791,14 | 77434,80 | 1490568,00 | 0,00 |
| 46 | 10 | г. Канск, ул. Рабочий городок ЛДК, д. 4 | 68 | 16.12.2011 | IV квартал 2014 | IV квартал 2015 | 31 | 31 | 466,20 | 8 | 5 | 3 | 295,60 | 199,20 | 96,40 | 12196846,00 | 5954601,87 | 4170880,53 | 102277,60 | 1969086,00 | 0,00 |
| 47 | Итого по муниципальному образованию г. Красноярск |  | х | х | х | х | 1342 | 987 | 17042,83 | 295 | 130 | 165 | 11202,98 | 4677,80 | 6525,18 | 531827338,18 | 224014543,93 | 156863495,81 | 3894454,44 | 147054844,00 | 0,00 |
| 48 | 1 | г. Красноярск, п. Базаиха, д/д "Аленушка", д. лит. А | 71 | 26.12.2008 | II квартал 2014 | IV квартал 2014 | 31 | 27 | 503,90 | 11 | 0 | 11 | 474,20 | 0,00 | 474,20 | 19335115,40 | 9552341,69 | 6690905,08 | 164073,22 | 2927795,41 | 0,00 |
| 49 | 2 | г. Красноярск, п. Базаиха, д/д "Аленушка", д. лит. А2 | 80 | 26.12.2008 | II квартал 2014 | I квартал 2017 | 21 | 21 | 197,80 | 6 | 0 | 6 | 197,80 | 0,00 | 197,80 | 11034659,25 | 3984506,94 | 2790934,27 | 68438,79 | 4190779,25 | 0,00 |
| 50 | 3 | г. Красноярск, пер. Транспортный, д. 2, корп. б | 40 | 25.12.2009 | II квартал 2014 | IV квартал 2014 | 22 | 22 | 329,60 | 8 | 8 | 0 | 329,60 | 329,60 | 0,00 | 12734350,32 | 6607468,13 | 4628178,49 | 113491,38 | 1385212,32 | 0,00 |
| 51 | 4 | г. Красноярск, пер. Транспортный, д. 2а | 41 | 25.12.2009 | II квартал 2014 | I квартал 2017 | 30 | 23 | 474,30 | 9 | 6 | 3 | 370,20 | 245,80 | 124,40 | 15743124,63 | 7385044,54 | 5172829,22 | 126847,21 | 3058403,66 | 0,00 |
| 52 | 5 | г. Красноярск, пер. Якорный, д. 19 | 92 | 25.12.2009 | II квартал 2014 | IV квартал 2014 | 36 | 36 | 491,80 | 12 | 8 | 4 | 491,80 | 327,80 | 164,00 | 22165752,00 | 9906878,21 | 6939239,00 | 170162,80 | 5149471,99 | 0,00 |
| 53 | 6 | г. Красноярск, ул. Базарная, д. 174 | 105 | 01.12.2011 | II квартал 2014 | I квартал 2017 | 18 | 7 | 499,93 | 2 | 0 | 2 | 27,88 | 0,00 | 27,88 | 2214655,73 | 557670,33 | 390618,28 | 9578,67 | 1256788,45 | 0,00 |
| 54 | 7 | г. Красноярск, ул. Верхняя, д. 2 | 73 | 26.12.2008 | II квартал 2014 | IV квартал 2014 | 33 | 33 | 384,90 | 8 | 6 | 2 | 384,90 | 298,90 | 86,00 | 15425932,16 | 7753471,77 | 5430892,83 | 133175,40 | 2108392,16 | 0,00 |
| 55 | 8 | г. Красноярск, ул. Качинская, д. 58/5 | 98 | 14.10.2011 | II квартал 2014 | IV квартал 2014 | 28 | 28 | 485,20 | 10 | 4 | 6 | 485,20 | 144,90 | 340,30 | 21728420,64 | 9758308,73 | 6835174,25 | 167610,94 | 4967326,72 | 0,00 |
| 56 | 9 | г. Красноярск, ул. Качинская, д. 60, корп. Г | 43 | 25.12.2009 | II квартал 2014 | IV квартал 2014 | 30 | 30 | 306,00 | 8 | 6 | 2 | 306,00 | 249,50 | 56,50 | 13303340,65 | 6113723,89 | 4282337,02 | 105010,72 | 2802269,02 | 0,00 |
| 57 | 10 | г. Красноярск, ул. Краснопресненская, д. 16 | 48 | 25.12.2009 | II квартал 2014 | I квартал 2017 | 53 | 42 | 608,80 | 19 | 9 | 10 | 456,40 | 198,50 | 257,90 | 28185098,63 | 8434906,36 | 5908201,38 | 144879,87 | 13697111,02 | 0,00 |
| 58 | 11 | г. Красноярск, ул. Краснопресненская, д. 21 | 47 | 25.12.2009 | II квартал 2014 | I квартал 2017 | 74 | 69 | 691,00 | 21 | 6 | 15 | 624,50 | 129,30 | 495,20 | 38040242,23 | 12580002,79 | 8811620,21 | 216077,00 | 16432542,23 | 0,00 |
| 59 | 12 | г. Красноярск, ул. Краснопресненская, д. 23 | 46 | 25.12.2009 | II квартал 2014 | I квартал 2017 | 67 | 64 | 601,30 | 19 | 5 | 14 | 555,50 | 100,30 | 455,20 | 33155636,61 | 11190058,54 | 7838038,44 | 192203,02 | 13935336,61 | 0,00 |
| 60 | 13 | г. Красноярск, ул. Наклонная, д. 16 | 57 | 25.12.2009 | II квартал 2014 | I квартал 2017 | 20 | 9 | 244,40 | 2 | 0 | 2 | 72,10 | 0,00 | 72,10 | 3034420,00 | 1452391,05 | 1017322,35 | 24946,60 | 539760,00 | 0,00 |
| 61 | 14 | г. Красноярск, ул. Наклонная, д. 18 | 56 | 25.12.2009 | II квартал 2014 | I квартал 2017 | 29 | 7 | 336,50 | 1 | 0 | 1 | 52,60 | 0,00 | 52,60 | 2438937,08 | 1059580,71 | 742179,69 | 18199,60 | 618977,08 | 0,00 |
| 62 | 15 | г. Красноярск, ул. Наклонная, д. 2 | 61 | 25.12.2009 | II квартал 2014 | I квартал 2017 | 13 | 4 | 332,20 | 1 | 0 | 1 | 40,70 | 0,00 | 40,70 | 1404760,00 | 817851,27 | 572861,13 | 14047,60 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | 16 | г. Красноярск, ул. Наклонная, д. 20 | 60 | 25.12.2009 | II квартал 2014 | I квартал 2017 | 24 | 8 | 329,00 | 3 | 0 | 3 | 116,90 | 0,00 | 116,90 | 5358964,20 | 2354847,59 | 1649445,01 | 40447,40 | 1314224,20 | 0,00 |
| 64 | 17 | г. Красноярск, ул. Наклонная, д. 22 | 55 | 25.12.2009 | II квартал 2014 | I квартал 2017 | 30 | 18 | 334,20 | 4 | 0 | 4 | 190,90 | 0,00 | 190,90 | 8536483,78 | 3845512,50 | 2693576,10 | 66051,40 | 1931343,78 | 0,00 |
| 65 | 18 | г. Красноярск, ул. Наклонная, д. 8 | 58 | 25.12.2009 | II квартал 2014 | I квартал 2017 | 25 | 5 | 339,40 | 1 | 0 | 1 | 38,20 | 0,00 | 38,20 | 1518940,00 | 769505,38 | 538997,42 | 13217,20 | 197220,00 | 0,00 |
| 66 | 19 | г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 10, корп. А/1 | 54 | 25.12.2009 | II квартал 2014 | I квартал 2017 | 39 | 37 | 327,60 | 7 | 2 | 5 | 290,00 | 76,10 | 213,90 | 13543990,33 | 5812917,71 | 4071638,58 | 99844,00 | 3559590,04 | 0,00 |
| 67 | 20 | г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 10, корп. А/2 | 53 | 25.12.2009 | II квартал 2014 | IV квартал 2014 | 24 | 24 | 318,90 | 8 | 5 | 3 | 318,90 | 184,10 | 134,80 | 14418869,43 | 6406374,45 | 4487323,17 | 110037,35 | 3415134,46 | 0,00 |
| 68 | 21 | г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 10, корп. А/3 | 52 | 25.12.2009 | II квартал 2014 | I квартал 2017 | 39 | 33 | 309,40 | 7 | 1 | 6 | 263,20 | 48,50 | 214,70 | 14743060,00 | 5301932,20 | 3713720,60 | 91067,20 | 5636340,00 | 0,00 |
| 69 | 22 | г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 10, корп. А/4 | 51 | 25.12.2009 | II квартал 2014 | IV квартал 2014 | 30 | 30 | 320,00 | 9 | 7 | 2 | 320,00 | 245,40 | 74,60 | 15107710,80 | 6439904,12 | 4510809,26 | 110613,26 | 4046384,16 | 0,00 |
| 70 | 23 | г. Красноярск, ул. Полярная, д. 117а | 26 | 25.12.2009 | II квартал 2014 | I квартал 2017 | 43 | 4 | 538,30 | 1 | 1 | 0 | 14,20 | 14,20 | 0,00 | 1238827,84 | 286046,50 | 200360,30 | 4913,20 | 747507,84 | 0,00 |
| 71 | 24 | г. Красноярск, ул. Прибойная, д. 26, корп. А | 94 | 26.12.2008 | II квартал 2014 | IV квартал 2014 | 25 | 25 | 340,30 | 8 | 3 | 5 | 340,30 | 132,10 | 208,20 | 14977501,83 | 6855044,02 | 4801592,18 | 117743,80 | 3203121,83 | 0,00 |
| 72 | 25 | г. Красноярск, ул. Прибойная, д. 27 | 95 | 26.12.2008 | II квартал 2014 | IV квартал 2014 | 26 | 26 | 400,00 | 8 | 6 | 2 | 400,00 | 291,30 | 108,70 | 16558262,97 | 8057647,99 | 5643952,02 | 138400,00 | 2718262,96 | 0,00 |
| 73 | 26 | г. Красноярск, ул. Прибойная, д. 27, корп. А | 96 | 26.12.2008 | II квартал 2014 | IV квартал 2014 | 20 | 20 | 334,60 | 10 | 7 | 3 | 334,60 | 216,10 | 118,50 | 16596624,41 | 6740222,54 | 4721165,86 | 115771,60 | 5019464,41 | 0,00 |
| 74 | 27 | г. Красноярск, ул. Рейдовая, д. 65 | 79 | 25.12.2009 | II квартал 2014 | IV квартал 2014 | 14 | 14 | 450,00 | 1 | 0 | 1 | 91,70 | 0,00 | 91,70 | 3771400,00 | 1847215,80 | 1293876,00 | 31728,20 | 598580,00 | 0,00 |
| 75 | 28 | г. Красноярск, ул. Свердловская, д. 10 | 98 | 26.12.2008 | II квартал 2014 | IV квартал 2014 | 41 | 41 | 466,80 | 13 | 6 | 7 | 466,80 | 98,50 | 368,30 | 23174390,09 | 9398523,04 | 6583163,80 | 161431,18 | 7031272,07 | 0,00 |
| 76 | 29 | г. Красноярск, ул. Свердловская, д. 12 | 72 | 26.12.2008 | II квартал 2014 | I квартал 2017 | 42 | 37 | 452,70 | 8 | 1 | 7 | 359,50 | 30,90 | 328,60 | 15210716,38 | 7195278,15 | 4993178,61 | 170317,23 | 2851942,39 | 0,00 |
| 77 | 30 | г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 277 | 44 | 25.12.2009 | II квартал 2014 | I квартал 2017 | 36 | 19 | 477,20 | 6 | 4 | 2 | 238,20 | 159,30 | 78,90 | 11542931,10 | 4798329,38 | 3360973,43 | 82417,20 | 3301211,09 | 0,00 |
| 78 | 31 | г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 281 | 74 | 26.12.2008 | II квартал 2014 | I квартал 2017 | 46 | 44 | 478,10 | 12 | 5 | 7 | 437,40 | 160,10 | 277,30 | 21293263,57 | 8786865,00 | 6154729,80 | 150925,20 | 6200743,57 | 0,00 |
| 79 | 32 | г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 339 | 93 | 25.12.2009 | II квартал 2014 | I квартал 2017 | 34 | 26 | 475,10 | 7 | 4 | 3 | 410,90 | 237,60 | 173,30 | 15928628,53 | 8277218,89 | 5797749,71 | 142171,40 | 1711488,53 | 0,00 |
| 80 | 33 | г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 407 | 100 | 25.12.2009 | II квартал 2014 | IV квартал 2014 | 28 | 28 | 498,50 | 11 | 8 | 3 | 498,50 | 309,20 | 189,30 | 20640004,32 | 10009613,02 | 7011199,58 | 171927,40 | 3447264,32 | 0,00 |
| 81 | 34 | г. Красноярск, ул. Станционная, д. 1а | 67 | 25.12.2009 | II квартал 2014 | I квартал 2017 | 44 | 7 | 636,50 | 1 | 0 | 1 | 57,20 | 0,00 | 57,20 | 1822268,40 | 856125,10 | 599669,90 | 14705,00 | 351768,40 | 0,00 |
| 82 | 35 | г. Красноярск, ул. Степана Разина, д. 33 | 69 | 25.12.2009 | II квартал 2014 | I квартал 2017 | 67 | 20 | 753,10 | 5 | 0 | 5 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 8190580,40 | 2708390,58 | 1897082,93 | 46519,93 | 3538586,96 | 0,00 |
| 83 | 36 | г. Красноярск, ул. Чкалова, д. 15а | 83 | 26.12.2008 | II квартал 2014 | I квартал 2017 | 45 | 44 | 464,60 | 14 | 7 | 7 | 429,40 | 224,30 | 205,10 | 22955965,49 | 8614561,48 | 6034040,25 | 147965,67 | 8159398,09 | 0,00 |
| 84 | 37 | г. Красноярск, ул. Щербакова, д. 27 | 102 | 18.11.2011 | II квартал 2014 | I квартал 2017 | 36 | 19 | 421,90 | 3 | 0 | 3 | 113,30 | 0,00 | 113,30 | 4428800,00 | 2060743,42 | 1443440,78 | 35395,80 | 889220,00 | 0,00 |
| 85 | 38 | г. Красноярск, ул. Гагарина, д. 100 | 65 | 25.12.2009 | II квартал 2014 | I квартал 2017 | 27 | 7 | 331,00 | 1 | 0 | 1 | 39,40 | 0,00 | 39,40 | 1819862,44 | 793678,33 | 555929,27 | 13632,40 | 456622,44 | 0,00 |
| 86 | 39 | г. Красноярск, ул. Гагарина, д. 109а | 29 | 25.12.2009 | II квартал 2014 | I квартал 2017 | 27 | 9 | 364,80 | 2 | 0 | 2 | 78,40 | 0,00 | 78,40 | 2923700,00 | 1579299,01 | 1106214,59 | 27126,40 | 211060,00 | 0,00 |
| 87 | 40 | г. Красноярск, ул. им. Говорова, д. 62 | 112 | 25.12.2009 | II квартал 2014 | I квартал 2017 | 25 | 20 | 393,20 | 8 | 5 | 3 | 350,70 | 225,50 | 125,20 | 15581146,54 | 7064542,78 | 4948335,02 | 121342,20 | 3446926,54 | 0,00 |
| 88 | Итого по муниципальному образованию г. Назарово |  | х | х | х | х | 291 | 289 | 5233,71 | 94 | 3 | 91 | 4587,60 | 149,40 | 4438,20 | 173541110,68 | 90396496,60 | 63631326,56 | 1560356,20 | 17952931,32 | 0,00 |
| 89 | 1 | г. Назарово, микрорайон "СМП-268", N 1 | 55 | 24.12.2010 | III квартал 2014 | IV квартал 2014 | 7 | 7 | 113,21 | 3 | 0 | 3 | 113,20 | 0,00 | 113,20 | 4097615,60 | 1832873,58 | 1597238,42 | 39167,60 | 628336,00 | 0,00 |
| 90 | 2 | г. Назарово, микрорайон "СМП-268", N 10 | 67 | 24.12.2010 | III квартал 2014 | IV квартал 2014 | 11 | 11 | 154,70 | 3 | 0 | 3 | 154,70 | 0,00 | 154,70 | 5893764,00 | 3116295,36 | 2182798,44 | 53526,20 | 541144,00 | 0,00 |
| 91 | 3 | г. Назарово, микрорайон "СМП-268", N 11 | 68 | 24.12.2010 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 11 | 11 | 154,40 | 4 | 0 | 4 | 154,40 | 0,00 | 154,40 | 6329724,00 | 3110252,13 | 2178565,47 | 53422,40 | 987484,00 | 0,00 |
| 92 | 4 | г. Назарово, микрорайон "СМП-268", N 12 | 69 | 24.12.2010 | IV квартал 2014 | IV квартал 2014 | 10 | 10 | 157,10 | 4 | 0 | 4 | 131,10 | 0,00 | 131,10 | 5046408,00 | 2640894,13 | 1849805,27 | 45360,60 | 510348,00 | 0,00 |
| 93 | 5 | г. Назарово, микрорайон "СМП-268", N 13 | 70 | 24.12.2010 | II квартал 2014 | IV квартал 2014 | 6 | 6 | 155,30 | 4 | 0 | 4 | 116,80 | 0,00 | 116,80 | 4767880,00 | 2352833,22 | 1648033,98 | 40412,80 | 726600,00 | 0,00 |
| 94 | 6 | г. Назарово, микрорайон "СМП-268", N 14 | 11 | 30.05.2011 | II квартал 2014 | IV квартал 2014 | 9 | 9 | 154,90 | 3 | 1 | 2 | 154,90 | 50,90 | 104,00 | 3450687,48 | 2006354,19 | 1413164,37 | 26641,60 | 4527,32 | 0,00 |
| 95 | 7 | г. Назарово, микрорайон "СМП-268", N 16 | 71 | 24.12.2010 | II квартал 2014 | IV квартал 2014 | 8 | 8 | 152,70 | 2 | 0 | 2 | 109,00 | 0,00 | 109,00 | 4567200,00 | 2195709,08 | 1537976,92 | 37714,00 | 795800,00 | 0,00 |
| 96 | 8 | г. Назарово, микрорайон "СМП-268", N 17 | 72 | 24.12.2010 | II квартал 2014 | IV квартал 2014 | 14 | 13 | 156,60 | 3 | 0 | 3 | 104,50 | 0,00 | 104,50 | 4044048,00 | 2105060,54 | 1474482,46 | 36157,00 | 428348,00 | 0,00 |
| 97 | 9 | г. Назарово, микрорайон "СМП-268", N 18 | 12 | 30.05.2011 | II квартал 2014 | IV квартал 2014 | 8 | 8 | 154,40 | 3 | 1 | 2 | 115,40 | 38,70 | 76,70 | 4985860,00 | 2324631,45 | 1628280,15 | 39928,40 | 993020,00 | 0,00 |
| 98 | 10 | г. Назарово, микрорайон "СМП-268", N 19 | 73 | 24.12.2010 | II квартал 2014 | IV квартал 2014 | 11 | 11 | 154,50 | 3 | 0 | 3 | 154,50 | 0,00 | 154,50 | 5646720,00 | 3112266,54 | 2179976,46 | 53457,00 | 301020,00 | 0,00 |
| 99 | 11 | г. Назарово, микрорайон "СМП-268", N 1А | 56 | 24.12.2010 | II квартал 2014 | IV квартал 2014 | 8 | 8 | 153,30 | 4 | 0 | 4 | 102,40 | 0,00 | 102,40 | 4676190,00 | 2062757,89 | 1444851,71 | 35430,40 | 1133150,00 | 0,00 |
| 100 | 12 | г. Назарово, микрорайон "СМП-268", N 1Б | 57 | 24.12.2010 | II квартал 2014 | IV квартал 2014 | 16 | 16 | 183,50 | 3 | 0 | 3 | 183,50 | 0,00 | 183,50 | 6394080,00 | 3644071,31 | 2551577,69 | 63491,00 | 134940,00 | 0,00 |
| 101 | 13 | г. Назарово, микрорайон "СМП-268", N 2 | 58 | 24.12.2010 | II квартал 2014 | IV квартал 2014 | 10 | 10 | 155,90 | 3 | 0 | 3 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 5607968,00 | 2618735,60 | 1834284,40 | 44980,00 | 1109968,00 | 0,00 |
| 102 | 14 | г. Назарово, микрорайон "СМП-268", N 20 | 74 | 24.12.2010 | II квартал 2014 | IV квартал 2014 | 7 | 7 | 156,50 | 3 | 0 | 3 | 156,50 | 0,00 | 156,50 | 5716266,00 | 3152554,78 | 2208196,22 | 54149,00 | 301366,00 | 0,00 |
| 103 | 15 | г. Назарово, микрорайон "СМП-268", N 27 | 75 | 24.12.2010 | II квартал 2014 | IV квартал 2014 | 1 | 1 | 171,60 | 1 | 0 | 1 | 86,60 | 0,00 | 86,60 | 3370040,00 | 1744480,79 | 1221915,61 | 29963,60 | 373680,00 | 0,00 |
| 104 | 16 | г. Назарово, микрорайон "СМП-268", N 27б | 76 | 24.12.2010 | II квартал 2014 | IV квартал 2014 | 6 | 6 | 167,90 | 2 | 0 | 2 | 167,90 | 0,00 | 167,90 | 6298584,00 | 3382197,75 | 2369048,85 | 58093,40 | 489244,00 | 0,00 |
| 105 | 17 | г. Назарово, микрорайон "СМП-268", N 27в | 77 | 24.12.2010 | II квартал 2014 | IV квартал 2014 | 7 | 7 | 201,00 | 3 | 0 | 3 | 201,00 | 0,00 | 201,00 | 7319630,00 | 4048968,12 | 2836085,88 | 69546,00 | 365030,00 | 0,00 |
| 106 | 18 | г. Назарово, микрорайон "СМП-268", N 28 | 78 | 24.12.2010 | II квартал 2014 | IV квартал 2014 | 4 | 4 | 168,90 | 3 | 0 | 3 | 168,90 | 0,00 | 168,90 | 6788866,00 | 3402341,87 | 2383158,73 | 58439,40 | 944926,00 | 0,00 |
| 107 | 19 | г. Назарово, микрорайон "СМП-268", N 29 | 79 | 24.12.2010 | II квартал 2014 | IV квартал 2014 | 10 | 10 | 211,80 | 4 | 0 | 4 | 211,80 | 0,00 | 211,80 | 7556294,00 | 4121486,95 | 2884390,25 | 73282,80 | 477134,00 | 0,00 |
| 108 | 20 | г. Назарово, микрорайон "СМП-268", N 29а | 80 | 24.12.2010 | II квартал 2014 | IV квартал 2014 | 11 | 11 | 181,30 | 3 | 0 | 3 | 181,30 | 0,00 | 181,30 | 6248760,00 | 3601768,66 | 2521981,54 | 62729,80 | 62280,00 | 0,00 |
| 109 | 21 | г. Назарово, микрорайон "СМП-268", N 2а | 59 | 24.12.2010 | II квартал 2014 | IV квартал 2014 | 10 | 10 | 155,40 | 3 | 0 | 3 | 129,50 | 0,00 | 129,50 | 5584440,00 | 2608663,54 | 1827229,46 | 44807,00 | 1103740,00 | 0,00 |
| 110 | 22 | г. Назарово, микрорайон "СМП-268", N 3 | 60 | 24.12.2010 | II квартал 2014 | IV квартал 2014 | 14 | 14 | 154,50 | 3 | 0 | 3 | 154,50 | 0,00 | 154,50 | 5894110,00 | 3112266,54 | 2179976,46 | 53457,00 | 548410,00 | 0,00 |
| 111 | 23 | г. Назарово, микрорайон "СМП-268", N 30 | 81 | 24.12.2010 | II квартал 2014 | IV квартал 2014 | 8 | 8 | 211,10 | 4 | 0 | 4 | 211,10 | 0,00 | 211,10 | 7688120,00 | 4121486,95 | 2884632,45 | 73040,60 | 608960,00 | 0,00 |
| 112 | 24 | г. Назарово, микрорайон "СМП-268", N 31 | 82 | 24.12.2010 | II квартал 2014 | IV квартал 2014 | 9 | 9 | 184,30 | 2 | 0 | 2 | 124,00 | 0,00 | 124,00 | 4290400,00 | 2421323,22 | 1694692,78 | 42904,00 | 131480,00 | 0,00 |
| 113 | 25 | г. Назарово, микрорайон "СМП-268", N 33 | 83 | 24.12.2010 | II квартал 2014 | IV квартал 2014 | 5 | 5 | 120,30 | 2 | 0 | 2 | 120,30 | 0,00 | 120,30 | 4346452,00 | 2423337,64 | 1697418,56 | 41623,80 | 184072,00 | 0,00 |
| 114 | 26 | г. Назарово, микрорайон "СМП-268", N 34 | 84 | 24.12.2010 | II квартал 2014 | IV квартал 2014 | 10 | 10 | 118,70 | 2 | 0 | 2 | 118,70 | 0,00 | 118,70 | 4207360,00 | 2391107,04 | 1674842,76 | 41070,20 | 100340,00 | 0,00 |
| 115 | 27 | г. Назарово, микрорайон "СМП-268", N 35 | 13 | 30.05.2011 | II квартал 2014 | IV квартал 2014 | 12 | 12 | 238,70 | 4 | 1 | 3 | 238,70 | 59,80 | 178,90 | 8826806,00 | 4808401,44 | 3368028,36 | 82590,20 | 567786,00 | 0,00 |
| 116 | 28 | г. Назарово, микрорайон "СМП-268", N 3а | 61 | 24.12.2010 | II квартал 2014 | IV квартал 2014 | 7 | 7 | 153,20 | 3 | 0 | 3 | 103,00 | 0,00 | 103,00 | 4689684,00 | 2074844,36 | 1453317,64 | 35638,00 | 1125884,00 | 0,00 |
| 117 | 29 | г. Назарово, микрорайон "СМП-268", N 5 | 62 | 24.12.2010 | II квартал 2014 | IV квартал 2014 | 13 | 13 | 149,00 | 3 | 0 | 3 | 149,00 | 0,00 | 149,00 | 5621461,80 | 3001473,68 | 2102372,12 | 51554,00 | 466062,00 | 0,00 |
| 118 | 30 | г. Назарово, микрорайон "СМП-268", N 5а | 64 | 24.12.2010 | II квартал 2014 | IV квартал 2014 | 10 | 10 | 182,50 | 2 | 0 | 2 | 123,60 | 0,00 | 123,60 | 4435720,00 | 2489813,23 | 1743981,17 | 42765,60 | 159160,00 | 0,00 |
| 119 | 31 | г. Назарово, микрорайон "СМП-268", N 8 | 65 | 24.12.2010 | II квартал 2014 | IV квартал 2014 | 8 | 7 | 153,10 | 2 | 0 | 2 | 101,90 | 0,00 | 101,90 | 4046125,80 | 2052685,63 | 1437796,77 | 35257,40 | 520386,00 | 0,00 |
| 120 | 32 | г. Назарово, микрорайон "СМП-268", N 9 | 66 | 24.12.2010 | II квартал 2014 | IV квартал 2014 | 10 | 10 | 153,40 | 3 | 0 | 3 | 114,90 | 0,00 | 114,90 | 5103846,00 | 2314559,39 | 1621225,21 | 39755,40 | 1128306,00 | 0,00 |
| 121 | Итого по муниципальному образованию г. Шарыпово |  | х | х | х | х | 332 | 332 | 5713,30 | 120 | 48 | 72 | 5713,30 | 2335,80 | 3377,50 | 233116462,00 | 111614741,54 | 78120482,66 | 1976801,80 | 41404436,00 | 0,00 |
| 122 | 1 | г. Шарыпово, ул. Кирова, д. 89 | 19 | 08.12.2011 | I квартал 2014 | IV квартал 2014 | 23 | 23 | 389,40 | 8 | 1 | 7 | 389,40 | 44,70 | 344,70 | 14932322,00 | 7821357,47 | 5478052,13 | 134732,40 | 1498180,00 | 0,00 |
| 123 | 2 | р.п. Горячегорск, ул. Гагарина, д. 4 | 23 | 14.12.2011 | I квартал 2014 | IV квартал 2014 | 31 | 31 | 391,50 | 8 | 0 | 8 | 391,50 | 0,00 | 391,50 | 16677200,00 | 7886422,98 | 5524018,02 | 135459,00 | 3131300,00 | 0,00 |
| 124 | 3 | р.п. Горячегорск, ул. Гагарина, д. 6 | 24 | 15.12.2011 | I квартал 2014 | IV квартал 2014 | 22 | 22 | 391,50 | 8 | 0 | 8 | 391,50 | 0,00 | 391,50 | 15580380,00 | 7886422,98 | 5524018,02 | 135459,00 | 2034480,00 | 0,00 |
| 125 | 4 | р.п. Горячегорск, ул. Центральная, д. 10 | 18 | 07.12.2011 | I квартал 2014 | IV квартал 2014 | 15 | 15 | 391,50 | 8 | 0 | 8 | 391,50 | 0,00 | 391,50 | 15030240,00 | 7886422,98 | 5524018,02 | 135459,00 | 1484340,00 | 0,00 |
| 126 | 5 | р.п. Горячегорск, ул. Центральная, д. 2 | 25 | 16.12.2011 | I квартал 2014 | IV квартал 2014 | 22 | 22 | 391,50 | 8 | 0 | 8 | 391,50 | 0,00 | 391,50 | 15034738,00 | 7886422,98 | 5524018,02 | 135459,00 | 1488838,00 | 0,00 |
| 127 | 6 | р.п. Горячегорск, ул. Центральная, д. 4 | 26 | 19.12.2011 | I квартал 2014 | IV квартал 2014 | 18 | 18 | 391,50 | 8 | 0 | 8 | 391,50 | 0,00 | 391,50 | 15266904,00 | 7886422,98 | 5524018,02 | 135459,00 | 1721004,00 | 0,00 |
| 128 | 7 | р.п. Горячегорск, ул. Центральная, д. 6 | 27 | 20.12.2011 | I квартал 2014 | IV квартал 2014 | 29 | 29 | 391,50 | 8 | 0 | 8 | 391,50 | 0,00 | 391,50 | 16110106,00 | 7886422,98 | 5524018,02 | 135459,00 | 2564206,00 | 0,00 |
| 129 | 8 | р.п. Горячегорск, ул. Центральная, д. 8 | 28 | 21.12.2011 | I квартал 2014 | IV квартал 2014 | 28 | 28 | 396,00 | 8 | 1 | 7 | 396,00 | 46,00 | 350,00 | 15389042,00 | 7977071,52 | 5587512,48 | 137016,00 | 1687442,00 | 0,00 |
| 130 | 9 | р.п. Дубинино, ул. Красноярская, д. 7 | 20 | 09.12.2011 | I квартал 2014 | IV квартал 2014 | 8 | 8 | 153,80 | 3 | 3 | 0 | 153,80 | 153,80 | 0,00 | 5833560,00 | 3098165,66 | 2170099,54 | 53214,80 | 512080,00 | 0,00 |
| 131 | 10 | р.п. Дубинино, ул. Московская, д. 4 | 21 | 12.12.2011 | I квартал 2014 | IV квартал 2014 | 18 | 18 | 277,10 | 6 | 6 | 0 | 277,10 | 277,10 | 0,00 | 10588984,00 | 5581935,65 | 3909847,75 | 95876,60 | 1001324,00 | 0,00 |
| 132 | 11 | р.п. Дубинино, ул. Московская, д. 6 | 22 | 13.12.2011 | I квартал 2014 | IV квартал 2014 | 21 | 21 | 254,40 | 7 | 7 | 0 | 254,40 | 254,40 | 0,00 | 13114784,00 | 5124664,13 | 3589553,47 | 88022,40 | 4312544,00 | 0,00 |
| 133 | 12 | р.п. Дубинино, ул. Советская, д. 7, корп. А | 16 | 05.12.2011 | I квартал 2014 | IV квартал 2014 | 34 | 34 | 727,10 | 8 | 8 | 0 | 727,10 | 727,10 | 0,00 | 19642420,00 | 11370549,98 | 7908189,42 | 251576,60 | 112104,00 | 0,00 |
| 134 | 13 | р.п. Дубинино, ул. Советская, д. 9, корп. А | 17 | 06.12.2011 | I квартал 2014 | IV квартал 2014 | 31 | 31 | 582,50 | 16 | 12 | 4 | 582,50 | 448,70 | 133,80 | 28835986,00 | 11733949,90 | 8219005,10 | 201545,00 | 8681486,00 | 0,00 |
| 135 | 14 | р.п. Дубинино, ул. Советская, д. 9, корп. Б | 29 | 28.12.2011 | I квартал 2014 | IV квартал 2014 | 32 | 32 | 584,00 | 16 | 10 | 6 | 584,00 | 384,00 | 200,00 | 31079796,00 | 11588509,35 | 8114114,65 | 202064,00 | 11175108,00 | 0,00 |
| 136 | Итого по муниципальному образованию Родниковский сельсовет |  | х | х | х | х | 92 | 92 | 1646,90 | 40 | 0 | 40 | 1646,90 | 0,00 | 1646,90 | 73433310,00 | 33175351,22 | 23237561,38 | 569827,40 | 16450570,00 | 0,00 |
| 137 | 1 | п. Шушь, д. 1 | 2 | 24.02.2009 | II квартал 2014 | IV квартал 2015 | 65 | 65 | 1013,70 | 24 | 0 | 24 | 1013,70 | 0,00 | 1013,70 | 44392146,00 | 20420094,44 | 14303185,36 | 350740,20 | 9318126,00 | 0,00 |
| 138 | 2 | п. Шушь, д. 2 | 1 | 24.02.2009 | II квартал 2014 | IV квартал 2015 | 27 | 27 | 633,20 | 16 | 0 | 16 | 633,20 | 0,00 | 633,20 | 29041164,00 | 12755256,78 | 8934376,02 | 219087,20 | 7132444,00 | 0,00 |
| 139 | Всего по 1-му этапу без финансовой поддержки Фонда |  | х | х | х | х | 275 | 275 | 3588,15 | 82 | 44 | 38 | 3588,15 | 1265,80 | 2322,35 | 20913000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20913000,00 |
| 140 | в том числе по другим программам |  | х | х | х | х | 275 | 275 | 3588,15 | 82 | 44 | 38 | 3588,15 | 1265,80 | 2322,35 | 20913000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20913000,00 |
| 141 | Итого по муниципальному образованию г. Норильск |  | х | х | х | х | 275 | 275 | 3588,15 | 82 | 44 | 38 | 3588,15 | 1265,80 | 2322,35 | 20913000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20913000,00 |
| 142 | 1 | г. Норильск, пл. Металлургов, д. 25 | 04-МВК/3 | 10.06.2009 | IV квартал 2014 | I квартал 2017 | 170 | 170 | 2501,00 | 63 | 36 | 27 | 2501,00 | 950,00 | 1551,00 | 10450000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10450000,00 |
| 143 | 2 | г. Норильск, ул. Бауманская, д. 25 | 1833 | 29.12.2006 | IV квартал 2014 | I квартал 2017 | 105 | 105 | 1087,15 | 19 | 8 | 11 | 1087,15 | 315,80 | 771,35 | 10463000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10463000,00 |
| 144 | Всего по 2-му этапу, в т.ч.: |  | х | х | х | х | 4113 | 3285 | 69667,88 | 1299 | 608 | 691 | 51544,46 | 25608,73 | 25935,73 | 2290326887,64 | 814542240,95 | 1181864762,57 | 293919884,12 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | Всего по 2-му этапу с финансовой поддержкой Фонда |  |  |  |  |  | 3914 | 3086 | 65250,78 | 1201 | 543 | 658 | 47209,86 | 22510,83 | 24699,03 | 2185493306,26 | 814542240,95 | 1077842456,88 | 293108608,43 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | Итого по муниципальному образованию г. Боготол |  | х | х | х | х | 779 | 642 | 14791,20 | 271 | 108 | 163 | 11835,60 | 5165,68 | 6669,92 | 551592971,50 | 204016649,46 | 343194193,77 | 4382128,27 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | 1 | г. Боготол, ул. 1-я Зарельсовая, д. 21а | 64 | 01.11.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 17 | 15 | 440,16 | 7 | 0 | 7 | 440,16 | 0,00 | 440,16 | 14580743,20 | 3122437,75 | 10758778,49 | 699526,96 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | 2 | г. Боготол, ул. Вокзальная, д. 40 | 70 | 01.11.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 6 | 6 | 71,90 | 2 | 0 | 2 | 71,90 | 0,00 | 71,90 | 3845550,80 | 1365447,58 | 2480103,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | 3 | г. Боготол, ул. Вокзальная, д. 40а | 43 | 01.11.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 9 | 2 | 200,30 | 2 | 0 | 2 | 53,58 | 0,00 | 53,58 | 4273239,00 | 915105,80 | 3153119,92 | 205013,28 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 4 | г. Боготол, ул. Садовая, д. 59 | 36 | 01.11.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 44 | 41 | 1305,50 | 21 | 2 | 19 | 1305,50 | 157,70 | 1147,80 | 45046417,60 | 14651808,65 | 29029898,64 | 1364710,31 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | 5 | г. Боготол, ул. Элеваторная, д. 17 | 50 | 01.11.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 34 | 31 | 382,14 | 14 | 0 | 14 | 382,14 | 0,00 | 382,14 | 27641991,10 | 7392438,02 | 19387064,14 | 862488,94 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | 6 | г. Боготол, ул. 1-я Зарельсовая, д. 9 | 62 | 01.11.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 26 | 26 | 462,20 | 10 | 7 | 3 | 462,20 | 387,00 | 75,20 | 19764133,00 | 7998010,81 | 11766122,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | 7 | г. Боготол, ул. Вокзальная, д. 59 | 32 | 01.11.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 26 | 26 | 323,60 | 9 | 1 | 8 | 286,60 | 37,50 | 249,10 | 19933767,40 | 7278015,34 | 12655752,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | 8 | г. Боготол, ул. 1-я Зарельсовая, д. 39а | 67 | 01.11.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 16 | 16 | 475,00 | 8 | 4 | 4 | 475,00 | 254,90 | 220,10 | 21451076,90 | 7904405,16 | 13546671,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | 9 | г. Боготол, ул. Комсомольская, д. 41 | 3 | 01.11.2010 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 4 | 4 | 124,80 | 4 | 3 | 1 | 124,80 | 103,60 | 21,20 | 8825896,10 | 2704838,31 | 5939254,88 | 181802,91 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | 10 | г. Боготол, ул. Шикунова, д. 40а | 5 | 01.11.2010 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 8 | 8 | 124,70 | 4 | 2 | 2 | 124,70 | 62,10 | 62,60 | 7470700,10 | 2783721,67 | 4686978,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | 11 | г. Боготол, ул. Шикунова, д. 40б | 4 | 01.11.2010 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 11 | 11 | 124,40 | 4 | 4 | 0 | 124,40 | 124,40 | 0,00 | 6134447,70 | 1957043,95 | 4088547,18 | 88856,57 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | 12 | г. Боготол, ул. Шикунова, д. 112 | 53 | 01.11.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 32 | 32 | 475,30 | 8 | 6 | 2 | 414,30 | 373,10 | 41,20 | 18009604,10 | 8004864,13 | 10004739,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | 13 | г. Боготол, ул. Школьная, д. 69 | 33 | 01.11.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 19 | 19 | 187,60 | 7 | 5 | 2 | 187,60 | 135,50 | 52,10 | 10531962,70 | 4458283,77 | 6073678,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | 14 | г. Боготол, пер. 1-й Сибирский, д. 2 | 71 | 01.11.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 4 | 4 | 58,60 | 2 | 0 | 2 | 58,60 | 0,00 | 58,60 | 3055748,40 | 1148737,52 | 1907010,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | 15 | г. Боготол, ул. Вокзальная, д. 19 | 37 | 01.11.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 32 | 32 | 433,80 | 9 | 1 | 8 | 420,50 | 51,30 | 369,20 | 23387331,40 | 8736994,21 | 14650337,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | 16 | г. Боготол, ул. Вокзальная, д. 22 | 38 | 01.11.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 19 | 19 | 222,00 | 8 | 1 | 7 | 222,00 | 47,70 | 174,30 | 14863075,70 | 5496874,55 | 9366201,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 | 17 | г. Боготол, ул. Вокзальная, д. 27 | 45 | 01.11.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 28 | 28 | 481,90 | 7 | 3 | 4 | 467,10 | 190,70 | 276,40 | 17132664,70 | 6153491,96 | 10979172,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | 18 | г. Боготол, ул. Элеваторная, д. 19 | 51 | 01.11.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 20 | 19 | 368,62 | 9 | 0 | 9 | 368,62 | 0,00 | 368,62 | 18433215,70 | 6589125,47 | 11755233,66 | 88856,57 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | 19 | г. Боготол, ул. Садовая, д. 12 | 1 | 01.11.2010 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 4 | 4 | 158,50 | 3 | 0 | 3 | 158,50 | 0,00 | 158,50 | 4165406,20 | 1174199,07 | 2875050,42 | 116156,71 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | 20 | г. Боготол, ул. Вокзальная, д. 57 | 35 | 01.11.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 26 | 26 | 324,00 | 10 | 0 | 10 | 324,00 | 0,00 | 324,00 | 21405539,40 | 7747284,06 | 13569398,77 | 88856,57 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | 21 | г. Боготол, ул. Московская, д. 55 | 55 | 01.11.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 19 | 19 | 325,50 | 9 | 3 | 6 | 315,80 | 85,20 | 230,60 | 20211364,00 | 6953680,80 | 13121811,65 | 135871,55 | 0,00 | 0,00 |
| 168 | 22 | г. Боготол, ул. Куйбышева, д. 21 | 2 | 01.11.2010 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 5 | 5 | 78,60 | 2 | 0 | 2 | 78,60 | 0,00 | 78,60 | 4286718,10 | 1611491,94 | 2675226,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | 23 | г. Боготол, ул. Вокзальная, д. 61 | 59 | 01.11.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 22 | 20 | 323,80 | 9 | 1 | 8 | 281,32 | 31,90 | 249,42 | 16801335,40 | 6376755,80 | 10335723,02 | 88856,58 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | 24 | г. Боготол, ул. Колхозная, д. 20 | 6 | 01.11.2010 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 11 | 11 | 136,00 | 4 | 2 | 2 | 136,00 | 67,70 | 68,30 | 5849200,80 | 2198870,96 | 3650329,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | 25 | г. Боготол, ул. Интернациональная, д. 52 | 34 | 01.11.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 9 | 9 | 55,20 | 2 | 0 | 2 | 55,20 | 0,00 | 55,20 | 3468864,60 | 1304038,94 | 2164825,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 | 26 | г. Боготол, ул. 1-я Зарельсовая, д. 9а | 63 | 01.11.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 22 | 22 | 491,10 | 9 | 7 | 2 | 491,10 | 410,20 | 80,90 | 18757836,50 | 7937340,72 | 10820495,78 |  | 0,00 | 0,00 |
| 173 | 27 | г. Боготол, ул. Элеваторная, д. 21 | 61 | 01.11.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 18 | 18 | 372,70 | 8 | 5 | 3 | 272,70 | 174,90 | 97,80 | 13448197,20 | 5418963,66 | 8029233,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | 28 | г. Боготол, ул. Вокзальная, д. 31 | 44 | 01.11.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 19 | 19 | 441,90 | 10 | 5 | 5 | 441,90 | 209,00 | 232,90 | 19816611,20 | 7693605,08 | 12006849,41 | 116156,71 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | 29 | г. Боготол, ул. Советская, д. 60 | 68 | 01.11.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 52 | 52 | 1465,00 | 21 | 18 | 3 | 1264,80 | 1116,60 | 148,20 | 52108830,70 | 20726054,19 | 31037801,90 | 344974,61 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | 30 | г. Боготол, ул. Вокзальная, д. 21 | 42 | 01.11.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 13 | 13 | 396,70 | 7 | 2 | 5 | 342,40 | 92,40 | 250,00 | 14813530,90 | 5259870,72 | 9553660,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | 31 | г. Боготол, ул. Вокзальная, д. 8 | 56 | 01.11.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 9 | 9 | 200,90 | 5 | 4 | 1 | 200,90 | 156,00 | 44,90 | 8908227,90 | 3267959,49 | 5640268,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | 32 | г. Боготол, ул. Рабочая, д. 13 | 69 | 01.11.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 12 | 12 | 181,70 | 6 | 1 | 5 | 181,70 | 17,60 | 164,10 | 10283824,70 | 3841250,42 | 6442574,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | 33 | г. Боготол, ул. Вокзальная, д. 4 | 48 | 01.11.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 12 | 12 | 227,50 | 6 | 5 | 1 | 227,50 | 195,60 | 31,90 | 10231365,50 | 3743474,30 | 6487891,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | 34 | г. Боготол, ул. Элеваторная, д. 5 | 40 | 01.11.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 18 | 18 | 460,70 | 10 | 2 | 8 | 460,70 | 100,80 | 359,90 | 19122835,60 | 6985031,47 | 12137804,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | 35 | г. Боготол, ул. Элеваторная, д. 13а | 60 | 01.11.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 17 | 17 | 268,60 | 8 | 7 | 1 | 268,60 | 238,10 | 30,50 | 14577464,50 | 5400932,10 | 9176532,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | 36 | г. Боготол, ул. Кирова, д. 123 | 58 | 01.11.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 22 | 3 | 443,50 | 1 | 1 | 0 | 45,40 | 45,40 | 0,00 | 1029160,30 | 1029160,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | 37 | г. Боготол, ул. Комсомольская, д. 7 | 57 | 01.11.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 29 | 1 | 307,00 | 1 | 1 | 0 | 26,90 | 26,90 | 0,00 | 689300,00 | 689300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | 38 | г. Боготол, ул. Садовая, д. 122 | 52 | 01.11.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 6 | 1 | 134,60 | 1 | 1 | 0 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 698540,00 | 698540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | 39 | г. Боготол, ул. Сибирская, д. 2 | 47 | 01.11.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 34 | 8 | 627,00 | 2 | 2 | 0 | 140,50 | 140,50 | 0,00 | 3350477,00 | 3350477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | 40 | г. Боготол, ул. Сибирская, д. 4 | 28 | 01.11.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 24 | 3 | 561,08 | 1 | 1 | 0 | 52,08 | 52,08 | 0,00 | 1922775,40 | 682723,79 | 1240051,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187 | 41 | г. Боготол, ул. Сибирская, д. 6 | 30 | 01.11.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 21 | 1 | 547,10 | 1 | 1 | 0 | 52,30 | 52,30 | 0,00 | 1264000,00 | 1264000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188 | Итого по муниципальному образованию г. Енисейск |  | х | х | х | х | 192 | 189 | 3647,18 | 78 | 34 | 44 | 3127,20 | 1343,20 | 1784,00 | 148101064,80 | 56601057,54 | 90297416,53 | 1202590,73 | 0,00 | 0,00 |
| 189 | 1 | г. Енисейск, ул. Мичурина, д. 27 | 1 | 12.04.2010 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 7 | 7 | 73,50 | 2 | 1 | 1 | 73,50 | 37,00 | 36,50 | 4417013,38 | 1685604,88 | 2689097,57 | 42310,93 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | 2 | г. Енисейск, ул. Матросова, д. 2 | 17 | 28.12.2011 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 4 | 4 | 167,80 | 3 | 1 | 2 | 166,60 | 61,20 | 105,40 | 7103481,81 | 2716051,01 | 4333001,44 | 54429,36 | 0,00 | 0,00 |
| 191 | 3 | г. Енисейск, ул. Ленина, д. 146 | 4 | 25.09.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 6 | 3 | 417,80 | 1 | 1 | 0 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 2703322,63 | 1031632,33 | 1645794,95 | 25895,35 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | 4 | г. Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 90 | 27 | 28.12.2011 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 2 | 2 | 93,80 | 1 | 1 | 0 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 2785791,95 | 1063103,98 | 1696002,64 | 26685,33 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | 5 | г. Енисейск, ул. Ленина, д. 17 | 24 | 28.12.2011 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 22 | 22 | 322,50 | 8 | 1 | 7 | 322,50 | 37,00 | 285,50 | 16848568,75 | 6442132,66 | 10277336,47 | 129099,62 | 0,00 | 0,00 |
| 194 | 6 | г. Енисейск, ул. Тамарова, д. 23 | 25 | 28.12.2011 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 27 | 27 | 333,60 | 8 | 3 | 5 | 324,90 | 118,40 | 206,50 | 17090096,81 | 6534482,09 | 10424664,42 | 130950,30 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | 7 | г. Енисейск, ул. Ленина, д. 32 | 26 | 28.12.2011 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 22 | 22 | 415,50 | 8 | 2 | 6 | 415,50 | 109,60 | 305,90 | 19512979,11 | 7460882,99 | 11902580,85 | 149515,27 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | 8 | г. Енисейск, ул. Перенсона, д. 61 | 22 | 28.12.2011 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 18 | 18 | 336,10 | 7 | 5 | 2 | 299,80 | 207,50 | 92,30 | 14088085,60 | 5376244,96 | 8576889,74 | 134950,90 | 0,00 | 0,00 |
| 197 | 9 | г. Енисейск, ул. Худзинского, д. 70 | 18 | 28.12.2011 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 25 | 25 | 383,90 | 12 | 2 | 10 | 383,90 | 63,70 | 320,20 | 16041056,49 | 6133376,40 | 9784767,91 | 122912,18 | 0,00 | 0,00 |
| 198 | 10 | г. Енисейск, ул. Иоффе, д. 7а | 19 | 28.12.2011 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 15 | 15 | 186,70 | 6 | 4 | 2 | 186,70 | 121,10 | 65,60 | 8076544,19 | 3082141,97 | 4917036,35 | 77365,87 | 0,00 | 0,00 |
| 199 | 11 | г. Енисейск, ул. Петровского, д. 27 | 20 | 28.12.2011 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 10 | 10 | 234,90 | 5 | 2 | 3 | 198,40 | 74,20 | 124,20 | 8869504,54 | 3391298,44 | 5410244,86 | 67961,24 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 12 | г. Енисейск, пер. Партизанский, д. 28 | 21 | 28.12.2011 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 3 | 3 | 78,90 | 2 | 1 | 1 | 78,90 | 39,60 | 39,30 | 3301679,35 | 1259975,09 | 2010077,21 | 31627,05 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | 13 | г. Енисейск, ул. Перенсона, д. 70 | 8 | 13.05.2011 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 26 | 26 | 461,90 | 11 | 8 | 3 | 429,70 | 305,80 | 123,90 | 20703673,96 | 7916163,22 | 12628882,80 | 158627,94 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | 14 | г. Енисейск, ул. Матросова, д. 1 | 14 | 26.10.2011 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 5 | 5 | 140,28 | 4 | 2 | 2 | 138,80 | 60,10 | 78,70 | 6559266,23 | 2507967,52 | 4001039,32 | 50259,39 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | Итого по муниципальному образованию г. Канск |  | х | х | х | х | 1014 | 589 | 16555,90 | 244 | 82 | 162 | 7153,30 | 2949,86 | 4203,44 | 376727992,96 | 129471842,16 | 244289765,19 | 2966385,61 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | 1 | г. Канск, п. Мелькомбината, д. 13 | 41 | 16.12.2011 | IV квартал 2015 | IV квартал 2017 | 9 | 1 | 248,40 | 1 | 1 | 0 | 61,10 | 61,10 | 0,00 | 3027066,67 | 650819,35 | 2376247,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | 2 | г. Канск, п. Мелькомбината, д. 26 | 44 | 16.12.2011 | IV квартал 2015 | IV квартал 2017 | 19 | 3 | 407,40 | 1 | 1 | 0 | 59,90 | 59,90 | 0,00 | 2871919,08 | 1510358,35 | 1361560,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | 3 | г. Канск, п. Мелькомбината, д. 3 | 46 | 16.12.2011 | IV квартал 2015 | IV квартал 2017 | 24 | 6 | 482,80 | 4 | 4 | 0 | 139,70 | 139,70 | 0,00 | 6888074,12 | 2595228,62 | 4292845,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207 | 4 | г. Канск, п. Мелькомбината, д. 4 | 47 | 16.12.2011 | IV квартал 2015 | IV квартал 2016 | 25 | 25 | 478,80 | 9 | 6 | 3 | 453,30 | 299,10 | 154,20 | 22005143,42 | 4721742,86 | 16678514,10 | 604886,46 | 0,00 | 0,00 |
| 208 | 5 | г. Канск, пер. Подгорный, д. 1 | 11 | 22.04.2009 | IV квартал 2015 | IV квартал 2018 | 12 | 2 | 341,70 | 1 | 1 | 0 | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 1004259,14 | 297565,65 | 706693,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 209 | 6 | г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 72 | 66 | 16.12.2011 | IV квартал 2015 | IV квартал 2017 | 49 | 19 | 714,00 | 11 | 0 | 11 | 241,50 | 0,00 | 241,50 | 13413400,58 | 3799556,20 | 9613844,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | 7 | г. Канск, ул. Волгодонская, д. 13 | 61 | 16.12.2011 | IV квартал 2015 | IV квартал 2017 | 64 | 48 | 723,30 | 21 | 0 | 21 | 406,36 | 0,00 | 406,36 | 30820076,73 | 8749842,81 | 22070233,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | 8 | г. Канск, ул. Волгодонская, д. 15 | 22 | 20.11.2011 | IV квартал 2015 | IV квартал 2018 | 49 | 11 | 709,90 | 8 | 0 | 8 | 154,40 | 0,00 | 154,40 | 8582569,70 | 6256295,04 | 2326274,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | 9 | г. Канск, ул. Волгодонская, д. 17 | 62 | 16.12.2011 | IV квартал 2015 | IV квартал 2017 | 66 | 42 | 685,00 | 15 | 0 | 15 | 242,51 | 0,00 | 242,51 | 19718775,99 | 5767018,64 | 13951757,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | 10 | г. Канск, ул. Восточная, д. 1 | 83 | 16.12.2011 | IV квартал 2015 | IV квартал 2017 | 16 | 5 | 479,90 | 2 | 2 | 0 | 119,70 | 119,70 | 0,00 | 5809808,68 | 2142004,62 | 3667804,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | 11 | г. Канск, ул. Восточная, д. 9 | 86 | 16.12.2011 | IV квартал 2015 | IV квартал 2017 | 31 | 4 | 773,50 | 1 | 1 | 0 | 22,45 | 22,45 | 0,00 | 1467763,35 | 434903,64 | 1032859,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | 12 | г. Канск, ул. Гавань, д. 19 | 37 | 20.09.2010 | IV квартал 2015 | IV квартал 2017 | 17 | 11 | 225,60 | 5 | 5 | 0 | 164,60 | 164,60 | 0,00 | 7815060,87 | 2345923,62 | 5469137,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216 | 13 | г. Канск, ул. Гавань, д. 31 | 39 | 20.09.2010 | IV квартал 2015 | IV квартал 2017 | 13 | 9 | 239,70 | 4 | 0 | 4 | 116,10 | 0,00 | 116,10 | 5912277,09 | 2588496,20 | 3323780,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217 | 14 | г. Канск, ул. Гавань, д. 33 | 38 | 20.09.2010 | IV квартал 2015 | IV квартал 2017 | 30 | 28 | 300,70 | 9 | 0 | 9 | 181,32 | 0,00 | 181,32 | 12723190,72 | 3769927,84 | 8953262,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | 15 | г. Канск, ул. Гаражная, д. 13 | 72 | 16.12.2011 | IV квартал 2015 | IV квартал 2017 | 22 | 9 | 270,10 | 2 | 0 | 2 | 76,80 | 0,00 | 76,80 | 3804889,04 | 818051,14 | 2986837,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219 | 16 | г. Канск, ул. Гаражная, д. 15 | 73 | 16.12.2011 | IV квартал 2015 | IV квартал 2016 | 16 | 16 | 244,50 | 7 | 7 | 0 | 244,50 | 244,50 | 0,00 | 10881316,75 | 5599590,40 | 5281726,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | 17 | г. Канск, ул. Гаражная, д. 17 | 74 | 16.12.2011 | IV квартал 2015 | IV квартал 2017 | 22 | 13 | 244,90 | 5 | 3 | 2 | 140,20 | 79,80 | 60,40 | 6165952,58 | 4494693,30 | 1671259,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | 18 | г. Канск, ул. Герцена, д. 38 | 75 | 16.12.2011 | IV квартал 2015 | IV квартал 2017 | 18 | 12 | 225,80 | 5 | 0 | 5 | 93,45 | 0,00 | 93,45 | 5735864,66 | 1699557,63 | 4036307,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | 19 | г. Канск, ул. Герцена, д. 40 | 76 | 16.12.2011 | IV квартал 2015 | IV квартал 2017 | 26 | 19 | 260,10 | 5 | 5 | 0 | 151,00 | 151,00 | 0,00 | 7938651,15 | 1808872,41 | 6129778,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | 20 | г. Канск, ул. Енисейская, д. 2 | 65 | 16.12.2011 | IV квартал 2015 | IV квартал 2017 | 21 | 14 | 486,20 | 4 | 0 | 4 | 244,00 | 0,00 | 244,00 | 11782720,28 | 4329737,81 | 7452982,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | 21 | г. Канск, ул. Енисейская, д. 8 | 27 | 20.11.2009 | IV квартал 2015 | IV квартал 2016 | 18 | 18 | 478,20 | 7 | 4 | 3 | 418,40 | 237,60 | 180,80 | 20310946,41 | 4358211,37 | 15394419,37 | 558315,67 | 0,00 | 0,00 |
| 225 | 22 | г. Канск, ул. Красноярская, д. 31 | 87 | 16.12.2011 | IV квартал 2015 | IV квартал 2017 | 13 | 6 | 383,20 | 2 | 2 | 0 | 121,40 | 121,40 | 0,00 | 6014499,08 | 1293117,30 | 4721381,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226 | 23 | г. Канск, ул. Москвина, д. 25/1 | 50 | 16.12.2011 | IV квартал 2015 | IV квартал 2017 | 26 | 5 | 402,40 | 1 | 0 | 1 | 13,50 | 0,00 | 13,50 | 1004259,14 | 297565,65 | 706693,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227 | 24 | г. Канск, ул. Московская, д. 13 | 16 | 11.09.2006 | IV квартал 2015 | I квартал 2018 | 7 | 7 | 57,60 | 2 | 2 | 0 | 57,60 | 57,60 | 0,00 | 3123355,25 | 1337206,91 | 1786148,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228 | 25 | г. Канск, ул. Московская, д. 43 | 59 | 16.12.2011 | IV квартал 2015 | IV квартал 2018 | 13 | 4 | 264,40 | 2 | 2 | 0 | 73,30 | 73,30 | 0,00 | 2621126,33 | 1910679,46 | 710446,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229 | 26 | г. Канск, ул. Московская, д. 45 | 13 | 11.09.2006 | IV квартал 2015 | IV квартал 2016 | 4 | 4 | 230,20 | 3 | 3 | 0 | 89,00 | 89,00 | 0,00 | 4320445,10 | 927057,39 | 3274625,53 | 118762,18 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | 27 | г. Канск, ул. Московский тракт, д. 4 | 24 | 11.09.2006 | IV квартал 2015 | IV квартал 2017 | 9 | 6 | 192,20 | 2 | 2 | 0 | 77,80 | 77,80 | 0,00 | 4131105,55 | 1883459,90 | 2247645,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | 28 | г. Канск, ул. Московский тракт, д. 6 | 25 | 11.09.2006 | IV квартал 2015 | IV квартал 2017 | 4 | 2 | 153,00 | 2 | 0 | 2 | 49,60 | 0,00 | 49,60 | 2407798,62 | 516652,21 | 1824959,85 | 66186,56 | 0,00 | 0,00 |
| 232 | 29 | г. Канск, ул. Муромская, д. 7 | 25 | 23.11.2009 | IV квартал 2015 | IV квартал 2017 | 56 | 50 | 630,10 | 19 | 0 | 19 | 494,30 | 0,00 | 494,30 | 23747276,33 | 5177637,41 | 17944469,48 | 625169,44 | 0,00 | 0,00 |
| 233 | 30 | г. Канск, ул. Муромская, д. 9 | 24 | 23.11.2009 | IV квартал 2015 | IV квартал 2017 | 55 | 36 | 599,90 | 17 | 0 | 17 | 395,90 | 0,00 | 395,90 | 21576010,23 | 11898318,11 | 9677692,12 |  | 0,00 | 0,00 |
| 234 | 31 | г. Канск, ул. Набережная, д. 66 | 20 | 11.09.2006 | IV квартал 2015 | IV квартал 2016 | 14 | 14 | 218,10 | 5 | 4 | 1 | 137,40 | 109,10 | 28,30 | 6698248,06 | 1437869,86 | 5114794,45 | 145583,75 | 0,00 | 0,00 |
| 235 | 32 | г. Канск, ул. Пролетарская, д. 37 | 60 | 16.12.2011 | IV квартал 2015 | IV квартал 2017 | 44 | 40 | 581,60 | 18 | 0 | 18 | 479,20 | 0,00 | 479,20 | 25225907,72 | 10989051,57 | 14236856,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 236 | 33 | г. Канск, ул. Рабочий городок ЛДК, д. 1 | 67 | 16.12.2011 | IV квартал 2015 | IV квартал 2017 | 26 | 5 | 467,60 | 1 | 1 | 0 | 28,80 | 28,80 | 0,00 | 1247598,85 | 369668,09 | 877930,76 |  | 0,00 | 0,00 |
| 237 | 34 | г. Канск, ул. Рабочий городок ЛДК, д. 11 | 4 | 25.03.2010 | IV квартал 2015 | IV квартал 2017 | 6 | 4 | 204,70 | 2 | 1 | 1 | 53,50 | 26,20 | 27,30 | 2597121,49 | 557276,07 | 1968454,67 | 71390,75 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | 35 | г. Канск, ул. Рабочий городок ЛДК, д. 2 | 36 | 20.09.2010 | IV квартал 2015 | IV квартал 2018 | 33 | 8 | 467,50 | 3 | 0 | 3 | 116,80 | 0,00 | 116,80 | 5487397,33 | 1280367,82 | 4090802,71 | 116226,80 | 0,00 | 0,00 |
| 239 | 36 | г. Канск, ул. Рабочий городок ЛДК, д. 5 | 2 | 25.03.2010 | IV квартал 2015 | IV квартал 2016 | 30 | 30 | 629,50 | 11 | 3 | 8 | 428,70 | 133,50 | 295,20 | 20810952,98 | 4465500,03 | 15773392,89 | 572060,06 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | 37 | г. Канск, ул. Рабочий городок ЛДК, д. 6 | 69 | 16.12.2011 | IV квартал 2015 | IV квартал 2017 | 26 | 12 | 621,40 | 7 | 7 | 0 | 195,91 | 195,91 | 0,00 | 10452020,05 | 3096971,68 | 7355048,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241 | 38 | г. Канск, ул. Рабочий городок ЛДК, д. 7 | 1 | 21.03.2011 | IV квартал 2015 | IV квартал 2017 | 30 | 23 | 601,90 | 14 | 14 | 0 | 420,70 | 420,70 | 0,00 | 17614388,49 | 11245653,37 | 6328569,49 | 40165,63 | 0,00 | 0,00 |
| 242 | 39 | г. Канск, ул. Рабочий городок ЛДК, д. 9 | 70 | 16.12.2011 | IV квартал 2015 | IV квартал 2017 | 16 | 10 | 233,90 | 4 | 0 | 4 | 115,80 | 0,00 | 115,80 | 5737059,25 | 1233467,74 | 4503591,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 | 40 | г. Канск, ул. Урицкого, д. 49/1 | 51 | 16.12.2011 | IV квартал 2015 | IV квартал 2017 | 26 | 5 | 413,50 | 1 | 1 | 0 | 14,10 | 14,10 | 0,00 | 1498663,63 | 444059,50 | 1054604,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | 41 | г. Канск, ул. Хоздвор, д. 2 | 1 | 20.11.2007 | IV квартал 2015 | IV квартал 2017 | 9 | 3 | 182,70 | 1 | 0 | 1 | 35,70 | 0,00 | 35,70 | 1733032,47 | 371864,59 | 1313529,57 | 47638,31 | 0,00 | 0,00 |
| 245 | Итого по муниципальному образованию г. Лесосибирск |  | х | х | х | х | 192 | 170 | 3952,40 | 72 | 49 | 23 | 3173,90 | 2184,80 | 989,10 | 120378563,40 | 46006110,77 | 73215982,28 | 1156470,35 | 0,00 | 0,00 |
| 246 | 1 | г. Лесосибирск, ул. Октябрьская, д. 1а | 117 | 18.12.2006 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 12 | 12 | 254,80 | 6 | 3 | 3 | 254,80 | 128,00 | 126,80 | 9662138,27 | 3692662,47 | 5876652,16 | 92823,64 | 0,00 | 0,00 |
| 247 | 2 | г. Лесосибирск, ул. Октябрьская, д. 3 | 126 | 18.12.2006 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 10 | 10 | 406,50 | 6 | 5 | 1 | 304,90 | 259,50 | 45,40 | 11561954,32 | 4418731,51 | 7032147,74 | 111075,07 | 0,00 | 0,00 |
| 248 | 3 | г. Лесосибирск, ул. Октябрьская, д. 3а | 136 | 18.12.2006 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 9 | 9 | 164,40 | 3 | 3 | 0 | 164,40 | 164,40 | 0,00 | 6234126,90 | 2382549,89 | 3791686,09 | 59890,92 | 0,00 | 0,00 |
| 249 | 4 | г. Лесосибирск, ул. Октябрьская, д. 13 | 123 | 18.12.2006 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 20 | 20 | 327,60 | 7 | 5 | 2 | 288,70 | 193,50 | 95,20 | 10947642,55 | 4183954,70 | 6658514,44 | 105173,41 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 5 | г. Лесосибирск, мкр. Северный, д. 5 | 124 | 18.12.2006 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 14 | 14 | 729,60 | 6 | 5 | 1 | 352,50 | 298,50 | 54,00 | 13366969,16 | 5108569,55 | 8129983,86 | 128415,75 | 0,00 | 0,00 |
| 251 | 6 | г. Лесосибирск, ул. Юбилейная, д. 16 | 122 | 18.12.2006 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 32 | 32 | 564,60 | 16 | 12 | 4 | 564,60 | 426,80 | 137,80 | 21409902,94 | 8182406,72 | 13021812,44 | 205683,78 | 0,00 | 0,00 |
| 252 | 7 | г. Лесосибирск, ул. Юбилейная, д. 19 | 145 | 18.12.2006 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 48 | 48 | 839,70 | 17 | 12 | 5 | 839,70 | 571,70 | 268,00 | 31864579,25 | 12177960,27 | 19380497,69 | 306121,29 | 0,00 | 0,00 |
| 253 | 8 | г. Лесосибирск, ул. Фурманова, д. 13 | 131 | 18.12.2006 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 22 | 22 | 363,80 | 10 | 4 | 6 | 363,80 | 142,40 | 221,40 | 13795470,58 | 5272333,63 | 8390604,61 | 132532,34 | 0,00 | 0,00 |
| 254 | 9 | г. Лесосибирск, ул. 50 лет Октября, д. 17 | 112 | 18.12.2006 | IV квартал 2015 | I квартал 2017 | 25 | 3 | 301,40 | 1 | 0 | 1 | 40,50 | 0,00 | 40,50 | 1535779,43 | 586942,03 | 934083,25 | 14754,15 | 0,00 | 0,00 |
| 255 | Итого по муниципальному образованию п. Подтесово |  | х | х | х | х | 122 | 122 | 1958,00 | 55 | 11 | 44 | 1958,00 | 413,10 | 1544,90 | 83285901,70 | 32419473,69 | 50137500,14 | 728927,87 | 0,00 | 0,00 |
| 256 | 1 | р.п. Подтесово, ул. Первомайская, д. 9 | 05 | 30.11.2006 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 27 | 27 | 335,60 | 14 | 1 | 13 | 335,60 | 12,70 | 322,90 | 17095870,40 | 6654657,14 | 10291588,22 | 149625,04 | 0,00 | 0,00 |
| 257 | 2 | р.п. Подтесово, ул. Пушкина, д. 84 | 01 | 28.10.2011 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 14 | 14 | 300,50 | 7 | 2 | 5 | 300,50 | 90,10 | 210,40 | 12128275,60 | 4720994,84 | 7301132,69 | 106148,07 | 0,00 | 0,00 |
| 258 | 3 | р.п. Подтесово, ул. О.Кошевого, д. 4 | 03 | 30.11.2006 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 16 | 16 | 269,70 | 7 | 1 | 6 | 269,70 | 22,30 | 247,40 | 10900584,60 | 4243109,68 | 6562071,74 | 95403,18 | 0,00 | 0,00 |
| 259 | 4 | р.п. Подтесово, ул. Пушкина, д. 147 | 07 | 30.11.2006 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 11 | 11 | 248,60 | 6 | 3 | 3 | 248,60 | 127,60 | 121,00 | 10313697,30 | 4014660,72 | 6208769,90 | 90266,68 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | 5 | р.п. Подтесово пер. Пролетарский, д. 12 | 4 | 30.11.2006 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 30 | 30 | 419,10 | 12 | 4 | 8 | 419,10 | 160,40 | 258,70 | 16857982,50 | 6562058,03 | 10148381,45 | 147543,02 | 0,00 | 0,00 |
| 261 | 6 | р.п. Подтесово, ул. Первомайская, д. 15 | 6 | 30.11.2006 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 24 | 24 | 384,50 | 9 | 0 | 9 | 384,50 | 0,00 | 384,50 | 15989491,30 | 6223993,28 | 9625556,14 | 139941,88 | 0,00 | 0,00 |
| 262 | Итого по муниципальному образованию г. Красноярск |  | х | х | х | х | 1615 | 1374 | 24346,10 | 481 | 259 | 222 | 19961,86 | 10454,19 | 9507,67 | 905406811,90 | 346027107,33 | 276707598,97 | 282672105,60 | 0,00 | 0,00 |
| 263 | 1 | г. Красноярск, ул. Энгельса, д. 1 | 85 | 26.12.2008 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 43 | 43 | 280,13 | 12 | 2 | 10 | 280,13 | 50,90 | 229,23 | 19537409,00 | 7466779,61 | 5966349,48 | 6104279,91 | 0,00 | 0,00 |
| 264 | 2 | г. Красноярск, ул. Энгельса, д. 3 | 85 | 26.12.2008 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 30 | 30 | 339,00 | 8 | 5 | 3 | 339,00 | 210,10 | 128,90 | 14574914,40 | 5570220,37 | 4457460,08 | 4547233,95 | 0,00 | 0,00 |
| 265 | 3 | г. Красноярск, ул. Мира, д. 54 | 90 | 26.12.2008 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 19 | 16 | 336,90 | 6 | 6 | 0 | 233,90 | 233,90 | 0,00 | 10818252,80 | 4134504,71 | 3313945,44 | 3369802,65 | 0,00 | 0,00 |
| 266 | 4 | г. Красноярск, пер. Водометный, д. 7 | 76 | 26.12.2008 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 25 | 25 | 398,80 | 10 | 4 | 6 | 398,80 | 159,80 | 239,00 | 18733398,90 | 7159504,16 | 5471006,76 | 6102887,98 | 0,00 | 0,00 |
| 267 | 5 | г. Красноярск, пер. Водометный, д. 9 | 77 | 26.12.2008 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 22 | 22 | 417,80 | 8 | 4 | 4 | 417,80 | 191,00 | 226,80 | 16837946,00 | 6435102,62 | 4919399,38 | 5483444,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268 | 6 | г. Красноярск, пер. Водометный, д. 13 | 79 | 27.12.2008 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 29 | 29 | 408,40 | 10 | 5 | 5 | 408,40 | 170,00 | 238,40 | 19015002,80 | 7267127,14 | 5519845,08 | 6228030,58 | 0,00 | 0,00 |
| 269 | 7 | г. Красноярск, ул. Чкалова, д. 15 | 82 | 26.12.2008 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 36 | 34 | 345,60 | 14 | 5 | 9 | 282,91 | 110,80 | 172,11 | 19480578,19 | 7445060,09 | 5958816,07 | 6076702,03 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | 8 | г. Красноярск, ул. Чкалова, д. 15б | 84 | 26.12.2008 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 48 | 48 | 397,10 | 18 | 8 | 10 | 397,10 | 113,90 | 283,20 | 27897365,40 | 10661776,04 | 8750988,75 | 8484600,61 | 0,00 | 0,00 |
| 271 | 9 | г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 35а | 87 | 26.12.2008 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 20 | 20 | 428,90 | 10 | 4 | 6 | 428,90 | 193,44 | 235,46 | 19016824,30 | 7267823,28 | 5705231,91 | 6043769,11 | 0,00 | 0,00 |
| 272 | 10 | г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 37а | 88 | 26.12.2008 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 26 | 26 | 408,70 | 8 | 4 | 4 | 408,70 | 229,40 | 179,30 | 17593868,50 | 6724000,02 | 5414886,40 | 5454982,08 | 0,00 | 0,00 |
| 273 | 11 | г. Красноярск, ул. Энергетиков, д. 25 | 74 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 27 | 27 | 406,51 | 10 | 5 | 5 | 406,51 | 214,61 | 191,90 | 18814637,79 | 7190551,92 | 5681202,35 | 5942883,52 | 0,00 | 0,00 |
| 274 | 12 | г. Красноярск, ул. Энергетиков, д. 27 | 73 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 30 | 30 | 382,20 | 10 | 2 | 8 | 382,20 | 68,20 | 314,00 | 18756349,80 | 7168275,50 | 5858177,36 | 5729896,94 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | 13 | г. Красноярск, ул. Энергетиков, д. 29а | 82 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 25 | 25 | 401,30 | 10 | 6 | 4 | 401,30 | 227,60 | 173,70 | 19175294,80 | 7328387,31 | 5740664,48 | 6106243,01 | 0,00 | 0,00 |
| 276 | 14 | г. Красноярск, ул. Чернышевского, д. 53 | 39 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 25 | 22 | 415,70 | 6 | 3 | 3 | 308,12 | 158,08 | 150,04 | 11738110,30 | 4486054,56 | 3569770,30 | 3682285,44 | 0,00 | 0,00 |
| 277 | 15 | г. Красноярск, ул. Чернышевского, д. 55 | 38 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 30 | 30 | 401,30 | 11 | 8 | 3 | 401,30 | 270,40 | 130,90 | 18898062,50 | 7222435,06 | 5705184,81 | 5970442,63 | 0,00 | 0,00 |
| 278 | 16 | г. Красноярск, ул. Чернышевского, д. 57 | 37 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 30 | 30 | 385,30 | 10 | 8 | 2 | 385,30 | 274,80 | 110,50 | 18713726,70 | 7151985,86 | 5717187,01 | 5844553,83 | 0,00 | 0,00 |
| 279 | 17 | г. Красноярск, ул. Калинина, д. 72/2 | 111 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 33 | 33 | 485,40 | 11 | 4 | 7 | 485,40 | 184,70 | 300,70 | 21351258,70 | 8159994,15 | 6369960,52 | 6821304,03 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | 18 | г. Красноярск, ул. Калинина, д. 72/4 | 110 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 28 | 25 | 500,40 | 11 | 8 | 3 | 500,40 | 337,00 | 163,40 | 21380767,00 | 8171271,59 | 6514377,44 | 6695117,97 | 0,00 | 0,00 |
| 281 | 19 | г. Красноярск, ул. Калинина, д. 72/6 | 109 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 30 | 30 | 470,20 | 10 | 9 | 1 | 470,20 | 418,50 | 51,70 | 20832131,20 | 7961594,73 | 6347503,38 | 6523033,09 | 0,00 | 0,00 |
| 282 | 20 | г. Красноярск, ул. Калинина, д. 72/8 | 108 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 31 | 31 | 496,70 | 9 | 5 | 4 | 496,70 | 228,20 | 268,50 | 20569470,90 | 7861211,58 | 6250630,82 | 6457628,50 | 0,00 | 0,00 |
| 283 | 21 | г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 15 | 105 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 47 | 47 | 420,60 | 16 | 7 | 9 | 420,60 | 198,88 | 221,72 | 26553462,70 | 10148165,18 | 8420205,84 | 7985091,68 | 0,00 | 0,00 |
| 284 | 22 | г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 17 | 104 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 25 | 25 | 475,10 | 8 | 6 | 2 | 475,10 | 357,10 | 118,00 | 20320654,00 | 7766119,08 | 6282903,86 | 6271631,06 | 0,00 | 0,00 |
| 285 | 23 | г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 33а | 101 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 32 | 32 | 378,80 | 14 | 8 | 6 | 378,80 | 214,80 | 164,00 | 22771664,40 | 8702842,81 | 6837113,91 | 7231707,68 | 0,00 | 0,00 |
| 286 | 24 | г. Красноярск, ул. Львовская, д. 14 | 76 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 17 | 17 | 434,60 | 9 | 6 | 3 | 384,50 | 219,69 | 164,81 | 16835395,91 | 6434128,03 | 5235484,27 | 5165783,61 | 0,00 | 0,00 |
| 287 | 25 | г. Красноярск, ул. Львовская, д. 16 | 75 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 23 | 23 | 425,90 | 7 | 2 | 5 | 360,80 | 99,10 | 261,70 | 14485660,90 | 5536109,60 | 4517586,71 | 4431964,59 | 0,00 | 0,00 |
| 288 | 26 | г. Красноярск, ул. Львовская, д. 18а | 84 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 17 | 16 | 421,10 | 5 | 2 | 3 | 269,63 | 106,53 | 163,10 | 10653589,20 | 4071573,80 | 3286932,51 | 3295082,89 | 0,00 | 0,00 |
| 289 | 27 | г. Красноярск, ул. Львовская, д. 20а | 83 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 27 | 27 | 399,60 | 9 | 3 | 6 | 399,60 | 158,50 | 241,10 | 19129393,00 | 7310844,63 | 5898857,79 | 5919690,58 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | 28 | г. Красноярск, ул. Рейдовая, д. 61 | 81 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 26 | 26 | 443,40 | 9 | 1 | 8 | 443,40 | 52,10 | 391,30 | 18087495,01 | 6912653,51 | 5581798,47 | 5593043,03 | 0,00 | 0,00 |
| 291 | 29 | г. Красноярск, ул. Рейдовая, д. 63 | 80 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 22 | 22 | 447,00 | 9 | 3 | 6 | 447,00 | 130,40 | 316,60 | 17986948,20 | 6874226,67 | 5564734,65 | 5547986,88 | 0,00 | 0,00 |
| 292 | 30 | г. Красноярск, ул. Рейдовая, д. 72 | 77 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 37 | 34 | 564,00 | 15 | 12 | 3 | 525,20 | 407,90 | 117,30 | 24314110,60 | 9292332,74 | 7713753,32 | 7308024,54 | 0,00 | 0,00 |
| 293 | 31 | г. Красноярск, ул. Рейдовая, д. 77 | 78 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 22 | 22 | 420,70 | 8 | 4 | 4 | 391,90 | 171,80 | 220,10 | 15522823,00 | 5932490,75 | 4842207,39 | 4748124,86 | 0,00 | 0,00 |
| 294 | 32 | г. Красноярск, ул. Прибойная, д. 26 | 93 | 26.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 27 | 27 | 414,60 | 8 | 5 | 3 | 414,60 | 258,30 | 156,30 | 15850693,00 | 6057795,65 | 4638404,71 | 5154492,64 | 0,00 | 0,00 |
| 295 | 33 | г. Красноярск, ул. Прибойная, д. 29 | 97 | 26.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 31 | 31 | 425,20 | 8 | 3 | 5 | 425,20 | 154,34 | 270,86 | 16641588,30 | 6360058,91 | 4961373,43 | 5320155,96 | 0,00 | 0,00 |
| 296 | 34 | г. Красноярск, ул. Прибойная, д. 20а | 72 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 43 | 38 | 504,80 | 14 | 8 | 6 | 431,50 | 249,40 | 182,10 | 23803362,00 | 9097135,55 | 7479707,27 | 7226519,18 | 0,00 | 0,00 |
| 297 | 35 | г. Красноярск, ул. Прибойная, д. 35 | 70 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 25 | 25 | 322,50 | 9 | 8 | 1 | 322,50 | 285,20 | 37,30 | 13832471,00 | 5286474,39 | 4288347,83 | 4257648,78 | 0,00 | 0,00 |
| 298 | 36 | г. Красноярск, ул. Прибойная, д. 36 | 108 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 26 | 26 | 386,20 | 9 | 2 | 7 | 386,20 | 105,00 | 281,20 | 17715180,40 | 6770362,84 | 5627043,09 | 5317774,47 | 0,00 | 0,00 |
| 299 | 37 | г. Красноярск, ул. Прибойная, д. 32 | 104 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 28 | 28 | 399,60 | 8 | 4 | 4 | 399,60 | 201,20 | 198,40 | 16837946,00 | 6435102,62 | 4983131,16 | 5419712,22 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | 38 | г. Красноярск, ул. Прибойная, д. 32а | 105 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 25 | 25 | 382,60 | 10 | 7 | 3 | 382,60 | 246,00 | 136,60 | 16353427,00 | 6249929,83 | 5095664,49 | 5007832,68 | 0,00 | 0,00 |
| 301 | 39 | г. Красноярск, ул. Прибойная, д. 32б | 106 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 26 | 26 | 387,30 | 8 | 3 | 5 | 387,30 | 135,00 | 252,30 | 16000056,00 | 6114878,99 | 5060162,42 | 4825014,59 | 0,00 | 0,00 |
| 302 | 40 | г. Красноярск, ул. Прибойная, д. 33 | 107 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 29 | 29 | 399,90 | 8 | 6 | 2 | 399,90 | 292,20 | 107,70 | 16692590,29 | 6379550,78 | 5094247,39 | 5218792,12 | 0,00 | 0,00 |
| 303 | 41 | г. Красноярск, ул. Качинская, д. 60а | 42 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 19 | 19 | 384,90 | 8 | 6 | 2 | 384,90 | 298,90 | 86,00 | 16800787,40 | 6420901,40 | 5061295,09 | 5318590,91 | 0,00 | 0,00 |
| 304 | 42 | г. Красноярск, ул. Складская, д. 36 | 50 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 8 | 8 | 166,06 | 4 | 2 | 2 | 166,06 | 90,06 | 76,00 | 7869608,60 | 3007596,00 | 2470889,91 | 2391122,69 | 0,00 | 0,00 |
| 305 | 43 | г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели, 20 | 45 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 43 | 43 | 604,70 | 16 | 12 | 4 | 604,70 | 431,06 | 173,64 | 26557470,00 | 10149696,69 | 8169629,64 | 8238143,67 | 0,00 | 0,00 |
| 306 | 44 | г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 277 | 44 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 36 | 9 | 477,20 | 2 | 2 | 0 | 80,40 | 80,40 | 0,00 | 4043730,00 | 1545427,07 | 1166116,61 | 1332186,32 | 0,00 | 0,00 |
| 307 | 45 | г. Красноярск, ул. Семафорная, 367 | 89 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 31 | 31 | 486,50 | 12 | 8 | 4 | 486,50 | 324,10 | 162,40 | 20160361,99 | 7704858,91 | 5909352,36 | 6546150,72 | 0,00 | 0,00 |
| 308 | 46 | г. Красноярск, ул. Складская, д. 35 | 49 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 39 | 39 | 723,70 | 14 | 4 | 10 | 677,50 | 148,20 | 529,30 | 29224874,61 | 11169121,65 | 8894621,35 | 9161131,61 | 0,00 | 0,00 |
| 309 | 47 | г. Красноярск, ул. Свердловская, д. 16 | 99 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 15 | 15 | 373,90 | 5 | 3 | 2 | 373,90 | 217,80 | 156,10 | 13839757,00 | 5289258,95 | 4081840,46 | 4468657,59 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | 48 | г. Красноярск, ул. Свердловская, д. 18 | 98 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 20 | 20 | 293,80 | 5 | 1 | 4 | 293,80 | 49,20 | 244,60 | 11668529,00 | 4459462,07 | 3640752,18 | 3568314,75 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | 49 | г. Красноярск, ул. Березина, д. 106 | 34 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 26 | 25 | 415,10 | 7 | 5 | 2 | 367,80 | 272,50 | 95,30 | 14400050,40 | 5503391,09 | 4375388,97 | 4521270,34 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | 50 | г. Красноярск, ул. Енисейская, д. 2г | 23 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 13 | 9 | 161,90 | 4 | 4 | 0 | 130,60 | 130,60 | 0,00 | 5901660,00 | 2255488,15 | 1873772,27 | 1772399,58 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | 51 | г. Красноярск, ул. Гагарина, д. 100а/2 | 63 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2017 | 26 | 4 | 336,70 | 1 | 1 | 0 | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 1479058,01 | 565264,32 | 473656,89 | 440136,80 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | 52 | г. Красноярск, ул. Станционная, д. 5 | 66 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2017 | 21 | 2 | 417,80 | 1 | 1 | 0 | 46,20 | 46,20 | 0,00 | 1761754,80 | 673304,98 | 527862,05 | 560587,77 | 0,00 | 0,00 |
| 315 | 53 | г. Красноярск, ул. Полярная, д. 117 | 25 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2017 | 33 | 4 | 523,10 | 1 | 0 | 1 | 55,30 | 0,00 | 55,30 | 2236073,40 | 854579,40 | 669978,76 | 711515,24 | 0,00 | 0,00 |
| 316 | 54 | г. Красноярск, ул. Березина, д. 102 | 36 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2017 | 23 | 2 | 422,30 | 1 | 1 | 0 | 63,70 | 63,70 | 0,00 | 2236073,40 | 854579,40 | 669978,76 | 711515,24 | 0,00 | 0,00 |
| 317 | 55 | г. Красноярск, ул. Березина, д. 104 | 35 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2017 | 24 | 3 | 425,40 | 1 | 1 | 0 | 49,10 | 49,10 | 0,00 | 1920953,90 | 734147,47 | 575561,75 | 611244,68 | 0,00 | 0,00 |
| 318 | 56 | г. Красноярск, ул. 4-я Полярная, д. 20 | 32 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2017 | 17 | 2 | 315,20 | 1 | 0 | 1 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 1312572,90 | 501637,27 | 393276,88 | 417658,75 | 0,00 | 0,00 |
| 319 | 57 | г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 427 | 85 | 26.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2017 | 30 | 5 | 589,60 | 1 | 0 | 1 | 76,50 | 0,00 | 76,50 | 2390536,60 | 913611,91 | 716259,49 | 760665,20 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | 58 | г. Красноярск, ул. Наклонная, д. 8 | 58 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2017 | 25 | 9 | 339,40 | 3 | 2 | 1 | 120,60 | 94,30 | 26,30 | 6000021,00 | 2293079,62 | 1921460,33 | 1785481,05 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | 59 | г. Красноярск, ул. Наклонная, д. 20 | 60 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2017 | 24 | 3 | 329,00 | 1 | 1 | 0 | 31,30 | 31,30 | 0,00 | 1479058,00 | 565264,32 | 473656,89 | 440136,79 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Всего по 2-му этапу без финансовой поддержки Фонда |  | х | х | х | х | 199 | 199 | 4417,10 | 98 | 65 | 33 | 4334,60 | 3097,90 | 1236,70 | 104833581,38 | 0,00 | 104022305,69 | 811275,69 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Итого по муниципальному образованию г. Дивногорск |  | х | х | х | х | 161 | 161 | 3517,30 | 76 | 62 | 14 | 3517,30 | 3015,30 | 502,00 | 104833581,38 | 0,00 | 104022305,69 | 811275,69 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | 1 | г. Дивногорск, ул. Дуговая, д. 30 | 17-2007 | 15.10.2007 | IV квартал 2015 | IV квартал 2016 | 18 | 18 | 403,50 | 8 | 7 | 1 | 403,50 | 357,60 | 45,90 | 12213491,43 | 0,00 | 12120422,95 | 93068,48 | 0,00 | 0,00 |
| 325 | 2 | г. Дивногорск, ул. Дуговая, д. 32 | 18-2007 | 15.10.2007 | IV квартал 2015 | IV квартал 2016 | 21 | 21 | 404,30 | 8 | 8 | 0 | 404,30 | 404,30 | 0,00 | 12013677,43 | 0,00 | 11920424,44 | 93252,99 | 0,00 | 0,00 |
| 326 | 3 | г. Дивногорск, ул. Патриса Лумумбы, д. 10 | 15-2007 | 15.10.2007 | IV квартал 2015 | IV квартал 2016 | 20 | 20 | 410,20 | 8 | 8 | 0 | 410,20 | 410,20 | 0,00 | 12143242,47 | 0,00 | 12048628,62 | 94613,85 | 0,00 | 0,00 |
| 327 | 4 | г. Дивногорск, ул. Патриса Лумумбы, д. 11 | 2Д-2007 | 04.09.2007 | IV квартал 2015 | IV квартал 2016 | 15 | 15 | 408,80 | 8 | 7 | 1 | 408,80 | 347,30 | 61,50 | 11955741,45 | 0,00 | 11861450,52 | 94290,93 | 0,00 | 0,00 |
| 328 | 5 | г. Дивногорск, ул. Патриса Лумумбы, д. 12 | 16-2007 | 15.10.2007 | IV квартал 2015 | IV квартал 2016 | 14 | 14 | 404,10 | 8 | 8 | 0 | 404,10 | 404,10 | 0,00 | 11749530,70 | 0,00 | 11656323,84 | 93206,86 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | 6 | г. Дивногорск, ул. Патриса Лумумбы, д. 13 | 9Д-2007 | 04.09.2007 | IV квартал 2015 | IV квартал 2016 | 20 | 20 | 406,00 | 8 | 8 | 0 | 406,00 | 406,00 | 0,00 | 12260221,57 | 0,00 | 12166576,46 | 93645,11 | 0,00 | 0,00 |
| 330 | 7 | г. Дивногорск, ул. Театральная, д. 39 | 19-2007 | 15.10.2007 | IV квартал 2015 | IV квартал 2016 | 19 | 19 | 408,90 | 8 | 8 | 0 | 408,90 | 408,90 | 0,00 | 11945508,19 | 0,00 | 11851194,19 | 94314,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331 | 8 | г. Дивногорск, ул. Чкалова, д. 15 | 10-2011 | 24.10.2011 | IV квартал 2015 | IV квартал 2016 | 14 | 14 | 276,90 | 8 | 8 | 0 | 276,90 | 276,90 | 0,00 | 12171470,35 | 0,00 | 12107602,54 | 63867,81 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | 9 | г. Дивногорск, ул. Школьная, д. 32 | 1-2008 | 05.11.2008 | IV квартал 2015 | IV квартал 2016 | 20 | 20 | 394,60 | 12 | 0 | 12 | 394,60 | 0,00 | 394,60 | 8380697,79 | 0,00 | 8289682,13 | 91015,66 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | в том числе по другим программам |  |  |  |  |  | 38 | 38 | 899,80 | 22 | 3 | 19 | 817,30 | 82,60 | 734,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 334 | Итого по муниципальному образованию Богучанский сельсовет |  | х | х | х | х | 25 | 25 | 485,80 | 13 | 3 | 10 | 485,80 | 82,60 | 403,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335 | 1 | с. Богучаны, ул. Набережная, д. 1 | 1 | 29.06.2010 | IV квартал 2015 | IV квартал 2016 | 15 | 15 | 332,90 | 8 | 1 | 7 | 332,90 | 39,50 | 293,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336 | 2 | с. Богучаны, ул. Партизанская, д. 63 | 5 | 05.12.2006 | IV квартал 2015 | IV квартал 2016 | 10 | 10 | 152,90 | 5 | 2 | 3 | 152,90 | 43,10 | 109,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 337 | Итого по муниципальному образованию Пинчугский сельсовет |  | х | х | х | х | 13 | 13 | 414,00 | 9 | 0 | 9 | 331,50 | 0,00 | 331,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 338 | 1 | п. Пинчуга, ул. Строительная, д. 3 | 2 | 30.11.2006 | IV квартал 2015 | IV квартал 2016 | 5 | 5 | 81,10 | 2 | 0 | 2 | 81,10 | 0,00 | 81,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339 | 2 | п. Пинчуга, ул. Набережная, д. 7а | 4 | 30.11.2006 | IV квартал 2015 | IV квартал 2016 | 2 | 2 | 85,10 | 2 | 0 | 2 | 85,10 | 0,00 | 85,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 340 | 3 | п. Пинчуга, ул. Школьная, д. 1 | 6 | 30.11.2006 | IV квартал 2015 | IV квартал 2016 | 1 | 1 | 83,30 | 1 | 0 | 1 | 42,30 | 0,00 | 42,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | 4 | п. Пинчуга, ул. Мира, д. 2 | 20 | 30.11.2006 | IV квартал 2015 | IV квартал 2016 | 2 | 2 | 80,70 | 2 | 0 | 2 | 80,70 | 0,00 | 80,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | 5 | п. Пинчуга, ул. Строительная, д. 1 | 1 | 30.11.2006 | IV квартал 2015 | IV квартал 2016 | 3 | 3 | 83,80 | 2 | 0 | 2 | 42,30 | 0,00 | 42,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Всего по 3-му этапу, в т.ч.: |  | х | х | х | х | 5142 | 3770 | 81274,61 | 1494 | 799 | 695 | 60825,16 | 33405,17 | 27419,99 | 2998081491,63 | 1088690081,32 | 1687721201,05 | 221670209,26 | 0,00 | 0,00 |
| 344 | Всего по 3-му этапу с финансовой поддержкой Фонда |  | х | х | х | х | 4923 | 3639 | 75314,51 | 1438 | 780 | 658 | 58026,06 | 32445,07 | 25580,99 | 2884284868,95 | 1088690081,32 | 1574799937,01 | 220794850,62 | 0,00 | 0,00 |
| 345 | Итого по муниципальному образованию г. Ачинск |  | х | х | х | х | 721 | 721 | 12895,02 | 345 | 175 | 170 | 12260,70 | 6005,70 | 6255,00 | 622924480,62 | 233665955,16 | 384466798,68 | 4791726,78 | 0,00 | 0,00 |
| 346 | 1 | г. Ачинск, ул. Калинина, д. 3 | 23 | 10.12.2008 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 24 | 24 | 585,02 | 15 | 9 | 6 | 521,00 | 333,50 | 187,50 | 26470238,60 | 9929283,21 | 16337338,17 | 203617,22 | 0,00 | 0,00 |
| 347 | 2 | г. Ачинск, ул. Строителей, д. 24 | 7 | 26.11.2008 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 20 | 20 | 393,00 | 7 | 1 | 6 | 346,60 | 46,60 | 300,00 | 17609567,56 | 6605550,80 | 10868558,55 | 135458,21 | 0,00 | 0,00 |
| 348 | 3 | г. Ачинск, ул. Тимофеева, д. 6 | 18 | 28.11.2008 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 36 | 36 | 546,40 | 15 | 8 | 7 | 503,90 | 252,40 | 251,50 | 25601445,74 | 9603389,27 | 15801122,27 | 196934,20 | 0,00 | 0,00 |
| 349 | 4 | г. Ачинск, ул. Строителей, д. 23 | 34 | 10.12.2008 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 18 | 18 | 391,90 | 8 | 4 | 4 | 391,90 | 196,40 | 195,50 | 19911106,54 | 7468879,07 | 12289065,11 | 153162,36 | 0,00 | 0,00 |
| 350 | 5 | г. Ачинск, ул. Строителей, д. 21 | 33 | 10.12.2008 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 23 | 23 | 389,00 | 8 | 3 | 5 | 389,00 | 135,60 | 253,40 | 19763767,40 | 7413610,51 | 12198127,91 | 152028,98 | 0,00 | 0,00 |
| 351 | 6 | г. Ачинск, ул. Декабристов, д. 52а | 32 | 10.12.2008 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 30 | 30 | 504,00 | 17 | 7 | 10 | 419,40 | 150,40 | 269,00 | 21308288,04 | 7992977,69 | 13151400,44 | 163909,91 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | 7 | г. Ачинск, ул. Калинина, д. 3а | 24 | 10.12.2008 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 31 | 31 | 530,10 | 16 | 8 | 8 | 530,10 | 244,10 | 286,00 | 26932578,66 | 10102711,90 | 16622693,08 | 207173,68 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | 8 | г. Ачинск, ул. Тимофеева, д. 4 | 16 | 28.11.2008 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 37 | 37 | 533,50 | 16 | 6 | 10 | 533,50 | 197,00 | 336,50 | 27105321,10 | 10167509,52 | 16729309,11 | 208502,47 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | 9 | г. Ачинск, ул. Тимофеева, д. 5 | 17 | 28.11.2008 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 23 | 23 | 535,20 | 14 | 8 | 6 | 474,00 | 277,30 | 196,70 | 24082328,40 | 9033551,10 | 14863528,62 | 185248,68 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | 10 | г. Ачинск, ул. Тимофеева, д. 8 | 20 | 28.11.2008 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 33 | 33 | 533,60 | 16 | 10 | 6 | 533,60 | 327,60 | 206,00 | 27110401,76 | 10169415,34 | 16732444,87 | 208541,55 | 0,00 | 0,00 |
| 356 | 11 | г. Ачинск, ул. Советская, д. 7 | 39 | 26.11.2008 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 19 | 19 | 232,80 | 7 | 0 | 7 | 232,80 | 0,00 | 232,80 | 11827776,48 | 4436731,43 | 7300062,15 | 90982,90 | 0,00 | 0,00 |
| 357 | 12 | г. Ачинск, ул. Тимофеева, д. 1 | 14 | 28.11.2008 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 24 | 24 | 530,70 | 16 | 10 | 6 | 530,70 | 337,80 | 192,90 | 26963062,62 | 10114146,78 | 16641507,67 | 207408,17 | 0,00 | 0,00 |
| 358 | 13 | г. Ачинск, ул. Тимофеева, д. 3 | 15 | 28.11.2008 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 22 | 22 | 535,90 | 16 | 13 | 3 | 535,90 | 431,50 | 104,40 | 27227256,94 | 10213249,27 | 16804567,23 | 209440,44 | 0,00 | 0,00 |
| 359 | 14 | г. Ачинск, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 12 | 67 | 26.11.2008 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 29 | 29 | 537,10 | 16 | 8 | 8 | 537,10 | 269,30 | 267,80 | 27288224,86 | 10236118,77 | 16842196,67 | 209909,42 | 0,00 | 0,00 |
| 360 | 15 | г. Ачинск, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 23 | 37 | 10.12.2008 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 23 | 23 | 394,60 | 8 | 5 | 3 | 394,60 | 243,60 | 151,00 | 20048284,36 | 7520336,00 | 12373730,79 | 154217,57 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | 16 | г. Ачинск, ул. Молодежная, д. 7 | 50 | 26.11.2008 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 11 | 11 | 104,60 | 4 | 1 | 3 | 104,60 | 26,50 | 78,10 | 5314370,36 | 1993479,84 | 3280010,75 | 40879,77 | 0,00 | 0,00 |
| 362 | 17 | г. Ачинск, ул. Назаровская, д. 11 | 57 | 26.11.2008 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 4 | 4 | 97,10 | 2 | 1 | 1 | 97,10 | 50,50 | 46,60 | 4933320,86 | 1850543,91 | 3044828,33 | 37948,62 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | 18 | г. Ачинск, ул. Строителей, д. 16 | 3 | 22.10.2008 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 21 | 21 | 332,60 | 7 | 1 | 6 | 332,60 | 44,00 | 288,60 | 16898275,16 | 6338732,27 | 10429556,16 | 129986,73 | 0,00 | 0,00 |
| 364 | 19 | г. Ачинск, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 21 | 36 | 26.11.2008 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 21 | 21 | 383,40 | 8 | 2 | 6 | 383,40 | 91,00 | 292,40 | 19479250,44 | 7306885,01 | 12022525,04 | 149840,39 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | 20 | г. Ачинск, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 2б | 21 | 26.11.2008 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 31 | 31 | 549,40 | 14 | 7 | 7 | 497,30 | 248,40 | 248,90 | 25266122,18 | 9477605,41 | 15594161,98 | 194354,79 | 0,00 | 0,00 |
| 366 | 21 | г. Ачинск, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 17 | 8 | 26.11.2008 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 15 | 15 | 394,00 | 7 | 2 | 5 | 347,90 | 116,10 | 231,80 | 17675616,14 | 6630321,58 | 10909328,28 | 135966,28 | 0,00 | 0,00 |
| 367 | 22 | г. Ачинск, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 4а | 11 | 28.11.2008 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 24 | 24 | 550,60 | 15 | 12 | 3 | 524,50 | 414,80 | 109,70 | 26648061,70 | 9995986,40 | 16447090,21 | 204985,09 | 0,00 | 0,00 |
| 368 | 23 | г. Ачинск, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 4б | 12 | 28.11.2008 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 24 | 24 | 550,90 | 15 | 12 | 3 | 525,80 | 415,80 | 110,00 | 26714110,28 | 10020761,96 | 16487855,16 | 205493,16 | 0,00 | 0,00 |
| 369 | 24 | г. Ачинск, ул. Тимофеева, д. 7 | 19 | 28.11.2008 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 29 | 29 | 547,40 | 16 | 10 | 6 | 537,30 | 330,70 | 206,60 | 27298386,18 | 10239930,40 | 16848468,19 | 209987,59 | 0,00 | 0,00 |
| 370 | 25 | г. Ачинск, ул. Декабристов, д. 10 | 40 | 22.10.2008 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 6 | 6 | 109,50 | 3 | 2 | 1 | 82,10 | 54,70 | 27,40 | 4171221,86 | 1564672,04 | 2574463,50 | 32086,32 | 0,00 | 0,00 |
| 371 | 26 | г. Ачинск, ул. Декабристов, д. 12 | 41 | 22.10.2008 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 12 | 12 | 107,10 | 4 | 1 | 3 | 107,10 | 26,10 | 81,00 | 5441386,86 | 2041125,15 | 3358404,89 | 41856,82 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | 27 | г. Ачинск, ул. Молодежная, д. 5 | 48 | 26.11.2008 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 6 | 6 | 80,40 | 3 | 1 | 2 | 67,30 | 27,10 | 40,20 | 3419284,18 | 1282611,79 | 2110370,20 | 26302,19 | 0,00 | 0,00 |
| 373 | 28 | г. Ачинск, ул. Молодежная, д. 6 | 49 | 26.11.2008 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 10 | 10 | 85,40 | 2 | 0 | 2 | 85,40 | 0,00 | 85,40 | 4338883,64 | 1627563,85 | 2677943,76 | 33376,03 | 0,00 | 0,00 |
| 374 | 29 | г. Ачинск, ул. Молодежная, д. 9 | 51 | 22.10.2008 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 3 | 3 | 86,00 | 2 | 2 | 0 | 45,90 | 45,90 | 0,00 | 2332022,94 | 874767,92 | 1439316,38 | 17938,64 | 0,00 | 0,00 |
| 375 | 30 | г. Ачинск, ул. Молодежная, д. 10 | 52 | 26.11.2008 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 6 | 6 | 79,80 | 2 | 0 | 2 | 59,80 | 0,00 | 59,80 | 3038234,68 | 1139675,86 | 1875187,78 | 23371,04 | 0,00 | 0,00 |
| 376 | 31 | г. Ачинск, ул. Молодежная, д. 11 | 53 | 22.10.2008 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 11 | 11 | 80,70 | 2 | 0 | 2 | 80,70 | 0,00 | 80,70 | 4100092,62 | 1537990,66 | 2530562,79 | 31539,17 | 0,00 | 0,00 |
| 377 | 32 | г. Ачинск, ул. Молодежная, д. 12 | 54 | 26.11.2008 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 3 | 3 | 84,90 | 1 | 0 | 1 | 84,90 | 0,00 | 84,90 | 4313480,34 | 1618034,83 | 2662264,89 | 33180,62 | 0,00 | 0,00 |
| 378 | 33 | г. Ачинск, ул. Назаровская, д. 12 | 58 | 26.11.2008 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 11 | 11 | 117,50 | 4 | 1 | 3 | 117,50 | 32,90 | 84,60 | 5969775,50 | 2239329,65 | 3684524,50 | 45921,35 | 0,00 | 0,00 |
| 379 | 34 | г. Ачинск, ул. Назаровская, д. 9 | 66 | 26.11.2008 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 5 | 5 | 96,90 | 1 | 0 | 1 | 48,60 | 0,00 | 48,60 | 2469200,76 | 926224,86 | 1523982,05 | 18993,85 | 0,00 | 0,00 |
| 380 | 35 | г. Ачинск, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 12а | 68 | 26.11.2008 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 36 | 36 | 531,00 | 16 | 7 | 9 | 531,00 | 210,20 | 320,80 | 26978304,60 | 10119864,21 | 16650914,97 | 207525,42 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | 36 | г. Ачинск, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 2а | 10 | 28.11.2008 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 24 | 24 | 546,70 | 16 | 11 | 5 | 546,70 | 375,70 | 171,00 | 27775968,22 | 10419076,77 | 17143230,16 | 213661,29 | 0,00 | 0,00 |
| 382 | 37 | г. Ачинск, ул. Молодежная, д. 2 | 46 | 26.11.2008 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 8 | 8 | 106,10 | 3 | 1 | 2 | 106,10 | 26,10 | 80,00 | 5390580,26 | 2022067,03 | 3327047,23 | 41466,00 | 0,00 | 0,00 |
| 383 | 38 | г. Ачинск, ул. Молодежная, д. 3 | 47 | 26.11.2008 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 8 | 8 | 100,20 | 3 | 1 | 2 | 73,00 | 26,10 | 46,90 | 3708881,80 | 1391243,10 | 2289108,84 | 28529,86 | 0,00 | 0,00 |
| 384 | Итого по муниципальному образованию г. Канск |  | х | х | х | х | 1124 | 700 | 19043,90 | 268 | 132 | 136 | 12643,45 | 6545,95 | 6097,50 | 642370706,77 | 180360760,01 | 457068633,63 | 4941313,13 | 0,00 | 0,00 |
| 385 | 1 | г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 72 | 66 | 16.12.2011 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 49 | 30 | 714,00 | 13 | 0 | 13 | 472,50 | 0,00 | 472,50 | 24006118,50 | 6740332,52 | 17081123,54 | 184662,44 | 0,00 | 0,00 |
| 386 | 2 | г. Канск, п. Мелькомбината, д. 8 | 49 | 16.12.2011 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 13 | 13 | 180,30 | 4 | 0 | 4 | 180,30 | 0,00 | 180,30 | 9160429,99 | 2572006,55 | 6517958,59 | 70464,85 | 0,00 | 0,00 |
| 387 | 3 | г. Канск, п. Мелькомбината, д. 13 | 41 | 16.12.2011 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 9 | 8 | 248,40 | 3 | 1 | 2 | 187,30 | 62,00 | 125,30 | 9516076,18 | 2671862,60 | 6771012,99 | 73200,59 | 0,00 | 0,00 |
| 388 | 4 | г. Канск, ул. Урицкого, д. 49/1 | 51 | 16.12.2011 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 26 | 21 | 413,50 | 8 | 8 | 0 | 399,40 | 399,40 | 0,00 | 20292156,04 | 5697500,91 | 14438561,62 | 156093,51 | 0,00 | 0,00 |
| 389 | 5 | г. Канск, ул. Москвина, д. 25/1 | 50 | 16.12.2011 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 26 | 24 | 402,40 | 8 | 3 | 5 | 374,80 | 95,40 | 279,40 | 19042313,68 | 5346578,22 | 13549256,12 | 146479,34 | 0,00 | 0,00 |
| 390 | 6 | г. Канск, пер. Мелькомбината, д. 3 | 31 | 25.06.2010 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 9 | 9 | 182,00 | 2 | 0 | 2 | 91,00 | 0,00 | 91,00 | 4623400,60 | 1298128,65 | 3289707,33 | 35564,62 | 0,00 | 0,00 |
| 391 | 7 | г. Канск, п. Мелькомбината, д. 3 | 46 | 16.12.2011 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 24 | 18 | 482,80 | 8 | 2 | 6 | 343,10 | 63,60 | 279,50 | 17431744,46 | 4894372,97 | 12403281,15 | 134090,34 | 0,00 | 0,00 |
| 392 | 8 | г. Канск, ул. Герцена, д. 6 | 77 | 16.12.2011 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 10 | 10 | 112,40 | 4 | 0 | 4 | 112,40 | 0,00 | 112,40 | 5710661,84 | 1603402,86 | 4063330,81 | 43928,17 | 0,00 | 0,00 |
| 393 | 9 | г. Канск, ул. Герцена, д. 10 | 78 | 16.12.2011 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 15 | 15 | 115,90 | 4 | 0 | 4 | 115,90 | 0,00 | 115,90 | 5888484,94 | 1653330,89 | 4189858,01 | 45296,04 | 0,00 | 0,00 |
| 394 | 10 | г. Канск, ул. Герцена, д. 38 | 75 | 16.12.2011 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 18 | 6 | 225,80 | 1 | 0 | 1 | 96,45 | 0,00 | 96,45 | 4900296,57 | 1375873,72 | 3486728,26 | 37694,59 | 0,00 | 0,00 |
| 395 | 11 | г. Канск, ул. Герцена, д. 40 | 76 | 16.12.2011 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 26 | 7 | 260,10 | 1 | 1 | 0 | 44,80 | 44,80 | 0,00 | 2276135,68 | 639078,72 | 1619548,22 | 17508,74 | 0,00 | 0,00 |
| 396 | 12 | г. Канск, ул. Волгодонская, д. 13 | 61 | 16.12.2011 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 64 | 10 | 723,30 | 3 | 0 | 3 | 96,50 | 0,00 | 96,50 | 4902836,90 | 1376586,98 | 3488535,79 | 37714,13 | 0,00 | 0,00 |
| 397 | 13 | г. Канск, ул. Волгодонская, д. 17 | 62 | 16.12.2011 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 66 | 24 | 685,00 | 12 | 0 | 12 | 455,54 | 0,00 | 455,54 | 23144438,56 | 6498346,43 | 16468057,99 | 178034,14 | 0,00 | 0,00 |
| 398 | 14 | г. Канск, п. Мелькомбината, д. 26 | 44 | 16.12.2011 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 19 | 16 | 407,40 | 7 | 7 | 0 | 347,50 | 347,50 | 0,00 | 17655293,50 | 4957139,63 | 12562343,92 | 135809,95 | 0,00 | 0,00 |
| 399 | 15 | г. Канск, ул. Красноярская, д. 31 | 87 | 16.12.2011 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 13 | 7 | 383,20 | 6 | 6 | 0 | 261,80 | 261,80 | 0,00 | 13301167,88 | 3734616,27 | 9464234,93 | 102316,68 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 16 | г. Канск, ул. Енисейская, д. 2 | 65 | 16.12.2011 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 21 | 5 | 486,20 | 4 | 1 | 3 | 242,10 | 60,40 | 181,70 | 12300277,86 | 3453592,82 | 8752067,52 | 94617,52 | 0,00 | 0,00 |
| 401 | 17 | г. Канск, ул. Восточная, д. 1 | 83 | 16.12.2011 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 16 | 11 | 479,90 | 6 | 4 | 2 | 360,20 | 239,40 | 120,80 | 18300537,32 | 5138307,03 | 13021456,93 | 140773,36 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | 18 | г. Канск, ул. Восточная, д. 5 | 84 | 16.12.2011 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 18 | 18 | 475,40 | 8 | 7 | 1 | 475,40 | 415,90 | 59,50 | 24153457,64 | 6781652,31 | 17186009,50 | 185795,83 | 0,00 | 0,00 |
| 403 | 19 | г. Канск, ул. Восточная, д. 7 | 85 | 16.12.2011 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 18 | 18 | 477,70 | 8 | 6 | 2 | 477,70 | 357,90 | 119,80 | 24270312,82 | 6814462,16 | 17269155,95 | 186694,71 | 0,00 | 0,00 |
| 404 | 20 | г. Канск, ул. Восточная, д. 9 | 86 | 16.12.2011 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 31 | 30 | 773,50 | 12 | 9 | 3 | 751,05 | 540,25 | 210,80 | 38158296,93 | 10713840,91 | 27150930,66 | 293525,36 | 0,00 | 0,00 |
| 405 | 21 | г. Канск, ул. Рабочий городок ЛДК, д. 9 | 70 | 16.12.2011 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 16 | 6 | 233,90 | 3 | 3 | 0 | 118,10 | 118,10 | 0,00 | 6000259,46 | 1684714,22 | 4269389,40 | 46155,84 | 0,00 | 0,00 |
| 406 | 22 | г. Канск, ул. Кирова, д. 22 | 53 | 16.12.2011 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 32 | 32 | 385,60 | 7 | 6 | 1 | 340,40 | 294,40 | 46,00 | 17294566,64 | 4855857,06 | 12305674,45 | 133035,13 | 0,00 | 0,00 |
| 407 | 23 | г. Канск, ул. Свердлова, д. 50 | 58 | 16.12.2011 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 29 | 29 | 383,00 | 8 | 6 | 2 | 383,00 | 281,50 | 101,50 | 19458927,80 | 5463552,45 | 13845691,29 | 149684,06 | 0,00 | 0,00 |
| 408 | 24 | г. Канск, ул. Московский тракт, д. 6 | 25 | 11.09.2006 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 4 | 2 | 153,00 | 2 | 0 | 2 | 72,70 | 0,00 | 72,70 | 3693639,82 | 1037076,41 | 2628150,80 | 28412,61 | 0,00 | 0,00 |
| 409 | 25 | г. Канск, ул. Московский тракт, д. 4 | 24 | 11.09.2006 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 9 | 3 | 192,20 | 2 | 1 | 1 | 74,90 | 40,20 | 34,70 | 3805414,34 | 1068459,74 | 2707682,18 | 29272,42 | 0,00 | 0,00 |
| 410 | 26 | г. Канск, ул. Хоздвор, д. 2 | 1 | 20.11.2007 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 9 | 6 | 182,70 | 1 | 0 | 1 | 49,40 | 0,00 | 49,40 | 2509846,04 | 704698,41 | 1785841,12 | 19306,51 | 0,00 | 0,00 |
| 411 | 27 | г. Канск, ул. Муромская, д. 9 | 24 | 23.11.2009 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 55 | 19 | 599,90 | 8 | 0 | 8 | 203,00 | 0,00 | 203,00 | 10313739,80 | 2895825,45 | 7338577,89 | 79336,46 | 0,00 | 0,00 |
| 412 | 28 | г. Канск, ул. Рабочий городок ЛДК, д. 11 | 4 | 25.03.2010 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 6 | 2 | 204,70 | 1 | 1 | 0 | 27,20 | 27,20 | 0,00 | 1381939,52 | 388012,08 | 983297,14 | 10630,30 | 0,00 | 0,00 |
| 413 | 29 | г. Канск, ул. Николая Буды, д. 11 | 26 | 23.11.2009 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 25 | 25 | 774,20 | 11 | 6 | 5 | 774,20 | 460,30 | 313,90 | 39334469,72 | 11044079,13 | 27987817,75 | 302572,84 | 0,00 | 0,00 |
| 414 | 30 | г. Канск, ул. Рабочий городок ЛДК, д. 7 | 1 | 21.03.2011 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 30 | 10 | 601,90 | 3 | 3 | 0 | 60,90 | 60,90 | 0,00 | 3094121,94 | 868747,64 | 2201573,36 | 23800,94 | 0,00 | 0,00 |
| 415 | 31 | г. Канск, ул. Рабочий городок ЛДК, д. 28 | 18 | 14.04.2010 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 11 | 11 | 526,40 | 3 | 0 | 3 | 220,30 | 0,00 | 220,30 | 11192693,98 | 3142612,55 | 7963983,78 | 86097,65 | 0,00 | 0,00 |
| 416 | 32 | г. Канск, ул. Гаражная, д. 13 | 72 | 16.12.2011 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 22 | 13 | 270,10 | 3 | 0 | 3 | 142,20 | 0,00 | 142,20 | 7224698,52 | 2028504,33 | 5140619,59 | 55574,60 | 0,00 | 0,00 |
| 417 | 33 | г. Канск, ул. Гаражная, д. 17 | 74 | 16.12.2011 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 22 | 6 | 244,90 | 2 | 1 | 1 | 73,90 | 43,20 | 30,70 | 3754607,74 | 1054194,59 | 2671531,55 | 28881,60 | 0,00 | 0,00 |
| 418 | 34 | г. Канск, ул. Гавань, д. 19 | 37 | 20.09.2010 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 17 | 6 | 225,60 | 2 | 0 | 2 | 61,00 | 0,00 | 61,00 | 3099202,60 | 870174,15 | 2205188,43 | 23840,02 | 0,00 | 0,00 |
| 419 | 35 | г. Канск, ул. Гавань, д. 31 | 39 | 20.09.2010 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 13 | 4 | 239,70 | 3 | 3 | 0 | 100,70 | 100,70 | 0,00 | 5116224,62 | 1436500,61 | 3640368,44 | 39355,57 | 0,00 | 0,00 |
| 420 | 36 | г. Канск, ул. Гавань, д. 33 | 38 | 20.09.2010 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 30 | 2 | 300,70 | 1 | 0 | 1 | 94,28 | 0,00 | 94,28 | 4790046,25 | 1344918,34 | 3408281,40 | 36846,51 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | 37 | г. Канск, п. Мелькомбината, д. 10 | 39 | 16.12.2011 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 9 | 9 | 175,80 | 4 | 1 | 3 | 175,80 | 43,50 | 132,30 | 8931800,28 | 2507813,37 | 6355280,75 | 68706,16 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | 38 | г. Канск, п. Мелькомбината, д. 12 | 40 | 16.12.2011 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 8 | 8 | 252,90 | 3 | 2 | 1 | 191,70 | 128,10 | 63,60 | 9739625,22 | 2734629,26 | 6930075,77 | 74920,19 | 0,00 | 0,00 |
| 423 | 39 | г. Канск, п. Мелькомбината, д. 14 | 42 | 16.12.2011 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 7 | 7 | 182,90 | 2 | 1 | 1 | 91,00 | 46,10 | 44,90 | 4623400,60 | 1298128,65 | 3289707,33 | 35564,62 | 0,00 | 0,00 |
| 424 | 40 | г. Канск, п. Мелькомбината, д. 28 | 45 | 16.12.2011 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 16 | 16 | 395,60 | 8 | 7 | 1 | 395,60 | 351,00 | 44,60 | 20099090,96 | 5643293,34 | 14301189,23 | 154608,39 | 0,00 | 0,00 |
| 425 | 41 | г. Канск, п. Мелькомбината, д. 29 | 38 | 16.12.2011 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 26 | 26 | 394,60 | 8 | 6 | 2 | 394,60 | 276,60 | 118,00 | 20048284,36 | 5629028,19 | 14265038,60 | 154217,57 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | 42 | г. Канск, ул. Пролетарская, д. 37 | 60 | 16.12.2011 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 44 | 4 | 581,60 | 6 | 0 | 6 | 102,40 | 0,00 | 102,40 | 5202595,84 | 1460751,36 | 3701824,51 | 40019,97 | 0,00 | 0,00 |
| 427 | 43 | г. Канск, ул. Рабочий городок ЛДК, д. 6 | 69 | 16.12.2011 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 26 | 14 | 621,40 | 7 | 4 | 3 | 380,29 | 195,40 | 184,89 | 19321241,91 | 5424893,89 | 13747723,08 | 148624,94 | 0,00 | 0,00 |
| 428 | 44 | г. Канск, ул. Рабочий городок ЛДК, д. 18 | 71 | 16.12.2011 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 12 | 12 | 168,50 | 4 | 1 | 3 | 138,10 | 34,60 | 103,50 | 7016391,46 | 1970017,22 | 4992402,00 | 53972,24 | 0,00 | 0,00 |
| 429 | 45 | г. Канск, ул. Рабочий городок ЛДК, д. 1 | 67 | 16.12.2011 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 26 | 21 | 467,60 | 11 | 5 | 6 | 438,80 | 155,10 | 283,70 | 22293936,08 | 6259547,82 | 15862896,44 | 171491,82 | 0,00 | 0,00 |
| 430 | 46 | г. Канск, городок Рабочий, д. 3 | 20 | 10.05.2009 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 26 | 4 | 463,40 | 1 | 0 | 1 | 61,34 | 0,00 | 61,34 | 3116476,84 | 875024,30 | 2217479,64 | 23972,90 | 0,00 | 0,00 |
| 431 | 47 | г. Канск, п. Мелькомбината, д. 7 | 48 | 16.12.2011 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 10 | 10 | 180,70 | 4 | 3 | 1 | 180,70 | 135,10 | 45,60 | 9180752,62 | 2577712,61 | 6532418,84 | 70621,17 | 0,00 | 0,00 |
| 432 | 48 | г. Канск, ул. Кирова, д. 24 | 54 | 16.12.2011 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 30 | 30 | 393,80 | 8 | 6 | 2 | 393,80 | 288,90 | 104,90 | 20007639,08 | 5617616,07 | 14236118,09 | 153904,92 | 0,00 | 0,00 |
| 433 | 49 | г. Канск, ул. Свердлова, д. 46 | 56 | 16.12.2011 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 29 | 29 | 377,80 | 8 | 4 | 4 | 377,80 | 194,50 | 183,30 | 19194733,48 | 5389373,67 | 13657708,01 | 147651,80 | 0,00 | 0,00 |
| 434 | 50 | г. Канск, ул. Свердлова, д. 48 | 57 | 16.12.2011 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 27 | 27 | 391,70 | 8 | 4 | 4 | 391,70 | 194,50 | 197,20 | 19900945,22 | 5587659,26 | 14160201,77 | 153084,19 | 0,00 | 0,00 |
| 435 | 51 | г. Канск, п. Мелькомбината, д. 19 | 43 | 16.12.2011 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 7 | 7 | 247,90 | 4 | 3 | 1 | 247,90 | 187,70 | 60,20 | 12594956,14 | 3536330,69 | 8961741,17 | 96884,28 | 0,00 | 0,00 |
| 436 | Итого по муниципальному образованию г. Лесосибирск |  | х | х | х | х | 705 | 683 | 10478,90 | 231 | 121 | 110 | 9888,80 | 5381,30 | 4507,50 | 502416306,08 | 188461988,12 | 310069567,13 | 3884750,83 | 0,00 | 0,00 |
| 437 | 1 | г. Лесосибирск, ул. Октябрьская, д. 17 | 138 | 18.12.2006 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 19 | 19 | 335,00 | 7 | 3 | 4 | 295,80 | 128,10 | 167,70 | 15028592,28 | 5637393,42 | 9255584,32 | 135614,54 | 0,00 | 0,00 |
| 438 | 2 | г. Лесосибирск, ул. Первомайская, д. 7 | 144 | 18.12.2006 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 18 | 18 | 419,10 | 8 | 7 | 1 | 419,10 | 354,90 | 64,20 | 21293046,06 | 7987260,26 | 13141993,14 | 163792,66 | 0,00 | 0,00 |
| 439 | 3 | г. Лесосибирск, ул. Октябрьская, д. 5 | 135 | 18.12.2006 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 28 | 28 | 379,60 | 8 | 6 | 2 | 379,60 | 284,10 | 95,50 | 19286185,36 | 7234464,31 | 11903365,78 | 148355,27 | 0,00 | 0,00 |
| 440 | 4 | г. Лесосибирск, ул. Октябрьская, д. 7 | 139 | 18.12.2006 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 24 | 24 | 381,80 | 8 | 3 | 5 | 381,80 | 161,00 | 220,80 | 19397959,88 | 7276392,19 | 11972352,61 | 149215,08 | 0,00 | 0,00 |
| 441 | 5 | г. Лесосибирск, ул. Октябрьская, д. 9 | 140 | 18.12.2006 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 24 | 24 | 379,40 | 8 | 5 | 3 | 379,40 | 232,10 | 147,30 | 19276024,04 | 7230652,69 | 11897094,24 | 148277,11 | 0,00 | 0,00 |
| 442 | 6 | г. Лесосибирск, ул. 50 лет Октября, д. 3 | 114 | 18.12.2006 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 27 | 27 | 324,50 | 8 | 5 | 3 | 324,50 | 199,70 | 124,80 | 16486741,70 | 6184361,61 | 10175559,00 | 126821,09 | 0,00 | 0,00 |
| 443 | 7 | г. Лесосибирск, ул. 50 лет Октября, д. 7 | 118 | 18.12.2006 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 26 | 26 | 344,50 | 8 | 4 | 4 | 344,50 | 171,50 | 173,00 | 17502873,70 | 6565524,12 | 10802712,09 | 134637,49 | 0,00 | 0,00 |
| 444 | 8 | г. Лесосибирск, ул. 50 лет Октября, д. 9 | 119 | 18.12.2006 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 34 | 34 | 324,10 | 8 | 4 | 4 | 324,10 | 151,30 | 172,80 | 16466419,06 | 6176738,36 | 10163015,94 | 126664,76 | 0,00 | 0,00 |
| 445 | 9 | г. Лесосибирск, ул. 50 лет Октября, д. 11 | 109 | 18.12.2006 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 31 | 31 | 323,80 | 8 | 3 | 5 | 323,80 | 124,00 | 199,80 | 16451177,08 | 6171020,93 | 10153608,63 | 126547,52 | 0,00 | 0,00 |
| 446 | 10 | г. Лесосибирск, ул. 50 лет Октября, д. 13 | 110 | 18.12.2006 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 26 | 26 | 328,50 | 8 | 4 | 4 | 328,50 | 173,90 | 154,60 | 16689968,10 | 6260594,12 | 10300989,61 | 128384,37 | 0,00 | 0,00 |
| 447 | 11 | г. Лесосибирск, ул. 50 лет Октября, д. 16а | 111 | 18.12.2006 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 15 | 15 | 332,30 | 8 | 5 | 3 | 332,30 | 204,80 | 127,50 | 16883033,18 | 6333014,99 | 10420148,70 | 129869,49 | 0,00 | 0,00 |
| 448 | 12 | г. Лесосибирск, ул. 50 лет Октября, д. 17 | 112 | 18.12.2006 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 25 | 22 | 301,40 | 8 | 3 | 5 | 260,90 | 95,30 | 165,60 | 13255441,94 | 4972264,85 | 8181212,15 | 101964,94 | 0,00 | 0,00 |
| 449 | 13 | г. Лесосибирск, ул. 50 лет Октября, д. 18а | 113 | 18.12.2006 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 32 | 32 | 333,40 | 8 | 4 | 4 | 333,40 | 168,00 | 165,40 | 16938920,44 | 6353978,93 | 10454642,12 | 130299,39 | 0,00 | 0,00 |
| 450 | 14 | г. Лесосибирск, ул. 50 лет Октября, д. 19 | 133 | 18.12.2006 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 32 | 32 | 304,80 | 10 | 1 | 9 | 286,10 | 38,30 | 247,80 | 14535768,26 | 5452529,61 | 8971425,05 | 111813,60 | 0,00 | 0,00 |
| 451 | 15 | г. Лесосибирск, ул. 50 лет Октября, д. 20а | 115 | 18.12.2006 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 18 | 18 | 327,30 | 8 | 5 | 3 | 327,30 | 210,90 | 116,40 | 16629000,18 | 6237724,37 | 10263360,42 | 127915,39 | 0,00 | 0,00 |
| 452 | 16 | г. Лесосибирск, ул. 50 лет Октября, д. 22а | 134 | 18.12.2006 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 21 | 21 | 332,90 | 8 | 6 | 2 | 332,90 | 234,80 | 98,10 | 16913517,14 | 6344449,87 | 10438963,29 | 130103,98 | 0,00 | 0,00 |
| 453 | 17 | г. Лесосибирск, ул. 50 лет Октября, д. 24а | 116 | 18.12.2006 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 25 | 25 | 330,10 | 8 | 3 | 5 | 330,10 | 126,00 | 204,10 | 16771258,66 | 6291087,12 | 10351161,86 | 129009,68 | 0,00 | 0,00 |
| 454 | 18 | г. Лесосибирск, ул. 50 лет Октября, д. 26а | 106 | 18.12.2006 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 23 | 23 | 331,20 | 8 | 3 | 5 | 331,20 | 126,90 | 204,30 | 16827145,92 | 6312051,05 | 10385655,29 | 129439,58 | 0,00 | 0,00 |
| 455 | 19 | г. Лесосибирск, ул. Октябрьская, д. 15 | 137 | 18.12.2006 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 19 | 19 | 329,80 | 8 | 7 | 1 | 329,80 | 280,90 | 48,90 | 16756016,68 | 6285369,68 | 10341754,56 | 128892,44 | 0,00 | 0,00 |
| 456 | 20 | г. Лесосибирск, ул. Октябрьская, д. 20 | 120 | 18.12.2006 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 23 | 23 | 424,20 | 7 | 3 | 4 | 365,50 | 153,40 | 212,10 | 18569812,30 | 6965744,75 | 11461222,84 | 142844,71 | 0,00 | 0,00 |
| 457 | 21 | г. Лесосибирск, ул. Октябрьская, д. 24 | 121 | 18.12.2006 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 16 | 16 | 380,50 | 6 | 4 | 2 | 283,80 | 191,00 | 92,80 | 14418913,08 | 5408695,92 | 8899302,44 | 110914,72 | 0,00 | 0,00 |
| 458 | 22 | г. Лесосибирск, ул. Фрунзе, д. 27 | 127 | 18.12.2006 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 31 | 31 | 728,30 | 12 | 8 | 4 | 728,30 | 485,10 | 243,20 | 37002446,78 | 13880032,56 | 22837780,01 | 284634,21 | 0,00 | 0,00 |
| 459 | 23 | г. Лесосибирск, ул. Баумана, д. 5 | 132 | 18.12.2006 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 22 | 22 | 322,90 | 8 | 3 | 5 | 322,90 | 118,20 | 204,70 | 16405451,14 | 6153868,61 | 10125386,75 | 126195,78 | 0,00 | 0,00 |
| 460 | 24 | г. Лесосибирск, ул. Комарова, д. 16 | 108 | 18.12.2006 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 24 | 24 | 336,10 | 8 | 4 | 4 | 336,10 | 167,90 | 168,20 | 17076098,26 | 6405435,87 | 10539307,79 | 131354,60 | 0,00 | 0,00 |
| 461 | 25 | г. Лесосибирск, ул. Луговая, д. 16 | 147 | 18.12.2006 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 26 | 26 | 350,00 | 8 | 2 | 6 | 350,00 | 92,90 | 257,10 | 17782310,00 | 6670343,81 | 10975179,19 | 136787,00 | 0,00 | 0,00 |
| 462 | 26 | г. Лесосибирск, ул. Луговая, д. 18 | 148 | 18.12.2006 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 20 | 20 | 343,30 | 8 | 7 | 1 | 343,30 | 303,40 | 39,90 | 17441905,78 | 6542654,37 | 10765082,90 | 134168,51 | 0,00 | 0,00 |
| 463 | 27 | г. Лесосибирск, ул. Фурманова, д. 11 | 129 | 18.12.2006 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 27 | 27 | 374,90 | 8 | 4 | 4 | 374,90 | 187,30 | 187,60 | 19047394,34 | 7144891,12 | 11755984,80 | 146518,42 | 0,00 | 0,00 |
| 464 | 28 | г. Лесосибирск, ул. Лихачева, д. 4 | 103 | 18.12.2006 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 21 | 21 | 332,90 | 8 | 5 | 3 | 332,90 | 215,60 | 117,30 | 16913517,14 | 6344449,87 | 10438963,29 | 130103,98 | 0,00 | 0,00 |
| 465 | 29 | г. Лесосибирск, ул. Промышленная, д. 40 | 21 | 16.11.2011 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 28 | 9 | 422,30 | 5 | 0 | 5 | 86,00 | 0,00 | 86,00 | 4369367,60 | 1638998,76 | 2696758,32 | 33610,52 | 0,00 | 0,00 |
| 466 | Итого по муниципальному образованию г. Дивногорск |  | х | х | х | х | 215 | 215 | 2530,50 | 80 | 35 | 45 | 2530,50 | 1779,78 | 750,72 | 128566101,30 | 48775459,70 | 78801671,59 | 988970,01 | 0,00 | 0,00 |
| 467 | 1 | г. Дивногорск, ул. Школьная, д. 18 | 13-2007 | 03.09.2007 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 58 | 58 | 437,20 | 22 | 3 | 19 | 437,20 | 174,88 | 262,32 | 22212645,52 | 8881086,32 | 13160692,70 | 170866,50 | 0,00 | 0,00 |
| 468 | 2 | г. Дивногорск, ул. Школьная, д. 17 | 11-2007 | 03.09.2007 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 69 | 69 | 415,10 | 26 | 4 | 22 | 415,10 | 86,40 | 328,70 | 21089819,66 | 7911027,75 | 13016562,52 | 162229,39 | 0,00 | 0,00 |
| 469 | 3 | г. Дивногорск, б-р Клубный, д. 4 | 6-2007 | 04.09.2007 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 17 | 17 | 419,50 | 8 | 8 | 0 | 419,50 | 419,50 | 0,00 | 21313368,70 | 7994883,50 | 13154536,21 | 163948,99 | 0,00 | 0,00 |
| 470 | 4 | г. Дивногорск, б-р Клубный, д. 3 | 5-2007 | 04.09.2007 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 22 | 22 | 421,30 | 8 | 7 | 1 | 421,30 | 365,30 | 56,00 | 21404820,58 | 8029188,13 | 13210979,98 | 164652,47 | 0,00 | 0,00 |
| 471 | 5 | г. Дивногорск, б-р Клубный, д. 5 | 7-2007 | 04.09.2007 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 21 | 21 | 418,70 | 8 | 8 | 0 | 418,70 | 418,70 | 0,00 | 21272723,42 | 7979637,00 | 13129450,09 | 163636,33 | 0,00 | 0,00 |
| 472 | 6 | г. Дивногорск, б-р Клубный, д. 6 | 8-2007 | 04.09.2007 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 28 | 28 | 418,70 | 8 | 5 | 3 | 418,70 | 315,00 | 103,70 | 21272723,42 | 7979637,00 | 13129450,09 | 163636,33 | 0,00 | 0,00 |
| 473 | Итого по муниципальному образованию г. Красноярск |  | х | х | х | х | 1841 | 1003 | 25300,39 | 381 | 269 | 112 | 15824,51 | 10981,24 | 4843,27 | 740167598,72 | 343579898,42 | 192324086,27 | 204263614,03 | 0,00 | 0,00 |
| 474 | 1 | г. Красноярск, ул. 4-я Полярная, д. 2 | 33 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2017 | 7 | 7 | 108,90 | 3 | 1 | 2 | 108,90 | 35,70 | 73,20 | 4328962,02 | 1935544,77 | 1242386,30 | 1151030,95 | 0,00 | 0,00 |
| 475 | 2 | г. Красноярск, ул. 4-я Полярная, д. 20 | 32 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2017 | 17 | 15 | 315,20 | 7 | 4 | 3 | 279,20 | 170,90 | 108,30 | 14302010,59 | 6950887,46 | 3542222,57 | 3808900,56 | 0,00 | 0,00 |
| 476 | 3 | г. Красноярск, ул. Енисейская, д. 2б | 24 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2017 | 23 | 23 | 418,10 | 11 | 11 | 0 | 418,10 | 418,10 | 0,00 | 20446305,96 | 9220406,87 | 5910319,41 | 5315579,68 | 0,00 | 0,00 |
| 477 | 4 | г. Красноярск, ул. Енисейская, д. 6а | 22 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2017 | 26 | 26 | 411,60 | 9 | 8 | 1 | 411,60 | 361,10 | 50,50 | 21081713,49 | 11269481,79 | 4120989,68 | 5691242,02 | 0,00 | 0,00 |
| 478 | 5 | г. Красноярск, ул. Енисейская, д. 10а | 21 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2017 | 18 | 18 | 396,90 | 8 | 7 | 1 | 396,90 | 351,20 | 45,70 | 17925777,16 | 8169592,57 | 4624775,99 | 5131408,60 | 0,00 | 0,00 |
| 479 | 6 | г. Красноярск, ул. Енисейская, д. 11а | 20 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2017 | 15 | 15 | 341,90 | 8 | 4 | 4 | 341,90 | 167,30 | 174,60 | 16309636,73 | 8420251,75 | 3459168,93 | 4430216,05 | 0,00 | 0,00 |
| 480 | 7 | г. Красноярск, ул. Степана Разина, д. 18 | 68 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2017 | 40 | 40 | 421,50 | 16 | 7 | 9 | 421,50 | 170,00 | 251,50 | 26429186,30 | 12270908,61 | 7326370,72 | 6831906,97 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | 8 | г. Красноярск, ул. Степана Разина, д. 33 | 69 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2017 | 72 | 52 | 753,10 | 22 | 13 | 9 | 618,10 | 334,81 | 283,29 | 36560541,87 | 17369677,06 | 9650234,69 | 9540630,12 | 0,00 | 0,00 |
| 482 | 9 | г. Красноярск, ул. 4-я Полярная, д. 22 | 31 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2017 | 26 | 26 | 307,40 | 9 | 7 | 2 | 307,40 | 237,10 | 70,30 | 16813134,80 | 7937213,47 | 4348980,29 | 4526941,04 | 0,00 | 0,00 |
| 483 | 10 | г. Красноярск, ул. Базарная, д. 174 | 105 | 01.12.2011 | IV квартал 2015 | I квартал 2017 | 21 | 14 | 499,93 | 7 | 4 | 3 | 317,35 | 182,20 | 135,15 | 12440929,07 | 5475229,66 | 3989657,03 | 2976042,38 | 0,00 | 0,00 |
| 484 | 11 | г. Красноярск, ул. Березина, д. 102 | 36 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2017 | 23 | 21 | 422,30 | 7 | 3 | 4 | 358,60 | 148,10 | 210,50 | 16202329,19 | 7041748,81 | 4765367,29 | 4395213,09 | 0,00 | 0,00 |
| 485 | 12 | г. Красноярск, ул. Березина, д. 104 | 35 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2017 | 24 | 21 | 425,40 | 7 | 3 | 4 | 376,30 | 163,10 | 213,20 | 16344060,00 | 7230527,17 | 4664636,25 | 4448896,58 | 0,00 | 0,00 |
| 486 | 13 | г. Красноярск, ул. Березина, д. 158 | 27 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2017 | 24 | 24 | 429,20 | 9 | 6 | 3 | 429,20 | 274,30 | 154,90 | 18090628,59 | 7299347,02 | 5571564,31 | 5219717,26 | 0,00 | 0,00 |
| 487 | 14 | г. Красноярск, ул. Гагарина, д. 100 | 65 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2017 | 27 | 20 | 331,00 | 7 | 5 | 2 | 291,60 | 204,10 | 87,50 | 13112011,01 | 6810757,77 | 2907371,01 | 3393882,23 | 0,00 | 0,00 |
| 488 | 15 | г. Красноярск, ул. Гагарина, д. 100а/1 | 64 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2017 | 23 | 23 | 339,50 | 9 | 6 | 3 | 339,50 | 219,70 | 119,80 | 17088780,04 | 7620440,23 | 4775966,59 | 4692373,22 | 0,00 | 0,00 |
| 489 | 16 | г. Красноярск, ул. Гагарина, д. 100а/2 | 63 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2017 | 26 | 22 | 336,70 | 7 | 6 | 1 | 298,70 | 248,31 | 50,39 | 13516118,88 | 6726585,76 | 3169174,63 | 3620358,49 | 0,00 | 0,00 |
| 490 | 17 | г. Красноярск, ул. Гагарина, д. 109а | 29 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2017 | 29 | 20 | 364,80 | 6 | 2 | 4 | 286,40 | 110,80 | 175,60 | 14392337,31 | 6626116,43 | 3951693,74 | 3814527,14 | 0,00 | 0,00 |
| 491 | 18 | г. Красноярск, ул. Гагарина, д. 109б | 28 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2017 | 24 | 24 | 349,50 | 8 | 7 | 1 | 349,50 | 303,91 | 45,59 | 15458704,83 | 6623838,83 | 4390726,69 | 4444139,31 | 0,00 | 0,00 |
| 492 | 19 | г. Красноярск, ул. Семафорная, д 427 | 85 | 26.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2017 | 30 | 25 | 589,60 | 10 | 7 | 3 | 513,10 | 354,40 | 158,70 | 23323859,94 | 10029137,13 | 6921293,89 | 6373428,92 | 0,00 | 0,00 |
| 493 | 20 | г. Красноярск, ул. Станционная, д. 1а | 67 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2017 | 46 | 39 | 636,50 | 15 | 9 | 6 | 579,30 | 347,40 | 231,90 | 27349036,85 | 12665815,14 | 7141492,88 | 7541728,83 | 0,00 | 0,00 |
| 494 | 21 | г. Красноярск, ул. Станционная, д. 5 | 66 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2017 | 21 | 19 | 417,80 | 7 | 5 | 2 | 371,60 | 259,40 | 112,20 | 16238077,98 | 7071154,22 | 4767980,87 | 4398942,89 | 0,00 | 0,00 |
| 495 | 22 | г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 369 | 87 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2017 | 37 | 37 | 488,80 | 12 | 9 | 3 | 488,80 | 363,00 | 125,80 | 20950986,02 | 8680711,70 | 6404065,59 | 5866208,73 | 0,00 | 0,00 |
| 496 | 23 | г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 425 | 86 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2017 | 32 | 32 | 629,10 | 10 | 2 | 8 | 602,10 | 152,10 | 450,00 | 26947167,42 | 12561407,87 | 6858518,79 | 7527240,76 | 0,00 | 0,00 |
| 497 | 24 | г. Красноярск, ул. Наклонная, д. 2 | 61 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2017 | 12 | 8 | 332,20 | 6 | 5 | 1 | 291,50 | 214,40 | 77,10 | 10919822,25 | 5341913,43 | 2925981,24 | 2651927,58 | 0,00 | 0,00 |
| 498 | 25 | г. Красноярск, ул. Наклонная, д. 6 | 59 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2017 | 18 | 18 | 342,10 | 8 | 7 | 1 | 342,10 | 303,40 | 38,70 | 14765015,25 | 5933654,94 | 4618027,35 | 4213332,96 | 0,00 | 0,00 |
| 499 | 26 | г. Красноярск, ул. Наклонная, д. 8 | 58 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2017 | 25 | 11 | 339,40 | 4 | 3 | 1 | 180,60 | 123,30 | 57,30 | 7559434,79 | 3704121,05 | 1727134,23 | 2128179,51 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | 27 | г. Красноярск, ул. Наклонная, д. 16 | 57 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2017 | 20 | 13 | 244,40 | 4 | 4 | 0 | 172,30 | 172,30 | 0,00 | 7000996,48 | 3604410,36 | 1652629,62 | 1743956,50 | 0,00 | 0,00 |
| 501 | 28 | г. Красноярск, ул. Наклонная, д. 18 | 56 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2017 | 29 | 22 | 336,50 | 7 | 6 | 1 | 283,90 | 242,26 | 41,64 | 12727633,72 | 5782739,87 | 3341993,48 | 3602900,37 | 0,00 | 0,00 |
| 502 | 29 | г. Красноярск, ул. Наклонная, д. 20 | 60 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2017 | 24 | 13 | 329,00 | 4 | 4 | 0 | 177,80 | 177,80 | 0,00 | 7566591,01 | 3226829,02 | 2260613,79 | 2079148,20 | 0,00 | 0,00 |
| 503 | 30 | г. Красноярск, ул. Наклонная, д. 22 | 55 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2017 | 30 | 11 | 334,20 | 4 | 1 | 3 | 143,30 | 40,90 | 102,40 | 9077005,05 | 3854383,63 | 2625835,95 | 2596785,47 | 0,00 | 0,00 |
| 504 | 31 | г. Красноярск, ул. Песочная, д. 4 | 55 | 07.12.2010 | IV квартал 2015 | I квартал 2017 | 32 | 32 | 502,30 | 12 | 11 | 1 | 502,30 | 476,90 | 25,40 | 21750575,18 | 8740960,01 | 6802888,41 | 6206726,76 | 0,00 | 0,00 |
| 505 | 32 | г. Красноярск, ул. Полярная, д. 117 | 25 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2017 | 33 | 28 | 523,10 | 11 | 5 | 6 | 467,80 | 220,30 | 247,50 | 21081205,41 | 9756172,47 | 5861929,86 | 5463103,08 | 0,00 | 0,00 |
| 506 | 33 | г. Красноярск, ул. Полярная, д. 117а | 26 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2017 | 43 | 39 | 538,30 | 15 | 12 | 3 | 524,10 | 417,90 | 106,20 | 23145706,35 | 11914089,14 | 5144949,92 | 6086667,29 | 0,00 | 0,00 |
| 507 | 34 | г. Красноярск, ул. Комбайностроителей, д. 24 | 14 | 09.04.2010 | IV квартал 2015 | I квартал 2017 | 26 | 26 | 591,20 | 12 | 10 | 2 | 591,20 | 491,70 | 99,50 | 25440570,32 | 12055967,65 | 6372283,27 | 7012319,40 | 0,00 | 0,00 |
| 508 | 35 | г. Красноярск, ул. Марковского, д. 55г | 52 | 23.11.2010 | IV квартал 2015 | I квартал 2017 | 14 | 14 | 217,40 | 6 | 3 | 3 | 217,40 | 77,50 | 139,90 | 10926939,58 | 5680461,08 | 2740826,09 | 2505652,41 | 0,00 | 0,00 |
| 509 | 36 | г. Красноярск, ул. Туруханская, д. 20 | 63 | 28.01.2011 | IV квартал 2015 | I квартал 2017 | 8 | 6 | 102,70 | 1 | 0 | 1 | 65,70 | 0,00 | 65,70 | 3198861,70 | 1504173,87 | 875946,25 | 818741,58 | 0,00 | 0,00 |
| 510 | 37 | г. Красноярск, ул. Щербакова, д. 27 | 102 | 18.11.2011 | IV квартал 2015 | I квартал 2017 | 36 | 14 | 421,90 | 6 | 4 | 2 | 308,60 | 202,65 | 105,95 | 12959762,68 | 5208173,41 | 4053401,74 | 3698187,53 | 0,00 | 0,00 |
| 511 | 38 | г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 279 | 65 | 21.01.2011 | IV квартал 2015 | I квартал 2017 | 29 | 29 | 468,80 | 13 | 10 | 3 | 468,80 | 350,60 | 118,20 | 22569146,17 | 9741096,63 | 6416927,55 | 6411121,99 | 0,00 | 0,00 |
| 512 | 39 | г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 309 | 66 | 18.03.2011 | IV квартал 2015 | I квартал 2017 | 45 | 45 | 486,90 | 12 | 12 | 0 | 486,90 | 486,90 | 0,00 | 19635919,27 | 7891137,76 | 6141491,27 | 5603290,24 | 0,00 | 0,00 |
| 513 | 40 | г. Красноярск, ул. Цимлянская, д. 82 | 112 | 26.12.2011 | IV квартал 2015 | I квартал 2017 | 10 | 10 | 86,30 | 2 | 0 | 2 | 86,30 | 0,00 | 86,30 | 6815900,80 | 2818870,71 | 1895417,77 | 2101612,32 | 0,00 | 0,00 |
| 514 | 41 | г. Красноярск, ул. Качинская, д. 54/3 | 104 | 28.11.2011 | IV квартал 2015 | I квартал 2017 | 24 | 24 | 339,86 | 8 | 7 | 1 | 339,86 | 296,60 | 43,26 | 14311535,34 | 6709470,35 | 4087465,31 | 3514599,68 | 0,00 | 0,00 |
| 515 | 42 | г. Красноярск, п. Базаиха, д/д "Аленушка", д. лит. А | 71 | 26.12.2008 | IV квартал 2015 | I квартал 2017 | 31 | 4 | 503,90 | 1 | 0 | 1 | 29,70 | 0,00 | 29,70 | 1463469,81 | 588128,40 | 457726,83 | 417614,58 | 0,00 | 0,00 |
| 516 | 43 | г. Красноярск, ул. Свердловская, д. 12 | 72 | 26.12.2008 | IV квартал 2015 | I квартал 2017 | 42 | 5 | 452,70 | 1 | 0 | 1 | 65,70 | 0,00 | 65,70 | 2439107,61 | 1146921,09 | 667902,32 | 624284,20 | 0,00 | 0,00 |
| 517 | 44 | г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 281 | 74 | 26.12.2008 | IV квартал 2015 | I квартал 2017 | 46 | 2 | 478,10 | 1 | 1 | 0 | 40,70 | 40,70 | 0,00 | 1706721,00 | 640210,18 | 345805,68 | 720705,14 | 0,00 | 0,00 |
| 518 | 45 | г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 277 | 44 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2017 | 36 | 8 | 477,20 | 4 | 4 | 0 | 158,60 | 158,60 | 0,00 | 7508564,75 | 2981249,98 | 1036364,02 | 3490950,75 | 0,00 | 0,00 |
| 519 | 46 | г. Красноярск, ул. Краснопресненская, д. 21 | 47 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2017 | 74 | 5 | 691,00 | 1 | 1 | 0 | 47,00 | 47,00 | 0,00 | 2292143,10 | 921149,49 | 716909,49 | 654084,12 | 0,00 | 0,00 |
| 520 | 47 | г. Красноярск, ул. Краснопресненская, д. 23 | 46 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2017 | 67 | 2 | 601,30 | 2 | 2 | 0 | 28,60 | 28,60 | 0,00 | 2928938,35 | 1177060,04 | 916078,80 | 835799,51 | 0,00 | 0,00 |
| 521 | 48 | г. Красноярск, ул. Краснопресненская, д. 16 | 48 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2017 | 53 | 6 | 608,80 | 4 | 4 | 0 | 103,10 | 103,10 | 0,00 | 5017972,58 | 3073901,41 | 379106,06 | 1564965,11 | 0,00 | 0,00 |
| 522 | 49 | г. Красноярск, пер. Транспортный, д. 2а | 41 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2017 | 30 | 7 | 474,30 | 3 | 3 | 0 | 104,10 | 104,10 | 0,00 | 5288967,08 | 1777144,74 | 561518,74 | 2950303,60 | 0,00 | 0,00 |
| 523 | 50 | г. Красноярск, ул. Чкалова, д. 15а | 83 | 26.12.2008 | IV квартал 2015 | I квартал 2017 | 45 | 1 | 464,60 | 1 | 1 | 0 | 35,20 | 35,20 | 0,00 | 1038792,05 | 578721,57 | 390098,75 | 69971,73 | 0,00 | 0,00 |
| 524 | 51 | г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 10, корп. а/1 | 54 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2017 | 39 | 2 | 327,60 | 1 | 1 | 0 | 37,60 | 37,60 | 0,00 | 1910328,16 | 1392366,80 | 0,00 | 517961,36 | 0,00 | 0,00 |
| 525 | 52 | г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 10, корп. а/3 | 52 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2017 | 39 | 5 | 309,40 | 1 | 1 | 0 | 37,20 | 37,20 | 0,00 | 1890005,52 | 708962,25 | 522315,20 | 658728,07 | 0,00 | 0,00 |
| 526 | 53 | г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 339 | 93 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2017 | 34 | 8 | 475,10 | 1 | 0 | 1 | 64,20 | 0,00 | 64,20 | 4064528,01 | 1680977,95 | 1130295,00 | 1253255,06 | 0,00 | 0,00 |
| 527 | 54 | г. Красноярск, ул. Львовская, д. 18а | 84 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 17 | 1 | 421,10 | 1 | 1 | 0 | 52,73 | 52,73 | 0,00 | 2292143,10 | 921149,49 | 716909,49 | 654084,12 | 0,00 | 0,00 |
| 528 | 55 | г. Красноярск, ул. Мира, д. 54 | 90 | 26.12.2008 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 19 | 3 | 336,90 | 2 | 2 | 0 | 103,00 | 103,00 | 0,00 | 4881341,80 | 3149455,98 | 432354,65 | 1299531,17 | 0,00 | 0,00 |
| 529 | 56 | г. Красноярск, ул. Чкалова, д. 15 | 82 | 26.12.2008 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 36 | 2 | 345,60 | 1 | 1 | 0 | 62,69 | 62,69 | 0,00 | 3185065,75 | 2321475,38 | 0,00 | 863590,37 | 0,00 | 0,00 |
| 530 | 57 | г. Красноярск, ул. Чернышевского, д. 53 | 39 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 25 | 3 | 415,70 | 2 | 2 | 0 | 107,58 | 107,58 | 0,00 | 5465774,03 | 3983798,41 | 0,00 | 1481975,62 | 0,00 | 0,00 |
| 531 | 58 | г. Красноярск, ул. Прибойная, д. 20а | 72 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 43 | 5 | 504,80 | 2 | 2 | 0 | 73,30 | 73,30 | 0,00 | 3724123,78 | 2714374,64 | 0,00 | 1009749,14 | 0,00 | 0,00 |
| 532 | 59 | г. Красноярск, ул. Березина, д. 106 | 34 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 26 | 1 | 415,10 | 1 | 1 | 0 | 47,30 | 47,30 | 0,00 | 2403152,18 | 1751567,81 | 0,00 | 651584,37 | 0,00 | 0,00 |
| 533 | 60 | г. Красноярск, ул. Рейдовая, д. 72 | 77 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 37 | 3 | 564,00 | 1 | 1 | 0 | 38,80 | 38,80 | 0,00 | 1971296,08 | 1436804,04 | 0,00 | 534492,04 | 0,00 | 0,00 |
| 534 | 61 | г. Красноярск, ул. Енисейская, д. 2г | 23 | 25.12.2009 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 13 | 4 | 161,90 | 1 | 1 | 0 | 31,30 | 31,30 | 0,00 | 1590246,58 | 1159071,30 | 0,00 | 431175,28 | 0,00 | 0,00 |
| 535 | Итого по муниципальному образованию п. Емельяново |  | х | х | х | х | 16 | 16 | 391,40 | 7 | 0 | 7 | 345,30 | 0,00 | 345,30 | 17543518,98 | 7459350,19 | 9931201,84 | 152966,95 | 0,00 | 0,00 |
| 536 | 1 | р.п. Емельяново, ул. Новая, д. 3 | 01 | 16.06.2010 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 16 | 16 | 391,40 | 7 | 0 | 7 | 345,30 | 0,00 | 345,30 | 17543518,98 | 7459350,19 | 9931201,84 | 152966,95 | 0,00 | 0,00 |
| 537 | Итого по муниципальному образованию Большекосульский сельсовет |  | х | х | х | х | 49 | 49 | 967,00 | 20 | 11 | 9 | 924,50 | 475,60 | 448,90 | 46970701,70 | 17619236,71 | 28990151,90 | 361313,09 | 0,00 | 0,00 |
| 538 | 1 | п. Каштан, ул. Каштановская, д. 29 | 1 | 16.01.2008 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 6 | 6 | 243,00 | 4 | 0 | 4 | 200,50 | 0,00 | 200,50 | 10186723,30 | 3821154,09 | 6287209,80 | 78359,41 | 0,00 | 0,00 |
| 539 | 2 | п. Каштан, ул. Строителей, д. 1 | 1 | 14.12.2006 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 43 | 43 | 724,00 | 16 | 11 | 5 | 724,00 | 475,60 | 248,40 | 36783978,40 | 13798082,62 | 22702942,10 | 282953,68 | 0,00 | 0,00 |
| 540 | Итого по муниципальному образованию Тесинский сельсовет |  | х | х | х | х | 72 | 72 | 970,90 | 32 | 8 | 24 | 970,90 | 388,36 | 582,54 | 49328127,94 | 18503533,71 | 30445147,09 | 379447,14 | 0,00 | 0,00 |
| 541 | 1 | с. Тесь, ул. Норильская, д. 2а | 269 | 20.12.2010 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 72 | 72 | 970,90 | 32 | 8 | 24 | 970,90 | 388,36 | 582,54 | 49328127,94 | 18503533,71 | 30445147,09 | 379447,14 | 0,00 | 0,00 |
| 542 | Итого по муниципальному образованию п. Шушенское |  | х | х | х | х | 110 | 110 | 1547,30 | 43 | 15 | 28 | 1512,50 | 478,40 | 1034,10 | 76844982,50 | 28825414,31 | 47428452,94 | 591115,25 | 0,00 | 0,00 |
| 543 | 1 | р.п. Шушенское, мкр. 2-й, д. 42 | 09-04-19/42 | 01.12.2009 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 33 | 33 | 450,40 | 12 | 0 | 12 | 429,20 | 0,00 | 429,20 | 21806192,72 | 8179747,32 | 13458705,46 | 167739,94 | 0,00 | 0,00 |
| 544 | 2 | р.п. Шушенское, кв. Строителей, д. 27 | 09-04-19/27 | 02.06.2009 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 29 | 29 | 502,40 | 16 | 14 | 2 | 502,40 | 424,40 | 78,00 | 25525235,84 | 9574802,08 | 15754085,79 | 196347,97 | 0,00 | 0,00 |
| 545 | 3 | р.п. Шушенское, ул. Пионерская, д. 17 | 09-04-19/01 | 28.04.2009 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 27 | 27 | 298,90 | 7 | 0 | 7 | 285,30 | 0,00 | 285,30 | 14495122,98 | 5437283,11 | 8946338,92 | 111500,95 | 0,00 | 0,00 |
| 546 | 4 | р.п. Шушенское, мкр. 2-й, д. 43 | 09-04-19/43 | 02.06.2009 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 21 | 21 | 295,60 | 8 | 1 | 7 | 295,60 | 54,00 | 241,60 | 15018430,96 | 5633581,80 | 9269322,77 | 115526,39 | 0,00 | 0,00 |
| 547 | Итого по муниципальному образованию Ильичевский сельсовет |  | х | х | х | х | 33 | 33 | 532,60 | 16 | 9 | 7 | 532,60 | 213,04 | 319,56 | 27059595,16 | 10150357,46 | 16701086,97 | 208150,73 | 0,00 | 0,00 |
| 548 | 1 | п. Ильичево, ул. Московская, д. 19 | 09-04-19/19 | 17.12.2009 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 33 | 33 | 532,60 | 16 | 9 | 7 | 532,60 | 213,04 | 319,56 | 27059595,16 | 10150357,46 | 16701086,97 | 208150,73 | 0,00 | 0,00 |
| 549 | Итого по муниципальному образованию Чечеульский сельсовет |  | х | х | х | х | 5 | 5 | 120,00 | 1 | 0 | 1 | 55,70 | 0,00 | 55,70 | 2829927,62 | 1061537,57 | 1746621,38 | 21768,67 | 0,00 | 0,00 |
| 550 | 1 | с. Чечеул, ул. Кооперативная, д. 7 | 1 | 05.06.2007 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 5 | 5 | 120,00 | 1 | 0 | 1 | 55,70 | 0,00 | 55,70 | 2829927,62 | 1061537,57 | 1746621,38 | 21768,67 | 0,00 | 0,00 |
| 551 | Итого по муниципальному образованию Новобирилюсский сельсовет |  | х | х | х | х | 17 | 17 | 325,40 | 10 | 4 | 6 | 325,40 | 150,20 | 175,20 | 16532467,64 | 6201513,93 | 10203780,88 | 127172,83 | 0,00 | 0,00 |
| 552 | 1 | с. Новобирилюссы, ул. Октябрьская, д. 15 | 30 | 17.11.2011 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 17 | 17 | 325,40 | 10 | 4 | 6 | 325,40 | 150,20 | 175,20 | 16532467,64 | 6201513,93 | 10203780,88 | 127172,83 | 0,00 | 0,00 |
| 553 | Итого по муниципальному образованию Сухобузимский сельсовет |  | х | х | х | х | 15 | 15 | 211,20 | 4 | 1 | 3 | 211,20 | 45,50 | 165,70 | 10730353,92 | 4025076,03 | 6622736,71 | 82541,18 | 0,00 | 0,00 |
| 554 | 1 | с. Сухобузимское, ул. Жукова, д. 2 | б/н | 12.11.2009 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 8 | 8 | 120,20 | 2 | 0 | 2 | 120,20 | 0,00 | 120,20 | 6106953,32 | 2290786,64 | 3769190,12 | 46976,56 | 0,00 | 0,00 |
| 555 | 2 | с. Сухобузимское, ул. Селезнева, д. 7 | б/н | 12.11.2009 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 7 | 7 | 91,00 | 2 | 1 | 1 | 91,00 | 45,50 | 45,50 | 4623400,60 | 1734289,39 | 2853546,59 | 35564,62 | 0,00 | 0,00 |
| 556 | Всего по 3-му этапу без финансовой поддержки Фонда |  | х | х | х | х | 219 | 131 | 5960,10 | 56 | 19 | 37 | 2799,10 | 960,10 | 1839,00 | 113796622,68 | 0,00 | 112921264,04 | 875358,64 | 0,00 | 0,00 |
| 557 | Итого по муниципальному образованию г. Назарово |  | х | х | х | х | 166 | 78 | 3553,40 | 30 | 9 | 21 | 1503,60 | 459,90 | 1043,70 | 76392803,76 | 0,00 | 75805166,80 | 587636,96 | 0,00 | 0,00 |
| 558 | 1 | г. Назарово, ул. Клубная, д. 11 | 88 | 28.12.2010 | IV квартал 2016 | I квартал 2018 | 16 | 3 | 291,50 | 1 | 0 | 1 | 49,50 | 0,00 | 49,50 | 2514926,70 | 0,00 | 2495581,11 | 19345,59 | 0,00 | 0,00 |
| 559 | 2 | г. Назарово, ул. Клубная, д. 13 | 89 | 28.12.2010 | IV квартал 2016 | I квартал 2018 | 15 | 4 | 282,10 | 1 | 0 | 1 | 50,30 | 0,00 | 50,30 | 2555571,98 | 0,00 | 2535913,73 | 19658,25 | 0,00 | 0,00 |
| 560 | 3 | г. Назарово, ул. Озерная, д. 12 | 92 | 28.12.2010 | IV квартал 2016 | I квартал 2018 | 10 | 10 | 231,40 | 5 | 0 | 5 | 231,40 | 0,00 | 231,40 | 11756647,24 | 0,00 | 11666211,49 | 90435,75 | 0,00 | 0,00 |
| 561 | 4 | г. Назарово, ул. Озерная, д. 14 | 93 | 28.12.2010 | IV квартал 2016 | I квартал 2018 | 15 | 15 | 234,50 | 5 | 1 | 4 | 234,50 | 45,20 | 189,30 | 11914147,70 | 0,00 | 11822500,41 | 91647,29 | 0,00 | 0,00 |
| 562 | 5 | г. Назарово, ул. Озерная, д. 16 | 94 | 28.12.2010 | IV квартал 2016 | I квартал 2018 | 14 | 14 | 237,10 | 5 | 0 | 5 | 237,10 | 0,00 | 237,10 | 12046244,86 | 0,00 | 11953581,44 | 92663,42 | 0,00 | 0,00 |
| 563 | 6 | г. Назарово, ул. Парковая, д. 33 | 8 | 25.12.2009 | IV квартал 2016 | I квартал 2018 | 17 | 6 | 423,00 | 3 | 1 | 2 | 176,00 | 63,90 | 112,10 | 8941961,60 | 0,00 | 8873177,28 | 68784,32 | 0,00 | 0,00 |
| 564 | 7 | г. Назарово, ул. Парковая, д. 35 | 8 | 25.12.2009 | IV квартал 2016 | I квартал 2018 | 19 | 11 | 371,10 | 3 | 0 | 3 | 174,00 | 0,00 | 174,00 | 8840348,40 | 0,00 | 8772345,72 | 68002,68 | 0,00 | 0,00 |
| 565 | 8 | г. Назарово, ул. Борисенко, д. 24 | 12 | 25.12.2009 | IV квартал 2016 | I квартал 2018 | 12 | 4 | 365,80 | 3 | 3 | 0 | 111,00 | 111,00 | 0,00 | 5639532,60 | 0,00 | 5596151,58 | 43381,02 | 0,00 | 0,00 |
| 566 | 9 | г. Назарово, ул. Борисенко, д. 26 | 13 | 25.12.2009 | IV квартал 2016 | I квартал 2018 | 16 | 4 | 404,40 | 2 | 2 | 0 | 125,40 | 125,40 | 0,00 | 6371147,64 | 0,00 | 6322138,81 | 49008,83 | 0,00 | 0,00 |
| 567 | 10 | г. Назарово, ул. Чехова, д. 12 | 17 | 25.12.2009 | IV квартал 2016 | I квартал 2018 | 16 | 3 | 380,80 | 1 | 1 | 0 | 57,40 | 57,40 | 0,00 | 2916298,84 | 0,00 | 2893865,77 | 22433,07 | 0,00 | 0,00 |
| 568 | 11 | г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 66 | 22 | 29.06.2011 | IV квартал 2016 | I квартал 2018 | 16 | 4 | 331,70 | 1 | 1 | 0 | 57,00 | 57,00 | 0,00 | 2895976,20 | 0,00 | 2873699,46 | 22276,74 | 0,00 | 0,00 |
| 569 | Итого по муниципальному образованию г. Шарыпово |  | х | х | х | х | 28 | 28 | 562,80 | 10 | 10 | 0 | 500,20 | 500,20 | 0,00 | 25413461,32 | 0,00 | 25217973,16 | 195488,16 | 0,00 | 0,00 |
| 570 | 1 | г. Шарыпово, р.п. Дубинино, ул. Транспортная, д. 3 | 12 | 03.02.2011 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 6 | 6 | 151,40 | 3 | 3 | 0 | 151,40 | 151,40 | 0,00 | 7692119,24 | 0,00 | 7632949,09 | 59170,15 | 0,00 | 0,00 |
| 571 | 2 | г. Шарыпово, р.п. Дубинино, ул. Энтузиастов, д. 4 | 13 | 03.02.2011 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 7 | 7 | 214,20 | 3 | 3 | 0 | 151,60 | 151,60 | 0,00 | 7702280,56 | 0,00 | 7643032,25 | 59248,31 | 0,00 | 0,00 |
| 572 | 3 | г. Шарыпово, р.п. Дубинино, ул. Энтузиастов, д. 6 | 14 | 03.02.2011 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 15 | 15 | 197,20 | 4 | 4 | 0 | 197,20 | 197,20 | 0,00 | 10019061,52 | 0,00 | 9941991,82 | 77069,70 | 0,00 | 0,00 |
| 573 | Итого по муниципальному образованию Епишинский сельсовет |  | х | х | х | х | 5 | 5 | 767,80 | 4 | 0 | 4 | 236,00 | 0,00 | 236,00 | 11990357,60 | 0,00 | 11898124,08 | 92233,52 | 0,00 | 0,00 |
| 574 | 1 | с. Епишино, ул. Молодежная, д. 12, корп. А | 02 | 30.11.2006 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 3 | 3 | 419,80 | 2 | 0 | 2 | 118,00 | 0,00 | 118,00 | 5995178,80 | 0,00 | 5949062,04 | 46116,76 | 0,00 | 0,00 |
| 575 | 2 | с. Епишино, ул. Мира, д. 9 | 01 | 30.11.2006 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 2 | 2 | 348,00 | 2 | 0 | 2 | 118,00 | 0,00 | 118,00 | 5995178,80 | 0,00 | 5949062,04 | 46116,76 | 0,00 | 0,00 |
| 576 | в том числе по другим программам |  |  |  |  |  | 20 | 20 | 1076,10 | 12 | 0 | 12 | 559,30 | 0,00 | 559,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 577 | Итого по муниципальному образованию Туруханский район |  | х | х | х | х | 20 | 20 | 1076,10 | 12 | 0 | 12 | 559,30 | 0,00 | 559,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 578 | 1 | с. Туруханск, ул. Почтовая, д. 32 | 2 | 29.12.2006 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 7 | 7 | 367,60 | 5 | 0 | 5 | 235,50 | 0,00 | 235,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 579 | 2 | с. Туруханск, ул. Крестьянская, д. 18 | 6 | 26.12.2006 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 7 | 7 | 336,20 | 4 | 0 | 4 | 179,40 | 0,00 | 179,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580 | 3 | с. Туруханск, ул. Почтовая, д. 34 | 3 | 26.12.2006 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 6 | 6 | 372,30 | 3 | 0 | 3 | 144,40 | 0,00 | 144,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 581 | Всего по 4-му этапу, в т.ч.: |  | х | х | х | х | 3740 | 3547 | 70054,22 | 1507 | 786 | 721 | 60131,04 | 32038,24 | 28092,80 | 3551611183,48 | 1232234726,35 | 2290592940,36 | 28783516,77 | 0,00 | 0,00 |
| 582 | Всего по 4-му этапу с финансовой поддержкой Фонда |  | х | х | х | х | 3051 | 2858 | 55455,50 | 1171 | 618 | 553 | 46523,14 | 25000,11 | 21523,03 | 2374103282,96 | 1232234726,35 | 1122627981,49 | 19240575,12 | 0,00 | 0,00 |
| 583 | Итого по муниципальному образованию г. Ачинск |  | х | х | х | х | 563 | 563 | 7325,62 | 208 | 103 | 105 | 6330,00 | 3129,90 | 3200,10 | 323023634,72 | 169774674,87 | 150631061,75 | 2617898,10 | 0,00 | 0,00 |
| 584 | 1 | г. Ачинск, ул. Дзержинского, д. 43 | 1 | 12.03.2009 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 42 | 42 | 436,22 | 13 | 1 | 12 | 278,90 | 23,30 | 255,60 | 14232431,55 | 7480058,14 | 6637028,74 | 115344,67 | 0,00 | 0,00 |
| 585 | 2 | г. Ачинск, ул. Суркова, д. 39 | 36 | 14.10.2011 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 15 | 15 | 133,60 | 3 | 0 | 3 | 102,30 | 0,00 | 102,30 | 5220429,36 | 2743755,56 | 2434365,59 | 42308,21 | 0,00 | 0,00 |
| 586 | 3 | г. Ачинск, ул. Дзержинского, д. 35 | 15 | 22.09.2010 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 13 | 13 | 419,00 | 5 | 0 | 5 | 148,50 | 0,00 | 148,50 | 7578042,62 | 3982870,98 | 3533756,49 | 61415,15 | 0,00 | 0,00 |
| 587 | 4 | г. Ачинск, ул. Партизанская, д. 11 | 3 | 29.03.2010 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 8 | 8 | 111,40 | 2 | 2 | 0 | 49,90 | 49,90 | 0,00 | 2546426,44 | 1338351,93 | 1187437,37 | 20637,14 | 0,00 | 0,00 |
| 588 | 5 | г. Ачинск, ул. Слободчикова, д. 9 | 35 | 14.10.2011 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 17 | 17 | 300,30 | 8 | 4 | 4 | 300,30 | 150,50 | 149,80 | 15324486,18 | 8054250,20 | 7146040,91 | 124195,07 | 0,00 | 0,00 |
| 589 | 6 | г. Ачинск, ул. Декабристов, д. 8 | 45 | 24.12.2008 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 9 | 9 | 100,80 | 4 | 3 | 1 | 100,80 | 73,30 | 27,50 | 5143883,48 | 2703524,54 | 2398671,08 | 41687,86 | 0,00 | 0,00 |
| 590 | 7 | г. Ачинск, ул. Тимофеева, д. 9 | 2214 | 22.12.2008 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 32 | 32 | 534,80 | 14 | 5 | 9 | 470,90 | 158,00 | 312,90 | 24030304,83 | 12629858,21 | 11205696,51 | 194750,11 | 0,00 | 0,00 |
| 591 | 8 | г. Ачинск, ул. Декабристов, д. 6 | 44 | 24.12.2008 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 16 | 16 | 101,30 | 3 | 1 | 2 | 74,30 | 27,00 | 47,30 | 3791572,84 | 1992776,52 | 1768068,07 | 30728,25 | 0,00 | 0,00 |
| 592 | 9 | г. Ачинск, ул. Декабристов, д. 48А | 29 | 10.12.2008 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 41 | 41 | 473,40 | 15 | 10 | 5 | 394,30 | 222,00 | 172,30 | 20121361,64 | 10575394,12 | 9382896,87 | 163070,65 | 0,00 | 0,00 |
| 593 | 10 | г. Ачинск, ул. Декабристов, д. 50 | 30 | 10.12.2008 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 39 | 39 | 496,20 | 18 | 10 | 8 | 496,20 | 272,40 | 223,80 | 25321378,75 | 13308421,42 | 11807743,90 | 205213,43 | 0,00 | 0,00 |
| 594 | 11 | г. Ачинск, ул. Декабристов, д. 48 | 28 | 10.12.2008 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 41 | 41 | 501,30 | 17 | 8 | 9 | 501,30 | 221,60 | 279,70 | 25581634,77 | 13445206,88 | 11929105,25 | 207322,64 | 0,00 | 0,00 |
| 595 | 12 | г. Ачинск, ул. Декабристов, д. 52 | 31 | 10.12.2008 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 44 | 44 | 503,30 | 19 | 13 | 6 | 503,30 | 354,30 | 149,00 | 25683695,95 | 13498848,24 | 11976697,93 | 208149,78 | 0,00 | 0,00 |
| 596 | 13 | г. Ачинск, ул. Декабристов, д. 46 | 27 | 10.12.2008 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 44 | 44 | 543,60 | 15 | 8 | 7 | 517,50 | 272,50 | 245,00 | 26408330,33 | 13879701,90 | 12314605,95 | 214022,48 | 0,00 | 0,00 |
| 597 | 14 | г. Ачинск, ул. Калинина, д. 5 | 25 | 10.12.2008 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 40 | 40 | 537,40 | 16 | 5 | 11 | 537,40 | 163,10 | 374,30 | 27423839,07 | 14413433,43 | 12788153,12 | 222252,52 | 0,00 | 0,00 |
| 598 | 15 | г. Ачинск, ул. Калинина, д. 7 | 26 | 10.12.2008 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 53 | 53 | 535,40 | 14 | 11 | 3 | 486,20 | 379,10 | 107,10 | 24811072,85 | 13040214,62 | 11569780,50 | 201077,73 | 0,00 | 0,00 |
| 599 | 16 | г. Ачинск, ул. Короленко, д. 31 | 14 | 07.09.2010 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 5 | 5 | 105,60 | 3 | 0 | 3 | 79,10 | 0,00 | 79,10 | 4036519,67 | 2121515,79 | 1882290,49 | 32713,39 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 17 | г. Ачинск, ул. Красной Звезды, д. 16 | 18 | 05.10.2010 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 39 | 39 | 543,70 | 14 | 9 | 5 | 481,70 | 319,30 | 162,40 | 24581435,20 | 12919521,56 | 11462696,97 | 199216,67 | 0,00 | 0,00 |
| 601 | 18 | г. Ачинск, ул. Саянская, д. 8 | 2 | 29.03.2010 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 7 | 7 | 159,30 | 3 | 1 | 2 | 122,00 | 43,00 | 79,00 | 6225731,98 | 3272122,96 | 2903153,48 | 50455,54 | 0,00 | 0,00 |
| 602 | 19 | г. Ачинск, ул. Ленина, д. 3 | 27 | 29.04.2011 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 10 | 10 | 259,60 | 5 | 3 | 2 | 171,10 | 94,60 | 76,50 | 8731333,95 | 4589018,35 | 4071553,77 | 70761,83 | 0,00 | 0,00 |
| 603 | 20 | г. Ачинск, ул. Льва Толстого, д. 57 | 34 | 14.10.2011 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 48 | 48 | 529,40 | 17 | 9 | 8 | 514,00 | 306,00 | 208,00 | 26229723,26 | 13785829,52 | 12231318,76 | 212574,98 | 0,00 | 0,00 |
| 604 | Итого по муниципальному образованию г. Дивногорск |  | х | х | х | х | 339 | 339 | 5158,80 | 143 | 110 | 33 | 5158,80 | 4187,68 | 971,12 | 263256607,71 | 138362523,98 | 122760558,80 | 2133524,93 | 0,00 | 0,00 |
| 605 | 1 | г. Дивногорск, ул. Патриса Лумумбы, д. 21 | 14-2011 | 30.11.2011 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 36 | 36 | 534,20 | 16 | 12 | 4 | 534,20 | 213,68 | 320,52 | 27260541,17 | 14327607,26 | 12712004,82 | 220929,09 | 0,00 | 0,00 |
| 606 | 2 | г. Дивногорск, ул. Нагорная, д. 34 | 15-2011 | 07.12.2011 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 27 | 27 | 531,60 | 16 | 16 | 0 | 531,60 | 531,60 | 0,00 | 27127861,64 | 14257873,49 | 12650134,34 | 219853,81 | 0,00 | 0,00 |
| 607 | 3 | г. Дивногорск, ул. Нагорная, д. 38 | 16-2011 | 23.12.2011 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 44 | 44 | 962,30 | 16 | 15 | 1 | 962,30 | 901,00 | 61,30 | 49106736,76 | 25809540,36 | 22899217,99 | 397978,41 | 0,00 | 0,00 |
| 608 | 4 | с. Овсянка, ул. Корчагина, д. 8 | 13-2011 | 03.11.2011 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 39 | 39 | 314,80 | 12 | 1 | 11 | 314,80 | 45,20 | 269,60 | 16064429,74 | 8443150,06 | 7491087,84 | 130191,84 | 0,00 | 0,00 |
| 609 | 5 | с. Овсянка, ул. Корчагина, д. 1 | 7-2011 | 21.09.2011 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 47 | 47 | 364,70 | 19 | 2 | 17 | 364,70 | 45,00 | 319,70 | 18610856,17 | 9781502,00 | 8678525,19 | 150828,98 | 0,00 | 0,00 |
| 610 | 6 | г. Дивногорск, ул. Хулиана Гримау, д. 4 | 4-2011 | 09.08.2011 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 22 | 22 | 353,20 | 8 | 8 | 0 | 353,20 | 353,20 | 0,00 | 18024004,38 | 9473064,18 | 8404867,28 | 146072,92 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | 7 | г. Дивногорск, ул. Патриса Лумумбы, д. 6 | 11-2007 | 31.08.2010 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 20 | 20 | 402,40 | 8 | 8 | 0 | 402,40 | 402,40 | 0,00 | 20534709,42 | 10792641,63 | 9575647,22 | 166420,57 | 0,00 | 0,00 |
| 612 | 8 | г. Дивногорск, ул. Чкалова, д. 9 | 11-2011 | 31.10.2011 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 13 | 13 | 274,80 | 8 | 8 | 0 | 274,80 | 274,80 | 0,00 | 14023206,14 | 7370322,86 | 6539234,24 | 113649,04 | 0,00 | 0,00 |
| 613 | 9 | г. Дивногорск, ул. Чкалова, д. 52 | 6-2011 | 09.08.2011 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 15 | 15 | 280,50 | 8 | 8 | 0 | 280,50 | 280,50 | 0,00 | 14314080,50 | 7523200,74 | 6674873,37 | 116006,39 | 0,00 | 0,00 |
| 614 | 10 | г. Дивногорск, ул. Патриса Лумумбы, д. 4 | 9-2011 | 18.10.2011 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 24 | 24 | 359,00 | 8 | 8 | 0 | 359,00 | 359,00 | 0,00 | 18319981,81 | 9628624,12 | 8542886,06 | 148471,63 | 0,00 | 0,00 |
| 615 | 11 | г. Дивногорск, ул. Площадь Строителей, д. 5 | 5-2011 | 09.08.2011 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 38 | 38 | 503,80 | 16 | 16 | 0 | 503,80 | 503,80 | 0,00 | 25709211,25 | 13512258,58 | 11988596,10 | 208356,57 | 0,00 | 0,00 |
| 616 | 12 | г. Дивногорск, ул. Хулиана Гримау, д. 1 | 23-2010 | 31.12.2010 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 14 | 14 | 277,50 | 8 | 8 | 0 | 277,50 | 277,50 | 0,00 | 14160988,73 | 7442738,70 | 6603484,35 | 114765,68 | 0,00 | 0,00 |
| 617 | Итого по муниципальному образованию п. Емельяново |  | х | х | х | х | 79 | 79 | 999,50 | 31 | 3 | 28 | 963,75 | 149,60 | 814,15 | 49180731,11 | 25848430,35 | 22933722,67 | 398578,09 | 0,00 | 0,00 |
| 618 | 1 | р.п. Емельяново, ул. Молодежная, д. 7 | 02 | 16.06.2010 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 79 | 79 | 999,50 | 31 | 3 | 28 | 963,75 | 149,60 | 814,15 | 49180731,11 | 25848430,35 | 22933722,67 | 398578,09 | 0,00 | 0,00 |
| 619 | Итого по муниципальному образованию г. Канск |  | х | х | х | х | 308 | 197 | 4873,90 | 77 | 18 | 59 | 2763,86 | 686,40 | 2077,46 | 141041406,50 | 59579039,26 | 80319317,63 | 1143049,61 | 0,00 | 0,00 |
| 620 | 1 | г. Канск, пер. Подгорный, д. 1 | 11 | 22.04.2009 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 12 | 2 | 341,70 | 3 | 1 | 2 | 40,00 | 16,00 | 24,00 | 2041223,60 | 792313,20 | 1232367,60 | 16542,80 | 0,00 | 0,00 |
| 621 | 2 | г. Канск, пер. Подгорный, д. 9 | 25 | 07.05.2010 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 3 | 3 | 92,10 | 2 | 2 | 0 | 92,10 | 92,10 | 0,00 | 4699917,34 | 1824301,15 | 2837526,39 | 38089,80 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | 3 | г. Канск, ул. Кайтымская, д. 155 | 81 | 16.12.2011 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 9 | 1 | 177,00 | 1 | 0 | 1 | 26,80 | 0,00 | 26,80 | 1367619,82 | 530849,84 | 825686,30 | 11083,68 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | 4 | г. Канск, ул. Кайтымская, д. 193а | 82 | 16.12.2011 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 20 | 2 | 314,30 | 1 | 1 | 0 | 39,20 | 39,20 | 0,00 | 2000399,12 | 776466,94 | 1207720,24 | 16211,94 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | 5 | г. Канск, ул. Волгодонская, д. 15 | 22 | 20.11.2011 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 49 | 38 | 709,90 | 15 | 0 | 15 | 536,40 | 0,00 | 536,40 | 27372808,48 | 21068454,38 | 6082515,15 | 221838,95 | 0,00 | 0,00 |
| 625 | 6 | г. Канск, ул. Московская, д. 43 | 59 | 16.12.2011 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 13 | 9 | 264,40 | 2 | 2 | 0 | 106,50 | 106,50 | 0,00 | 5434757,84 | 2109533,89 | 3281178,74 | 44045,21 | 0,00 | 0,00 |
| 626 | 7 | г. Канск, ул. Рабочий городок ЛДК, д. 2 | 36 | 20.09.2010 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 33 | 9 | 467,50 | 1 | 0 | 1 | 30,40 | 0,00 | 30,40 | 1551329,94 | 602158,03 | 936599,38 | 12572,53 | 0,00 | 0,00 |
| 627 | 8 | г. Канск, городок Рабочий, д. 3 | 20 | 10.05.2009 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 26 | 4 | 463,40 | 6 | 0 | 6 | 196,36 | 0,00 | 196,36 | 10020366,65 | 1424061,62 | 8515096,42 | 81208,61 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | 9 | г. Канск, ул. Герцена 9-я, д. 7 | 63 | 16.12.2011 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 14 | 1 | 266,50 | 1 | 0 | 1 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 1479887,11 | 574427,07 | 893466,51 | 11993,53 | 0,00 | 0,00 |
| 629 | 10 | г. Канск, ул. Герцена 9-я, д. 9 | 64 | 16.12.2011 | IV квартал 2016 | I квартал 2017 | 17 | 17 | 250,50 | 9 | 0 | 9 | 250,50 | 0,00 | 250,50 | 12783162,80 | 1816701,15 | 10862862,36 | 103599,29 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | 11 | г. Канск, ул. Кайтымская, д. 149 | 80 | 16.12.2011 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 8 | 8 | 197,20 | 4 | 2 | 2 | 135,50 | 61,90 | 73,60 | 6914644,95 | 2683960,97 | 4174645,24 | 56038,74 | 0,00 | 0,00 |
| 631 | 12 | г. Канск, ул. Урицкого, д. 49/2 | 52 | 16.12.2011 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 29 | 28 | 418,80 | 7 | 2 | 5 | 370,50 | 110,80 | 259,70 | 18906833,60 | 7338801,02 | 11414804,89 | 153227,69 | 0,00 | 0,00 |
| 632 | 13 | г. Канск, ул. Кирова, д. 26 | 55 | 16.12.2011 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 21 | 21 | 387,60 | 8 | 3 | 5 | 387,60 | 88,90 | 298,70 | 19779456,68 | 7677514,91 | 11941642,04 | 160299,73 | 0,00 | 0,00 |
| 633 | 14 | г. Канск, ул. Муромская, д. 5 | 12 | 04.06.2009 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 54 | 54 | 523,00 | 17 | 5 | 12 | 523,00 | 171,00 | 352,00 | 26688998,57 | 10359495,09 | 16113206,37 | 216297,11 | 0,00 | 0,00 |
| 634 | Итого по муниципальному образованию г. Лесосибирск |  | х | х | х | х | 581 | 572 | 10386,00 | 221 | 123 | 98 | 9653,50 | 5524,40 | 4129,10 | 492623800,59 | 258913434,37 | 229717968,21 | 3992398,01 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | 1 | г. Лесосибирск, ул. Баумана, д. 7 | 146 | 18.12.2006 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 23 | 23 | 337,40 | 7 | 2 | 5 | 297,80 | 80,70 | 217,10 | 15196909,71 | 7987198,50 | 7086550,06 | 123161,15 | 0,00 | 0,00 |
| 636 | 2 | г. Лесосибирск, ул. Баумана, д. 9 | 130 | 18.12.2006 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 16 | 16 | 333,90 | 8 | 2 | 6 | 333,90 | 98,80 | 235,10 | 17039114,00 | 8955425,05 | 7945597,93 | 138091,02 | 0,00 | 0,00 |
| 637 | 3 | г. Лесосибирск, ул. Заломова, д. 5 | 150 | 18.12.2006 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 28 | 28 | 709,90 | 16 | 12 | 4 | 709,90 | 530,40 | 179,50 | 36226615,84 | 19040000,73 | 16893021,77 | 293593,34 | 0,00 | 0,00 |
| 638 | 4 | г. Лесосибирск, ул. Заломова, д. 6 | 149 | 18.12.2006 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 42 | 42 | 714,60 | 16 | 11 | 5 | 714,60 | 493,70 | 220,90 | 36466459,61 | 19166057,93 | 17004864,56 | 295537,12 | 0,00 | 0,00 |
| 639 | 5 | г. Лесосибирск, ул. Комарова, д. 1 | 142 | 18.12.2006 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 20 | 20 | 333,50 | 8 | 2 | 6 | 333,50 | 88,60 | 244,90 | 17018701,77 | 8944696,78 | 7936079,39 | 137925,60 | 0,00 | 0,00 |
| 640 | 6 | г. Лесосибирск, ул. Комарова, д. 3 | 128 | 18.12.2006 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 24 | 24 | 331,20 | 8 | 7 | 1 | 331,20 | 293,20 | 38,00 | 16901331,40 | 8883009,22 | 7881347,80 | 136974,38 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | 7 | г. Лесосибирск, ул. Комарова, д. 18 | 125 | 18.12.2006 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 23 | 23 | 329,20 | 8 | 6 | 2 | 329,20 | 241,10 | 88,10 | 16799270,22 | 8829367,86 | 7833755,12 | 136147,24 | 0,00 | 0,00 |
| 642 | 8 | г. Лесосибирск, ул. Луговая, д. 28 | 104 | 18.12.2006 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 22 | 22 | 338,90 | 8 | 5 | 3 | 338,90 | 129,00 | 209,90 | 17294266,95 | 9089528,45 | 8064579,63 | 140158,87 | 0,00 | 0,00 |
| 643 | 9 | г. Лесосибирск, ул. Луговая, д. 30 | 143 | 18.12.2006 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 21 | 21 | 345,20 | 8 | 4 | 4 | 345,20 | 131,50 | 213,70 | 17615759,66 | 9258498,74 | 8214496,56 | 142764,36 | 0,00 | 0,00 |
| 644 | 10 | г. Лесосибирск, ул. Луговая, д. 32 | 141 | 18.12.2006 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 24 | 24 | 333,60 | 8 | 2 | 6 | 333,60 | 78,10 | 255,50 | 17023804,82 | 8947378,85 | 7938459,02 | 137966,95 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | 11 | г. Лесосибирск, мкр. Строитель, д. 11 | 2 | 02.09.2008 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 21 | 21 | 774,50 | 7 | 3 | 4 | 437,70 | 194,60 | 243,10 | 22336089,24 | 11739411,64 | 10415658,01 | 181019,59 | 0,00 | 0,00 |
| 646 | 12 | г. Лесосибирск, ул. Баумана, д. 20 | 20 | 16.11.2011 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 24 | 24 | 325,00 | 8 | 7 | 1 | 325,00 | 286,40 | 38,60 | 16584941,75 | 8716721,00 | 7733810,50 | 134410,25 | 0,00 | 0,00 |
| 647 | 13 | г. Лесосибирск, 40 лет Октября, д. 8 | 16 | 16.11.2011 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 19 | 19 | 402,80 | 8 | 6 | 2 | 402,80 | 294,50 | 108,30 | 20555121,66 | 10803369,90 | 9585165,76 | 166586,00 | 0,00 | 0,00 |
| 648 | 14 | г. Лесосибирск, пер. Гостиный, 5 | 25 | 16.11.2011 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 11 | 11 | 253,40 | 4 | 4 | 0 | 253,40 | 253,40 | 0,00 | 12931151,51 | 6796360,31 | 6029992,56 | 104798,64 | 0,00 | 0,00 |
| 649 | 15 | г. Лесосибирск, Ж/д квартал, д. 12 | 24 | 16.11.2011 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 31 | 31 | 328,40 | 8 | 1 | 7 | 328,40 | 38,90 | 289,50 | 16758445,76 | 8807911,31 | 7814718,06 | 135816,39 | 0,00 | 0,00 |
| 650 | 16 | г. Лесосибирск, ул. Промышленная, д. 40 | 21 | 16.11.2011 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 28 | 19 | 422,30 | 11 | 0 | 11 | 200,80 | 0,00 | 200,80 | 10246942,48 | 5385592,54 | 4778305,08 | 83044,86 | 0,00 | 0,00 |
| 651 | 17 | г. Лесосибирск, ул. Абалаковская, д. 19 | 23 | 16.11.2011 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 3 | 3 | 79,30 | 2 | 0 | 2 | 79,30 | 0,00 | 79,30 | 4046725,79 | 2126879,92 | 1887049,77 | 32796,10 | 0,00 | 0,00 |
| 652 | 18 | г. Лесосибирск, ул. Горького, д. 99а | 14 | 16.11.2011 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 14 | 14 | 414,40 | 8 | 6 | 2 | 414,40 | 320,20 | 94,20 | 21147076,50 | 11114489,79 | 9861203,30 | 171383,41 | 0,00 | 0,00 |
| 653 | 19 | г. Лесосибирск, ул. Горького, д. 99б | 13 | 16.11.2011 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 18 | 18 | 433,00 | 8 | 7 | 1 | 433,00 | 383,60 | 49,40 | 22096245,47 | 11613354,44 | 10303815,22 | 179075,81 | 0,00 | 0,00 |
| 654 | 20 | г. Лесосибирск, ул. Баумана, д. 13 | 19 | 16.11.2011 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 23 | 23 | 335,50 | 8 | 6 | 2 | 335,50 | 246,80 | 88,70 | 17120762,95 | 8998338,14 | 7983672,07 | 138752,74 | 0,00 | 0,00 |
| 655 | 21 | г. Лесосибирск, ул. 50 лет Октября, д. 5 | 105 | 18.12.2006 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 21 | 21 | 342,40 | 8 | 5 | 3 | 342,40 | 211,70 | 130,70 | 17472874,02 | 9183400,83 | 8147866,82 | 141606,37 | 0,00 | 0,00 |
| 656 | 22 | г. Лесосибирск, ул. Горького, д. 99 | 15 | 16.11.2011 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 24 | 24 | 411,40 | 7 | 6 | 1 | 411,40 | 302,10 | 109,30 | 20993984,73 | 11034027,75 | 9789814,28 | 170142,70 | 0,00 | 0,00 |
| 657 | 23 | г. Лесосибирск, ул. Комарова, д. 5 | 17 | 16.11.2011 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 22 | 22 | 340,10 | 8 | 4 | 4 | 340,10 | 172,20 | 167,90 | 17355503,66 | 9121713,27 | 8093135,23 | 140655,16 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | 24 | г. Лесосибирск, ул. Комарова, д. 10 | 107 | 18.12.2011 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 16 | 16 | 353,50 | 7 | 3 | 4 | 258,40 | 134,30 | 124,10 | 13186304,46 | 6930463,71 | 6148974,26 | 106866,49 | 0,00 | 0,00 |
| 659 | 25 | г. Лесосибирск, ул. Комарова, д. 17 | 18 | 16.11.2011 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 25 | 25 | 340,80 | 9 | 5 | 4 | 340,80 | 200,80 | 140,00 | 17391225,08 | 9140487,74 | 8109792,68 | 140944,66 | 0,00 | 0,00 |
| 660 | 26 | г. Лесосибирск, ул. Фурманова, д. 17а | 22 | 16.11.2011 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 25 | 25 | 380,10 | 8 | 4 | 4 | 380,10 | 190,10 | 190,00 | 19396727,26 | 10194540,47 | 9044988,83 | 157197,96 | 0,00 | 0,00 |
| 661 | 27 | г. Лесосибирск, пос. Стрелка, ул. Садовая, д. 14а | 11 | 16.11.2011 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 13 | 13 | 341,70 | 7 | 3 | 4 | 302,20 | 129,70 | 172,50 | 15421444,29 | 8105209,50 | 7191253,94 | 124980,85 | 0,00 | 0,00 |
| 662 | Итого по муниципальному образованию г. Назарово |  | х | х | х | х | 237 | 198 | 5427,90 | 96 | 67 | 29 | 4627,30 | 3234,70 | 1392,60 | 236133849,13 | 124107332,56 | 110112804,09 | 1913712,48 | 0,00 | 0,00 |
| 663 | 1 | г. Назарово, ул. Клубная, д. 11 | 88 | 28.12.2010 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 16 | 13 | 291,50 | 5 | 0 | 5 | 242,00 | 0,00 | 242,00 | 12349402,78 | 6490604,56 | 5758714,28 | 100083,94 | 0,00 | 0,00 |
| 664 | 2 | г. Назарово, ул. Клубная, д. 13 | 89 | 28.12.2010 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 15 | 11 | 282,10 | 5 | 1 | 4 | 231,80 | 45,10 | 186,70 | 11828890,77 | 6217033,62 | 5515991,62 | 95865,53 | 0,00 | 0,00 |
| 665 | 3 | г. Назарово, ул. Клубная, д. 15 | 90 | 28.12.2010 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 8 | 8 | 227,10 | 5 | 1 | 4 | 227,10 | 44,70 | 182,40 | 11589046,99 | 6090976,43 | 5404148,81 | 93921,75 | 0,00 | 0,00 |
| 666 | 4 | г. Назарово, ул. Озерная, д. 18 | 95 | 28.12.2010 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 6 | 6 | 134,40 | 3 | 0 | 3 | 134,40 | 0,00 | 134,40 | 6858511,30 | 3604699,39 | 3198228,10 | 55583,81 | 0,00 | 0,00 |
| 667 | 5 | г. Назарово, ул. Чехова, д. 10 | 8 | 29.04.2011 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 14 | 14 | 295,20 | 6 | 3 | 3 | 295,20 | 148,50 | 146,70 | 15064230,16 | 7917464,74 | 7024679,56 | 122085,86 | 0,00 | 0,00 |
| 668 | 6 | г. Назарово, ул. Чехова, д. 9 | 15 | 25.12.2009 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 13 | 13 | 386,00 | 8 | 8 | 0 | 386,00 | 386,00 | 0,00 | 19697807,74 | 10352782,48 | 9185387,24 | 159638,02 | 0,00 | 0,00 |
| 669 | 7 | г. Назарово, ул. Чехова, д. 11 | 16 | 25.12.2009 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 18 | 18 | 384,10 | 8 | 6 | 2 | 384,10 | 281,60 | 102,50 | 19600849,62 | 10301823,19 | 9140174,19 | 158852,24 | 0,00 | 0,00 |
| 670 | 8 | г. Назарово, ул. Парковая, д. 33 | 8 | 25.12.2009 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 17 | 11 | 423,00 | 5 | 3 | 2 | 247,00 | 148,60 | 98,40 | 12604555,73 | 6624707,96 | 5877695,98 | 102151,79 | 0,00 | 0,00 |
| 671 | 9 | г. Назарово, ул. Парковая, д. 35 | 8 | 25.12.2009 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 19 | 8 | 371,10 | 4 | 2 | 2 | 197,10 | 95,60 | 101,50 | 10058129,29 | 5286356,03 | 4690258,61 | 81514,65 | 0,00 | 0,00 |
| 672 | 10 | г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 60 | 10 | 25.12.2009 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 14 | 14 | 383,30 | 8 | 7 | 1 | 383,30 | 338,50 | 44,80 | 19560025,15 | 10280366,64 | 9121137,13 | 158521,38 | 0,00 | 0,00 |
| 673 | 11 | г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 62 | 11 | 25.12.2009 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 18 | 18 | 388,50 | 8 | 7 | 1 | 388,50 | 342,60 | 45,90 | 19825384,22 | 10419834,18 | 9244878,09 | 160671,95 | 0,00 | 0,00 |
| 674 | 12 | г. Назарово, ул. Борисенко, д. 24 | 12 | 25.12.2009 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 12 | 8 | 365,80 | 4 | 3 | 1 | 254,80 | 192,30 | 62,50 | 13002594,34 | 6833909,26 | 6063307,44 | 105377,64 | 0,00 | 0,00 |
| 675 | 13 | г. Назарово, ул. Борисенко, д. 26 | 13 | 25.12.2009 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 16 | 12 | 404,40 | 6 | 6 | 0 | 279,00 | 279,00 | 0,00 | 14237534,61 | 7482969,72 | 6639178,86 | 115386,03 | 0,00 | 0,00 |
| 676 | 14 | г. Назарово, ул. Чехова, д. 1 | 14 | 25.12.2009 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 19 | 19 | 378,90 | 8 | 7 | 1 | 378,90 | 334,10 | 44,80 | 19335490,55 | 10162355,65 | 9016433,23 | 156701,67 | 0,00 | 0,00 |
| 677 | 15 | г. Назарово, ул. Чехова, д. 12 | 17 | 25.12.2009 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 16 | 13 | 380,80 | 7 | 7 | 0 | 323,40 | 323,40 | 0,00 | 16503292,81 | 8673807,91 | 7695736,36 | 133748,54 | 0,00 | 0,00 |
| 678 | 16 | г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 66 | 22 | 29.06.2011 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 16 | 12 | 331,70 | 6 | 6 | 0 | 274,70 | 274,70 | 0,00 | 14018103,07 | 7367640,80 | 6536854,59 | 113607,68 | 0,00 | 0,00 |
| 679 | Итого по муниципальному образованию Приморский сельсовет |  | х | х | х | х | 44 | 44 | 955,70 | 20 | 2 | 18 | 829,00 | 87,40 | 741,60 | 42304359,11 | 22234343,72 | 19727165,86 | 342849,53 | 0,00 | 0,00 |
| 680 | 1 | п. Приморск, ул. Горького, д. 6 | 3-08 | 23.11.2007 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 14 | 14 | 333,00 | 7 | 0 | 7 | 295,50 | 0,00 | 295,50 | 15079539,35 | 7925510,94 | 7031818,47 | 122209,94 | 0,00 | 0,00 |
| 681 | 2 | п. Приморск, ул. Комарова, д. 1 | 4-11 | 23.11.2006 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 18 | 18 | 293,70 | 6 | 0 | 6 | 254,60 | 0,00 | 254,60 | 12992388,21 | 6828545,13 | 6058548,16 | 105294,92 | 0,00 | 0,00 |
| 682 | 3 | п. Приморск, ул. Маяковского, д. 22 | 5-11 | 23.11.2006 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 12 | 12 | 329,00 | 7 | 2 | 5 | 278,90 | 87,40 | 191,50 | 14232431,55 | 7480287,65 | 6636799,23 | 115344,67 | 0,00 | 0,00 |
| 683 | Итого по муниципальному образованию Богучанский сельсовет |  | х | х | х | х | 66 | 66 | 1124,70 | 22 | 18 | 4 | 986,73 | 767,93 | 218,80 | 50353414,06 | 26464769,58 | 23480562,56 | 408081,92 | 0,00 | 0,00 |
| 684 | 1 | с. Богучаны, ул. Октябрьская, д. 47 | 4 | 05.12.2006 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 7 | 7 | 77,60 | 2 | 2 | 0 | 66,20 | 66,20 | 0,00 | 3378225,05 | 1775529,02 | 1575317,70 | 27378,33 | 0,00 | 0,00 |
| 685 | 2 | с. Богучаны, ул. Центральная, д. 21 | 2 | 05.12.2006 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 33 | 33 | 503,40 | 10 | 10 | 0 | 448,23 | 448,23 | 0,00 | 22873441,35 | 12021833,40 | 10666233,47 | 185374,48 | 0,00 | 0,00 |
| 686 | 3 | с. Богучаны, пер. Толстого, д. 25 | 1 | 05.12.2006 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 26 | 26 | 543,70 | 10 | 6 | 4 | 472,30 | 253,50 | 218,80 | 24101747,66 | 12667407,16 | 11239011,39 | 195329,11 | 0,00 | 0,00 |
| 687 | Итого по муниципальному образованию Пинчугский сельсовет |  | х | х | х | х | 31 | 31 | 922,50 | 15 | 0 | 15 | 629,30 | 0,00 | 629,30 | 32113550,28 | 16878253,93 | 14975036,75 | 260259,60 | 0,00 | 0,00 |
| 688 | 1 | п. Пинчуга, ул. Строительная, д. 7 | 3 | 30.11.2006 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 3 | 3 | 84,00 | 2 | 0 | 2 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 4286569,56 | 2252937,12 | 1998892,56 | 34739,88 | 0,00 | 0,00 |
| 689 | 2 | п. Пинчуга, ул. Кирова, д. 2 | 5 | 30.11.2006 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 2 | 2 | 83,70 | 1 | 0 | 1 | 41,80 | 0,00 | 41,80 | 2133078,67 | 1121104,42 | 994687,02 | 17287,23 | 0,00 | 0,00 |
| 690 | 3 | п. Пинчуга, ул. Школьная, д. 2 | 7 | 30.11.2006 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 2 | 2 | 82,90 | 1 | 0 | 1 | 41,90 | 0,00 | 41,90 | 2138181,72 | 1123786,49 | 997066,65 | 17328,58 | 0,00 | 0,00 |
| 691 | 4 | п. Пинчуга, ул. Ленина, д. 6 | 9 | 30.11.2006 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 8 | 8 | 83,70 | 2 | 0 | 2 | 83,70 | 0,00 | 83,70 | 4271260,38 | 2244890,92 | 1991753,65 | 34615,81 | 0,00 | 0,00 |
| 692 | 5 | п. Пинчуга, ул. Ленина, д. 8 | 10 | 30.11.2006 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 8 | 8 | 84,20 | 2 | 0 | 2 | 84,20 | 0,00 | 84,20 | 4296775,67 | 2258301,26 | 2003651,82 | 34822,59 | 0,00 | 0,00 |
| 693 | 6 | п. Пинчуга, ул. Ленина, д. 11 | 12 | 30.11.2006 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 1 | 1 | 84,20 | 1 | 0 | 1 | 42,10 | 0,00 | 42,10 | 2148387,84 | 1129150,63 | 1001825,91 | 17411,30 | 0,00 | 0,00 |
| 694 | 7 | п. Пинчуга, ул. Ленина, д. 12 | 13 | 30.11.2006 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 2 | 2 | 84,20 | 2 | 0 | 2 | 84,20 | 0,00 | 84,20 | 4296775,67 | 2258301,26 | 2003651,82 | 34822,59 | 0,00 | 0,00 |
| 695 | 8 | п. Пинчуга, ул. Ленина, д. 13 | 14 | 30.11.2006 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 2 | 2 | 84,20 | 1 | 0 | 1 | 42,10 | 0,00 | 42,10 | 2148387,84 | 1129150,63 | 1001825,91 | 17411,30 | 0,00 | 0,00 |
| 696 | 9 | п. Пинчуга, ул. Ленина, д. 19 | 17 | 30.11.2006 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 1 | 1 | 83,70 | 1 | 0 | 1 | 41,40 | 0,00 | 41,40 | 2112666,43 | 1110376,15 | 985168,48 | 17121,80 | 0,00 | 0,00 |
| 697 | 10 | п. Пинчуга, ул. Ленина, д. 29 | 19 | 30.11.2006 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 1 | 1 | 84,00 | 1 | 0 | 1 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 2143284,78 | 1126468,56 | 999446,28 | 17369,94 | 0,00 | 0,00 |
| 698 | 11 | п. Пинчуга, ул. Набережная, д. 9 | 21 | 30.11.2006 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 1 | 1 | 83,70 | 1 | 0 | 1 | 41,90 | 0,00 | 41,90 | 2138181,72 | 1123786,49 | 997066,65 | 17328,58 | 0,00 | 0,00 |
| 699 | Итого по муниципальному образованию г. Иланский |  | х | х | х | х | 254 | 254 | 4443,70 | 99 | 56 | 43 | 4082,30 | 2266,70 | 1815,60 | 208322177,57 | 109490061,97 | 97143798,77 | 1688316,83 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 1 | г. Иланский, ул. Строительная, д. 19 | 25-11 | 24.07.2011 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 16 | 16 | 488,70 | 8 | 6 | 2 | 488,70 | 346,80 | 141,90 | 24938649,33 | 13107266,32 | 11629271,35 | 202111,66 | 0,00 | 0,00 |
| 701 | 2 | г. Иланский, ул. Красная, д. 120 | 24-11 | 21.07.2011 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 8 | 8 | 133,50 | 5 | 4 | 1 | 133,50 | 104,50 | 29,00 | 6812583,77 | 3580560,78 | 3176811,39 | 55211,60 | 0,00 | 0,00 |
| 702 | 3 | г. Иланский, ул. Голованя, д. 16 | 16-06 | 05.12.2006 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 13 | 13 | 192,90 | 3 | 2 | 1 | 127,20 | 66,70 | 60,50 | 6491091,04 | 3411590,50 | 3026894,44 | 52606,10 | 0,00 | 0,00 |
| 703 | 4 | г. Иланский, ул. 28 Декабря, д. 17 | 5-06 | 05.12.2006 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 10 | 10 | 215,30 | 5 | 4 | 1 | 215,30 | 168,60 | 46,70 | 10986886,03 | 5774492,40 | 5123352,01 | 89041,62 | 0,00 | 0,00 |
| 704 | 5 | г. Иланский, ул. 28 Декабря, д. 18 | 6-06 | 05.12.2006 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 17 | 17 | 231,10 | 5 | 4 | 1 | 231,10 | 156,70 | 74,40 | 11793169,35 | 6198259,15 | 5499334,17 | 95576,03 | 0,00 | 0,00 |
| 705 | 6 | г. Иланский, ул. Голованя, д. 22 | 14-06 | 05.12.2006 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 4 | 4 | 195,20 | 1 | 0 | 1 | 29,20 | 0,00 | 29,20 | 1490093,22 | 783163,86 | 694853,12 | 12076,24 | 0,00 | 0,00 |
| 706 | 7 | г. Иланский, ул. Голованя, д. 34 | 11-06 | 05.12.2006 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 15 | 15 | 254,50 | 6 | 2 | 4 | 217,00 | 39,60 | 177,40 | 11073638,03 | 5820087,56 | 5163805,78 | 89744,69 | 0,00 | 0,00 |
| 707 | 8 | г. Иланский, ул. Комсомольская, д. 13 | 6-08 | 15.09.2008 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 10 | 10 | 275,30 | 5 | 3 | 2 | 242,50 | 153,90 | 88,60 | 12374918,08 | 6504014,90 | 5770612,45 | 100290,73 | 0,00 | 0,00 |
| 708 | 9 | г. Иланский, ул. Красная, д. 17 | 3-08 | 15.09.2008 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 32 | 32 | 360,50 | 12 | 9 | 3 | 360,50 | 279,70 | 80,80 | 18396527,70 | 9668855,14 | 8578580,57 | 149091,99 | 0,00 | 0,00 |
| 709 | 10 | г. Иланский, ул. Промышленная, д. 130 | 9-06 | 05.12.2006 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 21 | 21 | 258,10 | 7 | 3 | 4 | 258,10 | 94,20 | 163,90 | 13170995,28 | 6922417,51 | 6141835,35 | 106742,42 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 11 | г. Иланский, ул. Профсоюзная, д. 1 | 5-08 | 15.09.2008 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 30 | 30 | 370,10 | 14 | 5 | 9 | 337,80 | 88,40 | 249,40 | 17238133,31 | 9060025,70 | 8038403,66 | 139703,95 | 0,00 | 0,00 |
| 711 | 12 | г. Иланский, ул. Строительная, д. 2 | 2-08 | 15.09.2008 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 21 | 21 | 412,20 | 8 | 5 | 3 | 412,20 | 260,40 | 151,80 | 21034809,19 | 11055484,30 | 9808851,34 | 170473,55 | 0,00 | 0,00 |
| 712 | 13 | г. Иланский, ул. Школьная, д. 26 | 1-08 | 15.09.2008 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 22 | 22 | 392,90 | 8 | 6 | 2 | 392,90 | 289,80 | 103,10 | 20049918,81 | 10537845,17 | 9349581,99 | 162491,65 | 0,00 | 0,00 |
| 713 | 14 | г. Иланский, ул. Элеваторная, д. 1 | 2-06 | 05.12.2006 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 13 | 13 | 162,60 | 4 | 0 | 4 | 135,50 | 0,00 | 135,50 | 6914644,95 | 3634202,14 | 3224404,07 | 56038,74 | 0,00 | 0,00 |
| 714 | 15 | г. Иланский, ул. Болдырева, д. 17 | 4-08 | 15.09.2008 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 22 | 22 | 500,80 | 8 | 3 | 5 | 500,80 | 217,40 | 283,40 | 25556119,48 | 13431796,54 | 11917207,08 | 207115,86 | 0,00 | 0,00 |
| 715 | Итого по муниципальному образованию п. Мотыгино |  | х | х | х | х | 52 | 52 | 2509,10 | 31 | 18 | 13 | 1338,10 | 744,00 | 594,10 | 68284032,48 | 35888751,91 | 31841882,55 | 553398,02 | 0,00 | 0,00 |
| 716 | 1 | р.п. Мотыгино, ул. Шоссейная, д. 43 | 1 | 19.10.2010 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 12 | 12 | 343,70 | 6 | 4 | 2 | 253,50 | 173,20 | 80,30 | 12936254,57 | 6799042,38 | 6032372,19 | 104840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 717 | 2 | р.п. Мотыгино, ул. Восточная, д. 4 | 6 | 19.10.2010 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 1 | 1 | 92,60 | 1 | 1 | 0 | 46,60 | 46,60 | 0,00 | 2378025,49 | 1249843,69 | 1108909,44 | 19272,36 | 0,00 | 0,00 |
| 718 | 3 | р.п. Мотыгино, ул. Кооперативная, д. 10а | 3 | 19.10.2010 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 11 | 11 | 447,00 | 9 | 7 | 2 | 327,00 | 255,10 | 71,90 | 16687002,93 | 8770362,36 | 7781403,18 | 135237,39 | 0,00 | 0,00 |
| 719 | 4 | р.п. Мотыгино, ул. Шоссейная, д. 41 | 2 | 19.10.2010 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 10 | 10 | 347,20 | 7 | 2 | 5 | 309,00 | 82,70 | 226,30 | 15768452,31 | 8287590,12 | 7353069,06 | 127793,13 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | 5 | р.п. Мотыгино, ул. Юбилейная, д. 9а | 5 | 19.10.2010 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 6 | 6 | 535,00 | 3 | 2 | 1 | 151,90 | 90,60 | 61,30 | 7751546,62 | 4074061,29 | 3614664,05 | 62821,28 | 0,00 | 0,00 |
| 721 | 6 | р.п. Мотыгино, ул. Дорожная, д. 1б | 4 | 19.10.2010 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 12 | 12 | 743,60 | 5 | 2 | 3 | 250,10 | 95,80 | 154,30 | 12762750,56 | 6707852,07 | 5951464,63 | 103433,86 | 0,00 | 0,00 |
| 722 | Итого по муниципальному образованию Новоангарский сельсовет |  | х | х | х | х | 59 | 59 | 1462,30 | 22 | 6 | 16 | 1353,40 | 371,20 | 982,20 | 69064800,51 | 36299108,31 | 32205966,56 | 559725,64 | 0,00 | 0,00 |
| 723 | 1 | п. Новоангарск, ул. 4-й квартал, д. 21 | 001 | 03.10.2011 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 36 | 36 | 739,40 | 12 | 0 | 12 | 739,40 | 0,00 | 739,40 | 37732018,25 | 19831210,79 | 17595013,80 | 305793,66 | 0,00 | 0,00 |
| 724 | 2 | п. Новоангарск, ул. 4-й квартал, д. 27 | 002 | 03.10.2011 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 23 | 23 | 722,90 | 10 | 6 | 4 | 614,00 | 371,20 | 242,80 | 31332782,26 | 16467897,52 | 14610952,76 | 253931,98 | 0,00 | 0,00 |
| 725 | Итого по муниципальному образованию р.п. Раздолинск |  | х | х | х | х | 16 | 16 | 1103,20 | 10 | 5 | 5 | 531,90 | 317,10 | 214,80 | 27143170,83 | 14265919,69 | 12657273,25 | 219977,89 | 0,00 | 0,00 |
| 726 | 1 | р.п. Раздолинск, ул. Линейная, д. 3 | 4 | 26.02.2009 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 2 | 2 | 299,20 | 2 | 0 | 2 | 74,80 | 0,00 | 74,80 | 3817088,14 | 2006186,86 | 1779966,24 | 30935,04 | 0,00 | 0,00 |
| 727 | 2 | р.п. Раздолинск, ул. Горняцкая, д. 15 | б/н | 16.08.2011 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 4 | 4 | 318,30 | 2 | 2 | 0 | 103,80 | 103,80 | 0,00 | 5296975,25 | 2783986,58 | 2470060,10 | 42928,57 | 0,00 | 0,00 |
| 728 | 3 | р.п. Раздолинск, ул. Горняцкая, д. 17 | б/н | 16.08.2011 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 8 | 8 | 316,60 | 5 | 3 | 2 | 316,60 | 213,30 | 103,30 | 16156284,79 | 8491427,29 | 7533921,24 | 130936,26 | 0,00 | 0,00 |
| 729 | 4 | р.п. Раздолинск, ул. Гагарина, д. 24 | б/н | 16.08.2011 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 2 | 2 | 169,10 | 1 | 0 | 1 | 36,70 | 0,00 | 36,70 | 1872822,65 | 984318,96 | 873325,67 | 15178,02 | 0,00 | 0,00 |
| 730 | Итого по муниципальному образованию Кетский сельсовет |  | х | х | х | х | 10 | 10 | 185,20 | 3 | 0 | 3 | 134,10 | 0,00 | 134,10 | 6843202,11 | 3596653,19 | 3191089,19 | 55459,73 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | 1 | п. Омский, ул. Трактовая, д. 7 | 25 | 02.09.2011 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 8 | 8 | 79,20 | 2 | 0 | 2 | 79,20 | 0,00 | 79,20 | 4041622,72 | 2124197,86 | 1884670,12 | 32754,74 | 0,00 | 0,00 |
| 732 | 2 | п. Омский, ул. Центральная, д. 1 | 24 | 02.09.2011 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 2 | 2 | 106,00 | 1 | 0 | 1 | 54,90 | 0,00 | 54,90 | 2801579,39 | 1472455,33 | 1306419,07 | 22704,99 | 0,00 | 0,00 |
| 733 | Итого по муниципальному образованию Пировский сельсовет |  | х | х | х | х | 16 | 16 | 335,30 | 6 | 0 | 6 | 335,30 | 0,00 | 335,30 | 17110556,82 | 8992974,01 | 7978912,79 | 138670,02 | 0,00 | 0,00 |
| 734 | 1 | с. Пировское, ул. Зеленая, д. 27 | 30 | 15.11.2011 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 3 | 3 | 110,40 | 2 | 0 | 2 | 110,40 | 0,00 | 110,40 | 5633777,14 | 2961003,07 | 2627115,94 | 45658,13 | 0,00 | 0,00 |
| 735 | 2 | с. Пировское, ул. Ленина, д. 44 | 32 | 15.11.2011 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 7 | 7 | 114,70 | 2 | 0 | 2 | 114,70 | 0,00 | 114,70 | 5853208,67 | 3076332,00 | 2729440,19 | 47436,48 | 0,00 | 0,00 |
| 736 | 3 | с. Пировское, ул. Пионерская, д. 40 | 310 | 15.11.2011 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 6 | 6 | 110,20 | 2 | 0 | 2 | 110,20 | 0,00 | 110,20 | 5623571,01 | 2955638,94 | 2622356,66 | 45575,41 | 0,00 | 0,00 |
| 737 | Итого по муниципальному образованию р.п. Урал |  | х | х | х | х | 53 | 53 | 1500,10 | 31 | 12 | 19 | 1300,60 | 410,10 | 890,50 | 66370385,36 | 34882976,41 | 30949519,80 | 537889,15 | 0,00 | 0,00 |
| 738 | 1 | р.п. Урал, ул. Сибирская, д. 18 | 5 | 30.09.2009 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 15 | 15 | 530,70 | 7 | 0 | 7 | 467,80 | 0,00 | 467,80 | 23872110,01 | 12546714,10 | 11131927,86 | 193468,05 | 0,00 | 0,00 |
| 739 | 2 | р.п. Урал, ул. Октябрьская, д. 24 | 4 | 30.09.2009 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 18 | 18 | 471,70 | 13 | 9 | 4 | 471,70 | 316,70 | 155,00 | 24071129,30 | 12651314,76 | 11224733,57 | 195080,97 | 0,00 | 0,00 |
| 740 | 3 | р.п. Урал, ул. Октябрьская, д. 13 | 3 | 30.09.2009 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 20 | 20 | 497,70 | 11 | 3 | 8 | 361,10 | 93,40 | 267,70 | 18427146,05 | 9684947,55 | 8592858,37 | 149340,13 | 0,00 | 0,00 |
| 741 | Итого по муниципальному образованию Миндерлинский сельсовет |  | х | х | х | х | 19 | 19 | 370,10 | 11 | 6 | 5 | 370,10 | 243,90 | 126,20 | 18886421,36 | 9926333,67 | 8807025,43 | 153062,26 | 0,00 | 0,00 |
| 742 | 1 | с. Миндерла, ул. Советская, д. 1 | 01 | 10.11.2009 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 19 | 19 | 370,10 | 11 | 6 | 5 | 370,10 | 243,90 | 126,20 | 18886421,36 | 9926333,67 | 8807025,43 | 153062,26 | 0,00 | 0,00 |
| 743 | Итого по муниципальному образованию Тасеевский сельсовет |  | х | х | х | х | 24 | 24 | 753,70 | 13 | 11 | 2 | 541,20 | 492,00 | 49,20 | 27617755,30 | 14515352,02 | 12878579,20 | 223824,08 | 0,00 | 0,00 |
| 744 | 1 | с. Тасеево, ул. Новый Квартал, д. 14 | 11 | 03.12.2009 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 24 | 24 | 753,70 | 13 | 11 | 2 | 541,20 | 492,00 | 49,20 | 27617755,30 | 14515352,02 | 12878579,20 | 223824,08 | 0,00 | 0,00 |
| 745 | Итого по муниципальному образованию п. Солнечный (ЗАТО) |  | х | х | х | х | 191 | 191 | 3119,78 | 71 | 36 | 35 | 2948,10 | 1477,20 | 1470,90 | 150443282,39 | 78072317,40 | 71151719,27 | 1219245,72 | 0,00 | 0,00 |
| 746 | 1 | п. Солнечный, ул. Солнечная, д. 6 | 2 | 27.12.2006 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 27 | 27 | 339,70 | 8 | 3 | 5 | 339,70 | 140,90 | 198,80 | 17335091,42 | 9110985,00 | 8083616,69 | 140489,73 | 0,00 | 0,00 |
| 747 | 2 | п. Солнечный, ул. Солнечная, д. 4 | 1 | 27.12.2006 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 7 | 7 | 222,28 | 1 | 0 | 1 | 50,60 | 0,00 | 50,60 | 2582147,85 | 1357126,41 | 1204094,80 | 20926,64 | 0,00 | 0,00 |
| 748 | 3 | п. Солнечный, ул. Олега Кошевого, д. 12 | 4 | 27.12.2006 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 25 | 25 | 513,30 | 12 | 4 | 8 | 513,30 | 186,90 | 326,40 | 26194001,85 | 13767055,04 | 12214661,33 | 212285,48 | 0,00 | 0,00 |
| 749 | 4 | п. Солнечный, ул. Олега Кошевого, д. 26 | 7 | 27.12.2006 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 37 | 37 | 498,30 | 12 | 4 | 8 | 498,30 | 166,00 | 332,30 | 25428543,00 | 13364744,84 | 11857716,23 | 206081,93 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 5 | п. Солнечный, ул. Олега Кошевого, д. 10 | 3 | 27.12.2006 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 44 | 44 | 648,40 | 16 | 9 | 7 | 648,40 | 318,50 | 329,90 | 33088234,56 | 17390528,91 | 15429546,86 | 268158,79 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 6 | п. Солнечный, ул. Олега Кошевого, д. 22 | 6 | 27.12.2006 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 21 | 21 | 462,40 | 11 | 9 | 2 | 462,40 | 380,70 | 81,70 | 23596544,82 | 12401882,43 | 11003427,62 | 191234,77 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | 7 | п. Солнечный, ул. Олега Кошевого, д. 20 | 5 | 27.12.2006 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 30 | 30 | 435,40 | 11 | 7 | 4 | 435,40 | 284,20 | 151,20 | 22218718,89 | 10679994,77 | 11358655,74 | 180068,38 | 0,00 | 0,00 |
| 753 | Итого по муниципальному образованию п. Ирша |  | х | х | х | х | 10 | 10 | 566,50 | 5 | 0 | 5 | 272,50 | 0,00 | 272,50 | 13905835,78 | 7308635,30 | 6484502,65 | 112697,83 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 1 | р.п. Ирша, ул. Победы, д. 12 | 6 | 01.10.2009 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 10 | 10 | 566,50 | 5 | 0 | 5 | 272,50 | 0,00 | 272,50 | 13905835,78 | 7308635,30 | 6484502,65 | 112697,83 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | Итого по муниципальному образованию р.п. Березовка |  | х | х | х | х | 82 | 48 | 1412,80 | 23 | 20 | 3 | 854,20 | 746,10 | 108,10 | 43590329,97 | 22910224,86 | 20326833,62 | 353271,49 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 1 | р.п. Березовка, ул. Парковая, д. 2 | 2/2006 | 28.12.2006 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 24 | 13 | 546,20 | 8 | 6 | 2 | 292,60 | 220,30 | 72,30 | 14931550,63 | 7847730,97 | 6962809,08 | 121010,58 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | 2 | р.п. Березовка, ул. Парковая, д. 4 | 3/2006 | 28.12.2006 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 26 | 11 | 536,00 | 10 | 9 | 1 | 349,40 | 313,60 | 35,80 | 17830088,15 | 9371145,59 | 8314441,20 | 144501,36 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 3 | р.п. Березовка, ул. Сурикова, д. 1 | 4/2006 | 28.12.2006 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 32 | 24 | 330,60 | 5 | 5 | 0 | 212,20 | 212,20 | 0,00 | 10828691,19 | 5691348,30 | 5049583,34 | 87759,55 | 0,00 | 0,00 |
| 759 | Итого по муниципальному образованию Зыковский сельсовет |  | х | х | х | х | 10 | 10 | 351,10 | 8 | 4 | 4 | 351,10 | 163,80 | 187,30 | 17916840,15 | 9416740,75 | 8354894,97 | 145204,43 | 0,00 | 0,00 |
| 760 | 1 | с. Зыково, ул. Школьная, д. 8 | 1/2006 | 28.12.2006 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 10 | 10 | 351,10 | 8 | 4 | 4 | 351,10 | 163,80 | 187,30 | 17916840,15 | 9416740,75 | 8354894,97 | 145204,43 | 0,00 | 0,00 |
| 761 | Итого по муниципальному образованию Тарутинский сельсовет |  | х | х | х | х | 7 | 7 | 168,00 | 5 | 0 | 5 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 8573139,12 | 4505874,24 | 3997785,12 | 69479,76 | 0,00 | 0,00 |
| 762 | 1 | п. Тарутино, ул. Заводская, д. 1 | 6 | 18.11.2011 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 7 | 7 | 168,00 | 5 | 0 | 5 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 8573139,12 | 4505874,24 | 3997785,12 | 69479,76 | 0,00 | 0,00 |
| 763 | Всего по 4-му этапу без финансовой поддержки Фонда |  | х | х | х | х | 689 | 689 | 14598,72 | 336 | 168 | 168 | 13607,90 | 7038,13 | 6569,77 | 1177507900,52 | 0,00 | 1167964958,87 | 9542941,65 | 0,00 | 0,00 |
| 764 | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 765 | Итого по муниципальному образованию п. Тура |  | х | х | х | х | 561 | 561 | 10505,45 | 263 | 137 | 126 | 10505,45 | 5671,71 | 4833,74 | 1072198623,47 | 0,00 | 1063509145,55 | 8689477,92 | 0,00 | 0,00 |
| 766 | 1 | п. Тура, ул. Борисова, д. 33 | 4 | 28.11.2011 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 21 | 21 | 491,71 | 12 | 7 | 5 | 491,71 | 284,21 | 207,50 | 50184502,82 | 0,00 | 49777789,81 | 406713,01 | 0,00 | 0,00 |
| 767 | 2 | п. Тура, ул. Школьная, д. 16 | 11 | 28.11.2011 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 32 | 32 | 497,61 | 16 | 7 | 9 | 497,61 | 238,51 | 259,10 | 50786663,79 | 0,00 | 50375070,65 | 411593,14 | 0,00 | 0,00 |
| 768 | 3 | п. Тура, ул. Школьная, д. 12 | 9 | 28.11.2011 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 26 | 26 | 491,37 | 16 | 10 | 6 | 491,37 | 290,16 | 201,21 | 50149802,02 | 0,00 | 49743370,24 | 406431,78 | 0,00 | 0,00 |
| 769 | 4 | п. Тура, ул. Борисова, д. 31б | 3 | 28.11.2011 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 26 | 26 | 443,20 | 20 | 2 | 18 | 443,20 | 47,40 | 395,80 | 45233514,98 | 0,00 | 44866926,53 | 366588,45 | 0,00 | 0,00 |
| 770 | 5 | п. Тура, ул. Школьная, д. 14 | 10 | 28.11.2011 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 28 | 28 | 501,87 | 16 | 7 | 9 | 501,87 | 211,47 | 290,40 | 51221444,41 | 0,00 | 50806327,66 | 415116,75 | 0,00 | 0,00 |
| 771 | 6 | п. Тура, ул. Школьная, д. 16а | 12 | 28.11.2011 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 28 | 28 | 491,99 | 16 | 11 | 5 | 491,99 | 334,45 | 157,54 | 50213079,95 | 0,00 | 49806135,34 | 406944,61 | 0,00 | 0,00 |
| 772 | 7 | п. Тура, ул. Студенческая, д. 1 | 6 | 28.11.2011 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 28 | 28 | 514,37 | 12 | 6 | 6 | 514,37 | 256,57 | 257,80 | 52497209,16 | 0,00 | 52071753,16 | 425456,00 | 0,00 | 0,00 |
| 773 | 8 | п. Тура, ул. Школьная, д. 10/2 | 8 | 28.11.2011 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 40 | 40 | 498,75 | 16 | 9 | 7 | 498,75 | 280,39 | 218,36 | 50903013,53 | 0,00 | 50490477,45 | 412536,08 | 0,00 | 0,00 |
| 774 | 9 | п. Тура, ул. Смидовича, д. 22 | 7 | 28.11.2011 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 15 | 15 | 323,70 | 7 | 5 | 2 | 323,70 | 223,00 | 100,70 | 33037203,97 | 0,00 | 32769458,75 | 267745,22 | 0,00 | 0,00 |
| 775 | 10 | п. Тура, ул. Студенческая, д. 8 | 5 | 28.11.2011 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 25 | 25 | 410,58 | 12 | 5 | 7 | 410,58 | 169,76 | 240,82 | 41904279,28 | 0,00 | 41564672,14 | 339607,14 | 0,00 | 0,00 |
| 776 | 11 | п. Тура, ул. Нефтяников, д. 1 | 13 | 28.11.2011 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 48 | 48 | 997,59 | 19 | 9 | 10 | 997,59 | 475,62 | 521,97 | 101815212,55 | 0,00 | 100990065,96 | 825146,59 | 0,00 | 0,00 |
| 777 | 12 | п. Тура, ул. Симонова, д. 3 | 1 | 28.11.2011 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 90 | 90 | 1819,78 | 42 | 23 | 19 | 1819,78 | 1032,31 | 787,47 | 185728894,14 | 0,00 | 184223681,31 | 1505212,83 | 0,00 | 0,00 |
| 778 | 13 | п. Тура, ул. Увачана, д. 38 | 15 | 28.11.2011 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 87 | 87 | 1694,61 | 35 | 19 | 16 | 1694,61 | 936,84 | 757,77 | 172953896,25 | 0,00 | 171552216,53 | 1401679,72 | 0,00 | 0,00 |
| 779 | 14 | п. Тура, ул. Линейная, д. 15 | 14 | 28.11.2011 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 42 | 42 | 822,45 | 12 | 8 | 4 | 822,45 | 563,55 | 258,90 | 83940217,49 | 0,00 | 83259936,20 | 680281,29 | 0,00 | 0,00 |
| 780 | 15 | п. Тура, ул. Борисова, д. 31 | 2 | 28.11.2011 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 25 | 25 | 505,87 | 12 | 9 | 3 | 505,87 | 327,47 | 178,40 | 51629689,13 | 0,00 | 51211263,82 | 418425,31 | 0,00 | 0,00 |
| 781 | Итого по муниципальному образованию г. Уяр |  | х | х | х | х | 97 | 97 | 2063,65 | 53 | 22 | 31 | 2063,65 | 960,14 | 1103,51 | 105309277,05 | 0,00 | 104455813,32 | 853463,73 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 1 | г. Уяр, ул. Фабричная, д. 2 | 36 | 07.07.2011 | III квартал 2017 | I квартал 2017 | 13 | 13 | 371,60 | 8 | 5 | 3 | 371,60 | 232,20 | 139,40 | 18962967,24 | 0,00 | 18809284,63 | 153682,61 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 2 | г. Уяр, ул. 30 лет Победы, д. 37 | 35 | 07.07.2011 | III квартал 2017 | I квартал 2017 | 20 | 20 | 434,50 | 14 | 8 | 6 | 434,50 | 243,70 | 190,80 | 22172791,36 | 0,00 | 21993095,19 | 179696,17 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | 3 | г. Уяр, ул. Ульяны Громовой, д. 6 | 38 | 07.07.2011 | III квартал 2017 | I квартал 2017 | 35 | 35 | 456,77 | 16 | 2 | 14 | 456,77 | 137,20 | 319,57 | 23309242,60 | 0,00 | 23120336,23 | 188906,37 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 4 | г. Уяр, ул. Уланова, д. 37 | 37 | 07.07.2011 | III квартал 2017 | I квартал 2017 | 22 | 22 | 425,13 | 8 | 5 | 3 | 425,13 | 269,84 | 155,29 | 21694634,72 | 0,00 | 21518813,71 | 175821,01 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 5 | г. Уяр, ул. Лермонтова, д. 1 | 34 | 07.07.2011 | III квартал 2017 | I квартал 2017 | 7 | 7 | 375,65 | 7 | 2 | 5 | 375,65 | 77,20 | 298,45 | 19169641,13 | 0,00 | 19014283,56 | 155357,57 | 0,00 | 0,00 |
| 787 | в том числе по другим программам |  |  |  |  |  | 31 | 31 | 2029,62 | 20 | 9 | 11 | 1038,80 | 406,28 | 632,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 788 | Итого по муниципальному образованию р.п. Раздолинск |  | х | х | х | х | 11 | 11 | 786,60 | 7 | 3 | 4 | 571,30 | 203,68 | 367,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 789 | 1 | р.п. Раздолинск, ул. Линейная, д. 3 | 4 | 26.02.2009 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 2 | 2 | 299,20 | 2 | 0 | 2 | 224,40 | 0,00 | 224,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 790 | 2 | р.п. Раздолинск, ул. Горняцкая, д. 15 | б/н | 16.08.2011 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 6 | 6 | 318,30 | 3 | 2 | 1 | 214,50 | 136,04 | 78,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 791 | 3 | р.п. Раздолинск, ул. Гагарина, д. 24 | б/н | 16.08.2011 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 3 | 3 | 169,10 | 2 | 1 | 1 | 132,40 | 67,64 | 64,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 792 | Итого по муниципальному образованию с. Байкит |  | х | х | х | х | 11 | 11 | 1069,72 | 9 | 6 | 3 | 340,60 | 202,60 | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 793 | 1 | с. Байкит, ул. Портовая, д. 6 | 4 | 01.12.2003 | III квартал 2017 | I квартал 2017 | 1 | 1 | 782,00 | 1 | 0 | 1 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 794 | 2 | с. Байкит, ул. Баширова, д. 3 | 132 | 28.11.2011 | III квартал 2017 | I квартал 2017 | 10 | 10 | 287,72 | 8 | 6 | 2 | 276,60 | 202,60 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 795 | Итого по муниципальному образованию п. Мотыгино |  | х | х | х | х | 9 | 9 | 173,30 | 4 | 0 | 4 | 126,90 | 0,00 | 126,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 796 | 1 | р.п. Мотыгино, ул. Восточная, д. 4 | 6 | 19.10.2010 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 4 | 4 | 92,60 | 1 | 0 | 1 | 46,20 | 0,00 | 46,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 797 | 2 | р.п. Мотыгино, ул. Полярная, д. 19 | 7 | 19.10.2010 | III квартал 2017 | I квартал 2018 | 5 | 5 | 80,70 | 3 | 0 | 3 | 80,70 | 0,00 | 80,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7. РЕЕСТР АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

ПО СПОСОБАМ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края

от 20.05.2016 N 242-п)

| N строки | N п/п | Адрес МКД | Всего |  | Строительство МКД |  | Приобретение жилых помещений у застройщика |  | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком |  | Возмещение затрат, выкуп жилых помещений у собственников |  | Договор о развитии застроенной территорий |  | Другие |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | расселяемая площадь жилых помещений | стоимость | площадь | стоимость | площадь | стоимость | площадь | стоимость | площадь | стоимость | площадь | стоимость | площадь | стоимость |
|  |  |  | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Всего по субъекту на 2013 - 2017 годы, в т.ч.: |  | 208803,37 | 9959613406,29 | 172898,89 | 8552355495,36 | 19385,98 | 877391146,81 | 9248,25 | 471830306,42 | 1266,70 | 37123457,70 | 0,00 | 0,00 | 6003,55 | 20913000,00 |
| 2 | Всего по субъекту на 2013 - 2017 годы с финансовой поддержкой Фонда |  | 184473,62 | 8542562301,71 | 158876,14 | 7375323290,51 | 15582,73 | 683698708,40 | 8823,55 | 450252743,40 | 1191,20 | 33287559,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Всего по субъекту на 2013 - 2017 годы без финансовой поддержки Фонда |  | 24329,75 | 1417051104,58 | 14022,75 | 1177032204,85 | 3803,25 | 193692438,41 | 424,70 | 21577563,02 | 75,50 | 3835898,30 | 0,00 | 0,00 | 6003,55 | 20913000,00 |
| 4 | в том числе по другим программам |  | 4964,75 | 20913000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4964,75 | 20913000,00 |
| 5 | Всего по 1-му этапу, в т.ч.: |  | 36302,71 | 1119593843,54 | 25777,86 | 866143296,03 | 6673,20 | 225699722,51 | 0,00 | 0,00 | 263,50 | 6837825,00 | 0,00 | 0,00 | 3588,15 | 20913000,00 |
| 6 | Всего по 1-му этапу с финансовой поддержкой Фонда |  | 32714,56 | 1098680843,54 | 25777,86 | 866143296,03 | 6673,20 | 225699722,51 | 0,00 | 0,00 | 263,50 | 6837825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по муниципальному образованию г. Боготол |  | 4460,28 | 133082364,00 | 3591,58 | 106813329,47 | 605,20 | 19431209,53 | 0,00 | 0,00 | 263,50 | 6837825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 1 | г. Боготол, ул. 1-я Зарельсовая, д. 23 | 474,50 | 15350133,62 | 474,50 | 15350133,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 2 | г. Боготол, ул. Вокзальная, д. 12 | 241,10 | 7523104,00 | 241,10 | 7523104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 3 | г. Боготол, ул. Кирова, д. 123 | 398,10 | 11896154,99 | 101,10 | 2305865,16 | 253,20 | 8453679,83 | 0,00 | 0,00 | 43,80 | 1136610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 4 | г. Боготол, ул. Комсомольская, д. 135 | 224,00 | 7737380,90 | 224,00 | 7737380,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5 | г. Боготол, ул. Комсомольская, д. 137 | 208,90 | 6084006,55 | 151,70 | 4104886,55 | 57,20 | 1979120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 6 | г. Боготол, ул. Комсомольская, д. 7 | 280,10 | 9653672,00 | 66,00 | 2478497,00 | 187,20 | 6477120,00 | 0,00 | 0,00 | 26,90 | 698055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 7 | г. Боготол, ул. Московская, д. 57 | 331,60 | 10577189,07 | 331,60 | 10577189,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 8 | г. Боготол, ул. Садовая, д. 122 | 107,60 | 2521289,70 | 0,00 | 0,00 | 107,60 | 2521289,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 9 | г. Боготол, ул. Сибирская, д. 2 | 486,50 | 11334259,78 | 346,00 | 7688284,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,50 | 3645975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 10 | г. Боготол, ул. Сибирская, д. 4 | 509,00 | 15323991,17 | 509,00 | 15323991,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 11 | г. Боготол, ул. Сибирская, д. 6 | 494,80 | 12649727,00 | 442,50 | 11292542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,30 | 1357185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 12 | г. Боготол, ул. Элеваторная, д. 13 | 317,00 | 10958688,33 | 317,00 | 10958688,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 13 | г. Боготол, ул. 1-я Зарельсовая, д. 21а | 51,14 | 1769097,89 | 51,14 | 1769097,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 14 | г. Боготол, ул. Вокзальная, д. 40а | 146,72 | 3972649,82 | 146,72 | 3972649,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 15 | г. Боготол, ул. Садовая, д. 59 | 79,30 | 2483117,34 | 79,30 | 2483117,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 16 | г. Боготол, ул. Элеваторная, д. 17 | 36,26 | 868460,00 | 36,26 | 868460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 17 | г. Боготол, ул. Элеваторная, д. 19 | 31,18 | 909980,00 | 31,18 | 909980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 18 | г. Боготол, ул. Вокзальная, д. 61 | 42,48 | 1469461,84 | 42,48 | 1469461,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Итого по муниципальному образованию г. Енисейск |  | 2717,00 | 93970140,00 | 2717,00 | 93970140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 1 | г. Енисейск, ул. Молокова, д. 32 | 511,60 | 17701360,00 | 511,60 | 17701360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 2 | г. Енисейск, ул. Ленина, д. 160а | 669,00 | 23147400,00 | 669,00 | 23147400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 3 | г. Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 66 | 90,90 | 3145140,00 | 90,90 | 3145140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 4 | г. Енисейск, ул. Куйбышева, д. 42 | 358,80 | 12414480,00 | 358,80 | 12414480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 5 | г. Енисейск, ул. Полевая, д. 1 | 127,70 | 4418420,00 | 127,70 | 4418420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 6 | г. Енисейск, ул. Фефелова, д. 83 | 141,00 | 4878600,00 | 141,00 | 4878600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 7 | г. Енисейск, ул. Ленина, д. 11 | 247,70 | 8570420,00 | 247,70 | 8570420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 8 | г. Енисейск, ул. Полевая, д. 12 | 474,30 | 16410780,00 | 474,30 | 16410780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 9 | г. Енисейск, ул. Ленина, д. 146 | 96,00 | 3283540,00 | 96,00 | 3283540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Итого по муниципальному образованию г. Канск |  | 2386,50 | 82572900,00 | 2386,50 | 82572900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 1 | г. Канск, городок Рабочий, д. 3 | 199,00 | 6885400,00 | 199,00 | 6885400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 2 | г. Канск, пер. Подгорный, д. 1 | 91,30 | 3158980,00 | 91,30 | 3158980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 3 | г. Канск, ул. Герцена 9-я, д. 7 | 198,30 | 6861180,00 | 198,30 | 6861180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 4 | г. Канск, ул. Горького, д. 110/1 | 404,10 | 13981860,00 | 404,10 | 13981860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 5 | г. Канск, ул. Кайтымская, д. 155 | 150,20 | 5196920,00 | 150,20 | 5196920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 6 | г. Канск, ул. Кайтымская, д. 193а | 263,10 | 9103260,00 | 263,10 | 9103260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 7 | г. Канск, ул. Красноярская, д. 10 | 530,70 | 18362220,00 | 530,70 | 18362220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 8 | г. Канск, ул. Рабочий городок ЛДК, д. 2 | 30,40 | 1051840,00 | 30,40 | 1051840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 9 | г. Канск, ул. Рабочий городок ЛДК, д. 28 | 223,80 | 7743480,00 | 223,80 | 7743480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 10 | г. Канск, ул. Рабочий городок ЛДК, д. 4 | 295,60 | 10227760,00 | 295,60 | 10227760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Итого по муниципальному образованию г. Красноярск |  | 11202,98 | 384772494,18 | 9722,58 | 334092160,56 | 1480,40 | 50680333,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 1 | г. Красноярск, п. Базаиха, д/д "Аленушка", д. лит. А | 474,20 | 16407319,99 | 474,20 | 16407319,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 2 | г. Красноярск, п. Базаиха, д/д "Аленушка", д. лит. А2 | 197,80 | 6843880,00 | 197,80 | 6843880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 3 | г. Красноярск, ул. им. Говорова, д. 62 | 350,70 | 12134220,00 | 350,70 | 12134220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 4 | г. Красноярск, ул. Свердловская, д. 10 | 466,80 | 16143118,02 | 466,80 | 16143118,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 5 | г. Красноярск, ул. Свердловская, д. 12 | 359,50 | 12358773,99 | 359,50 | 12358773,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 6 | г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 281 | 437,40 | 15092520,00 | 375,30 | 12943860,00 | 62,10 | 2148660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 7 | г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 407 | 498,50 | 17192740,00 | 442,40 | 15251680,00 | 56,10 | 1941060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | 8 | г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 277 | 238,20 | 8241720,01 | 238,20 | 8241720,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | 9 | г. Красноярск, ул. Прибойная, д. 26, корп. А | 340,30 | 11774380,00 | 291,90 | 10099740,00 | 48,40 | 1674640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 10 | г. Красноярск, ул. Прибойная, д. 27 | 400,00 | 13840000,01 | 293,00 | 10137800,01 | 107,00 | 3702200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | 11 | г. Красноярск, ул. Прибойная, д. 27, корп. А | 334,60 | 11577160,00 | 285,10 | 9864460,00 | 49,50 | 1712700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | 12 | г. Красноярск, пер. Якорный, д. 19 | 491,80 | 17016280,01 | 364,80 | 12622080,01 | 127,00 | 4394200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | 13 | г. Красноярск, ул. Краснопресненская, д. 21 | 624,50 | 21607700,00 | 587,50 | 20327500,00 | 37,00 | 1280200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | 14 | г. Красноярск, ул. Краснопресненская, д. 23 | 555,50 | 19220300,00 | 283,30 | 9802180,00 | 272,20 | 9418120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | 15 | г. Красноярск, ул. Рейдовая, д. 65 | 91,70 | 3172820,00 | 0,00 | 0,00 | 91,70 | 3172820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | 16 | г. Красноярск, ул. Краснопресненская, д. 16 | 456,40 | 14487987,61 | 456,40 | 14487987,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | 17 | г. Красноярск, ул. Верхняя, д. 2 | 384,90 | 13317540,00 | 384,90 | 13317540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | 18 | г. Красноярск, ул. Качинская, д. 60, корп. Г | 306,00 | 10501071,63 | 306,00 | 10501071,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | 19 | г. Красноярск, пер. Транспортный, д. 2а | 370,20 | 12684720,97 | 280,20 | 9570720,97 | 90,00 | 3114000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | 20 | г. Красноярск, пер. Транспортный, д. 2, корп. Б | 329,60 | 11349138,00 | 211,50 | 7262878,00 | 118,10 | 4086260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | 21 | г. Красноярск, ул. Чкалова, д. 15а | 429,40 | 14796567,40 | 401,90 | 13845067,40 | 27,50 | 951500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | 22 | г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 10, корп. А/1 | 290,00 | 9984400,29 | 290,00 | 9984400,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 23 | г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 10, корп. А/2 | 318,90 | 11003734,97 | 279,50 | 9640494,97 | 39,40 | 1363240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 24 | г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 10, корп. А/3 | 263,20 | 9106720,00 | 204,40 | 7072240,00 | 58,80 | 2034480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 25 | г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 10, корп. А/4 | 320,00 | 11061326,64 | 138,10 | 5309093,02 | 181,90 | 5752233,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 26 | г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 339 | 410,90 | 14217140,00 | 351,30 | 12154980,00 | 59,60 | 2062160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 27 | г. Красноярск, ул. Качинская, д. 58/5 | 485,20 | 16761093,92 | 431,10 | 14889233,92 | 54,10 | 1871860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 28 | г. Красноярск, ул. Степана Разина, д. 33 | 135,00 | 4651993,44 | 135,00 | 4651993,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | 29 | г. Красноярск, ул. Базарная, д. 174 | 27,88 | 957867,28 | 27,88 | 957867,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | 30 | г. Красноярск, ул. Наклонная, д. 2 | 40,70 | 1404760,00 | 40,70 | 1404760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | 31 | г. Красноярск, ул. Наклонная, д. 8 | 38,20 | 1321720,00 | 38,20 | 1321720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | 32 | г. Красноярск, ул. Наклонная, д. 16 | 72,10 | 2494660,00 | 72,10 | 2494660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | 33 | г. Красноярск, ул. Наклонная, д. 18 | 52,60 | 1819960,00 | 52,60 | 1819960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | 34 | г. Красноярск, ул. Наклонная, д. 20 | 116,90 | 4044740,00 | 116,90 | 4044740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | 35 | г. Красноярск, ул. Наклонная, д. 22 | 190,90 | 6605140,00 | 190,90 | 6605140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | 36 | г. Красноярск, ул. Гагарина, д. 100 | 39,40 | 1363240,00 | 39,40 | 1363240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | 37 | г. Красноярск, ул. Гагарина, д. 109а | 78,40 | 2712640,00 | 78,40 | 2712640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | 38 | г. Красноярск, ул. Щербакова, д. 27 | 113,30 | 3539580,00 | 113,30 | 3539580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | 39 | г. Красноярск, ул. Станционная, д. 1а | 57,20 | 1470500,00 | 57,20 | 1470500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | 40 | г. Красноярск, ул. Полярная, д. 117а | 14,20 | 491320,00 | 14,20 | 491320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | Итого по муниципальному образованию г. Назарово |  | 4587,60 | 155588179,36 | 0,00 | 0,00 | 4587,60 | 155588179,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | 1 | г. Назарово, микрорайон "СМП-268", N 1 | 113,20 | 3469279,60 | 0,00 | 0,00 | 113,20 | 3469279,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | 2 | г. Назарово, микрорайон "СМП-268", N 2 | 130,00 | 4498000,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 4498000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | 3 | г. Назарово, микрорайон "СМП-268", N 1а | 102,40 | 3543040,00 | 0,00 | 0,00 | 102,40 | 3543040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | 4 | г. Назарово, микрорайон "СМП-268", N 1б | 183,50 | 6259140,00 | 0,00 | 0,00 | 183,50 | 6259140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | 5 | г. Назарово, микрорайон "СМП-268", N 2а | 129,50 | 4480700,00 | 0,00 | 0,00 | 129,50 | 4480700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | 6 | г. Назарово, микрорайон "СМП-268", N 3 | 154,50 | 5345700,00 | 0,00 | 0,00 | 154,50 | 5345700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | 7 | г. Назарово, микрорайон "СМП-268", N 28 | 168,90 | 5843940,00 | 0,00 | 0,00 | 168,90 | 5843940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | 8 | г. Назарово, микрорайон "СМП-268", N 27в | 201,00 | 6954600,00 | 0,00 | 0,00 | 201,00 | 6954600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | 9 | г. Назарово, микрорайон "СМП-268", N 27б | 167,90 | 5809340,00 | 0,00 | 0,00 | 167,90 | 5809340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | 10 | г. Назарово, микрорайон "СМП-268", N 27 | 86,60 | 2996360,00 | 0,00 | 0,00 | 86,60 | 2996360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | 11 | г. Назарово, микрорайон "СМП-268", N 34 | 118,70 | 4107020,00 | 0,00 | 0,00 | 118,70 | 4107020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 12 | г. Назарово, микрорайон "СМП-268", N 33 | 120,30 | 4162380,00 | 0,00 | 0,00 | 120,30 | 4162380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | 13 | г. Назарово, микрорайон "СМП-268", N 31 | 124,00 | 4158920,00 | 0,00 | 0,00 | 124,00 | 4158920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 14 | г. Назарово, микрорайон "СМП-268", N 20 | 156,50 | 5414900,00 | 0,00 | 0,00 | 156,50 | 5414900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 15 | г. Назарово, микрорайон "СМП-268", N 19 | 154,50 | 5345700,00 | 0,00 | 0,00 | 154,50 | 5345700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 16 | г. Назарово, микрорайон "СМП-268", N 18 | 115,40 | 3992840,00 | 0,00 | 0,00 | 115,40 | 3992840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 17 | г. Назарово, микрорайон "СМП-268", N 17 | 104,50 | 3615700,00 | 0,00 | 0,00 | 104,50 | 3615700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | 18 | г. Назарово, микрорайон "СМП-268", N 16 | 109,00 | 3771400,00 | 0,00 | 0,00 | 109,00 | 3771400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | 19 | г. Назарово, микрорайон "СМП-268", N 14 | 154,90 | 3446160,16 | 0,00 | 0,00 | 154,90 | 3446160,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | 20 | г. Назарово, микрорайон "СМП-268", N 11 | 154,40 | 5342240,00 | 0,00 | 0,00 | 154,40 | 5342240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | 21 | г. Назарово, микрорайон "СМП-268", N 10 | 154,70 | 5352620,00 | 0,00 | 0,00 | 154,70 | 5352620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | 22 | г. Назарово, микрорайон "СМП-268", N 8 | 101,90 | 3525739,80 | 0,00 | 0,00 | 101,90 | 3525739,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | 23 | г. Назарово, микрорайон "СМП-268", N 5а | 123,60 | 4276560,00 | 0,00 | 0,00 | 123,60 | 4276560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | 24 | г. Назарово, микрорайон "СМП-268", N 3а | 103,00 | 3563800,00 | 0,00 | 0,00 | 103,00 | 3563800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | 25 | г. Назарово, микрорайон "СМП-268", N 35 | 238,70 | 8259020,00 | 0,00 | 0,00 | 238,70 | 8259020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | 26 | г. Назарово, микрорайон "СМП-268", N 30 | 211,10 | 7079160,00 | 0,00 | 0,00 | 211,10 | 7079160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | 27 | г. Назарово, микрорайон "СМП-268", N 29а | 181,30 | 6186480,00 | 0,00 | 0,00 | 181,30 | 6186480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | 28 | г. Назарово, микрорайон "СМП-268", N 29 | 211,80 | 7079160,00 | 0,00 | 0,00 | 211,80 | 7079160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | 29 | г. Назарово, микрорайон "СМП-268", N 13 | 116,80 | 4041280,00 | 0,00 | 0,00 | 116,80 | 4041280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | 30 | г. Назарово, микрорайон "СМП-268", N 12 | 131,10 | 4536060,00 | 0,00 | 0,00 | 131,10 | 4536060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | 31 | г. Назарово, микрорайон "СМП-268", N 9 | 114,90 | 3975540,00 | 0,00 | 0,00 | 114,90 | 3975540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 32 | г. Назарово, микрорайон "СМП-268", N 5 | 149,00 | 5155399,80 | 0,00 | 0,00 | 149,00 | 5155399,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | Итого по муниципальному образованию Шарыпово |  | 5713,30 | 191712026,00 | 5713,30 | 191712026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | 1 | р.п. Горячегорск, ул. Центральная, д. 2 | 391,50 | 13545900,00 | 391,50 | 13545900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | 2 | р.п. Горячегорск, ул. Центральная, д. 4 | 391,50 | 13545900,00 | 391,50 | 13545900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | 3 | р.п. Горячегорск, ул. Центральная, д. 6 | 391,50 | 13545900,00 | 391,50 | 13545900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | 4 | р.п. Горячегорск, ул. Центральная, д. 8 | 396,00 | 13701600,00 | 396,00 | 13701600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | 5 | р.п. Горячегорск, ул. Центральная, д. 10 | 391,50 | 13545900,00 | 391,50 | 13545900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | 6 | р.п. Горячегорск, ул. Гагарина, д. 4 | 391,50 | 13545900,00 | 391,50 | 13545900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | 7 | р.п. Горячегорск, ул. Гагарина, д. 6 | 391,50 | 13545900,00 | 391,50 | 13545900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | 8 | г. Шарыпово, ул. Кирова, д. 89 | 389,40 | 13434142,00 | 389,40 | 13434142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | 9 | р.п. Дубинино, ул. Московская, д. 4 | 277,10 | 9587660,00 | 277,10 | 9587660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | 10 | р.п. Дубинино, ул. Московская, д. 6 | 254,40 | 8802240,00 | 254,40 | 8802240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | 11 | р.п. Дубинино, ул. Красноярская, д. 7 | 153,80 | 5321480,00 | 153,80 | 5321480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | 12 | р.п. Дубинино, ул. Советская, д. 7, корп. А | 727,10 | 19530316,00 | 727,10 | 19530316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | 13 | р.п. Дубинино, ул. Советская, д. 9, корп. А | 582,50 | 20154500,00 | 582,50 | 20154500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | 14 | р.п. Дубинино, ул. Советская, д. 9, корп. Б | 584,00 | 19904688,00 | 584,00 | 19904688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | Итого по муниципальному образованию Родниковский сельсовет |  | 1646,90 | 56982740,00 | 1646,90 | 56982740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | 1 | п. Шушь, д. 1 | 1013,70 | 35074020,00 | 1013,70 | 35074020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | 2 | п. Шушь, д. 2 | 633,20 | 21908720,00 | 633,20 | 21908720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | Всего по 1-му этапу без финансовой поддержки Фонда |  | 3588,15 | 20913000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3588,15 | 20913000,00 |
| 140 | в том числе по другим программам |  | 3588,15 | 20913000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3588,15 | 20913000,00 |
| 141 | Итого по муниципальному образованию г. Норильск |  | 3588,15 | 20913000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3588,15 | 20913000,00 |
| 142 | 1 | г. Норильск, пл. Металлургов, д. 25 | 2501,00 | 10450000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2501 | 10450000,00 |
| 143 | 2 | г. Норильск, ул. Бауманская, д. 25 | 1087,15 | 10463000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1087,15 | 10463000,00 |
| 144 | Всего по 2-му этапу, в т.ч.: |  | 51544,46 | 2290326887,64 | 49840,46 | 2266081481,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886,70 | 24245406,30 | 0,00 | 0,00 | 817,30 | 0,00 |
| 145 | Всего по 2-му этапу с финансовой поддержкой Фонда |  | 47209,86 | 2185493306,26 | 46323,16 | 2161247899,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886,70 | 24245406,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | Итого по муниципальному образованию г. Боготол |  | 11835,60 | 551592971,50 | 10948,90 | 527347565,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886,70 | 24245406,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | 1 | г. Боготол, ул. 1-я Зарельсовая, д. 21а | 440,16 | 14580743,20 | 440,16 | 14580743,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | 2 | г. Боготол, ул. Вокзальная, д. 40 | 71,90 | 3845550,80 | 71,90 | 3845550,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | 3 | г. Боготол, ул. Вокзальная, д. 40а | 53,58 | 4273239,00 | 53,58 | 4273239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 4 | г. Боготол, ул. Садовая, д. 59 | 1305,50 | 45046417,60 | 1147,80 | 41250417,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,70 | 3796000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | 5 | г. Боготол, ул. Элеваторная, д. 17 | 382,14 | 27641991,10 | 382,14 | 27641991,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | 6 | г. Боготол, ул. 1-я Зарельсовая, д. 9 | 462,20 | 19764133,00 | 462,20 | 19764133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | 7 | г. Боготол, ул. Вокзальная, д. 59 | 286,60 | 19933767,40 | 286,60 | 19933767,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | 8 | г. Боготол, ул. 1-я Зарельсовая, д. 39а | 475,00 | 21451076,90 | 475,00 | 21451076,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | 9 | г. Боготол, ул. Комсомольская, д. 41 | 124,80 | 8825896,10 | 124,80 | 8825896,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | 10 | г. Боготол, ул. Шикунова, д. 40а | 124,70 | 7470700,10 | 124,70 | 7470700,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | 11 | г. Боготол, ул. Шикунова, д. 40б | 124,40 | 6134447,70 | 124,40 | 6134447,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | 12 | г. Боготол, ул. Шикунова, д. 112 | 414,30 | 18009604,10 | 353,30 | 15951604,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,00 | 2058000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | 13 | г. Боготол, ул. Школьная, д. 69 | 187,60 | 10531962,70 | 166,20 | 9613512,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,40 | 918450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | 14 | г. Боготол, пер. 1-й Сибирский, д. 2 | 58,60 | 3055748,40 | 58,60 | 3055748,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | 15 | г. Боготол, ул. Вокзальная, д. 19 | 420,50 | 23387331,40 | 420,50 | 23387331,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | 16 | г. Боготол, ул. Вокзальная, д. 22 | 222,00 | 14863075,70 | 222,00 | 14863075,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 | 17 | г. Боготол, ул. Вокзальная, д. 27 | 467,10 | 17132664,70 | 467,10 | 17132664,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | 18 | г. Боготол, ул. Элеваторная, д. 19 | 368,62 | 18433215,70 | 368,62 | 18433215,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | 19 | г. Боготол, ул. Садовая, д. 12 | 158,50 | 4165406,20 | 158,50 | 4165406,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | 20 | г. Боготол, ул. Вокзальная, д. 57 | 324,00 | 21405539,40 | 324,00 | 21405539,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | 21 | г. Боготол, ул. Московская, д. 55 | 315,80 | 20211364,00 | 315,80 | 20211364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 | 22 | г. Боготол, ул. Куйбышева, д. 21 | 78,60 | 4286718,10 | 78,60 | 4286718,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | 23 | г. Боготол, ул. Вокзальная, д. 61 | 281,32 | 16801335,40 | 272,02 | 15828106,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,30 | 973229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | 24 | г. Боготол, ул. Колхозная, д. 20 | 136,00 | 5849200,80 | 136,00 | 5849200,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | 25 | г. Боготол, ул. Интернациональная, д. 52 | 55,20 | 3468864,60 | 55,20 | 3468864,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 | 26 | г. Боготол, ул. 1-я Зарельсовая, д. 9а | 491,10 | 18757836,50 | 369,50 | 15305206,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,60 | 3452630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | 27 | г. Боготол, ул. Элеваторная, д. 21 | 272,70 | 13448197,20 | 236,00 | 12496947,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,70 | 951250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | 28 | г. Боготол, ул. Вокзальная, д. 31 | 441,90 | 19816611,20 | 391,00 | 18500611,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,90 | 1316000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | 29 | г. Боготол, ул. Советская, д. 60 | 1264,80 | 52108830,70 | 1128,80 | 48360460,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,00 | 3748370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | 30 | г. Боготол, ул. Вокзальная, д. 21 | 342,40 | 14813530,90 | 342,40 | 14813530,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | 31 | г. Боготол, ул. Вокзальная, д. 8 | 200,90 | 8908227,90 | 200,90 | 8908227,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | 32 | г. Боготол, ул. Рабочая, д. 13 | 181,70 | 10283824,70 | 181,70 | 10283824,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | 33 | г. Боготол, ул. Вокзальная, д. 4 | 227,50 | 10231365,50 | 227,50 | 10231365,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | 34 | г. Боготол, ул. Элеваторная, д. 5 | 460,70 | 19122835,60 | 460,70 | 19122835,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | 35 | г. Боготол, ул. Элеваторная, д. 13а | 268,60 | 14577464,50 | 268,60 | 14577464,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | 36 | г. Боготол, ул. Кирова, д. 123 | 45,40 | 1029160,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,40 | 1029160,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | 37 | г. Боготол, ул. Комсомольская, д. 7 | 26,90 | 689300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,90 | 689300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | 38 | г. Боготол, ул. Садовая, д. 122 | 27,00 | 698540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 698540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | 39 | г. Боготол, ул. Сибирская, д. 2 | 140,50 | 3350477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,50 | 3350477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | 40 | г. Боготол, ул. Сибирская, д. 4 | 52,08 | 1922775,40 | 52,08 | 1922775,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187 | 41 | г. Боготол, ул. Сибирская, д. 6 | 52,30 | 1264000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,30 | 1264000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188 | Итого по муниципальному образованию г. Енисейск |  | 3127,20 | 148101064,80 | 3127,20 | 148101064,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189 | 1 | г. Енисейск, ул. Мичурина, д. 27 | 73,50 | 4417013,38 | 73,50 | 4417013,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | 2 | г. Енисейск, ул. Матросова, д. 2 | 166,60 | 7103481,81 | 166,60 | 7103481,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 191 | 3 | г. Енисейск, ул. Ленина, д. 146 | 48,00 | 2703322,63 | 48,00 | 2703322,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | 4 | г. Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 90 | 60,00 | 2785791,95 | 60,00 | 2785791,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | 5 | г. Енисейск, ул. Ленина, д. 17 | 322,50 | 16848568,75 | 322,50 | 16848568,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194 | 6 | г. Енисейск, ул. Тамарова, д. 23 | 324,90 | 17090096,81 | 324,90 | 17090096,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | 7 | г. Енисейск, ул. Ленина, д. 32 | 415,50 | 19512979,11 | 415,50 | 19512979,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | 8 | г. Енисейск, ул. Перенсона, д. 61 | 299,80 | 14088085,60 | 299,80 | 14088085,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197 | 9 | г. Енисейск, ул. Худзинского, д. 70 | 383,90 | 16041056,49 | 383,90 | 16041056,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198 | 10 | г. Енисейск, ул. Иоффе, д. 7а | 186,70 | 8076544,19 | 186,70 | 8076544,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199 | 11 | г. Енисейск, ул. Петровского, д. 27 | 198,40 | 8869504,54 | 198,40 | 8869504,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 12 | г. Енисейск, пер. Партизанский, д. 28 | 78,90 | 3301679,35 | 78,90 | 3301679,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | 13 | г. Енисейск, ул. Перенсона, д. 70 | 429,70 | 20703673,96 | 429,70 | 20703673,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | 14 | г. Енисейск, ул. Матросова, д. 1 | 138,80 | 6559266,23 | 138,80 | 6559266,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | Итого по муниципальному образованию г. Канск |  | 7153,30 | 376727992,96 | 7153,30 | 376727992,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | 1 | г. Канск, п. Мелькомбината, д. 13 | 61,10 | 3027066,67 | 61,10 | 3027066,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | 2 | г. Канск, п. Мелькомбината, д. 26 | 59,90 | 2871919,08 | 59,90 | 2871919,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | 3 | г. Канск, п. Мелькомбината, д. 3 | 139,70 | 6888074,12 | 139,70 | 6888074,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207 | 4 | г. Канск, п. Мелькомбината, д. 4 | 453,30 | 22005143,42 | 453,30 | 22005143,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208 | 5 | г. Канск, пер. Подгорный, д. 1 | 23,00 | 1004259,14 | 23,00 | 1004259,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 209 | 6 | г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 72 | 241,50 | 13413400,58 | 241,50 | 13413400,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | 7 | г. Канск, ул. Волгодонская, д. 13 | 406,36 | 30820076,73 | 406,36 | 30820076,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | 8 | г. Канск, ул. Волгодонская, д. 15 | 154,40 | 8582569,70 | 154,40 | 8582569,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | 9 | г. Канск, ул. Волгодонская, д. 17 | 242,51 | 19718775,99 | 242,51 | 19718775,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | 10 | г. Канск, ул. Восточная, д. 1 | 119,70 | 5809808,68 | 119,70 | 5809808,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | 11 | г. Канск, ул. Восточная, д. 9 | 22,45 | 1467763,35 | 22,45 | 1467763,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | 12 | г. Канск, ул. Гавань, д. 19 | 164,60 | 7815060,87 | 164,60 | 7815060,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216 | 13 | г. Канск, ул. Гавань, д. 31 | 116,10 | 5912277,09 | 116,10 | 5912277,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217 | 14 | г. Канск, ул. Гавань, д. 33 | 181,32 | 12723190,72 | 181,32 | 12723190,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | 15 | г. Канск, ул. Гаражная, д. 13 | 76,80 | 3804889,04 | 76,80 | 3804889,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219 | 16 | г. Канск, ул. Гаражная, д. 15 | 244,50 | 10881316,75 | 244,50 | 10881316,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | 17 | г. Канск, ул. Гаражная, д. 17 | 140,20 | 6165952,58 | 140,20 | 6165952,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | 18 | г. Канск, ул. Герцена, д. 38 | 93,45 | 5735864,66 | 93,45 | 5735864,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | 19 | г. Канск, ул. Герцена, д. 40 | 151,00 | 7938651,15 | 151,00 | 7938651,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | 20 | г. Канск, ул. Енисейская, д. 2 | 244,00 | 11782720,28 | 244,00 | 11782720,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | 21 | г. Канск, ул. Енисейская, д. 8 | 418,40 | 20310946,41 | 418,40 | 20310946,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 | 22 | г. Канск, ул. Красноярская, д. 31 | 121,40 | 6014499,08 | 121,40 | 6014499,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226 | 23 | г. Канск, ул. Москвина, д. 25/1 | 13,50 | 1004259,14 | 13,50 | 1004259,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227 | 24 | г. Канск, ул. Московская, д. 13 | 57,60 | 3123355,25 | 57,60 | 3123355,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228 | 25 | г. Канск, ул. Московская, д. 43 | 73,30 | 2621126,33 | 73,30 | 2621126,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229 | 26 | г. Канск, ул. Московская, д. 45 | 89,00 | 4320445,10 | 89,00 | 4320445,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | 27 | г. Канск, ул. Московский тракт, д. 4 | 77,80 | 4131105,55 | 77,80 | 4131105,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | 28 | г. Канск, ул. Московский тракт, д. 6 | 49,60 | 2407798,62 | 49,60 | 2407798,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232 | 29 | г. Канск, ул. Муромская, д. 7 | 494,30 | 23747276,33 | 494,30 | 23747276,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 233 | 30 | г. Канск, ул. Муромская, д. 9 | 395,90 | 21576010,23 | 395,90 | 21576010,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 234 | 31 | г. Канск, ул. Набережная, д. 66 | 137,40 | 6698248,06 | 137,40 | 6698248,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 235 | 32 | г. Канск, ул. Пролетарская, д. 37 | 479,20 | 25225907,72 | 479,20 | 25225907,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 236 | 33 | г. Канск, ул. Рабочий городок ЛДК, д. 1 | 28,80 | 1247598,85 | 28,80 | 1247598,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237 | 34 | г. Канск, ул. Рабочий городок ЛДК, д. 11 | 53,50 | 2597121,49 | 53,50 | 2597121,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | 35 | г. Канск, ул. Рабочий городок ЛДК, д. 2 | 116,80 | 5487397,33 | 116,80 | 5487397,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 239 | 36 | г. Канск, ул. Рабочий городок ЛДК, д. 5 | 428,70 | 20810952,98 | 428,70 | 20810952,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | 37 | г. Канск, ул. Рабочий городок ЛДК, д. 6 | 195,91 | 10452020,05 | 195,91 | 10452020,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241 | 38 | г. Канск, ул. Рабочий городок ЛДК, д. 7 | 420,70 | 17614388,49 | 420,70 | 17614388,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242 | 39 | г. Канск, ул. Рабочий городок ЛДК, д. 9 | 115,80 | 5737059,25 | 115,80 | 5737059,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 | 40 | г. Канск, ул. Урицкого, д. 49/1 | 14,10 | 1498663,63 | 14,10 | 1498663,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | 41 | г. Канск, ул. Хоздвор, д. 2 | 35,70 | 1733032,47 | 35,70 | 1733032,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 245 | Итого по муниципальному образованию г. Лесосибирск |  | 3173,90 | 120378563,40 | 3173,90 | 120378563,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246 | 1 | г. Лесосибирск, ул. Октябрьская, д. 1а | 254,80 | 9662138,27 | 254,80 | 9662138,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247 | 2 | г. Лесосибирск, ул. Октябрьская, д. 3 | 304,90 | 11561954,32 | 304,90 | 11561954,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248 | 3 | г. Лесосибирск, ул. Октябрьская, д. 3а | 164,40 | 6234126,90 | 164,40 | 6234126,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249 | 4 | г. Лесосибирск, ул. Октябрьская, д. 13 | 288,70 | 10947642,55 | 288,70 | 10947642,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 5 | г. Лесосибирск, мкр. Северный, д. 5 | 352,50 | 13366969,16 | 352,50 | 13366969,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251 | 6 | г. Лесосибирск, ул. Юбилейная, д. 16 | 564,60 | 21409902,94 | 564,60 | 21409902,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252 | 7 | г. Лесосибирск, ул. Юбилейная, д. 19 | 839,70 | 31864579,25 | 839,70 | 31864579,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253 | 8 | г. Лесосибирск, ул. Фурманова, д. 13 | 363,80 | 13795470,58 | 363,80 | 13795470,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254 | 9 | г. Лесосибирск, ул. 50 лет Октября, д. 17 | 40,50 | 1535779,43 | 40,50 | 1535779,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255 | Итого по муниципальному образованию п. Подтесово |  | 1958,00 | 83285901,70 | 1958,00 | 83285901,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256 | 1 | р.п. Подтесово, ул. Первомайская, д. 9 | 335,60 | 17095870,40 | 335,60 | 17095870,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 257 | 2 | р.п. Подтесово, ул. Пушкина, д. 84 | 300,50 | 12128275,60 | 300,50 | 12128275,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 258 | 3 | р.п. Подтесово, ул. О.Кошевого, д. 4 | 269,70 | 10900584,60 | 269,70 | 10900584,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259 | 4 | р.п. Подтесово, ул. Пушкина, д. 147 | 248,60 | 10313697,30 | 248,60 | 10313697,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | 5 | р.п. Подтесово, пер. Пролетарский, д. 12 | 419,10 | 16857982,50 | 419,10 | 16857982,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261 | 6 | р.п. Подтесово, ул. Первомайская, д. 15 | 384,50 | 15989491,30 | 384,50 | 15989491,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262 | Итого по муниципальному образованию г. Красноярск |  | 19961,86 | 905406811,90 | 19961,86 | 905406811,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263 | 1 | г. Красноярск, ул. Энгельса, д. 1 | 280,13 | 19537409,00 | 280,13 | 19537409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264 | 2 | г. Красноярск, ул. Энгельса, д. 3 | 339,00 | 14574914,40 | 339,00 | 14574914,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265 | 3 | г. Красноярск, ул. Мира, д. 54 | 233,90 | 10818252,80 | 233,90 | 10818252,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266 | 4 | г. Красноярск, пер. Водометный, д. 7 | 398,80 | 18733398,90 | 398,80 | 18733398,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267 | 5 | г. Красноярск, пер. Водометный, д. 9 | 417,80 | 16837946,00 | 417,80 | 16837946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268 | 6 | г. Красноярск, пер. Водометный, д. 13 | 408,40 | 19015002,80 | 408,40 | 19015002,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269 | 7 | г. Красноярск, ул. Чкалова, д. 15 | 282,91 | 19480578,19 | 282,91 | 19480578,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | 8 | г. Красноярск, ул. Чкалова, д. 15б | 397,10 | 27897365,40 | 397,10 | 27897365,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271 | 9 | г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 35а | 428,90 | 19016824,30 | 428,90 | 19016824,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 272 | 10 | г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 37а | 408,70 | 17593868,50 | 408,70 | 17593868,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273 | 11 | г. Красноярск, ул. Энергетиков, д. 25 | 406,51 | 18814637,79 | 406,51 | 18814637,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 274 | 12 | г. Красноярск, ул. Энергетиков, д. 27 | 382,20 | 18756349,80 | 382,20 | 18756349,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | 13 | г. Красноярск, ул. Энергетиков, д. 29а | 401,30 | 19175294,80 | 401,30 | 19175294,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 276 | 14 | г. Красноярск, ул. Чернышевского, д. 53 | 308,12 | 11738110,30 | 308,12 | 11738110,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 277 | 15 | г. Красноярск, ул. Чернышевского, д. 55 | 401,30 | 18898062,50 | 401,30 | 18898062,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278 | 16 | г. Красноярск, ул. Чернышевского, д. 57 | 385,30 | 18713726,70 | 385,30 | 18713726,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 279 | 17 | г. Красноярск, ул. Калинина, д. 72/2 | 485,40 | 21351258,70 | 485,40 | 21351258,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | 18 | г. Красноярск, ул. Калинина, д. 72/4 | 500,40 | 21380767,00 | 500,40 | 21380767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281 | 19 | г. Красноярск, ул. Калинина, д. 72/6 | 470,20 | 20832131,20 | 470,20 | 20832131,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282 | 20 | г. Красноярск, ул. Калинина, д. 72/8 | 496,70 | 20569470,90 | 496,70 | 20569470,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 283 | 21 | г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 15 | 420,60 | 26553462,70 | 420,60 | 26553462,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 284 | 22 | г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 17 | 475,10 | 20320654,00 | 475,10 | 20320654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 285 | 23 | г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 33а | 378,80 | 22771664,40 | 378,80 | 22771664,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 286 | 24 | г. Красноярск, ул. Львовская, д. 14 | 384,50 | 16835395,91 | 384,50 | 16835395,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 287 | 25 | г. Красноярск, ул. Львовская, д. 16 | 360,80 | 14485660,90 | 360,80 | 14485660,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 288 | 26 | г. Красноярск, ул. Львовская, д. 18а | 269,63 | 10653589,20 | 269,63 | 10653589,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 289 | 27 | г. Красноярск, ул. Львовская, д. 20а | 399,60 | 19129393,00 | 399,60 | 19129393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | 28 | г. Красноярск, ул. Рейдовая, д. 61 | 443,40 | 18087495,01 | 443,40 | 18087495,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 291 | 29 | г. Красноярск, ул. Рейдовая, д. 63 | 447,00 | 17986948,20 | 447,00 | 17986948,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292 | 30 | г. Красноярск, ул. Рейдовая, д. 72 | 525,20 | 24314110,60 | 525,20 | 24314110,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293 | 31 | г. Красноярск, ул. Рейдовая, д. 77 | 391,90 | 15522823,00 | 391,90 | 15522823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 294 | 32 | г. Красноярск, ул. Прибойная, д. 26 | 414,60 | 15850693,00 | 414,60 | 15850693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 295 | 33 | г. Красноярск, ул. Прибойная, д. 29 | 425,20 | 16641588,30 | 425,20 | 16641588,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 296 | 34 | г. Красноярск, ул. Прибойная, д. 20а | 431,50 | 23803362,00 | 431,50 | 23803362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 297 | 35 | г. Красноярск, ул. Прибойная, д. 35 | 322,50 | 13832471,00 | 322,50 | 13832471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 298 | 36 | г. Красноярск, ул. Прибойная, д. 36 | 386,20 | 17715180,40 | 386,20 | 17715180,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 299 | 37 | г. Красноярск, ул. Прибойная, д. 32 | 399,60 | 16837946,00 | 399,60 | 16837946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | 38 | г. Красноярск, ул. Прибойная, д. 32а | 382,60 | 16353427,00 | 382,60 | 16353427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301 | 39 | г. Красноярск, ул. Прибойная, д. 32б | 387,30 | 16000056,00 | 387,30 | 16000056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302 | 40 | г. Красноярск, ул. Прибойная, д. 33 | 399,90 | 16692590,29 | 399,90 | 16692590,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303 | 41 | г. Красноярск, ул. Качинская, д. 60а | 384,90 | 16800787,40 | 384,90 | 16800787,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304 | 42 | г. Красноярск, ул. Складская, д. 36 | 166,06 | 7869608,60 | 166,06 | 7869608,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 305 | 43 | г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели, 20 | 604,70 | 26557470,00 | 604,70 | 26557470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306 | 44 | г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 277 | 80,40 | 4043730,00 | 80,40 | 4043730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 307 | 45 | г. Красноярск, ул. Семафорная, 367 | 486,50 | 20160361,99 | 486,50 | 20160361,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 308 | 46 | г. Красноярск, ул. Складская, д. 35 | 677,50 | 29224874,61 | 677,50 | 29224874,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 309 | 47 | г. Красноярск, ул. Свердловская, д. 16 | 373,90 | 13839757,00 | 373,90 | 13839757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | 48 | г. Красноярск, ул. Свердловская, д. 18 | 293,80 | 11668529,00 | 293,80 | 11668529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | 49 | г. Красноярск, ул. Березина, д. 106 | 367,80 | 14400050,40 | 367,80 | 14400050,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | 50 | г. Красноярск, ул. Енисейская, д. 2г | 130,60 | 5901660,00 | 130,60 | 5901660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | 51 | г. Красноярск, ул. Гагарина, д. 100а/2 | 38,00 | 1479058,01 | 38,00 | 1479058,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | 52 | г. Красноярск, ул. Станционная, д. 5 | 46,20 | 1761754,80 | 46,20 | 1761754,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315 | 53 | г. Красноярск, ул. Полярная, д. 117 | 55,30 | 2236073,40 | 55,30 | 2236073,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316 | 54 | г. Красноярск, ул. Березина, д. 102 | 63,70 | 2236073,40 | 63,70 | 2236073,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 317 | 55 | г. Красноярск, ул. Березина, д. 104 | 49,10 | 1920953,90 | 49,10 | 1920953,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 318 | 56 | г. Красноярск, ул. 4-я Полярная, д. 20 | 36,00 | 1312572,90 | 36,00 | 1312572,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319 | 57 | г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 427 | 76,50 | 2390536,60 | 76,50 | 2390536,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | 58 | г. Красноярск, ул. Наклонная, д. 8 | 120,60 | 6000021,00 | 120,60 | 6000021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | 59 | г. Красноярск, ул. Наклонная, д. 20 | 31,30 | 1479058,00 | 31,30 | 1479058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Всего по 2-му этапу без финансовой поддержки Фонда |  | 4334,60 | 104833581,38 | 3517,30 | 104833581,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817,30 | 0,00 |
| 323 | Итого по муниципальному образованию г. Дивногорск |  | 3517,30 | 104833581,38 | 3517,30 | 104833581,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | 1 | г. Дивногорск, ул. Дуговая, д. 30 | 403,50 | 12213491,43 | 403,50 | 12213491,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 325 | 2 | г. Дивногорск, ул. Дуговая, д. 32 | 404,30 | 12013677,43 | 404,30 | 12013677,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 326 | 3 | г. Дивногорск, ул. Патриса Лумумбы, д. 10 | 410,20 | 12143242,47 | 410,20 | 12143242,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 327 | 4 | г. Дивногорск, ул. Патриса Лумумбы, д. 11 | 408,80 | 11955741,45 | 408,80 | 11955741,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 328 | 5 | г. Дивногорск, ул. Патриса Лумумбы, д. 12 | 404,10 | 11749530,70 | 404,10 | 11749530,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | 6 | г. Дивногорск, ул. Патриса Лумумбы, д. 13 | 406,00 | 12260221,57 | 406,00 | 12260221,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330 | 7 | г. Дивногорск, ул. Театральная, д. 39 | 408,90 | 11945508,19 | 408,90 | 11945508,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331 | 8 | г. Дивногорск, ул. Чкалова, д. 15 | 276,90 | 12171470,35 | 276,90 | 12171470,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | 9 | г. Дивногорск, ул. Школьная, д. 32 | 394,60 | 8380697,79 | 394,60 | 8380697,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 |  | в том числе по другим программам: | 817,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817,30 | 0,00 |
| 334 | Итого по муниципальному образованию Богучанский сельсовет |  | 485,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485,80 | 0,00 |
| 335 | 1 | с. Богучаны, ул. Набережная, д. 1 | 332,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,90 | 0,00 |
| 336 | 2 | с. Богучаны, ул. Партизанская, д. 63 | 152,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,90 | 0,00 |
| 337 | Итого по муниципальному образованию Пинчугский сельсовет |  | 331,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,50 | 0,00 |
| 338 | 1 | п. Пинчуга, ул. Строительная, д. 3 | 81,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,10 | 0,00 |
| 339 | 2 | п. Пинчуга, ул. Набережная, д. 7а | 85,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,10 | 0,00 |
| 340 | 3 | п. Пинчуга, ул. Школьная, д. 1 | 42,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,30 | 0,00 |
| 341 | 4 | п. Пинчуга, ул. Мира, д. 2 | 80,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,70 | 0,00 |
| 342 | 5 | п. Пинчуга, ул. Строительная, д. 1 | 42,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,30 | 0,00 |
| 343 | Всего по 3-му этапу, в т.ч.: |  | 60825,16 | 2998081491,63 | 56079,06 | 2785364418,75 | 3074,40 | 156199811,04 | 1036,90 | 52681363,54 | 75,50 | 3835898,30 | 0,00 | 0,00 | 559,30 | 0,00 |
| 344 | Всего по 3-му этапу с финансовой поддержкой Фонда |  | 58026,06 | 2884284868,95 | 56079,06 | 2785364418,75 | 1334,80 | 67816649,68 | 612,20 | 31103800,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 345 | Итого по муниципальному образованию г. Ачинск |  | 12260,70 | 622924480,62 | 12175,80 | 618611000,28 | 84,90 | 4313480,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346 | 1 | г. Ачинск, ул. Калинина, д. 3 | 521,00 | 26470238,60 | 521,00 | 26470238,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 347 | 2 | г. Ачинск, ул. Строителей, д. 24 | 346,60 | 17609567,56 | 346,60 | 17609567,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348 | 3 | г. Ачинск, ул. Тимофеева, д. 6 | 503,90 | 25601445,74 | 503,90 | 25601445,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 349 | 4 | г. Ачинск, ул. Строителей, д. 23 | 391,90 | 19911106,54 | 391,90 | 19911106,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 350 | 5 | г. Ачинск, ул. Строителей, д. 21 | 389,00 | 19763767,40 | 389,00 | 19763767,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351 | 6 | г. Ачинск, ул. Декабристов, д. 52а | 419,40 | 21308288,04 | 419,40 | 21308288,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | 7 | г. Ачинск, ул. Калинина, д. 3а | 530,10 | 26932578,66 | 530,10 | 26932578,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | 8 | г. Ачинск, ул. Тимофеева, д. 4 | 533,50 | 27105321,10 | 533,50 | 27105321,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | 9 | г. Ачинск, ул. Тимофеева, д. 5 | 474,00 | 24082328,40 | 474,00 | 24082328,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | 10 | г. Ачинск, ул. Тимофеева, д. 8 | 533,60 | 27110401,76 | 533,60 | 27110401,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 356 | 11 | г. Ачинск, ул. Советская, д. 7 | 232,80 | 11827776,48 | 232,80 | 11827776,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 357 | 12 | г. Ачинск, ул. Тимофеева, д. 1 | 530,70 | 26963062,62 | 530,70 | 26963062,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 358 | 13 | г. Ачинск, ул. Тимофеева, д. 3 | 535,90 | 27227256,94 | 535,90 | 27227256,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 359 | 14 | г. Ачинск, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 12 | 537,10 | 27288224,86 | 537,10 | 27288224,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360 | 15 | г. Ачинск, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 23 | 394,60 | 20048284,36 | 394,60 | 20048284,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | 16 | г. Ачинск, ул. Молодежная, д. 7 | 104,60 | 5314370,36 | 104,60 | 5314370,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362 | 17 | г. Ачинск, ул. Назаровская, д. 11 | 97,10 | 4933320,86 | 97,10 | 4933320,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | 18 | г. Ачинск, ул. Строителей, д. 16 | 332,60 | 16898275,16 | 332,60 | 16898275,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 364 | 19 | г. Ачинск, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 21 | 383,40 | 19479250,44 | 383,40 | 19479250,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | 20 | г. Ачинск, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 2б | 497,30 | 25266122,18 | 497,30 | 25266122,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366 | 21 | г. Ачинск, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 17 | 347,90 | 17675616,14 | 347,90 | 17675616,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 367 | 22 | г. Ачинск, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 4а | 524,50 | 26648061,70 | 524,50 | 26648061,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 368 | 23 | г. Ачинск, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 4б | 525,80 | 26714110,28 | 525,80 | 26714110,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369 | 24 | г. Ачинск, ул. Тимофеева, д. 7 | 537,30 | 27298386,18 | 537,30 | 27298386,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 370 | 25 | г. Ачинск, ул. Декабристов, д. 10 | 82,10 | 4171221,86 | 82,10 | 4171221,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 371 | 26 | г. Ачинск, ул. Декабристов, д. 12 | 107,10 | 5441386,86 | 107,10 | 5441386,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | 27 | г. Ачинск, ул. Молодежная, д. 5 | 67,30 | 3419284,18 | 67,30 | 3419284,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 373 | 28 | г. Ачинск, ул. Молодежная, д. 6 | 85,40 | 4338883,64 | 85,40 | 4338883,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 374 | 29 | г. Ачинск, ул. Молодежная, д. 9 | 45,90 | 2332022,94 | 45,90 | 2332022,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 375 | 30 | г. Ачинск, ул. Молодежная, д. 10 | 59,80 | 3038234,68 | 59,80 | 3038234,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 376 | 31 | г. Ачинск, ул. Молодежная, д. 11 | 80,70 | 4100092,62 | 80,70 | 4100092,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 377 | 32 | г. Ачинск, ул. Молодежная, д. 12 | 84,90 | 4313480,34 | 0,00 | 0,00 | 84,90 | 4313480,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 378 | 33 | г. Ачинск, ул. Назаровская, д. 12 | 117,50 | 5969775,50 | 117,50 | 5969775,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 379 | 34 | г. Ачинск, ул. Назаровская, д. 9 | 48,60 | 2469200,76 | 48,60 | 2469200,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380 | 35 | г. Ачинск, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 12а | 531,00 | 26978304,60 | 531,00 | 26978304,60 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | 36 | г. Ачинск, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 2а | 546,70 | 27775968,22 | 546,70 | 27775968,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 382 | 37 | г. Ачинск, ул. Молодежная, д. 2 | 106,10 | 5390580,26 | 106,10 | 5390580,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 383 | 38 | г. Ачинск, ул. Молодежная, д. 3 | 73,00 | 3708881,80 | 73,00 | 3708881,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 384 | Итого по муниципальному образованию г. Канск |  | 12643,45 | 642370706,77 | 12643,45 | 642370706,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 385 | 1 | г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 72 | 472,50 | 24006118,50 | 472,50 | 24006118,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 386 | 2 | г. Канск, п. Мелькомбината, д. 8 | 180,30 | 9160429,99 | 180,30 | 9160429,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 387 | 3 | г. Канск, п. Мелькомбината, д. 13 | 187,30 | 9516076,18 | 187,30 | 9516076,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 388 | 4 | г. Канск, ул. Урицкого, д. 49/1 | 399,40 | 20292156,04 | 399,40 | 20292156,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 389 | 5 | г. Канск, ул. Москвина, д. 25/1 | 374,80 | 19042313,68 | 374,80 | 19042313,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 390 | 6 | г. Канск, пер. Мелькомбината, д. 3 | 91,00 | 4623400,60 | 91,00 | 4623400,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 391 | 7 | г. Канск, п. Мелькомбината, д. 3 | 343,10 | 17431744,46 | 343,10 | 17431744,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 392 | 8 | г. Канск, ул. Герцена, д. 6 | 112,40 | 5710661,84 | 112,40 | 5710661,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 393 | 9 | г. Канск, ул. Герцена, д. 10 | 115,90 | 5888484,94 | 115,90 | 5888484,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 394 | 10 | г. Канск, ул. Герцена, д. 38 | 96,45 | 4900296,57 | 96,45 | 4900296,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 395 | 11 | г. Канск, ул. Герцена, д. 40 | 44,80 | 2276135,68 | 44,80 | 2276135,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 396 | 12 | г. Канск, ул. Волгодонская, д. 13 | 96,50 | 4902836,90 | 96,50 | 4902836,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 397 | 13 | г. Канск, ул. Волгодонская, д. 17 | 455,54 | 23144438,56 | 455,54 | 23144438,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 398 | 14 | г. Канск, п. Мелькомбината, д. 26 | 347,50 | 17655293,50 | 347,50 | 17655293,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 399 | 15 | г. Канск, ул. Красноярская, д. 31 | 261,80 | 13301167,88 | 261,80 | 13301167,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 16 | г. Канск, ул. Енисейская, д. 2 | 242,10 | 12300277,86 | 242,10 | 12300277,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401 | 17 | г. Канск, ул. Восточная, д. 1 | 360,20 | 18300537,32 | 360,20 | 18300537,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | 18 | г. Канск, ул. Восточная, д. 5 | 475,40 | 24153457,64 | 475,40 | 24153457,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403 | 19 | г. Канск, ул. Восточная, д. 7 | 477,70 | 24270312,82 | 477,70 | 24270312,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404 | 20 | г. Канск, ул. Восточная, д. 9 | 751,05 | 38158296,93 | 751,05 | 38158296,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 405 | 21 | г. Канск, ул. Рабочий городок ЛДК, д. 9 | 118,10 | 6000259,46 | 118,10 | 6000259,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 406 | 22 | г. Канск, ул. Кирова, д. 22 | 340,40 | 17294566,64 | 340,40 | 17294566,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 407 | 23 | г. Канск, ул. Свердлова, д. 50 | 383,00 | 19458927,80 | 383,00 | 19458927,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 408 | 24 | г. Канск, ул. Московский тракт, д. 6 | 72,70 | 3693639,82 | 72,70 | 3693639,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 409 | 25 | г. Канск, ул. Московский тракт, д. 4 | 74,90 | 3805414,34 | 74,90 | 3805414,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410 | 26 | г. Канск, ул. Хоздвор, д. 2 | 49,40 | 2509846,04 | 49,40 | 2509846,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411 | 27 | г. Канск, ул. Муромская, д. 9 | 203,00 | 10313739,80 | 203,00 | 10313739,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 | 28 | г. Канск, ул. Рабочий городок ЛДК, д. 11 | 27,20 | 1381939,52 | 27,20 | 1381939,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413 | 29 | г. Канск, ул. Николая Буды, д. 11 | 774,20 | 39334469,72 | 774,20 | 39334469,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414 | 30 | г. Канск, ул. Рабочий городок ЛДК, д. 7 | 60,90 | 3094121,94 | 60,90 | 3094121,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415 | 31 | г. Канск, ул. Рабочий городок ЛДК, д. 28 | 220,30 | 11192693,98 | 220,30 | 11192693,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 | 32 | г. Канск, ул. Гаражная, д. 13 | 142,20 | 7224698,52 | 142,20 | 7224698,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417 | 33 | г. Канск, ул. Гаражная, д. 17 | 73,90 | 3754607,74 | 73,90 | 3754607,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 418 | 34 | г. Канск, ул. Гавань, д. 19 | 61,00 | 3099202,60 | 61,00 | 3099202,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419 | 35 | г. Канск, ул. Гавань, д. 31 | 100,70 | 5116224,62 | 100,70 | 5116224,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420 | 36 | г. Канск, ул. Гавань, д. 33 | 94,28 | 4790046,25 | 94,28 | 4790046,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | 37 | г. Канск, п. Мелькомбината, д. 10 | 175,80 | 8931800,28 | 175,80 | 8931800,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | 38 | г. Канск, п. Мелькомбината, д. 12 | 191,70 | 9739625,22 | 191,70 | 9739625,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423 | 39 | г. Канск, п. Мелькомбината, д. 14 | 91,00 | 4623400,60 | 91,00 | 4623400,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 | 40 | г. Канск, п. Мелькомбината, д. 28 | 395,60 | 20099090,96 | 395,60 | 20099090,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425 | 41 | г. Канск, п. Мелькомбината, д. 29 | 394,60 | 20048284,36 | 394,60 | 20048284,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | 42 | г. Канск, ул. Пролетарская, д. 37 | 102,40 | 5202595,84 | 102,40 | 5202595,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427 | 43 | г. Канск, ул. Рабочий городок ЛДК, д. 6 | 380,29 | 19321241,91 | 380,29 | 19321241,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 428 | 44 | г. Канск, ул. Рабочий городок ЛДК, д. 18 | 138,10 | 7016391,46 | 138,10 | 7016391,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429 | 45 | г. Канск, ул. Рабочий городок ЛДК, д. 1 | 438,80 | 22293936,08 | 438,80 | 22293936,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 | 46 | г. Канск, городок Рабочий, д. 3 | 61,34 | 3116476,84 | 61,34 | 3116476,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431 | 47 | г. Канск, п. Мелькомбината, д. 7 | 180,70 | 9180752,62 | 180,70 | 9180752,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 432 | 48 | г. Канск, ул. Кирова, д. 24 | 393,80 | 20007639,08 | 393,80 | 20007639,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433 | 49 | г. Канск, ул. Свердлова, д. 46 | 377,80 | 19194733,48 | 377,80 | 19194733,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 434 | 50 | г. Канск, ул. Свердлова, д. 48 | 391,70 | 19900945,22 | 391,70 | 19900945,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 435 | 51 | г. Канск, п. Мелькомбината, д. 19 | 247,90 | 12594956,14 | 247,90 | 12594956,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 436 | Итого по муниципальному образованию г. Лесосибирск |  | 9888,80 | 502416306,08 | 9888,80 | 502416306,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 437 | 1 | г. Лесосибирск, ул. Октябрьская, д. 17 | 295,80 | 15028592,28 | 295,80 | 15028592,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 438 | 2 | г. Лесосибирск, ул. Первомайская, д. 7 | 419,10 | 21293046,06 | 419,10 | 21293046,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439 | 3 | г. Лесосибирск, ул. Октябрьская, д. 5 | 379,60 | 19286185,36 | 379,60 | 19286185,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 440 | 4 | г. Лесосибирск, ул. Октябрьская, д. 7 | 381,80 | 19397959,88 | 381,80 | 19397959,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441 | 5 | г. Лесосибирск, ул. Октябрьская, д. 9 | 379,40 | 19276024,04 | 379,40 | 19276024,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442 | 6 | г. Лесосибирск, ул. 50 лет Октября, д. 3 | 324,50 | 16486741,70 | 324,50 | 16486741,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443 | 7 | г. Лесосибирск, ул. 50 лет Октября, д. 7 | 344,50 | 17502873,70 | 344,50 | 17502873,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444 | 8 | г. Лесосибирск, ул. 50 лет Октября, д. 9 | 324,10 | 16466419,06 | 324,10 | 16466419,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445 | 9 | г. Лесосибирск, ул. 50 лет Октября, д. 11 | 323,80 | 16451177,08 | 323,80 | 16451177,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446 | 10 | г. Лесосибирск, ул. 50 лет Октября, д. 13 | 328,50 | 16689968,10 | 328,50 | 16689968,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 447 | 11 | г. Лесосибирск, ул. 50 лет Октября, д. 16а | 332,30 | 16883033,18 | 332,30 | 16883033,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448 | 12 | г. Лесосибирск, ул. 50 лет Октября, д. 17 | 260,90 | 13255441,94 | 260,90 | 13255441,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449 | 13 | г. Лесосибирск, ул. 50 лет Октября, д. 18а | 333,40 | 16938920,44 | 333,40 | 16938920,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 450 | 14 | г. Лесосибирск, ул. 50 лет Октября, д. 19 | 286,10 | 14535768,26 | 286,10 | 14535768,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 | 15 | г. Лесосибирск, ул. 50 лет Октября, д. 20а | 327,30 | 16629000,18 | 327,30 | 16629000,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 452 | 16 | г. Лесосибирск, ул. 50 лет Октября, д. 22а | 332,90 | 16913517,14 | 332,90 | 16913517,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 453 | 17 | г. Лесосибирск, ул. 50 лет Октября, д. 24а | 330,10 | 16771258,66 | 330,10 | 16771258,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454 | 18 | г. Лесосибирск, ул. 50 лет Октября, д. 26а | 331,20 | 16827145,92 | 331,20 | 16827145,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 455 | 19 | г. Лесосибирск, ул. Октябрьская, д. 15 | 329,80 | 16756016,68 | 329,80 | 16756016,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 456 | 20 | г. Лесосибирск, ул. Октябрьская, д. 20 | 365,50 | 18569812,30 | 365,50 | 18569812,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 457 | 21 | г. Лесосибирск, ул. Октябрьская, д. 24 | 283,80 | 14418913,08 | 283,80 | 14418913,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458 | 22 | г. Лесосибирск, ул. Фрунзе, д. 27 | 728,30 | 37002446,78 | 728,30 | 37002446,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459 | 23 | г. Лесосибирск, ул. Баумана, д. 5 | 322,90 | 16405451,14 | 322,90 | 16405451,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 460 | 24 | г. Лесосибирск, ул. Комарова, д. 16 | 336,10 | 17076098,26 | 336,10 | 17076098,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461 | 25 | г. Лесосибирск, ул. Луговая, д. 16 | 350,00 | 17782310,00 | 350,00 | 17782310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 462 | 26 | г. Лесосибирск, ул. Луговая, д. 18 | 343,30 | 17441905,78 | 343,30 | 17441905,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463 | 27 | г. Лесосибирск, ул. Фурманова, д. 11 | 374,90 | 19047394,34 | 374,90 | 19047394,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 464 | 28 | г. Лесосибирск, ул. Лихачева, д. 4 | 332,90 | 16913517,14 | 332,90 | 16913517,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 465 | 29 | г. Лесосибирск, ул. Промышленная, д. 40 | 86,00 | 4369367,60 | 86,00 | 4369367,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 466 | Итого по муниципальному образованию г. Дивногорск |  | 2530,50 | 128566101,30 | 2530,50 | 128566101,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 467 | 1 | г. Дивногорск, ул. Школьная, д. 18 | 437,20 | 22212645,52 | 437,20 | 22212645,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 468 | 2 | г. Дивногорск, ул. Школьная, д. 17 | 415,10 | 21089819,66 | 415,10 | 21089819,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 469 | 3 | г. Дивногорск, б-р Клубный, д. 4 | 419,50 | 21313368,70 | 419,50 | 21313368,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470 | 4 | г. Дивногорск, б-р Клубный, д. 3 | 421,30 | 21404820,58 | 421,30 | 21404820,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 471 | 5 | г. Дивногорск, б-р Клубный, д. 5 | 418,70 | 21272723,42 | 418,70 | 21272723,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472 | 6 | г. Дивногорск, б-р Клубный, д. 6 | 418,70 | 21272723,42 | 418,70 | 21272723,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 473 | Итого по муниципальному образованию г. Красноярск |  | 15824,51 | 740167598,72 | 15824,51 | 740167598,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 474 | 1 | г. Красноярск, ул. 4-я Полярная, д. 2 | 108,90 | 4328962,02 | 108,90 | 4328962,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 475 | 2 | г. Красноярск, ул. 4-я Полярная, д. 20 | 279,20 | 14302010,59 | 279,20 | 14302010,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 476 | 3 | г. Красноярск, ул. Енисейская, д. 2б | 418,10 | 20446305,96 | 418,10 | 20446305,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 477 | 4 | г. Красноярск, ул. Енисейская, д. 6а | 411,60 | 21081713,49 | 411,60 | 21081713,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 478 | 5 | г. Красноярск, ул. Енисейская, д. 10а | 396,90 | 17925777,16 | 396,90 | 17925777,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 479 | 6 | г. Красноярск, ул. Енисейская, д. 11а | 341,90 | 16309636,73 | 341,90 | 16309636,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 480 | 7 | г. Красноярск, ул. Степана Разина, д. 18 | 421,50 | 26429186,30 | 421,50 | 26429186,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | 8 | г. Красноярск, ул. Степана Разина, д. 33 | 618,10 | 36560541,87 | 618,10 | 36560541,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 482 | 9 | г. Красноярск, ул. 4-я Полярная, д. 22 | 307,40 | 16813134,80 | 307,40 | 16813134,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 483 | 10 | г. Красноярск, ул. Базарная, д. 174 | 317,35 | 12440929,07 | 317,35 | 12440929,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 484 | 11 | г. Красноярск, ул. Березина, д. 102 | 358,60 | 16202329,19 | 358,60 | 16202329,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 485 | 12 | г. Красноярск, ул. Березина, д. 104 | 376,30 | 16344060,00 | 376,30 | 16344060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 486 | 13 | г. Красноярск, ул. Березина, д. 158 | 429,20 | 18090628,59 | 429,20 | 18090628,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 487 | 14 | г. Красноярск, ул. Гагарина, д. 100 | 291,60 | 13112011,01 | 291,60 | 13112011,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 488 | 15 | г. Красноярск, ул. Гагарина, д. 100а/1 | 339,50 | 17088780,04 | 339,50 | 17088780,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 489 | 16 | г. Красноярск, ул. Гагарина, д. 100а/2 | 298,70 | 13516118,88 | 298,70 | 13516118,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 490 | 17 | г. Красноярск, ул. Гагарина, д. 109а | 286,40 | 14392337,31 | 286,40 | 14392337,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491 | 18 | г. Красноярск, ул. Гагарина, д. 109б | 349,50 | 15458704,83 | 349,50 | 15458704,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 492 | 19 | г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 427 | 513,10 | 23323859,94 | 513,10 | 23323859,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 493 | 20 | г. Красноярск, ул. Станционная, д. 1а | 579,30 | 27349036,85 | 579,30 | 27349036,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 494 | 21 | г. Красноярск, ул. Станционная, д. 5 | 371,60 | 16238077,98 | 371,60 | 16238077,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 495 | 22 | г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 369 | 488,80 | 20950986,02 | 488,80 | 20950986,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 496 | 23 | г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 425 | 602,10 | 26947167,42 | 602,10 | 26947167,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 497 | 24 | г. Красноярск, ул. Наклонная, д. 2 | 291,50 | 10919822,25 | 291,50 | 10919822,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 498 | 25 | г. Красноярск, ул. Наклонная, д. 6 | 342,10 | 14765015,25 | 342,10 | 14765015,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 499 | 26 | г. Красноярск, ул. Наклонная, д. 8 | 180,60 | 7559434,79 | 180,60 | 7559434,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | 27 | г. Красноярск, ул. Наклонная, д. 16 | 172,30 | 7000996,48 | 172,30 | 7000996,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501 | 28 | г. Красноярск, ул. Наклонная, д. 18 | 283,90 | 12727633,72 | 283,90 | 12727633,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502 | 29 | г. Красноярск, ул. Наклонная, д. 20 | 177,80 | 7566591,01 | 177,80 | 7566591,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 503 | 30 | г. Красноярск, ул. Наклонная, д. 22 | 143,30 | 9077005,05 | 143,30 | 9077005,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 504 | 31 | г. Красноярск, ул. Песочная, д. 4 | 502,30 | 21750575,18 | 502,30 | 21750575,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 505 | 32 | г. Красноярск, ул. Полярная, д. 117 | 467,80 | 21081205,41 | 467,80 | 21081205,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 506 | 33 | г. Красноярск, ул. Полярная, д. 117а | 524,10 | 23145706,35 | 524,10 | 23145706,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507 | 34 | г. Красноярск, ул. Комбайностроителей, д. 24 | 591,20 | 25440570,32 | 591,20 | 25440570,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 508 | 35 | г. Красноярск, ул. Марковского, д. 55г | 217,40 | 10926939,58 | 217,40 | 10926939,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 509 | 36 | г. Красноярск, ул. Туруханская, д. 20 | 65,70 | 3198861,70 | 65,70 | 3198861,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510 | 37 | г. Красноярск, ул. Щербакова, д. 27 | 308,60 | 12959762,68 | 308,60 | 12959762,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511 | 38 | г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 279 | 468,80 | 22569146,17 | 468,80 | 22569146,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512 | 39 | г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 309 | 486,90 | 19635919,27 | 486,90 | 19635919,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513 | 40 | г. Красноярск, ул. Цимлянская, д. 82 | 86,30 | 6815900,80 | 86,30 | 6815900,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 514 | 41 | г. Красноярск, ул. Качинская, д. 54/3 | 339,86 | 14311535,34 | 339,86 | 14311535,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 515 | 42 | г. Красноярск, п. Базаиха, д/д "Аленушка", д. лит. А | 29,70 | 1463469,81 | 29,70 | 1463469,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 516 | 43 | г. Красноярск, ул. Свердловская, д. 12 | 65,70 | 2439107,61 | 65,70 | 2439107,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 517 | 44 | г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 281 | 40,70 | 1706721,00 | 40,70 | 1706721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 518 | 45 | г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 277 | 158,60 | 7508564,75 | 158,60 | 7508564,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 519 | 46 | г. Красноярск, ул. Краснопресненская, д. 21 | 47,00 | 2292143,10 | 47,00 | 2292143,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 520 | 47 | г. Красноярск, ул. Краснопресненская, д. 23 | 28,60 | 2928938,35 | 28,60 | 2928938,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 521 | 48 | г. Красноярск, ул. Краснопресненская, д. 16 | 103,10 | 5017972,58 | 103,10 | 5017972,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522 | 49 | г. Красноярск, пер. Транспортный, д. 2а | 104,10 | 5288967,08 | 104,10 | 5288967,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523 | 50 | г. Красноярск, ул. Чкалова, д. 15а | 35,20 | 1038792,05 | 35,20 | 1038792,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524 | 51 | г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 10, корп. а/1 | 37,60 | 1910328,16 | 37,60 | 1910328,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525 | 52 | г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 10, корп. а/3 | 37,20 | 1890005,52 | 37,20 | 1890005,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 526 | 53 | г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 339 | 64,20 | 4064528,01 | 64,20 | 4064528,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527 | 54 | г. Красноярск, ул. Львовская, д. 18а | 52,73 | 2292143,10 | 52,73 | 2292143,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528 | 55 | г. Красноярск, ул. Мира, д. 54 | 103,00 | 4881341,80 | 103,00 | 4881341,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529 | 56 | г. Красноярск, ул. Чкалова, д. 15 | 62,69 | 3185065,75 | 62,69 | 3185065,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530 | 57 | г. Красноярск, ул. Чернышевского, д. 53 | 107,58 | 5465774,03 | 107,58 | 5465774,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531 | 58 | г. Красноярск, ул. Прибойная, д. 20а | 73,30 | 3724123,78 | 73,30 | 3724123,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 532 | 59 | г. Красноярск, ул. Березина, д. 106 | 47,30 | 2403152,18 | 47,30 | 2403152,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 533 | 60 | г. Красноярск, ул. Рейдовая, д. 72 | 38,80 | 1971296,08 | 38,80 | 1971296,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 534 | 61 | г. Красноярск, ул. Енисейская, д. 2г | 31,30 | 1590246,58 | 31,30 | 1590246,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 535 | Итого по муниципальному образованию п. Емельяново |  | 345,30 | 17543518,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,30 | 17543518,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 536 | 1 | р.п. Емельяново, ул. Новая, д. 3 | 345,30 | 17543518,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,30 | 17543518,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 537 | Итого по муниципальному образованию Большекосульский сельсовет |  | 924,50 | 46970701,70 | 0,00 | 0,00 | 924,50 | 46970701,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 538 | 1 | п. Каштан, ул. Каштановская, д. 29 | 200,50 | 10186723,30 | 0,00 | 0,00 | 200,50 | 10186723,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 539 | 2 | п. Каштан, ул. Строителей, д. 1 | 724,00 | 36783978,40 | 0,00 | 0,00 | 724,00 | 36783978,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540 | Итого по муниципальному образованию Тесинский сельсовет |  | 970,90 | 49328127,94 | 970,90 | 49328127,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541 | 1 | с. Тесь, ул. Норильская, д. 2а | 970,90 | 49328127,94 | 970,90 | 49328127,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542 | Итого по муниципальному образованию п. Шушенское |  | 1512,50 | 76844982,50 | 1512,50 | 76844982,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543 | 1 | р.п. Шушенское, мкр. 2-й, д. 42 | 429,20 | 21806192,72 | 429,20 | 21806192,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544 | 2 | р.п. Шушенское, кв. Строителей, д. 27 | 502,40 | 25525235,84 | 502,40 | 25525235,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 545 | 3 | р.п. Шушенское, ул. Пионерская, д. 17 | 285,30 | 14495122,98 | 285,30 | 14495122,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 546 | 4 | р.п. Шушенское, мкр. 2-й, д. 43 | 295,60 | 15018430,96 | 295,60 | 15018430,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547 | Итого по муниципальному образованию Ильичевский сельсовет |  | 532,60 | 27059595,16 | 532,60 | 27059595,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 548 | 1 | п. Ильичево, ул. Московская, д. 19 | 532,60 | 27059595,16 | 532,60 | 27059595,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 549 | Итого по муниципальному образованию Чечеульский сельсовет |  | 55,70 | 2829927,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,70 | 2829927,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 550 | 1 | с. Чечеул, ул. Кооперативная, д. 7 | 55,70 | 2829927,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,70 | 2829927,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551 | Итого по муниципальному образованию Новобирилюсский сельсовет |  | 325,40 | 16532467,64 | 0,00 | 0,00 | 325,40 | 16532467,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 552 | 1 | с. Новобирилюссы, ул. Октябрьская, д. 15 | 325,40 | 16532467,64 | 0,00 | 0,00 | 325,40 | 16532467,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 553 | Итого по муниципальному образованию Сухобузимский сельсовет |  | 211,20 | 10730353,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,20 | 10730353,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 554 | 1 | с. Сухобузимское, ул. Жукова, д. 2 | 120,20 | 6106953,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,20 | 6106953,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 555 | 2 | с. Сухобузимское, ул. Селезнева, д. 7 | 91,00 | 4623400,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,00 | 4623400,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 556 | Всего по 3-му этапу без финансовой поддержки Фонда |  | 2799,10 | 113796622,68 | 0,00 | 0,00 | 1739,60 | 88383161,36 | 424,70 | 21577563,02 | 75,50 | 3835898,30 | 0,00 | 0,00 | 559,30 | 0,00 |
| 557 | Итого по муниципальному образованию г. Назарово |  | 1503,60 | 76392803,76 | 0,00 | 0,00 | 1503,60 | 76392803,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 558 | 1 | г. Назарово, ул. Клубная, д. 11 | 49,50 | 2514926,70 | 0,00 | 0,00 | 49,50 | 2514926,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 559 | 2 | г. Назарово, ул. Клубная, д. 13 | 50,30 | 2555571,98 | 0,00 | 0,00 | 50,30 | 2555571,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 560 | 3 | г. Назарово, ул. Озерная, д. 12 | 231,40 | 11756647,24 | 0,00 | 0,00 | 231,40 | 11756647,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 561 | 4 | г. Назарово, ул. Озерная, д. 14 | 234,50 | 11914147,70 | 0,00 | 0,00 | 234,50 | 11914147,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 562 | 5 | г. Назарово, ул. Озерная, д. 16 | 237,10 | 12046244,86 | 0,00 | 0,00 | 237,10 | 12046244,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 563 | 6 | г. Назарово, ул. Парковая, д. 33 | 176,00 | 8941961,60 | 0,00 | 0,00 | 176,00 | 8941961,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564 | 7 | г. Назарово, ул. Парковая, д. 35 | 174,00 | 8840348,40 | 0,00 | 0,00 | 174,00 | 8840348,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 565 | 8 | г. Назарово, ул. Борисенко, д. 24 | 111,00 | 5639532,60 | 0,00 | 0,00 | 111,00 | 5639532,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 566 | 9 | г. Назарово, ул. Борисенко, д. 26 | 125,40 | 6371147,64 | 0,00 | 0,00 | 125,40 | 6371147,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 567 | 10 | г. Назарово, ул. Чехова, д. 12 | 57,40 | 2916298,84 | 0,00 | 0,00 | 57,40 | 2916298,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 568 | 11 | г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 66 | 57,00 | 2895976,20 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 2895976,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 569 | Итого по муниципальному образованию г. Шарыпово |  | 500,20 | 25413461,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,70 | 21577563,02 | 75,50 | 3835898,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 570 | 1 | г. Шарыпово, р.п. Дубинино, ул. Транспортная, д. 3 | 151,40 | 7692119,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,90 | 3856220,94 | 75,50 | 3835898,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571 | 2 | г. Шарыпово, р.п. Дубинино, ул. Энтузиастов, д. 4 | 151,60 | 7702280,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,60 | 7702280,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 572 | 3 | г. Шарыпово, р.п. Дубинино, ул. Энтузиастов, д. 6 | 197,20 | 10019061,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,20 | 10019061,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 573 | Итого по муниципальному образованию Епишинский сельсовет |  | 236,00 | 11990357,60 | 0,00 | 0,00 | 236,00 | 11990357,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 574 | 1 | с. Епишино, ул. Молодежная, д. 12, корп. А | 118,00 | 5995178,80 | 0,00 | 0,00 | 118,00 | 5995178,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 575 | 2 | с. Епишино, ул. Мира, д. 9 | 118,00 | 5995178,80 | 0,00 | 0,00 | 118,00 | 5995178,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 576 | в том числе по другим программам |  | 559,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559,30 | 0,00 |
| 577 | Итого по муниципальному образованию Туруханский район |  | 559,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559,30 | 0,00 |
| 578 | 1 | с. Туруханск, ул. Почтовая, д. 32 | 235,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,50 | 0,00 |
| 579 | 2 | с. Туруханск, ул. Крестьянская, д. 18 | 179,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,40 | 0,00 |
| 580 | 3 | с. Туруханск, ул. Почтовая, д. 34 | 144,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,40 | 0,00 |
| 581 | Всего по 4-му этапу, в т.ч.: |  | 60131,04 | 3551611183,48 | 41201,51 | 2634766299,24 | 9638,38 | 495491613,26 | 8211,35 | 419148942,88 | 41,00 | 2204328,10 | 0,00 | 0,00 | 1038,8 | 0,00 |
| 582 | Всего по 4-му этапу с финансовой поддержкой Фонда |  | 46523,14 | 2374103282,96 | 30696,06 | 1562567675,77 | 7574,73 | 390182336,21 | 8211,35 | 419148942,88 | 41,00 | 2204328,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 583 | Итого по муниципальному образованию г. Ачинск |  | 6330,00 | 323023634,72 | 4914,10 | 246899045,53 | 1415,90 | 76124589,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 584 | 1 | г. Ачинск, ул. Дзержинского, д. 43 | 278,90 | 14232431,55 | 191,00 | 9506567,16 | 87,90 | 4725864,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 585 | 2 | г. Ачинск, ул. Суркова, д. 39 | 102,30 | 5220429,36 | 32,20 | 1451565,95 | 70,10 | 3768863,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 586 | 3 | г. Ачинск, ул. Дзержинского, д. 35 | 148,50 | 7578042,62 | 98,00 | 4862955,57 | 50,50 | 2715087,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 587 | 4 | г. Ачинск, ул. Партизанская, д. 11 | 49,90 | 2546426,44 | 49,90 | 2546426,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 588 | 5 | г. Ачинск, ул. Слободчикова, д. 9 | 300,30 | 15324486,18 | 262,90 | 13313708,84 | 37,40 | 2010777,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 589 | 6 | г. Ачинск, ул. Декабристов, д. 8 | 100,80 | 5143883,48 | 100,80 | 5143883,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590 | 7 | г. Ачинск, ул. Тимофеева, д. 9 | 470,90 | 24030304,83 | 434,70 | 22084044,41 | 36,20 | 1946260,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 591 | 8 | г. Ачинск, ул. Декабристов, д. 6 | 74,30 | 3791572,84 | 74,30 | 3791572,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 592 | 9 | г. Ачинск, ул. Декабристов, д. 48а | 394,30 | 20121361,64 | 347,50 | 17605201,76 | 46,80 | 2516159,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 593 | 10 | г. Ачинск, ул. Декабристов, д. 50 | 496,20 | 25321378,75 | 400,10 | 20154648,74 | 96,10 | 5166730,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 594 | 11 | г. Ачинск, ул. Декабристов, д. 48 | 501,30 | 25581634,77 | 427,20 | 21597714,96 | 74,10 | 3983919,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 595 | 12 | г. Ачинск, ул. Декабристов, д. 52 | 503,30 | 25683695,95 | 439,10 | 22232040,73 | 64,20 | 3451655,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 596 | 13 | г. Ачинск, ул. Декабристов, д. 46 | 517,50 | 26408330,33 | 336,80 | 16693157,46 | 180,70 | 9715172,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 597 | 14 | г. Ачинск, ул. Калинина, д. 5 | 537,40 | 27423839,07 | 292,80 | 14273140,21 | 244,60 | 13150698,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 598 | 15 | г. Ачинск, ул. Калинина, д. 7 | 486,20 | 24811072,85 | 342,30 | 17074418,86 | 143,90 | 7736653,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 599 | 16 | г. Ачинск, ул. Короленко, д. 31 | 79,10 | 4036519,67 | 79,10 | 4036519,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 17 | г. Ачинск, ул. Красной Звезды, д. 16 | 481,70 | 24581435,20 | 289,00 | 14221093,13 | 192,70 | 10360342,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 601 | 18 | г. Ачинск, ул. Саянская, д. 8 | 122,00 | 6225731,98 | 78,10 | 3865487,99 | 43,90 | 2360243,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 602 | 19 | г. Ачинск, ул. Ленина, д. 3 | 171,10 | 8731333,95 | 171,10 | 8731333,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 603 | 20 | г. Ачинск, ул. Льва Толстого, д. 57 | 514,00 | 26229723,26 | 467,20 | 23713563,38 | 46,80 | 2516159,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 604 | Итого по муниципальному образованию г. Дивногорск |  | 5158,80 | 263256607,71 | 5158,80 | 263256607,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 605 | 1 | г. Дивногорск, ул. Патриса Лумумбы, д. 21 | 534,20 | 27260541,17 | 534,20 | 27260541,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 606 | 2 | г. Дивногорск, ул. Нагорная, д. 34 | 531,60 | 27127861,64 | 531,60 | 27127861,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 607 | 3 | г. Дивногорск, ул. Нагорная, д. 38 | 962,30 | 49106736,76 | 962,30 | 49106736,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 608 | 4 | с. Овсянка, ул. Корчагина, д. 8 | 314,80 | 16064429,74 | 314,80 | 16064429,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 609 | 5 | с. Овсянка, ул. Корчагина, д. 1 | 364,70 | 18610856,17 | 364,70 | 18610856,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 610 | 6 | г. Дивногорск, ул. Хулиана Гримау, д. 4 | 353,20 | 18024004,38 | 353,20 | 18024004,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | 7 | г. Дивногорск, ул. Патриса Лумумбы, д. 6 | 402,40 | 20534709,42 | 402,40 | 20534709,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612 | 8 | г. Дивногорск, ул. Чкалова, д. 9 | 274,80 | 14023206,14 | 274,80 | 14023206,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613 | 9 | г. Дивногорск, ул. Чкалова, д. 52 | 280,50 | 14314080,50 | 280,50 | 14314080,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614 | 10 | г. Дивногорск, ул. Патриса Лумумбы, д. 4 | 359,00 | 18319981,81 | 359,00 | 18319981,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615 | 11 | г. Дивногорск, ул. Площадь Строителей, д. 5 | 503,80 | 25709211,25 | 503,80 | 25709211,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616 | 12 | г. Дивногорск, ул. Хулиана Гримау, д. 1 | 277,50 | 14160988,73 | 277,50 | 14160988,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617 | Итого по муниципальному образованию п. Емельяново |  | 963,75 | 49180731,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963,75 | 49180731,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618 | 1 | р.п. Емельяново, ул. Молодежная, д. 7 | 963,75 | 49180731,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963,75 | 49180731,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 619 | Итого по муниципальному образованию г. Канск |  | 2763,86 | 141041406,50 | 2763,86 | 141041406,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 620 | 1 | г. Канск, пер. Подгорный, д. 1 | 40,00 | 2041223,60 | 40,00 | 2041223,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621 | 2 | г. Канск, пер. Подгорный, д. 9 | 92,10 | 4699917,34 | 92,10 | 4699917,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | 3 | г. Канск, ул. Кайтымская, д. 155 | 26,80 | 1367619,82 | 26,80 | 1367619,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | 4 | г. Канск, ул. Кайтымская, д. 193 а | 39,20 | 2000399,12 | 39,20 | 2000399,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | 5 | г. Канск, ул. Волгодонская, д. 15 | 536,40 | 27372808,48 | 536,40 | 27372808,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 625 | 6 | г. Канск, ул. Московская, д. 43 | 106,50 | 5434757,84 | 106,50 | 5434757,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 626 | 7 | г. Канск, ул. Рабочий городок ЛДК, д. 2 | 30,40 | 1551329,94 | 30,40 | 1551329,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 627 | 8 | г. Канск, городок Рабочий, д. 3 | 196,36 | 10020366,65 | 196,36 | 10020366,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | 9 | г. Канск, ул. Герцена 9-я, д. 7 | 29,00 | 1479887,11 | 29,00 | 1479887,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 629 | 10 | г. Канск, ул. Герцена 9-я, д. 9 | 250,50 | 12783162,80 | 250,50 | 12783162,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | 11 | г. Канск, ул. Кайтымская, д. 149 | 135,50 | 6914644,95 | 135,50 | 6914644,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631 | 12 | г. Канск, ул. Урицкого, д. 49/2 | 370,50 | 18906833,60 | 370,50 | 18906833,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 632 | 13 | г. Канск, ул. Кирова, д. 26 | 387,60 | 19779456,68 | 387,60 | 19779456,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 | 14 | г. Канск, ул. Муромская, д. 5 | 523,00 | 26688998,57 | 523,00 | 26688998,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 634 | Итого по муниципальному образованию г. Лесосибирск |  | 9653,50 | 492623800,59 | 9653,50 | 492623800,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | 1 | г. Лесосибирск, ул. Баумана, д. 7 | 297,80 | 15196909,71 | 297,80 | 15196909,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 636 | 2 | г. Лесосибирск, ул. Баумана, д. 9 | 333,90 | 17039114,00 | 333,90 | 17039114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637 | 3 | г. Лесосибирск, ул. Заломова, д. 5 | 709,90 | 36226615,84 | 709,90 | 36226615,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 638 | 4 | г. Лесосибирск, ул. Заломова, д. 6 | 714,60 | 36466459,61 | 714,60 | 36466459,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 639 | 5 | г. Лесосибирск, ул. Комарова, д. 1 | 333,50 | 17018701,77 | 333,50 | 17018701,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640 | 6 | г. Лесосибирск, ул. Комарова, д. 3 | 331,20 | 16901331,40 | 331,20 | 16901331,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | 7 | г. Лесосибирск, ул. Комарова, д. 18 | 329,20 | 16799270,22 | 329,20 | 16799270,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 642 | 8 | г. Лесосибирск, ул. Луговая, д. 28 | 338,90 | 17294266,95 | 338,90 | 17294266,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 643 | 9 | г. Лесосибирск, ул. Луговая, д. 30 | 345,20 | 17615759,66 | 345,20 | 17615759,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 644 | 10 | г. Лесосибирск, ул. Луговая, д. 32 | 333,60 | 17023804,82 | 333,60 | 17023804,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | 11 | г. Лесосибирск, мкр. Строитель, д. 11 | 437,70 | 22336089,24 | 437,70 | 22336089,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 646 | 12 | г. Лесосибирск, ул. Баумана, д. 20 | 325,00 | 16584941,75 | 325,00 | 16584941,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647 | 13 | г. Лесосибирск, 40 лет Октября, д. 8 | 402,80 | 20555121,66 | 402,80 | 20555121,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 648 | 14 | г. Лесосибирск, пер. Гостиный, 5 | 253,40 | 12931151,51 | 253,40 | 12931151,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 649 | 15 | г. Лесосибирск, Ж/д квартал, д. 12 | 328,40 | 16758445,76 | 328,40 | 16758445,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 650 | 16 | г. Лесосибирск, ул. Промышленная, д. 40 | 200,80 | 10246942,48 | 200,80 | 10246942,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 651 | 17 | г. Лесосибирск, ул. Абалаковская, д. 19 | 79,30 | 4046725,79 | 79,30 | 4046725,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 652 | 18 | г. Лесосибирск, ул. Горького, д. 99а | 414,40 | 21147076,50 | 414,40 | 21147076,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 653 | 19 | г. Лесосибирск, ул. Горького, д. 99б | 433,00 | 22096245,47 | 433,00 | 22096245,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 654 | 20 | г. Лесосибирск, ул. Баумана, д. 13 | 335,50 | 17120762,95 | 335,50 | 17120762,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 655 | 21 | г. Лесосибирск, ул. 50 лет Октября, д. 5 | 342,40 | 17472874,02 | 342,40 | 17472874,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 656 | 22 | г. Лесосибирск, ул. Горького, д. 99 | 411,40 | 20993984,73 | 411,40 | 20993984,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 657 | 23 | г. Лесосибирск, ул. Комарова, д. 5 | 340,10 | 17355503,66 | 340,10 | 17355503,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | 24 | г. Лесосибирск, ул. Комарова, д. 10 | 258,40 | 13186304,46 | 258,40 | 13186304,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 659 | 25 | г. Лесосибирск, ул. Комарова, д. 17 | 340,80 | 17391225,08 | 340,80 | 17391225,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 660 | 26 | г. Лесосибирск, ул. Фурманова, д. 17а | 380,10 | 19396727,26 | 380,10 | 19396727,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 661 | 27 | г. Лесосибирск, пос. Стрелка, ул. Садовая, д. 14а | 302,20 | 15421444,29 | 302,20 | 15421444,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 662 | Итого по муниципальному образованию г. Назарово |  | 4627,30 | 236133849,13 | 0,00 | 0,00 | 4627,30 | 236133849,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 663 | 1 | г. Назарово, ул. Клубная, д. 11 | 242,00 | 12349402,78 | 0,00 | 0,00 | 242,00 | 12349402,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 664 | 2 | г. Назарово, ул. Клубная, д. 13 | 231,80 | 11828890,77 | 0,00 | 0,00 | 231,80 | 11828890,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 665 | 3 | г. Назарово, ул. Клубная, д. 15 | 227,10 | 11589046,99 | 0,00 | 0,00 | 227,10 | 11589046,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 666 | 4 | г. Назарово, ул. Озерная, д. 18 | 134,40 | 6858511,30 | 0,00 | 0,00 | 134,40 | 6858511,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 667 | 5 | г. Назарово, ул. Чехова, д. 10 | 295,20 | 15064230,16 | 0,00 | 0,00 | 295,20 | 15064230,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 668 | 6 | г. Назарово, ул. Чехова, д. 9 | 386,00 | 19697807,74 | 0,00 | 0,00 | 386,00 | 19697807,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 669 | 7 | г. Назарово, ул. Чехова, д. 11 | 384,10 | 19600849,62 | 0,00 | 0,00 | 384,10 | 19600849,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 670 | 8 | г. Назарово, ул. Парковая, д. 33 | 247,00 | 12604555,73 | 0,00 | 0,00 | 247,00 | 12604555,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 671 | 9 | г. Назарово, ул. Парковая, д. 35 | 197,10 | 10058129,29 | 0,00 | 0,00 | 197,10 | 10058129,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672 | 10 | г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 60 | 383,30 | 19560025,15 | 0,00 | 0,00 | 383,30 | 19560025,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 673 | 11 | г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 62 | 388,50 | 19825384,22 | 0,00 | 0,00 | 388,50 | 19825384,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 674 | 12 | г. Назарово, ул. Борисенко, д. 24 | 254,80 | 13002594,34 | 0,00 | 0,00 | 254,80 | 13002594,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 675 | 13 | г. Назарово, ул. Борисенко, д. 26 | 279,00 | 14237534,61 | 0,00 | 0,00 | 279,00 | 14237534,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 676 | 14 | г. Назарово, ул. Чехова, д. 1 | 378,90 | 19335490,55 | 0,00 | 0,00 | 378,90 | 19335490,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 677 | 15 | г. Назарово, ул. Чехова, д. 12 | 323,40 | 16503292,81 | 0,00 | 0,00 | 323,40 | 16503292,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 678 | 16 | г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 66 | 274,70 | 14018103,07 | 0,00 | 0,00 | 274,70 | 14018103,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 679 | Итого по муниципальному образованию Приморский сельсовет |  | 829,00 | 42304359,11 | 829,00 | 42304359,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 680 | 1 | п. Приморск, ул. Горького, д. 6 | 295,50 | 15079539,35 | 295,50 | 15079539,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681 | 2 | п. Приморск, ул. Комарова, д. 1 | 254,60 | 12992388,21 | 254,60 | 12992388,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 682 | 3 | п. Приморск, ул. Маяковского, д. 22 | 278,90 | 14232431,55 | 278,90 | 14232431,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 683 | Итого по муниципальному образованию Богучанский сельсовет |  | 986,73 | 50353414,06 | 0,00 | 0,00 | 902,23 | 45810347,61 | 43,50 | 2338738,35 | 41,00 | 2204328,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 684 | 1 | с. Богучаны, ул. Октябрьская, д. 47 | 66,20 | 3378225,05 | 0,00 | 0,00 | 22,70 | 1039486,70 | 43,50 | 2338738,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 685 | 2 | с. Богучаны, ул. Центральная, д. 21 | 448,23 | 22873441,35 | 0,00 | 0,00 | 407,23 | 20669113,25 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 2204328,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 686 | 3 | с. Богучаны, пер. Толстого, д. 25 | 472,30 | 24101747,66 | 0,00 | 0,00 | 472,30 | 24101747,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 687 | Итого по муниципальному образованию Пинчугский сельсовет |  | 629,30 | 32113550,28 | 0,00 | 0,00 | 629,30 | 32113550,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 688 | 1 | п. Пинчуга, ул. Строительная, д. 7 | 84,00 | 4286569,56 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 4286569,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 689 | 2 | п. Пинчуга, ул. Кирова, д. 2 | 41,80 | 2133078,67 | 0,00 | 0,00 | 41,80 | 2133078,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 690 | 3 | п. Пинчуга, ул. Школьная, д. 2 | 41,90 | 2138181,72 | 0,00 | 0,00 | 41,90 | 2138181,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 691 | 4 | п. Пинчуга, ул. Ленина, д. 6 | 83,70 | 4271260,38 | 0,00 | 0,00 | 83,70 | 4271260,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 692 | 5 | п. Пинчуга, ул. Ленина, д. 8 | 84,20 | 4296775,67 | 0,00 | 0,00 | 84,20 | 4296775,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 693 | 6 | п. Пинчуга, ул. Ленина, д. 11 | 42,10 | 2148387,84 | 0,00 | 0,00 | 42,10 | 2148387,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 694 | 7 | п. Пинчуга, ул. Ленина, д. 12 | 84,20 | 4296775,67 | 0,00 | 0,00 | 84,20 | 4296775,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 695 | 8 | п. Пинчуга, ул. Ленина, д. 13 | 42,10 | 2148387,84 | 0,00 | 0,00 | 42,10 | 2148387,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 696 | 9 | п. Пинчуга, ул. Ленина, д. 19 | 41,40 | 2112666,43 | 0,00 | 0,00 | 41,40 | 2112666,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 697 | 10 | п. Пинчуга, ул. Ленина, д. 29 | 42,00 | 2143284,78 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 2143284,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 698 | 11 | п. Пинчуга, ул. Набережная, д. 9 | 41,90 | 2138181,72 | 0,00 | 0,00 | 41,90 | 2138181,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 699 | Итого по муниципальному образованию г. Иланский |  | 4082,30 | 208322177,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4082,30 | 208322177,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 1 | г. Иланский, ул. Строительная, д. 19 | 488,70 | 24938649,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,70 | 24938649,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 701 | 2 | г. Иланский, ул. Красная, д. 120 | 133,50 | 6812583,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,50 | 6812583,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 702 | 3 | г. Иланский, ул. Голованя, д. 16 | 127,20 | 6491091,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,20 | 6491091,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 703 | 4 | г. Иланский, ул. 28 Декабря, д. 17 | 215,30 | 10986886,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,30 | 10986886,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 704 | 5 | г. Иланский, ул. 28 Декабря, д. 18 | 231,10 | 11793169,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,10 | 11793169,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 705 | 6 | г. Иланский, ул. Голованя, д. 22 | 29,20 | 1490093,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,20 | 1490093,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 706 | 7 | г. Иланский, ул. Голованя, д. 34 | 217,00 | 11073638,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,00 | 11073638,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 707 | 8 | г. Иланский, ул. Комсомольская, д. 13 | 242,50 | 12374918,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,50 | 12374918,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 708 | 9 | г. Иланский, ул. Красная, д. 17 | 360,50 | 18396527,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,50 | 18396527,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 709 | 10 | г. Иланский, ул. Промышленная, д. 130 | 258,10 | 13170995,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,10 | 13170995,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 11 | г. Иланский, ул. Профсоюзная, д. 1 | 337,80 | 17238133,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,80 | 17238133,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 711 | 12 | г. Иланский, ул. Строительная, д. 2 | 412,20 | 21034809,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412,20 | 21034809,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 712 | 13 | г. Иланский, ул. Школьная, д. 26 | 392,90 | 20049918,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392,90 | 20049918,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 713 | 14 | г. Иланский, ул. Элеваторная, д. 1 | 135,50 | 6914644,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,50 | 6914644,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 714 | 15 | г. Иланский, ул. Болдырева, д. 17 | 500,80 | 25556119,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,80 | 25556119,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 715 | Итого по муниципальному образованию п. Мотыгино |  | 1338,10 | 68284032,48 | 1338,10 | 68284032,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 716 | 1 | р.п. Мотыгино, ул. Шоссейная, д. 43 | 253,50 | 12936254,57 | 253,50 | 12936254,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 717 | 2 | р.п. Мотыгино, ул. Восточная, д. 4 | 46,60 | 2378025,49 | 46,60 | 2378025,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 718 | 3 | р.п. Мотыгино, ул. Кооперативная, д. 10а | 327,00 | 16687002,93 | 327,00 | 16687002,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 719 | 4 | р.п. Мотыгино, ул. Шоссейная, д. 41 | 309,00 | 15768452,31 | 309,00 | 15768452,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | 5 | р.п. Мотыгино, ул. Юбилейная, д. 9а | 151,90 | 7751546,62 | 151,90 | 7751546,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721 | 6 | р.п. Мотыгино, ул. Дорожная, д. 1б | 250,10 | 12762750,56 | 250,10 | 12762750,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722 | Итого по муниципальному образованию Новоангарский сельсовет |  | 1353,40 | 69064800,51 | 1353,40 | 69064800,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 723 | 1 | п. Новоангарск, ул. 4-й квартал, д. 21 | 739,40 | 37732018,25 | 739,40 | 37732018,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 724 | 2 | п. Новоангарск, ул. 4-й квартал, д. 27 | 614,00 | 31332782,26 | 614,00 | 31332782,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 725 | Итого по муниципальному образованию р.п. Раздолинск |  | 531,90 | 27143170,83 | 531,90 | 27143170,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 726 | 1 | р.п. Раздолинск, ул. Линейная, д. 3 | 74,80 | 3817088,14 | 74,80 | 3817088,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 727 | 2 | р.п. Раздолинск, ул. Горняцкая, д. 15 | 103,80 | 5296975,25 | 103,80 | 5296975,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 728 | 3 | р.п. Раздолинск, ул. Горняцкая, д. 17 | 316,60 | 16156284,79 | 316,60 | 16156284,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 729 | 4 | р.п. Раздолинск, ул. Гагарина, д. 24 | 36,70 | 1872822,65 | 36,70 | 1872822,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 730 | Итого по муниципальному образованию Кетский сельсовет |  | 134,10 | 6843202,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,10 | 6843202,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | 1 | п. Омский, ул. Трактовая, д. 7 | 79,20 | 4041622,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,20 | 4041622,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 732 | 2 | п. Омский, ул. Центральная, д. 1 | 54,90 | 2801579,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,90 | 2801579,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 733 | Итого по муниципальному образованию Пировский сельсовет |  | 335,30 | 17110556,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,30 | 17110556,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 734 | 1 | с. Пировское, ул. Зеленая, д. 27 | 110,40 | 5633777,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,40 | 5633777,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 735 | 2 | с. Пировское, ул. Ленина, д. 44 | 114,70 | 5853208,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,70 | 5853208,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 736 | 3 | с. Пировское, ул. Пионерская, д. 40 | 110,20 | 5623571,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,20 | 5623571,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 737 | Итого по муниципальному образованию р.п. Урал |  | 1300,60 | 66370385,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1300,60 | 66370385,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 738 | 1 | р.п. Урал, ул. Сибирская, д. 18 | 467,80 | 23872110,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467,80 | 23872110,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 739 | 2 | р.п. Урал, ул. Октябрьская, д. 24 | 471,70 | 24071129,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471,70 | 24071129,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 740 | 3 | р.п. Урал, ул. Октябрьская, д. 13 | 361,10 | 18427146,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,10 | 18427146,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 741 | Итого по муниципальному образованию Миндерлинский сельсовет |  | 370,10 | 18886421,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,10 | 18886421,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 742 | 1 | с. Миндерла, ул. Советская, д. 1 | 370,10 | 18886421,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,10 | 18886421,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 743 | Итого по муниципальному образованию Тасеевский сельсовет |  | 541,20 | 27617755,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541,20 | 27617755,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 744 | 1 | с. Тасеево, ул. Новый Квартал, д. 14 | 541,20 | 27617755,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541,20 | 27617755,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 745 | Итого по муниципальному образованию п. Солнечный (ЗАТО) |  | 2948,10 | 150443282,39 | 2948,10 | 150443282,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 746 | 1 | п. Солнечный, ул. Солнечная, д. 6 | 339,70 | 17335091,42 | 339,70 | 17335091,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 747 | 2 | п. Солнечный, ул. Солнечная, д. 4 | 50,60 | 2582147,85 | 50,60 | 2582147,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 748 | 3 | п. Солнечный, ул. Олега Кошевого, д. 12 | 513,30 | 26194001,85 | 513,30 | 26194001,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 749 | 4 | п. Солнечный, ул. Олега Кошевого, д. 26 | 498,30 | 25428543,00 | 498,30 | 25428543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 5 | п. Солнечный, ул. Олега Кошевого, д. 10 | 648,40 | 33088234,56 | 648,40 | 33088234,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 6 | п. Солнечный, ул. Олега Кошевого, д. 22 | 462,40 | 23596544,82 | 462,40 | 23596544,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | 7 | п. Солнечный, ул. Олега Кошевого, д. 20 | 435,40 | 22218718,89 | 435,40 | 22218718,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 753 | Итого по муниципальному образованию п. Ирша |  | 272,50 | 13905835,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,50 | 13905835,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 1 | р.п. Ирша, ул. Победы, д. 12 | 272,50 | 13905835,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,50 | 13905835,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | Итого по муниципальному образованию р.п. Березовка |  | 854,20 | 43590329,97 | 854,20 | 43590329,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 1 | р.п. Березовка, ул. Парковая, д. 2 | 292,60 | 14931550,63 | 292,60 | 14931550,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | 2 | р.п. Березовка, ул. Парковая, д. 4 | 349,40 | 17830088,15 | 349,40 | 17830088,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 3 | р.п. Березовка, ул. Сурикова, д. 1 | 212,20 | 10828691,19 | 212,20 | 10828691,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 759 | Итого по муниципальному образованию Зыковский сельсовет |  | 351,10 | 17916840,15 | 351,10 | 17916840,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 760 | 1 | с. Зыково, ул. Школьная, д. 8 | 351,10 | 17916840,15 | 351,10 | 17916840,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 761 | Итого по муниципальному образованию Тарутинский сельсовет |  | 168,00 | 8573139,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 8573139,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 762 | 1 | п. Тарутино, ул. Заводская, д. 1 | 168,00 | 8573139,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 8573139,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 763 | Всего по 4-му этапу без финансовой поддержки Фонда |  | 13607,90 | 1177507900,52 | 10505,45 | 1072198623,47 | 2063,65 | 105309277,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1038,8 | 0,00 |
| 764 | Итого по муниципальному образованию п. Тура |  | 10505,45 | 1072198623,47 | 10505,45 | 1072198623,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 765 | 1 | п. Тура, ул. Борисова, д. 33 | 491,71 | 50184502,82 | 491,71 | 50184502,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 766 | 2 | п. Тура, ул. Школьная, д. 16 | 497,61 | 50786663,79 | 497,61 | 50786663,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 767 | 3 | п. Тура, ул. Школьная, д. 12 | 491,37 | 50149802,02 | 491,37 | 50149802,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 768 | 4 | п. Тура, ул. Борисова, д. 31б | 443,20 | 45233514,98 | 443,20 | 45233514,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 769 | 5 | п. Тура, ул. Школьная, д. 14 | 501,87 | 51221444,41 | 501,87 | 51221444,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 770 | 6 | п. Тура, ул. Школьная, д. 16а | 491,99 | 50213079,95 | 491,99 | 50213079,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 771 | 7 | п. Тура, ул. Студенческая, д. 1 | 514,37 | 52497209,16 | 514,37 | 52497209,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 772 | 8 | п. Тура, ул. Школьная, д. 10/2 | 498,75 | 50903013,53 | 498,75 | 50903013,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 773 | 9 | п. Тура, ул. Смидовича, д. 22 | 323,70 | 33037203,97 | 323,70 | 33037203,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 774 | 10 | п. Тура, ул. Студенческая, д. 8 | 410,58 | 41904279,28 | 410,58 | 41904279,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 775 | 11 | п. Тура, ул. Нефтяников, д. 1 | 997,59 | 101815212,55 | 997,59 | 101815212,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 776 | 12 | п. Тура, ул. Симонова, д. 3 | 1819,78 | 185728894,14 | 1819,78 | 185728894,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 777 | 13 | п. Тура, ул. Увачана, д. 38 | 1694,61 | 172953896,25 | 1694,61 | 172953896,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 778 | 14 | п. Тура, ул. Линейная, д. 15 | 822,45 | 83940217,49 | 822,45 | 83940217,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 779 | 15 | п. Тура, ул. Борисова, д. 31 | 505,87 | 51629689,13 | 505,87 | 51629689,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 780 | Итого по муниципальному образованию г. Уяр |  | 2063,65 | 105309277,05 | 0,00 | 0,00 | 2063,65 | 105309277,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 781 | 1 | г. Уяр, ул. Фабричная, д. 2 | 371,60 | 18962967,24 | 0,00 | 0,00 | 371,60 | 18962967,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 2 | г. Уяр, ул. 30 лет Победы, д. 37 | 434,50 | 22172791,36 | 0,00 | 0,00 | 434,50 | 22172791,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | 3 | г. Уяр, ул. Ульяны Громовой, д. 6 | 456,77 | 23309242,60 | 0,00 | 0,00 | 456,77 | 23309242,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | 4 | г. Уяр, ул. Уланова, д. 37 | 425,13 | 21694634,72 | 0,00 | 0,00 | 425,13 | 21694634,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 5 | г. Уяр, ул. Лермонтова, д. 1 | 375,65 | 19169641,13 | 0,00 | 0,00 | 375,65 | 19169641,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | В том числе по другим программам |  | 1038,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1038,8 | 0,00 |
| 787 | Итого по муниципальному образованию п. Мотыгино |  | 126,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,90 | 0,00 |
| 788 | 1 | р.п. Мотыгино, ул. Восточная, д. 4 | 46,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,20 | 0,00 |
| 789 | 2 | р.п. Мотыгино, ул. Полярная, д. 19 | 80,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,70 | 0,00 |
| 790 | Итого по муниципальному образованию р.п. Раздолинск |  | 571,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571,30 | 0,00 |
| 791 | 1 | р.п. Раздолинск, ул. Линейная, д. 3 | 224,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,40 | 0,00 |
| 792 | 2 | р.п. Раздолинск, ул. Горняцкая, д. 15 | 214,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,50 | 0,00 |
| 793 | 3 | р.п. Раздолинск, ул. Гагарина, д. 24 | 132,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,40 | 0,00 |
| 794 | Итого по муниципальному образованию с. Байкит |  | 340,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,60 | 0,00 |
| 795 | 1 | с. Байкит, ул. Портовая, д. 6 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 |
| 796 | 2 | с. Байкит, ул. Баширова, д. 3 | 276,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,60 | 0,00 |

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ

АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН

ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края

от 20.05.2016 N 242-п)

| N строки | N п/п | Наименование МО | Расселенная площадь |  |  |  |  |  | Количество расселенных помещений |  |  |  |  |  | Количество расселенных жителей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | всего | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | всего | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | всего |
|  |  |  | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 |  | Итого по программе | 0,00 | 36302,71 | 67368,97 | 59777,69 | 45354,00 | 208803,37 | 0 | 843 | 1680 | 1617 | 1003 | 5143 | 0 | 2511 | 4288 | 3948 | 2366 | 13113 |
| 2 | 1 | г. Ачинск |  |  |  | 14915,92 | 3674,78 | 18590,70 |  |  |  | 490 | 63 | 553 |  |  |  | 1031 | 253 | 1284 |
| 3 | 2 | г. Боготол |  | 4460,28 | 11835,6 |  |  | 16295,88 |  | 92 | 271 |  |  | 363 |  | 227 | 642 |  |  | 869 |
| 4 | 3 | г. Дивногорск |  |  | 3517,30 | 2530,50 | 5158,80 | 11206,60 |  |  | 76 | 80 | 143 | 299 |  |  | 161 | 215 | 339 | 715 |
| 5 | 4 | г. Енисейск |  | 2717,00 | 3127,20 |  |  | 5844,20 |  | 60 | 78 |  |  | 138 |  | 156 | 189 |  |  | 345 |
| 6 | 5 | г. Канск |  | 2386,50 | 7153,30 | 12643,45 | 2763,86 | 24947,11 |  | 60 | 244 | 268 | 77,00 | 649 |  | 153 | 589 | 700 | 197 | 1639 |
| 7 | 6 | г. Красноярск |  | 11202,98 | 35786,37 | 0,00 |  | 46989,35 |  | 295 | 862 |  |  | 1157 |  | 987 | 2377 | 0 |  | 3364 |
| 8 | 7 | г. Лесосибирск |  | 0,00 | 3173,90 | 9888,80 | 9653,50 | 22716,20 |  |  | 72 | 231 | 221 | 524 |  |  | 170 | 683 | 572 | 1425 |
| 9 | 8 | г. Назарово |  | 4587,60 |  | 1503,60 | 4627,30 | 10718,50 |  | 94 |  | 30 | 96 | 220 |  | 289 |  | 78 | 198 | 565 |
| 10 | 9 | г. Норильск |  | 3588,15 |  |  |  | 3588,15 |  | 82 |  |  |  | 82 |  | 275 |  |  |  | 275 |
| 11 | 10 | г. Шарыпово |  | 5713,30 |  | 500,20 |  | 6213,50 |  | 120 |  | 10 |  | 130 |  | 332 |  | 28 |  | 360 |
| 12 | 11 | п. Емельяново |  |  |  | 1309,05 |  | 1309,05 |  |  |  | 38 |  | 38 |  |  |  | 95 |  | 95 |
| 13 | 12 | с. Подтесово |  |  | 1958,00 |  |  | 1958,00 |  |  | 55 |  |  | 55 |  |  | 122 |  |  | 122 |
| 14 | 13 | Родниковский сельсовет |  | 1646,90 |  |  |  | 1646,90 |  | 40 |  |  |  | 40 |  | 92 |  |  |  | 92 |
| 15 | 14 | р.п. Березовка |  |  |  |  | 854,20 | 854,20 |  |  |  |  | 23 | 23 |  |  |  |  | 48 | 48 |
| 16 | 15 | с. Зыково |  |  |  |  | 351,10 | 351,10 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  | 10 | 10 |
| 17 | 16 | Большекосульский сельсовет |  |  |  | 924,50 |  | 924,50 |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  | 49 |  | 49 |
| 18 | 17 | Тесинский сельсовет |  |  |  | 970,90 |  | 970,90 |  |  |  | 32 |  | 32 |  |  |  | 72 |  | 72 |
| 19 | 18 | п. Шушенское |  |  |  | 1512,50 |  | 1512,50 |  |  |  | 43 |  | 43 |  |  |  | 110 |  | 110 |
| 20 | 19 | Ильичевский сельсовет |  |  |  | 532,60 |  | 532,60 |  |  |  | 16 |  | 16 |  |  |  | 33 |  | 33 |
| 21 | 20 | Чечеульский сельсовет |  |  |  | 55,70 |  | 55,70 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 5 |  | 5 |
| 22 | 21 | Новобирилюсский сельсовет |  |  |  | 325,40 |  | 325,40 |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  | 17 |  | 17 |
| 23 | 22 | с. Сухобузимское |  |  |  | 211,20 |  | 211,20 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 15 |  | 15 |
| 24 | 23 | Приморский сельсовет |  |  |  |  | 829,00 | 829,00 |  |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  |  | 44 | 44 |
| 25 | 24 | Богучанский сельсовет |  |  | 485,80 |  | 986,73 | 1472,53 |  |  | 13 |  | 22 | 35 |  |  | 25 |  | 66 | 91 |
| 26 | 25 | Пинчугский сельсовет |  |  | 331,50 |  | 629,30 | 960,80 |  |  | 9 |  | 15 | 24 |  |  | 13 |  | 31 | 44 |
| 27 | 26 | г. Иланский |  |  |  | 4082,30 |  | 4082,30 |  |  |  | 99 |  | 99 |  |  |  | 254 |  | 254 |
| 28 | 27 | п. Мотыгино |  |  |  | 126,90 | 1338,10 | 1465,00 |  |  |  | 4 | 31 | 35 |  |  |  | 9 | 52 | 61 |
| 29 | 28 | п. Новоангарск |  |  |  |  | 1353,40 | 1353,40 |  |  |  |  | 22 | 22 |  |  |  |  | 59 | 59 |
| 30 | 29 | р.п. Раздолинск |  |  |  | 571,30 | 531,90 | 1103,20 |  |  |  | 17 | 0 | 17 |  |  |  | 27 | 0 | 27 |
| 31 | 30 | Кетский сельсовет |  |  |  |  | 134,10 | 134,10 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 10 | 10 |
| 32 | 31 | Пировский сельсовет |  |  |  |  | 335,30 | 335,30 |  |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  |  | 16 | 16 |
| 33 | 32 | р.п. Урал |  |  |  |  | 1300,60 | 1300,60 |  |  |  |  | 31 | 31 |  |  |  |  | 53 | 53 |
| 34 | 33 | п. Ирша |  |  |  |  | 272,50 | 272,50 |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 10 | 10 |
| 35 | 34 | Миндерлинский сельсовет |  |  |  |  | 370,10 | 370,10 |  |  |  |  | 11 | 11 |  |  |  |  | 19 | 19 |
| 36 | 35 | с. Тасеево |  |  |  | 541,20 |  | 541,20 |  |  |  | 13 |  | 13 |  |  |  | 24 |  | 24 |
| 37 | 36 | г. Уяр |  |  |  | 2063,65 |  | 2063,65 |  |  |  | 53 |  | 53 |  |  |  | 97 |  | 97 |
| 38 |  | с. Туруханск |  |  |  | 559,30 |  | 559,30 |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  | 20 |  | 20 |
| 39 | 37 | с. Байкит |  |  |  | 340,60 |  | 340,60 |  |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  | 11 |  | 11 |
| 40 | 38 | п. Солнечный (ЗАТО) |  |  |  |  | 2948,10 | 2948,10 |  |  |  |  | 71 | 71 |  |  |  |  | 191 | 191 |
| 41 | 39 | Тарутинский сельсовет |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 7 | 7 |
| 42 | 40 | Епишинский сельсовет |  |  |  | 236,00 |  | 236,00 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 5 |
| 43 | 41 | п. Тура |  |  |  | 3432,12 | 7073,33 | 10505,45 |  |  |  | 133 | 130 | 263 |  |  |  | 370 | 191 | 561 |
| 44 |  | 2013 год |  | 36302,71 |  |  |  | 36302,71 |  | 843 |  |  |  | 843 |  | 2511 |  |  |  | 2511 |
| 45 | 1 | г. Боготол |  | 4460,28 |  |  |  | 4460,28 |  | 92 |  |  |  | 92 |  | 227 |  |  |  | 227 |
| 46 | 2 | г. Енисейск |  | 2717,00 |  |  |  | 2717,00 |  | 60 |  |  |  | 60 |  | 156 |  |  |  | 156 |
| 47 | 3 | г. Канск |  | 2386,50 |  |  |  | 2386,50 |  | 60 |  |  |  | 60 |  | 153 |  |  |  | 153 |
| 48 | 4 | г. Красноярск |  | 11202,98 |  |  |  | 11202,98 |  | 295 |  |  |  | 295 |  | 987 |  |  |  | 987 |
| 49 | 5 | г. Назарово |  | 4587,60 |  |  |  | 4587,60 |  | 94 |  |  |  | 94 |  | 289 |  |  |  | 289 |
| 50 | 6 | г. Шарыпово |  | 5713,30 |  |  |  | 5713,30 |  | 120 |  |  |  | 120 |  | 332 |  |  |  | 332 |
| 51 | 7 | Родниковский сельсовет |  | 1646,90 |  |  |  | 1646,90 |  | 40 |  |  |  | 40 |  | 92 |  |  |  | 92 |
| 52 | 8 | г. Норильск |  | 3588,15 |  |  |  | 3588,15 |  | 82 |  |  |  | 82 |  | 275 |  |  |  | 275 |
| 53 |  | 2014 год |  |  | 51544,46 |  |  | 51544,46 |  |  | 1299 |  |  | 1299 |  |  | 3285 |  |  | 3285 |
| 54 | 1 | г. Боготол |  |  | 11835,6 |  |  | 11835,60 |  |  | 271 |  |  | 271 |  |  | 642 |  |  | 642 |
| 55 | 2 | г. Енисейск |  |  | 3127,20 |  |  | 3127,20 |  |  | 78 |  |  | 78 |  |  | 189 |  |  | 189 |
| 56 | 3 | г. Канск |  |  | 7153,30 |  |  | 7153,30 |  |  | 244 |  |  | 244 |  |  | 589 |  |  | 589 |
| 57 | 4 | г. Красноярск |  |  | 19961,86 |  |  | 19961,86 |  |  | 481 |  |  | 481 |  |  | 1374 |  |  | 1374 |
| 58 | 5 | г. Лесосибирск |  |  | 3173,90 |  |  | 3173,90 |  |  | 72 |  |  | 72 |  |  | 170 |  |  | 170 |
| 59 | 6 | с. Подтесово |  |  | 1958,00 |  |  | 1958,00 |  |  | 55 |  |  | 55 |  |  | 122 |  |  | 122 |
| 60 | 7 | г. Дивногорск |  |  | 3517,30 |  |  | 3517,30 |  |  | 76 |  |  | 76 |  |  | 161 |  |  | 161 |
| 61 | 8 | с. Богучаны |  |  | 485,80 |  |  | 485,80 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 25 |  |  | 25 |
| 62 | 9 | п. Пинчуга |  |  | 331,50 |  |  | 331,50 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 13 |  |  | 13 |
| 63 |  | 2015 год |  |  | 15824,51 | 45000,65 |  | 60825,16 |  |  | 381 | 1113 |  | 1494 |  |  | 1003 | 2767 |  | 3770 |
| 64 | 1 | г. Ачинск |  |  |  | 12260,7 |  | 12260,70 |  |  |  | 345 |  | 345 |  |  |  | 721 |  | 721 |
| 65 | 2 | г. Канск |  |  |  | 12643,45 |  | 12643,45 |  |  |  | 268 |  | 268 |  |  |  | 700 |  | 700 |
| 66 | 3 | г. Лесосибирск |  |  |  | 9888,80 |  | 9888,80 |  |  |  | 231 |  | 231 |  |  |  | 683 |  | 683 |
| 67 | 4 | г. Красноярск |  |  | 15824,51 |  |  | 15824,51 |  |  | 381 |  |  | 381 |  |  | 1003 |  |  | 1003 |
| 68 | 5 | г. Дивногорск |  |  |  | 2530,50 |  | 2530,50 |  |  |  | 80 |  | 80 |  |  |  | 215 |  | 215 |
| 69 | 6 | г. Назарово |  |  |  | 1503,60 |  | 1503,60 |  |  |  | 30 |  | 30 |  |  |  | 78 |  | 78 |
| 70 | 7 | г. Шарыпово |  |  |  | 500,20 |  | 500,20 |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  | 28 |  | 28 |
| 71 | 8 | п. Емельяново |  |  |  | 345,30 |  | 345,30 |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  | 16 |  | 16 |
| 72 | 9 | с. Епишино |  |  |  | 236,00 |  | 236,00 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 5 |
| 73 | 10 | Большекосульский сельсовет |  |  |  | 924,50 |  | 924,50 |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  | 49 |  | 49 |
| 74 | 11 | Тесинский сельсовет |  |  |  | 970,90 |  | 970,90 |  |  |  | 32 |  | 32 |  |  |  | 72 |  | 72 |
| 75 | 12 | п. Шушенское |  |  |  | 1512,50 |  | 1512,50 |  |  |  | 43 |  | 43 |  |  |  | 110 |  | 110 |
| 76 | 13 | Ильичевский сельсовет |  |  |  | 532,60 |  | 532,60 |  |  |  | 16 |  | 16 |  |  |  | 33 |  | 33 |
| 77 | 14 | Чечеульский сельсовет |  |  |  | 55,70 |  | 55,70 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 5 |  | 5 |
| 78 | 15 | Новобирилюсский сельсовет |  |  |  | 325,40 |  | 325,40 |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  | 17 |  | 17 |
| 79 | 16 | с. Сухобузимское |  |  |  | 211,20 |  | 211,20 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 15 |  | 15 |
| 80 | 17 | Туруханский район |  |  |  | 559,30 |  | 559,30 |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  | 20 |  | 20 |
| 81 |  | 2016 год |  |  |  | 14777,04 | 45354,00 | 60131,04 |  |  |  | 504 | 1003 | 1507 |  |  |  | 1181 | 2366 | 3547 |
| 82 | 1 | г. Ачинск |  |  |  | 2655,22 | 3674,78 | 6330,00 |  |  |  | 145 | 63 | 208 |  |  |  | 310 | 253 | 563 |
| 83 | 2 | г. Дивногорск |  |  |  |  | 5158,80 | 5158,80 |  |  |  |  | 143 | 143 |  |  |  |  | 339 | 339 |
| 84 | 3 | п. Емельяново |  |  |  | 963,75 | 0,00 | 963,75 |  |  |  | 31 |  | 31 |  |  |  | 79 |  | 79 |
| 85 | 4 | г. Канск |  |  |  |  | 2763,86 | 2763,86 |  |  |  |  | 77 | 77 |  |  |  |  | 197 | 197 |
| 86 | 5 | г. Лесосибирск |  |  |  |  | 9653,50 | 9653,50 |  |  |  |  | 221 | 221 |  |  |  |  | 572 | 572 |
| 87 | 6 | г. Назарово |  |  |  |  | 4627,30 | 4627,30 |  |  |  |  | 96 | 96 |  |  |  |  | 198 | 198 |
| 88 | 7 | Приморский сельсовет |  |  |  |  | 829,00 | 829,00 |  |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  |  | 44 | 44 |
| 89 | 8 | Богучанский сельсовет |  |  |  |  | 986,73 | 986,73 |  |  |  |  | 22 | 22 |  |  |  |  | 66 | 66 |
| 90 | 9 | Пинчугский сельсовет |  |  |  |  | 629,30 | 629,30 |  |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  |  | 31 | 31 |
| 91 | 10 | г. Иланский |  |  |  | 4082,30 | 0,00 | 4082,30 |  |  |  | 99 |  | 99 |  |  |  | 254 |  | 254 |
| 92 | 11 | п. Мотыгино |  |  |  | 126,90 | 1338,10 | 1465,00 |  |  |  | 4 | 31 | 35 |  |  |  | 9 | 52 | 61 |
| 93 | 12 | п. Новоангарск |  |  |  |  | 1353,40 | 1353,40 |  |  |  |  | 22 | 22 |  |  |  |  | 59 | 59 |
| 94 | 13 | р.п. Раздолинск |  |  |  | 571,3 | 531,90 | 1103,20 |  |  |  | 17 |  | 17 |  |  |  | 27 |  | 27 |
| 95 | 14 | Кетский сельсовет |  |  |  |  | 134,10 | 134,10 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 10 | 10 |
| 96 | 15 | Пировский сельсовет |  |  |  |  | 335,30 | 335,30 |  |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  |  | 16 | 16 |
| 97 | 16 | г. Уяр |  |  |  | 2063,65 |  | 2063,65 |  |  |  | 53 |  | 53 |  |  |  | 97 |  | 97 |
| 98 | 17 | с. Байкит |  |  |  | 340,60 |  | 340,60 |  |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  | 11 |  | 11 |
| 99 | 18 | Миндерлинский сельсовет |  |  |  |  | 370,10 | 370,10 |  |  |  |  | 11 | 11 |  |  |  |  | 19 | 19 |
| 100 | 19 | с. Тасеево |  |  |  | 541,20 | 0,00 | 541,20 |  |  |  | 13 |  | 13 |  |  |  | 24 |  | 24 |
| 101 | 20 | п. Тура |  |  |  | 3432,12 | 7073,33 | 10505,45 |  |  |  | 133 | 130 | 263 |  |  |  | 370 | 191 | 561 |
| 102 | 21 | п. Солнечный (ЗАТО) |  |  |  |  | 2948,10 | 2948,10 |  |  |  |  | 71 | 71 |  |  |  |  | 191 | 191 |
| 103 | 22 | р.п. Урал |  |  |  |  | 1300,60 | 1300,60 |  |  |  |  | 31 | 31 |  |  |  |  | 53 | 53 |
| 104 | 23 | п. Ирша |  |  |  |  | 272,50 | 272,50 |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 10 | 10 |
| 105 | 24 | р.п. Березовка |  |  |  |  | 854,20 | 854,20 |  |  |  |  | 23 | 23 |  |  |  |  | 48 | 48 |
| 106 | 25 | с. Зыково |  |  |  |  | 351,10 | 351,10 |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  | 10 | 10 |
| 107 | 26 | Тарутинский сельсовет |  |  |  |  | 168,00 | 168,00 |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 7 | 7 |

9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МЕЖДУ

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ - УЧАСТНИКАМИ ПРОГРАММЫ

ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края

от 20.05.2016 N 242-п)

| N строки | Наименование муниципальных образований | Планируемая стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2017 годы в рамках выполнения программы, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | средства Фонда | средства субъекта Российской Федерации | дополнительные источники финансирования | средства местного бюджета | внебюджетные источники | всего | средства Фонда | средства субъекта Российской Федерации | дополнительные источники финансирования | средства местного бюджета | всего | средства Фонда | средства субъекта Российской Федерации | средства местного бюджета |
| 1 |  | 1-й этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Всего |  |  |  |  |  | 2013 год |  |  |  |  | 2014 год |  |  |  |
| 3 | Итого по программе | 1373113540,86 | 639465069,99 | 448015225,17 | 274432697,32 | 11200548,38 |  | 1368544106,75 | 639465069,99 | 443445791,06 | 274432697,32 | 11200548,38 | 4569434,11 |  | 4569434,11 |  |
| 4 | г. Боготол | 148581434,00 | 77480552,32 | 54168514,14 | 15499070,00 | 1433297,54 |  | 144011999,89 | 77480552,32 | 49599080,03 | 15499070,00 | 1433297,54 | 4569434,11 |  | 4569434,11 |  |
| 5 | г. Енисейск | 114145746,00 | 54709442,00 | 38320616,00 | 20175606,00 | 940082,00 |  | 114145746,00 | 54709442,00 | 38320616,00 | 20175606,00 | 940082,00 |  |  |  |  |
| 6 | г. Канск | 98468140,00 | 48073942,38 | 33673228,62 | 15895240,00 | 825729,00 |  | 98468140,00 | 48073942,38 | 33673228,62 | 15895240,00 | 825729,00 |  |  |  |  |
| 7 | г. Красноярск | 531827338,18 | 224014543,93 | 156863495,81 | 147054844,00 | 3894454,44 |  | 531827338,18 | 224014543,93 | 156863495,81 | 147054844,00 | 3894454,44 |  |  |  |  |
| 8 | г. Назарово | 173541110,68 | 90396496,60 | 63631326,56 | 17952931,32 | 1560356,20 |  | 173541110,68 | 90396496,60 | 63631326,56 | 17952931,32 | 1560356,20 |  |  |  |  |
| 9 | г. Шарыпово | 233116462,00 | 111614741,54 | 78120482,66 | 41404436,00 | 1976801,80 |  | 233116462,00 | 111614741,54 | 78120482,66 | 41404436,00 | 1976801,80 |  |  |  |  |
| 10 | Шарыповский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Родниковский сельсовет | 73433310,00 | 33175351,22 | 23237561,38 | 16450570,00 | 569827,40 |  | 73433310,00 | 33175351,22 | 23237561,38 | 16450570,00 | 569827,40 |  |  |  |  |
| 12 |  | 2-й этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Всего |  |  |  |  |  | 2014 год |  |  |  |  | 2015 год |  |  |  |
| 14 | Итого | 2290326887,64 | 814542240,95 | 1181864762,57 |  | 293919884,12 |  | 438137568,43 | 262896599,94 | 157532360,06 |  | 17708608,43 | 1852189319,21 | 551645641,01 | 1024332402,51 | 276211275,69 |
| 15 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | средства Фонда, предусмотренные программой на 2014 год, подлежащие перечислению муниципальным образованиям края в 2014 году | 108402440,96 | 108402440,96 |  |  |  |  | 108402440,96 | 108402440,96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | средства Фонда, поступившие в край в 2014 году, подлежащие перечислению муниципальным образованиям края в 2015 году | 154494158,98 | 154494158,98 |  |  |  |  | 154494158,98 | 154494158,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | г. Боготол | 551592971,50 | 204016649,46 | 343194193,77 |  | 4382128,27 |  | 136045470,65 | 64265874,55 | 67397467,83 |  | 4382128,27 | 415547500,85 | 139750774,91 | 275796725,94 |  |
| 19 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | средства Фонда, предусмотренные программой на 2014 год, подлежащие перечислению муниципальному образованию в 2014 году | 44402193,70 | 44402193,70 |  |  |  |  | 44402193,70 | 44402193,70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | средства Фонда, поступившие в край в 2014 году, подлежащие перечислению муниципальному образованию в 2015 году | 19863680,85 | 19863680,85 |  |  |  |  | 19863680,85 | 19863680,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | г. Енисейск | 148101064,80 | 56601057,54 | 90297416,53 |  | 1202590,73 |  | 26612791,76 | 17924573,20 | 7485627,83 |  | 1202590,73 | 121488273,04 | 38676484,34 | 82811788,70 |  |
| 23 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | средства Фонда, предусмотренные программой на 2014 год, подлежащие перечислению муниципальному образованию в 2014 году | 5374451,58 | 5374451,58 |  |  |  |  | 5374451,58 | 5374451,58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | средства Фонда, поступившие в край в 2014 году, подлежащие перечислению муниципальному образованию в 2015 году | 12550121,62 | 12550121,62 |  |  |  |  | 12550121,62 | 12550121,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | г. Канск | 376727992,96 | 129471842,16 | 244289765,19 |  | 2966385,61 |  | 77476325,22 | 44213874,82 | 30296064,79 |  | 2966385,61 | 299251667,74 | 85257967,34 | 213993700,40 |  |
| 27 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | средства Фонда, предусмотренные программой на 2014 год, подлежащие перечислению муниципальному образованию в 2014 году | 20575843,92 | 20575843,92 |  |  |  |  | 20575843,92 | 20575843,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | средства Фонда, поступившие в край в 2014 году, подлежащие перечислению муниципальному образованию в 2015 году | 23638030,90 | 23638030,90 |  |  |  |  | 23638030,90 | 23638030,90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | г. Красноярск | 905406811,90 | 346027107,33 | 276707598,97 |  | 282672105,60 |  | 158142416,83 | 108390482,17 | 42479829,06 |  | 7272105,60 | 747264395,07 | 237636625,16 | 234227769,91 | 275400000,00 |
| 31 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | средства Фонда, предусмотренные программой на 2014 год, подлежащие перечислению муниципальному образованию в 2014 году | 30776086,25 | 30776086,25 |  |  |  |  | 30776086,25 | 30776086,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | средства Фонда, поступившие в край в 2014 году, подлежащие перечислению муниципальному образованию в 2015 году | 77614395,92 | 77614395,92 |  |  |  |  | 77614395,92 | 77614395,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | г. Лесосибирск | 120378563,40 | 46006110,77 | 73215982,28 |  | 1156470,35 |  | 23983263,28 | 17237150,53 | 5589642,40 |  | 1156470,35 | 96395300,12 | 28768960,24 | 67626339,88 |  |
| 35 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | средства Фонда, предусмотренные программой на 2014 год, подлежащие перечислению муниципальному образованию в 2014 году | 4173082,90 | 4173082,90 |  |  |  |  | 4173082,90 | 4173082,90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | средства Фонда, поступившие в край в 2014 году, подлежащие перечислению муниципальному образованию в 2015 году | 13064067,63 | 13064067,63 |  |  |  |  | 13064067,63 | 13064067,63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Енисейский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | с. Подтесово | 83285901,70 | 32419473,69 | 50137500,14 |  | 728927,87 |  | 15877300,69 | 10864644,67 | 4283728,15 |  | 728927,87 | 67408601,01 | 21554829,02 | 45853771,99 |  |
| 40 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | средства Фонда, предусмотренные программой на 2014 год, подлежащие перечислению муниципальному образованию в 2014 году | 3100782,61 | 3100782,61 |  |  |  |  | 3100782,61 | 3100782,61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | средства Фонда, поступившие в край в 2014 году, подлежащие перечислению муниципальному образованию в 2015 году | 7763862,06 | 7763862,06 |  |  |  |  | 7763862,06 | 7763862,06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | в том числе без средств Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Всего |  |  |  |  |  | 2015 год |  |  |  |  | 2016 год |  |  |  |
| 45 | г. Дивногорск | 104833581,38 | 0,00 | 104022305,69 |  | 811275,69 |  | 104833581,38 | 0,00 | 104022305,69 |  | 811275,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 46 |  | 3-й этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Всего |  |  |  |  |  | 2015 год |  |  |  |  | 2016 год |  |  |  |
| 48 | Итого | 2998081491,63 | 1088690081,32 | 1687721201,05 |  | 221670209,26 |  | 912038554,22 | 348659284,54 | 534421499,47 |  | 28957770,21 | 2086042937,41 | 740030796,78 | 1153299701,58 | 192712439,05 |
| 49 | г. Канск | 642370706,77 | 180360760,01 | 457068633,63 |  | 4941313,13 |  | 103386933,86 | 52511805,14 | 45933815,59 |  | 4941313,13 | 538983772,91 | 127848954,87 | 411134818,04 | 0,00 |
| 50 | г. Красноярск | 740167598,72 | 343579898,42 | 192324086,27 |  | 204263614,03 |  | 324883380,27 | 119541645,13 | 192324086,27 |  | 13017648,87 | 415284218,45 | 224038253,29 | 0,00 | 191245965,16 |
| 51 | г. Лесосибирск | 502416306,08 | 188461988,12 | 310069567,13 |  | 3884750,83 |  | 186721779,43 | 68282386,87 | 114554641,73 |  | 3884750,83 | 315694526,65 | 120179601,25 | 195514925,40 | 0,00 |
| 52 | г. Ачинск | 622924480,62 | 233665955,16 | 384466798,68 |  | 4791726,78 |  | 172889720,29 | 64865340,96 | 103232652,55 |  | 4791726,78 | 450034760,33 | 168800614,20 | 281234146,13 | 0,00 |
| 53 | г. Дивногорск | 128566101,30 | 48775459,70 | 78801671,59 |  | 988970,01 |  | 38569830,39 | 14467975,71 | 23112884,67 |  | 988970,01 | 89996270,91 | 34307483,99 | 55688786,92 | 0,00 |
| 54 | г. Назарово | 76392803,76 | 0,00 | 75805166,80 |  | 587636,96 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 76392803,76 | 0,00 | 75805166,80 | 587636,96 |
| 55 | г. Шарыпово | 25413461,32 | 0,00 | 25217973,16 |  | 195488,16 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 25413461,32 | 0,00 | 25217973,16 | 195488,16 |
| 56 | Емельяновский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | п. Емельяново | 17543518,98 | 7459350,19 | 9931201,84 |  | 152966,95 |  | 5965710,98 | 2237805,06 | 3574938,97 |  | 152966,95 | 11577808,00 | 5221545,13 | 6356262,87 | 0,00 |
| 58 | Боготольский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Большекосульский сельсовет | 46970701,70 | 17619236,71 | 28990151,90 |  | 361313,09 |  | 14740206,20 | 5535623,03 | 8843270,08 |  | 361313,09 | 32230495,50 | 12083613,68 | 20146881,82 | 0,00 |
| 60 | Енисейский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | с. Епишино | 11990357,60 | 0,00 | 11898124,08 |  | 92233,52 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 11990357,60 | 0,00 | 11898124,08 | 92233,52 |
| 62 | Минусинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Тесинский сельсовет | 49328127,94 | 18503533,71 | 30445147,09 |  | 379447,14 |  | 45222245,46 | 14397651,23 | 30445147,09 |  | 379447,14 | 4105882,48 | 4105882,48 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Шушенский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | п. Шушенский | 76844982,50 | 28825414,31 | 47428452,94 |  | 591115,25 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 76844982,50 | 28825414,31 | 47428452,94 | 591115,25 |
| 66 | Ильичевский сельсовет | 27059595,16 | 10150357,46 | 16701086,97 |  | 208150,73 |  | 8117878,55 | 3045107,24 | 4864620,58 |  | 208150,73 | 18941716,61 | 7105250,22 | 11836466,39 | 0,00 |
| 67 | Канский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Чечеульский сельсовет | 2829927,62 | 1061537,57 | 1746621,38 |  | 21768,67 |  | 1920600,00 | 705967,18 | 1192864,15 |  | 21768,67 | 909327,62 | 355570,39 | 553757,23 | 0,00 |
| 69 | Бирилюсский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Новобирилюсский сельсовет | 16532467,64 | 6201513,93 | 10203780,88 |  | 127172,83 |  | 4959740,29 | 1860454,18 | 2972113,28 |  | 127172,83 | 11572727,35 | 4341059,75 | 7231667,60 | 0,00 |
| 71 | Сухобузимский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Сухобузимский сельсовет | 10730353,92 | 4025076,03 | 6622736,71 |  | 82541,18 |  | 4660528,50 | 1207522,81 | 3370464,51 |  | 82541,18 | 6069825,42 | 2817553,22 | 3252272,20 | 0,00 |
| 73 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Всего по 3-му этапу с финансовой поддержкой Фонда | 2884284868,95 | 1088690081,32 | 1574799937,01 |  | 220794850,62 |  | 912038554,22 | 348659284,54 | 534421499,47 |  | 28957770,21 | 1972246314,73 | 740030796,78 | 1040378437,54 | 191837080,41 |
| 75 | г. Канск | 642370706,77 | 180360760,01 | 457068633,63 |  | 4941313,13 |  | 103386933,86 | 52511805,14 | 45933815,59 |  | 4941313,13 | 538983772,91 | 127848954,87 | 411134818,04 |  |
| 76 | г. Красноярск | 740167598,72 | 343579898,42 | 192324086,27 |  | 204263614,03 |  | 324883380,27 | 119541645,13 | 192324086,27 |  | 13017648,87 | 415284218,45 | 224038253,29 | 0,00 | 191245965,16 |
| 77 | г. Лесосибирск | 502416306,08 | 188461988,12 | 310069567,13 |  | 3884750,83 |  | 186721779,43 | 68282386,87 | 114554641,73 |  | 3884750,83 | 315694526,65 | 120179601,25 | 195514925,40 |  |
| 78 | г. Ачинск | 622924480,62 | 233665955,16 | 384466798,68 |  | 4791726,78 |  | 172889720,29 | 64865340,96 | 103232652,55 |  | 4791726,78 | 450034760,33 | 168800614,20 | 281234146,13 |  |
| 79 | г. Дивногорск | 128566101,30 | 48775459,70 | 78801671,59 |  | 988970,01 |  | 38569830,39 | 14467975,71 | 23112884,67 |  | 988970,01 | 89996270,91 | 34307483,99 | 55688786,92 |  |
| 80 | Емельяновский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | п. Емельяново | 17543518,98 | 7459350,19 | 9931201,84 |  | 152966,95 |  | 5965710,98 | 2237805,06 | 3574938,97 |  | 152966,95 | 11577808,00 | 5221545,13 | 6356262,87 |  |
| 82 | Боготольский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Большекосульский сельсовет | 46970701,70 | 17619236,71 | 28990151,90 |  | 361313,09 |  | 14740206,20 | 5535623,03 | 8843270,08 |  | 361313,09 | 32230495,50 | 12083613,68 | 20146881,82 |  |
| 84 | Минусинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Тесинский сельсовет | 49328127,94 | 18503533,71 | 30445147,09 |  | 379447,14 |  | 45222245,46 | 14397651,23 | 30445147,09 |  | 379447,14 | 4105882,48 | 4105882,48 | 0,00 |  |
| 86 | Шушенский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | п. Шушенский | 76844982,50 | 28825414,31 | 47428452,94 |  | 591115,25 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 76844982,50 | 28825414,31 | 47428452,94 | 591115,25 |
| 88 | Ильичевский сельсовет | 27059595,16 | 10150357,46 | 16701086,97 |  | 208150,73 |  | 8117878,55 | 3045107,24 | 4864620,58 |  | 208150,73 | 18941716,61 | 7105250,22 | 11836466,39 |  |
| 89 | Канский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Чечеульский сельсовет | 2829927,62 | 1061537,57 | 1746621,38 |  | 21768,67 |  | 1920600,00 | 705967,18 | 1192864,15 |  | 21768,67 | 909327,62 | 355570,39 | 553757,23 |  |
| 91 | Бирилюсский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Новобирилюсский сельсовет | 16532467,64 | 6201513,93 | 10203780,88 |  | 127172,83 |  | 4959740,29 | 1860454,18 | 2972113,28 |  | 127172,83 | 11572727,35 | 4341059,75 | 7231667,60 |  |
| 93 | Сухобузимский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Сухобузимский сельсовет | 10730353,92 | 4025076,03 | 6622736,71 |  | 82541,18 |  | 4660528,50 | 1207522,81 | 3370464,51 |  | 82541,18 | 6069825,42 | 2817553,22 | 3252272,20 |  |
| 95 | Всего по 3-му этапу без финансовой поддержки Фонда | 113796622,68 | 0,00 | 112921264,04 |  | 875358,64 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 113796622,68 | 0,00 | 112921264,04 | 875358,64 |
| 96 | г. Назарово | 76392803,76 | 0,00 | 75805166,80 |  | 587636,96 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 76392803,76 | 0,00 | 75805166,80 | 587636,96 |
| 97 | г. Шарыпово, р.п. Дубинино | 25413461,32 | 0,00 | 25217973,16 |  | 195488,16 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 25413461,32 | 0,00 | 25217973,16 | 195488,16 |
| 98 | Енисейский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | с. Епишино | 11990357,60 | 0,00 | 11898124,08 |  | 92233,52 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 11990357,60 | 0,00 | 11898124,08 | 92233,52 |
| 100 |  | 4-й этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  | Всего |  |  |  |  |  | 2016 год |  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |
| 102 | Итого | 3551611183,48 | 1232234726,35 | 2290592940,36 |  | 28783516,77 |  | 2481990118,41 | 881906203,22 | 1571300398,42 |  | 28783516,77 | 1069621065,07 | 350328523,13 | 719292541,94 |  |
| 103 | Всего по 4-му этапу с финансовой поддержкой Фонда | 2374103282,96 | 1232234726,35 | 1122627981,49 |  | 19240575,12 |  | 2013477692,61 | 881906203,22 | 1112330914,27 |  | 19240575,12 | 360625590,35 | 350328523,13 | 10297067,22 |  |
| 104 | г. Ачинск | 323023634,72 | 169774674,87 | 150631061,75 |  | 2617898,10 |  | 292223459,92 | 138974500,07 | 150631061,75 |  | 2617898,10 | 30800174,80 | 30800174,80 | 0,00 |  |
| 105 | г. Дивногорск | 263256607,71 | 138362523,98 | 122760558,80 |  | 2133524,93 |  | 208155073,43 | 83260989,70 | 122760558,80 |  | 2133524,93 | 55101534,28 | 55101534,28 | 0,00 |  |
| 106 | г. Канск | 141041406,50 | 59579039,26 | 80319317,63 |  | 1143049,61 |  | 141041406,50 | 59579039,26 | 80319317,63 |  | 1143049,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 107 | г. Лесосибирск | 492623800,59 | 258913434,37 | 229717968,21 |  | 3992398,01 |  | 426649819,20 | 192939452,98 | 229717968,21 |  | 3992398,01 | 65973981,39 | 65973981,39 | 0,00 |  |
| 108 | Емельяновский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | п. Емельяново | 49180731,11 | 25848430,35 | 22933722,67 |  | 398578,09 |  | 44491345,27 | 21159044,51 | 22933722,67 |  | 398578,09 | 4689385,84 | 4689385,84 | 0,00 |  |
| 110 | г. Назарово | 236133849,13 | 124107332,56 | 110112804,09 |  | 1913712,48 |  | 163618471,61 | 51591955,04 | 110112804,09 |  | 1913712,48 | 72515377,52 | 72515377,52 | 0,00 |  |
| 111 | Балахтинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Приморский сельсовет | 42304359,11 | 22234343,72 | 19727165,86 |  | 342849,53 |  | 38270635,78 | 18200620,39 | 19727165,86 |  | 342849,53 | 4033723,33 | 4033723,33 | 0,00 |  |
| 113 | Березовский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | р.п. Березовка | 43590329,97 | 22910224,86 | 20326833,62 |  | 353271,49 |  | 39070196,37 | 18390091,26 | 20326833,62 |  | 353271,49 | 4520133,60 | 4520133,60 | 0,00 |  |
| 115 | с. Зыково | 17916840,15 | 9416740,75 | 8354894,97 |  | 145204,43 |  | 13185277,19 | 4685177,79 | 8354894,97 |  | 145204,43 | 4731562,96 | 4731562,96 | 0,00 |  |
| 116 | Богучанский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Богучанский сельсовет | 50353414,06 | 26464769,58 | 23480562,56 |  | 408081,92 |  | 45552212,82 | 21663568,34 | 23480562,56 |  | 408081,92 | 4801201,24 | 4801201,24 | 0,00 |  |
| 118 | Пинчугский сельсовет | 32113550,28 | 16878253,93 | 14975036,75 |  | 260259,60 |  | 30856214,81 | 15620918,46 | 14975036,75 |  | 260259,60 | 1257335,47 | 1257335,47 | 0,00 |  |
| 119 | Иланский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | г. Иланский | 208322177,57 | 109490061,97 | 97143798,77 |  | 1688316,83 |  | 178161577,47 | 89626529,09 | 86846731,55 |  | 1688316,83 | 30160600,10 | 19863532,88 | 10297067,22 |  |
| 121 | Мотыгинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | п. Новоангарск | 69064800,51 | 36299108,31 | 32205966,56 |  | 559725,64 |  | 62479467,39 | 29713775,19 | 32205966,56 |  | 559725,64 | 6585333,12 | 6585333,12 | 0,00 |  |
| 123 | р.п. Раздолинск | 27143170,83 | 14265919,69 | 12657273,25 |  | 219977,89 |  | 24555067,76 | 11677816,62 | 12657273,25 |  | 219977,89 | 2588103,07 | 2588103,07 | 0,00 |  |
| 124 | п. Мотыгино | 68284032,48 | 35888751,91 | 31841882,55 |  | 553398,02 |  | 61773145,64 | 29377865,07 | 31841882,55 |  | 553398,02 | 6510886,84 | 6510886,84 | 0,00 |  |
| 125 | Пировский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | Кетский сельсовет | 6843202,11 | 3596653,19 | 3191089,19 |  | 55459,73 |  | 6190702,35 | 2944153,43 | 3191089,19 |  | 55459,73 | 652499,76 | 652499,76 | 0,00 |  |
| 127 | Пировский сельсовет | 17110556,82 | 8992974,01 | 7978912,79 |  | 138670,02 |  | 15479064,13 | 7361481,32 | 7978912,79 |  | 138670,02 | 1631492,69 | 1631492,69 | 0,00 |  |
| 128 | Рыбинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | п. Урал | 66370385,36 | 34882976,41 | 30949519,80 |  | 537889,15 |  | 60041964,89 | 28554555,94 | 30949519,80 |  | 537889,15 | 6328420,47 | 6328420,47 | 0,00 |  |
| 130 | п. Ирша | 13905835,78 | 7308635,30 | 6484502,65 |  | 112697,83 |  | 12579913,45 | 5982712,97 | 6484502,65 |  | 112697,83 | 1325922,33 | 1325922,33 | 0,00 |  |
| 131 | Сухобузимский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Миндерлинский сельсовет | 18886421,36 | 9926333,67 | 8807025,43 |  | 153062,26 |  | 17085599,88 | 8125512,19 | 8807025,43 |  | 153062,26 | 1800821,48 | 1800821,48 | 0,00 |  |
| 133 | Тасеевский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | с. Тасеево | 27617755,30 | 14515352,02 | 12878579,20 |  | 223824,08 |  | 24984400,57 | 11881997,29 | 12878579,20 |  | 223824,08 | 2633354,73 | 2633354,73 | 0,00 |  |
| 135 | п. Солнечный (ЗАТО) | 150443282,39 | 78072317,40 | 71151719,27 |  | 1219245,72 |  | 100093709,08 | 27722744,09 | 71151719,27 |  | 1219245,72 | 50349573,31 | 50349573,31 | 0,00 |  |
| 136 | Ачинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | Тарутинский сельсовет | 8573139,12 | 4505874,24 | 3997785,12 |  | 69479,76 |  | 6938967,10 | 2871702,22 | 3997785,12 |  | 69479,76 | 1634172,02 | 1634172,02 | 0,00 |  |
| 138 | Всего по 4-му этапу без финансовой поддержки Фонда | 1177507900,52 | 0,00 | 1167964958,87 |  | 9542941,65 |  | 468512425,80 | 0,00 | 458969484,15 |  | 9542941,65 | 708995474,72 | 0,00 | 708995474,72 |  |
| 139 | Уярский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | г. Уяр | 105309277,05 | 0,00 | 104455813,32 |  | 853463,73 |  | 105309277,05 | 0,00 | 104455813,32 |  | 853463,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 141 | Эвенкийский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | п. Тура | 1072198623,47 | 0,00 | 1063509145,55 |  | 8689477,92 |  | 363203148,75 | 0,00 | 354513670,83 |  | 8689477,92 | 708995474,72 | 0,00 | 708995474,72 |  |

10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

КРАЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ

ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края

от 20.05.2016 N 242-п)

(рублей)

| N строки | N п/п | Наименование муниципальных образований | Всего | В том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств краевого бюджета, направляемых на долевое финансирование | за счет средств краевого бюджета за исключением средств, направляемых на долевое финансирование |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Региональная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае" на 2013 - 2017 годы |  |  |  |  |  |
| 2 | 2013 год |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | г. Боготол | 142578702,35 | 77480552,32 | 49599080,03 | 15499070,00 |
| 4 | 2 | г. Енисейск | 113205664,00 | 54709442,00 | 38320616,00 | 20175606,00 |
| 5 | 3 | г. Канск | 97642411,00 | 48073942,38 | 33673228,62 | 15895240,00 |
| 6 | 4 | г. Красноярск | 527932883,74 | 224014543,93 | 156863495,81 | 147054844,00 |
| 7 | 5 | г. Назарово | 171980754,48 | 90396496,60 | 63631326,56 | 17952931,32 |
| 8 | 6 | г. Шарыпово | 231139660,20 | 111614741,54 | 78120482,66 | 41404436,00 |
| 9 | 7 | Шарыповский район | 72863482,60 | 33175351,22 | 23237561,38 | 16450570,00 |
| 10 |  | Итого на 2013 год | 1357343558,37 | 639465069,99 | 443445791,06 | 274432697,32 |
| 11 |  | 2014 год |  |  |  |  |
| 12 | 1 | г. Боготол | 116369095,64 | 44402193,70 | 71966901,94 | 0,00 |
| 13 | 2 | г. Енисейск | 12860079,41 | 5374451,58 | 7485627,83 | 0,00 |
| 14 | 3 | г. Канск | 50871908,71 | 20575843,92 | 30296064,79 | 0,00 |
| 15 | 4 | г. Красноярск | 73255915,31 | 30776086,25 | 42479829,06 | 0,00 |
| 16 | 5 | г. Лесосибирск | 9762725,30 | 4173082,90 | 5589642,40 | 0,00 |
| 17 | 6 | Енисейский район | 7384510,76 | 3100782,61 | 4283728,15 | 0,00 |
| 18 |  | Итого на 2014 год | 270504235,13 | 108402440,96 | 162101794,17 | 0,00 |
| 19 | 2015 год |  |  |  |  |  |
| 20 | 1 | г. Ачинск | 168097993,51 | 64865340,96 | 103232652,55 | 0,00 |
| 21 | 2 | г. Боготол | 435411181,70 | 159614455,76 | 275796725,94 | 0,00 |
| 22 | 3 | г. Дивногорск | 141603166,07 | 14467975,71 | 23112884,67 | 104022305,69 |
| 23 | 4 | г. Енисейск | 134038394,66 | 51226605,96 | 82811788,70 | 0,00 |
| 24 | 5 | г. Канск | 421335319,37 | 161407803,38 | 259927515,99 | 0,00 |
| 25 | 6 | г. Красноярск | 861344522,39 | 434792666,21 | 426551856,18 | 0,00 |
| 26 | 7 | г. Лесосибирск | 292296396,35 | 110115414,74 | 182180981,61 | 0,00 |
| 27 | 8 | Бирилюсский район | 4832567,46 | 1860454,18 | 2972113,28 | 0,00 |
| 28 | 9 | Боготольский район | 14378893,11 | 5535623,03 | 8843270,08 | 0,00 |
| 29 | 10 | Енисейский район | 75172463,07 | 29318691,08 | 45853771,99 | 0,00 |
| 30 | 11 | Емельяновский район | 5812744,03 | 2237805,06 | 3574938,97 | 0,00 |
| 31 | 12 | Канский район | 1898831,33 | 705967,18 | 1192864,15 | 0,00 |
| 32 | 13 | Минусинский район | 44842798,32 | 14397651,23 | 30445147,09 | 0,00 |
| 33 | 14 | Сухобузимский район | 4577987,32 | 1207522,81 | 3370464,51 | 0,00 |
| 34 | 15 | Шушенский район | 7909727,82 | 3045107,24 | 4864620,58 | 0,00 |
| 35 |  | Итого на 2015 год | 2613552986,51 | 1054799084,53 | 1454731596,29 | 104022305,69 |
| 36 | 2016 год |  |  |  |  |  |
| 37 | 1 | г. Ачинск | 739640322,15 | 307775114,27 | 431865207,88 | 0,00 |
| 38 | 2 | г. Дивногорск | 296017819,41 | 117568473,69 | 178449345,72 | 0,00 |
| 39 | 3 | г. Канск | 678882129,80 | 187427994,13 | 491454135,67 | 0,00 |
| 40 | 4 | г. Красноярск | 224038253,29 | 224038253,29 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 5 | г. Лесосибирск | 738351947,84 | 313119054,23 | 425232893,61 | 0,00 |
| 42 | 6 | г. Назарово | 237509925,93 | 51591955,04 | 110112804,09 | 75805166,80 |
| 43 | 7 | г. Шарыпово | 25217973,16 | 0,00 | 0,00 | 25217973,16 |
| 44 | 8 | Ачинский район | 6869487,34 | 2871702,22 | 3997785,12 | 0,00 |
| 45 | 9 | Балахтинский район | 37927786,25 | 18200620,39 | 19727165,86 | 0,00 |
| 46 | 10 | Березовский район | 51756997,64 | 23075269,05 | 28681728,59 | 0,00 |
| 47 | 11 | Бирилюсский район | 11572727,35 | 4341059,75 | 7231667,60 | 0,00 |
| 48 | 12 | Боготольский район | 32230495,50 | 12083613,68 | 20146881,82 | 0,00 |
| 49 | 13 | Богучанский район | 75740086,11 | 37284486,80 | 38455599,31 | 0,00 |
| 50 | 14 | Емельяновский район | 55670575,18 | 26380589,64 | 29289985,54 | 0,00 |
| 51 | 15 | Енисейский район | 11898124,08 | 0,00 | 0,00 | 11898124,08 |
| 52 | 16 | Иланский район | 176473260,64 | 89626529,09 | 86846731,55 | 0,00 |
| 53 | 17 | Канский район | 909327,62 | 355570,39 | 553757,23 | 0,00 |
| 54 | 18 | Минусинский район | 4105882,48 | 4105882,48 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | 19 | Мотыгинский район | 147474579,24 | 70769456,88 | 76705122,36 | 0,00 |
| 56 | 20 | Пировский район | 21475636,73 | 10305634,75 | 11170001,98 | 0,00 |
| 57 | 21 | Рыбинский район | 71971291,36 | 34537268,91 | 37434022,45 | 0,00 |
| 58 | 22 | Сухобузимский район | 23002363,04 | 10943065,41 | 12059297,63 | 0,00 |
| 59 | 23 | Тасеевский район | 24760576,49 | 11881997,29 | 12878579,20 | 0,00 |
| 60 | 24 | Уярский район | 104455813,32 | 0,00 | 0,00 | 104455813,32 |
| 61 | 25 | Шушенский район | 95195583,86 | 35930664,53 | 59264919,33 | 0,00 |
| 62 | 26 | Эвенкийский муниципальный район | 354513670,83 | 0,00 | 0,00 | 354513670,83 |
| 63 | 27 | п. Солнечный (ЗАТО) | 98874463,36 | 27722744,09 | 71151719,27 | 0,00 |
| 64 |  | Итого на 2016 год | 4346537100,00 | 1621937000,00 | 2152709351,81 | 571890748,19 |
| 65 | 2017 год |  |  |  |  |  |
| 66 | 1 | г. Ачинск | 30800174,80 | 30800174,80 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | 2 | г. Дивногорск | 55101534,28 | 55101534,28 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | 3 | г. Канск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | 4 | г. Лесосибирск | 65973981,39 | 65973981,39 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 5 | г. Назарово | 72515377,52 | 72515377,52 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 6 | Ачинский район | 1634172,02 | 1634172,02 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 7 | Балахтинский район | 4033723,33 | 4033723,33 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 8 | Березовский район | 9251696,56 | 9251696,56 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 9 | Богучанский район | 6058536,71 | 6058536,71 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 10 | Емельяновский район | 4689385,84 | 4689385,84 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | 11 | Иланский район | 30160600,10 | 19863532,88 | 10297067,22 | 0,00 |
| 77 | 12 | Мотыгинский район | 15684323,03 | 15684323,03 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | 13 | Пировский район | 2283992,45 | 2283992,45 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | 14 | Рыбинский район | 7654342,80 | 7654342,80 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | 15 | Сухобузимский район | 1800821,48 | 1800821,48 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | 16 | Тасеевский район | 2633354,73 | 2633354,73 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | 17 | Уярский район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | 18 | Эвенкийский муниципальный район | 708995474,72 | 0,00 |  | 708995474,72 |
| 84 | 19 | п. Солнечный (ЗАТО) | 50349573,31 | 50349573,31 | 0,00 | 0,00 |
| 85 |  | Итого на 2017 год | 1069621065,07 | 350328523,13 | 10297067,22 | 708995474,72 |

Приложение N 2

к Постановлению

Правительства Красноярского края

от 6 мая 2013 г. N 228-п

РЕГИОНАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ

МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" НА 2013 - 2015 ГОДЫ

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края

от 31.01.2014 N 26-п, от 06.05.2014 N 185-п, от 28.07.2014 N 314-п,

от 13.10.2014 N 488-п, от 05.12.2014 N 570-п, от 22.01.2015 N 23-п,

от 19.02.2015 N 54-п, от 18.03.2015 N 111-п, от 15.05.2015 N 231-п,

от 20.10.2015 N 553-п, от 11.12.2015 N 641-п, от 10.02.2016 N 53-п)

Региональная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства" на 2013 - 2015 годы (далее - программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон).

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 18.03.2015 N 111-п)

1. ПОСТАНОВКА ОБЩЕКРАЕВОЙ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ПРИНЯТИЯ ПРОГРАММЫ

1.1. Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" (далее - Указ Президента РФ) Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации до марта 2013 года было поручено разработать комплекс мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда.

С целью реализации Указа Президента РФ в декабре 2012 года в Федеральный закон внесены изменения, которыми предусматривается обязанность субъектов Российской Федерации обеспечить переселение граждан из всех жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее - аварийный жилищный фонд).

В Красноярском крае за период 2008 - 2012 годов реализовано восемь региональных адресных программ по переселению граждан из многоквартирных жилых домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2007 года, до 1 января 2010 года аварийными и подлежащими сносу, с привлечением средств финансовой поддержки государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд). Общий объем финансирования мероприятий составил 5116,5 млн рублей, в том числе за счет средств Фонда - 2820,0 млн рублей. Переселен 9141 человек, ликвидировано 144,15 тыс. кв. метров аварийного жилья.

1.2. В соответствии с требованиями Федерального закона субъекты Российской Федерации, в том числе Красноярский край, ежегодно, начиная с 2013 года, должны направлять в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации сведения об аварийном жилищном фонде. На начало 2012 года общая площадь аварийного жилищного фонда по Красноярскому краю, подтвержденная установленными документами, составила 239,2 тыс. кв. метров.

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 22.01.2015 N 23-п)

Учитывая наличие в Федеральном законе обязательства субъекта Российской Федерации обеспечить переселение граждан из всего аварийного жилищного фонда, расположенного на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, до 1 сентября 2017 года в случае подачи заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда после 1 января 2013 года, Красноярский край должен расселить 701 аварийный жилой дом, расположенный на территории 64 муниципальных образований.

Для расселения аварийного жилищного фонда необходимо построить или приобрести у застройщиков многоквартирных жилых домов не менее 311,0 тыс. кв. метров общей площади жилья.

1.3. Программа разработана в целях продолжения реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства.

1.4. Средства финансовой поддержки за счет средств Фонда и средств краевого бюджета предоставляются муниципальным образованиям Красноярского края:

которые соответствуют условиям, определенным статьей 14 Федерального закона;

по которым выделены средства бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов на долевое финансирование региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства;

в которых имеется аварийный жилищный фонд.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1. Целями программы являются:

финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

развитие малоэтажного жилищного строительства на территории Красноярского края;

снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде муниципальных образований Красноярского края;

повышение эффективности реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

2.2. Задачами программы являются:

строительство, в том числе участие в долевом строительстве многоквартирных домов, перечисленных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - строительство малоэтажных домов), для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда;

приобретение у застройщиков жилых помещений в малоэтажных домах (в том числе в малоэтажных домах, строительство которых не завершено, включая малоэтажные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) (далее - приобретение у застройщиков жилых помещений), для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда;

приобретение жилых помещений в малоэтажных домах, в том числе в малоэтажных домах у лиц, не являющихся застройщиками домов (далее - приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками), для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда;

выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - выплата выкупной цены).

Задачи программы обусловлены способами переселения граждан из аварийного жилищного фонда, предусмотренными статьей 16 Федерального закона.

(п. 2.2 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 19.02.2015 N 54-п)

2.3. Программа реализуется в течение 2013 - 2015 годов в два этапа:

1-й этап - 2013 - 2014 годы,

2-й этап - 2014 - 2015 годы.

(п. 2.3 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 18.03.2015 N 111-п)

3. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

3.1. Объем финансирования на проведение в рамках реализации программы мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства определен исходя из перечня аварийных многоквартирных домов, общей площади расселяемых жилых помещений, расчетной общей площади предоставляемых жилых помещений и стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с программой.

При определении объема финансирования на проведение в рамках реализации программы мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства учитывалась стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с программой в рамках реализации Федерального закона, утверждаемая федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства) и жилищно-коммунального хозяйства (далее - предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения). Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2012 N 554 "О стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения в 2013 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" на 2013 год утверждена стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения в размере 34600 рублей.

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.02.2014 N 67/пр "О стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения в 2014 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" на 2014 год утверждена стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения в размере 36430 рублей.

Абзац исключен. - Постановление Правительства Красноярского края от 18.03.2015 N 111-п.

Финансирование превышения предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения осуществляется за счет средств местного бюджета.

При определении объема финансирования на проведение в рамках реализации программы мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства учитывалась расчетная общая площадь предоставляемых жилых помещений, определенная как сумма общей площади расселяемых жилых помещений и тридцати процентов от общей площади расселяемых жилых помещений (далее - расчетная общая площадь предоставляемых жилых помещений)

Планируемая стоимость расселения одного квадратного метра общей площади аварийных жилых помещений по муниципальному образованию определяется как частное от планового объема средств, предусмотренных на строительство (приобретение) предоставляемых жилых помещений в соответствии с программой, и общей площади расселяемых жилых помещений и составляет:

2-й этап программы - 47359,0 рубля;

абзацы девятый - одиннадцатый исключены. - Постановление Правительства Красноярского края от 18.03.2015 N 111-п.

(п. 3.1 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 13.10.2014 N 488-п)

3.2. Планируемый объем средств на реализацию программы составляет 851460056,92 рубля, в том числе:

1-й этап программы - 392606174,07 рубля;

2-й этап программы - 458853882,85 рубля;

в 2013 году - 339147074,07 рубля;

1-й этап программы - 339147074,07 рубля;

в 2014 году - 49176544,76 рубля;

1-й этап программы - 18459100,00 рубля;

2-й этап программы - 30717444,76 рубля;

в 2015 году - 463136438,09 рубля;

1-й этап программы - 35000000,00 рубля;

2-й этап программы - 428136438,09 рубля,

в том числе:

средства Фонда - 337904873,15 рубля, в том числе:

1-й этап программы - 162910163,08 рубля;

2-й этап программы - 174994710,07 рубля;

в 2013 году - 151012195,78 рубля;

1-й этап программы - 151012195,78 рубля;

в 2014 году - 22783077,14 рубля;

1-й этап программы - 11897967,30 рубля;

2-й этап программы - 10885109,84 рубля;

в 2015 году - 164109600,23 рубля;

2-й этап программы - 164109600,23 рубля;

средства краевого бюджета - 454500782,75 рубля, в том числе:

1-й этап программы - 176480107,63 рубля;

2-й этап программы - 278020645,12 рубля;

в 2013 году - 170117509,73 рубля,

в том числе:

средства краевого бюджета, направляемые на финансирование строительства малоэтажных домов, приобретения у застройщиков жилых помещений для предоставления гражданам жилых помещений (далее - средства краевого бюджета на долевое финансирование), - 99951674,73 рубля;

средства краевого бюджета, направляемые на финансирование стоимости разницы общей площади предоставляемого гражданам жилого помещения и общей площади ранее занимаемого жилого помещения, - 70165835,00 рубля;

1-й этап программы - 170117509,73 рубля;

в 2014 году - 20356435,16 рубля;

1-й этап программы - 6362597,90 рубля;

2-й этап программы - 13993837,26 рубля;

в 2015 году - 264026837,86 рубля;

2-й этап программы - 264026837,86 рубля;

средства местного бюджета - 59054401,02 рубля, в том числе:

1-й этап программы - 53215903,36 рубля;

2-й этап программы - 5838497,66 рубля;

в 2013 году - средства местного бюджета, направляемые на финансирование строительства малоэтажных домов, приобретения у застройщиков жилых помещений для предоставления гражданам жилых помещений (далее - средства местного бюджета на долевое финансирование), - 18017368,56 рубля;

1-й этап программы - 18017368,56 рубля;

в 2014 году - 6037032,46 рубля;

1-й этап программы - 198534,80 рубля;

2-й этап программы - 5838497,66 рубля;

в 2015 году - 35000000,00 рубля;

1-й этап программы - 35000000,00 рубля;

объем долевого софинансирования программы за счет средств бюджета субъекта и бюджетов муниципальных образований составляет:

2-й этап программы - 61,86%.

(п. 3.2 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 10.02.2016 N 53-п)

3.3. На первом этапе в 2013 году средства Фонда и краевого бюджета в соответствии с программой направляются на финансирование стоимости общей площади жилых помещений (без учета балконов, лоджий, веранд, террас), учитывая, что при строительстве малоэтажных домов, приобретении у застройщиков жилых помещений стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения не должна превышать предельную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения.

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 19.02.2015 N 54-п)

Финансирование превышения предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения осуществляется за счет средств местного бюджета.

В 2013 году финансирование расходов на оплату стоимости разницы общей площади предоставляемого гражданам жилого помещения (без учета балконов, лоджий, веранд, террас) и общей площади ранее занимаемого жилого помещения (без учета балконов, лоджий, веранд, террас) осуществляется только за счет средств краевого бюджета.

На первом этапе в 2014 году средства Фонда и краевого бюджета в соответствии с программой направляются на строительство многоквартирных жилых домов, в том числе малоэтажных домов, приобретение у застройщиков жилых помещений, приобретение жилых помещений у лиц не являющихся застройщиками, выплату выкупной цены при условии финансирования стоимости общей площади жилых помещений (без учета балконов, лоджий, веранд, террас) в пределах предельной стоимости одного квадратного метра общей площади таких жилых помещений.

(абзац введен Постановлением Правительства Красноярского края от 19.02.2015 N 54-п)

3.4. Со второго этапа программы средства Фонда, средства краевого и местных бюджетов расходуются на строительство малоэтажных домов, приобретение жилых помещений у застройщиков.

Планируемый объем средств на реализацию программы, предоставляемых муниципальному образованию в пределах этапа программы, определяется как произведение предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения и расчетной общей площади предоставляемых жилых помещений по муниципальному образованию (далее - планируемый объем средств).

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 13.10.2014 N 488-п)

Планируемый объем средств местного бюджета на реализацию программы в пределах этапа по муниципальному образованию определяется как один процент от произведения общей площади расселяемых жилых помещений и предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения.

Планируемый объем средств Фонда и средств краевого бюджета, предоставляемых муниципальному образованию, определяется как разница между планируемым объемом средств на реализацию программы в пределах этапа программы и планируемым объемом средств местного бюджета на реализацию программы в пределах этапа по муниципальному образованию и определен в разделе 6 программы.

Фактический объем средств Фонда и средств краевого бюджета определяется в соответствии с муниципальным контрактом, но не должен быть более планируемого объема средств Фонда и средств краевого бюджета.

Финансирование превышения планируемого объема средств осуществляется за счет средств местного бюджета.

Средства, образовавшиеся в результате возникновения разницы между ценой заключенного муниципального контракта и ценой муниципального контракта, рассчитанной в соответствии с планируемым объемом средств, уменьшаются пропорционально между средствами Фонда и средствами краевого бюджета.

3.5. Планируемый объем средств в рамках программы направляется на финансирование мероприятий по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, указанных в разделе 6 программы.

3.6. Показатели реализации программы определены в разделе 8 программы.

3.7. Распределение средств финансовой поддержки между муниципальными образованиями - участниками программы по этапам определено в разделе 9 программы.

4. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

С УКАЗАНИЕМ СПОСОБОВ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

Объем средств на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках программы определяется в зависимости от выбранных способов переселения, указанных в разделе 7 программы, на основании предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения при строительстве малоэтажных домов, приобретении у застройщиков жилых помещений в малоэтажных домах и расселяемой площади аварийных жилых домов.

Объем средств, необходимых для строительства малоэтажных домов в рамках программы, определен на основании положительного заключения о достоверности сметной стоимости.

Объем средств, необходимых для приобретения у застройщиков жилых помещений в рамках программы, определен на основании проведенного анализа рынка строящегося жилья, объема предложений по продаже застройщиками жилых помещений в муниципальных образованиях, участвующих в реализации программы.

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

5.1. Гражданам, переселяемым из занимаемого по договорам социального найма аварийного жилищного фонда, предоставляются жилые помещения, построенные и приобретенные в рамках программы, в соответствии со статьями 86, 87, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Собственникам жилья за изымаемое жилое помещение выплачивается выкупная цена в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, при достижении соглашения с собственником жилого помещения в соответствии с частью 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации предоставляется другое жилое помещение.

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 05.12.2014 N 570-п)

5.2. Финансирование мероприятий по строительству малоэтажных домов, приобретению у застройщиков жилых помещений для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда (далее - мероприятия программы), осуществляется за счет средств Фонда, средств краевого бюджета (далее - субсидии) и средств местных бюджетов.

Средства Фонда и средства местных бюджетов направляются на долевое финансирование мероприятий программы.

Средства краевого бюджета направляются:

в первом этапе программы:

на долевое финансирование мероприятий программы;

на финансирование стоимости разницы общей площади предоставляемого гражданам жилого помещения (без учета балконов, лоджий, веранд, террас) и общей площади ранее занимаемого жилого помещения (без учета балконов, лоджий, веранд, террас);

со второго этапа программы - на долевое финансирование мероприятий программы.

5.3. Главным распорядителем средств субсидий, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, является министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края (далее - министерство).

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 19.02.2015 N 54-п)

Министерство осуществляет руководство и контроль за ходом выполнения мероприятий программы, организует систему непрерывного мониторинга.

Исполнителями мероприятий программы являются министерство и муниципальные образования Красноярского края.

5.4. Условием предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края является выполнение обязательств по долевому финансированию муниципальными образованиями Красноярского края мероприятий программы в размере не менее 1 процента от произведения общей площади расселяемых жилых помещений и предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения в первый год реализации этапа программы.

5.5. Министерство осуществляет перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству.

Министерство перечисляет субсидии в бюджеты муниципальных образований Красноярского края на основании соглашений, заключенных между министерством и муниципальными образованиями Красноярского края.

Получателями субсидий являются бюджеты муниципальных районов, городских округов.

Органы местного самоуправления муниципальных районов в течение трех рабочих дней со дня получения субсидий перечисляют субсидии бюджетам городских, сельских поселений.

5.6. Для перечисления субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края муниципальные образования Красноярского края представляют в министерство следующие документы:

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 19.02.2015 N 54-п)

при строительстве малоэтажных домов:

выписку из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, подтверждающую долевое участие в финансировании расходов на реализацию мероприятий программы;

копию заключения о достоверности (положительное заключение) определения сметной стоимости объекта капитального строительства;

копию сводного сметного расчета утвержденной проектной документации;

копию муниципального контракта на строительство малоэтажных домов, иных муниципальных контрактов (договоров), заключенных для осуществления работ, связанных со строительством малоэтажного дома;

копию разрешения на строительство в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

копии платежных документов, подтверждающих расходование муниципальным образованием Красноярского края средств местного бюджета в соответствии с программой;

при участии в долевом строительстве малоэтажных домов:

выписку из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, подтверждающую долевое участие в финансировании расходов на реализацию мероприятий программы;

копии муниципальных контрактов (договоров) на участие в долевом строительстве малоэтажных домов, зарегистрированных в установленном порядке Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю;

копии платежных документов, подтверждающих расходование муниципальным образованием Красноярского края средств местного бюджета в соответствии с программой;

при приобретении жилых помещений у застройщиков:

выписку из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, подтверждающую долевое участие в финансировании расходов на реализацию мероприятий программы;

копии муниципальных контрактов, зарегистрированных в установленном порядке Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

копии разрешений на ввод объекта в эксплуатацию (при приобретении жилых помещений у застройщиков);

копии платежных документов, подтверждающих расходование муниципальным образованием Красноярского края средств местного бюджета в соответствии с программой.

Копии документов представляются надлежащим образом заверенными главой муниципального образования Красноярского края (главой местной администрации муниципального образования Красноярского края) или уполномоченным им лицом.

(п. 5.6 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 13.10.2014 N 488-п)

5.7. Министерство в течение 10 рабочих дней с момента поступления документов, указанных в пункте 5.6 настоящего раздела, рассматривает их на соответствие требованиям, предъявляемым действующим законодательством, а также проверяет комплектность документов, представленных в соответствии с пунктом 5.6 настоящего раздела.

В случае соответствия представленных муниципальными образованиями Красноярского края документов, указанных в пункте 5.6 настоящего раздела, требованиям, предъявляемым действующим законодательством, комплектности представленных документов министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов направляет в казначейство Красноярского края платежное поручение о перечислении средств субсидии.

В случае несоответствия представленных муниципальными образованиями Красноярского края документов требованиям, предъявляемым действующим законодательством, и (или) некомплектности представленных документов министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов направляет муниципальным образованиям Красноярского края замечания для их устранения.

До устранения муниципальными образованиями Красноярского края замечаний перечисление средств субсидии из краевого бюджета не осуществляется.

После устранения муниципальными образованиями Красноярского края замечаний министерство в течение 3 рабочих дней направляет в казначейство Красноярского края платежное поручение о перечислении средств субсидии.

(п. 5.7 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 13.10.2014 N 488-п)

5.8. Муниципальные образования Красноярского края ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в министерство следующие документы о реализации программы:

при строительстве малоэтажных домов:

копии актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) - при оплате строительно-монтажных работ, копии актов выполненных работ (оказанных услуг) - при оплате иных работ (услуг);

копию разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по окончании строительства;

копии платежных документов, подтверждающих расходование муниципальным образованием Красноярского края средств в соответствии с программой;

при участии в долевом строительстве малоэтажных домов:

копии отчетов о стоимости незавершенного строительством объекта;

копии разрешений на ввод объекта в эксплуатацию по окончании строительства;

копии свидетельств о регистрации права собственности на жилые помещения муниципального образования Красноярского края;

копии платежных документов, подтверждающих расходование муниципальным образованием Красноярского края средств в соответствии с программой;

при приобретении жилых помещений у застройщиков:

копии муниципальных контрактов, зарегистрированных в установленном порядке Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

копии разрешений на ввод объекта в эксплуатацию (при приобретении жилых помещений у застройщиков);

копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на жилые помещения;

копии платежных документов, подтверждающих расходование муниципальным образованием Красноярского края средств в соответствии с программой.

Копии документов представляются надлежащим образом заверенными главой муниципального образования Красноярского края (главой местной администрации муниципального образования Красноярского края) или уполномоченным им лицом.

(п. 5.8 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 13.10.2014 N 488-п)

5.9. Органы местного самоуправления - получатели субсидий на реализацию программы:

представляют главному распорядителю средств субсидий отчет о расходовании субсидий в соответствии с порядком, утвержденным правлением Фонда, ежемесячно - не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным, ежегодно - не позднее 12 января года, следующего за отчетным, с приложением копий платежных документов и реестра платежных документов, подтверждающих расходование муниципальным образованием Красноярского края средств в соответствии с программой;

расходуют субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, предусмотренного в разделе 6 программы, в порядке, установленном Федеральным законом, программой и муниципальными адресными программами по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

(п. 5.9 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 13.10.2014 N 488-п)

5.10. Министерство на основании представленных муниципальными образованиями Красноярского края отчетов о расходовании субсидий составляет сводный отчет о расходовании субсидий и представляет в Фонд ежемесячно на 10-й рабочий день месяца, следующего за отчетным.

(п. 5.10 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 13.10.2014 N 488-п)

5.11. Министерство на основании представленных муниципальными образованиями Красноярского края отчетов о расходовании субсидий составляет ежегодно не позднее 25 января года, следующего за отчетным, сводный отчет о расходовании субсидий и представляет Губернатору Красноярского края для подписания и направления в Фонд в сроки, утвержденные правлением Фонда.

(п. 5.11 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 13.10.2014 N 488-п)

5.12. Исключен. - Постановление Правительства Красноярского края от 22.01.2015 N 23-п.

5.13. Ответственность за нецелевое использование предоставленных субсидий, несвоевременное представление отчетов, а также недостоверность сведений, представляемых в министерство, возлагается на муниципальные образования Красноярского края.

Служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края осуществляет внутренний государственный финансовый контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

Счетная палата Красноярского края осуществляет внешний государственный финансовый контроль в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и законом о Счетной палате Красноярского края.

(п. 5.13 введен Постановлением Правительства Красноярского края от 13.10.2014 N 488-п)

6. ПЕРЕЧЕНЬ АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края

от 10.02.2016 N 53-п)

| N строки | N п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса/реконструкции МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  | номер | дата |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | дополнительные источники финансирования | внебюджетные источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв. м | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Всего по субъекту на 2013 - 2017 годы, в т.ч.: |  | х | х | х | х | 1574 | 1522 | 28118,91 | 660 | 308 | 352 | 25108,02 | 11885,77 | 13222,25 | 1039056829,72 | 337904873,15 | 567582444,75 | 63329711,42 | 70165835,00 | 73965,40 |
| 2 | Всего по субъекту на 2013 - 2017 годы с финансовой поддержкой Фонда |  | х | х | х | х | 1171 | 1167 | 19670,06 | 501 | 236 | 265 | 18475,45 | 9144,50 | 9330,95 | 816460056,92 | 337904873,15 | 384334947,75 | 24054401,02 | 70165835,00 | 0,00 |
| 3 | Всего по субъекту на 2013 - 2017 годы без финансовой поддержки Фонда |  | х | х | х | х | 403 | 355 | 8448,85 | 159 | 72 | 87 | 6632,57 | 2741,27 | 3891,30 | 222596772,80 | 0,00 | 183247497,00 | 39275310,40 | 0,00 | 73965,40 |
| 4 | в том числе по другим программам |  |  |  |  |  | 321 | 321 | 7046,22 | 142 | 58 | 84 | 6067,57 | 2289,97 | 3777,60 | 187596772,80 | 0,00 | 183247497,00 | 4275310,40 | 0,00 | 73965,40 |
| 5 | Всего по 1-му этапу, в т.ч.: |  | х | х | х | х | 957 | 905 | 18134,46 | 400 | 149 | 251 | 15360,97 | 5685,85 | 9675,12 | 580202946,87 | 162910163,08 | 289561769,63 | 57491213,76 | 70165835,00 | 73965,40 |
| 6 | Всего по 1-му этапу с финансовой поддержкой Фонда |  | х | х | х | х | 554 | 550 | 9685,61 | 241 | 77 | 164 | 8728,40 | 2944,58 | 5783,82 | 357606174,07 | 162910163,08 | 106314272,63 | 18215903,36 | 70165835,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по муниципальному образованию г. Ачинск |  | х | х | х | х | 191 | 191 | 2296,00 | 77 | 29 | 48 | 2235,20 | 874,70 | 1360,50 | 105052458,56 | 48950043,71 | 26220117,09 | 773379,20 | 29108918,56 |  |
| 8 | 1 | г. Ачинск, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 2 | 13 | 28.11.2008 | IV квартал 2014 | I квартал 2015 | 40 | 40 | 545,70 | 16 | 6 | 10 | 545,70 | 181,90 | 363,80 | 24537566,56 | 11851133,65 | 6346494,15 | 188812,20 | 6151126,56 |  |
| 9 | 2 | г. Ачинск, ул. Декабристов, д. 2 | 42 | 10.12.2008 | IV квартал 2014 | I квартал 2015 | 14 | 14 | 86,90 | 4 | 2 | 2 | 86,90 | 46,50 | 40,40 | 4961986,00 | 1938019,41 | 1038653,19 | 30067,40 | 1955246,00 |  |
| 10 | 3 | г. Ачинск, ул. Индустриальная, д. 14а | 2 | 22.10.2008 | IV квартал 2014 | I квартал 2015 | 29 | 29 | 313,50 | 14 | 2 | 12 | 274,60 | 39,40 | 235,20 | 17666414,00 | 6124052,11 | 3282096,29 | 95011,60 | 8165254,00 |  |
| 11 | 4 | г. Ачинск, ул. Комсомольская, д. 6 | 25 | 29.08.2008 | IV квартал 2014 | I квартал 2015 | 5 | 5 | 86,30 | 2 | 1 | 1 | 64,40 | 31,70 | 32,70 | 1892620,00 | 1219904,05 | 650433,55 | 22282,40 | 0,00 |  |
| 12 | 5 | г. Ачинск, ул. Советская, д. 3 | 38 | 10.12.2008 | IV квартал 2014 | I квартал 2015 | 9 | 9 | 179,10 | 4 | 2 | 2 | 179,10 | 90,80 | 88,30 | 7157702,00 | 3994237,92 | 2140653,48 | 61968,60 | 960842,00 |  |
| 13 | 6 | г. Ачинск, ул. Советская, д. 8 | 1 | 26.11.2008 | IV квартал 2014 | I квартал 2015 | 23 | 23 | 235,30 | 8 | 2 | 6 | 235,30 | 41,30 | 194,00 | 8047960,00 | 5187379,93 | 2779166,27 | 81413,80 | 0,00 |  |
| 14 | 7 | г. Ачинск, ул. Строителей, д. 18 | 4 | 22.10.2008 | IV квартал 2014 | I квартал 2015 | 28 | 28 | 296,30 | 13 | 2 | 11 | 296,30 | 39,00 | 257,30 | 16881340,00 | 6607999,42 | 3541460,78 | 102519,80 | 6629360,00 |  |
| 15 | 8 | г. Ачинск, ул. Целинная, д. 4 | 11 | 03.06.2010 | IV квартал 2014 | I квартал 2015 | 43 | 43 | 552,90 | 16 | 12 | 4 | 552,90 | 404,10 | 148,80 | 23906870,00 | 12027317,22 | 6441159,38 | 191303,40 | 5247090,00 |  |
| 16 | Итого по муниципальному образованию г. Бородино |  | х | х | х | х | 40 | 40 | 483,40 | 16 | 0 | 16 | 483,40 | 0,00 | 483,40 | 22972670,00 | 11200858,37 | 5357525,23 | 167256,40 | 6247030,00 |  |
| 17 | 9 | г. Бородино, ул. Бородинская, д. 18 | б/н | 28.04.2003 | III квартал 2013 | IV квартал 2015 | 40 | 40 | 483,40 | 16 | 0 | 16 | 483,40 | 0,00 | 483,40 | 22972670,00 | 11200858,37 | 5357525,23 | 167256,40 | 6247030,00 |  |
| 18 | Итого по муниципальному образованию г. Минусинск |  | х | х | х | х | 85 | 85 | 985,19 | 27 | 21 | 6 | 985,19 | 677,98 | 307,21 | 46463735,02 | 19191756,67 | 13431566,61 | 340875,74 | 13499536,00 |  |
| 19 | 10 | г. Минусинск, ул. Автомобильная, д. 6 | 1 | 28.11.2008 | I квартал 2014 | II квартал 2014 | 30 | 30 | 330,16 | 9 | 6 | 3 | 330,16 | 145,00 | 185,16 | 15025721,01 | 6431602,42 | 4501229,23 | 114235,36 | 3978654,00 |  |
| 20 | 11 | г. Минусинск, ул. Зеленая, д. 5 | 30 | 21.11.2007 | I квартал 2014 | II квартал 2014 | 36 | 36 | 372,05 | 8 | 7 | 1 | 372,05 | 326,45 | 45,60 | 17709625,42 | 7247630,48 | 5072335,64 | 128729,30 | 5260930,00 |  |
| 21 | 12 | г. Минусинск, ул. Октябрьская, д. 27 | 12 | 01.12.2008 | I квартал 2014 | II квартал 2014 | 11 | 11 | 169,78 | 6 | 5 | 1 | 169,78 | 118,63 | 51,15 | 8437722,27 | 3307358,42 | 2314691,97 | 58743,88 | 2756928,00 |  |
| 22 | 13 | г. Минусинск, ул. Октябрьская, д. 58 | 4 | 07.10.2008 | I квартал 2014 | II квартал 2014 | 8 | 8 | 113,20 | 4 | 3 | 1 | 113,20 | 87,90 | 25,30 | 5290666,32 | 2205165,35 | 1543309,77 | 39167,20 | 1503024,00 |  |
| 23 | Итого по муниципальному образованию Верхнепашинский сельсовет |  | х | х | х | х | 26 | 26 | 726,50 | 12 | 8 | 4 | 726,50 | 494,30 | 232,20 | 28429436,00 | 14634703,18 | 10250827,82 | 251369,00 | 3292536,00 |  |
| 24 | 14 | с. Верхнепашино, ул. Пролетарская, д. 2 | 02 | 29.10.2011 | I квартал 2014 | IV квартал 2015 | 26 | 26 | 726,50 | 12 | 8 | 4 | 726,50 | 494,30 | 232,20 | 28429436,00 | 14634703,18 | 10250827,82 | 251369,00 | 3292536,00 |  |
| 25 | Итого по муниципальному образованию Вершино-Рыбинский сельсовет |  | х | х | х | х | 37 | 37 | 658,70 | 16 | 3 | 13 | 658,70 | 125,50 | 533,20 | 22972670,00 | 12544750,73 | 8774489,07 | 227910,20 | 1425520,00 |  |
| 26 | 15 | п. имени Кравченко, ул. Мира, д. 3 | 21 | 15.02.2009 | III квартал 2013 | IV квартал 2015 | 22 | 22 | 329,5 | 8 | 1 | 7 | 329,50 | 48,20 | 281,30 | 12277118,00 | 6474320,17 | 4532112,83 | 114007,00 | 1156678,00 |  |
| 27 | 16 | п. имени Кравченко, ул. Мира, д. 4 | 15 | 15.02.2009 | III квартал 2013 | IV квартал 2015 | 15 | 15 | 329,2 | 8 | 2 | 6 | 329,20 | 77,30 | 251,90 | 10695552,00 | 6070430,56 | 4242376,24 | 113903,20 | 268842,00 |  |
| 28 | Итого по муниципальному образованию г. Иланский |  | х | х | х | х | 33 | 33 | 776,52 | 17 | 5 | 12 | 495,11 | 164,80 | 330,31 | 16312078,11 | 5837452,61 | 4113414,42 | 3203841,28 | 3157369,80 |  |
| 29 | 17 | г. Иланский, ул. Красная, д. 32 | 1-06 | 05.12.2006 | IV квартал 2014 | IV квартал 2015 | 7 | 7 | 233,12 | 5 | 0 | 5 | 143,01 | 0,00 | 143,01 | 4979744,27 | 1737960,50 | 1224686,07 | 349040,69 | 1668057,01 |  |
| 30 | 18 | г. Иланский, ул. Строительная, д. 21 | 8-06 | 05.12.2006 | IV квартал 2014 | IV квартал 2015 | 4 | 4 | 195,3 | 3 | 2 | 1 | 113,20 | 79,40 | 33,80 | 2974247,17 | 1168560,04 | 823350,28 | 742487,90 | 239848,95 |  |
| 31 | 19 | г. Иланский, ул. Строительная, д. 25 | 7-06 | 05.12.2006 | IV квартал 2014 | IV квартал 2015 | 22 | 22 | 348,1 | 9 | 3 | 6 | 238,90 | 85,40 | 153,50 | 8358086,67 | 2930932,07 | 2065378,07 | 2112312,69 | 1249463,84 |  |
| 32 | Итого по муниципальному образованию Выезжелогский сельсовет |  | х | х | х | х | 75 | 75 | 1874,00 | 34 | 0 | 34 | 1370,50 | 0,00 | 1370,50 | 47404117,74 | 17499214,04 | 16742740,32 | 12637536,74 | 524626,64 |  |
| 33 | 20 | п. Жайма, ул. Вокзальная, д. 1 | 82 | 22.11.2011 | IV квартал 2014 | IV квартал 2015 | 23 | 23 | 587,20 | 10 | 0 | 10 | 417,70 | 0,00 | 417,70 | 14532736,90 | 5333397,81 | 5102840,30 | 3851659,32 | 244839,47 |  |
| 34 | 21 | п. Жайма, ул. Вокзальная, д. 2 | 83 | 22.11.2011 | IV квартал 2014 | IV квартал 2015 | 21 | 21 | 643,40 | 12 | 0 | 12 | 471,20 | 0,00 | 471,20 | 16397712,17 | 6016511,97 | 5756424,11 | 4344988,92 | 279787,17 |  |
| 35 | 22 | п. Жайма, ул. Вокзальная, д. 3 | 84 | 22.11.2011 | IV квартал 2014 | IV квартал 2015 | 31 | 31 | 643,40 | 12 | 0 | 12 | 481,60 | 0,00 | 481,60 | 16473668,67 | 6149304,26 | 5883475,91 | 4440888,50 | 0,00 |  |
| 36 | Итого по муниципальному образованию Озероучумский сельсовет |  | х | х | х | х | 20 | 20 | 499,80 | 12 | 0 | 12 | 499,80 | 0,00 | 499,80 | 18340438,64 | 10235774,74 | 5491395,10 | 172930,80 | 2440338,00 |  |
| 37 | 23 | п. Озеро Учум, ул. Школьная, д. 6 | 001 | 15.07.2006 | I квартал 2014 | II квартал 2014 | 20 | 20 | 499,80 | 12 | 0 | 12 | 499,80 | 0,00 | 499,80 | 18340438,64 | 10235774,74 | 5491395,10 | 172930,80 | 2440338,00 |  |
| 38 | Итого по муниципальному образованию п. Рассвет |  | х | х | х | х | 20 | 20 | 497,40 | 16 | 0 | 16 | 497,40 | 0,00 | 497,40 | 27680000,00 | 10019685,29 | 7018254,31 | 172100,40 | 10469960,00 |  |
| 39 | 24 | п. Рассвет, ул. 30 лет Победы, д. 37 | 9 | 12.01.2007 | II квартал 2013 | IV квартал 2014 | 20 | 20 | 497,4 | 16 | 0 | 16 | 497,40 | 0,00 | 497,40 | 27680000,00 | 10019685,29 | 7018254,31 | 172100,40 | 10469960,00 |  |
| 40 | Итого по муниципальному образованию г. Ужур |  | х | х | х | х | 27 | 23 | 888,10 | 14 | 11 | 3 | 776,60 | 607,30 | 169,30 | 21978570,00 | 12795923,74 | 8913942,66 | 268703,60 | 0,00 |  |
| 41 | 25 | г. Ужур, ул. 40 лет Октября, д. 8 | 2 | 27.03.2006 | I квартал 2014 | I квартал 2015 | 9 | 9 | 440,60 | 7 | 6 | 1 | 385,70 | 330,20 | 55,50 | 10857170,31 | 6321044,73 | 4402673,38 | 133452,20 | 0,00 |  |
| 42 | 26 | г. Ужур, ул. Железнодорожная, д. 5 | 1 | 09.12.2011 | I квартал 2014 | I квартал 2015 | 18 | 14 | 447,50 | 7 | 5 | 2 | 390,90 | 277,10 | 113,80 | 11121399,69 | 6474879,01 | 4511269,28 | 135251,40 | 0,00 |  |
| 43 | Всего по 1-му этапу без финансовой поддержки Фонда |  | х | х | х | х | 403 | 355 | 8448,85 | 159 | 72 | 87 | 6632,57 | 2741,27 | 3891,30 | 222596772,80 | 0,00 | 183247497,00 | 39275310,40 | 0,00 | 73965,40 |
| 44 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Итого по муниципальному образованию п. Березовка |  | х | х | х | х | 82 | 34 | 1402,63 | 17 | 14 | 3 | 565,00 | 451,30 | 113,70 | 35000000,00 | 0,00 | 0,00 | 35000000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 27 | р.п. Березовка, ул. Парковая, д. 2 | 2/2006 | 28.12.2006 | IV квартал 2015 | IV квартал 2017 | 24 | 11 | 536,03 | 8 | 6 | 2 | 253,60 | 177,70 | 75,90 | 16565000,00 | 0,00 | 0,00 | 16565000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 28 | р.п. Березовка, ул. Парковая, д. 4 | 3/2006 | 28.12.2006 | IV квартал 2015 | IV квартал 2017 | 26 | 15 | 536,00 | 6 | 6 | 0 | 193,90 | 193,90 | 0,00 | 12215000,00 | 0,00 | 0,00 | 12215000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 29 | р.п. Березовка, ул. Сурикова, д. 1 | 4/2006 | 28.12.2006 | IV квартал 2015 | IV квартал 2017 | 32 | 8 | 330,60 | 3 | 2 | 1 | 117,50 | 79,70 | 37,80 | 6220000,00 | 0,00 | 0,00 | 6220000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | в том числе по другим программам |  |  |  |  |  | 321 | 321 | 7046,22 | 142 | 58 | 84 | 6067,57 | 2289,97 | 3777,60 | 187596772,80 | 0,00 | 183247497,00 | 4275310,40 | 0,00 | 73965,40 |
| 50 | Итого по муниципальному образованию Недокуринский сельсовет |  | х | х | х | х | 23 | 23 | 484,30 | 8 | 4 | 4 | 484,30 | 242,15 | 242,15 | 335180,00 | 0,00 | 167580,00 | 167600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 30 | п. Недокура, ул. 40 лет Победы, д. 8 | 08 | 29.12.2010 | IV квартал 2014 | IV квартал 2015 | 23 | 23 | 484,30 | 8 | 4 | 4 | 484,30 | 242,15 | 242,15 | 335180,00 | 0,00 | 167580,00 | 167600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Итого по муниципальному образованию Маломинусинский сельсовет |  | х | х | х | х | 21 | 21 | 303,30 | 7 | 3 | 4 | 303,30 | 145,60 | 157,70 | 9448321,30 | 0,00 | 9330971,30 | 117350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 31 | с. Малая Минуса, ул. Микрорайон, д. 23 | 268 | 20.12.2010 | IV квартал 2014 | IV квартал 2015 | 21 | 21 | 303,30 | 7 | 3 | 4 | 303,30 | 145,60 | 157,70 | 9448321,30 | 0,00 | 9330971,30 | 117350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Итого по муниципальному образованию р.п. Северо-Енисейский |  | х | х | х | х | 16 | 16 | 344,60 | 8 | 0 | 8 | 344,60 | 0,00 | 344,60 | 87800,00 | 0,00 | 0,00 | 87800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | 32 | р.п. Северо-Енисейский, ул. Донского, д. 16 | 07-35 | 19.12.2006 | IV квартал 2014 | IV квартал 2015 | 16 | 16 | 344,60 | 8 | 0 | 8 | 344,60 | 0,00 | 344,60 | 87800,00 | 0,00 | 0,00 | 87800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Итого по муниципальному образованию г. Заозерный |  | х | х | х | х | 233 | 233 | 4690,87 | 97 | 41 | 56 | 3763,22 | 1472,84 | 2290,38 | 131675720,00 | 0,00 | 128333159,60 | 3342560,40 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 33 | г. Заозерный, ул. Сурикова, д. 79 | б/н | 15.03.2006 | IV квартал 2014 | IV квартал 2015 | 2 | 2 | 410,60 | 4 | 0 | 4 | 125,30 | 0,00 | 125,30 | 4384150,00 | 0,00 | 4272689,60 | 111460,40 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | 34 | г. Заозерный, ул. К. Маркса, д. 14 | 1 | 11.12.2009 | IV квартал 2014 | IV квартал 2015 | 94 | 94 | 2011,40 | 36 | 10 | 26 | 1593,70 | 637,48 | 956,22 | 55768830,00 | 0,00 | 54353000,00 | 1415830,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | 35 | г. Заозерный, ул. Разина, д. 34 | 2 | 30.12.2011 | IV квартал 2014 | IV квартал 2015 | 17 | 17 | 338,40 | 8 | 2 | 6 | 300,20 | 120,08 | 180,12 | 10502780,00 | 0,00 | 10236200,00 | 266580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | 36 | г. Заозерный, ул. Целинная, д. 2 | б/н | 15.03.2006 | IV квартал 2014 | IV квартал 2015 | 31 | 31 | 463,77 | 8 | 3 | 5 | 394,27 | 157,71 | 236,56 | 13794910,00 | 0,00 | 13444800,00 | 350110,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | 37 | г. Заозерный, ул. 40 лет Октября, д. 54 | б/н | 15.03.2006 | IV квартал 2014 | IV квартал 2015 | 23 | 23 | 404,30 | 12 | 8 | 4 | 404,30 | 161,72 | 242,58 | 14145650,00 | 0,00 | 13786630,00 | 359020,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | 38 | г. Заозерный, ул. Чернышевского, д. 24 | б/н | 15.03.2006 | IV квартал 2014 | IV квартал 2015 | 54 | 54 | 869,20 | 21 | 12 | 9 | 780,70 | 312,28 | 468,42 | 27315130,00 | 0,00 | 26621870,00 | 693260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | 39 | г. Заозерный, ул. Ленина, д. 28 | б/н | 15.03.2006 | IV квартал 2014 | IV квартал 2015 | 12 | 12 | 193,20 | 8 | 6 | 2 | 164,75 | 83,57 | 81,18 | 5764270,00 | 0,00 | 5617970,00 | 146300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Итого по муниципальному образованию с. Хатанга |  | х | х | х | х | 7 | 7 | 149,00 | 4 | 2 | 2 | 98,00 | 39,20 | 58,80 | 73965,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73965,40 |
| 65 | 40 | с. Хатанга, ул. Таймырская, д. 12 | 01 | 12.07.2011 | IV квартал 2014 | IV квартал 2015 | 7 | 7 | 149,00 | 4 | 2 | 2 | 98,00 | 39,20 | 58,80 | 73965,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73965,40 |
| 66 | Итого по муниципальному образованию с. Ванавара |  | х | х | х | х | 21 | 21 | 1074,15 | 18 | 8 | 10 | 1074,15 | 390,18 | 683,97 | 45975786,10 | 0,00 | 45415786,10 | 560000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | 41 | с. Ванавара, ул. Шишкова, д. 14 | б/н | 27.08.2007 | IV квартал 2014 | IV квартал 2015 | 9 | 9 | 488,40 | 8 | 6 | 2 | 488,40 | 195,36 | 293,04 | 20904411,20 | 0,00 | 20649786,10 | 254625,10 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | 42 | с. Ванавара, ул. Шишкова, д. 12 | б/н | 27.08.2007 | IV квартал 2014 | IV квартал 2015 | 6 | 6 | 487,04 | 8 | 2 | 6 | 487,04 | 194,82 | 292,22 | 20846513,43 | 0,00 | 20592600,00 | 253913,43 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | 43 | с. Ванавара, ул. Увачана, д. 6 | б/н | 27.08.2007 | IV квартал 2014 | IV квартал 2015 | 6 | 6 | 98,71 | 2 | 0 | 2 | 98,71 | 0,00 | 98,71 | 4224861,47 | 0,00 | 4173400,00 | 51461,47 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Всего по 2-му этапу, в т.ч.: |  | х | х | х | х | 617 | 617 | 9984,45 | 260 | 159 | 101 | 9747,05 | 6199,92 | 3547,13 | 458853882,85 | 174994710,07 | 278020675,12 | 5838497,66 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Всего по 2-му этапу с финансовой поддержкой Фонда |  | х | х | х | х | 617 | 617 | 9984,45 | 260 | 159 | 101 | 9747,05 | 6199,92 | 3547,13 | 458853882,85 | 174994710,07 | 278020675,12 | 5838497,66 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Итого по муниципальному образованию г. Бородино |  | х | х | х | х | 70 | 70 | 1017,20 | 27 | 0 | 27 | 829,60 | 0,00 | 829,60 | 39289026,40 | 15015425,09 | 23971378,03 | 302223,28 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 44 | г. Бородино, ул. Советская, д. 58 | б/н | 28.04.2003 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 34 | 34 | 523,40 | 11 | 0 | 11 | 362,00 | 0,00 | 362,00 | 17143958,00 | 6552053,86 | 10460027,54 | 131876,60 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 45 | г. Бородино, ул. Ленина, д. 23 | б/н | 28.04.2003 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 36 | 36 | 493,80 | 16 | 0 | 16 | 467,60 | 0,00 | 467,60 | 22145068,40 | 8463371,23 | 13511350,49 | 170346,68 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Итого по муниципальному образованию г. Минусинск |  | х | х | х | х | 295 | 295 | 4143,15 | 121 | 102 | 19 | 4143,15 | 3500,12 | 643,03 | 196215440,85 | 75526461,25 | 119166030,74 | 1522948,86 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | 46 | г. Минусинск, ул. Набережная, д. 22 | 1 | 07.11.2011 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 9 | 9 | 146,90 | 4 | 2 | 2 | 146,90 | 74,90 | 72,00 | 6051079,20 | 2338111,24 | 3665820,67 | 47147,29 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | 47 | г. Минусинск, ул. Мира, д. 13а | 2 | 07.11.2011 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 5 | 5 | 88,64 | 3 | 3 | 0 | 88,64 | 88,64 | 0,00 | 3909630,10 | 1510660,06 | 2368520,45 | 30449,59 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | 48 | г. Минусинск, ул. Обороны, д. 19 | 3 | 07.11.2011 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 23 | 23 | 178,60 | 7 | 7 | 0 | 178,60 | 178,60 | 0,00 | 9876665,31 | 3805301,26 | 5994631,57 | 76732,48 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | 49 | г. Минусинск, ул. Ботаническая, д. 12 | 4 | 28.11.2008 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 17 | 17 | 369,53 | 8 | 8 | 0 | 369,53 | 369,53 | 0,00 | 17212446,40 | 6578135,84 | 10501666,13 | 132644,43 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | 50 | г. Минусинск, ул. Ботаническая, д. 8 | 2 | 28.11.2008 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 18 | 18 | 370,40 | 9 | 9 | 0 | 370,40 | 370,40 | 0,00 | 16678890,52 | 6433652,12 | 10115506,03 | 129732,37 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | 51 | г. Минусинск, ул. Ботаническая, д. 10 | 3 | 28.11.2008 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 18 | 18 | 362,81 | 8 | 7 | 1 | 362,81 | 320,90 | 41,91 | 16638443,82 | 6381683,60 | 10128076,61 | 128683,61 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | 52 | г. Минусинск, ул. Затубинская, д. 31 | 6 | 28.11.2008 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 9 | 9 | 125,80 | 3 | 2 | 1 | 125,80 | 60,90 | 64,90 | 5605732,45 | 2159658,10 | 3402525,66 | 43548,69 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | 53 | г. Минусинск, ул. Зеленая, д. 7 | 7 | 28.11.2008 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 24 | 24 | 371,87 | 10 | 9 | 1 | 371,87 | 343,37 | 28,50 | 16905848,14 | 6513160,90 | 10261351,79 | 131335,45 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | 54 | г. Минусинск, ул. Калинина, д. 88 | 13 | 01.12.2008 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 12 | 12 | 278,60 | 8 | 8 | 0 | 278,60 | 278,60 | 0,00 | 12202592,80 | 4663504,02 | 7445051,83 | 94036,95 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | 55 | г. Минусинск, ул. Мартьянова, д. 14 | 6 | 07.10.2008 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 16 | 16 | 254,30 | 6 | 5 | 1 | 254,30 | 221,70 | 32,60 | 11096780,82 | 4276748,70 | 6733793,04 | 86239,08 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | 56 | г. Минусинск, ул. Мира, д. 58б | 1 | 07.10.2008 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 16 | 16 | 252,40 | 7 | 6 | 1 | 252,40 | 218,90 | 33,50 | 10891075,45 | 4208265,19 | 6597951,88 | 84858,38 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | 57 | г. Минусинск, ул. Мира, д. 43 | 11 | 28.11.2008 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 23 | 23 | 285,62 | 8 | 5 | 3 | 285,62 | 211,28 | 74,34 | 13898438,17 | 5348297,00 | 8442294,91 | 107846,26 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | 58 | г. Минусинск, ул. Обороны, д. 41 | 19 | 01.12.2008 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 16 | 16 | 159,90 | 7 | 6 | 1 | 159,90 | 129,50 | 30,40 | 8927401,23 | 3449509,83 | 5408333,10 | 69558,30 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | 59 | г. Минусинск, ул. Автомобильная, д. 133 | 5 | 20.04.2011 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 13 | 13 | 187,40 | 6 | 5 | 1 | 187,40 | 156,40 | 31,00 | 9655253,83 | 3705256,77 | 5875282,28 | 74714,78 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | 60 | г. Минусинск, ул. Гоголя, д. 53 | 2 | 07.10.2008 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 19 | 19 | 104,50 | 5 | 4 | 1 | 104,50 | 77,10 | 27,40 | 6419968,12 | 2480648,35 | 3889298,26 | 50021,51 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | 61 | г. Минусинск, ул. Затубинская, д. 1 | 10 | 01.12.2008 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 12 | 12 | 112,24 | 2 | 1 | 1 | 112,24 | 47,40 | 64,84 | 4463519,98 | 1724685,12 | 2704057,11 | 34777,75 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | 62 | г. Минусинск, ул. Красных Партизан, д. 110 | 27 | 25.11.2007 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 2 | 2 | 41,70 | 2 | 1 | 1 | 41,70 | 21,90 | 19,80 | 2253799,38 | 870858,49 | 1365380,30 | 17560,59 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | 63 | г. Минусинск, ул. Кравченко, д. 27 | 32 | 25.11.2007 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 5 | 5 | 50,73 | 2 | 1 | 1 | 50,73 | 26,00 | 24,73 | 2404100,85 | 928934,33 | 1456434,84 | 18731,68 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | 64 | г. Минусинск, ул. Октябрьская, д. 20 | 16 | 28.11.2008 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 7 | 7 | 81,70 | 2 | 1 | 1 | 81,70 | 22,70 | 59,00 | 3757897,96 | 1452035,77 | 2276582,33 | 29279,86 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | 65 | г. Минусинск, ул. Старо-Кузнечная, д. 2 | 17 | 28.11.2008 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 7 | 7 | 68,21 | 3 | 1 | 2 | 68,21 | 30,10 | 38,11 | 3569298,51 | 1379161,74 | 2162326,39 | 27810,38 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | 66 | г. Минусинск, ул. Гоголя, д. 16 | 4 | 07.11.2011 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 8 | 8 | 118,00 | 4 | 4 | 0 | 118,00 | 118,00 | 0,00 | 5232369,77 | 2021765,40 | 3169836,09 | 40768,28 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | 67 | г. Минусинск, ул. Гоголя, д. 39 | 2 | 07.11.2011 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 16 | 16 | 133,30 | 7 | 7 | 0 | 133,30 | 133,30 | 0,00 | 8564208,04 | 3296427,42 | 5201309,47 | 66471,15 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | Итого по муниципальному образованию Суриковский сельсовет |  | х | х | х | х | 32 | 32 | 541,60 | 16 | 4 | 12 | 541,60 | 132,70 | 408,90 | 25649634,40 | 9802741,35 | 15649588,17 | 197304,88 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | 68 | с. Суриково, ул. Титова, д. 3 | 8 | 12.01.2007 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 32 | 32 | 541,60 | 16 | 4 | 12 | 541,60 | 132,70 | 408,90 | 25649634,40 | 9802741,35 | 15649588,17 | 197304,88 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Итого по муниципальному образованию Абалаковский сельсовет |  | х | х | х | х | 33 | 33 | 398,40 | 11 | 1 | 10 | 398,40 | 66,20 | 332,20 | 19566553,00 | 7210879,17 | 11499605,26 | 856068,57 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | 69 | с. Абалаково, пер. Комсомольский, д. 2 | 01 | 09.09.2010 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 24 | 24 | 265,20 | 9 | 0 | 9 | 265,20 | 0,00 | 265,20 | 14624359,65 | 5389528,26 | 8594991,83 | 639839,56 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 70 | с. Абалаково, ул. Нефтяников, д. 11а | 13 | 18.12.2006 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 9 | 9 | 133,20 | 2 | 1 | 1 | 133,20 | 66,20 | 67,00 | 4942193,35 | 1821350,91 | 2904613,43 | 216229,01 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Итого по муниципальному образованию Верхнепашинский сельсовет |  | х | х | х | х | 23 | 23 | 488,30 | 8 | 8 | 0 | 488,30 | 488,30 | 0,00 | 19526480,00 | 7721569,24 | 11604822,63 | 200088,13 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 71 | с. Верхнепашино, ул. Пролетарская, д. 3 | 01 | 29.10.2011 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 23 | 23 | 488,30 | 8 | 8 | 0 | 488,30 | 488,30 | 0,00 | 19526480,00 | 7721569,24 | 11604822,63 | 200088,13 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Итого по муниципальному образованию Новокаргинский сельсовет |  | х | х | х | х | 15 | 15 | 281,00 | 7 | 0 | 7 | 281,00 | 0,00 | 281,00 | 14466717,30 | 4966162,07 | 7857270,79 | 1643284,44 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | 72 | п. Новокаргино, ул. Лесная, д. 9 | 16 | 18.12.2006 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 4 | 4 | 65,00 | 2 | 0 | 2 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 4028063,11 | 1382761,44 | 2187751,17 | 457550,50 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | 73 | п. Новокаргино, ул. Лесная, д. 2 | 14 | 18.12.2006 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 3 | 3 | 85,30 | 2 | 0 | 2 | 85,30 | 0,00 | 85,30 | 4028063,11 | 1382761,44 | 2187751,17 | 457550,50 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | 74 | п. Новокаргино, ул. Кошевого, д. 2 | 17 | 18.12.2006 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 1 | 1 | 44,10 | 1 | 0 | 1 | 44,10 | 0,00 | 44,10 | 1836455,30 | 630420,85 | 997430,29 | 208604,16 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | 75 | п. Новокаргино, ул. Лесная, д. 7 | 15 | 18.12.2006 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 7 | 7 | 86,60 | 2 | 0 | 2 | 86,60 | 0,00 | 86,60 | 4574135,78 | 1570218,34 | 2484338,16 | 519579,28 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Итого по муниципальному образованию Усть-Кемский сельсовет |  | х | х | х | х | 18 | 18 | 251,70 | 6 | 2 | 4 | 251,70 | 87,00 | 164,70 | 11492207,80 | 4419129,25 | 6981384,24 | 91694,31 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | 76 | п. Усть-Кемь, ул. Таежная, д. 3 | 8 | 14.12.2006 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 2 | 2 | 84,10 | 2 | 0 | 2 | 84,10 | 0,00 | 84,10 | 3468795,75 | 1334100,50 | 2107018,34 | 27676,91 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | 77 | п. Усть-Кемь, ул. Енисейская, д. 13 | 9 | 14.12.2006 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 16 | 16 | 167,60 | 4 | 2 | 2 | 167,60 | 87,00 | 80,60 | 8023412,05 | 3085028,75 | 4874365,90 | 64017,40 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | Итого по муниципальному образованию Ивановский сельсовет |  | х | х | х | х | 30 | 30 | 539,00 | 16 | 13 | 3 | 539,00 | 433,10 | 105,90 | 24939249,40 | 9168430,80 | 15574460,90 | 196357,70 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | 78 | п. Инголь, кв. Путейский, д. 3 | 3 | 25.03.2010 | IV квартал 2014 | I квартал 2016 | 30 | 30 | 539,00 | 16 | 13 | 3 | 539,00 | 433,10 | 105,90 | 24939249,40 | 9168430,80 | 15574460,90 | 196357,70 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | Итого по муниципальному образованию г. Ужур |  | х | х | х | х | 101 | 101 | 2324,10 | 48 | 29 | 19 | 2274,30 | 1492,50 | 781,80 | 107708573,70 | 41163911,85 | 65716134,36 | 828527,49 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | 79 | г. Ужур, ул. 40 лет Октября, д. 13 | 3 | 09.12.2011 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 31 | 31 | 453,80 | 13 | 4 | 9 | 404,00 | 147,60 | 256,40 | 28019288,92 | 10708372,62 | 17095383,37 | 215532,93 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | 80 | г. Ужур, ул. Вокзальная, д. 8 | 4 | 09.12.2011 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 21 | 21 | 450,70 | 8 | 4 | 4 | 450,70 | 225,00 | 225,70 | 18676775,30 | 7137863,83 | 11395243,97 | 143667,50 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | 81 | г. Ужур, ул. Вокзальная, д. 10 | 5 | 09.12.2011 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 9 | 9 | 458,80 | 8 | 8 | 0 | 458,80 | 458,80 | 0,00 | 17951429,00 | 6860651,97 | 10952689,06 | 138087,97 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | 82 | г. Ужур, ул. Вокзальная, д. 12 | 6 | 09.12.2011 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 19 | 19 | 448,70 | 8 | 5 | 3 | 448,70 | 282,00 | 166,70 | 18783457,68 | 7178635,55 | 11460333,99 | 144488,14 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 83 | г. Ужур, ул. 40 лет Октября, д. 11 | 2 | 09.12.2011 | IV квартал 2015 | I квартал 2016 | 21 | 21 | 512,10 | 11 | 8 | 3 | 512,10 | 379,10 | 133,00 | 24277622,80 | 9278387,88 | 14812483,97 | 186750,95 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | Всего по 2-му этапу без финансовой поддержки Фонда |  | х | х | х | х | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7. РЕЕСТР АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

ПО СПОСОБАМ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края

от 10.02.2016 N 53-п)

| N строки | N п/п | Адрес МКД | Всего |  | Строительство МКД |  | Приобретение жилых помещений у застройщика |  | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком |  | Возмещение затрат, выкуп жилых помещений у собственников |  | Договор о развитии застроенной территории |  | Другие |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | расселяемая площадь жилых помещений | стоимость | площадь | стоимость | площадь | стоимость | площадь | стоимость | площадь | стоимость | площадь | стоимость | площадь | стоимость |
|  |  |  | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Всего по субъекту на 2013 - 2017 годы, в т.ч.: |  | 25108,02 | 968890994,72 | 17377,51 | 691753741,51 | 6325,80 | 228894744,90 | 705,11 | 27692708,31 | 699,60 | 20549800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Всего по субъекту на 2013 - 2017 годы с финансовой поддержкой Фонда |  | 18475,45 | 746294221,92 | 11654,54 | 504244768,71 | 6325,80 | 228894744,90 | 334,81 | 8127708,31 | 160,30 | 5027000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Всего по субъекту на 2013 - 2017 годы без финансовой поддержки Фонда |  | 6632,57 | 222596772,80 | 5722,97 | 187508972,80 | 0,00 | 0,00 | 370,30 | 19565000,00 | 539,30 | 15522800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | в том числе по другим программам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Всего по 1-му этапу, в т.ч.: |  | 15360,97 | 510037111,87 | 8711,06 | 283488742,46 | 5245,20 | 178305861,10 | 705,11 | 27692708,31 | 699,60 | 20549800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Всего по 1-му этапу с финансовой поддержкой Фонда |  | 8728,40 | 287440339,07 | 2988,09 | 95979769,66 | 5245,20 | 178305861,10 | 334,81 | 8127708,31 | 160,30 | 5027000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по муниципальному образованию г. Ачинск |  | 2235,20 | 75943540,00 | 0,00 | 0,00 | 2235,20 | 75943540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 1 | г. Ачинск, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 2 | 545,70 | 18386440,00 | 0,00 | 0,00 | 545,70 | 18386440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 2 | г. Ачинск, ул. Декабристов, д. 2 | 86,90 | 3006740,00 | 0,00 | 0,00 | 86,90 | 3006740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 3 | г. Ачинск, ул. Индустриальная, д. 14а | 274,60 | 9501160,00 | 0,00 | 0,00 | 274,60 | 9501160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 4 | г. Ачинск, ул. Комсомольская, д. 6 | 64,40 | 1892620,00 | 0,00 | 0,00 | 64,40 | 1892620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 5 | г. Ачинск, ул. Советская, д. 3 | 179,10 | 6196860,00 | 0,00 | 0,00 | 179,10 | 6196860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 6 | г. Ачинск, ул. Советская, д. 8 | 235,30 | 8047960,00 | 0,00 | 0,00 | 235,30 | 8047960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 7 | г. Ачинск, ул. Строителей, д. 18 | 296,30 | 10251980,00 | 0,00 | 0,00 | 296,30 | 10251980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 8 | г. Ачинск, ул. Целинная, д. 4 | 552,90 | 18659780,00 | 0,00 | 0,00 | 552,90 | 18659780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Итого по муниципальному образованию г. Бородино |  | 483,40 | 16725640,00 | 0,00 | 0,00 | 483,40 | 16725640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 1 | г. Бородино, ул. Бородинская, д. 18 | 483,40 | 16725640,00 | 0,00 | 0,00 | 483,40 | 16725640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Итого по муниципальному образованию г. Минусинск |  | 985,19 | 32964199,02 | 985,19 | 32964199,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 1 | г. Минусинск, ул. Автомобильная, д. 6 | 330,16 | 11047067,01 | 330,16 | 11047067,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 2 | г. Минусинск, ул. Зеленая, д. 5 | 372,05 | 12448695,42 | 372,05 | 12448695,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 3 | г. Минусинск, ул. Октябрьская, д. 27 | 169,78 | 5680794,27 | 169,78 | 5680794,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 4 | г. Минусинск, ул. Октябрьская, д. 58 | 113,20 | 3787642,32 | 113,20 | 3787642,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Итого по муниципальному образованию Верхнепашинский сельсовет |  | 726,50 | 25136900,00 | 726,50 | 25136900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 1 | с. Верхнепашино, ул. Пролетарская, д. 2 | 726,50 | 25136900,00 | 726,50 | 25136900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Итого по муниципальному образованию Вершино-Рыбинский сельсовет |  | 658,70 | 21547150,00 | 0,00 | 0,00 | 658,70 | 21547150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 1 | п. имени Кравченко, ул. Мира, д. 3 | 329,50 | 11120440,00 | 0,00 | 0,00 | 329,50 | 11120440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 2 | п. имени Кравченко, ул. Мира, д. 4 | 329,20 | 10426710,00 | 0,00 | 0,00 | 329,20 | 10426710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Итого по муниципальному образованию г. Иланский |  | 495,11 | 13154708,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,81 | 8127708,31 | 160,30 | 5027000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 1 | г. Иланский, ул. Красная, д. 32 | 143,01 | 3311687,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,01 | 3311687,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 2 | г. Иланский, ул. Строительная, д. 21 | 113,20 | 2734398,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,30 | 627398,22 | 74,90 | 2107000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 3 | г. Иланский, ул. Строительная, д. 25 | 238,90 | 7108622,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,50 | 4188622,83 | 85,40 | 2920000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Итого по муниципальному образованию Выезжелогский сельсовет |  | 1370,50 | 46879491,10 | 0,00 | 0,00 | 1370,50 | 46879491,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 1 | п. Жайма, ул. Вокзальная, д. 1 | 417,70 | 14287897,43 | 0,00 | 0,00 | 417,70 | 14287897,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 2 | п. Жайма, ул. Вокзальная, д. 2 | 471,20 | 16117925,00 | 0,00 | 0,00 | 471,20 | 16117925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 3 | п. Жайма, ул. Вокзальная, д. 3 | 481,60 | 16473668,67 | 0,00 | 0,00 | 481,60 | 16473668,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Итого по муниципальному образованию Озероучумский сельсовет |  | 499,80 | 15900100,64 | 499,80 | 15900100,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 1 | п. Озеро Учум, ул. Школьная, д. 6 | 499,80 | 15900100,64 | 499,80 | 15900100,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Итого по муниципальному образованию п. Рассвет |  | 497,40 | 17210040,00 | 0,00 | 0,00 | 497,40 | 17210040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 1 | п. Рассвет, ул. 30 лет Победы, д. 37 | 497,40 | 17210040,00 | 0,00 | 0,00 | 497,40 | 17210040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Итого по муниципальному образованию г. Ужур |  | 776,60 | 21978570,00 | 776,60 | 21978570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 1 | г. Ужур, ул. 40 лет Октября, д. 8 | 385,70 | 10857170,31 | 385,70 | 10857170,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 2 | г. Ужур, ул. Железнодорожная, д. 5 | 390,90 | 11121399,69 | 390,90 | 11121399,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Всего по 1-му этапу без финансовой поддержки Фонда |  | 6632,57 | 222596772,80 | 5722,97 | 187508972,80 | 0,00 | 0,00 | 370,30 | 19565000,00 | 539,30 | 15522800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Итого по муниципальному образованию п. Березовка |  | 565,00 | 35000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,30 | 19565000,00 | 194,70 | 15435000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 1 | р.п. Березовка, ул. Парковая, д. 2 | 253,60 | 16565000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,20 | 5830000,00 | 142,40 | 10735000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 2 | р.п. Березовка, ул. Парковая, д. 4 | 193,90 | 12215000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,60 | 7515000,00 | 52,30 | 4700000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 3 | р.п. Березовка, ул. Сурикова, д. 1 | 117,50 | 6220000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,50 | 6220000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | в том числе по другим программам |  | 6067,57 | 187596772,80 | 5722,97 | 187508972,80 |  |  |  |  | 344,60 | 87800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Итого по муниципальному образованию Недокуринский сельсовет |  | 484,30 | 335180,00 | 484,30 | 335180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 1 | п. Недокура, ул. 40 лет Победы, д. 8 | 484,30 | 335180,00 | 484,30 | 335180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Итого по муниципальному образованию Маломинусинский сельсовет |  | 303,30 | 9448321,30 | 303,30 | 9448321,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 1 | с. Малая Минуса, ул. Микрорайон, д. 23 | 303,30 | 9448321,30 | 303,30 | 9448321,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Итого по муниципальному образованию р.п. Северо-Енисейский |  | 344,60 | 87800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,60 | 87800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | 1 | р.п. Северо-Енисейский, ул. Донского, д. 16 | 344,60 | 87800,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,60 | 87800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Итого по муниципальному образованию г. Заозерный |  | 3763,22 | 131675720,00 | 3763,22 | 131675720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 1 | г. Заозерный, ул. Сурикова, д. 79 | 125,30 | 4384150,00 | 125,30 | 4384150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | 2 | г. Заозерный, ул. К. Маркса, д. 14 | 1593,70 | 55768830,00 | 1593,70 | 55768830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | 3 | г. Заозерный, ул. Разина, д. 34 | 300,20 | 10502780,00 | 300,20 | 10502780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | 4 | г. Заозерный, ул. Целинная, д. 2 | 394,27 | 13794910,00 | 394,27 | 13794910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | 5 | г. Заозерный, ул. 40 лет Октября, д. 54 | 404,30 | 14145650,00 | 404,30 | 14145650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | 6 | г. Заозерный, ул. Чернышевского, д. 24 | 780,70 | 27315130,00 | 780,70 | 27315130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | 7 | г. Заозерный, ул. Ленина, д. 28 | 164,75 | 5764270,00 | 164,75 | 5764270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Итого по муниципальному образованию с. Хатанга |  | 98,00 | 73965,40 | 98,00 | 73965,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | 1 | с. Хатанга, ул. Таймырская, д. 12 | 98,00 | 73965,40 | 98,00 | 73965,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Итого по муниципальному образованию с. Ванавара |  | 1074,15 | 45975786,10 | 1074,15 | 45975786,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | 1 | с. Ванавара, ул. Шишкова, д. 14 | 488,40 | 20904411,20 | 488,40 | 20904411,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | 2 | с. Ванавара, ул. Шишкова, д. 12 | 487,04 | 20846513,43 | 487,04 | 20846513,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | 3 | с. Ванавара, ул. Увачана, д. 6 | 98,71 | 4224861,47 | 98,71 | 4224861,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Всего по 2-му этапу, в т.ч.: |  | 9747,05 | 458853882,85 | 8666,45 | 408264999,05 | 1080,60 | 50588883,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Всего по 2-му этапу с финансовой поддержкой Фонда |  | 9747,05 | 458853882,85 | 8666,45 | 408264999,05 | 1080,60 | 50588883,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Итого по муниципальному образованию г. Бородино |  | 829,60 | 39289026,40 | 829,60 | 39289026,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 1 | г. Бородино, ул. Советская, д. 58 | 362,00 | 17143958,00 | 362,00 | 17143958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 2 | г. Бородино, ул. Ленина, д. 23 | 467,60 | 22145068,40 | 467,60 | 22145068,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Итого по муниципальному образованию г. Минусинск |  | 4143,15 | 196215440,85 | 4143,15 | 196215440,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | 1 | г. Минусинск, ул. Набережная, д. 22 | 146,90 | 6051079,20 | 146,90 | 6051079,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | 2 | г. Минусинск, ул. Мира, д. 13а | 88,64 | 3909630,10 | 88,64 | 3909630,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | 3 | г. Минусинск, ул. Обороны, д. 19 | 178,60 | 9876665,31 | 178,60 | 9876665,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | 4 | г. Минусинск, ул. Ботаническая, д. 12 | 369,53 | 17212446,40 | 369,53 | 17212446,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | 5 | г. Минусинск, ул. Ботаническая, д. 8 | 370,40 | 16678890,52 | 370,40 | 16678890,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | 6 | г. Минусинск, ул. Ботаническая, д. 10 | 362,81 | 16638443,82 | 362,81 | 16638443,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | 7 | г. Минусинск, ул. Затубинская, д. 31 | 125,80 | 5605732,45 | 125,80 | 5605732,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | 8 | г. Минусинск, ул. Зеленая, д. 7 | 371,87 | 16905848,14 | 371,87 | 16905848,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | 9 | г. Минусинск, ул. Калинина, д. 88 | 278,60 | 12202592,80 | 278,60 | 12202592,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | 10 | г. Минусинск, ул. Мартьянова, д. 14 | 254,30 | 11096780,82 | 254,30 | 11096780,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | 11 | г. Минусинск, ул. Мира, д. 58б | 252,40 | 10891075,45 | 252,40 | 10891075,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | 12 | г. Минусинск, ул. Мира, д. 43 | 285,62 | 13898438,17 | 285,62 | 13898438,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | 13 | г. Минусинск, ул. Обороны, д. 41 | 159,90 | 8927401,23 | 159,90 | 8927401,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | 14 | г. Минусинск, ул. Автомобильная, д. 133 | 187,40 | 9655253,83 | 187,40 | 9655253,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | 15 | г. Минусинск, ул. Гоголя, д. 53 | 104,50 | 6419968,12 | 104,50 | 6419968,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | 16 | г. Минусинск, ул. Затубинская, д. 1 | 112,24 | 4463519,98 | 112,24 | 4463519,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | 17 | г. Минусинск, ул. Красных Партизан, д. 110 | 41,70 | 2253799,38 | 41,70 | 2253799,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | 18 | г. Минусинск, ул. Кравченко, д. 27 | 50,73 | 2404100,85 | 50,73 | 2404100,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | 19 | г. Минусинск, ул. Октябрьская, д. 20 | 81,70 | 3757897,96 | 81,70 | 3757897,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | 20 | г. Минусинск, ул. Старо-Кузнечная, д. 2 | 68,21 | 3569298,51 | 68,21 | 3569298,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | 21 | г. Минусинск, ул. Гоголя, д. 16 | 118,00 | 5232369,77 | 118,00 | 5232369,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | 22 | г. Минусинск, ул. Гоголя, д. 39 | 133,30 | 8564208,04 | 133,30 | 8564208,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | Итого по муниципальному образованию Суриковский сельсовет |  | 541,60 | 25649634,40 | 0,00 | 0,00 | 541,60 | 25649634,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | 1 | с. Суриково, ул. Титова, д. 3 | 541,60 | 25649634,40 | 0,00 | 0,00 | 541,60 | 25649634,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Итого по муниципальному образованию Абалаковский сельсовет |  | 398,40 | 19566553,00 | 398,40 | 19566553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | 1 | с. Абалаково, пер. Комсомольский, д. 2 | 265,20 | 14624359,65 | 265,20 | 14624359,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 2 | с. Абалаково, ул. Нефтяников, д. 11а | 133,20 | 4942193,35 | 133,20 | 4942193,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Итого по муниципальному образованию Верхнепашинский сельсовет |  | 488,30 | 19526480,00 | 488,30 | 19526480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 1 | с. Верхнепашино, ул. Пролетарская, д. 3 | 488,30 | 19526480,00 | 488,30 | 19526480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Итого по муниципальному образованию Новокаргинский сельсовет |  | 281,00 | 14466717,30 | 281,00 | 14466717,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | 1 | п. Новокаргино, ул. Лесная, д. 9 | 65,00 | 4028063,11 | 65,00 | 4028063,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | 2 | п. Новокаргино, ул. Лесная, д. 2 | 85,30 | 4028063,11 | 85,30 | 4028063,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | 3 | п. Новокаргино, ул. Кошевого, д. 2 | 44,10 | 1836455,30 | 44,10 | 1836455,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | 4 | п. Новокаргино, ул. Лесная, д. 7 | 86,60 | 4574135,78 | 86,60 | 4574135,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Итого по муниципальному образованию Усть-Кемский сельсовет |  | 251,70 | 11492207,80 | 251,70 | 11492207,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | 1 | п. Усть-Кемь, ул. Таежная, д. 3 | 84,10 | 3468795,75 | 84,10 | 3468795,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | 2 | п. Усть-Кемь, ул. Енисейская, д. 13 | 167,60 | 8023412,05 | 167,60 | 8023412,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | Итого по муниципальному образованию Ивановский сельсовет |  | 539,00 | 24939249,40 | 0,00 | 0,00 | 539,00 | 24939249,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | 1 | п. Инголь, кв. Путейский, д. 3 | 539,00 | 24939249,40 | 0,00 | 0,00 | 539,00 | 24939249,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | Итого по муниципальному образованию г. Ужур |  | 2274,30 | 107708573,70 | 2274,30 | 107708573,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | 1 | г. Ужур, ул. 40 лет Октября, д. 13 | 404,00 | 28019288,92 | 404,00 | 28019288,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | 2 | г. Ужур, ул. Вокзальная, д. 8 | 450,70 | 18676775,30 | 450,70 | 18676775,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | 3 | г. Ужур, ул. Вокзальная, д. 10 | 458,80 | 17951429,00 | 458,80 | 17951429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | 4 | г. Ужур, ул. Вокзальная, д. 12 | 448,70 | 18783457,68 | 448,70 | 18783457,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 5 | г. Ужур, ул. 40 лет Октября, д. 11 | 512,10 | 24277622,80 | 512,10 | 24277622,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | Всего по 2-му этапу без финансовой поддержки Фонда |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ

ПРОГРАММЫ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО

ФОНДА С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края

от 10.02.2016 N 53-п)

| N строки | N п/п | Наименование МО | Расселенная площадь |  |  |  |  |  | Количество расселенных помещений |  |  |  |  |  | Количество расселенных жителей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | всего | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | всего | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | всего |
|  |  |  | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 |  | Итого по программе: | 1639,50 | 13695,47 | 9773,05 | 0,00 | 0,00 | 25108,02 | 48 | 351 | 261 | 0 | 0 | 660 | 97 | 804 | 621 | 0 | 0 | 1522 |
| 2 | 1 | г. Ачинск |  | 2235,20 |  |  |  | 2235,20 |  | 77 |  |  |  | 77 |  | 191 |  |  |  | 191 |
| 3 | 2 | г. Бородино | 483,40 |  | 829,60 |  |  | 1313,00 | 16 |  | 27 |  |  | 43 | 40 |  | 70 |  |  | 110 |
| 4 | 3 | г. Минусинск |  | 985,19 | 4143,15 |  |  | 5128,34 |  | 27 | 121 |  |  | 148 |  | 85 | 295 |  |  | 380 |
| 5 | 4 | п. Рассвет | 497,40 |  |  |  |  | 497,40 | 16 |  |  |  |  | 16 | 20 |  |  |  |  | 20 |
| 6 | 5 | п. Березовка |  |  | 565,00 |  |  | 565,00 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 34 |  |  | 34 |
| 7 | 6 | Суриковский сельсовет |  |  | 541,60 |  |  | 541,60 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 32 |  |  | 32 |
| 8 | 7 | Абалаковский сельсовет |  |  | 398,40 |  |  | 398,40 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 33 |  |  | 33 |
| 9 | 8 | Верхнепашинский сельсовет |  | 726,50 | 488,30 |  |  | 1214,80 |  | 12 | 8 |  |  | 20 |  | 26 | 23 |  |  | 49 |
| 10 | 9 | Новокаргинский сельсовет |  |  | 281,00 |  |  | 281,00 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 15 |  |  | 15 |
| 11 | 10 | Усть-Кемский сельсовет |  |  | 251,70 |  |  | 251,70 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 18 |  |  | 18 |
| 12 | 11 | г. Иланский |  | 495,11 |  |  |  | 495,11 |  | 17 |  |  |  | 17 |  | 33 |  |  |  | 33 |
| 13 | 12 | Выезжелогский сельсовет |  | 1370,50 |  |  |  | 1370,50 |  | 34 |  |  |  | 34 |  | 75 |  |  |  | 75 |
| 14 | 13 | Маломинусинский сельсовет |  | 303,30 |  |  |  | 303,30 |  | 7 |  |  |  | 7 |  | 21 |  |  |  | 21 |
| 15 | 14 | Недокуринский сельсовет |  | 484,30 |  |  |  | 484,30 |  | 8 |  |  |  | 8 |  | 23 |  |  |  | 23 |
| 16 | 15 | Вершино-Рыбинский сельсовет | 658,70 |  |  |  |  | 658,70 | 16 |  |  |  |  | 16 | 37 |  |  |  |  | 37 |
| 17 | 16 | г. Заозерный |  | 3763,22 |  |  |  | 3763,22 |  | 97 |  |  |  | 97 |  | 233 |  |  |  | 233 |
| 18 | 17 | р.п. Северо-Енисейский |  | 344,60 |  |  |  | 344,60 |  | 8 |  |  |  | 8 |  | 16 |  |  |  | 16 |
| 19 | 18 | Ивановский сельсовет |  | 539,00 |  |  |  | 539,00 |  | 16 |  |  |  | 16 |  | 30 |  |  |  | 30 |
| 20 | 19 | г. Ужур |  | 776,60 | 2274,30 |  |  | 3050,90 |  | 14 | 48 |  |  | 62 |  | 23 | 101 |  |  | 124 |
| 21 | 20 | Озероучумский сельсовет |  | 499,80 |  |  |  | 499,80 |  | 12 |  |  |  | 12 |  | 20 |  |  |  | 20 |
| 22 | 21 | с. Ванавара |  | 1074,15 |  |  |  | 1074,15 |  | 18 |  |  |  | 18 |  | 21 |  |  |  | 21 |
| 23 | 22 | с. Хатанга |  | 98,00 |  |  |  | 98,00 |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 7 |  |  |  | 7 |
| 24 |  | 2013 год | 1639,50 | 13156,47 | 565,00 |  |  | 15360,97 | 48 | 335 | 17 |  |  | 400 | 97 | 774 | 34 |  |  | 905 |
| 25 | 1 | г. Ачинск |  | 2235,20 |  |  |  | 2235,20 |  | 77 |  |  |  | 77 |  | 191 |  |  |  | 191 |
| 26 | 2 | г. Бородино | 483,40 |  |  |  |  | 483,40 | 16 |  |  |  |  | 16 | 40 |  |  |  |  | 40 |
| 27 | 3 | г. Минусинск |  | 985,19 |  |  |  | 985,19 |  | 27 |  |  |  | 27 |  | 85 |  |  |  | 85 |
| 28 | 4 | п. Березовка |  |  | 565,00 |  |  | 565,00 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 34 |  |  | 34 |
| 29 | 5 | п. Рассвет | 497,40 |  |  |  |  | 497,40 | 16 |  |  |  |  | 16 | 20 |  |  |  |  | 20 |
| 30 | 6 | Верхнепашинский сельсовет |  | 726,50 |  |  |  | 726,50 |  | 12 |  |  |  | 12 |  | 26 |  |  |  | 26 |
| 31 | 7 | г. Иланский |  | 495,11 |  |  |  | 495,11 |  | 17 |  |  |  | 17 |  | 33 |  |  |  | 33 |
| 32 | 8 | Выезжелогский сельсовет |  | 1370,50 |  |  |  | 1370,50 |  | 34 |  |  |  | 34 |  | 75 |  |  |  | 75 |
| 33 | 9 | Вершино-Рыбинский сельсовет | 658,70 |  |  |  |  | 658,70 | 16 |  |  |  |  | 16 | 37 |  |  |  |  | 37 |
| 34 | 10 | г. Ужур |  | 776,60 |  |  |  | 776,60 |  | 14 |  |  |  | 14 |  | 23 |  |  |  | 23 |
| 35 | 11 | Озероучумский сельсовет |  | 499,80 |  |  |  | 499,80 |  | 12 |  |  |  | 12 |  | 20 |  |  |  | 20 |
| 36 | 12 | Недокуринский сельсовет |  | 484,30 |  |  |  | 484,30 |  | 8 |  |  |  | 8 |  | 23 |  |  |  | 23 |
| 37 | 13 | Маломинусинский сельсовет |  | 303,30 |  |  |  | 303,30 |  | 7 |  |  |  | 7 |  | 21 |  |  |  | 21 |
| 38 | 14 | р.п. Северо-Енисейск |  | 344,60 |  |  |  | 344,60 |  | 8 |  |  |  | 8 |  | 16 |  |  |  | 16 |
| 39 | 15 | г. Заозерный |  | 3763,22 |  |  |  | 3763,22 |  | 97 |  |  |  | 97 |  | 233 |  |  |  | 233 |
| 40 | 16 | с. Хатанга |  | 98,00 |  |  |  | 98,00 |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 7 |  |  |  | 7 |
| 41 | 17 | п. Ванавара |  | 1074,15 |  |  |  | 1074,15 |  | 18 |  |  |  | 18 |  | 21 |  |  |  | 21 |
| 42 |  | 2014 год |  | 539,00 | 9208,05 |  |  | 9747,05 |  | 16 | 244 |  |  | 260 |  | 30 | 587 |  |  | 617 |
| 43 | 1 | г. Бородино |  |  | 829,60 |  |  | 829,60 |  |  | 27 |  |  | 27 |  |  | 70 |  |  | 70 |
| 44 | 2 | г. Минусинск |  |  | 4143,15 |  |  | 4143,15 |  |  | 121 |  |  | 121 |  |  | 295 |  |  | 295 |
| 45 | 3 | Суриковский сельсовет |  |  | 541,60 |  |  | 541,60 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 32 |  |  | 32 |
| 46 | 4 | Абалаковский сельсовет |  |  | 398,40 |  |  | 398,40 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 33 |  |  | 33 |
| 47 | 5 | Верхнепашинский сельсовет |  |  | 488,30 |  |  | 488,30 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 23 |  |  | 23 |
| 48 | 6 | Новокаргинский сельсовет |  |  | 281,00 |  |  | 281,00 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 15 |  |  | 15 |
| 49 | 7 | Усть-Кемский сельсовет |  |  | 251,70 |  |  | 251,70 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 18 |  |  | 18 |
| 50 | 8 | Ивановский сельсовет |  | 539,00 | 0,00 |  |  | 539,00 |  | 16 | 0 |  |  | 16 |  | 30 | 0 |  |  | 30 |
| 51 | 9 | г. Ужур |  |  | 2274,30 |  |  | 2274,30 |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | 101 |  |  | 101 |

9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МЕЖДУ

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ - УЧАСТНИКАМИ ПРОГРАММЫ

ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края

от 10.02.2016 N 53-п)

| N строки | Наименование муниципальных образований | Планируемая стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2017 годы в рамках выполнения программы, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | средства Фонда | средства субъекта Российской Федерации | дополнительные источники финансирования | средства местного бюджета | всего | средства Фонда | средства субъекта Российской Федерации | дополнительные источники финансирования | средства местного бюджета | всего | средства Фонда | средства субъекта Российской Федерации | средства местного бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | I этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | всего |  |  |  |  |  | 2013 год |  |  |  |  | 2014 год |  |  |  |
| 3 | Итого | 392606174,07 | 162910163,08 | 106314272,63 | 70165835,00 | 53215903,36 | 339147074,07 | 151012195,78 | 99951674,73 | 70165835,00 | 18017368,56 | 18459100,00 | 11897967,30 | 6362597,90 | 198534,80 |
| 4 | г. Ачинск | 105052458,56 | 48950043,71 | 26220117,09 | 29108918,56 | 773379,20 | 86593358,56 | 37052076,41 | 19857519,19 | 29108918,56 | 574844,40 | 18459100,00 | 11897967,30 | 6362597,90 | 198534,80 |
| 5 | г. Бородино | 22972670,00 | 11200858,37 | 5357525,23 | 6247030,00 | 167256,40 | 22972670,00 | 11200858,37 | 5357525,23 | 6247030,00 | 167256,40 |  |  |  |  |
| 6 | г. Минусинск | 46463735,02 | 19191756,67 | 13431566,61 | 13499536,00 | 340875,74 | 46463735,02 | 19191756,67 | 13431566,61 | 13499536,00 | 340875,74 |  |  |  |  |
| 7 | Бирилюсский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | п. Рассвет | 27680000,00 | 10019685,29 | 7018254,31 | 10469960,00 | 172100,40 | 27680000,00 | 10019685,29 | 7018254,31 | 10469960,00 | 172100,40 |  |  |  |  |
| 9 | Енисейский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Верхнепашинский сельсовет | 28429436,00 | 14634703,18 | 10250827,82 | 3292536,00 | 251369,00 | 28429436,00 | 14634703,18 | 10250827,82 | 3292536,00 | 251369,00 |  |  |  |  |
| 11 | Иланский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | г. Иланский | 16312078,11 | 5837452,61 | 4113414,42 | 3157369,80 | 3203841,28 | 16312078,11 | 5837452,61 | 4113414,42 | 3157369,80 | 3203841,28 |  |  |  |  |
| 13 | Манский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Выезжелогский сельсовет | 47404117,74 | 17499214,04 | 16742740,32 | 524626,64 | 12637536,74 | 47404117,74 | 17499214,04 | 16742740,32 | 524626,64 | 12637536,74 |  |  |  |  |
| 15 | Партизанский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Вершино-Рыбинский сельсовет | 22972670,00 | 12544750,73 | 8774489,07 | 1425520,00 | 227910,20 | 22972670,00 | 12544750,73 | 8774489,07 | 1425520,00 | 227910,20 |  |  |  |  |
| 17 | Ужурский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | г. Ужур | 21978570,00 | 12795923,74 | 8913942,66 | 0,00 | 268703,60 | 21978570,00 | 12795923,74 | 8913942,66 | 0,00 | 268703,60 |  |  |  |  |
| 19 | Озероучумский сельсовет | 18340438,64 | 10235774,74 | 5491395,10 | 2440338,00 | 172930,80 | 18340438,64 | 10235774,74 | 5491395,10 | 2440338,00 | 172930,80 |  |  |  |  |
| 20 |  | всего |  |  |  |  | 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Березовский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | р.п. Березовка | 35000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35000000,00 | 35000000,00 |  |  |  | 35000000,00 |  |  |  |  |
| 23 | II этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | всего |  |  |  |  |  | 2014 год |  |  |  |  | 2015 год |  |  |  |
| 25 | Итого | 458853882,85 | 174994710,07 | 278020675,12 |  | 5838497,66 | 73531774,39 | 53699439,47 | 13993837,26 |  | 5838497,66 | 385322108,46 | 121295270,60 | 264026837,86 |  |
| 26 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | средства Фонда, предусмотренные программой на 2014 год, подлежащие перечислению муниципальным образованиям края в 2014 году | 10885109,84 | 10885109,84 |  |  |  | 10885109,84 | 10885109,84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | средства Фонда, поступившие в край в 2014 году, подлежащие перечислению муниципальным образованиям края в 2015 году | 42814329,63 | 42814329,63 |  |  |  | 42814329,63 | 42814329,63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | г. Бородино | 39289026,40 | 15015425,09 | 23971378,03 |  | 302223,28 | 6418616,22 | 4504626,47 | 1611766,47 |  | 302223,28 | 32870410,18 | 10510798,62 | 22359611,56 |  |
| 30 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | средства Фонда, предусмотренные программой на 2014 год, подлежащие перечислению муниципальному образованию края в 2014 году | 1183976,34 | 1183976,34 |  |  |  | 1183976,34 | 1183976,34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | средства Фонда, поступившие в край в 2014 году, подлежащие перечислению муниципальным образованиям края в 2015 году | 3320650,13 | 3320650,13 |  |  |  | 3320650,13 | 3320650,13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | г. Минусинск | 196215440,85 | 75526461,25 | 119166030,74 |  | 1522948,86 | 27124434,11 | 22699500,00 | 2901985,25 |  | 1522948,86 | 169091006,74 | 52826961,25 | 116264045,49 |  |
| 34 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | средства Фонда, предусмотренные программой на 2014 год, подлежащие перечислению муниципальному образованию края в 2014 году | 2737223,28 | 2737223,28 |  |  |  | 2737223,28 | 2737223,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | средства Фонда, поступившие в край в 2014 году, подлежащие перечислению муниципальным образованиям края в 2015 году | 19962276,72 | 19962276,72 |  |  |  | 19962276,72 | 19962276,72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Бирилюсский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Суриковский сельсовет | 25649634,40 | 9802741,35 | 15649588,17 |  | 197304,88 | 4190360,15 | 2940822,00 | 1052233,27 |  | 197304,88 | 21459274,25 | 6861919,35 | 14597354,90 |  |
| 39 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | средства Фонда, предусмотренные программой на 2014 год, подлежащие перечислению муниципальному образованию края в 2014 году | 772952,73 | 772952,73 |  |  |  | 772952,73 | 772952,73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | средства Фонда, поступившие в край в 2014 году, подлежащие перечислению муниципальным образованиям края в 2015 году | 2167869,27 | 2167869,27 |  |  |  | 2167869,27 | 2167869,27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Енисейский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Абалаковский сельсовет | 19566553,00 | 7210879,17 | 11499605,26 |  | 856068,57 | 4040339,09 | 2345165,00 | 839105,52 |  | 856068,57 | 15526213,91 | 4865714,17 | 10660499,74 |  |
| 44 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | средства Фонда, предусмотренные программой на 2014 год, подлежащие перечислению муниципальному образованию края в 2014 году | 616392,70 | 616392,70 |  |  |  | 616392,70 | 616392,70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | средства Фонда, поступившие в край в 2014 году, подлежащие перечислению муниципальным образованиям края в 2015 году | 1728772,30 | 1728772,30 |  |  |  | 1728772,30 | 1728772,30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Верхнепашинский сельсовет | 19526480,00 | 7721569,24 | 11604822,63 |  | 200088,13 | 4249471,57 | 2982307,00 | 1067076,44 |  | 200088,13 | 15277008,43 | 4739262,24 | 10537746,19 |  |
| 48 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | средства Фонда, предусмотренные программой на 2014 год, подлежащие перечислению муниципальному образованию края в 2014 году | 783856,27 | 783856,27 |  |  |  | 783856,27 | 783856,27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | средства Фонда, поступившие в край в 2014 году, подлежащие перечислению муниципальным образованиям края в 2015 году | 2198450,73 | 2198450,73 |  |  |  | 2198450,73 | 2198450,73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Новокаргинский сельсовет | 14466717,30 | 4966162,07 | 7857270,79 |  | 1643284,44 | 3794639,37 | 1584439,00 | 566915,93 |  | 1643284,44 | 10672077,93 | 3381723,07 | 7290354,86 |  |
| 52 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | средства Фонда, предусмотренные программой на 2014 год, подлежащие перечислению муниципальному образованию края в 2014 году | 416446,84 | 416446,84 |  |  |  | 416446,84 | 416446,84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | средства Фонда, поступившие в край в 2014 году, подлежащие перечислению муниципальным образованиям края в 2015 году | 1167992,16 | 1167992,16 |  |  |  | 1167992,16 | 1167992,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Усть-Кемский сельсовет | 11492207,80 | 4419129,25 | 6981384,24 |  | 91694,31 | 1947404,01 | 1366701,00 | 489008,70 |  | 91694,31 | 9544803,79 | 3052428,25 | 6492375,54 |  |
| 56 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | средства Фонда, предусмотренные программой на 2014 год, подлежащие перечислению муниципальному образованию края в 2014 году | 359217,51 | 359217,51 |  |  |  | 359217,51 | 359217,51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | средства Фонда, поступившие в край в 2014 году, подлежащие перечислению муниципальным образованиям края в 2015 году | 1007483,49 | 1007483,49 |  |  |  | 1007483,49 | 1007483,49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Шарыповский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Ивановский сельсовет | 24939249,40 | 9168430,80 | 15574460,90 |  | 196357,70 | 4170244,63 | 2926705,00 | 1047181,93 |  | 196357,70 | 20769004,77 | 6241725,80 | 14527278,97 |  |
| 61 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | средства Фонда, предусмотренные программой на 2014 год, подлежащие перечислению муниципальному образованию края в 2014 году | 769242,10 | 769242,10 |  |  |  | 769242,10 | 769242,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | средства Фонда, поступившие в край в 2014 году, подлежащие перечислению муниципальным образованиям края в 2015 году | 2157462,90 | 2157462,90 |  |  |  | 2157462,90 | 2157462,90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Ужурский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | г. Ужур | 107708573,70 | 41163911,85 | 65716134,36 |  | 828527,49 | 17596265,24 | 12349174,00 | 4418563,75 |  | 828527,49 | 90112308,46 | 28814737,85 | 61297570,61 |  |
| 66 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | средства Фонда, предусмотренные программой на 2014 год, подлежащие перечислению муниципальному образованию края в 2014 году | 3245802,07 | 3245802,07 |  |  |  | 3245802,07 | 3245802,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | средства Фонда, поступившие в край в 2014 году, подлежащие перечислению муниципальным образованиям края в 2015 году | 9103371,93 | 9103371,93 |  |  |  | 9103371,93 | 9103371,93 |  |  |  |  |  |  |  |

10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

КРАЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ

ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края

от 10.02.2016 N 53-п)

(рублей)

| N строки | N п/п | Наименование муниципальных образований | Всего | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств краевого бюджета, направляемых на долевое финансирование | за счет средств краевого бюджета, за исключением средств, направляемых на долевое финансирование |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Региональная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства" на 2013 - 2015 годы |  |  |  |  |  |
| 2 | 2013 год |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | г. Ачинск | 86018514,16 | 37052076,41 | 19857519,19 | 29108918,56 |
| 4 | 2 | г. Бородино | 22805413,60 | 11200858,37 | 5357525,23 | 6247030,00 |
| 5 | 3 | г. Минусинск | 46122859,28 | 19191756,67 | 13431566,61 | 13499536,00 |
| 6 | 4 | Бирилюсский район | 27507899,60 | 10019685,29 | 7018254,31 | 10469960,00 |
| 7 | 5 | Енисейский район | 28178067,00 | 14634703,18 | 10250827,82 | 3292536,00 |
| 8 | 6 | Иланский район | 13108236,83 | 5837452,61 | 4113414,42 | 3157369,80 |
| 9 | 7 | Манский район | 34766581,00 | 17499214,04 | 16742740,32 | 524626,64 |
| 10 | 8 | Партизанский район | 22744759,80 | 12544750,73 | 8774489,07 | 1425520,00 |
| 11 | 9 | Ужурский район | 39877374,24 | 23031698,48 | 14405337,76 | 2440338,00 |
| 12 |  | Итого на 2013 год | 321129705,51 | 151012195,78 | 99951674,73 | 70165835,00 |
| 13 | 2014 год |  |  |  |  |  |
| 14 | 1 | г. Ачинск | 18260565,20 | 11897967,30 | 6362597,90 | 0,00 |
| 15 | 2 | г. Бородино | 2795742,81 | 1183976,34 | 1611766,47 | 0,00 |
| 16 | 3 | г. Минусинск | 5639208,53 | 2737223,28 | 2901985,25 | 0,00 |
| 17 | 4 | Бирилюсский район | 1825186,00 | 772952,73 | 1052233,27 | 0,00 |
| 18 | 5 | Енисейский район | 5138019,91 | 2175913,32 | 2962106,59 | 0,00 |
| 19 | 6 | Шарыповский район | 1816424,03 | 769242,10 | 1047181,93 | 0,00 |
| 20 | 7 | Ужурский район | 7664365,82 | 3245802,07 | 4418563,75 | 0,00 |
| 21 |  | Итого на 2014 год | 43139512,30 | 22783077,14 | 20356435,16 | 0,00 |
| 22 | 2015 год |  |  |  |  |  |
| 23 | 1 | г. Бородино | 36191060,31 | 13831448,75 | 22359611,56 | 0,00 |
| 24 | 2 | г. Минусинск | 189053283,46 | 72789237,97 | 116264045,49 | 0,00 |
| 25 | 3 | Бирилюсский район | 23627143,52 | 9029788,62 | 14597354,90 | 0,00 |
| 26 | 4 | Енисейский район | 57122802,74 | 22141826,41 | 34980976,33 | 0,00 |
| 27 | 5 | Шарыповский район | 22926467,67 | 8399188,70 | 14527278,97 | 0,00 |
| 28 | 6 | Ужурский район | 99215680,39 | 37918109,78 | 61297570,61 | 0,00 |
| 29 |  | Итого на 2015 год | 428136438,09 | 164109600,23 | 264026837,86 | 0,00 |