| Приложение 2 к постановлению администрации города 11.09.2012 № 1345-п ПЛАН мероприятий по организации и проведению общегородской акции «1000 горожан – 1000 деревьев». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | мероприятие, местоположение участка | количество | срок выполнения | ответственный исполнитель, участники акции |  |  |  |  |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Заготовка посадочного материала (береза, липа, пихта, рябина, дрок, сирень) | не менее 1000 шт. | до 17.09.12 | МКУ «УГХ» (Костяная), КГКУ «Назаровское лесничество» (Дергунова), МУП КБО (Волков) |  |  |  |  |
| 1.2 | Завоз земли | 50 куб.м. | по необходимости | МКУ «УГХ» (Костяная), ОАО «Разрез Сереульский» (Калинин) (по согласованию) |  |  |  |  |
| 1.3 | Подготовка ситуационных планов мест посадки зелёных насаждений |  | до 15.09.2012 | Отдел архитектуры и градостроительства (Медведева), Управление по собственности и землепользованию (Гардт) |  |  |  |  |
| 1.4 | Организация работы спецтехники |  | до 17.09.2012 | МКУ «УГХ» (Костяная), МУП «КБО» (Волков), городской Совет депутатов (Щербаков) |  |  |  |  |
| 2. Мероприятия по озеленению городских территорий: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Места массового отдыха горожан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Лесной массив «Березовая роща» | береза – 300 шт. | 17-24.09.12 | МУП «КБО» (Волков), КГКУ «Назаровское лесничество» (Дергунова), Назаровский строительный техникум (Луценко), СДЮСШОР (Бляхер), предприятия города |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Ул. К.Маркса (газон около дома № 22) | Береза - 50 шт. | 19.09.12 | МУП «КБО» (Волков), МБУЗ «ССМП» (Карманова) |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Ул. Революционная, Аллея молодежи | берёза – 150 шт. | 20.09.12 | отдел спорта, туризма и молодежной политики (Дьяков), МБУ ММЦ «Бригантина» г. Назарово» (Леднева), КГКУ «Назаровское лесничество» (Дергунова), |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Сквер «Комсомольский» КДЦ «Юбилейный» | липа – 100 шт. берёза – 100 шт. рябина - 50 шт. | 17.09.12 | партия «Единая Россия» КГКУ «Назаровское лесничество» (Дергунова), учащиеся ПУ-102, МУП КБО (Волков), НПО, СПО |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Территория торгового рынка «Зеленый базар» | сирень – 30 шт. дрок - 50 шт. | 22-23.09.12 | МБУ ММЦ «Бригантина» г. Назарово» (Леднева) Общественная палата (Екимов) |  |  |  |  |
| 2.1.6 | П. Горняк, р-он спорт. школы |  | 24-28.09.12 | ДЮСШ (Лукьянов) Совет уличных комитетов (Шеремет) |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Мемориал ВОВ | дрок – 30 шт. | 22.09.12 | МУП «КБО» (Волков) Городской Совет ветеранов (Ермаков) |  |  |  |  |
| 2.1.8 | Памятник воинам-интернационалистам «Скорбящая мать» | дрок – 50 шт. |  | Председатель ООВЛВ и ВК (Елкин) |  |  |  |  |
| 2.1.9 | Аллея шахтерской славы | липа – 50 шт. |  | филиал ОАО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Назаровский» (Дорошенко) |  |  |  |  |
| 2.2 Территорий социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Территории общеобразовательных учреждений общего, дошкольного, дополнительного, начального и среднего профессионального образования | 700 шт. | по отдельному плану | управление образования (Гавриленко) руководители и коллективы учреждений |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Территории учреждений культуры, социальной защиты, здравоохранения | 100 шт. | по отдельному плану | отдел культуры и информационной политики (Гурулев), отдел социальной защиты населения (Лебедева), Назаровская ЦРБ (Куликов) |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Территории прилегающие к объектам торговли, услуг, общественного питания |  | по отдельному плану | Общественная палата (Екимов) |  |  |  |  |
| 2.3 Придомовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Территория жилого фонда многоэтажной застройка города, частного сектора |  | по отдельному плану | управляющие организации, домовые комитеты, ТСЖ, жители частного сектора (по согласованию) |  |  |  |  |