| Приложение к Постановлению администрации города Назарово от «10» « мая» 2011 №_702_-п План благоустройства г. Назарово на 2011 -2012 годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Местоположение участка | Перечень мероприятий | Исполнитель, партнеры | Предполагаемые сроки |
| - Устройство парковок для автотранспорта |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Арбузова, район жилых домов №102-104 | Выполнение работ по устройству парковки на 10 маш/мест с благоустройством прилегающей территории | Владелец магазина «Лайф» | Июль - Август |
| 2 | Ул. Арбузова, №82 («Дом Быта») и Ул. Борисенко № 5, № 7, № 7 “A”, № 9 “A” | Капитальный ремонт прилегающей территории к торговым предприятиям с устройством парковки | Владельцы магазинов расположенных ул. Арбузова, № 82 «Дом Быта» и ул. Борисенко, № 5, 7, 7 «А», 9 «А» | Июнь-Июль |
| 3 | Ул. Арбузова, № 58,район детского сада ДОУ «Одуванчик» | Капитальный ремонт парковки | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июль - Август |
| 4 | Ул.Труда , район дома №11 | Выполнение работ по устройству парковки на 10 маш/мест | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июнь - Август |
| 5 | Ул. Арбузова, № 85 “Д” | Выполнение работ по устройству парковки на 5 маш/мест | Владелец магазина | Июль - Август |
| 6 | 8 микрорайон, №18 | Выполнение работ по устройству парковки на 10 маш/мест | ООО «ТРЭЖ» | Июнь-Август |
| 7 | Ул. Новокомсомольская ( напротив жилого дома № 9) | Составление сметы на выполнение работ по устройству парковки на 5 маш/мест | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июнь-Июль |
| 8 | Ул.К. Маркса, № 21(район здания МУК «Городской Дворец культуры») | Составление сметы на выполнение работ по устройству парковки на 20 маш/мест | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июнь-Июль |
| 9 | Ул.Борисенко, район дома № 25 | Составление сметы на выполнение работ по устройству парковки на 10 маш/мест | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июль - Август |
| 10 | СОК «Шахтёр» | Составление сметы на выполнение работ по устройству парковки на 40 маш/мест | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июнь-Июль |
| 2012 |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Котовского, №2“A” Магазин | Замена деревянного настила на брусчатку, выполнить отмостку. Выполнение работ по устройству парковки, на остальной территории завести растительный слой земли под посадку кустарников и травы | Владелец магазина | Июль - Август |
| 2 | Ул. Южная, №3, пом. 1 Магазин | Выполнение работы по устройству парковки, на остальной территории завоз растительного слоя земли под посадку кустарников и травы | Владелец магазина | Июль - Август |
| 3 | Ул. Южная,№3, пом. 2 Магазин | Выполнение работы по устройству парковки, на остальной территории завоз растительного слоя земли под посадку кустарников и травы | Владелец магазина | Июль - Август |
| 4 | Ул. Южная,№5, пом. 2 Магазин | Выполнение работы по устройству парковки, на остальной территории завоз растительного слоя земли под посадку кустарников и травы | Владелец магазина | Июль - Август |
| 5 | Ул. Арбузова, № 69 “A” Район МУП «Назаровский хлеб» | Выполнение работ по устройству парковки на 10 маш/мест | МУП «Назаровский хлеб» | Июнь-Июль |
| 6 | Ул.Новокомсомольская ( напротив жилого дома № 9) | Выполнение работ по устройству парковки на 5 маш/мест | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июнь-Июль |
| 7 | Ул Борисенко, район дома №25 | Выполнение работ по устройству парковки на 10 маш/мест | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июль - Август |
| 8 | Ул Южная ,вл.№1 СОК «Строитель» | Выполнение работ по устройству парковки на 29 маш/мест | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июль - Август |
| 9 | Ул. Черняховского, район жилого дома №6 “A” | Составление сметы на выполнение работ по устройству парковки на 10 маш. /мест | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июль - Август |
| 10 | Ул. 30 лет ВЛКСМ, район жилого дома № 57 “A”, | Составление сметы на выполнение работ по благоустройству с учетом устройства парковки | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Март-Апрель |
| - Ремонт дорожного покрытия |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |
| 1 | Микрорайон «Южный» | Асфальтирование кольцевой автомобильной дороги по автобусному маршруту | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июнь - Август |
| 2 | Ул. Борисенко | Асфальтирование участка автомобильной дороги от ул. Арбузова до ул. Школьная | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июнь - Август |
| 3 | Ул. Кооперативная | Асфальтирование участка автомобильной дороги от 30 лет ВЛКСМ до ул. Кравченко | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июнь - Август |
| 4 | Ул. Школьная | Асфальтирование участка автомобильной дороги от улицы Труда до улицы 30 лет ВЛКСМ | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июнь - Август |
| 5 | Ул. К.Маркса до 8-го микрорайона | Асфальтирование участка автомобильной дороги от ул. К. Маркса до 8-го микрорайона | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июнь - Август |
| 6 | Ул. Фабричная | Асфальтирование участка автомобильной дороги от ул. Арбузова до территории жилого дома №7 ул. Фабричная | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июнь - Август |
| 7 | Район ПУ-102 | Асфальтирование участка автомобильной дороги до ПУ-102 | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июнь - Август |
| 8 | Переулок Гвардейский | Асфальтирование участка автомобильной дороги от ул. Красноармейская до авторемонтных мастерских | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июнь - Август |
| 9 | Дорога микрорайона «Березовая роща» | Асфальтирование участка автомобильной дороги | ОАО «СУЭК - Красноярск» «Разрез Назаровский» | Июль - Август |
| 10 | 8 микрорайон, №4, ул. 30 лет ВЛКСМ, №№ 87, 69, 57 «А» | Асфальтирование и бетонирование дорожного покрытия в границах жилых домов | ООО «ТРЭЖ» | Июнь-Август |
| 11 | Грейдирование и подсыпка инертными материалами улиц частного сектора |  | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Согласно утверждённого графика |
| 12 | Ул. Советская, район жилого дома № 12 | Выполнение проекта асфальтирования участка проезда и устройства ливневой канализации | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июнь - Сентябрь |
| 13 | Ул.К. Маркса, район жилого дома № 56 с выездом на улицу 30 лет ВЛКСМ | Составление сметы на выполнение работ по асфальтированию участка проезда | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июль - Август |
| 14 | Ул. 30 лет ВЛКСМ № 104, № 106 | Составление сметы на выполнение работ по асфальтированию участка проезда | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июль - Август |
| 15 | Ул. Новокомсомольская | Составление сметы на выполнение работ по асфальтированию участка автомобильной дороги от ул. Южная до ул. Сибирская | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Август-Октябрь |
| 16 | Ул. Сибирская | Составление сметы на выполнение работ по асфальтированию участка автомобильной дороги от ул. Новокомсомольская до ул. Черняховского | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Август-Октябрь |
| 17 | Ул. Советская | Составление сметы на выполнение работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги от ул. Революционная до жилого дома № 175 ул. Советская | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июнь - Август |
| 18 | Ул. Островского | Составление сметы на выполнение работ по асфальтированию участка автомобильной дороги от ул. Мира до въезда в здание филиала школы №2 | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июнь - Август |
| 2012 |  |  |  |  |
| 1 | Дорога, отходящая от 23 км автомобильной дороги «Ачинск-Ужур-Троицкое» | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июнь - Август |
| 2 | Ул. Курчатова | Асфальтирование участка автомобильной дороги | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Август-Октябрь |
| 3 | Ул. Абрамова | Асфальтирование участка автомобильной дороги | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Август-Октябрь |
| 4 | Ул. Трудовых Резервов | Асфальтирование участка автомобильной дороги от ул. Курчатова до ул. Абрамова | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Август-Октябрь |
| 5 | Автодорога, соединяющая микрорайоны «Промышленный узел» и «п. Строителей» | Асфальтирование участка автомобильной дороги от завода ЖБК до ул. Южная | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июнь - Август |
| 6 | Автодорога, соединяющая микрорайоны «Промышленный узел» и «п. Бор» | Асфальтирование участка автомобильной дороги от Межрайгаз до ул. Новокомсомольская | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июнь - Август |
| 7 | Ул. Чехова | Асфальтирование участка автомобильной дороги от ул. Арбузова до ул. 30 лет ВЛКСМ | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июнь - Август |
| 8 | Ул. Вокзальная | Асфальтирование участка автомобильной дороги от ул. Ададымская до ул. Комсомольская | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июнь - Август |
| 9 | Ул. 30 лет ВЛКСМ № 104, № 106 | Капитальный ремонт дорожного полотна проезда | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июль - Август |
| 10 | Ул. Советская, район жилого дома № 12 | Выполнение работ по капитальному ремонту дорожного покрытия с устройством ливневой канализации | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июнь - Август |
| 11 | Ул. К. Маркса, район жилого дома № 56 с выездом на ул. 30 лет ВЛКСМ | Капитальный ремонт дорожного покрытия проезда | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июнь - Август |
| 12 | Ул. Островского | Асфальтирование участка автомобильной дороги от ул. Мира до въезда в здание филиала школы №2 | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июнь - Август |
| 13 | Ул. Советская | Асфальтирование участка автомобильной дороги от ул. Революционная до жилого дома № 175 ул. Советская | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июнь - Август |
| 14 | Ул. Новокомсомольская | Асфальтирование участка автомобильной дороги от ул. Южная до ул. Сибирская | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Август-Октябрь |
| 15 | Ул. Сибирская | Асфальтирование участка автомобильной дороги от ул. Новокомсомольская до ул. Черняховского | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Август-Октябрь |
| 16 | Грейдирование и подсыпка инертными материалами улиц частного сектора |  | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Согласно отдельно утверждённого графика |
| 17 | Ул. 30 лет ВЛКСМ | Выполнение проекта реконструкции и начало производства работ | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Январь-Июнь |
| 18 | Ул. Арбузова, район жилых домов № 86, № 86”A” , № 84, № 84”A” ул. Арбузова | Выполнение проекта по капитальному ремонту дорожного покрытия и благоустройство прилегающей территории | Управляющая компания «Жилкомсервис» | Июль - Август |
| 19 | Микрорайон «пос. Бор» больничный городок | Составление смет на выполнение работ по капитальному ремонту дорожного покрытия и благоустройство прилегающей территории | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июль - Август |
| 20 | Ул. Советская, въезд с к жилым домам № 2, № 4, № 21, № 20, № 5 8 микрорайона и въезд с ул. Революционная к жилому дому № 6 | Выполнение проекта по капитальному ремонту дорожного покрытия и устройство ливневой канализации | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июнь - Август |
| - Создание и обустройство транспортных развязок |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |
| 1 | Территория транспортной развязки район "Кемпинга" | Обустройство территории (уборка мусора, вспашка, посев трав) | Владелец рекламной конструкции | Июнь |
| 2 | Ул. Революционная и ул.30 лет ВЛКСМ, территория транспортной развязки | Обустройство территории (уборка мусора, посадка цветов) | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июнь |
| 3 | Ул. Переездная, территория транспортной развязки | Обустройство территории (уборка мусора, вспашка, посев трав) | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июнь |
| 4 | Ул. Чехова, территория транспортной развязки | Обустройство территории (уборка мусора, посадка цветов) | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июнь |
| 5 | Ул. Шоссейная и Ул. Красноармейская, территория транспортной развязки | Обустройство территории (уборка мусора, вспашка, посев трав) | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июнь |
| 6 | Ул. Южная и М53,территория транспортной развязки | Составление сметы на выполнение работ по созданию транспортной развязки | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | сентябрь |
| 2012 |  |  |  |  |
| 1 | Территория транспортной развязки район "Кемпинга" | Обустройство территории (уборка мусора, вспашка, посев трав) | Владелец рекламной конструкции | Июнь |
| 2 | Ул. Революционная и Ул.30 лет ВЛКСМ, территория транспортной развязки | Обустройство территории (уборка мусора, посадка цветов) | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июнь |
| 3 | Ул. Переездная, территория транспортной развязки | Обустройство территории (уборка мусора, вспашка, посев трав) | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июнь |
| 4 | Ул. Чехова, территория транспортной развязки | Обустройство территории (уборка мусора, посадка цветов) | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июнь |
| 5 | Ул. Шоссейная и Ул. Красноармейская, территория транспортной развязки | Обустройство территории (уборка мусора, вспашка, посев трав) | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июнь |
| 6 | Ул .Южная и М53,территория транспортной развязки на пересечении улицы | Создание транспортной развязки | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июнь |
| 4. Строительство и ремонт тротуаров |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Школьная №2 «А», №2 «Б» | Выполнение работ по устройству тротуара | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июль - Август |
| 2 | Ул. Интернациональная, до перекрёстка ул. Лебяжья, район Храма | Выполнение работ по устройству тротуара | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июль - Август |
| 3 | Ул. Борисенко | Выполнение работ по ремонту тротуара, устройству газона, парковки в районе жилого дома № 22 | ООО «Ваше здоровье» | Июнь - Август |
| 4 | Ул. Чехова | Составление сметы на выполнение работ по ремонту тротуаров | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июль - Август |
| 5 | Ул. К. Маркса, район жилого дома № 46 | Составление сметы на выполнение работ по ремонту тротуара | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июль - Август |
| 6 | Ул. Школьная №№ 7, 9 «А» | Составление сметы на выполнение работ по ремонту тротуара между домами вдоль ул. Школьная | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июль - Август |
| 7 | Ул. Арбузова (чётная сторона между улицами Чехова и Борисенко) | Составление сметы на выполнение работ по ремонту тротуара | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июль - Август |
| 8 | Ул. Арбузова (нечётная сторона от жилого дома №129 ул. Арбузова до ул. Чехова) | Составление сметы на выполнение работ по ремонту тротуара | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июль - Август |
| 2012 |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Труда, район здания №11 «Б» | Выполнение работ по устройству тротуара | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июль - Август |
| 2 | Ул. 30 лет ВЛКСМ, район жилого дома №27 «Г» | Выполнение работ по устройству тротуара | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июль - Август |
| 3 | Ул. Чехова | Выполнение работ по ремонту тротуаров | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июль - Август |
| 4 | Ул. К. Маркса, район жилого дома № 46 | Выполнение работ по ремонту тротуаров | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июль - Август |
| 5 | Ул. Арбузова (чётная сторона) | Выполнение работ по ремонту тротуара между улицами Чехова и Борисенко | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июль - Август |
| 6 | Ул. Арбузова №129 (нечётная сторона) | Выполнение работ по ремонту тротуара от жилого дома ул. Арбузова до ул. Чехова | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июль - Август |
| 7 | Ул. Арбузова, № 87 «А» | Выполнение работ по восстановлению бордюрного камня, разделяющего дорогу и тротуар | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июнь - Август |
| 8 | Ул. Школьная №№ 7, 9 «А» | Выполнение работ по ремонту тротуара между домами вдоль ул.Школьная | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июнь - Август |
| 9 | Ул. Кузнечная район жилого дома №89 «Г» ул. Арбузова | Составление сметы на выполнение работ по ремонту тротуара | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июнь - Август |
| 10 | Ул. Гуськова | Составление сметы на выполнение работ по ремонту тротуара | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июнь - Август |
| 11 | Ул. Овражная №34,33 | Составление сметы на выполнение работ по ремонту тротуара | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июнь - Август |
| 5. Формирование площадок под мини-базары |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Арбузова № 104,район магазина № 9 | Формирование площадки под мини-базар с установкой торговых рядов для реализации сельхозпродукции владельцев личных подсобных хозяйств города | Владелец магазина. | Июнь-Июль |
| 2 | микрорайон «Привокзальный», № 1 “A”, район магазина «Екатерина», | Формирование площадки под мини-базар с установкой торговых рядов для реализации сельхозпродукции владельцев личных подсобных хозяйств города | Владелец магазина | Июнь-Июль |
| 2012 |  |  |  |  |
| 1 | Ул. 30 лет ВЛКСМ №73, район гастронома № 3 | Формирование площадки под мини-базар с установкой торговых рядов для реализации сельхозпродукции владельцев личных подсобных хозяйств города | Владелец магазина | Июнь-Июль |
| 2 | Ул.К. Маркса № 30, район магазина № 29 | Формирование площадки под мини-базар с установкой торговых рядов для реализации сельхозпродукции владельцев личных подсобных хозяйств города | Владелец магазина | Июнь-Июль |
| 6. Благоустройство мест отдыха |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Арбузова, район жилого дома № 86 “A”, (территория фонтана) | Благоустройство территории, посадка цветов, формирование газонов, установка лавочек и мусорных урн, устройство наружного освещения территории, ввод в эксплуатацию фонтана | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Май-Июнь |
| 2 | Ул.К. Маркса № 23, № 23“A” («Посуда-центр» и «Березка»), территория в районе улицы | Выполнить благоустройство по проектам, организовать посадку газонов и цветников, устройство остановочного павильона | Владелец магазинов расположенных ул. К. Маркса № 23-23"А" («Посуда-центр» и «Березка») | Май-Июнь |
| 3 | От Ул. Революционная, Ул. Советская до ул.30 лет ВЛКСМ .Аллея молодёжи | Посадка деревьев и кустарников, уборка мусора и старой травы | МБУ ММЦ «Бригантина» | Май-Сентябрь |
| 4 | Ул.30 лет ВЛКСМ и Ул. К. Маркса, территория сквера на перекрёстке улиц | Уборка мусора и старой листвы, подрезка старых тополей, реставрация и оформление информационных стендов, посадка цветов и кустарников | МБУ ММЦ «Бригантина» | Июнь - Сентябрь |
| 5 | Территория сквера «Комсомольский» район МУК КДЦ «Юбилейный» | Уборка мусора и старой листвы. Подрезка старых тополей, устранение наружного освещения, установка лавочек и мусорных урн, формирование клумб, организация пешеходных дорожек из бетонного покрытия, установка фонарей декоративного освещения, устройство площадки для экстремальных видов спорта | МБУ ММЦ «Бригантина» | Май - Сентябрь |
| 6 | Территория центральной площади | Устройство галереи «Гордость земли Назаровской», цветников, формирование газонов, привести в порядок скамьи и мусорные урны | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Май - Сентябрь |
| 7 | Территория здание администрации города | Устройство цветника «50 лет» | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Май – Июнь |
| 8 | Свободная территория от застройки 8-й микрорайон | Уборка и вывоз скопившегося за зиму мусора | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Май- Июнь |
| 9 | Свободная территория от застройки 5-й микрорайон | Уборка и вывоз скопившегося за зиму мусора | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Май- Июнь |
| 10 | Ул. Арбузова № 83-83 «А» , свободная территория | Уборка и вывоз скопившегося за зиму мусора | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Май- Июнь |
| 11 | Ул. Арбузова №66, Ул. Школьная №7-9 Свободная территория | Уборка и вывоз скопившегося за зиму мусора | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Май- Июнь |
| 12 | Ул.Советская (нечетная сторона) Свободная территория от застройки улицы | Уборка и вывоз скопившегося за зиму мусора | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Май- Июнь |
| 13 | Ул. Советская, К. Маркса Памятник «Участникам Сережского восстания» и сквер на пересечении улиц | Вывоз мусора, старой травы и листвы | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Май- Июнь |
| 14 | Сквер в районе школы № 14 | Уборка и вывоз мусора, старой травы и листвы | Управление образования | Май- Июнь |
| 15 | Школа № 17 (детская площадка) | Уборка и вывоз мусора, старой травы и листвы | Управление образования | Май- Июнь |
| 16 | Памятник «Мемориал Назаровцам участникам ВОВ» и прилегающая территория | Текущий ремонт памятника, посадка цветов, уборка и вывоз мусора, старой травы и листвы, покраска скамеек и мусорных урн | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Май- Июнь |
| 17 | Территория памятника «Скорбящая Мать» | Уборка и вывоз мусора, старой травы и листвы, формирование газонов и цветников | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово», Управление образования | Июнь - Июль |
| 18 | Ул.30 лет ВЛКСМ и прилегающая территория Стела проезда В.И. Ленина ч/з наш город | Уборка и вывоз мусора, старой травы и листвы | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июнь - Июль |
| 19 | Территория от администрации района до мемориала | Уборка и вывоз мусора, старой травы и листвы | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июнь - Июль |
| 20 | Территория стадиона «Шахтер» | Капитальный ремонт трибун и беговой дорожки | (ОАО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Назаровский») | Июль - Август |
| 21 | Территория в районе МУК «Городской Дворец культуры» | Подготовительные работы по обустройству детского городка | (ОАО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Назаровский») | Июль - Август |
| 22 | Ул. Школьная, территория между школами №8,7 | Обустройство аллеи Шахтерской славы | (ОАО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Назаровский») | Июль - Август |
| 23 | Ул. Арбузова, район жилых домов № 92,94 | Выполнение благоустройства территории прилегающей к жилым домам | Жители жилых домов №92,94 и владельцы магазинов | Июль - Август |
| 24 | Аллея, посвященная ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС | Выполнение благоустройства по проекту, посадка газонов, цветников | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово», МБУ ММЦ «Бригантина» | Июль - Август |
| 25 | Территория МУК КДЦ «Юбилейный» | Выполнение благоустройства территории | Отдел культуры и информационной политики | Июль - Август |
| 26 | Ул. Школьная | Выполнение работ по облицовке наземной тепловой камеры | ОАО «Енисейская ТГК («ТГК-13»)» | Июль - Август |
| 27 | Сквер «Комсомольский» в районе МУК КДЦ «Юбилейный» | Выполнение работ по облицовке наземной тепловой камеры | ОАО «Енисейская ТГК («ТГК-13»)» | Июль - Август |
| 28 | Ул. Арбузова № 131-133 | Выполнение благоустройства укладка брусчатка | Владельцы магазинов | Июль - Август |
| 29 | Ул. Кузнечная, № 8 | Строительство спортивного двора школы № 14 | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июль - Август |
| 30 | Лесной массив «Берёзовая роща» | Устройство лыже роллерной трассы. | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июль - Сентябрь |
| 31 | Территория, закрепленная за ООО «Жилкомсервис» | Организация субботников по благоустройству дворовых территорий жителями многоквартирных домов | ООО «Жилкомсервис» | Май-Сентябрь |
| 32 | Территория, закрепленная за ООО «Жилкомсервис» | Побелка деревьев, бордюров | ООО «Жилкомсервис» | Май- Июнь |
| 33 | Ул. Арбузова, № 85 «Г», 85 «Б», 87, 87 «А», 89, 91 «А», 83 «А», 71, 73, 69 «А», 88,77, 75, 77 «Б», 127 «А», 133, Ул. Фабричная, № 7, Ул.Школьная, № 2, 2 «А», 2 «Б», 4, 7, 11, Ул. Учебная, № 3, Ул. 30 лет ВЛКСМ, № 25 «Б», 25 «В», 27 «А», 27 «Б», 27 «Г», 42 «А», 33, 37, 39, 41, 43, микрорайон «Привокзальный», № 1, 3, Ул. Труда, № 14, Ул. Мира, № 2, 4, Ул.Коминтерна, № 7, 11, Ул. К.Маркса, № 20 «А», 28 | Завоз земли на газоны, клумбы | ООО «Жилкомсервис» | Май |
| 34 | Ул. Арбузова, № 87 «А»,75»Б», 75 «В»,71 «А», 85»Б»,83 «А», 89, Ул. Учебная, № 3, Ул. Мира, № 2, 4, Ул. Фабричная, № 3, Ул.Школьная, № 2, 2 «А», 2 «Б», 4, 7, 8, 9, 11 | Подготовка газонов, клумб | ООО «Жилкомсервис» | Май |
| 35 | Ул. Арбузова, №75 «А», 77, 77 «А», 75, 71 «А», 77 «Б», 75 «Г», 83 «А», 85 «Б», 85 «А», 91 «А», 125 «А», Ул. Учебная, № 3, Ул. Фабричная ,№ 1, 3, 5, Ул. Борисенко, № 4 «А», Ул. Школьная, № 2, 4, 11, Ул.30 лет ВЛКСМ, № 27 «Г», микрорайон «Привокзальный», № 1, 4, Ул. Чехова, № 12, Ул. Вокзальная, № 1 | Ремонт МАФ (ремонт скамеек, песочниц, урн) | ООО «Жилкомсервис» | Май |
| 36 | Ул.Арбузова, № 83 «А», 75 «Б», 89, 75, Ул. Борисенко, № 4 «А», 11, Ул. 30 лет ВЛКСМ, № 36 «А», 36 «Б»,40 «А», Ул. Учебная, № 8 | Отсыпка щебнем дворовых территорий | ООО «Жилкомсервис» | Май-июнь |
| 37 | Ул. Арбузова, № 77 «А», 77, 75 «А», 83 «А», 71, Ул. Школьная, № 2 «Б», 4, Ул. Учебная, № 3, Ул. 30 лет ВЛКСМ, № 31, 41, 37, 33,43, Ул. Мира, № 2, Ул.Борисенко, № 4 «А», Ул. Чехова, № 4, 6, 8, 10, 12, 16, Ул.Труда, № 10, 14, Ул.Мира, № 13 «А», Ул.К.Маркса, № 18, 18 «А», 20 «А», Ул.30 лет ВЛКСМ, № 27 «А», 60, 62, микрорайон «Привокзальный», № 2 | Обрезка деревьев, кустарников | ООО «Жилкомсервис» | Апрель |
| 38 | Ул. Учебная, № 3, Ул. Школьная, № 7, 9, 9 «А», Ул.Фабричная, № 1, 3, 5, 7, Ул. Арбузова, № 87 «А», 85 «Г», 87, 89, 89 «Б», 89 «Г», 88 | Посадка кустарников, деревьев | ООО «Жилкомсервис» | Апрель-май |
| 39 | Ул.Арбузова, № 85 «А», 85 «Б», 85 «Г», 83 «А», 87 «А», 87, 77 «Б», 89, 71 «А», 71 «Б», 75 «Б», Ул.Школьная, № 2, 4, 7, Ул. Чехова, № 14, Ул.К.Маркса, № 30 | Ремонт детских игровых площадок, восстановление внутридворового освещения | ООО «Жилкомсервис» | Май-июнь |
| 40 | Ул. 30 лет ВЛКСМ, № 29, 31, 37, 41, Ул. Учебная, № 3, Ул. Мира, № 2, 1«А», Ул.Арбузова, № 71 | Спиливание сухих деревьев | ООО «Жилкомсервис» | Апрель-май |
| 41 | Ул.Арбузова, № 77, 77 «А», 69 «А», Ул. 30 лет ВЛКСМ, № 36 «А», 36 «Б», 40 «А», Ул.Коминтерна, № 7 | Уборка территории около ЦТП | ООО «Жилкомсервис» | Май |
| 42 | Ул. Школьная, № 2, 4, 7, Ул. Арбузова, № 83 «А», 85 «Г», 91 «А», 112, 120, Ул. 30 лет ВЛКСМ, № 47, 104, Ул.Вокзальная, № 1, Ул.К.Маркса, № 20»А», 28, Ул.Мира, № 1, микрорайон «Привокзальный», № 1 | Установка скамеек | ООО «Жилкомсервис» | Июнь |
| 43 | Ул. Арбузова, № 87, Ул.Школьная, № 11, Ул. 30 лет ВЛКСМ, № 104, 27 «А», 27 «Б», 42 ,Ул.Вокзальная, № 1, Ул.К.Маркса, № 20 «А», 28, Ул.Мира, № 1 | Установка качелей | ООО «Жилкомсервис» | Июнь |
| 44 | Ул.Вокзальная, №1, Ул.К.Маркса, № 18 «А», 28 | Установка песочниц | ООО «Жилкомсервис» | Июнь |
| 45 | Ул. 30 лет ВЛКСМ,№ 104, 42, 112, Ул.К.Маркса, № 18 «А», 20 «А», Ул.Кравченко, № 1, микрорайон «Привокзальный», № 4, Ул.Школьная, № 2 | Установка урн | ООО «Жилкомсервис» | Июнь |
| 46 | Ул. 30 лет ВЛКСМ, № 27 «Б», Ул.Чехова, № 12, Ул.К.Маркса, № 18 | Установка сушек для белья | ООО «Жилкомсервис» | Июнь |
| 47 | Ул.Арбузова, № 87, Ул. Школьная, № 11 | Установка игровых детских городков | ООО «Жилкомсервис» | Май-июнь |
| 48 | Ул. Арбузова, № 89, Ул.30 лет ВЛКСМ, № 104, Ул.Арбузова, № 120,Ул. К.Маркса, № 20 «А», микрорайон «Привокзальный», № 4 | Установка беседок | ООО «Жилкомсервис» | Июнь |
| 49 | Ул.Арбузова, № 87, 91 «А»,127, 69 «А», Ул.30 лет ВЛКСМ, № 27 «А», 41, 58, микрорайон «Привокзальный», № 1,Ул. Школьная, № 11 | Бетонирование придомовой территории | ООО «Жилкомсервис» | Июнь-июль |
| 50 | Жилой фонд ООО «ТРЭЖ» | Завоз земли для клумб и газонов, завоз песка для песочниц, урны, уборка дворовых территорий с вывозом мусора, очистка козырьков над входами от мусора, очистка подвальных помещений от мусора, очистка чердачных помещений от мусора, вывоз листвы, веток, очистка бордюрного камня с последующей побелкой, побелка стволов деревьев, заготовка и посадка саженцев, спиливание сухих тополей, обрезка кустарников, посадка цветов, ремонт лавочек, вешалов, качелей, к/выбивалок, грибков, песочниц, ограждений, окраска МАФ, покос трав на газонах | ООО «ТРЭЖ» | Июнь-Август |
| 51 | Ул. Арбузова, № 61, 63, 82, 84, 94, 96, 100, 102, 102 «А», 112 «А», 118, 8-й микрорайон № 8, 9, 10, 13, 14, 20, 10-й микрорайон № 2, Ул. К.Маркса, № 44, 46, 54, Ул. Школьная, № 53 | Установка малых архитектурных форм | ООО «ТРЭЖ» | Июнь-Август |
| 52 | Памятник «Мемориал Назаровцам участникам ВОВ» и прилегающая территория | Разработка проекта капитального ремонта памятника | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июль - Декабрь |
| 53 | Микрорайон поселок «Бор» | Разработка проекта фонтана и благоустройства площади | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Сентябрь-Октябрь |
| 54 | Район МУК «Музейно-выставочный центр» | Составление сметы на выполнение благоустроительных работ на территории, прилегающей к памятному камню в честь основателя поселения Назарово Н.Ф. Патюкова | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | До сентября |
| 2012 |  |  |  |  |
| 1 | Памятник «Мемориал Назаровцам участникам ВОВ» и прилегающая территория | Капитальный ремонт памятника (I этап) | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июль - Декабрь |
| 2 | Район МУК «Музейно-выставочный центр» | Выполнение благоустроительных работ на территории, прилегающей к памятному камню в честь основателя поселения Назарово Н.Ф. Патюкова | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | До сентября |
| 3 | Микрорайон поселок «Бор» | Строительство фонтана и благоустройство площади (I этап) | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Май - Август |
| 4 | Ул. 30 лет ВЛКСМ Стела проезда В.И. Ленина ч/з наш город и прилегающая территория | Уборка и вывоз мусора, старой травы и листвы | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июнь - Июль |
| 5 | Территория памятника «Скорбящая Мать» | Уборка и вывоз мусора, старой травы и листвы, формирование газонов и цветников | Управление образования, МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июнь - Июль |
| 6 | Памятник «Мемориал Назаровцам участникам ВОВ» и прилегающая территория | Посадка цветов, покраска скамеек и мусорных урн | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Май- Июнь |
| 7 | Школа № 17 (детская площадка) | Уборка и вывоз мусора, старой травы и листвы | Управление образования | Июнь - Июль |
| 8 | Сквер в районе школы № 14 | Уборка и вывоз мусора, старой травы и листвы | Управление образования | Май- Июнь |
| 9 | Ул. Советская, К. Маркса сквер на пересечении улиц и Памятник «Участникам Сережского восстания» | Уборка и вывозка мусора, старой травы и листвы | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Май- Июнь |
| 10 | Ул. Советская, свободная территория от застройки улицы (не чётная сторона) | Убрать и вывезти скопившийся за зиму мусор | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Май- Июнь |
| 11 | Свободная территория между домом № 66 улицы Арбузова и домами № 7-9 улицы Школьная | Убрать и вывезти скопившийся за зиму мусор | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Май- Июнь |
| 12 | Ул. Арбузова Свободная № 83-83 «А» территория между домами | Убрать и вывезти скопившийся за зиму мусор | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Май- Июнь |
| 13 | Свободная территория от застройки 5-й микрорайон | Убрать и вывезти скопившийся за зиму мусор | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Май- Июнь |
| 14 | Свободная территория от застройки 8-й микрорайон | Убрать и вывезти скопившийся за зиму мусор | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Май- Июнь |
| 15 | Ул. Революционная Аллея молодёжи от ул. Советская до ул. 30 лет ВЛКСМ | Посадка деревьев и кустов вместо не прижившихся, уборка мусора и старой травы | МБУ ММЦ «Бригантина» | Май-июнь |
| 16 | Ул.30 лет ВЛКСМ и К. Маркса, территория сквера на перекрёстке улиц | Уборка мусора и старой листвы, подрезка старых тополей, оформление информационных стендов, посадка цветов и кустарников | МБУ ММЦ «Бригантина» | Май - Июль |
| 17 | Территория сквера «Комсомольский» район МУК КДЦ «Юбилейный» | Уборка мусора и старой листвы, посадка цветов | МБУ ММЦ «Бригантина» | Май - Июль |
| 18 | Район МУК « Музейно-выставочный центр» | Выполнение благоустроительных работ на территории, прилегающей к памятному камню в честь основателя поселения Назарово Н.Ф. Патюкова | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июль - Август |
| 19 | Лесной массив «Берёзовая роща» | Санитарная очистка рощи, ремонт тротуаров | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июль - Август |
| 20 | Лесной массив «Бор» | Санитарная очистка бора | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июль - Август |
| 21 | Памятник «Скорбящая мать» | Пересчет смет по капитальному ремонту памятника и благоустройству территории | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июнь - Июль |
| 22 | Территория от администрации района до мемориала | Пересчет смет на установка скамеек и урн, установка фонарей декоративного освещения | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июнь - Июль |
| 23 | Ул. Советская, К. Маркса сквер на пересечении улиц и Памятник «Участникам Сережского восстания» | Составление смет на выполнение работ по установке опор и светильников декоративного освещения. | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Май- Июнь |
| 24 | Территория центральной площади | Пересчет смет на устройство фонарей декоративного освещения | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Май - Июль |
| 7. Формирование и благоустройство ливневой канализации |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Арбузова, район жилого дома №90 «А» до ул. Чехова | Выполнение отвода дождевых и снеговых вод от жилого дома | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июль - Август |
| 2 | Ул. Северная и Ул. Надежды (Перекресток) | Выполнение работ по устройству ливневой канализации | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июль - Август |
| 3 | Ул. Крупской, территория домов № 40, № 41, № 43, № 34, № 38, № 42 | Выполнение проекта по ливневой канализации | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июль - Август |
| 4 | Ул. Чехова (Район) | Выполнение проекта по ливневой канализации | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июль - Август |
| 5 | Ул. Рабочая (Район) | Составление сметы на выполнение работ по расчистке водоотводной канавы | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | До сентября |
| 6 | Микрорайон поселок «Южный» | Составление сметы на выполнение работ по восстановлению ливневой канализации | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | До сентября |
| 2012 |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Крупской ,территория домов № 40, № 41, № 43, № 34, № 38, № 42 | Выполнение работ по устройству ливневой канализации | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июль - Август |
| 2 | Ул. Чехова | Выполнение работ по устройству ливневой канализации | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июль - Август |
| 3 | Ул. Рабочая | Выполнение работ по расчистке водоотводной канавы | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июль - Август |
| 4 | Микрорайон поселок «Южный» | Восстановление ливневой канализации | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июль-август |
| 5 | Район ул. ХХ- го Партсъезда (автодорога Ачинск-Ужур-Троицкое) | Установка трубы большего диаметра | ОАО «Красноярскнефтепродукт» | Июль-август |
| 6 | Ул. Обороны № 7,9,11,14 | Выполнение проекта отвода дождевых и снеговых вод от жилых домов | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июль - Август |
| 7 | Микрорайон 8-й, район жилого дома №20, | Выполнение проекта по устройству ливневой канализации с выпуском в ливневую канализацию по ул. Советская | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июль - Август |
| 8. Мероприятия по сбору бытового мусора |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Железнодорожная–1 шт; ул. Рабочая-1шт; ул. Свободы-2шт; ул. Грунтовая-1шт; ул. Первомайская-1шт; ул. Ададымская-1шт; ул. Красноармейская-1шт; ул. Октябрьская-1шт; ул. Совхозная-1шт; ул. 9-го Января-1шт; ул. Комсомольская-2 шт; ул. О. Кошевого-2 шт; ул. Степная-1 шт; ул. Тумановского-1 шт; ул. Китайкиной-2 шт; ул. Безымянная-1 шт; ул. Кооперативная-1 шт; ул. Паровозная-1 шт; ул. Садовая-3 шт; ул. Фрунзе-2 шт; ул. Водопроводная-1 шт; ул. Советская-2 шт; ул. Пушкина-2 шт; ул. Чапаева-1 шт; ул. Тупиковая-1 шт; ул. Суворова-2 шт; ул. Проезд-1 -1 шт; ул. Кольцевая-2 шт; ул. Спортивная-1 шт; ул. Коммунистическая-1 шт; ул. Отвальная-1 шт; ул. Полиграфистов-1 шт; | Приобретение мусорных контейнеров для установки в частном секторе | МУП КБО жители частного сектора | Июнь-август |
| 2 | Район улиц Рабочая, Степная, Шоссейная (3 площадки) | Составление сметы на выполнение работ по устройству площадок, для установки мусорных контейнеров с ограждением в частном секторе | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июнь-август |
| 3 | Ул. 30 лет ВЛКСМ, район ж.д. №№ 46,48,52, 57 «А», 63, 82, 93, 95, 96, 104 ул. Школьная, район ж.д. № 2 «Б», ул. Арбузова, район ж.д. №№ 84, 89, 89 «Б», 90, 100, 104, 114 «А» ул. К.Маркса, район ж.д. № №18, 23, 52 микрорайон «Привокзальный», район ж.д № 1 «В», микрорайон «Заречный», № 4, корп. № 3 ул. Заречная, район ж.д. № 1 «А» 8-й микрорайон, район ж.д. №№ 6, 9, 20 10-й микрорайон, район ж.д. № 2 | Составление сметы на выполнение работ по устройству площадок, для установки мусорных контейнеров с ограждением в жилом секторе многоквартирных домов | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июнь-август |
| 2012 |  |  |  |  |
| 1 | Жилое образование IХ- 70 шт, жилое образование Х- 150 шт | Приобретение мусорных контейнеров для установки в частном секторе | МУП КБО | Июнь-август |
| 2 | Ул. 30 лет ВЛКСМ, район ж.д. № 82, 63, 57 «А», 93, 95, 96, ул. Арбузова, район ж.д. № 90,100, 104, 114 «А» ул. К.Маркса, район ж.д. № 23, 52 ул. Заречная, район ж.д. № 1 «А» 8-й микрорайон, район ж.д. № 6, 9, 20 10-й микрорайон, район ж.д. № 2 | Выполнение работ по устройству площадок для установки мусорных контейнеров с ограждением в жилом секторе многоквартирных домов | МУП КБО | Июнь-август |
| 3 | Район улиц Рабочая, Степная, Шоссейная (3 площадки) | Выполнение работ по устройству площадок для установки мусорных контейнеров с ограждением в частном секторе | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июнь-август |
| 4 | Ул. 30 лет ВЛКСМ, район ж.д. №№ 46,48,52, 104, ул. Школьная, район ж.д. № 2 «Б», ул. Арбузова, район ж.д. №№ 84, 89, 89 «Б», ул. К.Маркса, район ж.д. № 18, микрорайон «Привокзальный», район ж.д № 1 «В», микрорайон «Заречный», № 4, корп. № 3 | Выполнение работ по устройству площадок для установки мусорных контейнеров с ограждением в жилом секторе многоквартирных домов | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июнь-август |
| 5 | Ул. Ленина, район ж.д. № 6 «А», ул. Горького, район ж.д. №№ 2, 5 «А» | Составление сметы на выполнение работ по устройству площадок, для установки мусорных контейнеров с ограждением в жилом секторе многоквартирных домов | МУП КБО | Июнь-август |
| 9. Ведение адресного хозяйства |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Дорожников-1 шт, Ул. 1-ой Семилетки-8 шт, Ул. Маяковского-12 шт; Ул. Дружбы-12 шт, Ул. Обороны-16 шт | Составление смет на выполнение работ по приобретению и установки аншлагов с названием улиц | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июль – Август |
| 2 | Ул. Дорожников-17 шт, Ул. 1-ой Семилетки-36 шт, Ул. Маяковского-50 шт; Ул. Дружбы-50 шт, Ул. Обороны-43 шт | Составление смет на выполнение работ по приобретению и установки номерных знаков | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июль – Август |
| 2012 |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Дорожников-1 шт. Ул. 1-ой Семилетки-8 шт. Ул. Маяковского-12 шт; | Приобретение и установка аншлагов с названием улиц | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июль – Август |
| 2 | Ул. Дорожников-17 шт, Ул. 1-ой Семилетки-36 шт, Ул. Маяковского-50 шт | Приобретение и установка номерных знаков | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июль - Август |
| 3 | Ул. Дружбы-12 шт, Ул. Обороны-16 шт | Приобретение и установка аншлагов с названием улиц | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июль – Август |
| 4 | Ул. Дружбы-50 шт, Ул. Обороны-43 шт | Приобретение и установка номерных знаков | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июль – Август |
| 5 | Ул. Назаровская-18 шт; Ул. Котовского-23 шт | Составление сметы на выполнение работ по приобретению и установки аншлагов с названием улиц | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июль – Август |
| 6 | Ул. Назаровская-30 шт; Ул. Котовского-3 шт | Составление сметы на выполнение работ по приобретению и установки номерных знаков | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июль – Август |
| 10. Устройство наружного освещения улиц, площадей, скверов |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Дружбы, ул. Маяковского, ул. Боровая, ул. Гоголя, ул. Лермонтова, ул. Тополиная, ул. Северная, ул. Кольцевая, ул. Озерная, ул. Водопроводная, ул. Кирпичная, ул. Дмитрова, ул. Целинная, ул. Островская, ул. Чапаева, ул. Пушкина, ул. Н.Партизанская, ул. Партизанская, ул. Новая, ул. Амурская, ул. Энгельса, ул. Пролетарская, ул. Крупской, ул. П. Морозова, ул. Профсоюзов, ул. Владимировская, ул. Гуськова, ул. Добычная, ул. Донских, ул. Майская, ул. Радиальная, ул. Торговая, пер. Весны, пер. Солнечный, пер. Васильковый, ул. Абрамова, ул. Гусарова, ул. Коммунальная, ул. Курчатова, ул. Верхняя, ул. Паромная, ул.Сосновая | Ремонт сетей уличного освещения города | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июнь - Август |
| 2 | Ул. Арбузова | Составление смет на выполнение работ по устройству наружного освещения на участке от ул. Революционная до недействующего автодорожного моста ул. Пролетарской | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июнь - Август |
| 3 | Внутриквартальная дорога 1 –ого микрорайона | Составление смет на выполнение работ по устройству наружного освещения на участке от жилого дома №52 ул. К. Маркса до жилого дома №59 30 лет ВЛКСМ | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июнь - Август |
| 4 | Ул. Энергетиков, ул. Октябрьская, ул. Коммунистическая, ул. Гвардейская, ул. Железнодорожная, ул. О.Кошевого, ул. Шоссейная, ул. Кирова, ул. Свободы, ул. Первомайская, ул. Комсомольская, ул. Совхозная, ул. Степная, ул. Рабочая, ул. Грунтовая | Составление пересчета смет на выполнение работ по устройству наружного освещения | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июнь - Август |
| 2012 |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Арбузова | Выполнение работ по устройству наружного освещения на участке от ул. Революционная до недействующего автодорожного моста ул. Пролетарской | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июнь - Август |
| 2 | Ул. Энергетиков, ул. Октябрьская, ул. Коммунистическая, ул. Гвардейская, ул. Железнодорожная, ул. О.Кошевого, ул. Шоссейная, ул. Кирова, ул. Свободы, ул. Первомайская, ул. Комсомольская, ул. Совхозная, ул. Степная, ул. Рабочая, ул. Грунтовая | Выполнение работ по устройству наружного освещения | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июнь - Август |
| 3 | Внутриквартальная дорога 1 –ого микрорайона | Составление смет на выполнение работ по устройству наружного освещения на участке от жилого дома №52 ул. К. Маркса до жилого дома №59,ул. 30 лет ВЛКСМ | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июнь - Август |
| 11. Остановочные павильоны |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Гуськова | Выполнение работ по установке остановочного павильона | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июнь - Август |
| 2 | Ул. Кедровая, ул. Северная | Выполнение работ по установке остановочного павильона на маршруте автобуса № 11 | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июнь - Август |
| 3 | Ул. К. Маркса, район ж.д. № 23 | Выполнение работ по установке остановочного павильона (около магазина «Березка») | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июнь - Август |
| 2012 |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Южная, район здания № 30 | Выполнение работ по установке остановочного павильона на четной стороне улицы | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июнь - Август |
| 2 | Ул. Южная, район здания № 30 | Выполнение работ по установке остановочного павильона на нечетной стороне улицы | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июнь - Август |
| 3 | Ул. 30 лет ВЛКСМ, район здания № 53 | Выполнение работ по установке остановочного павильона | МКУ «Служба муниципального заказа г. Назарово» | Июнь - Август |