- ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 сентября 2013 г. N 514-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

"СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ

ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ" НА 2014 - 2016 ГОДЫ

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края

от 02.04.2014 N 115-п)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края постановляю:

1. Утвердить государственную программу Красноярского края "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края" согласно приложению.

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 02.04.2014 N 115-п)

2. Признать утратившими силу:

Постановление Правительства Красноярского края от 26.10.2010 N 523-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Переселение граждан, проживающих в городском округе город Норильск и городском поселении город Дудинка Красноярского края, в районы с благоприятными природно-климатическими условиями на территории Российской Федерации" на 2011 - 2020 годы";

Постановление Правительства Красноярского края от 19.04.2011 N 208-п "О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 26.10.2010 N 523-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Переселение граждан, проживающих в городском округе город Норильск и городском поселении город Дудинка Красноярского края, в районы с благоприятными природно-климатическими условиями на территории Российской Федерации" на 2011 - 2020 годы";

Постановление Правительства Красноярского края от 24.05.2011 N 292-п "О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 26.10.2010 N 523-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Переселение граждан, проживающих в городском округе город Норильск и городском поселении город Дудинка Красноярского края, в районы с благоприятными природно-климатическими условиями на территории Российской Федерации" на 2011 - 2020 годы";

Постановление Правительства Красноярского края от 16.08.2011 N 485-п "О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 26.10.2010 N 523-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Переселение граждан, проживающих в городском округе город Норильск и городском поселении город Дудинка Красноярского края, в районы с благоприятными природно-климатическими условиями на территории Российской Федерации" на 2011 - 2020 годы";

Постановление Правительства Красноярского края от 20.09.2011 N 552-п "О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 26.10.2010 N 523-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Переселение граждан, проживающих в городском округе город Норильск и городском поселении город Дудинка Красноярского края, в районы с благоприятными природно-климатическими условиями на территории Российской Федерации" на 2011 - 2020 годы";

Постановление Правительства Красноярского края от 13.10.2011 N 594-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке территории Красноярского края" на 2012 - 2014 годы";

Постановление Правительства Красноярского края от 13.10.2011 N 596-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском крае" на 2012 - 2015 годы";

Постановление Правительства Красноярского края от 20.12.2011 N 768-п "О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 26.10.2010 N 523-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Переселение граждан, проживающих в городском округе город Норильск и городском поселении город Дудинка Красноярского края, в районы с благоприятными природно-климатическими условиями на территории Российской Федерации" на 2011 - 2020 годы";

Постановление Правительства Красноярского края от 31.01.2012 N 34-п "О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 26.10.2010 N 523-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Переселение граждан, проживающих в городском округе город Норильск и городском поселении город Дудинка Красноярского края, в районы с благоприятными природно-климатическими условиями на территории Российской Федерации" на 2011 - 2020 годы";

Постановление Правительства Красноярского края от 03.07.2012 N 321-п "О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 13.10.2011 N 594-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке территории Красноярского края" на 2012 - 2014 годы";

Постановление Правительства Красноярского края от 17.07.2012 N 351-п "О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 13.10.2011 N 596-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском крае" на 2012 - 2015 годы";

Постановление Правительства Красноярского края от 05.10.2012 N 514-п "О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 26.10.2010 N 523-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Переселение граждан, проживающих в городском округе город Норильск и городском поселении город Дудинка Красноярского края, в районы с благоприятными природно-климатическими условиями на территории Российской Федерации" на 2011 - 2020 годы";

Постановление Правительства Красноярского края от 05.10.2012 N 520-п "О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 13.10.2011 N 596-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском крае" на 2012 - 2015 годы";

Постановление Правительства Красноярского края от 05.10.2012 N 522-п "О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 13.10.2011 N 594-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке территории Красноярского края" на 2012 - 2014 годы";

Постановление Правительства Красноярского края от 16.11.2012 N 610-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем работников отраслей бюджетной сферы на территориях Красноярского края" на 2013 - 2015 годы";

Постановление Правительства Красноярского края от 16.11.2012 N 611-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Красноярского края" на 2013 - 2015 годы";

Постановление Правительства Красноярского края от 16.11.2012 N 612-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в муниципальных образованиях Красноярского края с целью развития жилищного строительства" на 2013 - 2015 годы";

Постановление Правительства Красноярского края от 18.12.2012 N 666-п "О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 13.10.2011 N 594-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке территории Красноярского края" на 2012 - 2014 годы";

Постановление Правительства Красноярского края от 27.12.2012 N 708-п "О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 26.10.2010 N 523-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Переселение граждан, проживающих в городском округе город Норильск и городском поселении город Дудинка Красноярского края, в районы с благоприятными природно-климатическими условиями на территории Российской Федерации" на 2011 - 2020 годы";

Постановление Правительства Красноярского края от 26.02.2013 N 49-п "О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 13.10.2011 N 596-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском крае" на 2012 - 2015 годы";

Постановление Правительства Красноярского края от 16.04.2013 N 156-п "О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 26.10.2010 N 523-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Переселение граждан, проживающих в городском округе город Норильск и городском поселении город Дудинка Красноярского края, в районы с благоприятными природно-климатическими условиями на территории Российской Федерации" на 2011 - 2020 годы";

Постановление Правительства Красноярского края от 19.04.2013 N 172-п "О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 16.11.2012 N 612-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в муниципальных образованиях Красноярского края с целью развития жилищного строительства" на 2013 - 2015 годы";

Постановление Правительства Красноярского края от 22.04.2013 N 185-п "О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 13.10.2011 N 594-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке территории Красноярского края" на 2012 - 2014 годы";

Постановление Правительства Красноярского края от 18.06.2013 N 301-п "О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 16.11.2012 N 611-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Красноярского края" на 2013 - 2015 годы";

Постановление Правительства Красноярского края от 18.06.2013 N 302-п "О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 16.11.2012 N 610-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем работников отраслей бюджетной сферы на территориях Красноярского края" на 2013 - 2015 годы".

3. Опубликовать Постановление в газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем через 10 дней после его официального опубликования.

Первый заместитель

Губернатора края -

председатель

Правительства края

В.П.ТОМЕНКО

- Приложение

к Постановлению

Правительства Красноярского края

от 30 сентября 2013 г. N 514-п

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ"

НА 2014 - 2016 ГОДЫ

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края

от 02.04.2014 N 115-п)

- 1. ПАСПОРТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование государственной программы | "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края" на 2014 - 2016 годы (далее - государственная программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки государственной программы | статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Постановление Правительства Красноярского края от 01.08.2013 N 374-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формировании и реализации"; Распоряжение Правительства Красноярского края от 09.08.2013 N 559-р |
| Ответственный исполнитель государственной программы | министерство строительства и архитектуры Красноярского края (далее - министерство) |
| Соисполнители государственной программы | служба по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий государственной программы | 1. "Стимулирование жилищного строительства на территории Красноярского края" на 2014 - 2015 годы (приложение N 3 к государственной программе). 2. "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае" на 2014 - 2016 годы (приложение N 4 к государственной программе). 3. "Повышение доступности ипотечного кредитования в Красноярском крае" на 2014 - 2016 годы (приложение N 5 к государственной программе). 4. "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Красноярского края" на 2014 - 2016 годы (приложение N 6 к государственной программе). 5. "Обеспечение реализации государственных программ" на 2014 - 2016 годы (приложение N 7 к государственной программе) |
| Цель государственной программы | повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Красноярского края |
| Задачи государственной программы | 1. Создание условий для увеличения объемов ввода жилья, в том числе жилья экономического класса; 2. Обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Красноярского края; 3. Государственная поддержка отдельных категорий граждан при привлечении кредитов (займов) на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома на территории Красноярского края; 4. Оказание содействия в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан, проживающим на территории Красноярского края; 5. Обеспечение реализации государственных программ |
| Этапы и сроки реализации государственной программы | 2014 - 2016 годы. I этап - 2014 год; II этап - 2015 год; III этап - 2016 год |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности государственной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значений целевых показателей на долгосрочный период | удельный вес введенной площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда - 2%; доля муниципальных образований, на территории которых утверждены схемы территориального планирования, генеральные планы и правила землепользования и застройки, - 100%; доля земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, обеспеченных коммунальной и транспортной инфраструктурой, - 35%; доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда, - 4,0%; доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда, - 0,3%; доля кредитов (займов) на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, по которым оказана государственная помощь, от общего количества выданных кредитов (займов) на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома на территории Красноярского края - не менее 20%; доля семей, желающих улучшить свои жилищные условия, обеспеченных доступным и комфортным жильем (нарастающим итогом в 2016 году), - 30%; доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств, - 35%; коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек) - 3,3 года; доля граждан, улучшивших жилищные условия, от общего количества граждан, которым предоставлена государственная поддержка в форме социальных выплат, - 100%; разработка документов территориального планирования сельских поселений Красноярского края - 3 единицы; разработка проектов планировок и межевания территории в целях установления границ земельных участков для строительства жилья, в том числе экономического класса, - 8 единиц; разработка региональных нормативов градостроительного проектирования (готовность сборника нормативов градостроительного проектирования) - 100%; годовой объем ввода жилья в 2016 году - 1380,0 тыс. кв. м; площадь земельных участков, вовлеченных Фондом развития жилищного строительства (далее - Фонд РЖС) в оборот в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства" для жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное строительство, из находящихся в федеральной собственности земельных участков, - 285,8 га; объем строящегося и введенного в эксплуатацию жилья экономического класса на земельных участках Фонда РЖС - 150,0 тыс. кв. м; количество земельных участков, сформированных и поставленных на кадастровый учет, предоставляемых для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, - 1834 участка; площадь земельных участков, обеспеченных (полностью или частично) коммунальной и транспортной инфраструктурой, предоставляемая для семей, имеющих трех и более детей, - 1006,4 га; объем общей площади жилья, построенного (приобретенного) в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, - 189,1 тыс. кв. м; количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда муниципальных образований Красноярского края, - 10686 человек; количество граждан, получивших социальные выплаты при уплате кредитов (займов), привлеченных на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома на территории Красноярского края, нарастающим итогом в 2016 году - 5461 человек; общее количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов в Красноярском крае нарастающим итогом в 2016 году - 63569 кредитов; количество граждан, которым оказана социальная поддержка путем предоставления социальных выплат на улучшение жилищных условий, - 2418 семей; количество жилых помещений, переданных в органы местного самоуправления, - 1570 помещений; количество работников муниципальных учреждений отраслей бюджетной сферы, обеспеченных служебным жильем, - 150 человек; количество сотрудников художественного и артистического персонала театров г. Красноярска, обеспеченных жильем, - 150 человек; обеспечение жильем различных категорий граждан в п. Ванавара Эвенкийского муниципального района - 16 семей; уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности министерства строительства и архитектуры Красноярского края, КГКУ "Управление капитального строительства", службы по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края, - 100%; уровень исполнения установленных бюджетных назначений по получению доходов от внебюджетной деятельности КГКУ "Управление капитального строительства" - 100%; доля нереальной к взысканию дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по текущей деятельности - 0%; доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности по текущей деятельности - 0%; проведение мониторинга деятельности подведомственного учреждения в 2016 году - 5 проверок; соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности (в соответствии с методикой оценки качества финансового менеджмента ГРБС, утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 01.03.2012 N 72-п) - 5 баллов. Перечень целевых показателей и показателей результативности государственной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значений целевых показателей на долгосрочный период представлены в приложении N 1 и приложении N 2 к паспорту государственной программы |
| (в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 02.04.2014 N 115-п) |  |
| Информация по ресурсному обеспечению государственной программы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования по годам реализации государственной программы | общий объем финансирования государственной программы - 14520106,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 3323311,0 тыс. рублей; 2015 год - 5658716,7 тыс. рублей; 2016 год - 5538078,8 тыс. рублей; в том числе: средства краевого бюджета - 11561049,3 тыс. рублей: 2014 год - 2445825,2 тыс. рублей; 2015 год - 4304871,4 тыс. рублей; 2016 год - 4810352,7 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 1577000,0 тыс. рублей: 2014 год - 788500,0 тыс. рублей; 2015 год - 788500,0 тыс. рублей; внебюджетные источники - 1300395,2 тыс. рублей: 2014 год - 56254,3 тыс. рублей; 2015 год - 539923,2 тыс. рублей; 2016 год - 704217,7 тыс. рублей; средства местных бюджетов - 81662,0 тыс. рублей: 2014 год - 32731,5 тыс. рублей; 2015 год - 25422,1 тыс. рублей; 2016 год - 23508,4 тыс. рублей |
| (в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 02.04.2014 N 115-п) |  |
| Перечень объектов капитального строительства государственной собственности Красноярского края | приложение N 3 к паспорту государственной программы |

- 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЫ

С УКАЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ И АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ,

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРОЧИХ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Правительством Красноярского края создаются условия для обеспечения населения доступным, качественным и благоустроенным жильем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600, федеральной целевой программой "Жилище", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050, и в рамках реализации региональных адресных программ, долгосрочных целевых программ и соответствующих законов края.

С 2006 года в крае отмечается устойчивый прирост площадей жилищного фонда - ежегодно от 2,2 до 6%. В 2012 году общая площадь жилищного фонда достигла 65,1 млн м2, из которых 49,8 млн м2 расположены в городской и 15,3 млн м2 - в сельской местности. Ежегодно увеличиваются объемы вводимого в эксплуатацию жилья, постоянно повышается его качество.

Вместе с тем в сфере жилищного обеспечения населения края имеется ряд проблем:

1. Показатель жилищной обеспеченности к 2020 году в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года должен составлять 28 - 30 м2 на одного жителя. В Красноярском крае в 2012 году указанный показатель составил 22,9 м2 на одного жителя. Этот показатель в целом соответствует среднероссийскому значению (23,4 м2) и выше среднего показателя по Сибирскому федеральному округу (21,7 м2). При этом необходимо учитывать и тот факт, что в долгосрочной перспективе объемы жилищного строительства, а следовательно, и темпы роста уровня обеспеченности населения жильем будут регулироваться платежеспособным спросом на рынке жилья.

Объем ввода жилья в крае стабильно растет. По итогам 2012 года в крае было введено 1076,8 тыс. кв. метров жилья (3-е место по СФО). Тем не менее указанных объемов ввода жилья недостаточно для достижения показателя жилищной обеспеченности, установленного Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года. В 2012 году по объемам ввода жилья в расчете на одного жителя Красноярский край занял 6-е место в Сибирском федеральном округе.

2. Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в целом по Красноярскому краю по состоянию на 1 января 2012 года составляет 4,8% (по России - 3,1%). Из общего объема жилищного фонда жилищный фонд, признанный в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации до 1 января 2012 года, составляет 0,65%, или 1105 аварийных жилых домов. Наибольший удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда, а именно более 15%, в г. Красноярске и десяти районах Красноярского края: Боготольском, Бирилюсском, Новоселовском, Дзержинском, Ирбейском, Канском, Нижнеингашском, Саянском, Тасеевском, Каратузском.

3. В последние годы объемы капитального ремонта в крае с использованием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ растут, однако недоремонт жилищного фонда по-прежнему велик. Ежегодно необходимо капитально ремонтировать как минимум 4 - 5% жилищного фонда.

4. При комплексной застройке территорий имеются случаи строительства объектов без разработанных и утвержденных проектов планировки и проектов межевания территорий, отсутствие которых нередко приводит к противоречиям с положениями документов территориального планирования, в которых содержатся расчетные показатели и схемы, определяющие развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, схем ограничений для строительства и мероприятий по обеспечению безопасности.

Обеспечение финансирования разработки проектов планировки и межевания территорий населенных пунктов не только позволит упорядочить и упростить деятельность, связанную с подготовкой земельных участков к строительству, но и даст возможность принимать взвешенные и эффективные решения по привязке и размещению объектов, улучшающих условия проживания населения, и позволит планировать этапность их реализации.

Стратегический подход к развитию среды обитания диктует необходимость планомерного комплексного градостроительного развития территорий и разносторонних подходов к проблеме обеспечения населения жильем, включая строительство нового и капитальный ремонт старого жилья, снос ветхого и аварийного жилья.

Жилищное и связанное с ним социальное строительство будет опираться на перспективы социально-экономического развития конкретных населенных пунктов, перспективный спрос на жилье и социальные услуги.

В развивающихся населенных пунктах с растущей численностью населения освоение новых земельных участков будет сочетаться с реконструкцией застроенных. В тех же населенных пунктах, численность населения которых стагнирует, приоритетом будет являться реконструкция уже застроенных территорий, поскольку строительное освоение новых территорий в данных населенных пунктах может привести к формированию заброшенных районов старой неблагоустроенной жилой застройки и невостребованных социальных объектов.

5. К основным рискам реализации государственной программы, которые могут создать препятствия для достижения цели государственной программы, относятся:

финансовые риски - снижение (отсутствие) финансирования мероприятий государственной программы за счет бюджетов всех уровней;

организационные и управленческие риски - неэффективное управление государственной программой, недостаточная подготовка управленческого потенциала;

правовые риски - изменение федерального законодательства, отсутствие (несвоевременное принятие) необходимых правовых актов на региональном уровне.

Устранению (минимизации) рисков будет способствовать определение приоритетов для первоочередного финансирования, ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий государственной программы, формирование эффективной системы управления и контроля за реализацией государственной программы.

(п. 5 введен Постановлением Правительства Красноярского края от 02.04.2014 N 115-п)

- 3. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

В СФЕРЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ

И ЗАДАЧ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ

СФЕРЫ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Важнейшими целями в сфере жилищного строительства до 2016 года являются формирование рынка доступного жилья, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности, и обеспечение комфортных условий проживания населения на территории края.

В целях обеспечения населения края доступным и комфортным жильем определены плановые показатели по вводу объектов жилищного строительства, которые являются основой построения прогнозов жилищного строительства.

Объем ввода жилых домов:

2013 год - 1100,0 тыс. кв. м;

2014 год - 1255,0 тыс. кв. м;

2015 год - 1320,0 тыс. кв. м;

2016 год - 1380,0 тыс. кв. м;

2017 год - 1450,0 тыс. кв. м;

2018 год - 1530,0 тыс. кв. м;

2019 год - 1620,0 тыс. кв. м;

2020 год - 1700,0 тыс. кв. м.

В рамках федеральной целевой программы "Жилище" в крае разработана "Программа стимулирования развития жилищного строительства Красноярского края на 2011 - 2015 годы", утвержден график ввода жилья на 2011 - 2020 годы.

- Ввод жилья по Красноярскому краю

(тыс. м2)

| Показатели | Факт |  | Прогноз |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Жилье (умеренный вариант) | 1047,1 | 1076,8 | 1100 | 1255 | 1320 | 1380 | 1450 | 1530 | 1620 | 1700 |
| Жилье (оптимистический вариант) | 1047,1 | 1076,8 | 1100 | 1255 | 1424 | 1606 | 1906 | 1218 | 1539 | 1890 |

Для достижения цели государственной программы - повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Красноярского края, необходимо реализовать следующие направления:

завершить подготовку документов территориального планирования всех муниципальных образований Красноярского края;

обеспечить разработку и утверждение схем территориального планирования, генеральных планов городских и сельских поселений, правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания земельных участков для жилищного строительства;

обеспечить жилищное строительство Красноярского края земельными участками, обустроенными коммунальной и транспортной инфраструктурой, в том числе под строительство малоэтажного жилья и жилья экономкласса;

обеспечить опережающее создание инфраструктуры в целях комплексного развития Красноярской агломерации;

создать условия для развития массового жилищного строительства, в том числе жилья экономкласса;

создать условия для применения в жилищном строительстве новых технологий и материалов;

обеспечить развитие энергосберегающих технологий в жилищном строительстве и производстве строительных материалов;

создать условия для применения технологий автономного энергообеспечения и автономной коммунальной инфраструктуры для строящегося малоэтажного жилья;

создать условия для развития ипотечного жилищного кредитования; развивать различные формы удовлетворения жилищных потребностей граждан (аренда жилья, индивидуальное жилищное строительство).

Органами исполнительной власти Красноярского края реализуются мероприятия по созданию условий для обеспечения населения края доступным и комфортным жильем:

содействие развитию долгосрочного ипотечного кредитования и реализация законов Красноярского края, направленных на предоставление социальных выплат жителям Красноярского края на оплату процентной ставки по кредитам, на погашение основного долга по кредитам за счет средств краевого бюджета, в том числе работникам бюджетной сферы, семьям, имеющим четверых и более детей, ветеранам боевых действий на улучшение жилищных условий;

содействие обеспечению жильем и улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан:

строительство жилья экономического класса при ограничении продажной цены на такое жилье и бесплатном предоставлении земельных участков под строительство жилья, в том числе путем взаимодействия с Фондом РЖС;

переселение нетрудоспособного населения из северных районов Красноярского края в территории с благоприятными климатическими условиями и использование высвобождающихся жилых помещений для улучшения жилищных условий населения;

улучшение жилищных условий семьям, имеющим трех и более детей;

предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья;

улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в сельской местности;

формирование рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода;

ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного таковым на 1 января 2012 года путем взаимодействия с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

реализация инвестиционных проектов по подготовке коммунальной и транспортной инфраструктуры земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, в том числе для семей, имеющих трех и более детей;

взаимодействие с федеральными органами по вопросу упрощения передачи не используемых целевым образом земельных участков федеральной собственности для целей жилищного строительства;

стимулирование инвесторов с целью создания рынка арендного жилья;

содействие формированию механизмов ценообразования в строительстве жилья, обеспечивающих доступность его приобретения населением, путем стимулирования развития конкуренции и снятия административных барьеров на рынке жилищного строительства;

разработка и утверждение региональных нормативов градостроительного проектирования как основы правового регулирования застройки населенных пунктов;

разработка и утверждение документов территориального планирования, градостроительного зонирования, проектов планировок и межевания поселений края, в том числе внесение изменений в данные документы;

формирование на базе разработанных документов территориального планирования инвестиционных комплексных проектов по градостроительному развитию новых районов и их реализация с использованием механизмов государственно-частного партнерства.

Реализация программы направлена на решение основных задач:

создание условий для увеличения объемов ввода жилья, в том числе жилья экономического класса;

обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

создание условий для повышения доступности ипотечных жилищных кредитов для отдельных категорий граждан, проживающих на территории Красноярского края;

оказание содействия в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан, проживающим на территории Красноярского края.

По итогам реализации государственной программы планируется:

обеспечить долю ввода жилья, соответствующего стандартам экономического класса, - 60,0%;

вовлечь в оборот земельные участки в целях строительства жилья экономического класса - 285,8 га;

в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда муниципальных образований Красноярского края построить (приобрести) жилье общей площадью - 189,1 тыс. кв. м;

переселить из аварийного жилищного фонда муниципальных образований Красноярского края - 10686 человек;

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 02.04.2014 N 115-п)

предоставить социальные выплаты при уплате кредитов (займов), привлеченных на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома на территории Красноярского края, нарастающим итогом в 2016 году - 5461 человек;

предоставить социальные выплаты на улучшение жилищных условий - 3462 семьям;

высвободить 2355 жилых помещений, пригодных для постоянного проживания, для повторного заселения лицами, проживающими в домах аварийного жилищного фонда, в домах, признанных непригодными для постоянного проживания, и иными гражданами в соответствии с действующим жилищным законодательством.

- 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация отдельных мероприятий государственной программы не предусмотрена.

- 5. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ (ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ)

УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ, СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ,

ЭКОНОМИКИ, СТЕПЕНИ РЕАЛИЗАЦИИ ДРУГИХ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ

ИНТЕРЕСОВ И ПОТРЕБНОСТЕЙ В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ

НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Ввод жилья в Красноярском крае по итогам 2010 - 2012 годов демонстрирует устойчивые тенденции к росту.

По итогам 2012 года введено в эксплуатацию 1076,8 тыс. кв. м общей площади жилья. Темп роста ввода жилья составил 102,84%, по отношению к 2011 году. Объем введенного в 2012 году жилья в расчете на одного человека составил 0,38 кв. м (увеличился на 0,01 кв. м к уровню 2011 года).

Среди регионов Сибирского федерального округа по вводу жилья Красноярский край второй год подряд занимает третье место после Новосибирской области (введено 1550 тыс. кв. метров) и Кемеровской области (введено 1086,4 тыс. кв. метров). Следует отметить, что существенная часть ввода приходится на малоэтажное строительство, его доля в 2011 - 2012 годах составляет порядка 31 - 36%. Ввод жилья экономического класса в 2011 году составил 575,8 тыс. кв. м (55% от общего объема ввода), в 2012 году - 629,1 тыс. кв. м (59% от общего объема ввода).

В соответствии с прогнозами министерства, с учетом тенденций к увеличению объемов ввода, итоговый показатель ввода жилья по итогам 2013 года должен составить 1100 тыс. кв. м.

Также по итогам 2012 года улучшилась ситуация по обеспечению населения жильем. В 2012 году общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя Красноярского края, составила 22,9 кв. м (в 2010 году - 22,5 кв. м/чел., в 2011 году - 22,7 кв. м/чел.).

Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в целом по Красноярскому краю по состоянию на 1 января 2012 года составляет 4,8% (по России - 3,1%).

В 2016 году развитие жилищного строительства должно обеспечить повышение доступности и качества жилья для населения.

Объемы годового ввода жилья должны вырасти в регионе в 1,3 раза. В целом к 2016 года будет введено 3,9 млн м2 жилья. К 2016 году на каждого жителя Красноярского края будет ежегодно вводиться до 0,5 кв. м нового жилья, доступного и отвечающего требованиям энергоэффективности, экологичности, обеспечивающего комфортные условия проживания. Более трети вводимого жилья составит малоэтажное жилье. Обеспеченность населения Красноярского края общей площадью жилья увеличится к 2016 году до 24 кв. м, свыше 100 тысяч семей улучшат свои жилищные условия.

За период реализации государственной программы в 2016 году доля ветхого и аварийного жилья в Красноярском крае будет снижена с 4,5 до 4,0%.

Наряду с ростом основных показателей деятельности строительных организаций после спада 2008 - 2009 годов происходил рост стоимости жилья на первичном и вторичном рынке.

В 2012 году средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилых домов на первичном рынке составила 47637,3 рубля, на вторичном - 48687,5 рубля. По сравнению с 2011 годом рост составил 112,5% и 110,7% соответственно.

В настоящее время основным фактором, определяющим развитие жилищного строительства на территории Красноярского края, является дефицит земельных участков для реализации проектов комплексной застройки, обеспеченных всеми видами инфраструктуры - транспортной, инженерной, социальной. Ввод жилья распределен между территориями Красноярского края неравномерно. Наибольшие объемы ввода приходятся на территорию г. Красноярска (более 60% ежегодного объема ввода жилья) и Красноярской агломерации (более 73%). По предварительным оценкам, свободные для массового строительства площадки в г. Красноярске будут исчерпаны к 2016 году.

- 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Подпрограмма "Стимулирование жилищного строительства на территории Красноярского края" на 2014 - 2015 годы.

Ожидаемые результаты реализации:

разработка документов территориального планирования сельских поселений Красноярского края - 3 единицы;

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 02.04.2014 N 115-п)

разработка проектов планировок и межевания территории в целях установления границ земельных участков для строительства жилья, в том числе экономического класса, - 8 единиц;

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 02.04.2014 N 115-п)

разработка региональных нормативов градостроительного проектирования (готовность сборника нормативов градостроительного проектирования) - 100%;

годовой объем ввода жилья в 2015 году - 1320 тыс. кв. м;

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 02.04.2014 N 115-п)

площадь земельных участков, вовлеченных Фондом РЖС в оборот в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства" для жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное строительство, из находящихся в федеральной собственности земельных участков, - 285,8 га;

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 02.04.2014 N 115-п)

объем строящегося и введенного в эксплуатацию жилья экономического класса на земельных участках Фонда РЖС - 150,0 тыс. кв. м;

количество земельных участков, сформированных и поставленных на кадастровый учет, предоставляемых для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, - 1834 участка;

площадь земельных участков, обеспеченных (полностью или частично) коммунальной и транспортной инфраструктурой, предоставляемая для семей, имеющих трех и более детей, - 1006,4 га.

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае" на 2014 - 2016 годы.

Ожидаемые результаты реализации:

объем общей площади жилья, построенного (приобретенного) в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, - 189,1 тыс. кв. м;

количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда муниципальных образований Красноярского края, - 10686 человек.

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 02.04.2014 N 115-п)

Подпрограмма "Повышение доступности ипотечного кредитования в Красноярском крае" на 2014 - 2016 годы.

Ожидаемые результаты реализации:

количество граждан, получивших социальные выплаты при уплате кредитов (займов), привлеченных на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома на территории Красноярского края, нарастающим итогом в 2016 году - 5461 человек;

общее количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов в Красноярском крае нарастающим итогом в 2016 году - 63569 кредитов.

Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Красноярского края" на 2014 - 2016 годы.

Ожидаемые результаты реализации:

количество граждан, которым оказана социальная поддержка путем предоставления социальных выплат на улучшение жилищных условий, - 2418 семей;

количество жилых помещений, переданных в органы местного самоуправления, - 1570 помещений;

количество работников муниципальных учреждений отраслей бюджетной сферы, обеспеченных служебным жильем, - 150 человек;

количество сотрудников художественного и артистического персонала театров г. Красноярска, обеспеченных жильем, - 150 человек;

обеспечение жильем различных категорий граждан в п. Ванавара Эвенкийского муниципального района - 16 семей.

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственных программ" на 2014 - 2016 годы.

Ожидаемые результаты реализации:

уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности министерства строительства и архитектуры Красноярского края, КГКУ "Управление капитального строительства", службы по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края, - 100%;

уровень исполнения установленных бюджетных назначений по получению доходов от внебюджетной деятельности КГКУ "Управление капитального строительства" - 100%;

доля нереальной к взысканию дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по текущей деятельности - 0%;

доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности по текущей деятельности - 0%;

проведение мониторинга деятельности подведомственного учреждения в 2016 году - 5 проверок;

соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности (в соответствии с методикой оценки качества финансового менеджмента ГРБС, утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 01.03.2012 N 72-п) - 5 баллов.

- 7. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ

ПО ПОДПРОГРАММАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Информация по подпрограммам представлена в приложении N 1 к государственной программе.

- 8. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМАХ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАУЧНОЙ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ

И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Реализация научной, научно-технической и инновационной деятельности в рамках государственной программы не предусмотрена.

- 9. КРИТЕРИИ ОТБОРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАСНОЯРСКОГО

КРАЯ, НА ТЕРРИТОРИИ КОТОРЫХ ПОДЛЕЖАТ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫЕ

МЕРОПРИЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

В рамках государственной программы реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.

- 10. ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ

РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, А ТАКЖЕ ПЕРЕЧЕНЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ

ИМИ МЕРОПРИЯТИЙ

Информация по данному разделу представлена в приложении N 2 к государственной программе.

- 11. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ЗАДАНИЙ - В СЛУЧАЕ ОКАЗАНИЯ КРАЕВЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ

УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ЮРИДИЧЕСКИМ

И (ИЛИ) ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

В рамках государственной программы оказание краевыми государственными учреждениями государственных услуг юридическим и (или) физическим лицам не предусмотрено.

- 12. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА (МЕТОДИКИ) РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ,

В ТОМ ЧИСЛЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ОТДЕЛЬНЫМ

МЕРОПРИЯТИЯМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, - В СЛУЧАЕ,

ЕСЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПРЕДУСМАТРИВАЕТ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ИЛИ ДАЕТСЯ

ССЫЛКА НА ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРАВИЛА

В рамках государственной программы реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.

- Приложение N 1

к паспорту

государственной программы

Красноярского края

"Создание условий для

обеспечения доступным

и комфортным жильем граждан

Красноярского края"

на 2014 - 2016 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ С РАСШИФРОВКОЙ ПЛАНОВЫХ

ЗНАЧЕНИЙ ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края

от 02.04.2014 N 115-п)

| N п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Вес показателя | Источник информации | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Красноярского края |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес введенной площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда | % | X | Красноярскстат | 1,65 | 1,70 | 1,81 | 1,96 |  |
| (в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 02.04.2014 N 115-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля муниципальных образований, на территории которых утверждены схемы территориального планирования, генеральные планы и правила землепользования и застройки | % | X | Министерство строительства и архитектуры Красноярского края | 96 | 100 | 100 |  |  |
|  | Доля земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, обеспеченных коммунальной и транспортной инфраструктурой | % | X | Министерство строительства и архитектуры Красноярского края | 25 | 25 | 30 | 35 |  |
| (в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 02.04.2014 N 115-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда, в том числе: | % | X | Красноярскстат | 4,7 | 4,5 | 4,3 | 4,2 | 4 |
|  | Доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда | % | X | Красноярскстат | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
|  | Доля кредитов (займов) на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, по которым оказана государственная помощь, от общего количества выданных кредитов (займов) на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома на территории Красноярского края | % | X | Министерство строительства и архитектуры Красноярского края | 24,5 | 23,7 | 23,1 | 24,1 | 25,0 |
|  | Доля семей, желающих улучшить свои жилищные условия, обеспеченных доступным и комфортным жильем | % | X | Министерство строительства и архитектуры Красноярского края | - | 7,5 | 15 | 22,5 | 30 |
|  | Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств | % | X | Министерство строительства и архитектуры Красноярского края | 29 | 29 | 31 | 33 | 35 |
|  | Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек) | года | X | Министерство строительства и архитектуры Красноярского края | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,3 |
|  | Доля граждан, улучшивших жилищные условия, от общего количества граждан, которым предоставлена государственная поддержка в форме социальных выплат | % | X | Министерство строительства и архитектуры Красноярского края | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - 1.1 | Задача 1. Создание условий для увеличения объемов ввода жилья, в том числе жилья экономического класса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Подпрограмма "Стимулирование жилищного строительства на территории Красноярского края" на 2014 - 2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Разработка документов территориального планирования сельских поселений Красноярского края | единиц | 0,02 | Министерство строительства и архитектуры Красноярского края | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| (в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 02.04.2014 N 115-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 | Разработка проектов планировок и межевания территории в целях установления границ земельных участков для строительства жилья, в том числе экономкласса | единиц | 0,02 | Министерство строительства и архитектуры Красноярского края | 11 | 9 | 8 | 0 | 0 |
| (в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 02.04.2014 N 115-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3 | Разработка региональных нормативов градостроительного проектирования (готовность сборника нормативов градостроительного проектирования) | % | 0,02 | Министерство строительства и архитектуры Красноярского края | 30 | 70 | 100 | 0 | 0 |
| 1.1.1.4 | Годовой объем ввода жилья | тыс. кв. м | 0,08 | Красноярскстат | 1076,8 | 1100 | 1255 | 1320 |  |
| (в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 02.04.2014 N 115-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5 | Площадь земельных участков, вовлеченных Фондом РЖС в оборот в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства" для жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное строительство, из находящихся в федеральной собственности земельных участков | га | 0,02 | Министерство строительства и архитектуры Красноярского края | 76,8 |  | 21 | 285,8 |  |
| (в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 02.04.2014 N 115-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.6 | Объем строящегося и введенного в эксплуатацию жилья экономического класса на земельных участках Фонда РЖС | тыс. кв. м | 0,03 | Министерство строительства и архитектуры Красноярского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 1.1.1.7 | Количество земельных участков, сформированных и поставленных на кадастровый учет, предоставляемых для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей | единиц | 0,02 | Министерство строительства и архитектуры Красноярского края | 2690 | 2966 | 1834 | 0 | 0 |
| 1.1.1.8 | Площадь земельных участков, обеспеченных (полностью или частично) коммунальной и транспортной инфраструктурой, предоставляемая для семей, имеющих трех и более детей | га | 0,04 | Министерство строительства и архитектуры Красноярского края | 148,5 | 563,6 | 558,9 | 447,5 | 0 |
| - 1.2 | Задача 2. Обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Красноярского края |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае" на 2014 - 2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Объем общей площади жилья, построенного (приобретенного) в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 0,10 | Министерство строительства и архитектуры Красноярского края | 15,5 | 61,8 | 37,4 | 67,1 | 84,6 |
| 1.2.1.2 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Красноярского края | человек | 0,10 | Министерство строительства и архитектуры Красноярского края | 849 | 3064 | 3348 | 3527 | 3811 |
| (в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 02.04.2014 N 115-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.3 | Задача 3. Создание условий для повышения доступности ипотечных жилищных кредитов для отдельных категорий граждан, проживающих на территории Красноярского края |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Подпрограмма "Повышение доступности ипотечного кредитования в Красноярском крае" на 2014 - 2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Общее количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов в Красноярском крае нарастающим итогом в 2016 году | единиц | 0,03 | Центральный банк | 19311 | 19928 | 20546 | 21183 | 21840 |
| 1.3.1.2 | Количество граждан, получивших социальные выплаты при уплате кредитов (займов), привлеченных на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома на территории Красноярского края, нарастающим итогом в 2016 году, в том числе: | человек | 0,17 | Министерство строительства и архитектуры Красноярского края | 4726 | 4724 | 4750 | 5114 | 5461 |
|  | работники бюджетной сферы в возрасте до 40 лет | человек |  | Министерство строительства и архитектуры Красноярского края | 4493 | 4314 | 4129 | 4319 | 4497 |
|  | граждане, имеющие четверых и более детей | человек |  |  | 19 | 30 | 39 | 57 | 70 |
|  | отдельные категории ветеранов | человек |  |  | 174 | 339 | 495 | 651 | 807 |
|  | граждане - участники долевого строительства, пострадавшие от действий (бездействия) застройщиков | человек |  |  | 40 | 41 | 87 | 87 | 87 |
| - 1.4 | Задача 4. Оказание содействия в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан, проживающим на территории Красноярского края |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Красноярского края" на 2014 - 2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1 | Количество граждан, которым оказана социальная поддержка путем предоставления социальных выплат на улучшение жилищных условий, в том числе: | семей | 0,10 | Министерство строительства и архитектуры Красноярского края | 1146 | 1239 | 998 | 920 | 500 |
|  | семьи граждан, выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | семей |  | Министерство строительства и архитектуры Красноярского края | 1117 | 1220 | 988 | 910 | 490 |
|  | участники ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф | семей |  |  | 29 | 19 | 10 | 10 | 10 |
| 1.4.1.2 | Количество жилых помещений, переданных в органы местного самоуправления | единиц | 0,05 | Министерство строительства и архитектуры Красноярского края | 788 | 792 | 655 | 603 | 312 |
| 1.4.1.3 | Количество работников муниципальных учреждений отраслей бюджетной сферы, обеспеченных служебным жильем | чел. | 0,02 | Министерство строительства и архитектуры Красноярского края | 0 | 0 | 48 | 102 | 0 |
| 1.4.1.4 | Количество сотрудников художественного и артистического персонала театров г. Красноярска, обеспеченных жильем | чел. | 0,02 | Министерство строительства и архитектуры Красноярского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 1.4.1.5 | Обеспечение жильем различных категорий граждан в п. Ванавара Эвенкийского муниципального района | семей | 0,01 | Министерство строительства и архитектуры Красноярского края | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| - 1.5 | Задача 5. Обеспечение реализации государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Подпрограмма "Обеспечение реализации государственных программ" на 2014 - 2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.1 | Уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности министерства строительства и архитектуры Красноярского края, КГКУ "Управление капитального строительства", службы по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края | % | 0,03 | Министерство строительства и архитектуры Красноярского края | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5.1.2 | Уровень исполнения установленных бюджетных назначений по получению доходов от внебюджетной деятельности КГКУ "Управление капитального строительства" | % | 0,03 | Министерство строительства и архитектуры Красноярского края | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5.1.3 | Доля нереальной к взысканию дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по текущей деятельности | % | 0,02 | Министерство строительства и архитектуры Красноярского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.1.4 | Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности по текущей деятельности | % | 0,02 | Министерство строительства и архитектуры Красноярского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.1.5 | Проведение мониторинга деятельности подведомственного учреждения | проверок | 0,02 | Министерство строительства и архитектуры Красноярского края | - | 3 | 5 | 4 | 5 |
| 1.5.1.6 | Соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности (в соответствии с методикой оценки качества финансового менеджмента ГРБС, утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 01.03.2012 N 72-п) | баллов | 0,03 | Министерство строительства и архитектуры Красноярского края | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

- Приложение N 2

к паспорту

государственной программы

Красноярского края

"Создание условий для

обеспечения доступным

и комфортным жильем граждан

Красноярского края"

на 2014 - 2016 годы

ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

| N п/п | Цели, целевые показатели | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | Плановый период |  | Долгосрочный период по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | Цель. Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Красноярского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельный вес введенной площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда | % | 1,65 | 1,70 | 1,81 | 1,96 | 2,00 | 2,02 | 2,09 | 2,17 | 2,22 | 2,28 | 2,33 | 2,37 | 2,41 |
| 1.2 | Доля муниципальных образований, на территории которых утверждены схемы территориального планирования, генеральные планы и правила землепользования и застройки | % | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Доля земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, обеспеченных коммунальной и транспортной инфраструктурой | % | 25 | 30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда | % | 4,7 | 4,5 | 4,3 | 4,2 | 4 | 4 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 |
| 1.5 | Доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда | % | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| 1.6 | Доля кредитов (займов) на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, по которым оказана государственная помощь, от общего количества выданных кредитов (займов) на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома на территории Красноярского края | % | 24,5 | 23,7 | 23,1 | 24,1 | 25 | 24 | 22,6 | 23,4 | 23,8 | 24,5 | 24 | 24 | 24 |
| 1.7 | Доля семей, желающих улучшить свои жилищные условия, обеспеченных доступным и комфортным жильем в период с 2013 года по 2016 год (нарастающим итогом) | % | - | 7,5 | 15 | 22,5 | 30 | 37 | 45 | 52 | 60 |  |  |  |  |
| 1.8 | Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств | % | 29 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.9 | Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек) | года | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3 | 2,9 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,6 |
| 1.10 | Доля граждан, улучшивших жилищные условия, от общего количества граждан, которым предоставлена государственная поддержка в форме социальных выплат | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

- Приложение N 3

к паспорту

государственной программы

Красноярского края

"Создание условий для

обеспечения доступным

и комфортным жильем граждан

Красноярского края"

на 2014 - 2016 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ

СОБСТВЕННОСТИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

(ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ)

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края

от 02.04.2014 N 115-п)

| N п/п | Наименование объекта с указанием мощности и годов строительства | Остаток стоимости строительства в ценах контракта | Объем капитальных вложений, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | Главный распорядитель - министерство строительства и архитектуры Красноярского края |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Специальный жилой дом для людей преклонного возраста в г. Боготоле, мощность - 2,1 тыс. кв. м, годы строительства: 2010 - 2012 годы |  | 48657,8 |  |  |  |  |
| (п. 2 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 02.04.2014 N 115-п) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 4 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 5 | краевой бюджет |  | 48657,8 |  |  |  |  |
| 6 | бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| 7 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 16-квартирный жилой дом в г. Шарыпово, мощность - 0,9 тыс. кв. м, годы строительства: 2011 - 2012 годы |  | 17891,8 |  |  |  |  |
| (п. 8 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 02.04.2014 N 115-п) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 10 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 11 | краевой бюджет |  | 17891,8 |  |  |  |  |
| 12 | бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| 13 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Реконструкция здания бывшего общежития медицинского училища по ул. Армейской в г. Заозерном под жилой дом, мощность - 2,1 тыс. кв. м, годы строительства: 2017 год |  |  | 6676,7 |  |  |  |
| (п. 14 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 02.04.2014 N 115-п) |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 16 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 17 | краевой бюджет |  |  | 6676,7 |  |  |  |
| 18 | бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| 19 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Жилой дом в п. Ванавара Эвенкийского муниципального района, мощность - 0,9 тыс. кв. м, годы строительства: 2015 год |  |  |  |  | 67500,0 |  |
| (п. 20 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 02.04.2014 N 115-п) |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 22 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 23 | краевой бюджет |  |  |  |  | 67500,0 |  |
| 24 | бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| 25 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Жилой дом для художественного и артистического персонала театров г. Красноярска, мощность - 6,5 тыс. кв. м, годы строительства: 2015 - 2016 годы |  |  |  |  | 100000,0 | 185000,0 |
| (п. 26 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 02.04.2014 N 115-п) |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 28 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 29 | краевой бюджет |  |  |  |  | 100000,0 | 185000,0 |
| 30 | бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| 31 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Итого |  | 66549,6 | 6676,7 | 0,0 | 167500,0 | 185000,0 |
| 33 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 34 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 35 | краевой бюджет |  | 66549,6 | 6676,7 | 0,0 | 167500,0 | 185000,0 |
| 36 | бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| 37 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

- Приложение N 1

к государственной программе

Красноярского края

"Создание условий для

обеспечения доступным

и комфортным жильем граждан

Красноярского края"

на 2014 - 2016 годы

ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ

ПО ОТДЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММАМ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края

от 02.04.2014 N 115-п)

| Статус (государственная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | итого на 2014 - 2016 годы |
| Государственная программа | "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края" | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 3290579,5 | 5633294,6 | 5514570,4 | 14438444,5 |
|  |  | в том числе по ГРБС - министерству строительства и архитектуры Красноярского края | 130 |  |  |  | 3272650,2 | 5614623,3 | 5495899,1 | 14383172,6 |
|  |  | в том числе по ГРБС - службе по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края | 136 |  |  |  | 17929,3 | 18671,3 | 18671,3 | 55271,9 |
| Подпрограмма | "Стимулирование жилищного строительства на территории Красноярского края" на 2014 - 2015 годы | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 371233,2 | 300000,0 | 0,0 | 671233,2 |
|  |  | в том числе по ГРБС - министерству строительства и архитектуры Красноярского края | 130 |  |  |  | 371233,2 | 300000,0 | 0,0 | 671233,2 |
| Мероприятие 1 подпрограммы | Разработка региональных нормативов градостроительного проектирования | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 2865,4 | 0,0 | 0,0 | 2865,4 |
|  |  | в том числе по ГРБС - министерству строительства и архитектуры Красноярского края | 130 | 0412 | 1611241 | 244 | 2865,4 | 0,0 | 0,0 | 2865,4 |
| Мероприятие 2 подпрограммы | Субсидии бюджетам муниципальных образований на подготовку генеральных планов городских и сельских поселений, на разработку проектов планировки и межевания земельных участков для жилищного строительства, формирование и постановку земельных участков на кадастровый учет | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 49130,1 | 0,0 | 0,0 | 49130,1 |
|  |  | в том числе по ГРБС - министерству строительства и архитектуры Красноярского края | 130 | 0412 | 16117466 | 521 | 49130,1 | 0,0 | 0,0 | 49130,1 |
| Мероприятие 3 подпрограммы | Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 319237,7 | 300000,0 | 0,0 | 619237,7 |
|  |  | в том числе по ГРБС - министерству строительства и архитектуры Красноярского края | 130 | 1403 | 1617461 | 522 | 319237,7 | 300000,0 | 0,0 | 619237,7 |
| Подпрограмма | "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае" на 2014 - 2016 годы | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 408426,8 | 2651941,9 | 3704217,7 | 6764586,4 |
|  |  | в том числе по ГРБС - министерству строительства и архитектуры Красноярского края | 130 |  |  |  | 408426,8 | 2651941,9 | 3704217,7 | 6764586,4 |
| Мероприятие 1 подпрограммы | Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство жилья, участие в долевом строительстве многоквартирных домов, приобретение жилых помещений и уплату выкупной цены собственникам жилых помещений для переселения граждан, проживающих в жилых домах муниципальных образований, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 152172,5 | 0,0 | 0,0 | 152172,5 |
|  |  | в том числе по ГРБС - министерству строительства и архитектуры Красноярского края | 130 | 05 01 | 1627462 | 522 | 152172,5 | 0,0 | 0,0 | 152172,5 |
| Мероприятие 2 подпрограммы | Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 45600,6 | 440733,9 | 576940,2 | 1063274,7 |
|  |  | в том числе по ГРБС - министерству строительства и архитектуры Красноярского края | 130 | 0501 | 1629502 | 522 | 45600,6 | 440733,9 | 576940,2 | 1063274,7 |
| Мероприятие 3 подпрограммы | Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 10653,7 | 99189,3 | 127277,5 | 237120,5 |
|  |  | в том числе по ГРБС - министерству строительства и архитектуры Красноярского края | 130 | 0501 | 1629503 | 522 | 10653,7 | 99189,3 | 127277,5 | 237120,5 |
| Мероприятие 4 подпрограммы | Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств краевого бюджета, направляемых на долевое финансирование | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 162101,8 | 1722809,6 | 2449290,6 | 4334202,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС - министерству строительства и архитектуры Красноярского края | 130 | 0501 | 1629602 | 522 | 162101,8 | 1722809,6 | 2449290,6 | 4334202,0 |
| Мероприятие 5 подпрограммы | Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств краевого бюджета, направляемых на долевое финансирование | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 37898,2 | 389209,1 | 550709,4 | 977816,7 |
|  |  | в том числе по ГРБС - министерству строительства и архитектуры Красноярского края | 130 | 0501 | 1629603 | 522 | 37898,2 | 389209,1 | 550709,4 | 977816,7 |
| Подпрограмма | "Повышение доступности ипотечного кредитования в Красноярском крае" на 2014 - 2016 годы | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 333011,6 | 334295,5 | 334295,5 | 1001602,6 |
|  |  | в том числе по ГРБС - министерству строительства и архитектуры Красноярского края | 130 |  |  |  | 333011,6 | 334295,5 | 334295,5 | 1001602,6 |
| Мероприятие 1 подпрограммы | Возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях работниками бюджетной сферы Красноярского края на улучшение жилищных условий | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 216000,0 | 216000,0 | 216000,0 | 648000,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС - министерству строительства и архитектуры Красноярского края | 130 | 1003 | 1631261 | 313 | 216000,0 | 216000,0 | 216000,0 | 648000,0 |
| Мероприятие 2 подпрограммы | Возмещение процентной ставки по кредитам или займам, привлеченным на завершение строительства многоквартирных домов на территории Красноярского края | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 2314,4 | 2314,4 | 2314,4 | 6943,2 |
|  |  | в том числе по ГРБС - министерству строительства и архитектуры Красноярского края | 130 | 1003 | 1631262 | 313 | 2314,4 | 2314,4 | 2314,4 | 6943,2 |
| Мероприятие 3 подпрограммы | Возмещение части расходов по погашению основного долга по кредитам на приобретение или строительство жилья на территории Красноярского края | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 44121,0 | 45241,7 | 45241,7 | 134604,4 |
|  |  | в том числе по ГРБС - министерству строительства и архитектуры Красноярского края | 130 | 1003 | 1631263 | 313 | 44121,0 | 45241,7 | 45241,7 | 134604,4 |
| Мероприятие 4 подпрограммы | Возмещение части процентной ставки по кредитам (займам), привлеченным в российских кредитных организациях гражданами, имеющими четверых и более детей, на улучшение жилищных условий | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 7152,0 | 7315,2 | 7315,2 | 21782,4 |
|  |  | в том числе по ГРБС - министерству строительства и архитектуры Красноярского края | 130 | 1003 | 1631264 | 313 | 7152,0 | 7315,2 | 7315,2 | 21782,4 |
| Мероприятие 5 подпрограммы | Возмещение части расходов по погашению основного долга по кредитам (займам), привлеченным отдельными категориями ветеранов на приобретение или строительство жилья на территории Красноярского края | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 63424,2 | 63424,2 | 63424,2 | 190272,6 |
|  |  | в том числе по ГРБС - министерству строительства и архитектуры Красноярского края | 130 | 1003 | 1631265 | 313 | 63424,2 | 63424,2 | 63424,2 | 190272,6 |
| Подпрограмма | "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Красноярского края" на 2014 - 2016 годы | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 1964376,1 | 2128265,5 | 1257265,5 | 5349907,1 |
|  |  | в том числе по ГРБС - министерству строительства и архитектуры Красноярского края | 130 |  |  |  | 1964376,1 | 2128265,5 | 1257265,5 | 5349907,1 |
| Мероприятие 1 подпрограммы | Социальные выплаты на приобретение жилья гражданам, проживающим в городском округе город Норильск и городском поселении город Дудинка, за счет средств краевого бюджета | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 113200,0 | 113200,0 | 113200,0 | 339600,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС - министерству строительства и архитектуры Красноярского края | 130 | 1003 | 1641271 | 322 | 113200,0 | 113200,0 | 113200,0 | 339600,0 |
| Мероприятие 2 подпрограммы | Социальные выплаты на приобретение жилья гражданам, проживающим в городском округе город Норильск и городском поселении город Дудинка, за счет средств ОАО "ГМК "Норильский никель" | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 830000,0 | 830000,0 | 830000,0 | 2490000,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС - министерству строительства и архитектуры Красноярского края | 130 | 1003 | 1641272 | 322 | 830000,0 | 830000,0 | 830000,0 | 2490000,0 |
| Мероприятие 3 подпрограммы | Социальные выплаты на приобретение жилья гражданам, проживающим в городском округе город Норильск и городском поселении город Дудинка, за счет средств федерального бюджета | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 788500,0 | 788500,0 | 0,0 | 1577000,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС - министерству строительства и архитектуры Красноярского края | 130 | 1003 | 1645025 | 322 | 788500,0 | 788500,0 | 0,0 | 1577000,0 |
| Мероприятие 4 подпрограммы | Субвенция бюджету муниципального образования на предоставление социальных выплат гражданам, выезжающим за пределы муниципального района, на приобретение (строительство) жилья (в соответствии с Законом края от 18.12.2008 N 7-2658 "О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края") | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 34366,9 | 36085,2 | 36085,2 | 106537,3 |
|  |  | в том числе по ГРБС - министерству строительства и архитектуры Красноярского края | 130 | 1003 | 1640524 | 530 | 34366,9 | 36085,2 | 36085,2 | 106537,3 |
| Мероприятие 5 подпрограммы | Субвенция бюджету муниципального образования на предоставление социальных выплат пенсионерам, выезжающим за пределы муниципального района, на приобретение (строительство) жилья (в соответствии с Законом края от 18.12.2008 N 7-2660 "О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края") | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 13823,1 | 14514,3 | 14514,3 | 42851,7 |
|  |  | в том числе по ГРБС - министерству строительства и архитектуры Красноярского края | 130 | 1003 | 1640616 | 530 | 13823,1 | 14514,3 | 14514,3 | 42851,7 |
| Мероприятие 6 подпрограммы | Субвенция бюджету муниципального образования на компенсацию расходов, связанных с переездом к новому месту жительства, гражданам и членам их семей, проживающим в городском поселении город Дудинка (в соответствии с Законом края от 18.12.2008 N 7-2660 "О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края") | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 2795,9 | 2796,1 | 2796,1 | 8388,1 |
|  |  | в том числе по ГРБС - министерству строительства и архитектуры Красноярского края | 130 | 1003 | 1640617 | 530 | 2795,9 | 2796,1 | 2796,1 | 8388,1 |
| Мероприятие 7 подпрограммы | Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство многоквартирных домов, реконструкцию зданий, в том числе объектов незавершенного строительства, под многоквартирные дома и приобретение жилых помещений у застройщиков для предоставления работникам муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 106826,8 | 100000,0 | 0,0 | 206826,8 |
|  |  | в том числе по ГРБС - министерству строительства и архитектуры Красноярского края | 130 | 0501 | 1647608 | 522 | 106826,8 | 100000,0 | 0,0 | 206826,8 |
| Мероприятие 8 подпрограммы | Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию стоимости провоза багажа к новому месту жительства неработающим пенсионерам по старости и по инвалидности, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, с учетом оплаты услуг почтовой связи или российских кредитных организаций, в рамках подпрограммы "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Красноярского края" | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 3073,9 | 3366,7 | 3366,7 | 9807,3 |
|  |  | в том числе по ГРБС - министерству строительства и архитектуры Красноярского края | 130 | 1003 | 1647468 | 530 | 3073,9 | 3366,7 | 3366,7 | 9807,3 |
| Мероприятие 9 подпрограммы | Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение деятельности специалистов, осуществляющих переданные государственные полномочия по переселению граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 13435,4 | 13949,1 | 13949,1 | 41333,6 |
|  |  | в том числе по ГРБС - министерству строительства и архитектуры Красноярского края | 130 | 0113 | 1647467 | 530 | 13435,4 | 13949,1 | 13949,1 | 41333,6 |
| Мероприятие 10 подпрограммы | Предоставление дополнительных социальных выплат на приобретение жилья на территории города Красноярска гражданам, подвергшимся воздействию радиации, и приравненным к ним лицам | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 8354,1 | 8354,1 | 8354,1 | 25062,3 |
|  |  | в том числе по ГРБС - министерству строительства и архитектуры Красноярского края | 130 | 1003 | 1641276 | 313 | 8354,1 | 8354,1 | 8354,1 | 25062,3 |
| Мероприятие 11 подпрограммы | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в перечень строек и объектов, финансируемых за счет средств краевого бюджета | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 0,0 | 167500,0 | 185000,0 | 352500,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС - министерству строительства и архитектуры Красноярского края | 130 | 0501 | 1648010 | 414 | 0,0 | 167500,0 | 185000,0 | 352500,0 |
| Мероприятие 12 подпрограммы | Социальные выплаты на приобретение жилья гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 150000,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС - министерству строительства и архитектуры Красноярского края | 130 | 1003 | 1641277 | 322 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 150000,0 |
| Подпрограмма | "Обеспечение реализации государственных программ" на 2014 - 2016 годы | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 213531,8 | 218791,7 | 218791,7 | 651115,2 |
|  |  | в том числе по ГРБС - министерству строительства и архитектуры Красноярского края | 130 |  |  |  | 195602,5 | 200120,4 | 200120,4 | 595843,3 |
|  |  | в том числе по ГРБС - службе по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края | 136 |  |  |  | 17929,3 | 18671,3 | 18671,3 | 55271,9 |
| Мероприятие 1 подпрограммы | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 86990,6 | 90700,0 | 90700,0 | 268390,6 |
|  |  | в том числе по ГРБС - министерству строительства и архитектуры Красноярского края | 130 | 0113 | 1650021 | 121 | 55713,4 | 57777,0 | 57777,0 | 171267,4 |
|  |  |  | 130 | 0113 | 1650021 | 122 | 1315,9 | 1381,6 | 1381,6 | 4079,1 |
|  |  |  | 130 | 0113 | 1650021 | 244 | 29951,3 | 31531,4 | 31531,4 | 93014,1 |
|  |  |  | 130 | 0113 | 1650021 | 852 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
| Мероприятие 2 подпрограммы | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 100078,1 | 100886,6 | 100886,6 | 301851,3 |
|  |  | в том числе по ГРБС - министерству строительства и архитектуры Красноярского края | 130 | 0113 | 1650061 | 111 | 78493,3 | 80081,1 | 80081,1 | 238655,5 |
|  |  |  | 130 | 0113 | 1650061 | 112 | 1507,2 | 621,2 | 621,2 | 2749,6 |
|  |  |  | 130 | 0113 | 1650061 | 244 | 19757,0 | 20096,1 | 20096,1 | 59949,2 |
|  |  |  | 130 | 0113 | 1650061 | 851 | 122,6 | 88,2 | 88,2 | 299,0 |
|  |  |  | 130 | 0113 | 1650061 | 852 | 198,0 | 0,0 | 0,0 | 198,0 |
| Мероприятие 3 подпрограммы | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет доходов от сдачи в аренду имущества | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 233,8 | 233,8 | 233,8 | 701,4 |
|  |  | в том числе по ГРБС - министерству строительства и архитектуры Красноярского края | 130 | 0113 | 1650720 | 244 | 233,8 | 233,8 | 233,8 | 701,4 |
| Мероприятие 4 подпрограммы | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 8300,0 | 8300,0 | 8300,0 | 24900,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС - министерству строительства и архитектуры Красноярского края | 130 | 0113 | 1650810 | 111 | 4526,8 | 4526,8 | 4526,8 | 13580,4 |
|  |  |  | 130 | 0113 | 1650810 | 244 | 3493,2 | 3493,2 | 3493,2 | 10479,6 |
|  |  |  | 130 | 0113 | 1650810 | 851 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 240,0 |
|  |  |  | 130 | 0113 | 1650810 | 852 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
| Мероприятие 5 подпрограммы | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 17929,3 | 18671,3 | 18671,3 | 55271,9 |
|  |  | в том числе по ГРБС - службе по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края | 136 | 0113 | 1650021 | 121 | 13731,2 | 14239,8 | 14239,8 | 42210,8 |
|  |  |  | 136 | 0113 | 1650021 | 122 | 280,0 | 330,0 | 330,0 | 940,0 |
|  |  |  | 136 | 0113 | 1650021 | 244 | 3913,1 | 4096,5 | 4096,5 | 12106,1 |
|  |  |  | 136 | 0113 | 1650021 | 852 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |

- Приложение N 2

к государственной программе

Красноярского края

"Создание условий для

обеспечения доступным

и комфортным жильем граждан

Красноярского края"

на 2014 - 2016 годы

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ

РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ,

В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТОВ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края

от 02.04.2014 N 115-п)

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | итого 2014 - 2016 годы |
| Государственная программа | "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края" | всего | 3323311,0 | 5658716,7 | 5538078,8 | 14520106,5 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет <*> | 788500,0 | 788500,0 | 0,0 | 1577000,0 |
|  |  | краевой бюджет | 2445825,2 | 4304871,4 | 4810352,7 | 11561049,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 56254,3 | 539923,2 | 704217,7 | 1300395,2 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований <**> | 32731,5 | 25422,1 | 23508,4 | 81662,0 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |
|  |  | министерство строительства и архитектуры Красноярского края, всего | 3305381,7 | 5640045,4 | 5519407,5 | 14464834,6 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет <*> | 788500,0 | 788500,0 | 0,0 | 1577000,0 |
|  |  | краевой бюджет | 2427895,9 | 4286200,1 | 4791681,4 | 11505777,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 56254,3 | 539923,2 | 704217,7 | 1300395,2 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований <**> | 32731,5 | 25422,1 | 23508,4 | 81662,0 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |
|  |  | служба по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края, всего | 17929,3 | 18671,3 | 18671,3 | 55271,9 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет <*> |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 17929,3 | 18671,3 | 18671,3 | 55271,9 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований <**> |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма | "Стимулирование жилищного строительства на территории Красноярского края" на 2014 - 2015 годы | всего | 380873,1 | 303000,0 |  | 683873,1 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет <*> |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 371233,2 | 300000,0 |  | 671233,2 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований <**> | 9639,9 | 3000,0 |  | 12639,9 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |
|  |  | министерство строительства и архитектуры Красноярского края, всего | 380873,1 | 303000,0 |  | 683873,1 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет <*> |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 371233,2 | 300000,0 |  | 671233,2 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований <*> | 9639,9 | 3000,0 |  | 12639,9 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма | "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае" на 2014 - 2016 годы | всего | 431518,4 | 2674364,0 | 3727726,1 | 6833608,5 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет <*> |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 352172,5 | 2112018,7 | 3000000,0 | 5464191,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 56254,3 | 539923,2 | 704217,7 | 1300395,2 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований <**> | 23091,6 | 22422,1 | 23508,4 | 69022,1 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |
|  |  | министерство строительства и архитектуры Красноярского края, всего | 431518,4 | 2674364,0 | 3727726,1 | 6833608,5 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет <*> |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 352172,5 | 2112018,7 | 3000000,0 | 5464191,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 56254,3 | 539923,2 | 704217,7 | 1300395,2 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований <**> | 23091,6 | 22422,1 | 23508,4 | 69022,1 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма | "Повышение доступности ипотечного кредитования в Красноярском крае" на 2014 - 2016 годы | всего | 333011,6 | 334295,5 | 334295,5 | 1001602,6 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет <*> |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 333011,6 | 334295,5 | 334295,5 | 1001602,6 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований <**> |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |
|  |  | министерство строительства и архитектуры Красноярского края, всего | 333011,6 | 334295,5 | 334295,5 | 1001602,6 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет <*> |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 333011,6 | 334295,5 | 334295,5 | 1001602,6 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований <**> |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма | "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Красноярского края" на 2014 - 2016 годы | всего | 1964376,1 | 2128265,5 | 1257265,5 | 5349907,1 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет <*> | 788500,0 | 788500,0 | 0,0 | 1577000,0 |
|  |  | краевой бюджет | 1175876,1 | 1339765,5 | 1257265,5 | 3772907,1 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований <**> |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |
|  |  | министерство строительства и архитектуры Красноярского края, всего | 1964376,1 | 2128265,5 | 1257265,5 | 5349907,1 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет <*> | 788500,0 | 788500,0 | 0,0 | 1577000,0 |
|  |  | краевой бюджет | 1175876,1 | 1339765,5 | 1257265,5 | 3772907,1 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований <**> |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма | "Обеспечение реализации государственных программ" на 2014 - 2016 годы | всего | 213531,8 | 218791,7 | 218791,7 | 651115,2 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет <*> |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 213531,8 | 218791,7 | 218791,7 | 651115,2 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований <**> |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |
|  |  | министерство строительства и архитектуры Красноярского края, всего | 195602,5 | 200120,4 | 200120,4 | 595843,3 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет <*> |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 195602,5 | 200120,4 | 200120,4 | 595843,3 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований <**> |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |
|  |  | служба по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края, всего | 17929,3 | 18671,3 | 18671,3 | 55271,9 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет <*> |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 17929,3 | 18671,3 | 18671,3 | 55271,9 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований <**> |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |

<*> Учитываются средства федерального бюджета, поступившие в виде межбюджетных трансфертов в краевой бюджет.

<**> Учитываются средства муниципальных бюджетов в части софинансирования по государственной программе.

- Приложение N 3

к государственной программе

Красноярского края

"Создание условий для

обеспечения доступным

и комфортным жильем граждан

Красноярского края"

на 2014 - 2016 годы

ПОДПРОГРАММА

"СТИМУЛИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ" НА 2014 - 2015 ГОДЫ

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края

от 02.04.2014 N 115-п)

- 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование подпрограммы | "Стимулирование жилищного строительства на территории Красноярского края" (далее - подпрограмма) на 2014 - 2015 годы |
| --- | --- |
| Наименование государственной программы | "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края" на 2014 - 2016 годы |
| Орган исполнительной власти Красноярского края и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в государственной программе соисполнителем государственной программы | министерство строительства и архитектуры Красноярского края |
| Цель и задачи подпрограммы | цель - создание условий для увеличения объемов ввода жилья, в том числе экономического класса; задача - формирование земельных участков для жилищного строительства с обеспечением их коммунальной и транспортной инфраструктурой |
| Целевые индикаторы | удельный вес введенной площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда в 2015 году - 1,96%; доля муниципальных образований, на территории которых утверждены схемы территориального планирования, генеральные планы, правила землепользования и застройки - 100%; доля земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, обеспеченных коммунальной и транспортной инфраструктурой, - 35% |
| (в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 02.04.2014 N 115-п) |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2015 годы |
| Объемы и источник финансирования подпрограммы | 678060,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, в том числе по годам: 2014 год - 378060,0 тыс. рублей; 2015 год - 300000,0 тыс. рублей |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | министерство строительства и архитектуры Красноярского края; служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края |
| (в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 02.04.2014 N 115-п) |  |

- 2. ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

- 2.1. Постановка общекраевой проблемы и обоснование

необходимости разработки подпрограммы

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

В состав Красноярского края входит 578 муниципальных образований, в том числе: 44 муниципальных района, 17 городских округов, 35 городских поселений, 482 сельских поселения.

Развитие территории Красноярского края базируется на документах территориального планирования Красноярского края и муниципальных образований Красноярского края (поселений, муниципальных районов, городских округов). Данные документы являются правовой основой для подготовки документации по планировке территории и последующего размещения объектов капитального строительства.

Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее - ГрК РФ) определено, что с 1 января 2010 года не допускается выдача разрешений на строительство капитального строительства при отсутствии правил землепользования и застройки, подготовка которых осуществляется с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования.

В соответствии с изменениями, внесенными пунктом "в" части 1 статьи 4 Федерального закона от 30.12.2012 N 289-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" в Федеральный закон от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации", допускается выдача разрешений на строительство при отсутствии правил землепользования и застройки применительно к муниципальным районам до 30 июня 2013 года, к городским поселениям и городским округам до 31 декабря 2013 года, к сельским поселениям до 1 июня 2014 года.

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 02.04.2014 N 115-п)

В целях обеспечения надлежащего планирования развития городов и других поселений Красноярского края, комплексного освоения земельных участков для жилищного строительства в рамках исполнения ГрК РФ необходимо осуществление планомерной работы по координации и концентрации совместных усилий с органами местного самоуправления по обеспечению территорий Красноярского края необходимыми документами территориального планирования, необходимо использование программно-целевого метода решения проблемы.

Отсутствие в Красноярском крае обновленных документов территориального планирования муниципальных образований края приводит в реальных условиях к необходимости принятия решений на материалах, не соответствующих современным социально-экономическим и правовым условиям.

В связи с ограниченностью средств местных бюджетов муниципальные образования Красноярского края не имеют возможности самостоятельно разработать проекты планировки и межевания территорий. Данные документы необходимы для дальнейшего развития территорий (выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры дорог, улиц, проездов, линий связи, объектов инженерной и транспортной инфраструктур).

Отсутствие разработанных проектов планировки и межевания территорий, в свою очередь, затрудняет предоставление муниципальными образованиями земельных участков под малоэтажное жилищное строительство многодетным семьям.

Отсутствуют региональные нормативы градостроительного проектирования, которые должны содержать минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории).

Таким образом, в качестве мероприятий подпрограммы определены:

разработка региональных нормативов градостроительного проектирования;

обеспечение документами территориального планирования городских и сельских поселений Красноярского края;

разработка проектов планировки и межевания земельных участков для жилищного строительства, формирование и постановка земельных участков на кадастровый учет.

Министерством регионального развития Российской Федерации 30.12.2010 утверждены контрольные показатели по вводу жилья по субъектам Российской Федерации на период 2011 - 2015 годов. Красноярскому краю объем ввода общей площади жилья определен в размере: на 2013 год - 1100,0 тыс. кв. метров, на 2014 год - 1255,0 тыс. кв. метров, на 2015 год - 1320,0 тыс. кв. метров. Отсутствие земельных участков, обеспеченных коммунальной и транспортной инфраструктурой, не позволит выполнить запланированные показатели и приведет к срыву ввода жилья как на территории Красноярского края, так и по России в целом.

На сегодняшний день возможности использования земельных участков с существующими коммунальными и транспортными объектами инфраструктуры практически исчерпаны.

Общая потребность в финансовых ресурсах, необходимых для обеспечения площадок под строительство жилья экономического класса на территории Красноярского края коммунальной и транспортной инфраструктурой, по данным муниципальных образований Красноярского края, составляет более 11,0 млрд рублей.

Реализация Закона Красноярского края от 26.12.2006 N 21-5628 "О краевой целевой программе "Дом" на 2007 - 2009 годы" и Постановления Правительства Красноярского края от 27.01.2010 N 33-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Дом" на 2010 - 2012 годы" позволила частично решить проблему обеспечения земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой в муниципальных образованиях Красноярского края.

За период реализации указанных программ (2007 - 2012 годы) обеспечены (полностью или частично) коммунальной и транспортной инфраструктурой земельные участки общей площадью 373,6 гектара в следующих муниципальных образованиях:

в городских округах г. Минусинск, г. Сосновоборск, ЗАТО г. Зеленогорск, ЗАТО г. Железногорск;

в муниципальных районах Боготольском, Богучанском, Емельяновском, Ермаковском, Ирбейском, Курагинском, Каратузском, Кежемском, Партизанском, Тасеевском, Енисейском, Северо-Енисейском.

За указанный период введено в эксплуатацию 124,0 тыс. кв. метров общей площади жилья, в том числе: 76,1 тыс. кв. метров многоэтажного жилья, 47,9 тыс. кв. метров малоэтажного жилья.

2. Комплексное освоение территорий (повышение предложения жилья и преодоление развивающейся хаотичной, неорганизованной жилой и общественно-деловой застройки) и развитие жилищного строительства на территории Красноярского края является одним из основных приоритетных направлений деятельности Правительства Красноярского края.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации поручено:

разработать порядок бесплатного предоставления земельных участков под строительство жилья экономического класса, предусмотрев при этом ограничение продажной цены на такое жилье;

разработать комплекс мер по улучшению жилищных условий семей, имеющих трех и более детей, включая создание при поддержке субъектов Российской Федерации и муниципальных образований необходимой инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых указанной категории граждан на бесплатной основе.

В целях реализации поручения Президента Российской Федерации в Федеральный закон от 24.07.2008 N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства" (далее - Федеральный закон) внесены изменения, предусматривающие возможность передачи земельных участков Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства (далее - Фонд РЖС) в безвозмездное срочное пользование для строительства жилья экономического класса с ограничением продажной цены на это жилье.

Предоставление земельных участков осуществляется посредством проведения аукционов на право заключения договоров безвозмездного срочного пользования земельными участками Фонда РЖС для строительства жилья экономического класса. Победителем аукциона признается лицо, предложившее минимальную цену продажи жилых помещений экономического класса в расчете на один квадратный метр общей площади жилого помещения. Продажа жилья экономического класса осуществляется застройщиком гражданам, включенным в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса.

В соответствии с частью 35 статьи 16.6 Федерального закона категории граждан и основания их включения в списки граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, определяются Правительством Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.10.2012 N 1099 утвержден перечень отдельных категорий граждан и оснований их включения в списки граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках Фонда РЖС, переданных в безвозмездное срочное пользование или аренду для строительства жилья экономического класса, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья, в соответствии с Федеральным законом (далее - Перечень отдельных категорий граждан и оснований).

Формирование и утверждение списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в соответствии с Федеральным законом, осуществляется органами местного самоуправления.

При этом согласно части 36 статьи 16.6 Федерального закона Правила формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, и порядок включения указанных граждан в эти списки устанавливаются законами субъектов Российской Федерации. С целью реализации названной нормы принят Закон Красноярского края от 05.03.2013 N 4-1106 "О правилах формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса".

Кроме того, принят Закон Красноярского края от 11.12.2012 N 3-854 "Об установлении категорий граждан и оснований их включения в списки граждан, которые могут быть приняты в члены жилищно-строительных кооперативов". Настоящий Закон устанавливает категории граждан, которые могут быть приняты в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в соответствии с Федеральным законом и пунктом 9 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" (далее - кооперативы), основания включения указанных граждан в списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены кооперативов, а также правила формирования списков граждан, имеющих право быть принятыми в члены кооперативов.

Для обеспечения данных категорий граждан жилищно-строительным кооперативам под строительство планируется предоставлять земельные участки Фонда РЖС. На сегодняшний день ведется работа по разъяснению порядка создания жилищно-строительных кооперативов.

В связи с этим подпрограммой предусматривается стимулирование деятельности муниципальных образований Красноярского края в виде государственной поддержки за счет средств краевого бюджета.

Одной из таких мер является обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным гражданам, коммунальной и транспортной инфраструктурой.

Фондом РЖС ведется работа по передаче четырех земельных участков, расположенных на территории Красноярского края, в безвозмездное срочное пользование для строительства жилья экономического класса с ограничением продажной цены на это жилье.

| Муниципальное образование | Площадь, га | Площадь жилья, кв. м |
| --- | --- | --- |
| Емельяновский район | 169,3 | 89000 |
| Березовский район | 100,0 | 52000 |
| г. Красноярск, ул. Елены Стасовой | 21,0 | 150000 |
| г. Красноярск, ул. Академика Киренского | 25,72 | 150000 |
| Итого | 316,02 | 441000 |

В 2016 году планируется ввести в эксплуатацию 150 тыс. кв. м жилья экономического класса в г. Красноярске по ул. Елены Стасовой.

Меры государственной поддержки создадут условия для решения одной из основных проблем, сдерживающих рост объемов жилищного строительства, отсутствия земельных участков, обеспеченных коммунальной и транспортной инфраструктурой, и позволят увеличить предложение жилья на конкурентном рынке жилищного строительства.

- 2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения

подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является создание условий для увеличения объемов ввода жилья, в том числе экономического класса.

Задачей подпрограммы является формирование земельных участков для жилищного строительства с обеспечением их коммунальной и транспортной инфраструктурой.

Сроки реализации подпрограммы 2014 - 2015 годы:

I этап - 2014 год;

II этап - 2015 год.

На первом этапе осуществляется:

разработка региональных нормативов градостроительного проектирования;

подготовка и разработка градостроительной документации;

обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях строительства жилья экономического класса в муниципальных образованиях Красноярского края.

На втором этапе осуществляется:

обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях строительства жилья экономического класса в муниципальных образованиях Красноярского края.

Информация о целевых индикаторах представлена в приложении N 1 к подпрограмме.

- 3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

3.1. В рамках подпрограммы предусмотрена реализация трех мероприятий:

мероприятие 1. Разработка региональных нормативов градостроительного проектирования;

мероприятие 2. Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на подготовку генеральных планов городских и сельских поселений, на разработку проектов планировки и межевания земельных участков для жилищного строительства, формирование и постановку земельных участков на кадастровый учет;

мероприятие 3. Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры.

3.2. Мероприятие 1. Разработка региональных нормативов градостроительного проектирования (далее - мероприятие 1).

3.2.1. Главным распорядителем бюджетных средств по мероприятию 1 является министерство строительства и архитектуры Красноярского края (далее - министерство).

Государственным заказчиком и получателем бюджетных средств по мероприятию 1 является краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства" (далее - КГКУ "УКС").

3.2.2. Средства краевого бюджета по мероприятию 1 выделяются на оплату работ и услуг, выполняемых по государственным контрактам.

Объем средств краевого бюджета на реализацию мероприятия 1 составляет 2865,4 тыс. рублей, в том числе:

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 02.04.2014 N 115-п)

в 2014 году - 2865,4 тыс. рублей.

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 02.04.2014 N 115-п)

3.2.3. Для перечисления аванса в размере не более 30 процентов от цены, предусмотренной государственным контрактом (договором) на выполнение работ (оказание услуг), но не более 30 процентов от объема финансирования, предусмотренного на текущий финансовый год на реализацию мероприятия 1, КГКУ "УКС" представляет в министерство следующие документы:

копию государственного контракта (договора);

копию задания на выполнение работ (оказание услуг);

копию сметы на выполнение работ (оказание услуг);

копию календарного графика на выполнение работ (оказание услуг);

реестр на оплату по форме, утвержденной министерством.

3.2.4. Дальнейшее финансирование выполненных работ (оказанных услуг) осуществляется по фактическим объемам, стоимость которых превышает сумму аванса, для чего КГКУ "УКС" представляет в министерство следующие документы:

копии актов выполненных работ (оказанных услуг);

реестр на оплату по форме, утвержденной министерством.

3.2.5. В случае если государственный контракт (договор) не предусматривает выплату аванса, документы, указанные в подпунктах 3.2.3 и 3.2.4 настоящего раздела, представляются КГКУ "УКС" одновременно по факту выполненных работ (оказанных услуг).

Копии документов представляются надлежащим образом заверенными руководителем КГКУ "УКС" или уполномоченным им лицом.

3.2.6. Министерство в течение 10 рабочих дней с момента поступления документов рассматривает их на соответствие требованиям, установленным подпрограммой.

В случае соответствия представленных КГКУ "УКС" документов требованиям, установленным подпрограммой, министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов направляет в казначейство Красноярского края письмо с приложением документов, представленных КГКУ "УКС", для перечисления средств краевого бюджета.

В случае несоответствия представленных КГКУ "УКС" документов требованиям, установленным подпрограммой, министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания их рассмотрения на соответствие требованиям, установленным программой, направляет КГКУ "УКС" замечания для их устранения.

До устранения КГКУ "УКС" замечаний расходование средств краевого бюджета не осуществляется.

После устранения КГКУ "УКС" замечаний министерство в течение 3 рабочих дней направляет в казначейство Красноярского края письмо с приложением документов, представленных КГКУ "УКС", для перечисления средств краевого бюджета.

КГКУ "УКС" представляет в министерство отчет об использовании средств краевого бюджета с указанием объема освоенных средств и объема финансирования на отчетную дату по форме, утвержденной министерством строительства и архитектуры Красноярского края, ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Ответственность за нецелевое использование средств краевого бюджета и недостоверность представленных сведений возлагается на КГКУ "УКС".

3.3. Мероприятие 2. Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на подготовку генеральных планов городских и сельских поселений, на разработку проектов планировки и межевания земельных участков для жилищного строительства, формирование и постановку земельных участков на кадастровый учет (далее - мероприятие 2).

3.3.1. Главным распорядителем бюджетных средств по мероприятию 2 является министерство.

3.3.2. Средства краевого бюджета на финансирование мероприятия 2 выделяются на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на подготовку генеральных планов городских и сельских поселений, на разработку проектов планировки и межевания земельных участков для жилищного строительства, формирование и постановку земельных участков на кадастровый учет.

Объем средств краевого бюджета на реализацию мероприятия 2 составляет 49130,1 тыс. рублей, в том числе:

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 02.04.2014 N 115-п)

в 2014 году - 49130,1 тыс. рублей.

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 02.04.2014 N 115-п)

3.3.3. Критериями отбора муниципальных образований Красноярского края для предоставления субсидии в соответствии с мероприятием 2 являются:

наличие муниципальной программы, направленной на достижение цели настоящей подпрограммы;

инвестиционная активность субъектов предпринимательской деятельности на территории муниципального образования Красноярского края;

наличие потребности муниципального образования Красноярского края в формировании земельных участков под малоэтажное жилищное строительство, в том числе с целью последующего предоставления многодетным семьям.

3.3.4. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края утверждается постановлением Правительства Красноярского края на основании отбора, проведенного комиссией по подготовке предложений о распределении (перераспределении) субсидий бюджетам муниципальных образований на подготовку генеральных планов городских и сельских поселений, на разработку проектов планировки и межевания земельных участков для жилищного строительства, формирование и постановку земельных участков на кадастровый учет (далее - Комиссия).

Состав Комиссии утверждается Правительством Красноярского края. Положение о Комиссии утверждено приложением N 3 к настоящей подпрограмме.

3.3.5. В целях отбора муниципальных образований Красноярского края для распределения субсидий министерство в срок не позднее 1 октября текущего года размещает на едином краевом портале "Красноярский край" информационное сообщение, в котором указываются сроки и место представления муниципальными образованиями Красноярского края документов, указанных в подпункте 3.3.6 настоящего раздела.

3.3.6. Муниципальные образования Красноярского края в течение срока, указанного в информационном сообщении, представляют в министерство следующие документы:

заявку на предоставление субсидии по форме, прилагаемой к информационному сообщению;

копию муниципальной программы, направленной на достижение цели настоящей подпрограммы;

аналитическую записку об инвестиционной активности субъектов предпринимательской деятельности на территории муниципального образования Красноярского края, подписанную главой муниципального образования Красноярского края (главой администрации муниципального образования Красноярского края);

сведения о потребности муниципального образования Красноярского края в формировании земельных участков под малоэтажное жилищное строительство, в том числе с целью последующего предоставления многодетным семьям, подписанные главой муниципального образования края Красноярского края (главой администрации муниципального образования Красноярского края).

Копии документов представляются надлежащим образом заверенные главой муниципального образования Красноярского края (главой администрации муниципального образования Красноярского края) или уполномоченным им лицом.

3.3.7. Поступившие от муниципальных образований Красноярского края документы регистрируются министерством, на первой странице делается отметка, подтверждающая прием документов, с указанием даты приема.

3.3.8. Министерство в течение 20 рабочих дней со дня окончания срока представления документов муниципальными образованиями Красноярского края проверяет комплектность документов, а также срок их подачи и передает представленные документы в Комиссию для рассмотрения вопроса о подготовке предложений о распределении субсидии.

3.3.9. Документы, представленные муниципальными образованиями Красноярского края не в полном объеме, а также представленные по истечении срока приема документов, указанного в информационном сообщении о проведении отбора, к рассмотрению на заседании Комиссии не допускаются и не возвращаются, о чем министерство уведомляет муниципальные образования Красноярского края в течение 3 рабочих дней с момента заседания Комиссии.

3.3.10. Комиссия с учетом критериев, предусмотренных в подпункте 3.3.3 настоящего раздела, по результатам рассмотрения документов, представленных муниципальными образованиями Красноярского края, готовит предложения Правительству Красноярского края о распределении субсидий между муниципальными образованиями Красноярского края, которые оформляются протоколом. Протокол должен быть оформлен в течение 5 рабочих дней со дня заседания Комиссии.

3.3.11. Распределение субсидий утверждается постановлением Правительства Красноярского края в течение 25 рабочих дней с момента оформления протокола.

В 2014 году предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на подготовку генеральных планов городских и сельских поселений осуществляется в соответствии с распределением субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на подготовку генеральных планов городских и сельских поселений, утвержденным Постановлением Правительства Красноярского края от 25.07.2012 N 367-п "Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на подготовку генеральных планов городских и сельских поселений на 2012 - 2014 годы".

Перераспределение средств субсидии, предусмотренной муниципальному образованию Постановлением Правительства Красноярского края от 25.07.2012 N 367-п "Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на подготовку генеральных планов городских и сельских поселений на 2012 - 2014 годы", по годам реализации мероприятия осуществляется путем внесения изменений в указанное Постановление.

(пп. 3.3.11 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 02.04.2014 N 115-п)

3.3.12. В случае неиспользования муниципальными образованиями Красноярского края распределенных им объемов субсидий в течение текущего финансового года указанный объем средств может быть перераспределен между иными муниципальными образованиями Красноярского края в порядке, установленном подпунктами 3.3.5 - 3.3.11 настоящего раздела.

3.3.13. Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края предоставляются на основании соглашения, заключенного между министерством и администрацией муниципального образования Красноярского края (далее - соглашение), при условии долевого участия муниципального образования Красноярского края в финансировании расходов на подготовку генеральных планов городских и сельских поселений, на разработку проектов планировки и межевания земельных участков для жилищного строительства, формирование и постановку земельных участков на кадастровый учет, в размере не менее 10% от стоимости работ.

3.3.14. Получателями субсидий являются бюджеты муниципальных районов, городских округов.

Органы местного самоуправления муниципальных районов в течение трех рабочих дней со дня получения субсидий перечисляют субсидии бюджетам городских, сельских поселений.

3.3.15. Для перечисления субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края в виде аванса в размере, предусмотренном муниципальным контрактом (договором), но не более 30 процентов от суммы субсидии на соответствующий финансовый год, муниципальные образования представляют в министерство следующие документы:

выписку из муниципального правового акта представительного органа местного самоуправления о местном бюджете на соответствующий финансовый год, предусматривающего участие муниципального образования Красноярского края в финансировании расходов на подготовку генеральных планов городских и сельских поселений, на разработку проектов планировки и межевания земельных участков для жилищного строительства, формирование и постановку земельных участков на кадастровый учет, в размере не менее 10% от стоимости работ, с указанием расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации.

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 02.04.2014 N 115-п)

При направлении субсидии на оплату выполненных и принятых работ (услуг) в рамках реализации долгосрочной целевой программы "О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке территории Красноярского края" на 2012 - 2014 годы, утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 13.10.2011 N 594-п (далее - долгосрочная целевая программа), в качестве долевого участия муниципального образования в финансировании расходов на подготовку генеральных планов городских и сельских поселений принимаются платежные документы, подтверждающие фактическую оплату муниципальным образованием расходов за счет средств местного бюджета при реализации долгосрочной целевой программы.

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 02.04.2014 N 115-п)

копию муниципального контракта (договора);

копию технического задания на выполнение работ;

копию сметы на выполнение работ;

копию календарного графика выполнения работ;

копию соглашения о передаче полномочий по разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, планировке территории органам местного самоуправления муниципальных районов органами местного самоуправления городских и сельских поселений в случае передачи соответствующих полномочий органами местного самоуправления городских и сельских поселений органам местного самоуправления муниципальных районов;

реестр на оплату по форме, утвержденной министерством.

3.3.16. Дальнейшее перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края осуществляется по выполненным объемам работ (услуг), превышающим сумму аванса, в том числе для оплаты выполненных и принятых работ (услуг) в рамках реализации долгосрочной целевой программы, для чего муниципальные образования Красноярского края представляют в министерство следующие документы:

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 02.04.2014 N 115-п)

копии актов выполненных работ (оказанных услуг);

копии платежных документов, подтверждающих оплату муниципальными образованиями Красноярского края работ (услуг) за счет средств местного бюджета;

реестр на оплату по форме, утвержденной министерством.

3.3.17. В случае если муниципальный контракт (договор) не предусматривает выплату аванса документы, указанные в подпунктах 3.3.15, 3.3.16 настоящего раздела, представляются одновременно.

Копии документов представляются надлежащим образом заверенными главой муниципального образования Красноярского края (главой администрации муниципального образования Красноярского края) или уполномоченным им лицом.

3.3.18. Министерство в течение 10 рабочих дней с момента поступления документов, указанных в подпунктах 3.3.15, 3.3.16 настоящего раздела, рассматривает их на соответствие установленным подпрограммой требованиям.

В случае соответствия представленных муниципальными образованиями Красноярского края документов, указанных в подпунктах 3.3.15, 3.3.16 настоящего раздела, требованиям, установленным настоящей подпрограммой, министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов направляет в казначейство Красноярского края платежное поручение о перечислении средств субсидии.

В случае несоответствия представленных муниципальными образованиями Красноярского края документов требованиям, установленным подпрограммой, министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов направляет муниципальным образованиям Красноярского края замечания для их устранения.

До устранения муниципальными образованиями Красноярского края замечаний перечисление средств субсидии из краевого бюджета не осуществляется.

После устранения муниципальными образованиями Красноярского края замечаний министерство в течение 3 рабочих дней направляет в казначейство Красноярского края платежное поручение о перечислении средств субсидии.

3.3.19. Муниципальные образования Красноярского края представляют в министерство отчет о расходовании средств субсидии по форме, утвержденной министерством, ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

3.3.20. Ответственность за нецелевое использование средств субсидии и недостоверность представленных сведений возлагается на муниципальные образования Красноярского края.

3.4. Мероприятие 3. Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры (далее - мероприятие 3).

3.4.1. Главным распорядителем бюджетных средств по мероприятию 3 является министерство.

3.4.2. Средства краевого бюджета на финансирование мероприятия 3 выделяются на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры.

Объем средств краевого бюджета на реализацию мероприятия 3 составляет 619237,7 тыс. рублей, в том числе:

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 02.04.2014 N 115-п)

в 2014 году - 319237,7 тыс. рублей;

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 02.04.2014 N 115-п)

в 2015 году - 300000,0 тыс. рублей.

3.4.3. Критериями отбора муниципальных образований Красноярского края для предоставления субсидии в соответствии с мероприятием 3 являются:

наличие муниципальной программы, направленной на достижение цели настоящей подпрограммы;

наличие документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории муниципальных образований (или гарантийное письмо органа местного самоуправления с обязательством разработать документацию по планировке территории не позднее окончания финансового года, в котором была представлена заявка на предоставление субсидий);

наличие разработанной проектной документации (в случае использования субсидии на оплату строительных работ);

наличие подписанного главой муниципального образования Красноярского края обязательства о предоставлении земельных участков, обеспечиваемых коммунальной и транспортной инфраструктурой, гражданам, имеющим право на льготное (первоочередное, внеочередное), бесплатное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства в соответствии с действующим законодательством;

наличие соглашения между муниципальным образованием Красноярского края и инвестором о строительстве жилья экономического класса по цене не более установленной Министерством регионального развития Российской Федерации средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья для Красноярского края на земельных участках, обеспечиваемых коммунальной и транспортной инфраструктурой в соответствии с программой (при использовании субсидии на строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры для развития мало- и многоэтажного жилищного строительства).

3.4.4. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края утверждается постановлением Правительства Красноярского края на основании отбора, проведенного комиссией по подготовке предложений о распределении (перераспределении) субсидий бюджетам муниципальных образований на строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в муниципальных образованиях Красноярского края (далее - Комиссия).

Состав Комиссии утверждается Правительством Красноярского края. Положение о Комиссии утверждено приложением N 4 к настоящей подпрограмме.

Перераспределение средств субсидии, предусмотренной муниципальному образованию, ранее отобранному в установленном порядке, по годам реализации мероприятия осуществляется путем внесения изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 05.06.2013 N 291-п "Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры".

(пп. 3.4.4 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 02.04.2014 N 115-п)

3.4.5. В целях отбора муниципальных образований Красноярского края для распределения субсидий министерство в срок не позднее 1 октября текущего года размещает на едином краевом портале "Красноярский край" информационное сообщение, в котором указываются сроки и место представления муниципальными образованиями Красноярского края документов, указанных в подпункте 3.4.6 настоящего раздела.

3.4.6. Муниципальные образования Красноярского края в течение срока, указанного в информационном сообщении, представляют в министерство следующие документы:

заявку на предоставление субсидии по форме, прилагаемой к информационному сообщению;

копию муниципальной программы, направленной на достижение цели настоящей подпрограммы;

документы территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории (или гарантийное письмо органа местного самоуправления с обязательством разработать документы территориального планирования, градостроительного зонирования, документацию по планировке территории не позднее окончания финансового года, в котором была представлена заявка на предоставление субсидий);

копию положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и копию сводного сметного расчета (при использовании субсидии на оплату строительных работ);

подписанное главой муниципального образования Красноярского края обязательство о представлении земельных участков, обеспечиваемых коммунальной и транспортной инфраструктурой, гражданам, имеющим право на бесплатное, иное льготное (первоочередное, внеочередное) получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства в соответствии с действующим законодательством;

соглашение между муниципальным образованием Красноярского края и инвестором о строительстве жилья экономического класса по цене не более установленной Министерством регионального развития Российской Федерации средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья для Красноярского края на земельных участках, обеспечиваемых коммунальной и транспортной инфраструктурой в соответствии с программой (при использовании субсидии на строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры для развития мало- и многоэтажного жилищного строительства).

Копии документов представляются надлежащим образом заверенные главой муниципального образования Красноярского края (главой администрации муниципального образования Красноярского края) или уполномоченным им лицом.

3.4.7. Поступившие от муниципальных образований Красноярского края документы регистрируются министерством, на первой странице делается отметка, подтверждающая прием документов, с указанием даты приема.

3.4.8. Министерство в течение 20 рабочих дней со дня окончания срока представления документов муниципальными образованиями Красноярского края проверяет комплектность документов, а также срок их подачи и передает представленные документы в Комиссию для рассмотрения вопроса о подготовке предложений о распределении субсидии.

3.4.9. Документы, представленные муниципальными образованиями Красноярского края не в полном объеме, а также представленные по истечении срока приема, указанного в информационном сообщении о проведении отбора, к рассмотрению на заседании Комиссии не допускаются и не возвращаются, о чем министерство уведомляет муниципальные образования Красноярского края в течение 3 рабочих дней с момента заседания Комиссии.

3.4.10. Комиссия с учетом критериев, предусмотренных в подпункте 3.4.3 настоящего раздела, по результатам рассмотрения документов, представленных муниципальными образованиями Красноярского края, готовит предложения Правительству Красноярского края о распределении субсидий между муниципальными образованиями Красноярского края, которые оформляются протоколом. Протокол должен быть оформлен в течение 5 рабочих дней со дня заседания Комиссии.

3.4.11. Распределение субсидий утверждается Постановлением Правительства Красноярского края в течение 25 рабочих дней с момента оформления протокола.

Постановление Правительства Красноярского края от 05.06.2013 N 291-п "Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры" сохраняет свою силу в рамках реализации настоящей подпрограммы.

3.4.12. В случае неиспользования муниципальными образованиями Красноярского края распределенных им объемов субсидий в течение текущего финансового года указанный объем средств может быть перераспределен между иными муниципальными образованиями Красноярского края в порядке, установленном подпунктами 3.4.5 - 3.4.11 настоящего раздела.

3.4.13. Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края предоставляются на основании соглашения, заключенного между министерством и администрацией муниципального образования Красноярского края (далее - соглашение), при условии долевого участия муниципального образования Красноярского края в финансировании расходов на строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в размере не менее 1% от суммы субсидии, предоставляемой из краевого бюджета.

При направлении субсидии на оплату аванса по муниципальному контракту, заключенному в 2013 году, или на погашение кредиторской задолженности, сложившейся по выполненным и принятым в 2013 году работам (услугам), в качестве долевого участия муниципального образования в финансировании расходов на строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры принимаются платежные документы, подтверждающие фактическую оплату муниципальным образованием расходов за счет средств местного бюджета в 2013 году.

(абзац введен Постановлением Правительства Красноярского края от 02.04.2014 N 115-п)

3.4.14. Получателями субсидий являются бюджеты муниципальных районов, городских округов.

Органы местного самоуправления муниципальных районов в течение трех рабочих дней со дня получения субсидий перечисляют субсидии бюджетам городских, сельских поселений.

3.4.15. Средства субсидии на строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры направляются на оплату работ (услуг) по строительству муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в том числе по проведению инженерных изысканий, проектных работ, строительных работ, присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения и технологического присоединения к электрическим сетям, на получение положительного заключения определения достоверности сметной стоимости, получение положительного заключения государственной экспертизы.

3.4.16. Для перечисления субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в виде аванса, в том числе по муниципальным контрактам, заключенным в 2013 году, в размере, предусмотренном муниципальным контрактом (договором), но не более 30 процентов от суммы субсидии, предусмотренной муниципальному образованию, получатели субсидий представляют в министерство следующие документы:

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 02.04.2014 N 115-п)

выписку из нормативного правового акта муниципального образования Красноярского края о местном бюджете на соответствующий год, подтверждающую долевое участие муниципального образования в финансировании мероприятий по строительству муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в размере не менее 1 процента от суммы субсидии, с указанием расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации;

копию положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (при использовании субсидии на оплату строительных работ);

копию сметной части утвержденной проектной документации (при использовании субсидии на оплату строительных работ);

копию положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (при использовании субсидии на оплату строительных работ);

копию разрешения на строительство в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации (при использовании субсидии на оплату строительных работ);

копии муниципальных контрактов (договоров);

копию документа, подтверждающего соответствие лица, с которым заключен представленный муниципальный контракт (договор), требованиям, установленным действующим законодательством к лицам, осуществляющим поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), являющихся предметом представленного муниципального контракта (договора): лицензии, свидетельства об аккредитации, свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

реестр на оплату по форме, утвержденной министерством.

Копии документов представляются надлежащим образом заверенными главой администрации муниципального образования Красноярского края (главой администрации муниципального образования Красноярского края) или уполномоченным им лицом.

3.4.17. Дальнейшее перечисление субсидий на строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры осуществляется в соответствии с выполненными объемами работ, превышающими сумму аванса, в том числе для погашения кредиторской задолженности, сложившейся по выполненным и принятым в 2013 году работам (услугам), для чего муниципальные образования Красноярского края представляют в министерство следующие документы:

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 02.04.2014 N 115-п)

копии актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) для строительно-монтажных работ, копии актов выполненных работ (оказанных услуг) для иных работ (услуг);

копии платежных документов, подтверждающих фактическую оплату муниципальными образованиями Красноярского края объемов выполненных работ (оказанных услуг) за счет средств местного бюджета;

реестр на оплату по форме, утвержденной министерством.

В случае если муниципальный контракт (договор) не предусматривает выплату аванса, документы, указанные в пунктах 3.4.16, 3.4.17 настоящего раздела, представляются одновременно.

Копии документов представляются надлежащим образом заверенными главой администрации муниципального образования (главой администрации муниципального образования Красноярского края) или уполномоченным им лицом.

3.4.18. Министерство в течение 10 рабочих дней с момента поступления документов, указанных в подпунктах 3.4.16, 3.4.17 настоящего раздела, рассматривает их на соответствие установленным подпрограммой требованиям.

В случае соответствия представленных муниципальными образованиями Красноярского края документов, указанных в подпунктах 3.4.16, 3.4.17 настоящего раздела, требованиям, установленным настоящей подпрограммой, министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов направляет в казначейство Красноярского края платежное поручение о перечислении средств субсидии.

В случае несоответствия представленных муниципальными образованиями Красноярского края документов требованиям, установленным подпрограммой, министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов направляет муниципальным образованиям замечания для их устранения.

До устранения муниципальными образованиями Красноярского края замечаний перечисление средств субсидии из краевого бюджета не осуществляется.

После устранения муниципальными образованиями Красноярского края замечаний министерство в течение 3 рабочих дней направляет в казначейство Красноярского края платежное поручение о перечислении средств субсидии.

3.4.19. Муниципальные образования Красноярского края представляют в министерство отчет о расходовании средств субсидии по форме, утвержденной министерством, ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

3.4.20. Ответственность за нецелевое использование средств субсидии и недостоверность представленных сведений возлагается на муниципальные образования Красноярского края.

- 4. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ

ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

4.1. Министерство осуществляет текущее управление реализацией подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения, определяет промежуточные результаты и производит оценку реализации подпрограммы.

4.2. Министерство несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

4.3. Муниципальные образования Красноярского края представляют в министерство отчет об исполнении подпрограммы ежемесячно не позднее 7-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно приложению N 5 к подпрограмме.

4.4. Контроль за целевым и эффективным расходованием средств краевого бюджета осуществляет служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края.

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 02.04.2014 N 115-п)

4.5. Внешний государственный финансовый контроль за использованием средств краевого бюджета осуществляет Счетная палата Красноярского края.

- 5. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Социально-экономическая эффективность подпрограммы выражается в:

по итогам реализации подпрограммы будут достигнуты результаты:

разработка документов территориального планирования сельских поселений Красноярского края - 3 единицы;

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 02.04.2014 N 115-п)

разработка проектов планировок и межевания территории в целях установления границ земельных участков для строительства жилья, в том числе экономического класса, - 8 единиц;

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 02.04.2014 N 115-п)

разработка региональных нормативов градостроительного проектирования (готовность сборника нормативов градостроительного проектирования) - 100%;

годовой объем ввода жилья в 2016 году - 1380,0 тыс. кв. м;

площадь земельных участков, вовлеченных Фондом РЖС в оборот в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства" для жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное строительство, из находящихся в федеральной собственности земельных участков, - 285,8 га;

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 02.04.2014 N 115-п)

объем строящегося и введенного в эксплуатацию жилья экономического класса на земельных участках Фонда РЖС - 150,0 тыс. кв. м;

количество земельных участков, сформированных и поставленных на кадастровый учет, предоставляемых для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, - 1834 участка;

площадь земельных участков, обеспеченных (полностью или частично) коммунальной и транспортной инфраструктурой, предоставляемая для семей, имеющих трех и более детей, - 1006,4 га.

Реализация мероприятий подпрограммы не повлечет за собой негативных экологических последствий.

- 6. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Информация по мероприятиям подпрограммы представлена в приложении N 2 к подпрограмме.

- 7. ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ, МАТЕРИАЛЬНЫХ

И ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ С УКАЗАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

7.1. Финансирование мероприятия 1 подпрограммы осуществляется за счет средств краевого бюджета.

7.2. Финансирование мероприятия 2 осуществляется за счет средств краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований Красноярского края.

Средства бюджетов муниципальных образований Красноярского края планируются в объеме не менее 10% от объема субсидии краевого бюджета.

7.3. Финансирование мероприятия 3 осуществляется за счет средств краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований Красноярского края.

Средства бюджетов муниципальных образований Красноярского края планируются в объеме не менее 1% от объема субсидии краевого бюджета.

Материальные и трудовые затраты в рамках подпрограммы не предусмотрены.

- Приложение N 1

к подпрограмме

"Стимулирование жилищного

строительства на территории

Красноярского края"

на 2014 - 2015 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края

от 02.04.2014 N 115-п)

| N п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель подпрограммы. Создание условий для увеличения объемов ввода жилья, в том числе экономического класса |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес введенной площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда | % | Красноярскстат | 1,65 | 1,70 | 1,81 | 1,96 |  |
| (в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 02.04.2014 N 115-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля муниципальных образований Красноярского края, на территории которых утверждены схемы территориального планирования, генеральные планы, правила землепользования и застройки | % | Министерство строительства и архитектуры Красноярского края | 96 | 100 | 100 |  |  |
| 3 | Доля земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, обеспеченных коммунальной и транспортной инфраструктурой | % | Министерство строительства и архитектуры Красноярского края |  | 25 | 30 | 35 |  |
| (в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 02.04.2014 N 115-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение N 2

к подпрограмме

"Стимулирование жилищного

строительства на территории

Красноярского края"

на 2014 - 2015 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края

от 02.04.2014 N 115-п)

| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | итого на период 2014 - 2016 годов |  |
| Подпрограмма "Стимулирование жилищного строительства на территории Красноярского края" на 2014 - 2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы. Обеспечение увеличения объемов ввода жилья, в том числе экономического класса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Формирование земельных участков для жилищного строительства с обеспечением их коммунальной и транспортной инфраструктурой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Разработка региональных нормативов градостроительного проектирования | министерство строительства и архитектуры Красноярского края | 130 | 0412 | 1611241 | 244 | 2865,4 | 0,0 | 0,0 | 2865,4 | установление на территории края региональных нормативов градостроительного проектирования (выпуск сборника региональных нормативов градостроительного проектирования) |
| Мероприятие 2. Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на подготовку генеральных планов городских и сельских поселений, на разработку проектов планировки и межевания земельных участков для жилищного строительства, формирование и постановку земельных участков на кадастровый учет | министерство строительства и архитектуры Красноярского края | 130 | 0412 | 1617466 | 521 | 49130,1 | 0,0 | 0,0 | 49130,1 | обеспечение документами территориального планирования 3 сельских поселений; обеспечение документацией по планировке территории и межеванию, формированию и постановке земельных участков на кадастровый учет 8 земельных участков для жилищного строительства |
| Мероприятие 3. Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры | министерство строительства и архитектуры Красноярского края | 130 | 1403 | 1617461 | 522 | 319237,7 | 300000,0 | 0,0 | 619237,7 | количество земельных участков, обеспеченных полностью или частично коммунальной и транспортной инфраструктурой, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, - 3000 земельных участков |
| Итого по ГРБС | министерство строительства и архитектуры Красноярского края |  |  |  |  | 371233,2 | 300000,0 | 0,0 | 671233,2 |  |

- Приложение N 3

к подпрограмме

"Стимулирование жилищного

строительства на территории

Красноярского края"

на 2014 - 2015 годы

ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ

(ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ) СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА ПОДГОТОВКУ ГЕНЕРАЛЬНЫХ

ПЛАНОВ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, НА РАЗРАБОТКУ

ПРОЕКТОВ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ФОРМИРОВАНИЕ И ПОСТАНОВКУ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ

1. Комиссия по подготовке предложений о распределении (перераспределении) субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на подготовку генеральных планов городских и сельских поселений, на разработку проектов планировки и межевания земельных участков для жилищного строительства, формирование и постановку земельных участков на кадастровый учет (далее - Комиссия) является коллегиальным межотраслевым совещательным органом. Задачей Комиссии является подготовка предложений Правительству Красноярского края по распределению (перераспределению) субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на подготовку генеральных планов городских и сельских поселений, на разработку проектов планировки и межевания земельных участков для жилищного строительства, формирование и постановку земельных участков на кадастровый учет.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим федеральным и краевым законодательством и настоящим Положением.

3. К полномочиям Комиссии относится рассмотрение вопросов, связанных с распределением (перераспределением) субсидий бюджетам муниципальных образований на подготовку генеральных планов городских и сельских поселений, на разработку проектов планировки и межевания земельных участков для жилищного строительства, формирование и постановку земельных участков на кадастровый учет, включая подготовку предложений Правительству Красноярского края о распределении (перераспределении) указанных субсидий.

4. Комиссия вправе запрашивать у органов местного самоуправления информацию, необходимую для рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Комиссии, привлекать при необходимости к работе Комиссии экспертов.

5. Деятельностью Комиссии руководит председатель Комиссии, который ведет заседания Комиссии, дает поручения членам Комиссии и контролирует их выполнение.

6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.

7. Работу Комиссии организует секретарь, который не менее чем за 3 рабочих дня оповещает членов Комиссии о дате, времени и месте проведения заседания, обеспечивает ведение протокола заседания Комиссии.

8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии.

9. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается присутствующими на заседании членами Комиссии и утверждается председателем Комиссии.

10. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет один из заместителей председателя Комиссии.

11. Информационно-аналитическое, организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии, в том числе подготовку необходимых материалов к заседанию Комиссии, ведение учета, систематизацию и хранение документов, образующихся в деятельности Комиссии, осуществляет секретарь Комиссии.

- Приложение N 4

к подпрограмме

"Стимулирование жилищного

строительства на территории

Красноярского края"

на 2014 - 2015 годы

ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ

(ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ) СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ

1. Комиссия по подготовке предложений о распределении (перераспределении) субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры (далее - Комиссия) является коллегиальным межотраслевым совещательным органом. Задачей Комиссии является подготовка предложений Правительству Красноярского края по распределению (перераспределению) субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим федеральным и краевым законодательством и настоящим Положением.

3. К полномочиям Комиссии относится рассмотрение вопросов, связанных с распределением (перераспределением) субсидий бюджетам муниципальных образований на строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, включая подготовку предложений Правительству Красноярского края о распределении (перераспределении) указанных субсидий.

4. Комиссия вправе запрашивать у органов местного самоуправления информацию, необходимую для рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Комиссии, привлекать при необходимости к работе Комиссии экспертов.

5. Деятельностью Комиссии руководит председатель Комиссии, который ведет заседания Комиссии, дает поручения членам Комиссии и контролирует их выполнение.

6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.

7. Работу Комиссии организует секретарь, который не менее чем за 3 рабочих дня оповещает членов Комиссии о дате, времени и месте проведения заседания, обеспечивает ведение протокола заседания Комиссии.

8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии.

9. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается присутствующими на заседании членами Комиссии и утверждается председателем Комиссии.

10. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет один из заместителей председателя Комиссии.

11. Информационно-аналитическое, организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии, в том числе подготовку необходимых материалов к заседанию Комиссии, ведение учета, систематизацию и хранение документов, образующихся в деятельности Комиссии, осуществляет секретарь Комиссии.

- Приложение N 5

к подпрограмме

"Стимулирование жилищного

строительства на территории

Красноярского края"

на 2014 - 2015 годы

Отчет

об исполнении мероприятий подпрограммы

"Стимулирование жилищного строительства на территории

Красноярского края" на 2014 - 2015 годы

(за январь - _____ 20__ года ежемесячно нарастающим итогом)

(тыс. рублей)

| Наименование бюджетополучателей, мероприятий подпрограммы | План на ____ год | Профинансировано за _____ 20__ года | Освоено за ______ 20__ года | Конъюнктурный обзор реализации мероприятий. Достигнутые результаты от реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего |  |  |  |  |
| мероприятие 1 |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| мероприятие n |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |

Руководитель муниципального образования ____________ ______________________

(подпись)          (ФИО)

ФИО исполнителя, телефон, e-mail

- Приложение N 4

к государственной программе

Красноярского края

"Создание условий для

обеспечения доступным

и комфортным жильем граждан

Красноярского края"

на 2014 - 2016 годы

ПОДПРОГРАММА

"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ" НА 2014 - 2016 ГОДЫ

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края

от 02.04.2014 N 115-п)

- 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование подпрограммы | "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае" на 2014 - 2016 годы (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование государственной программы | "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края" на 2014 - 2016 годы |
| Орган исполнительной власти Красноярского края и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в государственной программе соисполнителем государственной программы | министерство строительства и архитектуры Красноярского края |
| Цель и задачи подпрограммы | цель обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Красноярского края; задача строительство (приобретение) жилья для переселения граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции |
| Целевые индикаторы | в 2016 году: доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда - 4,0%; доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда - 0,3% |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2016 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы - 6833608,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 431518,4 тыс. рублей; 2015 год - 2674364,0 тыс. рублей; 2016 год - 3727726,1 тыс. рублей, в том числе: средства краевого бюджета - 5464191,2 тыс. рублей: 2014 год - 352172,5 тыс. рублей; 2015 год - 2112018,7 тыс. рублей; 2016 год - 3000000,0 тыс. рублей, внебюджетные источники (средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) - 1300395,2 тыс. рублей: 2014 год - 56254,3 тыс. рублей; 2015 год - 539923,2 тыс. рублей; 2016 год - 704217,7 тыс. рублей, бюджеты муниципальных образований - 69022,1 тыс. рублей: 2014 год - 23091,6 тыс. рублей; 2015 год - 22422,1 тыс. рублей; 2016 год - 23508,4 тыс. рублей |
| (в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 02.04.2014 N 115-п) |  |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | министерство строительства и архитектуры Красноярского края, служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края |
| (в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 02.04.2014 N 115-п) |  |

- 2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ

- 2.1. Постановка общекраевой проблемы и обоснование

необходимости разработки подпрограммы

В соответствии с данными территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю по состоянию на 1 января 2012 года ветхий и аварийный фонд составляет 3212,1 тыс. кв. метров, в том числе аварийный жилищный фонд составляет 415,9 тыс. кв. метров, из них 354,8 тыс. кв. метров - аварийные многоквартирные жилые дома в количестве 1105 штук.

Наибольшее количество аварийного жилья сосредоточено на территориях следующих муниципальных образований Красноярского края:

г. Красноярск - 91,8 тыс. кв. метров;

г. Лесосибирск - 34,4 тыс. кв. метров;

г. Ачинск - 31,3 тыс. кв. метров;

г. Назарово - 20,1 тыс. кв. метров;

г. Канск - 25,0 тыс. кв. метров.

Доля непригодного жилищного фонда в отдельных муниципальных образованиях Красноярского края составляет до 20% от общего жилищного фонда.

На протяжении многих лет капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальных образованиях Красноярского края практически не производился, что еще больше усилило процесс ветшания жилищного фонда.

Ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, аварийное жилье не только не обеспечивает комфортное проживание граждан, но и создает угрозу для жизни и здоровья проживающих в нем людей.

Уровень цен на жилые помещения, недостаток бюджетных средств и отсутствие доступного финансово-кредитного механизма не позволяют большинству граждан, проживающих в аварийных домах, самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилые помещения удовлетворительного качества.

Учитывая сложившуюся ситуацию, в 2002 году начата реализация краевой целевой программы "Строительство жилья взамен ветхого и аварийного жилищного фонда в Красноярском крае" на 2002 - 2005 годы.

По итогам реализации краевой целевой программы введено в эксплуатацию, приобретено 49,6 тыс. кв. метров жилья, снесено 31,1 тыс. кв. метров аварийного жилищного фонда. Из ветхого и аварийного жилищного фонда переселено 2758 человек.

С целью продолжения ликвидации аварийного жилищного фонда в Красноярском крае принимались долгосрочные целевые программы по переселению граждан из жилья, признанного непригодным для проживания.

За период 2007 - 2012 годов реализовано две долгосрочных целевых программы "Дом" по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. За счет указанных средств переселено 3560 человек, ликвидировано 53,3 тыс. кв. метров аварийного жилья.

В 2008 году вступил в силу Федеральный закон от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", в рамках которого субъектам Российской Федерации предоставляется финансовая поддержка на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Красноярский край начиная с 2008 года принимает активное участие в реализации указанного федерального закона.

За период 2008 - 2012 годов реализовано восемь региональных адресных программ по переселению граждан из жилья, признанного аварийным до 1 января 2010 года. Общий объем финансирования составил 5,1 млрд рублей, переселено 9141 человек, ликвидировано 144,15 тыс. кв. метров аварийного жилья.

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" (далее - Указ Президента) Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации до марта 2013 года было поручено разработать комплекс мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда.

С целью реализации Указа Президента в декабре 2012 года в Федеральный закон внесены изменения, которыми предусматривается обязанность субъектов Российской Федерации обеспечить переселение граждан из всех жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее - аварийный жилищный фонд).

С целью выполнения требований Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в установленный срок до 25 января 2013 года в Минрегион России были направлены сведения об объеме жилого фонда, признанного аварийным до 1 января 2012 года.

Общий объем аварийного фонда, подтвержденный документами на территориях муниципальных образований Красноярского края, составил 239,3 тыс. кв. метров. Для расселения 239,3 тыс. кв. метров аварийного фонда необходимо построить 312,0 тыс. кв. метров жилья.

Распоряжением Губернатора Красноярского края от 30.03.2013 N 111-рг "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации)" утвержден план мероприятий ("дорожная карта") по ликвидации аварийного жилищного фонда.

По поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина реализация мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда, продлена до 1 сентября 2017 года. Соответствующие изменения вносятся в Федеральный закон и будут внесены в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2017 годы с учетом продления срока реализации программы.

- 2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения

подпрограммы, целевые индикаторы

В связи с ограниченными возможностями бюджетов муниципальных образований Красноярского края финансирование мероприятий по строительству жилых домов, участию в долевом строительстве многоквартирных домов, приобретению жилых помещений для переселения граждан из жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, необходимо осуществлять программным методом за счет средств бюджетов разных уровней.

В состав участников региональных адресных программ, реализуемых с учетом средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, включаются только муниципальные образования, выполняющие условия Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

Не все муниципальные образования Красноярского края, имеющие значительный объем аварийного жилищного фонда, выполняют условия Закона, в связи с чем решение проблемы такими муниципальными образованиями Красноярского края возможно только через отдельное мероприятие настоящей подпрограммы.

Цель и задачи подпрограммы:

обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Красноярского края;

строительство (приобретение) жилья для переселения граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2016 годы.

Целевые индикаторы:

в 2016 году:

доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда - 4,0%;

доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда - 0,3%.

- 3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

3.1. Мероприятие 1. Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на строительство жилья, участие в долевом строительстве многоквартирных домов, приобретение жилых помещений и уплату выкупной цены собственникам жилых помещений для переселения граждан, проживающих в жилых домах муниципальных образований Красноярского края, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.

3.1.1. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является министерство строительства и архитектуры Красноярского края (далее - министерство).

3.1.2. Средства краевого бюджета выделяются в целях предоставления бюджетам муниципальных образований Красноярского края субсидий на строительство жилья, участие в долевом строительстве многоквартирных домов, приобретение жилых помещений и уплату выкупной цены собственникам жилых помещений для переселения граждан, проживающих в жилых домах муниципальных образований Красноярского края, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу (далее - субсидия), для предоставления:

гражданам, переселяемым из занимаемых по договорам социального найма жилых помещений в жилых домах муниципальных образований Красноярского края, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу. Жилые помещения в построенных жилых домах, а также приобретенные жилые помещения предоставляются в соответствии со статьями 86, 87, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации;

собственникам жилых помещений. Жилые помещения в построенных жилых домах и приобретенные жилые помещения предоставляются по договорам мены взамен изымаемых муниципальными образованиями жилых помещений в многоквартирных домах муниципальных образований, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации (при достижении соглашения с собственником жилого помещения в соответствии с частью 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации), либо с согласия собственника жилья ему предоставляется другое жилое помещение на иных правовых основаниях, в том числе по договору социального найма.

3.1.3. При приобретении муниципальными образованиями Красноярского края жилых помещений средства субсидии направляются на оплату части стоимости жилого помещения, не превышающей произведения общей площади жилого помещения и стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, установленной для Красноярского края федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства) и жилищно-коммунального хозяйства в целях реализации Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" на соответствующий год (далее - предельная стоимость).

При приобретении муниципальными образованиями Красноярского края, расположенными в районах Крайнего Севера, жилых помещений средства субсидии направляются на оплату части стоимости жилого помещения, не превышающей произведения общей площади жилого помещения и двукратной предельной стоимости.

При участии муниципальных образований Красноярского края в долевом строительстве многоквартирных домов средства субсидии направляются на оплату части стоимости жилого помещения, не превышающей произведения общей проектной площади жилого помещения (без учета балконов, лоджий, веранд и террас) и предельной стоимости.

При участии муниципальных образований Красноярского края, расположенных в районах Крайнего Севера, в долевом строительстве многоквартирных домов средства субсидии направляются на оплату части стоимости жилого помещения, не превышающей произведения общей проектной площади жилого помещения (без учета балконов, лоджий, веранд и террас) и двукратной предельной стоимости.

При строительстве муниципальными образованиями Красноярского края жилья средства субсидии направляются на оплату части стоимости строительства, определяемой в соответствии с проектной документацией, имеющей положительное заключение государственной экспертизы, но не превышающей произведения общей проектной площади жилых помещений (без учета балконов, лоджий, веранд и террас) и предельной стоимости.

При строительстве муниципальными образованиями Красноярского края, расположенными в районах Крайнего Севера, жилья средства субсидии направляются на оплату части стоимости строительства жилья, определяемой в соответствии с проектной документацией, имеющей положительное заключение государственной экспертизы, но не превышающей произведения общей проектной площади жилых помещений (без учета балконов, лоджий, веранд и террас) и двукратной предельной стоимости.

При уплате муниципальными образованиями Красноярского края выкупной цены собственникам жилых помещений средства субсидии направляются на оплату части выкупной цены, не превышающей произведения общей площади изымаемого жилого помещения и предельной стоимости.

3.1.4. Разница стоимости, возникающая в результате предоставления гражданам по договору социального найма жилых помещений большей площади в случае отсутствия (в связи с проектным решением) помещения, равнозначного по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, учитывается при определении объема субсидий и финансируется из краевого бюджета в соответствии с настоящей подпрограммой.

3.1.5. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края осуществляется постановлением Правительства Красноярского края на основе отбора, проведенного комиссией по подготовке предложений о распределении (перераспределении) субсидий бюджетам муниципальных образований на строительство жилья, участие в долевом строительстве многоквартирных домов, приобретение жилых помещений и уплату выкупной цены собственникам жилых помещений для переселения граждан, проживающих в жилых домах муниципальных образований Красноярского края, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу (далее - Комиссия).

Состав Комиссии утверждается Правительством Красноярского края. Положение о Комиссии утверждено приложением N 3 к настоящей подпрограмме.

3.1.6. Муниципальные образования Красноярского края для участия в подпрограмме должны соответствовать одной из следующих групп критериев, указанных в порядке их приоритета:

первая группа критериев:

наличие у муниципального образования Красноярского края утвержденной проектной документации на строительство жилого дома, положительного заключения государственной экспертизы;

невозможность выполнения муниципальным образованием Красноярского края условий, предусмотренных статьей 14 Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства";

наличие жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу;

вторая группа критериев:

наличие жилых домов, строительство которых осуществлялось за счет средств субсидии из краевого бюджета в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Дом" на 2010 - 2012 годы, утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 27.01.2010 N 33-п, и не закончилось;

наличие жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу;

третья группа критериев:

наличие жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.

3.1.7. В целях отбора муниципальных образований Красноярского края для получения субсидий министерство в срок не позднее 1 октября текущего года размещает на едином краевом портале "Красноярский край" информационное сообщение, в котором указываются сроки и место представления муниципальными образованиями Красноярского края документов, указанных в подпункте 3.1.8 пункта 3.1 настоящего раздела.

3.1.8. Муниципальные образования Красноярского края в течение срока, указанного в информационном сообщении, представляют в министерство следующие документы:

заявку на предоставление субсидии по форме согласно приложению N 4 к подпрограмме;

заключение межведомственной комиссии о признании жилого помещения непригодным для постоянного проживания и признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;

гарантийное письмо о софинансировании реализации мероприятия или подпрограммы муниципальной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании Красноярского края за счет средств местного бюджета в размере, предусмотренном программой;

копию утвержденной проектной документации на строительство жилых домов (при использовании субсидии на строительство жилья);

копию положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию, полученного в установленном порядке в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации (при использовании субсидии на строительство жилья);

копию муниципального контракта, заключенного на строительство жилого дома, строительство которого начато, но не завершено в рамках долгосрочной целевой программы "Дом" на 2010 - 2012 годы, утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 27.01.2010 N 33-п (при наличии).

Копии документов представляются надлежащим образом заверенными главой муниципального образования Красноярского края (главой администрации муниципального образования Красноярского края) или уполномоченным им лицом.

3.1.9. Поступившие от муниципальных образований Красноярского края документы регистрируются министерством, на первой странице делается отметка, подтверждающая прием документов, с указанием даты приема.

3.1.10. Министерство в течение 20 рабочих дней со дня окончания срока представления документов муниципальными образованиями Красноярского края проверяет комплектность документов, а также срок их подачи и передает представленные документы в Комиссию для рассмотрения вопроса о подготовке предложений о распределении субсидии.

3.1.11. Документы, представленные муниципальными образованиями Красноярского края не в полном объеме или по истечении срока приема, указанного в информационном сообщении о проведении отбора, к рассмотрению на заседании Комиссии не допускаются и не возвращаются, о чем министерство уведомляет муниципальные образования Красноярского края в течение 3 рабочих дней с момента заседания Комиссии.

3.1.12. Комиссия с учетом критериев, предусмотренных подпунктом 3.1.6 пункта 3.1, по результатам рассмотрения документов, представленных муниципальными образованиями Красноярского края, готовит предложения Правительству Красноярского края о распределении субсидий между муниципальными образованиями Красноярского края, которые оформляются протоколом. Протокол должен быть оформлен в течение 5 рабочих дней со дня заседания Комиссии.

3.1.13. Распределение субсидий утверждается постановлением Правительства Красноярского края в течение 25 рабочих дней с момента оформления протокола.

Постановление Правительства Красноярского края от 29.05.2013 N 268-п "Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на строительство жилья, приобретение жилых помещений и уплату выкупной цены собственникам жилых помещений для переселения граждан, проживающих в жилых домах муниципальных образований, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу" сохраняет свою силу в рамках реализации настоящей подпрограммы.

3.1.14. В случае неиспользования муниципальными образованиями Красноярского края распределенных им объемов субсидий в течение текущего финансового года указанный объем средств может быть перераспределен между иными муниципальными образованиями Красноярского края в порядке, установленном подпунктами 3.1.7 - 3.1.13 пункта 3.1 настоящего раздела.

3.1.15. Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края предоставляются на основании соглашения, заключенного между министерством и администрацией муниципального образования (далее - соглашение), при выполнении муниципальными образованиями Красноярского края следующих условий:

наличие муниципальной программы, направленной на достижение цели настоящей подпрограммы;

долевого участия муниципального образования Красноярского края в финансировании расходов по строительству жилья, участию в долевом строительстве многоквартирных домов, приобретению жилых помещений и уплате выкупной цены собственникам жилых помещений для переселения граждан, проживающих в жилых домах муниципальных образований, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, в размере, предусмотренном настоящей подпрограммой.

3.1.16. Получателями субсидий являются бюджеты муниципальных районов, городских округов.

Органы местного самоуправления муниципальных районов в течение трех рабочих дней со дня получения субсидий перечисляют субсидии бюджетам городских, сельских поселений.

3.1.17. Для перечисления субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на осуществление долевого финансирования строительства жилья в виде аванса в размере, предусмотренном муниципальным контрактом (договором), но не более 30 процентов от суммы субсидии на соответствующий финансовый год, муниципальные образования Красноярского края представляют в министерство следующие документы:

выписку из нормативного правового акта муниципального образования Красноярского края о местном бюджете на соответствующий финансовый год с указанием расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета Российской Федерации, подтверждающую долевое участие муниципального образования Красноярского края в финансировании мероприятий по строительству жилья в размере не менее 1% от произведения общей проектной площади жилых помещений (без учета балконов, лоджий, веранд и террас) и предельной стоимости (для муниципальных образований, расположенных в районах Крайнего Севера, двукратной предельной стоимости);

копию утвержденной муниципальной программы, направленной на достижение цели настоящей подпрограммы;

копии муниципальных контрактов (договоров) на строительство жилья, в том числе связанных с оплатой услуг и работ по осуществлению строительства жилья, проведению инженерных изысканий, проектных работ, присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения и технологического присоединения к электрическим сетям, по получению положительного заключения о достоверности сметной стоимости, положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию, а также затрат, включаемых в сметную стоимость объектов капитального строительства на основании методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1;

копию документа, подтверждающего соответствие лица, с которым заключен представленный муниципальный контракт (договор), требованиям, установленным действующим законодательством к лицам, осуществляющим поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), являющихся предметом представленного муниципального контракта (договора): свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

копию разрешения на строительство в случаях, предусмотренных действующим законодательством (при использовании субсидии на строительство жилья);

копию сметной части утвержденной проектной документации (при использовании субсидии на строительство жилья);

копию положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (при использовании субсидии на строительство жилья);

копию положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (в случае осуществления строительно-монтажных работ);

реестр на оплату по форме, утвержденной министерством.

3.1.17.1. Дальнейшее перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на осуществление долевого финансирования мероприятий по строительству жилья осуществляется по выполненным объемам работ (услуг), превышающим сумму аванса, для чего муниципальные образования Красноярского края представляют в министерство для проверки следующие документы:

копии актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) при оплате строительно-монтажных работ, копии актов выполненных работ (оказанных услуг) при оплате иных работ (услуг), счета-фактуры, накладные при оплате товаров;

реестр на оплату по форме, утвержденной министерством;

копии платежных документов, подтверждающих оплату муниципальными образованиями Красноярского края работ (услуг) за счет средств местного бюджета.

В случае если муниципальный контракт (договор) не предусматривает выплату аванса, документы, указанные в подпунктах 3.1.17, 3.1.17.1 пункта 3.1 настоящего раздела, представляются одновременно.

Копии документов представляются надлежащим образом заверенными главой муниципального образования Красноярского края (главой администрации муниципального образования) или уполномоченным им лицом.

3.1.17.2. Министерство в течение 10 рабочих дней с момента поступления документов, указанных в пунктах 3.1.17, 3.1.17.1 раздела 3 подпрограммы, рассматривает их на соответствие установленным подпрограммой требованиям.

В случае соответствия представленных муниципальными образованиями Красноярского края документов, указанных в пунктах 3.1.17, 3.1.17.1 раздела 3 подпрограммы, требованиям, установленным настоящей подпрограммой, министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов направляет в казначейство Красноярского края платежное поручение о перечислении средств субсидии.

В случае несоответствия представленных муниципальными образованиями Красноярского края документов требованиям, установленным подпрограммой, министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов направляет муниципальным образованиям замечания для их устранения.

До устранения муниципальными образованиями Красноярского края замечаний перечисление средств субсидии из краевого бюджета не осуществляется.

После устранения муниципальными образованиями Красноярского края замечаний министерство в течение 3 рабочих дней направляет в казначейство Красноярского края платежное поручение о перечислении средств субсидии.

Муниципальные образования Красноярского края представляют в министерство отчет о расходовании средств субсидии по форме, утвержденной министерством, ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

3.1.17.3. Ответственность за нецелевое использование средств субсидии и недостоверность представленных сведений возлагается на муниципальные образования Красноярского края.

3.1.18. Для перечисления субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на осуществление долевого финансирования участия в долевом строительстве многоквартирных домов в виде аванса в размере, предусмотренном муниципальным контрактом (договором), но не более 30 процентов от суммы субсидии на соответствующий финансовый год, муниципальные образования Красноярского края представляют в министерство следующие документы:

выписку из нормативного правового акта муниципального образования Красноярского края о местном бюджете на соответствующий финансовый год с указанием расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета Российской Федерации, подтверждающую долевое участие муниципального образования Красноярского края в финансировании мероприятий по участию в долевом строительстве многоквартирных домов в размере не менее 1% от произведения общей проектной площади жилого помещения (без учета балконов, лоджий, веранд и террас) и предельной стоимости (для муниципальных образований, расположенных в районах Крайнего Севера, двукратной предельной стоимости);

копию утвержденной муниципальной программы, направленной на достижение цели настоящей подпрограммы;

копии муниципальных контрактов (договоров) на участие в долевом строительстве многоквартирных домов, зарегистрированных в установленном порядке;

реестр на оплату по форме, утвержденной министерством.

Копии документов представляются надлежащим образом заверенными главой муниципального образования Красноярского края (главой администрации муниципального образования Красноярского края) или уполномоченным им лицом.

3.1.18.1. Дальнейшее перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на осуществление долевого финансирования мероприятий по участию в долевом строительстве многоквартирных домов осуществляется по мере строительства многоквартирного дома пропорционально общей стоимости строительной готовности многоквартирного дома, для чего муниципальные образования Красноярского края представляют в министерство следующие документы:

копии отчетов о стоимости незавершенного строительства, подтверждающих степень готовности объекта незавершенного строительства;

копии платежных документов, подтверждающих оплату муниципальными образованиями Красноярского края работ (услуг) за счет средств местного бюджета;

реестр на оплату по форме, утвержденной министерством.

В случае если муниципальный контракт (договор) не предусматривает выплату аванса, документы, указанные в подпунктах 3.1.18, 3.1.18.1 пункта 3.1 настоящего раздела, представляются одновременно.

Копии документов представляются надлежащим образом заверенными главой муниципального образования Красноярского края (главой администрации муниципального образования Красноярского края) или уполномоченным им лицом.

3.1.18.2. Министерство в течение 10 рабочих дней с момента поступления документов, указанных в пунктах 3.1.18, 3.1.18.1 раздела 3 подпрограммы, рассматривает их на соответствие установленным настоящей подпрограммой требованиям.

В случае соответствия представленных муниципальными образованиями Красноярского края документов требованиям, установленным подпрограммой, министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов направляет в казначейство Красноярского края платежное поручение о перечислении средств субсидии.

В случае несоответствия представленных муниципальными образованиями Красноярского края документов требованиям, установленным подпрограммой, министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов направляет муниципальным образованиям Красноярского края замечания для их устранения.

До устранения муниципальными образованиями Красноярского края замечаний перечисление средств субсидии из краевого бюджета не осуществляется.

После устранения муниципальными образованиями Красноярского края замечаний министерство в течение 3 рабочих дней направляет в казначейство Красноярского края платежное поручение о перечислении средств субсидии.

Муниципальные образования Красноярского края представляют в министерство отчет о расходовании средств субсидии по форме, утвержденной министерством, ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

3.1.18.3. Ответственность за нецелевое использование средств субсидии и недостоверность представленных сведений возлагается на муниципальные образования Красноярского края.

3.1.19. Для перечисления субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на осуществление долевого финансирования мероприятия по приобретению жилых помещений муниципальные образования Красноярского края в течение месяца, следующего за месяцем, в котором произведена государственная регистрация договоров купли-продажи жилых помещений, представляют в министерство следующие документы:

выписку из нормативного правового акта муниципального образования Красноярского края о местном бюджете на соответствующий финансовый год с указанием расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета Российской Федерации, подтверждающую долевое участие муниципального образования в финансировании мероприятий по приобретению жилых помещений в размере не менее 1% от произведения общей площади жилого помещения и предельной стоимости (для муниципальных образований, расположенных в районах Крайнего Севера, двукратной предельной стоимости);

копию утвержденной муниципальной программы, направленной на достижение цели настоящей подпрограммы;

копии договоров купли-продажи жилых помещений, зарегистрированных в установленном порядке;

копии платежных документов, подтверждающих оплату муниципальными образованиями Красноярского края приобретенных жилых помещений за счет средств местного бюджета.

Копии документов представляются надлежащим образом заверенными главой муниципального образования Красноярского края (главой администрации муниципального образования Красноярского края) или уполномоченным им лицом.

3.1.19.1. Министерство в течение 10 рабочих дней с момента поступления документов рассматривает их на соответствие установленным подпрограммой требованиям.

В случае соответствия представленных муниципальными образованиями Красноярского края документов, указанных в пункте 3.1.19 раздела 3 подпрограммы, требованиям, установленным подпрограммой, министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов направляет в казначейство Красноярского края платежное поручение о перечислении средств субсидии.

В случае несоответствия представленных муниципальными образованиями Красноярского края документов требованиям, установленным подпрограммой, министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов направляет муниципальным образованиям Красноярского края замечания для их устранения.

До устранения муниципальными образованиями Красноярского края замечаний перечисление средств субсидии из краевого бюджета не осуществляется.

После устранения муниципальными образованиями Красноярского края замечаний министерство в течение 3 рабочих дней направляет в казначейство Красноярского края платежное поручение о перечислении средств субсидии.

Муниципальные образования Красноярского края представляют в министерство отчет о расходовании средств субсидии по форме, утвержденной министерством, ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

3.1.19.2. Ответственность за нецелевое использование средств субсидии и недостоверность представленных сведений возлагается на муниципальные образования Красноярского края.

3.1.20. Для перечисления субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на осуществление долевого финансирования на уплату выкупной цены собственникам жилых помещений муниципальные образования Красноярского края в течение месяца, следующего за месяцем, в котором произведена государственная регистрация соглашений о выкупе жилых помещений, представляют в министерство следующие документы:

выписку из нормативного правового акта муниципального образования Красноярского края о местном бюджете на соответствующий финансовый год с указанием расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета Российской Федерации, подтверждающую долевое участие муниципального образования Красноярского края в финансировании мероприятий по уплате выкупной цены собственникам жилых помещений в размере не менее 1% от произведения общей площади изымаемого жилого помещения и предельной стоимости;

копию муниципальной программы, направленной на достижение цели настоящей подпрограммы;

копии соглашений о выкупе жилых помещений в жилых домах муниципального образования Красноярского края, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, заключенных между собственниками жилых помещений и муниципальным образованием Красноярского края, зарегистрированных в установленном порядке;

копии платежных документов, подтверждающих софинансирование оплаты муниципальным образованием Красноярского края выкупа жилых помещений в жилых домах муниципального образования Красноярского края, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, за счет средств местного бюджета;

копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на жилые помещения.

Копии документов представляются надлежащим образом заверенными главой муниципального образования Красноярского края (главой администрации муниципального образования Красноярского края) или уполномоченным им лицом.

3.1.20.1. Министерство в течение 10 рабочих дней с момента поступления документов, указанных в пункте 3.1.20 раздела 3 подпрограммы, рассматривает их на соответствие установленным настоящей подпрограммой требованиям.

В случае соответствия представленных муниципальными образованиями Красноярского края документов, указанных в пункте 3.1.20 раздела 3 подпрограммы, требованиям, установленным подпрограммой, министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов направляет в казначейство Красноярского края платежное поручение о перечислении средств субсидии.

В случае несоответствия представленных муниципальными образованиями Красноярского края документов требованиям, установленным подпрограммой, министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов направляет муниципальным образованиям Красноярского края замечания для их устранения.

До устранения муниципальными образованиями Красноярского края замечаний перечисление средств субсидии из краевого бюджета не осуществляется.

После устранения муниципальными образованиями Красноярского края замечаний министерство в течение 3 рабочих дней направляет в казначейство Красноярского края платежное поручение о перечислении средств субсидии.

Муниципальные образования Красноярского края представляют в министерство отчет о расходовании средств субсидии по форме, утвержденной министерством, ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

3.1.20.2. Ответственность за нецелевое использование средств субсидии и недостоверность представленных сведений возлагается на муниципальные образования Красноярского края.

3.1.21. Муниципальные образования Красноярского края в течение тридцати дней после распределения (перераспределения) Правительством Красноярского края субсидий представляют в министерство следующие документы:

сведения о жилых домах, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, по форме, утвержденной министерством;

план расселения граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, по форме, утвержденной министерством;

заключение межведомственной комиссии о признании жилого помещения непригодным для постоянного проживания и признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

Сведения о жилых домах, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, и план расселения граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, должны быть прошиты, пронумерованы, заверены подписью главы муниципального образования Красноярского края (главы администрации муниципального образования Красноярского края) и скреплены печатью муниципального образования Красноярского края.

3.1.22. Муниципальные образования Красноярского края в течение месяца после переселения граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке непригодным для проживания, но не позднее трех месяцев с даты выдачи разрешения на ввод жилых домов в эксплуатацию представляют в министерство следующие документы:

перечень снесенных жилых домов по форме, утвержденной министерством;

перечень предоставленных гражданам жилых помещений по форме, утвержденной министерством;

копии договоров социального найма, заключенных между муниципальным образованием и гражданами, переселенными в рамках подпрограммы, заверенные уполномоченным лицом;

копии договоров мены, заключенных между муниципальным образованием и собственниками, переселенными в рамках подпрограммы, заверенные уполномоченным лицом.

Перечень снесенных жилых домов и перечень предоставленных жилых помещений должны быть прошиты, пронумерованы, заверены подписью главы муниципального образования Красноярского края (главы администрации муниципального образования Красноярского края) и скреплены печатью муниципального образования Красноярского края.

3.1.23. Ответственность за недостоверность сведений, представляемых в министерство, возлагается на муниципальные образования Красноярского края.

3.2. Мероприятие 2. Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Средства, поступившие от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, направляются на строительство многоквартирных домов, приобретение у застройщиков жилых помещений и приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, выплату выкупной цены.

Механизм реализации мероприятия 2 предусмотрен Постановлением Правительства Красноярского края от 06.05.2013 N 228-п "Об утверждении региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае" на 2013 - 2015 годы".

3.3. Мероприятие 3. Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Средства, поступившие от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, направляются на строительство малоэтажных домов, приобретение у застройщиков жилых помещений в малоэтажных домах для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства.

Механизм реализации мероприятия 3 предусмотрен Постановлением Правительства Красноярского края от 06.05.2013 N 228-п "Об утверждении региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае" на 2013 - 2015 годы".

3.4. Мероприятие 4. Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств краевого бюджета, направляемых на долевое финансирование.

Средства краевого бюджета направляются на строительство многоквартирных домов, приобретение у застройщиков жилых помещений и приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, выплату выкупной цены, на финансирование стоимости разницы общей площади предоставляемого гражданам жилого помещения (без учета балконов, лоджий, веранд, террас) и общей площади ранее занимаемого жилого помещения (без учета балконов, лоджий, веранд, террас).

Механизм реализации мероприятия 4 предусмотрен Постановлением Правительства Красноярского края от 06.05.2013 N 228-п "Об утверждении региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае" на 2013 - 2015 годы".

3.5. Мероприятие 5. Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств краевого бюджета, направляемых на долевое финансирование.

Средства краевого бюджета направляются на строительство малоэтажных домов, приобретение у застройщиков жилых помещений в малоэтажных домах для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства, на финансирование стоимости разницы общей площади предоставляемого гражданам жилого помещения (без учета балконов, лоджий, веранд, террас) и общей площади ранее занимаемого жилого помещения (без учета балконов, лоджий, веранд, террас).

Механизм реализации мероприятия 5 предусмотрен Постановлением Правительства Красноярского края от 06.05.2013 N 228-п "Об утверждении региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае" на 2013 - 2015 годы".

3.6 - 3.7. Утратили силу. - Постановление Правительства Красноярского края от 02.04.2014 N 115-п.

- 4. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края

от 02.04.2014 N 115-п)

4.1. Мероприятие 1. Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство жилья, участие в долевом строительстве многоквартирных домов, приобретение жилых помещений и уплату выкупной цены собственникам жилых помещений для переселения граждан, проживающих в жилых домах муниципальных образований, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.

Муниципальные образования представляют в министерство отчет об исполнении подпрограммы ежеквартально не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно приложению N 5 к подпрограмме.

Министерство осуществляет управление и текущий контроль за ходом выполнения подпрограммы, определяет промежуточные результаты и производит оценку реализации подпрограммы.

Министерство несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы.

Контроль за целевым и эффективным расходованием средств краевого бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы, осуществляет служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края.

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 02.04.2014 N 115-п)

Внешний государственный финансовый контроль за использованием средств краевого бюджета осуществляет Счетная палата Красноярского края.

4.2. Мероприятие 2. Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Контроль за ходом выполнения мероприятия 2 осуществляется в соответствии с положениями, предусмотренными Постановлением Правительства Красноярского края от 06.05.2013 N 228-п "Об утверждении региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае" на 2013 - 2015 годы".

4.3. Мероприятие 3. Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Контроль за ходом выполнения мероприятия 3 осуществляется в соответствии с положениями, предусмотренными Постановлением Правительства Красноярского края от 06.05.2013 N 228-п "Об утверждении региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае" на 2013 - 2015 годы".

4.4. Мероприятие 4. Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств краевого бюджета, направляемых на долевое финансирование.

Контроль за ходом выполнения мероприятия 4 осуществляется в соответствии с положениями, предусмотренными Постановлением Правительства Красноярского края от 06.05.2013 N 228-п "Об утверждении региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае" на 2013 - 2015 годы".

4.5. Мероприятие 5. Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств краевого бюджета, направляемых на долевое финансирование.

Контроль за ходом выполнения мероприятия 5 осуществляется в соответствии с положениями, предусмотренными Постановлением Правительства Красноярского края от 06.05.2013 N 228-п "Об утверждении региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае" на 2013 - 2015 годы".

4.6 - 4.7. Утратили силу. - Постановление Правительства Красноярского края от 02.04.2014 N 115-п.

- 5. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В результате реализации мероприятий подпрограммы:

объем общей площади жилья, построенного (приобретенного) в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, 189,1 тыс. кв. м, в том числе:

37,4 тыс. кв. м - 2014 год;

67,1 тыс. кв. м - 2015 год;

84,6 тыс. кв. м - 2016 год;

количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда муниципальных образований Красноярского края, - 10686 человек, в том числе:

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 02.04.2014 N 115-п)

3348 человека - 2014 год;

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 02.04.2014 N 115-п)

3527 человек - 2015 год;

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 02.04.2014 N 115-п)

3811 человек - 2016 год.

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 02.04.2014 N 115-п)

- 6. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Информация по мероприятиям подпрограммы представлена в приложении N 2 к подпрограмме.

- 7. РЕСУРСНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ, МАТЕРИАЛЬНЫХ

И ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ (РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ)

С УКАЗАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края

от 02.04.2014 N 115-п)

Общий объем финансирования подпрограммы - 6833608,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 431518,4 тыс. рублей;

2015 год - 2674364,0 тыс. рублей;

2016 год - 3727726,1 тыс. рублей,

в том числе:

средства краевого бюджета - 5464191,2 тыс. рублей:

2014 год - 352172,5 тыс. рублей;

2015 год - 2112018,7 тыс. рублей;

2016 год - 3000000,0 тыс. рублей,

внебюджетные источники (средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) - 1300395,2 тыс. рублей:

2014 год - 56254,3 тыс. рублей;

2015 год - 539923,2 тыс. рублей;

2016 год - 704217,7 тыс. рублей,

бюджеты муниципальных образований - 69022,1 тыс. рублей:

2014 год - 23091,6 тыс. рублей;

2015 год - 22422,1 тыс. рублей;

2016 год - 23508,4 тыс. рублей.

Материальные и трудовые затраты в рамках подпрограммы не предусмотрены.

- Приложение N 1

к подпрограмме

"Переселение граждан

из аварийного

жилищного фонда

в Красноярском крае"

на 2014 - 2016 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ

| N п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель подпрограммы: обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Красноярского края |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Целевой индикатор 1: доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда | % | Красноярскстат | 4,7 | 4,5 | 4,3 | 4,2 | 4,0 |
| 3 | Целевой индикатор 2: доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда | % | Красноярскстат | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |

- Приложение N 2

к подпрограмме

"Переселение граждан

из аварийного

жилищного фонда

в Красноярском крае"

на 2014 - 2016 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края

от 02.04.2014 N 115-п)

| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | итого на 2014 - 2016 годы |  |
| Цель подпрограммы: обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Красноярского края |  |  |  |  |  | 408426,8 | 2651941,9 | 3704217,7 | 6764589,4 | количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях, - 10686 человек |
| Задача подпрограммы: строительство (приобретение) жилья для переселения граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции |  |  |  |  |  | 408426,8 | 2651941,9 | 3704217,7 | 6764589,4 | количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях, - 10686 человек |
| Мероприятие 1. Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство жилья, участие в долевом строительстве многоквартирных домов, приобретение жилых помещений и уплату выкупной цены собственникам жилых помещений для переселения граждан, проживающих в жилых домах муниципальных образований, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу | министерство строительства и архитектуры Красноярского края | 130 | 05 01 | 1627462 | 522 | 152172,5 |  |  | 152172,5 | количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях, - 450 человек |
| Мероприятие 2. Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | министерство строительства и архитектуры Красноярского края | 130 | 0501 | 1629502 | 522 | 45600,6 | 440733,9 | 576940,2 | 1063274,7 | в рамках мероприятий 2 - 5: количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях, - 10236 человек |
| Мероприятие 3. Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | министерство строительства и архитектуры Красноярского края | 130 | 0501 | 1629503 | 522 | 10653,7 | 99189,3 | 127277,5 | 237120,5 |  |
| Мероприятие 4. Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств краевого бюджета, направляемых на долевое финансирование | министерство строительства и архитектуры Красноярского края | 130 | 0501 | 1629602 | 522 | 162101,8 | 1722809,6 | 2449290,6 | 4334202,0 |  |
| Мероприятие 5. Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств краевого бюджета, направляемых на долевое финансирование | министерство строительства и архитектуры Красноярского края | 130 | 0501 | 1629603 | 522 | 37898,2 | 389209,1 | 550709,4 | 977816,7 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС - министерство строительства и архитектуры Красноярского края |  | 130 |  |  |  | 408426,8 | 2651941,9 | 3704217,7 | 6764586,4 | количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях, - 10686 человек |

- Приложение N 3

к подпрограмме

"Переселение граждан

из аварийного

жилищного фонда

в Красноярском крае"

на 2014 - 2016 годы

ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ

(ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ) СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ,

УЧАСТИЕ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,

ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И УПЛАТУ ВЫКУПНОЙ ЦЕНЫ

СОБСТВЕННИКАМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН,

ПРОЖИВАЮЩИХ В ЖИЛЫХ ДОМАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ПРИЗНАННЫХ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ

АВАРИЙНЫМИ И ПОДЛЕЖАЩИМИ СНОСУ (ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)

1. Комиссия по подготовке предложений о распределении (перераспределении) субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на строительство жилья, участие в долевом строительстве многоквартирных домов, приобретение жилых помещений и уплату выкупной цены собственникам жилых помещений для переселения граждан, проживающих в жилых домах муниципальных образований Красноярского края, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу (далее - Комиссия), является коллегиальным межотраслевым совещательным органом. Задачей Комиссии является подготовка предложений по распределению (перераспределению) субсидий бюджетам муниципальных образований края на финансирование подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Красноярского края" на 2014 - 2016 годы государственной программы "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края" на 2014 - 2016 годы.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим федеральным и краевым законодательством и настоящим Положением.

3. К полномочиям Комиссии относится рассмотрение вопросов, связанных с распределением (перераспределением) субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на строительство жилья, участие в долевом строительстве многоквартирных домов, приобретение жилых помещений и уплату выкупной цены собственникам жилых помещений для переселения граждан, проживающих в жилых домах муниципальных образований Красноярского края, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, включая подготовку предложений Правительству Красноярского края о распределении (перераспределении) указанных субсидий.

4. Комиссия вправе запрашивать у органов местного самоуправления информацию, необходимую для рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Комиссии, привлекать при необходимости к работе Комиссии экспертов.

5. Деятельностью Комиссии руководит председатель Комиссии, который ведет заседания Комиссии, дает поручения членам Комиссии и контролирует их выполнение.

6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.

7. Работу Комиссии организует секретарь, который не менее чем за 3 рабочих дня оповещает членов Комиссии о дате, времени и месте проведения заседания, обеспечивает ведение протокола заседания Комиссии.

8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии.

9. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается присутствующими на заседании членами Комиссии и утверждается председателем Комиссии.

10. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.

11. Информационно-аналитическое, организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии, в том числе подготовку необходимых материалов к заседанию Комиссии, ведение учета, систематизацию и хранение документов, образующихся в деятельности Комиссии, осуществляет секретарь Комиссии.

- Приложение N 4

к подпрограмме

"Переселение граждан

из аварийного

жилищного фонда

в Красноярском крае"

на 2014 - 2016 годы

Заявка

на предоставление субсидии из краевого бюджета бюджету

муниципального образования ________________________________

на строительство жилых домов, участие в долевом

строительстве жилых домов, приобретение жилых помещений

и уплату выкупной цены в рамках мероприятия "Субсидии

бюджетам муниципальных образований на строительство жилья,

участие в долевом строительстве многоквартирных домов,

приобретение жилых помещений и уплату выкупной цены

собственникам жилых помещений для переселения граждан,

проживающих в жилых домах муниципальных образований,

признанных в установленном порядке аварийными

и подлежащими сносу"

| N п/п | Наименование мероприятия (строительство, приобретение жилых помещений или способ - уплата выкупной цены) | Сметная стоимость |  | Остаток сметной стоимости на 01.01.____ |  | Характеристики жилого дома |  |  | Средняя стоимость 1 кв. м (строительство/ приобретение) | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Перечень аварийных жилых домов, подлежащих к расселению в предлагаемый объект, согласно предварительному плану расселения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в базовых ценах | в ценах утверждения ПСД | в базовых ценах | в ценах утверждения ПСД | общая площадь жилого дома, кв. м | общая площадь жилых помещений, кв. м | количество квартир, штук |  | всего |  |  | 2014 год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | краевой бюджет | местный бюджет | всего | краевой бюджет | местный бюджет | адрес | количество жилых помещений, штук | общая площадь жилых помещений, кв. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | 1. Участие в долевом строительстве жилых домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | объект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | объект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1. Строительство жилых домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | объект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | объект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2. Приобретение жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | на вторичном рынке жилья | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | у застройщика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 3. Уплата выкупной цены | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Всего по муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель муниципального образования ___________ ___________________

(подпись)       (ФИО)

Исполнитель, телефон, e-mail

- Приложение N 5

к подпрограмме

"Переселение граждан

из аварийного

жилищного фонда

в Красноярском крае"

на 2014 - 2016 годы

Отчет

об исполнении мероприятия "Субсидии муниципальным

образованиям на строительство жилья, участие в долевом

строительстве многоквартирных домов, приобретение жилых

помещений и уплату выкупной цены собственникам жилых

помещений для переселения граждан, проживающих в жилых

домах муниципальных образований, признанных в установленном

порядке аварийными и подлежащими сносу"

(за __ квартал 20__ года ежемесячно нарастающим итогом)

(тыс. рублей)

| Наименование мероприятий, источники финансирования | План на ____ год | Профинансировано за __ квартал 20__ года | Освоено за __ квартал 20__ года | Конъюнктурный обзор реализации мероприятий. Достигнутые результаты от реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении) <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |
| мероприятие 1 |  |  |  |  |
| мероприятие 2 |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> С указанием даты, номера, наименования документов, подтверждающих выполнение мероприятий (актов ввода объектов в эксплуатацию, свидетельств о государственной регистрации права собственности на жилые помещения и др.).

Глава (глава администрации)

муниципального образования ________________    ____________________________

(подпись)                 (ФИО)

ФИО исполнителя, телефон, e-mail

- Приложение N 5

к государственной программе

Красноярского края

"Создание условий для

обеспечения доступным

и комфортным жильем граждан

Красноярского края"

на 2014 - 2016 годы

ПОДПРОГРАММА

"ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ" НА 2014 - 2016 ГОДЫ

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края

от 02.04.2014 N 115-п)

- 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование подпрограммы | "Повышение доступности ипотечного кредитования в Красноярском крае" на 2014 - 2016 годы |
| --- | --- |
| Наименование государственной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края" на 2014 - 2016 годы |
| Орган исполнительной власти Красноярского края и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в государственной программе соисполнителем государственной программы, реализующим настоящую подпрограмму (далее - соисполнитель подпрограммы) | министерство строительства и архитектуры Красноярского края |
| Цель и задачи подпрограммы | цель - государственная поддержка отдельных категорий граждан при привлечении кредитов (займов) на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома на территории Красноярского края; задача - предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат при привлечении кредитов (займов) на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома на территории Красноярского края |
| Целевые индикаторы | доля кредитов (займов) на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, по которым оказана государственная помощь, от общего количества выданных кредитов (займов) на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома на территории Красноярского края в 2016 году - не менее 20%; доля семей, желающих улучшить свои жилищные условия, обеспеченных доступным и комфортным жильем, - 30%; доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств - 35%; коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек) - 3,3 |
| (в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 02.04.2014 N 115-п) |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2016 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | объем финансирования подпрограммы за счет средств краевого бюджета составит 1001602,6 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 333011,6 тыс. рублей; в 2015 году - 334295,5 тыс. рублей; в 2016 году - 334295,5 тыс. рублей |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | министерство строительства и архитектуры Красноярского края; служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края |
| (в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 02.04.2014 N 115-п) |  |

- 2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ

- 2.1. Постановка общекраевой проблемы и обоснование

необходимости разработки подпрограммы

В 2012 году, по данным Центрального банка РФ, на территории Красноярского края выдано 19305 ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 27477,0 млн рублей (по количеству выданных кредитов среди субъектов СФО край занимает 1-е место, по России - 8-е место).

Потребность в жилье, необходимость его улучшения становятся все более актуальными для населения Красноярского края. По данным выборочных обследований бюджетов домашних хозяйств Красноярского края, в 2012 г. среди домохозяйств, неудовлетворенных своими жилищными условиями, 13,0% состояли на учете по улучшению жилищных условий, 52,2 - планировали купить или построить новое жилье, 16,1 - строили новый дом или пристройку, 9,8 - собирались купить дополнительное жилье, 1,9% - рассчитывали получить жилье в наследство.

В 2012 г. доля семей, желающих улучшить свои жилищные условия, увеличилась в 1,7 раза по сравнению с 2008 годом.

Опрос семей с детьми по степени удовлетворенности своими жилищными условиями показал следующее: 36,8% семей, имеющих одного ребенка, оценили свои жилищные условия как хорошие, тогда как в семьях с тремя детьми такую оценку своему жилью дали лишь 8,3% опрошенных.

Большая часть городских семей (55,5%), неудовлетворенных своими жилищными условиями, планировала купить (обменять) жилье.

В Красноярском крае в IV квартале 2012 г. по отношению к IV кварталу 2011 г. средние цены на первичном рынке жилья увеличились на 13,2%, на вторичном рынке - на 15,2% (за аналогичный период предыдущего года - на 9,8% и на 6,3% соответственно).

Средняя стоимость 1 кв. метра общей площади квартир на конец IV квартала 2012 г. на первичном рынке жилья составила 50047 рублей (за последние 5 лет стоимость увеличилась на 21,6%), на вторичном рынке - 51047 рублей (на 16,0%). В Красноярском крае наибольший рост цен за год отмечался на квартиры типовой планировки: на первичном рынке жилья - на 17,0%, на вторичном - на 18,6%. Стоимость квартир улучшенного качества на первичном и вторичном рынках жилья выросла на 13,0% и на 14,4% соответственно. На вторичном рынке жилья менее всего увеличились цены на элитные квартиры - на 0,5%, тогда как на первичном рынке их стоимость выросла на 10,8%.

В 2012 г. средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей площади жилья превысила фактическую стоимость его строительства в 1,4 раза (в 2008 г. - в 1,3 раза). Средняя рыночная стоимость 1 кв. метра элитного жилья на первичном рынке сложилась в размере 57746,9 рубля и была в 1,6 раза выше стоимости строительства на тот момент.

В целях содействия в приобретении жилья и повышения его доступности для населения на территории Красноярского края реализуется комплекс различных программ и проектов в жилищной сфере.

Так, на территории Красноярского края продолжают реализовываться законы о различной степени субсидирования на погашение жилищных кредитов. Это социальные выплаты бюджетникам на погашение процентной ставки по кредитам, социальные выплаты на погашение основного долга по кредитам (займам), социальные выплаты гражданам, имеющим четверых и более детей. В настоящее время получателями социальных выплат являются 4724 гражданина.

Пунктом 5 перечня поручений Президента Российской Федерации от 26.12.2011 N Пр-3884 по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 22.12.2011 Правительству Российской Федерации совместно с субъектами Российской Федерации поручено обеспечить принятие мер, направленных на поддержку семей с тремя и более детьми и различных категорий бюджетников, в целях создания возможности для улучшения их жилищных условий с помощью льготной ипотеки.

Абзацем первым подпункта "б" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07.05.2012 N 600 Министерству регионального развития Российской Федерации, Министерству экономического развития Российской Федерации, Министерству финансов Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации с участием открытого акционерного общества "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" поручено обеспечить формирование специальных условий ипотечного кредитования отдельных категорий граждан (молодых семей, работников бюджетной сферы), создание ипотечно-накопительной системы, предусмотрев меры государственной поддержки, в том числе за счет средств федерального бюджета, высвобождающихся после завершения строительства олимпийских объектов в г. Сочи, объектов, предназначенных для проведения форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" в г. Владивостоке, а также после завершения программы обеспечения жильем военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации.

Таким образом, в целях выполнения поручения Президента Российской Федерации и снижения бремени выплаты гражданами ипотечных кредитов (займов) необходимо в рамках отдельно разработанной подпрограммы в дальнейшем предусмотреть государственную поддержку отдельных категорий граждан с помощью применения механизмов льготного кредитования в целях улучшения их жилищных условий.

- 2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения

подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является государственная поддержка различных категорий граждан при привлечении кредитов (займов) на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома на территории Красноярского края.

Достижение цели подпрограммы осуществляется путем решения следующей задачи: предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат при привлечении кредитов (займов) на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома на территории Красноярского края.

Задача подпрограммы способствует созданию условий для привлечения гражданами собственных средств, а также финансовых средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома на территории Красноярского края.

Сроки реализации подпрограммы - 2014 - 2016 годы.

Эффективность реализации подпрограммы и целевое использование выделенных на данную цель средств краевого бюджета будут обеспечены за счет:

государственного регулирования порядка расчета размера и предоставления социальной выплаты;

адресного предоставления социальной выплаты;

привлечения получателями социальных выплат кредитных и заемных средств для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья на территории Красноярского края.

Оценка эффективности реализации мер по повышению доступности ипотечного кредитования в Красноярском крае будет осуществляться на основе показателей реализации подпрограммы.

Целевыми индикаторами подпрограммы являются: доля кредитов (займов) на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, по которым оказана государственная помощь в рамках подпрограммы, от общего количества выданных кредитов (займов) на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома на территории края - не менее 20%; доля семей, желающих улучшить свои жилищные условия, обеспеченных доступным и комфортным жильем, - 30%; доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств - 35%; коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек) - 3,3.

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 02.04.2014 N 115-п)

Информация о целевом индикаторе подпрограммы представлена в приложении N 1 к подпрограмме.

- 2.3. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы предполагает оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан участникам подпрограммы при уплате кредита (займа) на приобретение жилого помещения (строительство индивидуального жилого дома на территории Красноярского края) путем предоставления им социальных выплат.

Участие в подпрограмме является добровольным.

Право на получение государственной поддержки за счет средств краевого бюджета с использованием социальной выплаты при уплате ипотечного кредита (займа) предоставляется гражданину только один раз.

Предоставление гражданам социальных выплат при уплате ипотечного кредита (займа) осуществляется посредством реализации следующих мероприятий подпрограммы:

Мероприятие 1. Возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях работниками бюджетной сферы Красноярского края на улучшение жилищных условий.

Мероприятие направлено на оказание государственной поддержки за счет средств краевого бюджета работникам бюджетной сферы Красноярского края при выплате ипотечных кредитов путем погашения части процентной ставки.

С февраля 2009 года прием новых участников прекращен.

Социальные выплаты предоставляются работникам бюджетной сферы ежемесячно в течение всего срока кредитования на погашение процентной ставки по кредитам.

Выполнение мероприятия позволит оказать государственную поддержку указанному количеству работников бюджетной сферы Красноярского края по выплате ипотечных кредитов, которым вследствие небольших размеров заработной платы самостоятельно крайне затруднительно осуществлять ежемесячные выплаты по ипотечным кредитам.

В рамках мероприятия социальные выплаты предоставляются в порядке и на условиях, закрепленных в следующих нормативных правовых актах:

1) Закон Красноярского края от 17.12.2004 N 13-2769 "О социальных выплатах по погашению процентной ставки по кредитам, привлеченным работниками бюджетной сферы Красноярского края на улучшение жилищных условий";

2) Постановление Совета администрации Красноярского края от 18.02.2005 N 60-п "Об утверждении Порядка предоставления, изменения размера, подтверждения права на получение, приостановления предоставления и прекращения предоставления социальных выплат для оплаты процентной ставки по кредитам, привлеченным работниками бюджетной сферы Красноярского края в российских кредитных организациях на улучшение жилищных условий".

Средства краевого бюджета на предоставление социальных выплат по погашению процентной ставки по кредитам, привлеченным работниками бюджетной сферы Красноярского края на улучшение жилищных условий, предусмотрены на 2014 - 2016 годы в объеме 648000,0 тыс. рублей, в том числе по 216000,0 тыс. рублей ежегодно.

Мероприятие 2. Возмещение части расходов по погашению основного долга по кредитам на приобретение или строительство жилья на территории Красноярского края.

Мероприятие направлено на оказание государственной поддержки за счет средств краевого бюджета работникам бюджетной сферы Красноярского края при выплате ипотечных кредитов путем погашения части основного долга.

Выполнение мероприятия позволит оказать государственную поддержку указанному количеству работников бюджетной сферы Красноярского края по выплате ипотечных кредитов (займов), которым вследствие небольших размеров заработной платы самостоятельно крайне затруднительно осуществлять ежемесячные выплаты по ипотечным кредитам (займам).

В рамках мероприятия социальные выплаты предоставляются в порядке и на условиях, закрепленных в следующих нормативных правовых актах:

1) Закон Красноярского края от 29.01.2009 N 8-2848 "О социальных выплатах по погашению основного долга по кредитам (займам), привлеченным работниками бюджетной сферы Красноярского края на улучшение жилищных условий";

2) Постановление Правительства Красноярского края от 19.02.2009 N 81-п "Об утверждении Порядка предоставления, изменения размера, приостановления и прекращения предоставления социальных выплат по погашению основного долга по кредитам (займам), привлеченным работниками бюджетной сферы Красноярского края на улучшение жилищных условий".

Средства краевого бюджета на предоставление социальных выплат по погашению основного долга по кредитам (займам), привлеченным работниками бюджетной сферы Красноярского края на улучшение жилищных условий, предусмотрены на 2014 - 2016 годы в объеме 134604,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 44121,0 тыс. рублей;

2015 год - 45241,7 тыс. рублей;

2016 год - 45241,7 тыс. рублей.

Мероприятие 3. Возмещение части процентной ставки по кредитам (займам), привлеченным в российских кредитных организациях гражданами, имеющими четверых и более детей, на улучшение жилищных условий.

Мероприятие направлено на оказание государственной поддержки за счет средств краевого бюджета семьям, имеющим четверых и более детей, при уплате ипотечных кредитов (займов) путем частичного либо полного погашения процентной ставки.

Выполнение мероприятия позволит оказать государственную поддержку указанному количеству семей в Красноярском крае при уплате ипотечных кредитов (займов), которым самостоятельно крайне затруднительно осуществлять ежемесячные выплаты по ипотечным кредитам (займам).

В рамках мероприятия социальные выплаты предоставляются в порядке и на условиях, закрепленных в следующих нормативных правовых актах:

1) Закон Красноярского края от 02.10.2008 N 7-2176 "О предоставлении социальных выплат на оплату процентной ставки по кредитам (займам), привлеченным гражданами, имеющими четверых и более детей, на улучшение жилищных условий";

2) Постановление Правительства Красноярского края от 08.06.2009 N 293-п "Об утверждении Порядка предоставления социальных выплат для оплаты процентной ставки по кредитам (займам), привлеченным гражданами, имеющими четверых и более детей, на улучшение жилищных условий, и типовой формы договора о предоставлении социальной выплаты для оплаты процентной ставки по кредиту (займу), привлеченному гражданином, имеющим четверых и более детей, на улучшение кредитных условий".

Средства краевого бюджета на предоставление социальных выплат на оплату процентной ставки по кредитам (займам), привлеченным гражданами, имеющими четверых и более детей, на улучшение жилищных условий, предусмотрены на 2014 - 2016 годы в объеме 21782,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 7152,0 тыс. рублей;

2015 год - 7315,2 тыс. рублей;

2016 год - 7315,2 тыс. рублей.

Мероприятие 4. Возмещение процентной ставки по кредитам или займам, привлеченным на завершение строительства многоквартирных домов на территории Красноярского края.

Мероприятие направлено на оказание государственной поддержки за счет средств краевого бюджета гражданам, пострадавшим от действий (бездействия) застройщиков на территории Красноярского края путем частичного погашения процентной ставки по кредитам (займам), привлеченным на завершение строительства многоквартирного жилого дома.

В рамках мероприятия социальные выплаты предоставляются в порядке и на условиях, закрепленных в следующих нормативных правовых актах:

1) Закон Красноярского края от 29.04.2010 N 10-4663 "О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков на территории Красноярского края";

2) Постановление Правительства Красноярского края от 25.05.2010 N 281-п "Об утверждении Порядка и условий назначения, предоставления, приостановления и прекращения предоставления социальной выплаты для возмещения расходов по оплате процентов по кредитам (займам), направленным на завершение строительства многоквартирных домов, типовой формы двустороннего договора между получателем социальной выплаты для возмещения расходов по оплате процентов по кредиту (займу), направленному на завершение строительства многоквартирных домов, и уполномоченным органом исполнительной власти Красноярского края, создании краевой комиссии по рассмотрению вопросов назначения и прекращения предоставления социальных выплат гражданам для возмещения расходов по оплате процентов по кредитам (займам), направленным на завершение строительства многоквартирных домов".

Средства краевого бюджета на предоставление социальных выплат на погашение процентной ставки по кредитам (займам) гражданам, пострадавшим от действий (бездействия) застройщиков на территории Красноярского края, на 2014 - 2016 годы предусмотрены в объеме 6943,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 2314,4 тыс. рублей;

2015 год - 2314,4 тыс. рублей;

2016 год - 2314,4 тыс. рублей.

Мероприятие 5. Возмещение части расходов по погашению основного долга по кредитам (займам), привлеченным отдельными категориями ветеранов на приобретение или строительство жилья на территории Красноярского края.

Мероприятие направлено на оказание государственной поддержки за счет средств краевого бюджета отдельным категориям ветеранов на приобретение или строительство жилья на территории Красноярского края путем возмещения части расходов по погашению основного долга.

В рамках мероприятия социальные выплаты предоставляются в порядке и на условиях, закрепленных в следующих нормативных правовых актах:

1) Закон Красноярского края от 19.05.2011 N 12-5885 "О социальных выплатах по погашению основного долга по кредитам (займам), привлеченным отдельными категориями ветеранов на улучшение жилищных условий";

2) Постановление Правительства Красноярского края от 19.07.2011 N 435-п "Об утверждении порядка назначения, предоставления, приостановления, восстановления и прекращения предоставления социальной выплаты по погашению основного долга по кредитам (займам), привлеченным отдельными категориями ветеранов на улучшение жилищных условий".

Средства краевого бюджета на предоставление социальных выплат на погашение части основного долга по кредитам (займам) на улучшение жилищных условий отдельным категориям ветеранов на территории Красноярского края в 2014 - 2016 годах предусмотрены в объеме 190272,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 63424,2 тыс. рублей;

2015 год - 63424,2 тыс. рублей;

2016 год - 63424,2 тыс. рублей.

- 2.4. Управление подпрограммой и контроль

за ходом ее выполнения

1. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется министерством.

2. Министерство контролирует выполнение подпрограммных мероприятий, выявляет несоответствие результатов реализации мероприятий результатам, предусмотренным подпрограммой, устанавливает причины их невыполнения.

3. Министерство несет ответственность за реализацию подпрограммы на территории Красноярского края, достижение целевых индикаторов и показателей, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

4. Министерство ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы, механизм реализации подпрограммы.

5. Контроль за целевым и эффективным расходованием средств краевого бюджета осуществляет служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края.

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 02.04.2014 N 115-п)

6. Внешний государственный финансовый контроль за использованием средств краевого бюджета осуществляет Счетная палата Красноярского края.

- 2.5. Оценка социально-экономической эффективности

1. Реализация подпрограммы должна обеспечить достижение следующих социально-экономических результатов:

количество граждан, получивших социальные выплаты при уплате кредитов (займов), привлеченных на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома на территории Красноярского края, нарастающим итогом в 2016 году - 5461 человек, в том числе по годам:

в 2014 году - 4750 человек;

в 2015 году - 5114 человек;

в 2016 году - 5461 человек;

общее количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов в Красноярском крае нарастающим итогом в 2016 году - 63569.

2. Косвенный социальный эффект реализации подпрограммы заключается в создание условий для привлечения гражданами собственных средств, а также финансовых средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты (займы), в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома на территории Красноярского края.

При этом в процессе реализации подпрограммы возможны отклонения в достижении результатов из-за финансово-экономических изменений на жилищном рынке.

Негативное влияние на реализацию подпрограммы может оказать недостаточное финансирование подпрограммы из различных источников, а также нестабильная ситуация на рынке жилья.

- 2.6. Мероприятие подпрограммы

Перечень мероприятий настоящей подпрограммы представлен в приложении N 2 к подпрограмме.

- 2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников

финансирования

Объем бюджетного финансирования мероприятий за счет средств краевого бюджета составит 1001602,6 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году - 333011,6 тыс. рублей;

в 2015 году - 334295,5 тыс. рублей;

в 2016 году - 334295,5 тыс. рублей.

Дополнительные материальные и трудовые затраты не предусмотрены.

Постановлением Правительства Красноярского края от 02.04.2014 N 115-п приложение N 1 дополнено строками 4, 5, 6.

- Приложение N 1

к подпрограмме

"Повышение доступности

ипотечного кредитования

в Красноярском крае"

на 2014 - 2016 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ

| Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы. Государственная поддержка отдельных категорий граждан при привлечении кредитов (займов) на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома на территории Красноярского края |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля кредитов (займов) на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, по которым оказана государственная помощь, от общего количества выданных кредитов (займов) на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома на территории Красноярского края | % | Министерство строительства и архитектуры Красноярского края | 24,5 | 23,7 | 23,1 | 24,1 | 25 |

- Приложение N 2

к подпрограмме

"Повышение доступности

ипотечного кредитования

в Красноярском крае"

на 2014 - 2016 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ

НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | итого на 2014 - 2016 годы |  |
| Цель подпрограммы. Государственная поддержка отдельных категорий граждан при привлечении кредитов (займов) на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома на территории Красноярского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача. Предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат при привлечении кредитов (займов) на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома на территории Красноярского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях работниками бюджетной сферы Красноярского края на улучшение жилищных условий | министерство строительства и архитектуры Красноярского края | 130 | 1003 | 1631261 | 313 | 216000,0 | 216000,0 | 216000,0 | 648000,0 | 3222 человека |
| Мероприятие 2. Возмещение процентной ставки по кредитам или займам, привлеченным на завершение строительства многоквартирных домов на территории Красноярского края | министерство строительства и архитектуры Красноярского края | 130 | 1003 | 1631262 | 313 | 2314,4 | 2314,4 | 2314,4 | 6943,2 | 70 человек |
| Мероприятие 3. Возмещение части расходов по погашению основного долга по кредитам на приобретение или строительство жилья на территории Красноярского края | министерство строительства и архитектуры Красноярского края | 130 | 1003 | 1631263 | 313 | 44121,0 | 45241,7 | 45241,7 | 134604,4 | 1275 человек |
| Мероприятие 4. Возмещение части процентной ставки по кредитам (займам), привлеченным в российских кредитных организациях гражданами, имеющими четверых и более детей, на улучшение жилищных условий | министерство строительства и архитектуры Красноярского края | 130 | 1003 | 1631264 | 313 | 7152 | 7315,2 | 7315,2 | 21782,4 | 87 человек |
| Мероприятие 5. Возмещение части расходов по погашению основного долга по кредитам (займам), привлеченным отдельными категориями ветеранов на приобретение или строительство жилья на территории Красноярского края | министерство строительства и архитектуры Красноярского края | 130 | 1003 | 1631265 | 313 | 63424,2 | 63424,2 | 63424,2 | 190272,6 | 807 человек |
| Итого по ГРБС | министерство строительства и архитектуры Красноярского края |  |  |  |  | 325859,6 | 326980,3 | 326980,3 | 1001602,6 | 5461 человек |

- Приложение N 6

к государственной программе

Красноярского края

"Создание условий для

обеспечения доступным

и комфортным жильем граждан

Красноярского края"

на 2014 - 2016 годы

ПОДПРОГРАММА

"УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН,

ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ"

НА 2014 - 2016 ГОДЫ

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края

от 02.04.2014 N 115-п)

- 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование подпрограммы | "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Красноярского края" на 2014 - 2016 годы |
| --- | --- |
| Наименование государственной программы | "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края" на 2014 - 2016 годы |
| Орган исполнительной власти Красноярского края и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в государственной программе соисполнителем государственной программы, реализующим настоящую подпрограмму (далее - исполнитель подпрограммы) | министерство строительства и архитектуры Красноярского края |
| Цель и задачи подпрограммы | цель - предоставление государственной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан; задачи: 1. Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан для улучшения жилищных условий. 2. Высвобождение для повторного заселения в районах отселения жилых помещений, сдаваемых семьями, выезжающими в результате реализации мероприятий подпрограммы. 3. Строительство (приобретение) жилья для работников муниципальных учреждений отраслей бюджетной сферы. 4. Строительство жилых домов для отдельных категорий граждан |
| Целевые индикаторы | доля граждан, улучшивших жилищные условия, от общего количества граждан, которым предоставлена государственная поддержка в форме социальных выплат, - 100% ежегодно |
| Срок реализации подпрограммы | 2014 - 2016 годы. I - 2014 год; II - 2015 год; III - 2016 год |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы - 6349907,1 тыс. рублей, в том числе: 1577000,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета; 3772907,1 тыс. рублей - средства краевого бюджета, в том числе 2490000,0 тыс. рублей - безвозмездные поступления ОАО "ГМК "Норильский никель", перечисленные в краевой бюджет по договору пожертвования |
| (в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 02.04.2014 N 115-п) |  |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | министерство строительства и архитектуры Красноярского края; служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края |
| (в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 02.04.2014 N 115-п) |  |

- 2. ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

- 2.1. Постановка общекраевой проблемы и обоснование

необходимости разработки подпрограммы

Приоритеты и цели государственной политики в жилищной сфере определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05 2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", а также Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р.

Стратегическая цель государственной политики в жилищной сфере на период до 2016 года - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Одним из приоритетов государственной политики в жилищной сфере является повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан.

На сегодняшний день на территории Красноярского края в рамках федеральных целевых программ реализуются мероприятия по:

обеспечению жильем отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" ФЦП "Жилище" на 2011 - 2015 годы;

переселению граждан из городов Норильска и Дудинки Красноярского края, выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (далее - районы отселения), в целях реализации соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Министерством регионального развития Российской Федерации, Правительством Красноярского края, муниципальным образованием город Норильск и открытым акционерным обществом "Горно-металлургическая компания "Норильский никель".

Кроме того, на территории Красноярского края в рамках краевых законов исполняются мероприятия по реализации:

долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем работников отраслей бюджетной сферы на территориях Красноярского края" на 2013 - 2015 годы;

долгосрочной целевой программы "Север на Юг" на 2011 - 2013 годы;

Закона Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2658 "О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края";

Закона Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2660 "О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края";

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 02.04.2014 N 115-п)

Закона Красноярского края от 31.03.2011 N 12-5726 "О компенсации стоимости провоза багажа к новому месту жительства неработающим пенсионерам по старости и инвалидности, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей";

Закона Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5582 "О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями по обеспечению переселения граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края";

Закона Красноярского края от 10.11.2011 N 13-6375 "О дополнительных социальных выплатах на приобретение жилья на территории города Красноярска гражданам, подвергшимся воздействию радиации, и приравненным к ним лицам".

Целью всех мероприятий является предоставление социальных выплат в качестве финансовой поддержки гражданам, имеющим право на получение социальных выплат.

К указанной категории относятся:

работники муниципальных учреждений отраслей бюджетной сферы;

участники ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф;

граждане, выезжающие (выехавшие) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

Общий объем финансирования в 2013 году по вышеуказанным мероприятиям составил 2198,9 млн рублей, что позволило предоставить 1973 социальные выплаты для улучшения жилищных условий отдельным категориям граждан.

Однако на 1 января 2013 года в Красноярском крае состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий 27575 семей.

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить жильем до 2016 года 4024 семьи, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, что позволит снизить нагрузку на бюджеты всех уровней.

- 2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения

подпрограммы, целевые индикаторы

1. Целью подпрограммы является предоставление государственной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан, проживающим на территории Красноярского края.

2. Для достижения цели подпрограммы в ходе ее реализации решаются следующие задачи.

2.1. Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан для улучшения жилищных условий;

2.2. Высвобождение для повторного заселения в районах отселения жилых помещений, сдаваемых семьями, выезжающими в результате реализации мероприятий подпрограммы.

2.3. Строительство (приобретение) жилья для работников муниципальных учреждений отраслей бюджетной сферы.

2.4. Строительство жилых домов для отдельных категорий граждан.

3. Целевые индикаторы подпрограммы:

доля граждан, улучшивших жилищные условия, от общего количества граждан, которым предоставлена государственная поддержка в форме социальных выплат, - 100% ежегодно.

4. Срок выполнения подпрограммы: 2014 - 2016 годы.

- 3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Мероприятие 1. Социальные выплаты на приобретение жилья гражданам, проживающим в городском округе город Норильск и городском поселении город Дудинка, за счет средств краевого бюджета.

Мероприятие 2. Социальные выплаты на приобретение жилья гражданам, проживающим в городском округе город Норильск и городском поселении город Дудинка, за счет средств ОАО "ГМК "Норильский никель".

Мероприятие 3. Социальные выплаты на приобретение жилья гражданам, проживающим в городском округе город Норильск и городском поселении город Дудинка, за счет средств федерального бюджета.

Средства краевого бюджета на финансирование мероприятия 1 предусматриваются законом края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Средства ОАО "ГМК "Норильский никель" для перечисления в краевой бюджет на финансирование мероприятия 2 предусматриваются бюджетом ОАО "ГМК "Норильский никель".

Средства федерального бюджета на финансирование мероприятия 3 предусматриваются федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Главным распорядителем средств, предусмотренных на реализацию мероприятия 1, мероприятия 2, мероприятия 3 (далее - мероприятия), является министерство строительства и архитектуры Красноярского края (далее - министерство).

- 3.1. Учет граждан, изъявивших желание на получение

социальной выплаты

1. Право на получение социальных выплат на приобретение жилья на территории Российской Федерации за пределами районов Крайнего Севера (далее - социальная выплата) в соответствии с Законом Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5540 "О социальной поддержке граждан, переселяющихся из городского округа город Норильск и городского поселения город Дудинка Красноярского края" имеют граждане Российской Федерации, соответствующие следующим требованиям:

а) имеющие место жительства в городском округе город Норильск или городском поселении город Дудинка Красноярского края (далее - районы отселения);

б) состоящие на учете в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2002 N 125-ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" (далее - Федеральный закон);

в) переселяющиеся в районы с благоприятными природно-климатическими условиями на территории Российской Федерации за пределами районов Крайнего Севера;

г) прибывшие в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности не позднее 1 января 1992 года;

д) имеющие общую продолжительность стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не менее 15 календарных лет;

е) не имеющие жилья в других регионах Российской Федерации или нуждающиеся в его улучшении.

2. Право на получение социальных выплат имеют также граждане, которые в соответствии с ранее действовавшим федеральным законодательством приобрели его при наличии стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не менее 10 календарных лет и состояли по месту жительства на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

3. Право на получение социальных выплат имеют также соответствующие требованиям подпунктов "а", "б", "в", "г", "е" пункта 1 настоящего подраздела:

инвалиды I и II группы, инвалидность которых наступила вследствие трудового увечья и стаж работы которых в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях составляет менее 15 календарных лет;

инвалиды с детства, родившиеся за пределами районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, в случае, если на дату их рождения местом постоянного проживания матерей являлись районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности.

4. Устанавливается следующая очередность предоставления социальных выплат:

а) в первую очередь гражданам, признанным инвалидами I и II групп, а также инвалидам с детства, родившимся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или за пределами указанных районов и местностей (в случае, если на дату их рождения местом постоянного проживания матерей являлись районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности);

б) во вторую очередь пенсионерам;

в) в третью очередь гражданам, признанным в установленном порядке безработными и состоящим не менее одного года на учете в органах службы занятости населения по месту жительства в районах отселения;

г) в четвертую очередь работающим гражданам.

Установленная очередность применяется с учетом положений пункта 5 настоящего подраздела.

5. Ежегодно до полного обеспечения социальными выплатами граждан, указанных в подпункте "а" пункта 4 настоящего подраздела, не более 30 процентов средств, предусмотренных мероприятиями, направляется на предоставление социальных выплат гражданам, указанным в подпункте "б" пункта 4 настоящего подраздела.

6. Право на получение социальной выплаты реализуется гражданами добровольно.

7. Меры социальной поддержки предоставляются гражданам только один раз.

8. Учет граждан, имеющих право на получение социальных выплат, осуществляется органами местного самоуправления городского округа город Норильск и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района (далее - органы местного самоуправления) в соответствии с Федеральным законом.

- 3.2. Порядок формирования краевых списков граждан,

в отношении которых принято решение о предоставлении

социальных выплат, в планируемом году

1. Органы местного самоуправления формируют список граждан, в отношении которых принято решение о предоставлении социальных выплат в планируемом году, на сумму выделенных на планируемый год лимитов бюджетных средств, а также список граждан, включенных в резерв на предоставление социальных выплат на планируемый год (далее - списки), по форме согласно приложению N 5 к настоящей подпрограмме.

2. Для включения в список гражданин в период с 1 января по 15 июля года, предшествующего планируемому, представляет в орган местного самоуправления заявление на предоставление социальной выплаты по форме согласно приложению N 3 к настоящей подпрограмме (далее - заявление).

К заявлению гражданин прилагает следующие документы:

копии документов, удостоверяющих личность гражданина и членов его семьи, проживающих совместно с ним (паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий);

копии документов, подтверждающих родственные отношения и состав семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, решение суда о признании членами семьи гражданина);

выписку из домовой книги и копию финансово-лицевого счета с указанием членов семьи, степени родства по отношению к гражданину, периода времени проживания каждого члена семьи по данному адресу;

документы, подтверждающие факт прибытия в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности до 1 января 1992 года;

выписку из решения органа местного самоуправления о постановке на учет в соответствии с Федеральным законом;

копии документов, подтверждающих трудовой стаж в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (трудовая книжка, справка о стаже работы, справка управления Пенсионного фонда о расчете стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях);

копию пенсионного удостоверения для пенсионеров;

копию справки органов государственной службы медико-социальной экспертизы об инвалидности для инвалидов I и II групп, а также инвалидов с детства;

справку органов службы занятости населения по месту постоянного проживания гражданина о признании его в установленном порядке безработным с указанием даты признания гражданина таковым для безработных;

документ, подтверждающий право на дополнительную площадь жилого помещения (в случаях, когда такое право предоставлено законодательством Российской Федерации);

документы на гражданина и членов его семьи о наличии (отсутствии) жилья, находящегося в собственности, выданные соответствующими территориальными органами федерального органа исполнительной власти, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, организациями (органами) по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации объектов капитального строительства, в случае, если гражданин или члены его семьи ранее состояли на регистрационном учете по месту пребывания или по месту жительства за пределами районов отселения на территории Российской Федерации;

документы на гражданина и членов его семьи о наличии (отсутствии) жилья, находящегося в собственности на территории района отселения, выданные соответствующими территориальными органами федерального органа исполнительной власти, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, организациями (органами) по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации объектов капитального строительства;

копии документов о праве собственности или документов социального (коммерческого) найма на жилое помещение по последнему месту жительства;

обязательство о сдаче (безвозмездном отчуждении) жилого помещения органу местного самоуправления района отселения (далее - обязательство) по форме согласно приложению N 4 к настоящей подпрограмме, за исключением случаев, когда обязательство не может быть представлено в связи с отсутствием у гражданина и (или) членов его семьи жилого помещения на праве собственности или на основании договора социального найма.

Обязательство подписывается всеми совершеннолетними членами семьи.

Исполнение обязательства должно осуществляться в 2-месячный срок после приобретения гражданином жилого помещения за счет средств предоставленной социальной выплаты.

Из представленных документов формируется учетное дело гражданина, изъявившего желание на получение социальной выплаты (далее - учетное дело).

В случае отчуждения гражданином и (или) членами его семьи занимаемого жилого помещения, принадлежащего им на праве собственности, гражданин представляет копию договора отчуждения жилого помещения, прошедшего в установленном порядке государственную регистрацию.

Документы и информация, указанные в настоящем пункте и находящиеся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", запрашиваются органом местного самоуправления у этих органов и организаций, если гражданин не представил указанные документы и информацию по собственной инициативе.

3. Копии документов представляются одновременно с предъявлением подлинников и заверяются уполномоченным лицом органа местного самоуправления.

4. Орган местного самоуправления в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления и указанных в пункте 2 настоящего подраздела документов осуществляет их проверку и принимает решение о включении (отказе во включении) гражданина в списки, которое доводится до гражданина в письменной форме в течение 10 рабочих дней с момента принятия решения.

5. Основанием для принятия решения об отказе во включении в списки является:

несоответствие гражданина требованиям, указанным в пункте 1 подраздела 3.1 настоящего подраздела;

непредставление или неполное представление документов, указанных в пункте 2 настоящего подраздела;

недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;

реализация ранее права на переселение из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с использованием средств федерального, краевого, местного бюджетов, средств организаций.

6. Членами семьи гражданина, изъявившего желание на получение социальной выплаты, признаются постоянно проживающие совместно с ним супруг или супруга, дети, родители, усыновленные, усыновители данного гражданина.

Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы признаются членами семьи данного гражданина, если они вселены им в качестве членов его семьи и ведут с ним общее хозяйство. В исключительных случаях иные лица могут быть признаны членами семьи данного гражданина в судебном порядке.

7. Принятие органом местного самоуправления заявлений граждан после 15 июля года, предшествующего планируемому, не допускается.

8. Формирование списков осуществляется в соответствии с хронологической последовательностью постановки на учет граждан, имеющих право на предоставление социальных выплат в соответствии с Федеральным законом, а также в соответствии с очередностью, установленной пунктом 4 настоящего подраздела 3.1 (далее - постановка на учет).

Граждане, поставленные на учет в один и тот же день, указываются в списке по алфавиту.

9. Органы местного самоуправления в срок до 1 августа года, предшествующего планируемому, представляют в министерство списки.

10. Министерство в срок до 1 сентября года, предшествующего планируемому, формирует предварительный краевой список граждан, в отношении которых принято решение о предоставлении социальных выплат в планируемом году, а также предварительный краевой список граждан, включенных в резерв на предоставление социальных выплат на планируемый год, каждый на сумму выделенных на планируемый год лимитов бюджетных средств (далее - предварительные краевые списки).

Предварительные краевые списки формируются в соответствии с хронологической последовательностью постановки на учет.

11. В случае смерти гражданина, включенного в предварительные краевые списки, за членами его семьи, которые были зарегистрированы по месту жительства этого гражданина и постоянно проживали с ним, сохраняется право на предоставление социальной выплаты в соответствии с установленной очередностью.

12. Министерство в срок до 10 сентября года, предшествующего планируемому, доводит выписки из предварительных краевых списков до органов местного самоуправления.

13. Органы местного самоуправления в соответствии с выписками из предварительных краевых списков направляют в министерство учетные дела граждан, включенных в предварительные краевые списки, в срок до 10 ноября года, предшествующего планируемому.

14. Министерство осуществляет проверку учетных дел в течение 45 рабочих дней с даты их получения, рассчитывает размер социальной выплаты. Министерство в течение 10 рабочих дней формирует и утверждает краевой список граждан, в отношении которых принято решение о предоставлении социальных выплат в планируемом году, а также краевой список граждан, включенных в резерв на предоставление социальных выплат на планируемый год, каждый на сумму выделенных на планируемый год лимитов бюджетных средств (далее - краевые списки), по форме согласно приложению N 5 к настоящей подпрограмме. Краевые списки утверждаются приказом министерства.

Не допускается включение граждан в краевые списки после их утверждения министерством.

После предоставления гражданам социальных выплат министерство возвращает их учетные дела в органы местного самоуправления, где они подлежат хранению в течение 5 лет.

15. Министерство в течение 5 рабочих дней с даты утверждения краевых списков направляет их в органы местного самоуправления.

- 3.3. Определение размера социальной выплаты

1. Социальная выплата предоставляется в размере, эквивалентном расчетной стоимости жилого помещения, исходя из:

состава семьи;

норматива общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности;

норматива предоставления социальной выплаты в зависимости от стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации.

2. Норматив общей площади жилого помещения для определения размера социальной выплаты устанавливается в следующем размере:

33 кв. м для одиноко проживающего гражданина;

42 кв. м на семью из 2 человек;

по 18 кв. м на каждого члена семьи при численности семьи 3 человека и более.

В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, при определении норматива общей площади жилого помещения, используемого для расчета размера социальной выплаты, учитывается норма дополнительной общей площади жилого помещения в размере 15 кв. метров. При наличии у гражданина или членов его семьи права на дополнительную общую площадь по нескольким основаниям размер такой площади не суммируется. При наличии такого права у гражданина и у членов его семьи размер дополнительной площади суммируется.

3. Норматив предоставления социальной выплаты определяется в зависимости от стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Норматив предоставления социальных выплат определяется следующим образом:

| Стаж работы и (или) время проживания в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | Норматив предоставления социальной выплаты (в процентах) |
| --- | --- |
| Инвалиды I и II групп, инвалидность которых наступила вследствие трудового увечья и стаж работы которых составляет менее 15 календарных лет | 75 |
| от 10 до 15 лет | 75 |
| от 15 до 20 лет | 80 |
| от 20 до 25 лет | 85 |
| от 25 до 30 лет | 90 |
| от 30 до 35 лет | 95 |
| свыше 35 лет | 100 |

При определении норматива предоставления социальной выплаты для инвалидов I и II групп, пенсионеров и безработных учитывается стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и время нахождения на пенсии по старости или пенсии по инвалидности либо время проживания граждан, признанных в установленном порядке безработными, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

При определении норматива предоставления социальных выплат инвалидам с детства, родившимся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также инвалидам с детства, родившимся за пределами районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (в случае, если на дату их рождения местом постоянного проживания матерей являлись районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности), за стаж работы принимается время их проживания в указанных районах и местностях со дня рождения.

4. При расчете размера социальной выплаты применяется норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации, значение которого определяется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти и который действует на дату расчета социальной выплаты.

При расчете размера социальной выплаты, предоставляемой для приобретения жилых помещений на территории отдельных субъектов Российской Федерации, применяются установленные Правительством Российской Федерации повышающие коэффициенты к нормативу стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации.

5. В случае отчуждения после постановки на учет в соответствии с Федеральным законом гражданином и (или) членами его семьи жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности, иным лицам размер предоставляемой социальной выплаты уменьшается на сумму, указанную в договоре, предусматривающем отчуждение жилого помещения, либо на сумму, указанную в справке, составленной на дату заключения такого договора и выданной организацией, осуществляющей техническую инвентаризацию. При этом для расчета значения, на которое уменьшается размер социальной выплаты, учитывается наибольшая из указанных сумм.

В случае если в отношении права собственности на жилое помещение, подлежащее отчуждению, установлены обременения в соответствии с законодательством Российской Федерации, размер общей площади жилого помещения, принимаемый для расчета размера социальной выплаты, определяется как разница между общей площадью жилого помещения, установленной в соответствии с нормативами, указанными в пункте 2 настоящего подраздела, и общей площадью жилого помещения, на которое установлено обременение в соответствии с законодательством Российской Федерации. Социальная выплата предоставляется гражданину только в случае, если размер общей площади жилого помещения, определенный в указанном порядке и принимаемый для расчета размера социальной выплаты, составляет не менее восемнадцати квадратных метров. В остальных случаях предоставление социальной выплаты гражданину возможно при исполнении им условий, предусмотренных пунктом 1 подраздела 3.6 раздела 3 настоящей подпрограммы.

6. Размер социальной выплаты рассчитывается министерством на дату выдачи свидетельства, указывается в свидетельстве и является неизменным.

- 3.4. Организация работы по выдаче гражданам свидетельств

о предоставлении социальных выплат

1. Министерство организует работу по оформлению и передаче в органы местного самоуправления для вручения гражданам свидетельств о предоставлении социальных выплат по форме согласно приложению N 6 к настоящей подпрограмме (далее - свидетельство) в течение 10 рабочих дней с даты утверждения краевых списков на сумму средств краевого бюджета, предусмотренных в законе края о краевом бюджете на реализацию мероприятия N 1 в текущем году, в течение 30 рабочих дней с даты поступления в доход краевого бюджета безвозмездных поступлений ОАО "ГМК "Норильский никель", перечисленных в краевой бюджет по договору пожертвования на реализацию мероприятия N 2, в течение 30 рабочих дней с даты поступления в доход краевого бюджета средств федерального бюджета на реализацию мероприятия N 3.

Свидетельство является именным документом, удостоверяющим право на социальную выплату за счет бюджетных средств.

2. Датой выдачи свидетельства является дата его подписания министром строительства и архитектуры Красноярского края или лицом, его замещающим, либо иным уполномоченным лицом.

3. Срок действия свидетельства исчисляется с даты его вручения органами местного самоуправления гражданину, указываемой в свидетельстве, и составляет в отношении владельца свидетельства для представления свидетельства в банк 2 месяца, в отношении банка для представления владельцем свидетельства документов, предусмотренных пунктом 13 настоящего подраздела, 7 месяцев.

4. Министерство передает в органы местного самоуправления:

свидетельства;

акт приема-передачи с перечнем выданных свидетельств по форме согласно приложению N 10 к настоящей подпрограмме.

Акт приема-передачи возвращается органами местного самоуправления в министерство в течение 5 рабочих дней с даты получения свидетельств.

5. Органы местного самоуправления обеспечивают вручение свидетельств гражданам в течение 20 рабочих дней с даты получения свидетельств от министерства.

6. Органы местного самоуправления ведут книгу учета выданных свидетельств по форме согласно приложению N 9 к настоящей подпрограмме. В указанную книгу заносятся данные по всем полученным органами местного самоуправления в министерстве свидетельствам.

7. Министерство формирует реестр выданных свидетельств, который оформляется по форме согласно приложению N 8 к настоящей подпрограмме.

8. При наличии у гражданина обстоятельств, потребовавших замены выданного свидетельства, а также в случае изменения гражданином региона вселения он представляет в министерство заявление о замене свидетельства с указанием причин, потребовавших его замены, с приложением документов, подтверждающих эти обстоятельства, а также свидетельства или справки о расторжении договора банковского счета без перечисления средств социальной выплаты (за исключением случаев замены региона вселения). Заявление о замене выданного свидетельства в связи с изменением региона вселения может быть подано в министерство до открытия именного блокированного целевого счета (далее - банковский счет), но не позднее 1 октября финансового года.

Решение о замене свидетельства либо об отказе в замене свидетельства принимается министерством в течение 30 дней с даты получения заявления. Оформление и выдача нового свидетельства осуществляются министерством в течение 15 рабочих дней.

Министерством может быть принято решение об отказе в замене свидетельства в случае:

а) истечения срока действия свидетельства;

б) отсутствия у гражданина обстоятельств, потребовавших замены свидетельства;

в) непредставления документов, подтверждающих необходимость замены свидетельства (за исключением случаев замены региона вселения);

г) недостаточности средств, предусмотренных на мероприятия на текущий финансовый год, для предоставления социальной выплаты в связи с заменой региона вселения.

Расчет размера социальной выплаты при выдаче нового свидетельства производится исходя из норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по Российской Федерации с учетом повышающего коэффициента, действовавшего на дату выдачи свидетельства, подлежащего замене, за исключением случаев замены свидетельства в связи со смертью участника мероприятия (члена его семьи).

В случае смерти гражданина член его семьи, действующий на основании нотариально заверенной доверенности других совершеннолетних членов семьи, обращается в министерство с заявлением о замене свидетельства и приложением копии свидетельства о смерти, а также свидетельства или справки о расторжении договора банковского счета без перечисления средств социальной выплаты. При принятии министерством решения о замене свидетельства расчет размера социальной выплаты производится исходя из норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по Российской Федерации с учетом повышающего коэффициента, действующего на дату выдачи нового свидетельства.

В случае смерти члена семьи гражданина гражданин обращается в министерство с заявлением о замене свидетельства и приложением копии свидетельства о смерти, а также свидетельства или справки о расторжении договора банковского счета без перечисления средств социальной выплаты. При этом замена свидетельства и расчет размера социальной выплаты производятся в порядке, предусмотренном для замены свидетельства в случае смерти гражданина.

Министерство на новом свидетельстве в правом верхнем углу делает отметку следующего содержания: "Взамен свидетельства от _________ номер ________".

Аналогичная отметка проставляется министерством в реестре выданных свидетельств.

9. Гражданин обязан в течение 2 месяцев со дня вручения свидетельства представить его в банк по месту жительства или по месту приобретения жилья (далее - банк), отобранный для открытия именного блокированного целевого счета (далее - банковский счет), но не позднее 1 ноября текущего года.

Граждане, получившие свидетельства после 10 октября текущего года, представляют свидетельства в банк для открытия банковского счета не позднее 10 декабря текущего года.

Расходы по оплате услуг банка по открытию и обслуживанию банковского счета несет гражданин.

10. Министерство перечисляет средства социальной выплаты в срок до 15 декабря финансового года на банковский счет, открытый в соответствии с договором об открытии банковского счета, заключаемым между гражданином и банком на основании свидетельства.

Договор об открытии банковского счета заключается на срок, оставшийся до истечения срока действия свидетельства, и может быть закрыт в течение срока действия договора об открытии банковского счета по письменному заявлению гражданина.

11. Высвободившиеся в ходе реализации мероприятия в течение соответствующего финансового года средства направляются в первую очередь на увеличение размера социальных выплат гражданам, получившим свидетельства, в связи с возникшими обстоятельствами, которые влияют на увеличение размера социальных выплат; во вторую очередь - на выдачу свидетельств гражданам, включенным в резервный список, в третью очередь - на выдачу свидетельств гражданам, включенным в предварительный краевой список граждан, в отношении которых принято решение о предоставлении социальных выплат в планируемом году.

Если высвободившихся средств недостаточно для предоставления социальной выплаты гражданину, состоящему следующим по очереди в списке, данные средства предоставляются очередному гражданину, размер социальной выплаты которого не превышает сумму высвободившихся средств.

В случае получения социальной выплаты гражданами, которые не имели право на ее получение в соответствии с мероприятием, граждане обязаны возместить сумму средств социальной выплаты в краевой бюджет.

Для возврата средств социальной выплаты гражданин представляет в министерство заявление о возврате социальной выплаты с указанием причин возврата. Министерство в течение 10 рабочих дней сообщает гражданину реквизиты, по которым необходимо осуществить возврат денежных средств. Гражданин в течение 10 рабочих дней перечисляет денежные средства по реквизитам, указанным министерством.

В случае возврата денежных средств средства социальной выплаты подлежат использованию в текущем году в порядке установленной очередности. Средства социальной выплаты, возвращенные в последующие годы, могут быть использованы на те же цели после внесения изменений в настоящую подпрограмму и в закон края о бюджете.

12. Гражданин имеет право приобрести на территории Российской Федерации (кроме районов Крайнего Севера) у физических или юридических лиц (одного или нескольких) жилое помещение (жилые помещения), отвечающее установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенное применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания.

Допускается возможность приобретения жилого помещения, общая площадь которого меньше социальной нормы площади жилого помещения на семью, но не меньше площади, установленной в регионе вселения для постановки на регистрационный учет в целях улучшения жилищных условий.

При указании в свидетельстве в графе "наименование субъекта Российской Федерации" городов федерального значения Москвы или Санкт-Петербурга допускается приобретение жилого помещения соответственно в Московской области или Ленинградской области.

13. Гражданин имеет право приобрести жилое помещение не только в пределах средств социальной выплаты, но и с использованием собственных и (или) заемных (кредитных) средств.

14. Гражданин для оплаты приобретаемого жилого помещения в течение срока действия договора об открытии банковского счета представляет в банк по месту приобретения жилого помещения:

договор об открытии банковского счета;

договор купли-продажи на жилое помещение (жилые помещения) и свидетельство (свидетельства) о государственной регистрации права собственности на жилое помещение (жилые помещения);

документ, подтверждающий факт оплаты продавцу недостающей суммы по договору купли-продажи за счет собственных и (или) заемных средств.

В случае открытия банковского счета не по месту приобретения жилого помещения участник мероприятия до приобретения жилого помещения должен представить в филиал (отделение) банка по месту приобретения жилья ранее заключенный договор банковского счета и заверенную банком копию свидетельства. Банк заключает с гражданином новый договор банковского счета. При этом срок действия нового договора банковского счета ограничивается сроком действия ранее заключенного договора банковского счета.

15. Приобретаемое жилое помещение (жилые помещения) оформляется в общую собственность всех членов семьи гражданина. При приобретении двух и более жилых помещений право собственности на приобретаемые жилые помещения реализуется по договоренности членов его семьи.

При приобретении двух и более жилых помещений договоры на приобретение жилого помещения и свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение должны представляться в банк одновременно.

16. В договоре на приобретение жилого помещения должны быть указаны реквизиты свидетельства (номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) и банковского счета, с которого будут осуществляться операции по оплате жилого помещения (жилых помещений), приобретаемого на основании договора на приобретение жилого помещения, размер социальной выплаты.

17. В случае если стоимость приобретаемого жилого помещения (жилых помещений) превышает размер социальной выплаты, указанный в свидетельстве, в договоре может быть определен порядок уплаты недостающей суммы.

18. Банк в течение 3 рабочих дней с даты получения документов, указанных в пункте 14 настоящего подраздела, осуществляет их проверку и принимает договор на приобретение жилого помещения для оплаты.

Оригиналы договора на приобретение жилого помещения и свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение хранятся в банке до перечисления средств лицу (лицам), указанному в договоре на приобретение жилого помещения, или до принятия решения об отказе от перечисления и затем возвращаются гражданину.

Решение об отказе банка в приеме договора на приобретение жилого помещения для оплаты или об отказе банка от его оплаты выдается гражданину в течение 3 рабочих дней с даты получения документов, представленных в соответствии с пунктом 14 настоящего подраздела, в письменной форме с указанием причин отказа. При этом документы, принятые банком для проверки, возвращаются гражданину.

- 3.5. Порядок отбора банков, зачисления и списания

социальной выплаты с банковского счета

1. Отбор банков для участия в реализации мероприятия осуществляется комиссией, созданной в министерстве.

Банк, претендующий на участие в мероприятии, должен удовлетворять следующим условиям:

наличие опыта жилищного кредитования населения (срок осуществления жилищного кредитования населения более 1 года);

отсутствие задолженности по уплате налоговых платежей перед бюджетами всех уровней;

выполнение обязательных нормативов, установленных Центральным банком Российской Федерации;

отсутствие убытков за последний отчетный год;

наличие у банка структурных подразделений на территории субъектов Российской Федерации (за исключением территорий, относящихся к районам Крайнего Севера).

Комиссия осуществляет отбор банков, соответствующих указанным условиям, и рекомендует министерству заключить с такими банками соглашения о реализации мероприятия.

Рекомендации комиссии по отбору банков оформляются соответствующим протоколом, который подписывается всеми членами комиссии.

Состав комиссии, положение о комиссии по отбору банков утверждаются соответствующим приказом министерства.

Соглашения, заключенные с банками по результатам отбора при реализации долгосрочной целевой программы "Переселение граждан, проживающих в городском округе город Норильск и городском поселении город Дудинка Красноярского края, в районы с благоприятными природно-климатическими условиями на территории Российской Федерации" на 2011 - 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 26.10.2010 N 523-п, сохраняют свою силу в рамках реализации настоящей подпрограммы и подлежат приведению в соответствие с условиями мероприятий.

(абзац введен Постановлением Правительства Красноярского края от 02.04.2014 N 115-п)

2. Банк в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения о приеме договора на приобретение жилого помещения для оплаты перечисляет средства социальной выплаты лицу (лицам), указанному в договоре на приобретение жилого помещения, и направляет в министерство уведомление о перечислении средств социальной выплаты в счет оплаты указанного договора.

3. Министерство на основании реестра выданных свидетельств и сведений об оплате договоров на приобретение жилого помещения, полученных от банка, формирует и ведет реестр оплаченных свидетельств по форме согласно приложению N 7 к настоящей подпрограмме.

4. Выписки из реестра оплаченных свидетельств ежемесячно направляются в органы местного самоуправления и являются основанием для снятия граждан с регистрационного учета как реализовавших право на получение социальных выплат.

5. Социальная выплата считается предоставленной гражданину со дня перечисления банком средств социальной выплаты в счет оплаты договора на приобретение жилого помещения.

6. В случае непредставления в банк гражданином договора на приобретение жилого помещения на оплату банк закрывает банковский счет по истечении срока действия свидетельства и возвращает свидетельство в министерство, бюджетные средства - на счет министерства.

7. Свидетельство по истечении 7 месяцев со дня вручения считается недействительным.

В дальнейшем улучшение жилищных условий граждан осуществляется с сохранением первоначальной даты постановки на регистрационный учет на общих основаниях.

8. Неиспользованные бюджетные средства предыдущего года, возвращенные банком на счет министерства, направляются на увеличение лимитов следующего года на предоставление социальных выплат. Увеличение лимита финансирования в текущем году производится путем внесения изменений в настоящую подпрограмму и закон края о бюджете на очередной финансовый год.

- 3.6. Порядок использования жилых помещений, переданных

в органы местного самоуправления

1. Условием предоставления социальной выплаты гражданину, проживающему в жилом помещении муниципального (государственного) жилищного фонда по договору социального найма (найма) жилого помещения или по договору найма специализированного жилого помещения, является данное им и подписанное всеми совершеннолетними членами его семьи обязательство о расторжении такого договора и об освобождении занимаемого жилого помещения. Освобождению подлежат все жилые помещения муниципального (государственного) жилищного фонда, занимаемые по договору социального найма (найма) жилого помещения или по договору найма специализированного жилого помещения гражданином и (или) членами его семьи, с учетом которых определяется размер социальной выплаты.

Условием предоставления социальной выплаты гражданину, проживающему в жилом помещении, принадлежащем ему и (или) членам его семьи на праве собственности без установленных обременений, является данное им и подписанное всеми совершеннолетними членами его семьи обязательство о безвозмездном отчуждении этого жилого помещения в муниципальную собственность. Отчуждению в муниципальную собственность подлежат все жилые помещения, принадлежащие на праве собственности гражданину и (или) членам его семьи, с учетом которых определяется размер социальной выплаты.

2. Порядок сдачи гражданами занимаемых ими жилых помещений в собственность муниципального образования и дальнейшего их использования определяется нормативным правовым актом соответствующего муниципального образования.

3. Жилые помещения, высвобождаемые при переселении граждан, оформляются в собственность соответствующего муниципального образования и могут быть использованы, в том числе:

для включения в специализированный муниципальный жилищный фонд, для предоставления жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, жилищном фонде, признанном в установленном порядке непригодным для проживания, с отнесением их к служебным жилым помещениям, в целях предоставления специалистам - работникам бюджетных организаций на период работы;

для предоставления членам семьи граждан, получивших социальные выплаты, не выезжающим в составе семей граждан, и иным гражданам на праве коммерческого найма.

Мероприятие 4. Субвенция бюджету муниципального образования на предоставление социальных выплат гражданам, выезжающим за пределы муниципального района, на приобретение (строительство) жилья (в соответствии с Законом Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2658 "О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края") (далее - мероприятие 4).

Мероприятие 4 направлено на сохранение уровня социальной поддержки граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе, достигнутого до образования нового субъекта Российской Федерации Красноярского края.

Мероприятие 4 устанавливает гарантии и компенсации по возмещению дополнительных материальных и физиологических затрат гражданам в связи с работой и проживанием в районе Крайнего Севера с экстремальными природно-климатическими, географическими, социально-экономическими и медико-биологическими условиями, а также меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в муниципальном районе.

Гражданин, проживающий на территории Эвенкийского муниципального района, соответствующий требованиям Федерального закона, имеет право на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в пределах Российской Федерации с учетом членов его семьи, проживающих совместно с ним, за счет средств краевого бюджета.

Жители Эвенкийского муниципального района имеют возможность выехать за пределы указанного муниципального района путем получения государственных жилищных сертификатов за счет средств федерального бюджета. Но условия Федерального закона сформулированы таким образом, что в первую очередь социальные выплаты получают инвалиды. В муниципальном районе на учете по состоянию на сегодняшний день состоят 76 инвалидов.

Средств федерального бюджета не хватает для обеспечения социальными выплатами пенсионеров, что создает напряженность среди населения.

Учитывая указанные факторы, период ожидания в очереди пенсионеров может растянуться на несколько лет.

По состоянию на 1 января 2013 года в Эвенкийском муниципальном районе на учете граждан, имеющих право на получение социальных выплат, состоят 1172 семьи.

Средства краевого бюджета, выделенные на реализацию Закона Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2658 "О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края" (далее - Закон) в период с 2009 по 2013 годы, позволят переселить около 20 семей ежегодно.

Выполнение мероприятий позволит обеспечить переселение граждан, состоящих на учете имеющих право на социальные выплаты в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, в том числе пенсионеров, и снизить нагрузку на бюджеты всех уровней.

Предоставление социальных выплат на приобретение жилья на территории Российской Федерации за пределами районов Крайнего Севера позволяет высвободить для повторного заселения жилые помещения, сдаваемые семьями, выезжающими в результате реализации мероприятий.

Показателем результативности Закона является количество семей, переселенных за год в результате мероприятий, от общего количества семей, состоящих на учете в муниципальном районе, который составляет 1,7%.

Нормативные акты, регулирующие реализацию мероприятия:

Закон Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2658 "О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края";

Постановление Правительства Красноярского края от 24.03.2009 N 141-п "Об утверждении Порядка определения размера и предоставления размера социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, а также условий предоставления социальных выплат".

Мероприятие 5. Субвенция бюджету муниципального образования на предоставление социальных выплат пенсионерам, выезжающим за пределы муниципального района на приобретение (строительство) жилья (в соответствии с Законом края от 18.12.2008 N 7-2660 "О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края") (далее - мероприятие 5).

Мероприятие 5 направлено на сохранение уровня социальной поддержки граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе, достигнутого до образования нового субъекта Российской Федерации Красноярского края.

В соответствии с указанным мероприятием предоставляются социальные выплаты пенсионерам, выезжающим за пределы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, проживающим на территории указанного муниципального района, имеющим стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях более 15 календарных лет, состоящих в администрации муниципального района в очереди по переселению в другие регионы Российской Федерации, не имеющим жилых помещений на праве собственности за пределами Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, с учетом членов их семей, проживающих совместно с ними, не имеющих жилых помещений в собственности за пределами Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

Гражданин, проживающий на территории муниципального района, соответствующий требованиям Федерального закона, имеет право на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в пределах Российской Федерации с учетом членов его семьи, проживающих совместно с ним, за счет средств краевого бюджета.

По состоянию на 1 января 2013 года в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе на учете граждан, имеющих право на получение социальных выплат, состоят 2889 семей.

Средства краевого бюджета, выделяемые на реализацию настоящего Закона в течение с 2009 по 2013 год, позволяют переселять около 8 семей ежегодно.

Выполнение мероприятий позволит обеспечить переселение граждан, состоящих на учете имеющих право на социальные выплаты в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, в том числе пенсионеров, и снизить нагрузку на бюджеты всех уровней.

Предоставление социальных выплат на приобретение жилья на территории Российской Федерации за пределами районов Крайнего Севера позволяет высвободить для повторного заселения жилых помещений, сдаваемых семьями, выезжающими в результате реализации мероприятий.

Показателем результативности Закона является количество семей, ежегодно переселенных результате мероприятий, от общего количества состоящих на учете в Таймырском муниципальном районе, который составляет 0,3%.

Нормативные акты, регулирующие реализацию мероприятия:

Закон Красноярского края от 18.12.2010 N 7-2660 "О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края";

Постановление Правительства Красноярского края от 07.04.2009 N 179-п "Об утверждении Порядка определения размера, порядка и условий предоставления социальных выплат пенсионерам, выезжающим за пределы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, на приобретение (строительство) жилья в пределах Российской Федерации".

Мероприятие 6. Субвенция бюджету муниципального образования на компенсацию расходов, связанных с переездом к новому месту жительства, гражданам и членам их семей, проживающим в городском поселении город Дудинка (в соответствии с Законом Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2660 "О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края") (далее - мероприятие 6).

Мероприятие 6 направлено на компенсацию расходов гражданам и членам их семей, проживающим в городским поселении город Дудинка Красноярского края, связанных с переездом к их новому жительству.

При выезде заявителя к новому месту жительства в пределах Российской Федерации компенсируются расходы, связанные с переездом к новому месту жительства, в размере стоимости проезда по фактическим расходам и стоимости провоза багажа из расчета не свыше пяти тонн на семью по фактическим расходам, но не свыше тарифов, предусмотренных для перевозок железнодорожным, речным, морским транспортом (далее - компенсация).

Показателем результативности мероприятия является количество семей, получивших в результате его реализации компенсацию расходов, связанных с переездом к новому месту жительства, граждан и членов их семей, проживающих в городском поселении город Дудинка Красноярского края, от общего количества получивших социальную выплату на приобретение жилья граждан, выезжающих из городского поселения города Дудинка Красноярского края за пределы районов Крайнего Севера, который составляет 15,9%.

Нормативные акты, регулирующие реализацию мероприятия:

Закон Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2660 "О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края";

Постановление Правительства Красноярского края от 31.03.2009 N 165-п "Об утверждении Порядков предоставления мер социальной поддержки гражданам, проживающим в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края".

Мероприятие 7. Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство многоквартирных домов, реконструкцию зданий, в том числе объектов незавершенного строительства, под многоквартирные дома, приобретение жилых помещений у застройщиков для предоставления работникам муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения (далее - мероприятие 7).

1. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятия 7, является министерство.

2. Средства краевого бюджета выделяются в целях предоставления бюджетам муниципальных образований Красноярского края субсидий на строительство многоквартирных домов, реконструкцию зданий, в том числе объектов незавершенного строительства, под многоквартирные дома и приобретение жилых помещений у застройщиков для предоставления работникам муниципальных учреждений (здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения) (далее - субсидии).

3. При приобретении муниципальными образованиями Красноярского края жилых помещений у застройщиков средства субсидии направляются на оплату части стоимости жилого помещения, не превышающей произведения общей площади жилого помещения и стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, установленной для Красноярского края федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства) и жилищно-коммунального хозяйства в целях реализации Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" на соответствующий год (далее - предельная стоимость).

При приобретении муниципальными образованиями Красноярского края, расположенными в районах Крайнего Севера, жилых помещений у застройщиков средства субсидии направляются на оплату части стоимости жилого помещения, не превышающей произведения общей площади жилого помещения и двукратной предельной стоимости.

При строительстве муниципальными образованиями Красноярского края многоквартирных домов, реконструкции зданий, в том числе объектов незавершенного строительства, под многоквартирные дома средства субсидии направляются на оплату части стоимости строительства, определяемой в соответствии с проектной документацией, имеющей положительное заключение государственной экспертизы, но не превышающей произведения общей проектной площади жилых помещений (без учета балконов, лоджий, веранд и террас) и предельной стоимости.

При строительстве муниципальными образованиями Красноярского края, расположенными в районах Крайнего Севера, многоквартирных домов, реконструкции зданий, в том числе объектов незавершенного строительства, под многоквартирные дома средства субсидии направляются на оплату части стоимости строительства, определяемой в соответствии с проектной документацией, имеющей положительное заключение государственной экспертизы, но не превышающей произведения общей проектной площади жилых помещений (без учета балконов, лоджий, веранд и террас) и двукратной предельной стоимости.

4. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края утверждается постановлением Правительства Красноярского края на основе отбора, проведенного комиссией по подготовке предложений о распределении (перераспределении) субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на строительство многоквартирных домов, реконструкцию зданий, в том числе объектов незавершенного строительства, под многоквартирные дома и приобретение жилых помещений у застройщиков для предоставления работникам муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения (далее - Комиссия).

Состав Комиссии утверждается Правительством Красноярского края. Положение о Комиссии утверждено приложением N 11 к подпрограмме.

5. Критериями отбора муниципальных образований Красноярского края, претендующих на получение субсидий, являются:

наличие утвержденных генерального плана и (или) правил землепользования и застройки поселения, на территории которого планируется реализация мероприятия;

наличие документации по планировке территории, на которой планируется реализация мероприятия (в случае использования субсидии на строительство многоквартирных домов, реконструкцию зданий, в том числе объектов незавершенного строительства, под многоквартирные дома);

наличие сформированного земельного участка, на котором планируется реализация мероприятия (в случае использования субсидии на строительство многоквартирных домов, реконструкцию зданий, в том числе объектов незавершенного строительства, под многоквартирные дома);

наличие разработанной проектной документации (в случае использования субсидии на строительство многоквартирных домов, реконструкцию зданий, в том числе объектов незавершенного строительства, под многоквартирные дома);

наличие возможности присоединения объекта капитального строительства к сетям инженерного обеспечения (в случае использования субсидии на строительство многоквартирных домов, реконструкцию зданий, в том числе объектов незавершенного строительства, под многоквартирные дома);

осуществление застройщиками строительства многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования (в случае использования субсидии на приобретение жилых помещений у застройщиков);

наличие правового акта органа местного самоуправления муниципального образования Красноярского края об установлении категорий граждан из числа работников муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения, которым предоставляются служебные жилые помещения, и порядка предоставления служебных жилых помещений;

наличие потребности на территории муниципального образования Красноярского края в служебных жилых помещениях для предоставления работникам муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения.

6. Распределение субсидий осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств между муниципальными образованиями Красноярского края, соответствующими всем указанным критериям и имеющими наибольшие показатели потребности на территории муниципального образования в служебных жилых помещениях для предоставления работникам муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения.

7. В целях отбора муниципальных образований Красноярского края для распределения субсидий министерство в срок не позднее 1 октября текущего года размещает на едином краевом портале "Красноярский край" информационное сообщение о проведении отбора муниципальных образований, в котором указываются сроки и место представления муниципальными образованиями документов, указанных в пункте 8 настоящего мероприятия.

8. Муниципальные образования Красноярского края в течение срока, указанного в информационном сообщении, представляют в министерство следующие документы:

заявку на предоставление субсидий по форме, прилагаемой к информационному сообщению;

копию правового акта муниципального образования Красноярского края об утверждении генерального плана и (или) правил землепользования и застройки поселения, на территории которого планируется реализация мероприятия подпрограммы;

копию утвержденной документации по планировке территории, на которой планируется реализация мероприятия подпрограммы (в случае использования субсидии на строительство многоквартирных домов, реконструкцию зданий, в том числе объектов незавершенного строительства, под многоквартирные дома);

копию кадастрового паспорта земельного участка, на котором планируется реализация мероприятия подпрограммы (в случае использования субсидии на строительство многоквартирных домов, реконструкцию зданий, в том числе объектов незавершенного строительства, под многоквартирные дома);

копию сводного сметного расчета (в случае использования субсидии на строительство многоквартирных домов, реконструкцию зданий, в том числе объектов незавершенного строительства, под многоквартирные дома);

технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерного обеспечения (в случае использования субсидии на строительство многоквартирных домов, реконструкцию зданий, в том числе объектов незавершенного строительства, под многоквартирные дома);

копии разрешений на строительство, подтверждающих осуществление застройщиками строительства многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования (в случае использования субсидии на приобретение жилых помещений у застройщиков);

копию правового акта органа местного самоуправления муниципального образования Красноярского края об установлении категорий граждан из числа работников муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения, которым предоставляются служебные жилые помещения, и порядка предоставления служебных жилых помещений;

сведения о потребности в служебных жилых помещениях на территории муниципального образования Красноярского края для предоставления работникам муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения, согласованные с министерством образования и науки Красноярского края, министерством здравоохранения Красноярского края, министерством культуры Красноярского края, министерством спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края, министерством социальной политики Красноярского края, по форме согласно приложению N 12 к подпрограмме.

Копии документов представляются надлежащим образом заверенными главой администрации муниципального образования Красноярского края (руководителем администрации муниципального образования Красноярского края) или уполномоченным им лицом.

9. Поступившие от муниципальных образований Красноярского края документы регистрируются министерством, на первой странице делается отметка, подтверждающая прием документов, с указанием даты приема.

10. Министерство в течение 20 рабочих дней со дня окончания срока представления документов муниципальными образованиями Красноярского края проверяет комплектность документов, а также срок их подачи и передает представленные документы в Комиссию для рассмотрения вопроса о подготовке предложений о распределении субсидии.

11. Документы, представленные муниципальными образованиями Красноярского края не в полном объеме, а также представленные по истечении срока приема, указанного в информационном сообщении о проведении отбора, к рассмотрению на заседании Комиссии не допускаются и не возвращаются, о чем министерство уведомляет муниципальные образования Красноярского края в течение 3 рабочих дней с момента заседания Комиссии.

12. Комиссия с учетом критериев, предусмотренных в пункте 5 настоящего мероприятия, по результатам рассмотрения документов, представленных муниципальными образованиями Красноярского края, готовит предложения Правительству Красноярского края о распределении субсидий между муниципальными образованиями Красноярского края, которые оформляются протоколом. Протокол должен быть оформлен в течение 5 рабочих дней со дня заседания Комиссии.

13. Распределение субсидий утверждается постановлением Правительства Красноярского края в течение 25 рабочих дней с момента оформления протокола.

Постановление Правительства Красноярского края от 23.05.2013 N 257-п "Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на строительство многоквартирных домов, реконструкцию зданий, в том числе объектов незавершенного строительства, под многоквартирные дома и приобретение жилых помещений у застройщиков для предоставления работникам муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения на 2013 - 2015 годы" сохраняет свою силу в рамках реализации настоящей подпрограммы.

14. В случае неиспользования муниципальными образованиями распределенных им объемов субсидий в течение текущего финансового года указанный объем средств может быть перераспределен между иными муниципальными образованиями в порядке, установленном пунктами 4 - 13 настоящего мероприятия.

Перераспределение средств субсидии, предусмотренной муниципальному образованию, ранее отобранному в установленном порядке, по годам реализации мероприятия, осуществляется путем внесения изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 23.05.2013 N 257-п "Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на строительство многоквартирных домов, реконструкцию зданий, в том числе объектов незавершенного строительства, под многоквартирные дома и приобретение жилых помещений у застройщиков для предоставления работникам муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения на 2013 - 2015 годы".

(абзац введен Постановлением Правительства Красноярского края от 02.04.2014 N 115-п)

15. Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края предоставляются на основании соглашения, заключенного между министерством и администрацией муниципального образования Красноярского края (далее - соглашение) при выполнении муниципальными образованиями Красноярского края следующих условий:

наличия муниципальной программы, направленной на достижение цели настоящей подпрограммы;

долевого участия муниципального образования Красноярского края в финансировании расходов по строительству многоквартирных домов, реконструкции зданий, в том числе объектов незавершенного строительства, под многоквартирные дома и приобретение жилых помещений у застройщиков для предоставления работникам муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения в размере, предусмотренном настоящим мероприятием.

16. Получателями субсидий являются органы местного самоуправления муниципальных районов Красноярского края.

17. Для получения субсидии (при использовании субсидии на строительство многоквартирного дома, реконструкцию зданий, в том числе объектов незавершенного строительства, под многоквартирные дома для предоставления работникам муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения) для оплаты аванса в размере, предусмотренном муниципальным контрактом (договором), но не более 30 процентов от суммы субсидии на соответствующий финансовый год, администрация муниципального образования Красноярского края представляет в министерство следующие документы:

выписку из нормативного правового акта муниципального образования Красноярского края о местном бюджете на соответствующий финансовый год с указанием расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета Российской Федерации, подтверждающую долевое участие муниципального образования в финансировании мероприятий по строительству многоквартирного дома, реконструкции зданий, в том числе объектов незавершенного строительства, под многоквартирные дома в размере 1% от произведения общей проектной площади жилых помещений (без учета балконов, лоджий, веранд и террас) и предельной стоимости (для муниципальных образований, расположенных в районах Крайнего Севера, двукратной предельной стоимости);

копию муниципальной программы, направленной на достижение цели настоящей подпрограммы;

копию муниципального контракта (договора);

копию документа, подтверждающего соответствие лица, с которым заключен представленный государственный контракт (договор), требованиям, установленным действующим законодательством, к лицам, осуществляющим поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), являющихся предметом представленного государственного контракта (договора): лицензия, свидетельство об аккредитации, свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

копию разрешения на строительство (реконструкцию) в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

копию сметной части утвержденной проектной документации;

копию положительного заключения государственной экспертизы проектной документации;

копию положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства;

реестр на оплату по форме, утвержденной министерством.

18. Дальнейшее перечисление субсидии (при использовании субсидии на строительство многоквартирного дома, реконструкцию зданий, в том числе объектов незавершенного строительства, под многоквартирные дома для предоставления работникам муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения) бюджету муниципального образования осуществляется по выполненным объемам работ (услуг), стоимость которых превышает сумму аванса, на основании представленных органом местного самоуправления муниципального образования следующих документов:

копий актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) для строительно-монтажных работ, копий актов выполненных работ (оказанных услуг) для иных работ (услуг);

копий платежных документов, подтверждающих софинансирование оплаты муниципальным образованием работ (услуг) за счет средств местного бюджета;

реестра на оплату по форме, утвержденной министерством.

19. Субсидия (при использовании субсидии на строительство многоквартирного дома, реконструкции зданий, в том числе объектов незавершенного строительства, под многоквартирные дома для предоставления работникам муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения) может быть направлена на оплату товаров, работ и услуг, а также затрат, включаемых в сметную стоимость объектов капитального строительства на основании Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1.

20. В случае если муниципальный контракт (договор) не предусматривает выплату аванса, документы, указанные в пунктах 17, 18 настоящего мероприятия, представляются одновременно по факту выполненных работ (услуг).

Копии документов представляются надлежащим образом заверенными главой муниципального образования Красноярского края (руководителем администрации муниципального образования Красноярского края) или уполномоченным им лицом.

21. Министерство в течение 10 рабочих дней с момента поступления документов, указанных в пунктах 17, 18 настоящего мероприятия, рассматривает их на соответствие установленным настоящим мероприятием требованиям.

В случае соответствия представленных муниципальными образованиями Красноярского края документов, указанных в пунктах 17, 18 настоящего мероприятия, требованиям, установленным настоящим мероприятием, министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов направляет в казначейство (службу) Красноярского края платежное поручение о перечислении средств субсидии.

В случае несоответствия представленных муниципальными образованиями Красноярского края документов требованиям, установленным настоящим мероприятием, министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов направляет муниципальным образованиям Красноярского края замечания для их устранения.

До устранения муниципальными образованиями Красноярского края замечаний перечисление средств субсидии не осуществляется.

После устранения муниципальными образованиями Красноярского края замечаний министерство в течение 3 рабочих дней направляет в казначейство (службу) Красноярского края платежное поручение о перечислении средств субсидии.

22. Для получения субсидии (при использовании субсидии для приобретения жилых помещений у застройщиков для предоставления работникам муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения) муниципальные образования Красноярского края представляют в министерство следующие документы:

выписку из нормативного правового акта муниципального образования Красноярского края о местном бюджете на соответствующий финансовый год с указанием расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета Российской Федерации, подтверждающую долевое участие муниципального образования в финансировании мероприятий по приобретению жилых помещений у застройщиков в размере 1% от произведения общей площади жилого помещения и предельной стоимости (для муниципальных образований, расположенных в районах Крайнего Севера, двукратной предельной стоимости);

копию муниципальной программы, направленной на достижение цели настоящей подпрограммы;

копии муниципальных контрактов, зарегистрированных в установленном порядке Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю;

копии свидетельств о государственной регистрации права собственности муниципального образования Красноярского края на жилые помещения;

копию разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, подтверждающего приобретение жилых помещений у застройщика;

копии платежных документов, подтверждающих оплату приобретенных у застройщика жилых помещений муниципальными образованиями Красноярского края.

Копии документов представляются надлежащим образом заверенными главой муниципального образования Красноярского края (руководителем администрации муниципального образования Красноярского края) или уполномоченным им лицом.

23. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 22 настоящего мероприятия, рассматривает их на соответствие установленным настоящим мероприятием требованиям.

В случае соответствия представленных муниципальными образованиями Красноярского края документов, указанных в пункте 22 настоящего мероприятия, требованиям, установленным настоящим мероприятием, министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов направляет в казначейство (службу) Красноярского края платежное поручение о перечислении средств субсидии.

В случае несоответствия представленных муниципальными образованиями Красноярского края документов требованиям, установленным настоящим мероприятием, министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания их рассмотрения на соответствие требованиям, установленным настоящим мероприятием, направляет муниципальным образованиям Красноярского края замечания для их устранения.

До устранения муниципальными образованиями Красноярского края замечаний перечисление средств субсидии не осуществляется.

После устранения муниципальными образованиями Красноярского края замечаний министерство в течение 3 рабочих дней направляет в казначейство (службу) Красноярского края платежное поручение о перечислении средств субсидии.

24. Жилые помещения в построенных жилых домах, реконструированных зданиях, в том числе объектах незавершенного строительства, под многоквартирные дома и приобретенные жилые помещения у застройщика являются собственностью муниципальных образований Красноярского края и предоставляются как служебные помещения категориям граждан, определенным органом местного самоуправления, из числа работников муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения по договору найма служебного жилого помещения.

25. В течение трех месяцев после государственной регистрации права собственности муниципального образования Красноярского края на жилые помещения муниципальные образования Красноярского края для подтверждения целевого использования субсидии представляют в министерство следующие документы:

копию правового акта органа местного самоуправления муниципального образования Красноярского края об отнесении жилых помещений к служебным жилым помещениям муниципального специализированного жилищного фонда;

копию правового акта органа местного самоуправления муниципального образования Красноярского края о предоставлении служебных жилых помещений категориям граждан, определенных из числа работников муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения (с указанием фамилии, имени, отчества, должности гражданина из числа работников муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения, адреса предоставляемого служебного жилого помещения).

26. Муниципальные образования Красноярского края представляют в министерство отчет об исполнении мероприятия 7 по форме согласно приложению N 13 к настоящей подпрограмме ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

27. Ответственность за нецелевое использование средств субсидии и недостоверность представленных сведений возлагается на муниципальные образования Красноярского края.

Мероприятие 8. Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию стоимости провоза багажа к новому месту жительства неработающим пенсионерам по старости и по инвалидности, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, с учетом оплаты услуг почтовой связи или российских кредитных организаций, в рамках подпрограммы "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Красноярского края" государственной программы Красноярского края "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края" (далее - мероприятие 8).

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию стоимости провоза багажа к новому месту жительства неработающим пенсионерам по старости и по инвалидности, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, с учетом оплаты услуг почтовой связи.

В рамках мероприятия 8 исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления городских округов Енисейск, Лесосибирск, Норильск и Богучанского, Енисейского, Кежемского, Мотыгинского, Северо-Енисейского, Туруханского, Таймырского Долгано-Ненецкого, Эвенкийского муниципальных районов края наделены на неограниченный срок отдельными государственными полномочиями по компенсации расходов по стоимости провоза багажа с учетом оплаты услуг почтовой связи.

Исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления городских округов Енисейск, Лесосибирск, Норильск и Богучанского, Енисейского, Кежемского, Мотыгинского, Северо-Енисейского, Туруханского, Таймырского Долгано-Ненецкого, Эвенкийского муниципальных районов края наделены отдельными государственными полномочиями по обеспечению переселения граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края в соответствии с:

Федеральным законом от 25.10.2002 N 125-ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" (далее - Федеральный закон);

Законом Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5580 "О социальной поддержке граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края в другие районы Красноярского края".

На 2011 - 2020 годы исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления городского округа город Норильск и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района наделены отдельными государственными полномочиями по обеспечению переселения граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края в соответствии с Законом Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5540 "О социальной поддержке граждан, переселяющихся из городского округа город Норильск и городского поселения город Дудинка Красноярского края".

На оплату услуг почтовой связи или российских кредитных организаций, связанных с выплатой компенсации расходов по стоимости провоза багажа.

Нормативные акты, регулирующие реализацию мероприятия:

Закон Красноярского края от 31.03.2011 N 12-5726 "О компенсации стоимости провоза багажа к новому месту жительства неработающим пенсионерам по старости и по инвалидности, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях";

Постановление Правительства Красноярского края от 21.06.2011 N 363-п "Об утверждении Порядка компенсации расходов по стоимости провоза багажа неработающим пенсионерам по старости и по инвалидности, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в случае переезда к новому месту жительства в другую местность в пределах Российской Федерации";

Закон Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5582 "О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями по обеспечению переселения граждан из районов Крайнего Север".

Мероприятие 9. Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение деятельности специалистов, осуществляющих переданные государственные полномочия по переселению граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (далее - мероприятие 9).

Исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления городских округов Енисейск, Лесосибирск, Норильск и Богучанского, Енисейского, Кежемского, Мотыгинского, Северо-Енисейского, Туруханского, Таймырского Долгано-Ненецкого, Эвенкийского муниципальных районов края наделены отдельными государственными полномочиями по обеспечению переселения граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края в соответствии с:

Федеральным законом от 25.10.2002 N 125-ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" (далее - Федеральный закон);

Законом Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5580 "О социальной поддержке граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края в другие районы Красноярского края".

На 2011 - 2020 годы исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления городского округа город Норильск и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района отдельными государственными наделены полномочиями по обеспечению переселения граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края в соответствии с Законом Красноярского края 21.12.2010 N 11-5540 "О социальной поддержке граждан, переселяющихся из городского округа город Норильск и городского поселения город Дудинка Красноярского края".

Распределение планируемых расходов за счет средств краевого бюджета по мероприятию 9:

обеспечение деятельности специалистов, осуществляющих переданные полномочия по переселению граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

Нормативные акты, регулирующие реализацию мероприятия:

Федеральный закон от 25.10.2002 N 125-ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей";

Закон Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5582 "О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями по обеспечению переселения граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края";

Постановление Правительства Российской Федерации от 10.12.2002 N 879 "Об утверждении Положения о регистрации и учете граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей".

Мероприятие 10. Предоставление дополнительных социальных выплат на приобретение жилья на территории города Красноярска гражданам, подвергшимся воздействию радиации, и приравненным к ним лицам (далее - мероприятие 10).

Мероприятие 10 предусматривает обеспечение жильем всех категорий граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварий и катастроф, проживающих на территории Красноярского края, имеющих право на улучшение жилищных условий в соответствии с действующим законодательством и состоящих на учете в администрациях городов и районов Красноярского края по улучшению жилищных условий.

Мероприятие 10 регулирует оказание мер социальной поддержки при обеспечении жильем граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк", и приравненных к ним лиц (далее - чернобыльцы) путем предоставления дополнительных социальных выплат чернобыльцам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в органах местного самоуправления Красноярского края.

Право на участие в мероприятии 10 имеют граждане Российской Федерации, имеющие место жительства на территории Красноярского края, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк", и приравненные к ним лица, приобретающие жилое помещение на территории города Красноярска с использованием средств социальной выплаты на приобретение жилья, удостоверяемой государственным жилищным сертификатом, за счет средств федерального бюджета в рамках реализации подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы.

Дополнительная социальная выплата на приобретение жилья на территории города Красноярска предоставляется гражданам в случае, если стоимость одного квадратного метра общей площади приобретаемого жилого помещения превышает произведение норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по Российской Федерации и повышающего коэффициента, указанных в государственном жилищном сертификате.

Нормативные акты, регулирующие реализацию мероприятия:

Закон Красноярского края от 10.11.2011 N 13-6375 "О дополнительных социальных выплатах на приобретение жилья на территории города Красноярска гражданам, подвергшимся воздействию радиации, и приравненным к ним лицам".

Мероприятие 11. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в перечень строек и объектов, финансируемых за счет средств краевого бюджета (далее - мероприятие 11).

Реализация мероприятия 11 осуществляется краевым государственным казенным учреждением "Управление капитального строительства" посредством размещения государственного заказа на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с действующим законодательством.

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: словосочетание "в г. Красноярске" повторяется дважды.

Мероприятие 11 предусматривает строительство 150-квартирного жилого дома в г. Красноярске по адресу: ул. Спартаковцев в г. Красноярске с целью последующего обеспечения жильем художественного и артистического персонала театров г. Красноярска и строительство 16-квартирного жилого дома в п. Ванавара Эвенкийского муниципального района для социального использования.

Мероприятие 12. Социальные выплаты на приобретение жилья гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края (далее - мероприятие 12).

1. Социальная поддержка оказывается гражданам, постоянно проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Красноярского края и выезжающим в другие районы Красноярского края:

а) пенсионерам и инвалидам, вставшим на учет, но не успевшим получить государственную помощь в соответствии с Законом Красноярского края от 12.07.2000 N 11-867 "О государственной помощи гражданам, переселяющимся из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края в другие районы края, и о краевой целевой социально-инвестиционной программе "Север на Юг", Законом Красноярского края от 26.11.2004 N 12-2591 "О государственной помощи гражданам, переселяющимся из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края в другие районы края, и о краевой целевой социально-инвестиционной программе "Север на Юг - 2005 - 2007", Законом Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1176 "О краевой целевой программе "Север на Юг" на 2008 - 2010 годы", Законом Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5580 "О социальной поддержке граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края в другие районы Красноярского края" (далее - Закон);

б) пенсионерам, проработавшим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Красноярского края не менее 15 календарных лет и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Красноярского края после выхода на пенсию;

в) инвалидам I или II группы, проработавшим и (или) прожившим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Красноярского края суммарно не менее 15 лет;

г) инвалидам с детства, прожившим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Красноярского края не менее 15 лет.

2. Граждане, указанные в пункте 1 настоящего мероприятия (далее - участники мероприятия 12), состоят на учете в списках граждан, имеющих право на получение социальных выплат на приобретение жилья на территории Красноярского края в соответствии с Законом, по муниципальным образованиям, расположенным в районах отселения (далее - список участников мероприятия), по форме согласно приложению N 14 к подпрограмме.

3. Орган местного самоуправления включает в список участников мероприятия 12 граждан, указанных в подпункте "а" пункта 1 настоящего мероприятия, на основании очередности, сформированной в соответствии с Законом Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5580 "О социальной поддержке граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края в другие районы Красноярского края" по состоянию на 31 декабря 2010 года.

4. Граждане, отвечающие требованиям, установленным подпунктами "б" - "г" пункта 12.1 настоящего мероприятия (далее - Заявитель), для включения в список участников мероприятия 12 подают по месту жительства в орган местного самоуправления заявление по форме согласно приложению N 15 к подпрограмме.

Гражданин, отвечающий требованиям, установленным абзацами первым - четвертым пункта 1 статьи 5 Закона (далее - Заявитель), для включения в список участников мероприятия 12 подает по месту жительства в орган местного самоуправления заявление по форме согласно приложению N 16 к подпрограмме.

Орган местного самоуправления в течение 7 рабочих дней со дня принятия решения о включении Заявителя в список участников мероприятия 12 или об отказе во включении в список участников мероприятия 12 уведомляет Заявителя в письменной форме о принятом решении с указанием причин отказа в случае отказа Заявителю во включении в список участников мероприятия 12.

Орган местного самоуправления одновременно с принятием решения о включении Заявителя в список участников мероприятия 12 включает его в список участников мероприятия 12. Заявители, принятые на учет в один и тот же день, включаются в данные списки в следующем порядке: меньшие номера присваиваются тем Заявителям, чей стаж работы и время проживания в районах отселения больше. Включение Заявителя, отвечающего требованиям, установленным абзацами первым - четвертым пункта 1 статьи 5 Закона, в список участников мероприятия осуществляется с применением нормы абзаца пятого пункта 1 статьи 5 Закона.

5. Для получения свидетельства о предоставлении социальной выплаты участнику мероприятия 12 для приобретения жилья на территории Красноярского края (далее - Свидетельство) участник мероприятия 12, претендующий на его получение в текущем году (далее - Претендент), подает по месту жительства в орган местного самоуправления до 20 марта текущего года заявление на выдачу Свидетельства по форме согласно приложению N 17 к подпрограмме.

6. Участник мероприятия 12, очередь которого на получение Свидетельства подошла в текущем году, вправе отказаться от его получения в текущем году, подав заявление об отказе в орган местного самоуправления района отселения до 20 марта текущего года.

7. Орган местного самоуправления до 25 марта текущего года проверяет принятые от Претендентов документы, установленные пунктами 1, 2 статьи 8 Закона, на их основании формирует список участников мероприятия 12, претендующих на получение Свидетельств в текущем году, согласно приложению N 18 к настоящему мероприятию и направляет учетные дела на Претендентов и список участников мероприятия 12, претендующих на получение Свидетельств в текущем году, в министерство строительства и архитектуры Красноярского края (далее - министерство).

8. Министерство на основании представленных органом местного самоуправления района отселения документов в течение 30 рабочих дней с даты их получения проверяет представленные документы, рассчитывает и утверждает своим приказом размер выделяемых Претендентам (далее - Получатель) социальных выплат.

9. В случае обнаружения неполного представления документов, указанных в пунктами 1, 2 статьи 8 Закона, а также наличия в представленных документах недостоверной информации министерство в течение 5 рабочих дней письменно уведомляет об этом орган местного самоуправления, который в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления министерства представляет в министерство запрашиваемые документы.

Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения запрошенных документов рассчитывает и утверждает своим приказом размер выделяемых Претендентам социальных выплат.

В случае непредставления органом местного самоуправления документов, дополнительно запрошенных министерством в соответствии с настоящим пунктом, в установленный срок министерство в течение 5 дней со дня окончания срока для представления органами местного самоуправления запрошенных документов принимает решение об отказе в предоставлении Претенденту социальной выплаты.

Министерство в течение 5 рабочих дней с момента принятия решения об отказе в предоставлении Претенденту социальной выплаты доводит данное решение до сведения органа местного самоуправления.

Орган местного самоуправления письменно уведомляет Претендента об отказе в предоставлении ему социальной выплаты в течение 5 рабочих дней со дня получения решения министерства.

10. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату выдачи Свидетельства, указывается в Свидетельстве и является неизменным на весь срок действия Свидетельства.

11. Министерство подготавливает Свидетельства по форме согласно приложению N 19 к подпрограмме.

В качестве даты выдачи Свидетельства указывается дата подписания его министром строительства и архитектуры Красноярского края. Свидетельство не является ценной бумагой и не подлежит передаче другому лицу, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Срок действия Свидетельства составляет двенадцать месяцев со дня его вручения гражданину органом местного самоуправления.

12. Подписанные министерством Свидетельства в течение 7 рабочих дней направляются в органы местного самоуправления для вручения Получателям в течение 7 рабочих дней со дня получения Свидетельств от министерства.

Органы местного самоуправления в течение 5 дней после вручения Свидетельств Получателям информируют в письменной форме министерство о вручении Свидетельств.

13. Социальная выплата предоставляется Получателю в безналичной форме путем перечисления соответствующих средств на его именной блокированный целевой счет, открытый в кредитной организации (далее - банк). Расходы по оплате услуг банка по открытию и обслуживанию именного блокированного целевого счета несет Получатель.

Отбор банка для участия в реализации мероприятия 12 осуществляется комиссией, созданной в министерстве.

Банк, претендующий на участие в мероприятии 12, должен удовлетворять следующим условиям:

наличие опыта жилищного кредитования населения (срок осуществления жилищного кредитования населения более 1 года);

отсутствие задолженности по уплате налоговых платежей перед бюджетами всех уровней;

наличие у банка, претендующего на участие в реализации мероприятия 12, структурных подразделений на территории Красноярского края;

минимальный размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за предоставляемые услуги;

развитость сети филиалов на территории Красноярского края.

По результатам отбора банков с учетом рекомендации комиссии министерство заключает с ними соглашения.

Рекомендации комиссии по отбору банков, претендующих на участие в реализации мероприятии 12, оформляется соответствующим протоколом, подписываемым всеми членами комиссии.

Порядок отбора банков, состав комиссии по отбору банков, участвующих в реализации мероприятия 12, положение о ней устанавливаются министерством.

Банк в течение 7 рабочих дней с момента заключения с Получателем договора банковского счета и открытия именного блокированного целевого счета уведомляет об этом министерство.

14. Получатель в течение 2 месяцев со дня получения Свидетельства, но не позднее 1 декабря текущего года, сдает Свидетельство в банк для заключения договора банковского счета.

15. Министерство в течение 10 рабочих дней после получения уведомления банка о заключении с Получателем договора банковского счета и открытии именного блокированного целевого счета перечисляет социальную выплату на именной блокированный целевой счет Получателя, открытый в банке.

16. Получатель для списания средств социальной выплаты с его именного блокированного целевого счета и направления их в счет оплаты договора купли-продажи жилья в районе вселения представляет в министерство следующие документы:

договор с банком об открытии именного блокированного целевого счета;

договор купли-продажи жилья, зарегистрированный в установленном законом порядке;

документ, подтверждающий факт оплаты продавцу недостающей суммы по договору за счет собственных и (или) заемных средств (при условии оплаты гражданином недостающей суммы по договору купли-продажи жилья за счет собственных средств в районе вселения);

соглашение о безвозмездной передаче в собственность соответствующего поселения и (или) городского округа по последнему месту жительства жилого (ых) помещения (й) и (или) о расторжении договора (ов) социального (коммерческого) найма жилого (ых) помещения (й) либо документы, предусмотренные абзацем третьим пункта 3 статьи 9 Закона;

свидетельство (а) о государственной регистрации права собственности на жилье в районе вселения, выданное (ые) территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Красноярского края.

17. Министерство осуществляет проверку документов, указанных в пункте 16 настоящего мероприятия, на предмет надлежащего оформления в соответствии с действующим законодательством и в течение 16 рабочих дней с даты их получения направляет указанные документы, за исключением соглашения о безвозмездной передаче в собственность соответствующего поселения и (или) городского округа по последнему месту жительства жилого (ых) помещения (й) или о расторжении договора (ов) социального (коммерческого) найма жилого (ых) помещения (й) либо документы, предусмотренные абзацем третьим пункта 3 статьи 9 Закона, и уведомление банку для списания средств социальной выплаты с именного блокированного целевого счета Получателя и направления их в счет оплаты по договору купли-продажи жилья.

18. Банк в течение 3 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 16 настоящего мероприятия, перечисляет средства со счета Получателя в счет оплаты договора купли-продажи жилья.

19. Оригиналы указанных документов хранятся в министерстве до перечисления средств в счет оплаты договора купли-продажи жилья, после чего возвращаются министерством Получателю.

20. Социальная выплата считается предоставленной Получателю со дня направления средств социальной выплаты с именного блокированного целевого счета Получателя в счет оплаты договора купли-продажи жилья. Приобретаемое по договору купли-продажи жилое помещение оформляется в общую собственность всех членов семьи Получателя. Расходы по регистрации сделки и перехода права собственности на приобретаемое жилое помещение несет Получатель и (или) члены его семьи.

21. Если стоимость приобретаемого участником мероприятия жилого помещения меньше предоставляемой социальной выплаты, размер социальной выплаты уменьшается до стоимости приобретаемого жилого помещения.

22. Сумма социальной выплаты, перечисляемая с именного блокированного целевого счета Получателя, не может превышать стоимости жилья, приобретаемого Получателем. Неиспользованные средства социальной выплаты подлежат возврату банком со счета Получателя на лицевой счет министерства.

23. После списания средств социальной выплаты с именного блокированного целевого счета Получателя банк хранит Свидетельства в течение 3 лет.

24. Министерство ведет реестры выданных и оплаченных Свидетельств.

25. Свидетельства, предъявленные в банк позднее 1 декабря, считаются недействительными.

26. В случае если Получатель не смог приобрести жилое помещение в собственность в установленный мероприятием срок действия Свидетельства и не воспользовался правом на получение выделенной ему социальной выплаты, он сдает в орган местного самоуправления Свидетельство, а также заявление о сдаче Свидетельства с указанием обстоятельств, из-за которых оно не было использовано. В случае отказа от права на дальнейшее участие в мероприятии 12 участник мероприятия 12 указывает в заявлении о сдаче Свидетельства об исключении его из списка участников мероприятия.

Свидетельство, заявление о сдаче Свидетельства в течение 7 рабочих дней со дня их получения направляются органом местного самоуправления в министерство.

Министерство на основании заявления о сдаче Свидетельства, в котором указывается об исключении его из списка участников мероприятия 12, в течение 21 рабочего дня со дня получения принимает решение об исключении его из списка участников мероприятия, о чем сообщает в течение 7 рабочих дней органу местного самоуправления.

Орган местного самоуправления района отселения в течение 7 рабочих дней со дня информирования министерством письменно уведомляет участника мероприятия 12 об исключении его из списка участников мероприятия 12.

27. Участник мероприятия исключается из списка участников мероприятия 12, при наличии оснований, предусмотренных в статье 10 Закона.

28. При наличии хотя бы одного из предусмотренных в статье 10 Закона оснований исключения из списка участников мероприятия участник мероприятия подает в орган местного самоуправления заявление о наличии основания (ий) для исключения из списка участников мероприятия с подтверждающими документами.

Орган местного самоуправления в течение 21 рабочего дня со дня регистрации указанного заявления рассматривает представленные документы и принимает решение об исключении участника мероприятия из списка участников мероприятия 12, о чем в течение 7 рабочих дней вносит соответствующую запись в список участников мероприятия 12 и уведомляет участника мероприятия 12.

29. Орган местного самоуправления района отселения регистрирует заявления, поданные в соответствии с пунктами 3, 4, 26, 28 настоящего мероприятия, в книге регистрации и учета граждан, имеющих право на получение социальных выплат на приобретение жилья на территории Красноярского края в соответствии с Законом, по муниципальному образованию, расположенному в районе отселения (далее - книга регистрации и учета).

Книга регистрации и учета оформляется органом местного самоуправления по форме согласно приложению N 20 к подпрограмме.

Книга регистрации и учета является документом строгой отчетности, прошивается, пронумеровывается, подписывается должностным лицом, уполномоченным органом местного самоуправления, с проставлением печати органа местного самоуправления.

Орган местного самоуправления района отселения в течение 7 рабочих дней с момента принятия решений о включении Заявителя в список участников мероприятия 12 или об отказе во включении в список участников мероприятия 12, внесении изменения в список участников мероприятия 12, об исключении участника мероприятия 12 из списка участников мероприятия 12, а также выдаче (замене) Свидетельства вносит в книгу регистрации и учета соответствующую запись.

- 4. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ

ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется министерством.

2. Министерство несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

3. Министерство направляет отчет об исполнении подпрограммы в Министерство регионального развития Российской Федерации в сроки и по формам, установленным Правилами предоставления субсидий, предназначенных для реализации мероприятий по переселению граждан, проживающих в городах Норильске и Дудинке, и обеспечению жильем молодых семей, утвержденных федеральной целевой программой "Жилище" на 2011 - 2015 годы.

4. Министерство ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям, механизм реализации подпрограммы, состав исполнителей с учетом выделяемых на реализацию финансовых средств.

5. Контроль за целевым и эффективным расходованием средств краевого бюджета осуществляет служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края.

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 02.04.2014 N 115-п)

6. Внешний государственный финансовый контроль за использованием средств краевого бюджета осуществляет Счетная палата Красноярского края.

- 5. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

По итогам реализации мероприятий подпрограммы будут достигнуты результаты:

количество семей, которым оказана социальная поддержка путем предоставления социальных выплат на улучшение жилищных условий, - 2418 семей, в том числе:

2014 год - 998 семей, 2015 год - 920 семей, 2016 год - 500 семей;

количество жилых помещений, переданных в органы местного самоуправления, - 1570 помещений.

Высвободившиеся жилые помещения, пригодные для постоянного проживания, планируется использовать для повторного заселения лицами, проживающими в домах аварийного жилищного фонда, в домах, признанных непригодными для постоянного проживания, и иными гражданами в соответствии с действующим жилищным законодательством;

количество работников муниципальных учреждений отраслей бюджетной сферы, обеспеченных служебным жильем, - 150 человек, в том числе:

2014 год - 48 человек, 2015 год - 102 человека;

количество сотрудников художественного и артистического персонала театров г. Красноярска, обеспеченных жильем, - 150 человек;

обеспечение жильем различных категорий граждан в п. Ванавара Эвенкийского муниципального района - 16 семей.

Косвенный социальный эффект реализации подпрограммы заключается в сокращении стихийной миграции, улучшении состояния здоровья населения, снижении социальной напряженности в районах отселения.

- 6. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Перечень мероприятий подпрограммы изложен в приложении N 2 к настоящей подпрограмме.

- 7. ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ, МАТЕРИАЛЬНЫХ И ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ

(РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ) С УКАЗАНИЕМ

ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по годам |  |  |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| Всего | 5349907,1 | 1964376,1 | 2128265,5 | 1257265,5 |
| (в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 02.04.2014 N 115-п) |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 1577000,0 | 788500,0 | 788500,0 | 0,0 |
| краевой бюджет всего, в том числе: | 3772907,1 | 1175876,1 | 1339765,5 | 1257265,5 |
| (в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 02.04.2014 N 115-п) |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета, предусмотренные законом края о краевом бюджете | 1276080,3 | 339049,3 | 509765,5 | 427265,5 |
| безвозмездные поступления ОАО "ГМК "Норильский никель", перечисленные в краевой бюджет по договору пожертвования | 2490000,0 | 830000,0 | 830000,0 | 830000,0 |

Дополнительные материальные и трудовые затраты не предусмотрены.

- Приложение N 1

к подпрограмме

"Улучшение жилищных условий

отдельных категорий граждан,

проживающих на территории

Красноярского края"

на 2014 - 2016 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ

| N п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель подпрограммы. Предоставление государственной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Целевой индикатор 1. Доля граждан, улучшивших жилищные условия, от общего количества граждан, которым предоставлена государственная поддержка в форме социальных выплат | % | Министерство строительства и архитектуры Красноярского края | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

- Приложение N 2

к подпрограмме

"Улучшение жилищных условий

отдельных категорий граждан,

проживающих на территории

Красноярского края"

на 2014 - 2016 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края

от 02.04.2014 N 115-п)

| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | итого на 2014 - 2016 годы |  |
| Цель подпрограммы. Предоставление государственной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан | Министерство строительства и архитектуры Красноярского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан для улучшения жилищных условий | Министерство строительства и архитектуры Красноярского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Социальные выплаты на приобретение жилья гражданам, проживающим в городском округе город Норильск и городском поселении город Дудинка, за счет средств краевого бюджета | Министерство строительства и архитектуры Красноярского края | 130 | 1003 | 1641271 | 322 | 113200,0 | 113200,0 | 113200,0 | 339600,0 | 1. Переселить 2253 семьи, в том числе: 2014 год - 940 семей; 2015 год - 865 семей; 2016 год - 448 семей. 2. Высвободить 1570 жилых помещений, пригодных для постоянного проживания, для повторного заселения, в том числе: 2014 год - 655 помещений; 2015 год - 603 помещения; 2016 год - 312 помещений |
| Мероприятие 2. Социальные выплаты на приобретение жилья гражданам, проживающим в городском округе город Норильск и городском поселении город Дудинка, за счет средств ОАО "ГМК "Норильский никель" | Министерство строительства и архитектуры Красноярского края | 130 | 1003 | 1641272 | 322 | 830000,0 | 830000,0 | 830000,0 | 2490000,0 |  |
| Мероприятие 3. Социальные выплаты на приобретение жилья гражданам, проживающим в городском округе город Норильск и городском поселении город Дудинка, за счет средств федерального бюджета | Министерство строительства и архитектуры Красноярского края | 130 | 1003 | 1645025 | 322 | 788500,0 | 788500,0 | 0,0 | 1577000,0 |  |
| Мероприятие 4. Субвенция бюджету муниципального образования на предоставление социальных выплат гражданам, выезжающим за пределы муниципального района, на приобретение (строительство) жилья (в соответствии с Законом края от 18 декабря 2008 года N 7-2658 "О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края") | Министерство строительства и архитектуры Красноярского края | 130 | 1003 | 1640524 | 530 | 34366,9 | 36085,2 | 36085,2 | 106537,3 | Переселение 57 семей из Эвенкийского муниципального района |
| Мероприятие 5. Субвенция бюджету муниципального образования на предоставление социальных выплат пенсионерам, выезжающим за пределы муниципального района, на приобретение (строительство) жилья (в соответствии с Законом края от 18 декабря 2008 года N 7-2660 "О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано- Ненецком муниципальном районе Красноярского края") | Министерство строительства и архитектуры Красноярского края | 130 | 1003 | 1640616 | 530 | 13823,1 | 14514,3 | 14514,3 | 42851,7 | Переселение 21 семьи из Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района |
| Мероприятие 6. Субвенция бюджету муниципального образования на компенсацию расходов, связанных с переездом к новому месту жительства, гражданам и членам их семей, проживающим в городском поселении город Дудинка (в соответствии с Законом края от 18 декабря 2008 года N 7-2660 "О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края") | Министерство строительства и архитектуры Красноярского края | 130 | 1003 | 1640617 | 530 | 2795,9 | 2796,1 | 2796,1 | 8388,1 | Выплата компенсаций на проезд 54 семьям, а также выплата компенсации на провоз багажа 48 семьям |
| Мероприятие 7. Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство многоквартирных домов, реконструкцию зданий, в том числе объектов незавершенного строительства, под многоквартирные дома и приобретение жилых помещений у застройщиков для предоставления работникам муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения | Министерство строительства и архитектуры Красноярского края | 130 | 0501 | 1647608 | 522 | 106826,8 | 100000,0 | 0,0 | 206826,8 | Обеспечение жильем работников отраслей бюджетной сферы - 150 человек |
| (в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 02.04.2014 N 115-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 8. Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию стоимости провоза багажа к новому месту жительства неработающим пенсионерам по старости и по инвалидности, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, с учетом оплаты услуг почтовой связи или российских кредитных организаций в рамках подпрограммы "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Красноярского края" государственной программы Красноярского края "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края" | Министерство строительства и архитектуры Красноярского края | 130 | 1003 | 1647468 | 530 | 3073,9 | 3366,7 | 3366,7 | 9807,3 | Выплата компенсаций на провоз багажа 26 семьям |
| (в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 02.04.2014 N 115-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 9. Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение деятельности специалистов, осуществляющих переданные государственные полномочия по переселению граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | Министерство строительства и архитектуры Красноярского края | 130 | 0113 | 1647467 | 530 | 13435,4 | 13949,1 | 13949,1 | 41333,6 |  |
| Мероприятие 10. Предоставление дополнительных социальных выплат на приобретение жилья на территории города Красноярска гражданам, подвергшимся воздействию радиации, и приравненным к ним лицам | Министерство строительства и архитектуры Красноярского края | 130 | 1003 | 1641276 | 313 | 8354,1 | 8354,1 | 8354,1 | 25062,3 | Предоставление дополнительных социальных выплат 30 семьям |
| Мероприятие 11. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в перечень строек и объектов, финансируемых за счет средств краевого бюджета | Министерство строительства и архитектуры Красноярского края | 130 | 0501 | 1648010 | 414 | 0,0 | 167500,0 | 185000,0 | 352500,0 | Строительство 2 жилых домов в: г. Красноярске (150 квартир), п. Ванавара (16 квартир) Эвенкийского муниципального района для отдельных категорий граждан |
| Мероприятие 12. Социальные выплаты на приобретение жилья гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края | Министерство строительства и архитектуры Красноярского края | 130 | 1003 | 1641277 | 322 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 150000,0 | Предоставление социальных выплат 57 гражданам |
| Итого по ГРБС | Министерство строительства и архитектуры Красноярского края |  |  |  |  | 1964376,1 | 2128265,5 | 1257265,5 | 5349907,1 |  |
| (в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 02.04.2014 N 115-п) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение N 3

к подпрограмме

"Улучшение жилищных условий

отдельных категорий граждан,

проживающих на территории

Красноярского края"

на 2014 - 2016 годы

Руководителю органа местного самоуправления

от гражданина (ки) __________________________,

(ФИО)

проживающего (ей) по адресу __________________

(почтовый адрес)

______________________________________________

заявление

Прошу предоставить мне, ______________________________________________,

(ФИО)

паспорт ____________, выданный ____________________________________________

"__" __________________ ____ года, социальную выплату на приобретение жилья

в ____ году ____ в рамках Закона Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5540

"О социальной поддержке граждан, переселяющихся из  городского округа город

Норильск и  городского  поселения  город  Дудинка  Красноярского  края"  на

территории _______________________________________________________________.

(наименование субъекта Российской Федерации)

В соответствии с _________________________________________________ отношусь

(наименование нормативного акта)

к категории _______________________________________________________________

(наименование категории граждан, имеющих право на предоставление

социальной выплаты)

_________________________, признан нуждающимся в улучшении жилищных условий

и состою в очереди с "__" ______________ ____ года в _____________________.

(место постановки на учет)

Учетное дело N ___________.

В настоящее время я и  члены моей семьи жилых помещений для постоянного

проживания на территории Российской Федерации не имеем (имеем).

(ненужное зачеркнуть)

Состав семьи:

супруга (супруг) _________________________________________________________,

(ФИО, дата рождения)

паспорт ______________, выданный __________________________________________

"__" __________ ____ года, проживает по адресу ____________________________

__________________________________________________________________________;

дети:

___________________________________________________________________________

(ФИО, дата рождения)

паспорт (свидетельство о рождении) _________________, выданный ____________

______________________________________________ "__" ____________ ____ года,

проживает по адресу ______________________________________________________;

___________________________________________________________________________

(ФИО, дата рождения)

паспорт (свидетельство о рождении) __________________, выданный ___________

______________________________________________ "__" ____________ ____ года,

проживает по адресу ______________________________________________________.

Кроме того, со мной проживают иные члены семьи:

__________________________________________________________________________,

(ФИО, дата рождения)

паспорт _______________, выданный _________________________________________

________________________________________________ "__" __________ ____ года.

проживает по адресу ______________________________________________________.

С  условиями получения социальной выплаты в рамках Закона Красноярского

края   от   21.12.2010   N   11-5540   "О   социальной  поддержке  граждан,

переселяющихся из городского округа город Норильск и  городского  поселения

город  Дудинка  Красноярского  края"  и  подпрограммы  "Улучшение  жилищных

условий    отдельных   категорий   граждан,   проживающих   на   территории

Красноярского края", в том числе в части безвозмездной передачи занимаемого

жилого   помещения,   находящегося   в   моей   собственности   и  (или)  в

собственности   членов   моей   семьи,   в   муниципальную   собственность,

ознакомлен (а) и обязуюсь их выполнять.

Отказываюсь от участия   в   подпрограмме  "Выполнение  государственных

обязательств   по   обеспечению   жильем  категорий  граждан, установленных

федеральным  законодательством"  федеральной  целевой программы "Жилище" на

2011  -  2015  годы (далее - подпрограмма). Последствия отказа от участия в

подпрограмме мне разъяснены.

К заявлению мною прилагаются следующие документы:

1) _______________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2) _______________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3) _______________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

4) _______________________________________________________________________.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

________________             ___________________                ___________

(ФИО заявителя)             (подпись заявителя)                   (дата)

- Приложение N 4

к подпрограмме

"Улучшение жилищных условий

отдельных категорий граждан,

проживающих на территории

Красноярского края"

на 2014 - 2016 годы

Приложение

к заявлению от "__" ______ 20__ г.

Обязательство

о сдаче (безвозмездном отчуждении) жилого помещения

Мы, нижеподписавшиеся, ________________________________________________

__________________________________________________________________________,

(ФИО, год рождения гражданина - участника подпрограммы)

паспорт ___________________, выданный ____________________________________,

"__" ________________ г. (далее - должник), с одной стороны, и глава органа

местного самоуправления __________________________________________________,

(наименование органа местного самоуправления)

__________________________________________________________________________,

(ФИО)

с другой стороны, обязуемся совершить следующие действия.

В связи с предоставлением социальной  выплаты  на приобретение жилья на

территории ________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование субъекта Российской Федерации, в котором должник будет

приобретать жилье)

должник  принимает  на  себя  следующее  обязательство:  жилое помещение из

_____________ комнат _______  кв.  м  в  квартире N ______ дома N ______ по

улице _____________________________________________________________________

___________________ в городе ______________________________________________

______________________   района  ________________________________  области,

занимаемое  им  на  основании  ордера от "__" __________ ____ г., выданного

___________________________________________________________________________

(наименование органа, выдавшего ордер)

__________________________________________________________________________,

находящееся в ______________________________________________ собственности,

муниципальной (частной)

или   на   основании  свидетельства  о  государственной  регистрации  права

собственности на указанное жилое помещение от "__" _________ г. N ________,

выданного _________________________________________________________________

(наименование органа, осуществляющего государственную регистрацию

__________________________________________________________________________,

права на недвижимое имущество и сделок с ним)

в  2-месячный  срок  с  даты  приобретения  им жилого помещения посредством

реализации  социальной выплаты освободить со всеми совместно проживающими с

ним  членами семьи и сдать его в установленном законодательством Российской

Федерации порядке.

Кроме  того,  должник  обязуется  с   момента   подписания   настоящего

обязательства  не  приватизировать указанное жилое помещение и не совершать

иных  действий, которые влекут или могут повлечь его отчуждение, а также не

предоставлять  указанное  жилое  помещение  для проживания другим лицам, не

являющимся членами его семьи.

Глава органа местного самоуправления __________________________________

(ФИО)

___________________________________________________________________________

обязуется  принять  от  должника занимаемое им жилое помещение, указанное в

настоящем обязательстве, в установленный этим обязательством срок.

Согласие совершеннолетних членов семьи, совместно проживающих с _______

___________________________________________________________, имеется.

(ФИО должника)

| Данные о членах семьи должника |  |  | Данные паспорта |  |  | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФИО | степень родства | дата рождения | номер | дата выдачи | кем выдан |  |

Глава органа местного самоуправления ___________ __________________________

(подпись)              (ФИО)

М.П.

"__" ___________ 20__ г.

Должник                              ___________ __________________________

(подпись)              (ФИО)

"__" ___________ 20__ г.

Примечание:  каждая  страница  настоящего  обязательства  подписывается

главой органа местного самоуправления и должником.

- Приложение N 5

к подпрограмме

"Улучшение жилищных условий

отдельных категорий граждан,

проживающих на территории

Красноярского края"

на 2014 - 2016 годы

УТВЕРЖДАЮ

руководитель (заместитель руководителя)

органа исполнительной власти

Красноярского края

___________ ___________________________

(подпись)              (ФИО)

М.П.

Дата

Список граждан, в отношении которых принято решение

о предоставлении социальных выплат в планируемом году

по мероприятию "Предоставление социальных выплат

на приобретение жилья гражданам, проживающим в городском

округе город Норильск и городском поселении город Дудинка",

на 20__ год

| N п/п | Данные о гражданах - участниках подпрограммы |  |  |  |  |  |  | Орган местного самоуправления, в котором гражданин состоит на учете | Субъект Российской Федерации, избранный для постоянного проживания | Норматив общей площади жилого помещения (кв. м) | Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Российской Федерации (руб.) | Повышающий коэффициент к нормативу стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения | Норма дополнительной площади жилого помещения (кв. м) | Норматив предоставления социальной выплаты (%) | Размер социальной выплаты (тыс. руб.) | Сумма, на которую уменьшается размер социальной выплаты (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ФИО | состав семьи (чел.) | паспорт гражданина Российской Федерации |  |  | число, месяц и год рождения | дата постановки на учет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | номер | дата выдачи | кем выдан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________________________________________

(ФИО должностного лица, сформировавшего список)

Примечание: по данной форме составляются списки органов местного самоуправления, предварительные краевые списки, краевые списки, списки граждан, включенных в резерв.

- Приложение N 6

к подпрограмме

"Улучшение жилищных условий

отдельных категорий граждан,

проживающих на территории

Красноярского края"

на 2014 - 2016 годы

Свидетельство

о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилья

Настоящим свидетельством удостоверяется, что __________________________

___________________________________________________________________________

(ФИО, дата рождения, номер паспорта, кем и когда выдан)

в   соответствии   с  мероприятием  "Предоставление  социальных  выплат  на

приобретение жилья гражданам, проживающим в городском округе город Норильск

и  городском  поселении город Дудинка" предоставляется социальная выплата в

размере ________________________________________________________ рублей для

(цифрами и прописью)

приобретения жилого помещения на территории ______________________________,

(наименование субъекта РФ)

рассчитанная с учетом _______ совместно проживающих с ним членов семьи.

| N п/п | Родственные отношения к владельцу свидетельства | Фамилия и инициалы | Год рождения |  | N п/п | Родственные отношения к владельцу свидетельства | Фамилия и инициалы | Год рождения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |

Норматив общей площади жилого помещения (Н) _________ кв. метров.

Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения по Российской

Федерации (С) ___ рублей.

Повышающий  коэффициент  к  нормативу  стоимости  1 кв. метра общей площади

жилого помещения: ________________________.

Норма  дополнительной  общей  площади жилого помещения (Д) ____________ кв.

метров.

Норматив предоставления социальной выплаты (КТ) __________________________.

Размер  социальной выплаты Р = С x КТ x (Н + Д) = _________________________

рублей.

Сумма,     на     которую    уменьшается    размер    социальной    выплаты

_______________________.

(цифрами и прописью)

Свидетельство выдано _____________________________________________________.

(наименование органа исполнительной власти

Красноярского края)

Дата выдачи "__" _________ 20__ г.

Свидетельство должно быть предъявлено в банк до "__" __________ 20__ г.

Свидетельство действительно до "__" __________ 20__ г.

_____________________   __________________________   ______________________

(должность)                (подпись)                     (ФИО)

М.П.

_____________________   __________________________   ______________________

(подпись владельца               (ФИО)                 (дата вручения)

свидетельства или

уполномоченного

им лица)

- Приложение N 7

к подпрограмме

"Улучшение жилищных условий

отдельных категорий граждан,

проживающих на территории

Красноярского края"

на 2014 - 2016 годы

Реестр оплаченных Свидетельств

по ________________________________________________________

(наименование органа исполнительной власти муниципального

района, выдавшего Свидетельство)

за период с "__" ________ 20__ г. по "__" _________ 20__ г.

| N п/п | Свидетельство |  |  |  | Сумма договора (рублей) | Сумма предоставленной социальной выплаты (рублей) | Дата перечисления средств социальной выплаты в счет оплаты договора | Свидетельство о государственной регистрации права собственности |  |  | Общая площадь жилого помещения (кв. м), приобретенного с использованием средств социальной выплаты | Наименование населенного пункта, в котором приобретено жилое помещение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | номер | дата выдачи | размер социальной выплаты (рублей) | ФИО владельца |  |  |  | номер | дата выдачи | кем выдано |  |  |

Руководитель (заместитель руководителя) _________ _____________________

(подпись)         (ФИО)

______________________________________  _________ _____________________

(должность лица, уполномоченного на     (подпись)          (ФИО)

ведение реестра)

М.П.

- Приложение N 8

к подпрограмме

"Улучшение жилищных условий

отдельных категорий граждан,

проживающих на территории

Красноярского края"

на 2014 - 2016 годы

Реестр выданных Свидетельств

по ____________________________________________________

(наименование органа исполнительной власти, выдавшего

Свидетельство)

за период с "__" ________ 20__ г. по "__" _________ 20__ г.

| N п/п | Свидетельство |  |  | ФИО владельца Свидетельства и членов его семьи | Степень родства | Паспорт гражданина Российской Федерации |  |  | Число, месяц, год рождения | Субъект Российской Федерации, избранный для постоянного проживания | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | номер | дата | размер предоставляемой социальной выплаты (рублей) |  |  | номер | дата выдачи | кем выдан |  |  |  |

Руководитель (заместитель руководителя) _____________ _____________________

(подпись)         (ФИО)

______________________________________  _____________ _____________________

(должность лица, уполномоченного на      (подпись)          (ФИО)

ведение реестра)

М.П.

- Приложение N 9

к подпрограмме

"Улучшение жилищных условий

отдельных категорий граждан

проживающих на территории

Красноярского края"

на 2014 - 2016 годы

Книга учета

выданных Свидетельств

___________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления, выдавшего

Свидетельство)

| N п/п | Свидетельство |  |  | Данные о получателе Свидетельства |  |  |  |  | Подпись лица, проверившего документы и выдавшего Свидетельство | Подпись владельца Свидетельства, дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | номер | дата выдачи | размер предоставляемой социальной выплаты (рублей) | ФИО | паспорт гражданина Российской Федерации |  |  | состав семьи (человек) |  |  |
|  |  |  |  |  | номер | дата выдачи | кем выдан |  |  |  |

- Приложение N 10

к подпрограмме

"Улучшение жилищных условий

отдельных категорий граждан

проживающих на территории

Красноярского края"

на 2014 - 2016 годы

Акт приема-передачи Свидетельств

| N п/п | ФИО получателя Свидетельства | Номер Свидетельства | Дата выдачи Свидетельства | Размер социальной выплаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Сдал:

руководитель органа исполнительной власти

Красноярского края                        ___________ _____________________

(подпись)  (расшифровка подписи)

Принял:

руководитель органа исполнительной власти

органа местного самоуправления            ___________ _____________________

(подпись)  (расшифровка подписи)

- Приложение N 11

к подпрограмме

"Улучшение жилищных условий

отдельных категорий граждан

проживающих на территории

Красноярского края"

на 2014 - 2016 годы

ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ

(ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ) СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РЕКОНСТРУКЦИЮ ЗДАНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ

ОБЪЕКТОВ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПОД МНОГОКВАРТИРНЫЕ

ДОМА И ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ У ЗАСТРОЙЩИКОВ

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАБОТНИКАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

1. Комиссия по подготовке предложений о распределении (перераспределении) субсидий бюджетам муниципальных образований на строительство многоквартирных домов, реконструкцию зданий, в том числе объектов незавершенного строительства, под многоквартирные дома и приобретение жилых помещений у застройщиков для предоставления работникам муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения (далее - Комиссия) является коллегиальным межотраслевым совещательным органом. Задачей Комиссии является подготовка предложений по распределению (перераспределению) субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на строительство многоквартирных домов, реконструкцию зданий, в том числе объектов незавершенного строительства, под многоквартирные дома и приобретение жилых помещений у застройщиков для предоставления работникам муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим федеральным и краевым законодательством и настоящим Положением.

3. К полномочиям Комиссии относится рассмотрение вопросов, связанных с распределением (перераспределением) субсидий бюджетам муниципальных образований на строительство многоквартирных домов, реконструкцию зданий, в том числе объектов незавершенного строительства, под многоквартирные дома и приобретение жилых помещений у застройщиков для предоставления работникам муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения, включая подготовку предложений Правительству Красноярского края о распределении (перераспределении) указанных субсидий.

4. Комиссия вправе запрашивать у органов местного самоуправления информацию, необходимую для рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Комиссии, привлекать при необходимости к работе Комиссии экспертов.

5. Деятельностью Комиссии руководит председатель Комиссии, который ведет заседания Комиссии, дает поручения членам Комиссии и контролирует их выполнение.

6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.

7. Работу Комиссии организует секретарь, который не менее чем за 3 рабочих дня оповещает членов Комиссии о дате, времени и месте проведения заседания, обеспечивает ведение протокола заседания Комиссии.

8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии.

9. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается присутствующими на заседании членами Комиссии и утверждается председателем Комиссии.

10. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет один из заместителей председателя Комиссии.

11. Информационно-аналитическое, организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии, в том числе подготовку необходимых материалов к заседанию Комиссии, ведение учета, систематизацию и хранение документов, образующихся в деятельности Комиссии, осуществляет секретарь Комиссии.

- Приложение N 12

к подпрограмме

"Улучшение жилищных условий

отдельных категорий граждан

проживающих на территории

Красноярского края"

на 2014 - 2016 годы

Потребность в служебных жилых помещениях для предоставления

работникам муниципальных учреждений здравоохранения,

образования, культуры, спорта, социальной защиты населения

на территории муниципального образования __________________

| N п/п | Наименование муниципального образования | Отрасль "Образование" |  |  | Отрасль "Здравоохранение" |  |  | Отрасль "Культура" |  |  | Отрасль "Спорт" |  |  | Отрасль "Социальная защита населения" |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе: |  | всего | в том числе: |  | всего | в том числе: |  | всего | в том числе: |  | всего | в том числе: |  |
|  |  |  | потребность в вакансиях | работающие специалисты, нуждающиеся в обеспечении жилыми помещениями |  | потребность в вакансиях | работающие специалисты, нуждающиеся в обеспечении жилыми помещениями |  | потребность в вакансиях | работающие специалисты, нуждающиеся в обеспечении жилыми помещениями |  | потребность в вакансиях | работающие специалисты, нуждающиеся в обеспечении жилыми помещениями |  | потребность в вакансиях | работающие специалисты, нуждающиеся в обеспечении жилыми помещениями |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Всего по муниципальному образованию, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

СОГЛАСОВАНО:

Министерство образования                         ______________________

и науки Красноярского                                (подпись, ФИО)

края

______________________

Министерство                                         (подпись, ФИО)

здравоохранения

Красноярского края

______________________

Министерство культуры                                (подпись, ФИО)

Красноярского края

______________________

Министерство спорта,                                 (подпись, ФИО)

туризма и молодежной

политики Красноярского

края

______________________

Министерство социальной                              (подпись, ФИО)

политики Красноярского

края

- Приложение N 13

к подпрограмме

"Улучшение жилищных условий

отдельных категорий граждан

проживающих на территории

Красноярского края"

на 2014 - 2016 годы

Отчет об исполнении мероприятия 7

за _________20__ года (ежемесячно нарастающим итогом)

(тыс. рублей)

| Наименование бюджетополучателей, мероприятий подпрограммы | План на ____ год | Профинансировано за ___ 20__ года | Освоено за ___ 20__ года | Конъюнктурный обзор реализации мероприятий. Достигнутые результаты от реализованных подпрограммных мероприятий (в натуральном выражении) <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |
| мероприятие 1 |  |  |  |  |
| мероприятие 2 |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> С указанием даты, номера, наименования документов, подтверждающих выполнение мероприятий (актов ввода объектов в эксплуатацию).

Руководитель муниципального образования ___________ _______________________

(подпись)         (ФИО)

ФИО исполнителя, телефон, e-mail

- Приложение N 14

к подпрограмме

"Улучшение жилищных условий

отдельных категорий граждан

проживающих на территории

Красноярского края"

на 2014 - 2016 годы

Список

граждан, имеющих право на получение социальных выплат

на приобретение жилья на территории Красноярского края

в соответствии с Законом Красноярского края "О социальной

поддержке граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера

и приравненных к ним местностей Красноярского края

в другие районы Красноярского края",

по ____________________________________________________

(муниципальное образование, расположенное в районе

отселения)

| Номер очереди | ФИО | Дата постановки на учет | Состав семьи | Стаж работы и время проживания участника мероприятия в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Красноярского края | Коэффициент стажа работы и (или) времени проживания в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Красноярского края | Адрес места жительства участника мероприятия в районе отселения | Инвалид, пенсионер (основания назначения пенсии участнику мероприятия) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Руководитель органа местного самоуправления ___________ ___________________

(подпись)         (ФИО)

М.П.

Дата

- Приложение N 15

к подпрограмме

"Улучшение жилищных условий

отдельных категорий граждан

проживающих на территории

Красноярского края"

на 2014 - 2016 годы

______________________________________

(орган местного самоуправления)

Заявление

Я, ___________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество гражданина, подающего заявление)

прошу включить меня в список граждан, имеющих право на получение социальных

выплат  в соответствии с Законом Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5580

"О  социальной  поддержке  граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и

приравненных   к   ним   местностей  Красноярского  края  в  другие  районы

Красноярского края" (далее - список участников мероприятия).

Прожил в районах Крайнего Севера  и/или  приравненных  к ним местностях

Красноярского    края    ____________    лет,    из   которых   проработал:

___________________________________________________________________________

(место и время работы)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

С ________________________ нахожусь на пенсии по ______________________

(дата назначения пенсии)                (основание назначения пенсии)

В выбранное место переселения переедут проживающие вместе со мной члены

семьи:

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество каждого члена семьи, степень родства по отношению к

заявителю и год рождения)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

Я и члены моей семьи не имеем за пределами района отселения иного жилья

на праве собственности и (или)  иного любого права постоянного пользования,

безвозмездную   помощь   за   счет  средств  бюджетов  разных  уровней  или

внебюджетных  фондов  в  связи с переселением из районов отселения ранее не

получали:

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и подписи всех совершеннолетних членов семьи)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

Я проживаю в настоящее время в жилом помещении:

___________________________________________________________________________

(адрес, основание владения)

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

Перечень  совладельцев  занимаемого   мной   жилого  помещения,  помимо

указанных членов семьи: ___________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

Телефон: домашний ________, служебный __________, сотовый ________________.

В случае  включения  в список участников мероприятия прошу предоставить

мне (членам моей семьи)  социальную  выплату  при  условии  передачи мною и

(или) членами семьи жилья в районах  отселения  в  собственность  поселения

(городского  округа)  по  последнему  месту  жительства и (или) расторжения

договоров социального или коммерческого найма.

Я  подтверждаю,  что  сведения,  сообщенные мной в настоящем заявлении,

точны, достоверны

___________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, подпись)

__________________________________________________________________________.

Я уведомлен, что социальная выплата  предоставляется  в  рамках  Закона

Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5580 "О социальной поддержке граждан,

выезжающих  из  районов  Крайнего  Севера  и  приравненных к ним местностей

Красноярского края в другие районы Красноярского края".

Подпись заявителя: _______________________________________________________.

(подпись, фамилия, инициалы)

Подписи  всех  совершеннолетних  членов  семьи,  переселяющихся совместно с

заявителем: _______________________________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Дата заполнения заявления: "__" ___________ 200_ г.

Достоверность представленных данных свидетельствую

_________________________________ _______________ _________________________

(должностное лицо, уполномоченное    (подпись)              (ФИО)

органом местного самоуправления)

"__" ____________ 200_ г.

М.П.

- Приложение N 16

к подпрограмме

"Улучшение жилищных условий

отдельных категорий граждан

проживающих на территории

Красноярского края"

на 2014 - 2016 годы

_______________________________

(орган местного самоуправления)

Заявление

Я, ___________________________________________________________________,

(ФИО гражданина, подающего заявление)

состою  на  учете  для  получения  социальной  выплаты  из средств краевого

бюджета  с  ___________________ в составе семьи гражданина, исключаемого из

списка  граждан,  имеющих  право на получение социальных выплат, в связи со

смертью    или    утратой    права    на   получение   социальной   выплаты

___________________________________________________________________________

(указать причину смены участника)

в  соответствии  с  Законом  Красноярского  края от 21.12.2010 N 11-5580 "О

социальной  поддержке  граждан,  выезжающих  из  районов  Крайнего Севера и

приравненных   к   ним   местностей  Красноярского  края  в  другие  районы

Красноярского     края"     (далее -   список    участников    мероприятия)

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество участника программы)

__________________________________________________________________________.

Прошу включить меня в список участников мероприятия.

Прожил (а)  в  районах  Крайнего  Севера  и  (или)  приравненных  к ним

местностях   Красноярского   края  ___  лет,   из    которых    проработал:

__________________________________________________________________________,

(место и время работы)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

С _______________________ нахожусь на пенсии по _______________________

(дата назначения пенсии)                (основание назначения пенсии)

В выбранное место переселения переедут проживающие вместе со мной члены

семьи:

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество каждого члена семьи, степень

___________________________________________________________________________

родства по отношению к заявителю и год рождения)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

Я и члены моей семьи не имеем за пределами района отселения иного жилья

на праве собственности и (или)  иного любого права постоянного пользования,

безвозмездную   помощь   за   счет  средств  бюджетов  разных  уровней  или

внебюджетных  фондов  в  связи с переселением из районов отселения ранее не

получали:

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и подписи всех совершеннолетних членов семьи)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

Я проживаю в настоящее время в жилом помещении:

___________________________________________________________________________

(адрес, основание владения)

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

Перечень  совладельцев  занимаемого  мной  жилого   помещения,   помимо

указанных членов семьи:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Телефон домашний ________, служебный _________, сотовый __________________.

В  случае  включения  список  участников мероприятия прошу предоставить

мне (членам  моей  семьи)  социальную  выплату, при условии передачи мною и

(или) членами семьи жилья в районах  отселения  в  собственность  поселения

(городского  округа)  по  последнему  месту  жительства и (или) расторжения

договоров социального или коммерческого найма.

Я подтверждаю, что сведения, сообщенные  мной  в  настоящем  заявлении,

точны, достоверны _________________________________________________________

(фамилия, инициалы, подпись)

__________________________________________________________________________.

Я уведомлен, что социальная выплата  предоставляется  в  рамках  Закона

Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5580 "О социальной поддержке граждан,

выезжающих  из  районов  Крайнего  Севера  и  приравненных к ним местностей

Красноярского края в другие районы Красноярского края".

Подпись заявителя ________________________________________________________.

(подпись, фамилия, инициалы)

Подписи  всех  совершеннолетних  членов  семьи,  переселяющихся совместно с

заявителем:

___________________________________________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

Дата заполнения заявления "__" ___________ 20__ г.

Достоверность представленных данных свидетельствую:

Должностное лицо, уполномоченное

органом местного самоуправления __________    _____________________________

(подпись)               (ФИО)

"__" ____________ 20__ г.

М.П.

- Приложение N 17

к подпрограмме

"Улучшение жилищных условий

отдельных категорий граждан

проживающих на территории

Красноярского края"

на 2014 - 2016 годы

________________________________

(орган местного самоуправления)

Заявление

на выдачу свидетельства о предоставлении социальной выплаты

на приобретение жилья на территории Красноярского края

___________________________________________________________________________

(ФИО гражданина, подающего заявление)

включен  в  список граждан, имеющих право на получение социальных выплат на

приобретение  жилья  на  территории  Красноярского  края  в  соответствии с

Законом  Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5580 "О социальной поддержке

граждан,  выезжающих  из  районов  Крайнего  Севера  и  приравненных  к ним

местностей   Красноярского   края   в  другие  районы  Красноярского  края"

(поставлен на учет) с ____________________________________________________.

Дата рождения ____________________________________________________________.

Адрес места жительства ____________________________________________________

__________________________________________________________________________,

Адрес места пребывания ___________________________________________________.

Право, на котором лицо владеет жилым помещением (подчеркнуть):

социальный наем коммерческий наем;

собственность.

Телефоны: домашний _________, рабочий _________, сотовый _________________.

Состав семьи:

супруга (супруг) ______________________________________ __________________.

(ФИО)                    (год рождения)

Адрес места жительства ___________________________________________________.

Адрес места пребывания ___________________________________________________.

дети:

1. ____________________________________________________ __________________,

(ФИО)                        (год рождения)

Адрес места жительства ___________________________________________________.

Адрес места пребывания ___________________________________________________.

2. ____________________________________________________ __________________,

(ФИО)                        (год рождения)

Адрес места жительства ___________________________________________________.

Адрес места пребывания ___________________________________________________.

Кроме того, со мной проживают:

_______________________________________________________ __________________,

(ФИО, степень родства)                  (год рождения)

Адрес места жительства ___________________________________________________.

Адрес места пребывания ___________________________________________________.

_______________________________________________________ __________________,

(ФИО, степень родства)                 (год рождения)

Адрес места жительства ___________________________________________________.

Адрес места пребывания ___________________________________________________.

Прошу выдать мне свидетельство о  предоставлении социальной выплаты для

приобретения жилья на территории Красноярского края в ____ году.

С порядком выдачи свидетельств о  предоставлении социальной выплаты для

приобретения   жилья  на  территории  Красноярского  края  ознакомлен (а) и

обязуюсь его выполнять _________________________________.

(подпись)

В  настоящее  время  я и члены моей семьи не имеем жилых  помещений  на

праве   собственности   или   ином   любом  праве  постоянного  пользования

(проживания)   жилыми   помещениями   за   пределами   районов   отселения,

безвозмездную   помощь   за   счет  средств  бюджетов  разных  уровней  или

внебюджетных  фондов  в  связи с переселением из районов отселения ранее не

получали.

Подписи:

заявителя _________________________________ (_____________________________)

(И.О. Фамилия)

совершеннолетних   членов   семьи,  претендующих  на  получение  социальной

выплаты, _________________________________ (______________________________)

(И.О. Фамилия)

__________________________________________ (______________________________)

(И.О. Фамилия)

несовершеннолетних   членов   семьи,   действующих   с   согласия  законных

представителей, ___________________________ (_____________________________)

(И.О. Фамилия)

__________________________________________ (______________________________)

(И.О. Фамилия)

__________________________________________ (______________________________)

(И.О. Фамилия)

Дата заполнения заявления: "__" ____________ 20__ г.

Достоверность представленных данных свидетельствую:

Должностное лицо,

уполномоченное органом

местного самоуправления ______________ ____________________________________

(подпись)                 (ФИО)

"__" ____________ 20__ г.

М.П.

- Приложение N 18

к подпрограмме

"Улучшение жилищных условий

отдельных категорий граждан

проживающих на территории

Красноярского края"

на 2014 - 2016 годы

Список

участников мероприятия, претендующих на получение

Свидетельств в текущем году,

по ________________________________________________________

(муниципальное образование, расположенное в районе

отселения)

| N п/п | ФИО участника мероприятия, ФИО членов семьи участника мероприятия, родственные отношения | Пенсионер, инвалид (нужное указать) | Общее количество членов семьи | Адрес места жительства в районе отселения | Стаж работы и (или) время проживания участника мероприятия в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Красноярского края | Коэффициент стажа работы и (или) времени проживания в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Красноярского края | Общая площадь жилого помещения на семью, рассчитанная из норматива общей площади жилого помещения | Стоимость 1 кв. м общей площади жилья для расчета жилищной социальной выплаты | Размер социальной выплаты (руб.) | Номер очереди |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Руководитель органа местного самоуправления __________ ____________________

(подпись)        (ФИО)

М.П.

Дата

- Приложение N 19

к подпрограмме

"Улучшение жилищных условий

отдельных категорий граждан

проживающих на территории

Красноярского края"

на 2014 - 2016 годы

Свидетельство

о предоставлении социальной выплаты

для приобретения жилья на территории Красноярского края

Настоящим    свидетельством    удостоверяется,      что      Претендент

___________________________________________________________________________

(ФИО, дата рождения)

и члены его (ее) семьи:

__________________________________________________________________________,

(ФИО, дата рождения)

___________________________________________________________________________

(ФИО, дата рождения)

в  соответствии  с  Законом  Красноярского  края от 21.12.2010 N 11-5580 "О

социальной  поддержке  граждан,  выезжающих  из  районов  Крайнего Севера и

приравненных   к   ним   местностей  Красноярского  края  в  другие  районы

Красноярского    края"    получили    социальную    выплату    в    размере

___________________________________________________________________________

(цифрами и прописью)

___________________________________________________________________ рублей.

Дата выдачи: "__" _________ 20__ года.

Дата вручения: "__" _________ 20__ года.

Министр

строительства и архитектуры

Красноярского края _______________           ______________________________

(подпись)                           (ФИО)

М.П.

Дата

- Приложение N 20

к подпрограмме

"Улучшение жилищных условий

отдельных категорий граждан

проживающих на территории

Красноярского края"

на 2014 - 2016 годы

Книга регистрации и учета

граждан, имеющих право на получение социальных выплат

на приобретение жилья на территории Красноярского края

в соответствии с Законом Красноярского края от 21.12.2010

N 11-5580 "О социальной поддержке граждан, выезжающих

из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

Красноярского края в другие районы Красноярского края",

по ________________________________________________________

(муниципальное образование, расположенное в районе

отселения)

Начата: "__" _________ 20__ г.

Окончена: "__" _________ 20__ г.

| N п/п | ФИО заявителя, состав семьи (ФИО, родственные отношения) | Содержание заявления | Адрес занимаемого жилого помещения | Дата принятия решения (совершения действия) по заявлению | Номер очереди | Дата направления письменного уведомления о принятом решении участнику подпрограммы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

- Приложение N 7

к государственной программе

Красноярского края

"Создание условий для

обеспечения доступным

и комфортным жильем граждан

Красноярского края"

на 2014 - 2016 годы

ПОДПРОГРАММА

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ"

НА 2014 - 2016 ГОДЫ

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края

от 02.04.2014 N 115-п)

- 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края

от 02.04.2014 N 115-п)

| Наименование подпрограммы | подпрограмма "Обеспечение реализации государственных программ" на 2014 - 2016 годы |
| --- | --- |
| Наименование государственной программы в рамках которой реализуется подпрограмма | "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края" на 2014 - 2016 годы |
| Орган исполнительной власти Красноярского края и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в государственной программе соисполнителем государственной программы | министерство строительства и архитектуры Красноярского края |
| (в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 02.04.2014 N 115-п) |  |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | министерство строительства и архитектуры Красноярского края; служба по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края; краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства" |
| Основной разработчик подпрограммы | министерство строительства и архитектуры Красноярского края |
| Цель подпрограммы | создание условий для эффективного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий |
| Задачи подпрограммы | обеспечение реализации государственной программы, иных государственных программ, в рамках которых министерство строительства и архитектуры Красноярского края, краевое государственное бюджетное учреждение "Управление капитального строительства" и служба по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края являются соисполнителями |
| Мероприятия подпрограммы | руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации; обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений; обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет доходов от сдачи в аренду имущества; обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности; руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы | уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности министерства строительства и архитектуры Красноярского края, краевого государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства" и службы по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края, - 100%; уровень исполнения установленных бюджетных назначений по получению доходов от внебюджетной деятельности краевого государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства" - 100%; доля нереальной к взысканию дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по текущей деятельности; доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности по текущей деятельности; проведение ежегодного мониторинга деятельности подведомственного учреждения соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности (в соответствии с методикой оценки качества финансового менеджмента ГРБС, утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 01.03.2012 N 72-п) |
| Срок реализации подпрограммы | 2014 - 2016 годы |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2016 годы составляет 651115,2 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, в том числе по годам: 2014 год - 213531,8 тыс. рублей; 2015 год - 218791,7 тыс. рублей; 2016 год - 218791,7 тыс. рублей |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | контроль за ходом реализации программы осуществляет министерство строительства и архитектуры Красноярского края; контроль за целевым использованием средств бюджета осуществляет служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края |
| (в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 02.04.2014 N 115-п) |  |

- 2. ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

- 2.1. Обоснование необходимости принятия подпрограммы

2.1.1. Подпрограмма "Обеспечение реализации государственных программ" на 2014 - 2016 годы объединяет в себе мероприятия по обеспечению деятельности министерства строительства и архитектуры Красноярского края, краевого государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства" и службы по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края, направленной на реализацию государственной программы.

Целью подпрограммы является создание необходимых условий для эффективного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках реализации программы "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края" на 2014 - 2016 годы и других программ, по которым министерство строительства и архитектуры Красноярского края является соисполнителем.

Подпрограмма носит вспомогательный характер и обеспечивает достижение ожидаемых результатов реализации государственных программ в целом.

- 2.2. Цели, задачи и сроки выполнения подпрограммы,

целевые индикаторы

2.2.1. Подпрограмма "Обеспечение реализации государственных программ" на 2014 - 2016 годы включает в себя следующие основные мероприятия:

мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

мероприятие 2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений;

мероприятие 3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет доходов от сдачи в аренду имущества;

мероприятие 4. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности;

мероприятие 5. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

Мероприятие 1 обеспечивает содержание центрального аппарата министерства строительства и архитектуры Красноярского края. Министерство строительства и архитектуры Красноярского края принимает участие в реализации всех подпрограмм и мероприятий, установленных настоящей государственной программой, а также в государственных программах, соисполнителем в которых является министерство строительства и архитектуры Красноярского края.

Мероприятия 2, 3, 4 обеспечивают деятельность краевого государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства", которое участвует в реализации отдельных подпрограмм и мероприятий государственной программы, а также в других государственных программах в части выполнения функций заказчика-застройщика, осуществление строительного контроля и организации работ в процессе строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Мероприятие 5 обеспечивает деятельность аппарата службы по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края, которая участвует в реализации отдельных подпрограмм и мероприятий государственной программы в части осуществления контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства градостроительной деятельности, подготовки и представления в министерство строительства и архитектуры Красноярского края предложений к проектам схем территориального планирования, генеральных планов поселений.

Все основные мероприятия подпрограммы "Обеспечение реализации государственных программ" на 2014 - 2016 годы носят системный характер и направлены на реализацию государственной программы в целом.

Перечень подпрограммных мероприятий приведен в приложении N 2 к настоящей подпрограмме.

2.2.2. Целью подпрограммы является повышение качества управления отраслью, совершенствование организации предоставления услуг, установленных государственной программой.

2.2.3. Для достижения цели подпрограммы необходимо обеспечить решение следующей задачи:

обеспечение реализации государственной программы, иных государственных программ, в рамках которых министерство строительства и архитектуры Красноярского края, краевое государственное бюджетное учреждение "Управление капитального строительства" и служба по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края являются соисполнителями.

2.2.4. Подпрограмма реализуется в период 2014 - 2016 годов.

2.2.5. Целевыми индикаторами подпрограммы являются:

уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности, - 100%;

уровень исполнения установленных бюджетных назначений по получению доходов от внебюджетной деятельности - 100%;

доля нереальной к взысканию дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по текущей деятельности;

доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности по текущей деятельности;

проведение ежегодного мониторинга деятельности подведомственного учреждения;

соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности.

Перечень целевых индикаторов, характеризующих выполнение подпрограммы, приведен в приложении N 1.

- 2.3. Механизм реализации подпрограммы

2.3.1. Подпрограмма реализовывается в соответствии с бюджетным законодательством, Положением о министерстве строительства и архитектуры Красноярского края, утвержденным Постановлением Правительства Красноярского края от 21.08.2008 N 51-п "Об утверждении Положения о министерстве строительства и архитектуры Красноярского края".

Расходные обязательства подпрограммы направлены на реализацию цели по обеспечению деятельности министерства строительства и архитектуры Красноярского края, краевого государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства" и службы по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края, направленной на реализацию государственной программы.

- 2.4. Организация управления подпрограммой и контроль

за ходом выполнения

2.4.1. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется министерством строительства и архитектуры Красноярского края.

2.4.2. Министерство строительства и архитектуры Красноярского края несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

2.4.3. Министерство строительства и архитектуры Красноярского края ежемесячно, ежеквартально и по итогам работы за год составляет сводные бюджетные отчеты, которые включают в себя бюджетный отчет министерства и бюджетный отчет краевого государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства".

2.4.4. Службой по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края подготавливается отчетность.

2.4.5. Внешний государственный финансовый контроль за использованием средств краевого бюджета осуществляет Счетная палата Красноярского края.

- 2.5. Оценка социально-экономической эффективности

от реализации подпрограммы

2.5.1. Реализация подпрограммы должна обеспечить достижение уровня исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности министерства строительства и архитектуры Красноярского края, краевого государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства" и службы по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края, а также исполнения установленных бюджетных назначений по получению доходов от внебюджетной деятельности краевым государственным казенным учреждением "Управление капитального строительства" - 100%.

2.5.2. Мониторинг и оценка министерства строительства и архитектуры Красноярского края, службы по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края будет осуществляться с использованием показателей для оценки эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Красноярского края от 01.03.2012 N 72-п "Об утверждении Порядка, методики оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств краевого бюджета".

- 2.6. Обоснование финансовых, материальных,

трудовых затрат

2.6.1. Мероприятия подпрограммы предусматривают их реализацию за счет средств краевого бюджета и внебюджетных источников

Объем финансирования программы за счет средств краевого бюджета всего составляет 651115,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 213531,8 тыс. рублей;

2015 год - 218791,7 тыс. рублей;

2016 год - 218791,7 тыс. рублей.

Объемы и источники финансирования в рамках мероприятий представлены в приложении N 2.

Дополнительные материальные и трудовые затраты не предусмотрены.

- Приложение N 1

к подпрограмме

"Обеспечение реализации

государственных программ"

на 2014 - 2016 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ

| Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 1. Уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности министерства строительства и архитектуры Красноярского края, КГКУ "Управление капитального строительства", службы по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края | % | министерство строительства и архитектуры Красноярского края | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Целевой индикатор 2. Уровень исполнения установленных бюджетных назначений по получению доходов от внебюджетной деятельности КГКУ "Управление капитального строительства" | % | министерство строительства и архитектуры Красноярского края | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Целевой индикатор 3. Доля нереальной ко взысканию дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по текущей деятельности | % | министерство строительства и архитектуры Красноярского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой индикатор 4. Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности по текущей деятельности | % | министерство строительства и архитектуры Красноярского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой индикатор 5. Проведение ежегодного мониторинга деятельности подведомственного учреждения | проверок | министерство строительства и архитектуры Красноярского края | - | 3 | 5 | 4 | 5 |
| Целевой индикатор 6. Соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности (в соответствии с методикой оценки качества финансового менеджмента ГРБС, утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 01.03.2012 N 72-п) | баллов | министерство строительства и архитектуры Красноярского края | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Постановлением Правительства Красноярского края от 02.04.2014 N 115-п Перечень мероприятий подпрограммы дополнен строками.

- Приложение N 2

к подпрограмме

"Обеспечение реализации

государственных программ"

на 2014 - 2016 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2014 - 2016 годы |  |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации государственных программ" на 2014 - 2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы. Создание условий для эффективного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача. Обеспечение реализации государственной программы, иных государственных программ, в рамках которых министерство строительства и архитектуры Красноярского края, краевое государственное бюджетное учреждение "Управление капитального строительства" и служба по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края являются соисполнителями |  |  |  |  |  | 213531,8 | 218791,7 | 218791,7 | 651115,2 |  |
| Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации | министерство строительства и архитектуры Красноярского края | 130 | 0113 | 1650021 | 121 | 55713,4 | 57777,0 | 57777,0 | 171267,4 | Обеспечение реализации государственной программы на 100% |
|  |  | 130 | 0113 | 1650021 | 122 | 1315,9 | 1381,6 | 1381,6 | 4079,1 |  |
|  |  | 130 | 0113 | 1650021 | 244 | 29951,3 | 31531,4 | 31531,4 | 93014,1 |  |
|  |  | 130 | 0113 | 1650021 | 852 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |  |
| Мероприятие 2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |  | 130 | 0113 | 1650061 | 111 | 78493,3 | 80081,1 | 80081,1 | 238655,5 |  |
|  |  | 130 | 0113 | 1650061 | 112 | 1507,2 | 621,2 | 621,2 | 2749,6 |  |
|  |  | 130 | 0113 | 1650061 | 244 | 19757,0 | 20096,1 | 20096,1 | 59949,2 |  |
|  |  | 130 | 0113 | 1650061 | 851 | 122,6 | 88,2 | 88,2 | 299,0 |  |
|  |  | 130 | 0113 | 1650061 | 852 | 198,0 | 0,0 | 0,0 | 198,0 |  |
| Мероприятие 3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет доходов от сдачи в аренду имущества |  | 130 | 0113 | 1650720 | 244 | 233,8 | 233,8 | 233,8 | 701,4 |  |
| Мероприятие 4. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности |  | 130 | 0113 | 1650810 | 111 | 4526,8 | 4526,8 | 4526,8 | 13580,4 |  |
|  |  | 130 | 0113 | 1650810 | 244 | 3493,2 | 3493,2 | 3493,2 | 10479,6 |  |
|  |  | 130 | 0113 | 1650810 | 851 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 240,0 |  |
|  |  | 130 | 0113 | 1650810 | 852 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |  |
| Мероприятие 5. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации | служба по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края | 136 | 0113 | 1650021 | 121 | 13731,2 | 14239,8 | 14239,8 | 42210,8 |  |
|  |  | 136 | 0113 | 1650021 | 122 | 280,0 | 330,0 | 330,0 | 940,0 |  |
|  |  | 136 | 0113 | 1650021 | 244 | 3913,1 | 4096,5 | 4096,5 | 12106,1 |  |
|  |  | 136 | 0113 | 1650021 | 852 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |  |